У К Р А Ї Н А

Чернівецька  міська  рада

39 сесія  VI  скликання

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

29.08.2013  № 943							             м.Чернівці

Про результати роботи тимчасової контрольної комісії

Чернівецької міської ради з вивчення питання ремонту

та утримання  автошляхів у м. Чернівцях

Відповідно до статті 48 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт Бешлея В.В.- голови тимчасової контрольної комісії Чернівецької міської ради з вивчення питання ремонту та утримання автошляхів у м.Чернівцях, створеної рішенням міської ради VІ скликання від 28.03.2013 р. 
№ 821 «Про створення тимчасової контрольної комісії Чернівецької міської ради з вивчення питання ремонту та утримання  автошляхів у м. Чернівцях», Чернівецька міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Звіт про результати роботи тимчасової контрольної комісії Чернівецької міської ради з вивчення питання ремонту та утримання  автошляхів у 
м. Чернівцях взяти до відома (додається).

2. Рекомендації тимчасової контрольної комісії, викладені  у звіті,  направити виконавцям для розгляду та вжиття заходів щодо їх впровадження.

3. Припинити повноваження тимчасової контрольної комісії Чернівецької міської ради з вивчення питання ремонту  та утримання  автошляхів у 
м. Чернівцях, створеної рішенням міської ради VІ скликання від 28.03.2013 р. 
№ 821 «Про створення тимчасової контрольної комісії Чернівецької міської ради з вивчення питання ремонту та утримання  автошляхів у м. Чернівцях».

4. Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради  в мережі Інтернет.

5. Організацію виконання цього рішення покласти на директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради Сірмана Д.О.

6.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища.

Секретар Чернівецької міської ради  				        В.Михайлішин

ЗВІТ

про результати роботи тимчасової контрольної комісії

Чернівецької міської ради з вивчення питання ремонту

та утримання автошляхів у м. Чернівцях

Тимчасова контрольна комісія з вивчення питання ремонту та утримання  автошляхів у м. Чернівцях (надалі – комісія) була утворена 28 березня 2013 р. відповідно до  рішення міської ради VІ скликання від 28.03.2013 р. № 821. До  складу  комісії  увійшли  депутати міської ради VІ скликання:  Бешлей В.В., Бурштейн В.М., Ватаманюк Ю.П., Громадський О.В, Зрибнєва І.П.,  
Іванюк М.В., Каспрук О.П., Клим Р.Г., Козлова Н.В., Крохмаль В.Д., Максимюк В.С., Ткач В.І., Чесанов А.А.

Комісія працювала з  березня до серпня 2013 року. Проведено десять засідань, на яких розглядалися питання щодо поточного утримання, реконструкції та капітального ремонту автошляхів за період 2011-2013 років.

В 2013 році на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць та доріг комунальної власності м. Чернівців виділено 61,8 млн. грн., а в                         2012 році освоєно 42,3 млн. грн.

Станом на 01.08.2013 р. освоєно  21,5 млн. грн., в тому числі: на погашення кредиторської заборгованості – 5,2 млн. грн., на утримання доріг – 7,835 млн. грн., на поточний ремонт доріг – 2,995 млн. грн., капітальний ремонт доріг – 4,144 млн. грн., капітальний ремонт міжбудинкових проїздів - 
0,94 млн. грн., кредиторська заборгованість (за утримання доріг і виготовлення кошторисів та експертизи проектів)  – 0,38 млн. грн.

За період з 10.04.2013 р. до 01.08.2013 р. проведено поточний ремонт асфальтобетонного покриття проїжджих частин вулиць площею понад 
19,5 тис.кв.м (план на рік –  31 тис.кв.м). На сьогодні із запланованих 114 вулиць завершено поточний ремонт проїжджих частин на 65 вулицях.

Члени комісії отримали всю необхідну для роботи інформацію від департаменту житлово-комунального господарства міської ради та 
КП «МіськШЕП», зокрема: переліки об’єктів з капітального ремонту, реконструкції та будівництва доріг, плани поточного ремонту доріг, звіти про виконання робіт із утримання автодоріг в місті Чернівцях КП «МіськШЕП» та іншу необхідну для роботи інформацію.

Проведено виїзні засідання комісії та обстежено хід проведення реконструкцій вулиць  Ентузіастів, П.Каспрука, Хотинської, Б.Хмельницького. Також, члени комісії, працюючи із звітами про виконання ремонтних робіт, проводили їх перевірку із самостійним виїздом на відремонтовані дороги.  Суттєвих недоліків щодо організації ремонтних робіт комісією не встановлено.

Однак, під час проведення ремонтних робіт на основних магістралях міста спостерігається недостатній рівень організації дорожнього руху, зокрема, в час «пік». Відсутність регулювальника дорожнього руху в місці проведення ремонтних робіт, в свою чергу, створює аварійні ситуації та незручності городянам.

На прохання керівництва департаменту житлово-комунального господарства міської ради члени комісії долучилися до обстеження проблемних об’єктів, які ремонтувалися в попередні роки – вулиці О.Кобилянської та частини вулиці М.Ватутіна (біля Чернівецької облдержадміністрації). Комісією підтверджено факт неякісного виконання підрядними організаціями ремонтних робіт та необхідності їх переробки.

З метою здійснення належного контролю за якістю виконання ремонтних робіт комісія рекомендувала працівникам відділу технагляду за капітальним будівництвом  при департаменті житлово-комунального господарства міської ради проводити фотофіксацію об’єктів дорожнього господарства до та після їх капітального будівництва чи реконструкції.

Під час виїзного засідання, яке відбувалося на території 
КП «МіськШЕП», члени комісії ознайомилися зі станом виконання робіт з утримання та поточного ремонту автомобільних шляхів. Встановлено, що підприємством недостатньо проводиться робота щодо планування робіт з поточного ремонту доріг на місяць, декаду з врахуванням аварійних та непередбачених робіт.

В цьому році суттєво ускладнює проведення поточного ремонту гравійних доріг відсутність власного гравійно-піщаного кар’єру 
КП «МіськШЕП». Тому на сьогоднішній день комунальне підприємство змушене купувати гравій для ремонту доріг.

Суттєвим фінансовим навантаженням для КП «МіськШЕП» є сплата земельного податку за територію, яка використовується для обслуговування бази комунального підприємства. Доцільно міській раді розглянути питання щодо звільнення КП «МіськШЕП»  від плати за землю, а зекономлені кошти направити на модернізацію дорожньої техніки.

Необхідно зазначити, що в поточному році суттєво було затримано процес поточного ремонту найдовших доріг через необхідність проведення тендерів та експертиз кошторисної документації, яких у попередніх роках не було. Однак, станом на 1 серпня 2013 р. проведено всі 13 процедур державних закупівель послуг з поточного ремонту доріг на загальну суму 
2,7 млн. грн.

З метою прискорення фінансування ремонтних робіт на дорогах міста за пропозицією комісії міською радою 30 травня 2013 р. було прийнято рішення, яким надано згоду комунальному підприємству «Міський торговельний комплекс «Калинівський ринок» на укладання договору про надання поворотної фінансової допомоги Чернівецькому міському комунальному підрядному шляхово-експлуатаційному підприємству в сумі 1,1 млн. грн.,
 а 25 квітня 2012 р. – в сумі 980 тис. грн.

Комісія рекомендує:

1. Чернівецькій міській раді:

  - 1.1. Звернутися до Чернівецької обласної державної адміністрації з клопотанням щодо надання сприяння у відведенні КП «МіськШеп» гравійно-піщаного кар’єру для забезпечення поточного утримання та ремонту гравійних доріг.

  - 1.2. Розглянути питання щодо звільнення КП «МіськШеп» від сплати земельного податку в 2014 році.

  - 1.3. Розглядати питання щодо виділення КП «МіськШеп» поворотної  фінансової допомоги  за рахунок КП «Міський торговельний комплекс «Калинівський ринок» на початку року.

2. Департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради:

  - 2.1. Організувати перемощення частини тротуару на вул. О.Кобилянської, а саме: в місцях, де виявлені недоліки під час експлуатації.

  - 2.2. Щороку до 1 квітня забезпечувати проведення державних закупівель (тендерів) робіт з поточного ремонту доріг.

  - 2.3. Звернутися до управління ДАІ УМВС України  в Чернівецькій області з клопотанням щодо сприяння забезпечення регулювання дорожнього руху під час проведення ремонтних робіт на дорогах з високим потоком транспортних засобів.

  - 2.4. Використовувати в старій частині міста безтраншейну прокладку труб.

  - 2.5. При формуванні титульного списку  на 2014 рік передбачити кошти  на поточний ремонт  дороги (бруківки) вул. Головної.

  - 2.6. Організувати облаштування пішохідних доріжок  до загальноосвітніх шкіл   та дошкільних навчальних закладів  (за потребою).

3. Управлінню капітального будівництва Чернівецької обласної державної адміністрації в місячний термін вжити заходів щодо відновлення підрядною організацією неякісно виконаних робіт з ремонту дорожнього полотна (з бруківки) на вул. М. Ватутіна згідно з гарантійними зобов’язаннями.

4. Відділу технічного нагляду за капітальним будівництвом при департаменті житлово-комунального господарства міської ради проводити фотофіксацію об’єктів дорожнього господарства до, під час та після їх капітального будівництва, чи реконструкції.

5. КП «МіськШЕП» посилити роботу щодо планування робіт з поточного ремонту доріг на місяць, декаду з врахуванням аварійних та не передбачених робіт.

Голова тимчасової контрольної комісії                        		   В.Бешлей