Додаток 1

до Програми зміцнення матеріально-технічної

бази позашкільних навчальних закладів

та дитячо-юнацьких спортивних шкіл  м. Чернівців   на 2014-2016 роки,

затвердженої рішенням  міської ради VІ

скликання   28.11.2013  № 1030

Напрями діяльності та заходи Програми зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних закладів та дитячо-юнацьких спортивних шкіл м. Чернівців на 2014-2016 роки

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк вико- нання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Капітальний ремонт приміщень, водоканалі-заційних мереж та систем опалення | Капітальний ремонт у приміщеннях Міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді: - корпус за адресою вул. В.Кочубея | 2014 | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради | Кошти з міського бюджету | 598,522 | Покращання умов перебування дітей та підлітків у позашкільних навчальних закладах та дитячо-юнацьких спортивних школах. Підвищення якості здійснення навчально-виховного процесу. Суттєве збільшення дітей у гуртках, секціях. Покращання технічного стану позашкільних закладів та дитячо-юнацьких спортивних шкіл Економія енергоресурсів. Покращання технічного стану позашкільних закладів та дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
|  |  | Капітальний ремонт корпусу за адресою вул. І. Стасюка, 23 | 2015 | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради | Кошти з міського бюджету | 373,951 |  |
|  |  | Капітальний ремонт у приміщеннях Клубу юних техніків «Кварц» | 2015 | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради | Кошти з міського бюджету | 370,822 |  |
|  |  | Капітальний ремонт у приміщеннях Будинку творчості дітей та юнацтва - корпус за адресою вул. Учительській, 1 | 2014 | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради | Кошти з міського бюджету | 1400,974 |  |
|  |  | Капітальний ремонт корпусу за адресою вул.Демократичній, 5 | 2015 | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради | Кошти з міського бюджету | 521,791 |  |
|  |  | Капітальний ремонт корпусу за адресою вул.26 Бакинських комісарів, 2 | 2016 | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради | Кошти з міського бюджету | 591,787 |  |
|  |  | Капітальний ремонт корпусу за адресою вул.26 Бакинських комісарів, 10 | 2016 | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради | Кошти з міського бюджету | 71,6 |  |
|  |  | Капітальний ремонт Міського палацу дітей та юнацтва | 2015 | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради | Кошти з міського бюджету | 587,438 |  |
|  |  | Капітальний ремонт Дитячо-юнацької спортивної школи № 1 - корпус за адресою вул. Ю.Федьковича | 2015 | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради | Кошти з міського бюджету | 105,795 |  |
|  |  | Капітальний ремонт корпусу за адресою вул. Т.Шевченка, 48 | 2014 | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради | Кошти з міського бюджету | 92,034 |  |
|  |  | Капітальний ремонт міського центу еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді | 2015 | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради | Кошти з міського бюджету | 72,051 |  |
|  |  | Капітальний ремонт Дитячо-юнацької спортивної школи № 4 | 2014 | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради | Кошти з міського бюджету | 188,368 |  |
|  |  | Капітальний ремонт Центру дитячої та юнацької творчості | 2014 | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради | Кошти з міського бюджету | 196,575 |  |
| 2. | Оснащення універсаль-ними навчально-комп’ютер-ними класами | Оснащення універсальними навчально-комп’ютерними класами Клубу юних техніків „Кварц” | 2015 | Управління освіти міської ради | Кошти з міського бюджету | 95, 0 | Суттєве збільшення дітей у гуртках, секціях. Підвищення якості здійснення навчально-виховного процесу. |
|  |  | Оснащення універсальними навчально-комп’ютерними класами Міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді | 2016 | Управління освіти міської ради | Кошти з міського бюджету | 95,0 |  |
|  |  | Оснащення універсальними навчально-комп’ютерними класами Будинку творчості дітей та юнацтва | 2016 | Управління освіти міської ради | Кошти з міського бюджету | 95,0 |  |
| 3. | Забезпечен-ня участі творчих колективів у всеукраїнсь-ких, міжнародних конкурсах, турнірах, виставках тощо | Забезпечення участі творчих колективів у всеукраїнських, міжнародних конкурсах, турнірах, виставках позашкільних навчальних закладів міста та дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 2014 2015 2016 | Управління освіти міської ради | Кошти з міського бюджету | 40,0 40,0 40,0 |  |
| 4. | Матеріально-технічне забезпечення | Матеріально-технічне забезпечення позашкільних навчальних закладів міста та дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 2014 2015 2016 | Управління освіти міської ради | Кошти з міського бюджету | 300,0 300,0 300,0 | Суттєве збільшення дітей у гуртках, секціях. Підвищення якості здійснення навчально-виховного процесу. |

Секретар Чернівецької міської ради                       						               В.Михайлішин