У К Р А Ї Н А

Чернівецька  міська рада

42 сесія  VІ скликання

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

28.11.2013 № 1032						                    м.Чернівці

Про затвердження Програми каналізування міста Чернівців на 2013-2025 роки

Відповідно до статей 25, 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання пункту 2.3 рішення міської ради 
VІ скликання від 26.04.2012р. №482 «Про хід виконання Програми каналізування міста Чернівців на 2006-2015 роки, затвердженої рішенням міської ради IV скликання від 23.03.2006р. №966»,  розглянувши пропозиції робочої групи, створеної розпорядженням Чернівецького міського голови від 04.09.2012р. №226-р з підготовки пропозицій щодо коригування Програми каналізування міста Чернівців на 2006-2015 роки, департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради і проект Програми каналізування міста Чернівців на 2013-2025 роки, Чернівецька міська рада

В И Р І Ш И ЛА:

1. Затвердити Програму каналізування міста Чернівців на 2013-2025 роки (додається).

2. Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради (Шиляєв С.М.) і департаменту житлово-комунального господарства міської ради (Сірман Д.О):

2.1. Забезпечити своєчасне виконання заходів Програми каналізування міста Чернівців на 2013-2025 роки.

2.2. Інформувати про хід виконання заходів Програми щороку в березні з наданням, у випадку необхідності,  пропозицій щодо її коригування в частині зміни термінів виконання заходів.

3. Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради (Шиляєв С.М.) спільно з фінансовим управління міської ради (Бамбуляк Л.Ф.) обсяг видатків на виконання заходів Програми визначати щороку при формуванні бюджету міста Чернівців виходячи з фінансових можливостей.

4. Вважати таким, що втратило чинність, рішення міської ради IV скликання від 23.03.2006р. №966 «Про затвердження Програми каналізування міста Чернівців на 2006-2015 роки», у зв’язку з прийняттям цього рішення.

6. Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному веб - порталі Чернівецької міської ради в мережі Інтернет.

7. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради                 Ротаря П.Я., Першого заступника директора, начальника управління капітального будівництва департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради Шиляєва С.М. та директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради  Сірмана Д.О.

8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань земельних відносин, будівництва та архітектури і з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища.

Секретар Чернівецької міської ради 		        		    В. Михайлішин

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Чернівецької міської ради VІ скликання 28.11.2013 № 1032 |
| --- | --- |

П Р О Г Р А М А

каналізування міста Чернівців на 2013-2015 роки

м.Чернівці

2013 рік

Зміст

стор.

- Вихідні дані для складання програми каналізування м. Чернівці

до 2025 року (опис додається) .........………………………………………….3

- Пояснювальна записка………………………………………………………..4

  - Короткий опис території каналізування………………………………4

    - Територія, топографія, клімат, геологічна будова……………………5

    - Населення, забудова……………………………………………………5

    - Промисловість…………………………………………………………..6

    - Існуючий стан водопостачання та каналізації………………………..6

  - Загальна схема розвитку каналізації…………………………………..7

    - Система каналізації…………………………………………………….7

    - Схема каналізування та водовідведення стічних вод з

території міста………………………………………………………….8

    - Норми водовідведення та розрахункові витрати…………………….8

  - Завдання програми, її першочергові заходи по напрямках…………9

    - Першочергові заходи…………………………………………………..9

    - Заходи другої черги……………………………………………………13

    - Заходи третьої черги…………………………………………………...15

- Механізм реалізації програми……………………………………………….16

- Етапи реалізації програми…………………………………………………...16

- Зведення витрат по програмі каналізування м. Чернівці до 2025 року…..17

- Очікувані наслідки реалізації програми……………………………………19

- Заходи з реалізації програми (таблична форма)…………………………...20

1.Вихідні дані для складання програми каналізування м. Чернівці на 2013-2025 роки.

1.1. Лист департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин від 02.04. 2013р. № 04/01-08/3-03/1/1371 (щодо коригування «Програми каналізування м. Чернівців на 2006-2015 роки»).

1.2. Рішення  міської ради VI скликання №482 від 26.04.12р.(щодо коригування програми каналізування .м Чернівців).

1.3.Розпорядження Чернівецького міського голови від 04.092012р. №226-р «про створення робочої групи з підготовки пропозицій щодо коригування «Програми  каналізування м. Чернівців».

1.4. Протокол № 1 засідання робочої групи з підготовки пропозицій щодо коригування програми каналізування м. Чернівців, від 11.10.2012року.

1.5. Протокол № 2 засідання робочої групи з підготовки пропозицій щодо коригування програми каналізування м. Чернівців, від 16.05.2013 року.

1.6. Заходи програми каналізування м. Чернівців на 2013-2025 роки від 16.05.2013 року.

1.7. Протокол №3 засідання робочої групи з підготовки пропозицій щодо коригування програми каналізування м. Чернівців, від 28.05.2013 року.

1.8. Інформація до програми каналізування м. Чернівців: на 2013-2025 роки, надана ДМБК та ЗВ  від  01.08.2013 року.

1.9. Технічний проект розширення і реконструкції каналізації м. Чернівців виконаний інститутом «Укрюжпромкоммунстрой» м. Одеса – 1974р.

1.10. Інформація про хід виконання Програми каналізування міста Чернівців на 2006-2015 роки, затвердженої рішенням міської ради IV скликання                       від 23.03.2006р. №966, та інших рішень з цього питання.

1.11. Програма каналізування м. Чернівців до 2015 року.

1.12. Лист КП «Чернівціводоканал» від 08.08.2013 року №13/3189 про середньодобове надходження стоків на ОСК «Магала».

2. Пояснювальна записка

2.1. Короткий опис території каналізування.

2.1.1. Територія топографія, клімат, геологічна будова.

Місто Чернівці – адміністративний та культурний центр Північної Буковини, розташований в передгір’ї Буковинських Карпат на обох берегах ріки Прут на пересіченні важливих автомобільних та залізничних магістралей.

Ріка Прут в межах міста Чернівців тече з Північного Заходу на Південний Схід. Південна частина міста розчленовується притоками річки Прут, річками Молниця, Клокучка, Кіся та струмками – лівими притоками річки Коровія на кілька басейнів каналізування.

Північна частина міста, Садгірський район, пересікається з Північного Заходу на Південь притокою річки Прут, річкою Шубранець з притоками Задубрівка, Мошків, Потіт, що відповідно утворюють кілька природних басейнів каналізування.

Більша частина міста розміщена на правому березі річки Прут.

Рель’єф правобережної частини міста складний (крутий), розчленований ярами з зсувними ділянками. Найвищі відмітки території центральної частини міста: вулиця В. Чапаєва – 290м, Соборна площа – 270м,а східної частини мікрорайону «Роша» - вул. Краматорська – 392м. Найнижча відмітка в прибережній зоні ріки Прут – 160м.

Лівобережна частина міста Чернівців має спокійний рельєф з відмітками 160 – 190м.

Історичний центр правобережної частини міста має загальне пониженя в північному напрямку до річки Прут.

Клімат

За даними Чернівецької метеостанції клімат характеризується помірно-континентальним, вологим з м’якою нестійкою зимою та вологим і достатньо теплим літом.

Великий вплив на хід окремих метеорологічних елементів і в загальному на клімат має близькість Карпат і як наслідок, переміщення повітряних мас, що регулюються вітрами.

В зимовий і перехідний період року поряд з південно-східними спостерігаються і вітри північно-західного напрямку. На напрямок вітрів впливає долина річки Прут, де вітер дує вздовж долини, яка орієнтована з північного заходу на південний схід.

Середньорічна температура повітря +7,9°С.

Середньомісячна температура повітря зимових місяців не опускається нижче – 5°С. Як виняток в найбільш суворі зими температура може знижуватись до - 31°С, - 32°С. Впродовж зими спостерігаються значні відлиги з температурою в денні години до +12 - +15°С.

Середньорічна кількість опадів за даними метеостанції  міняється від 550 до 800 мм. Переважна кількість опадів (біля 70%) випадає дощами в теплий період року. Найбільше опадів припадає на червень – липень місяць. Сніговий покрив невисокий та нестійкий і коливається від 3-х до 11-ти сантиметрів.

Геологічна будова

В геоструктурному відношенні територія міста знаходиться в зоні зчленування двох великих геоструктурних областей: південно-західної окраїни Східно-Європейської платформи і Передкарпатського прогину. В геологічній будові території міста приймають участь осадові породи неогенового віку тортонського ярусу. Майже вся площа перекрита потужніми алювіально-делювіальними відкладами верхньочетвертинного та сучасного віку. Грунтові води зустрічаються на глибинах 1 – 4,5м від поверхні землі.

По трасі головних колекторів просліджуються глини тортонського ярусу з прожилками супісей напівтвердої консистенції.

2.1.2. Населення, забудова

Дані про населення та забудову прийняті згідно з генеральним планом міста Чернівців, розробленим Львівським філіалом Діпромісто.

В даний час в м. Чернівцях проживає 253,3 тис. жителів, на перспективу (2025 рік) буде – 270 тис.осіб.

Кількість населення, що охоплено послугами централізованого водовідведення – 157,605 тис.осіб, тобто, становить 62,2%.

Розселення населення, характер забудови,щільність населення по районах міста прийняті по матеріалах «Діпромісто».

Центральна частина міста забудована в основному 2-х, 4-х поверховими будинками з високою щільністю забудови. В центрі зосереджено адміністративні будівлі обласного та міського призначення, навчальні заклади, будівлі сфери охорони здоров’я, громадські та господарські.

В центральній частині міста склався ряд архітектурних ансамблів площ та вулиць: Театральна, Філармонії, Соборна та Центральна площі;                               вулиці О. Кобилянської, Університетська, Головна, І. Франка, М. Грушевського, Т. Шевченка.

Вулиці центру дуже вузькі, з щільною рядовою забудовою, мають добре мощення.

Південна частина міста забудована житловим масивом «Південний»(мікрорайони М-1, М-2; М-3, Червоноармійський №1 та №2, квартали «Хлібокомбінат» та К-1) з забудовою 5 - 9 поверхів. Час основної забудови 1960-ті, 1990-ті роки.

На захід від центральної частини міста знаходиться житловий район «Роша» відділений крутими схилами долини річки Клокучка. Забудова розріджена – одноповерхова. Генпланом передбачено ущільнити цей район забудовою більшої поверховості (2-3 поверхи), з щільністю розселення 45 осіб на гектар.

Лівобережна частина міста складається з районів: Ленківці, Північної промислової та житлової зони (Жучка), Садгора та промислово-комунальної зони в районі залізничної станції Магала.

Основу планувальної структури району складають вулиці: Хотинська, Пригородна, Заводська, Галицький шлях, Надрічна, М.Тореза, 
Калинівська, що сходяться до автодорожніх мостів через річку Прут, які зв’язують цей район з центром міста.

Житловий район Ленківці витягнутий між лінією залізної дороги та річкою Прут. Забудова садибна без благоустрою. Генпланом передбачено благоустрій території, упорядкування вуличної мережі, садибна двохповерхова забудова.

Забудова центру Садгори одно – двоповерхова, тут розміщені адміністративні та культурно-побутові будівлі. Центральні вулиці замощені, заасфальтовані, решта території мало благоустроєна. Генпланом передбачається забудова чотирьох мікрорайонів багатоповерховими будинками. Зонування по характеру забудови показано на генплані міста.

2.1.3. Промисловість

Профілюючими галузями промисловості міста є будівельна, харчова, легка, машинобудування та заводи ВПК (які в даний час майже не працюють).

В даний час в місті можна виділити чотири промислових райони:

- Північний (райони – Садгора, Жучка, Лужани).

- Південний (заводи «Кварц», «Гравітон», «Легмаш»).

- Центральний.

- Промислово-комунальний і складський в районі залізничної станції Магала.

Основними перспективними промисловими районами будуть Північний та промислово-комунальний в районі залізничної станції Магала. Центральний і Південний промислові райони із-за обмеженості території для розміщення нових підприємств не придатні.

Схема каналізування вирішує питання прийняття в міські каналізаційні мережі стоків промислових підприємств. При цьому стічні води повинні відповідати вимогам СНіП 2.04.03-85. Для цього на підприємствах з високою концентрацією забруднень повинні влаштовуватись локальні очисні споруди для попередньої очистки стоків перед скиданням їх в міську мережу каналізації.

2.1.4. Існуючий стан водопостачання та каналізації

Водопостачання міста Чернівців – централізоване, на деяких підприємствах є місцеві водозабірні свердловини (локальне водопостачання).

Паралельно з будівництвом водопровідних мереж в період з 1896 року по 1936 рік в правобережній частині міста (центральний район) була побудована каналізаційна мережа загальносплавної системи зі скиданням неочищених стічних вод в річку Прут без очистки.

Мережа виконана з бетонних труб діаметром від 200мм до 450мм та бетонних колекторів овоїдального січення розмірами від 300х450мм до 1400х2100мм. Загальна протяжність існуючої мережі центрального району складає коло – 65 км, на мережі є 1170 оглядових колодязів та 800 дощових приймачів.

В районах нової житлової забудови каналізаційні мережі виконувались по повній роздільній системі.

Від житлових мікрорайонів по вул. Червоноармійській, Південно-Кільцевій, В. Комарова каналізаційні стоки відводяться на існуючу КНС-1А. Стоки від М-3 «Південний» та південного промислового району на КНС-1. Каналізаційний колектор d=1000мм по вул. Роменська приймає стоки з басейнів каналізування КНС-1А, КНС-1 та житлового масиву «Руський» і відводить їх по дюкеру через річку Прут самотічно на існуючі загальноміські каналізаційні очисні споруди повної біологічної очистки продуктивністю 80 тисяч метрів кубічних на добу. Територія очисних споруд обвалована від паводкових вод 1%-ої забезпеченості на річці Прут. Потрібно виділити кошти на закінчення реконструкції цеху обробки осаду очисної станції.

Нові міські мережі каналізування прокладені з керамічних, залізобетонних, азбестоцементних труб діаметром від 200 до 1500мм.

Стоки від центральної частини міста відводяться на головну каналізаційну насосну станцію (ГКНС) стальним дюкером діаметром 1000мм (одна нитка).

Другий каналізаційний дюкер через річку Прут відводить стоки від тунелю глибокого закладання на очисні споруди «Магала», він складається з однієї нитки d= 1000мм.

Лівобережна частина міста – рівнинна представлена басейном каналізування РКНС «Рогізна» самотічними колекторами по вул. Енергетичній, Хотинській та РКНС Лужанської промислової зони.

Всі стоки лівобережжя приймаються ГКНС, яка в свою чергу перекачує їх на існуючі каналізаційні очисні споруди повної біологічної очистки «Магала».

Мережа прокладена з бетонних, залізобетонних труб діаметром 300 – 1000мм.

В задовільному технічному стані знаходиться близько половини каналізаційних мереж. Багато колекторів побудованих в різний час, технічно зношені і потребують заміни, інші колектори перевантажені і не забезпечують збору та відведення стічних вод (центральна частина міста).

Райони індивідуальної забудови не повністю каналізовані, а житлові райони перспективної забудови в зв’язку з відсутністю мереж каналізації не забудовуються.

Всього в мережі водовідведення міста експлуатується сім комунальних каналізаційних насосних станцій, більше п’ятнадцяти відомчих КНС, тунель глибокого закладання діаметром 2200мм довжиною 5878м, та міські каналізаційні очисні споруди «Магала» продуктивністю 80тис. м3 /добу очищених стоків.

Загальна протяжність каналізаційних мереж в місті 269,5км.

2.2. Загальна схема розвитку каналізації

2.2.1. Система каналізації

Технічним проектом «Розширення і реконструкції господарсько-побутової каналізації міста Чернівців», розробленим в 1977 році Одеським інститутом «Укрюжгипрокоммунстрой» прийнята повна роздільна система каналізування міста.

Таке рішення базується на тому, що нові райони забудови мають повну роздільну систему каналізування. Винятком є старий центр міста, який був каналізований за  загальносплавною системою (час забудови XIX-те століття).

В подальшому Центральний район також поступово буде переводитись на повну роздільну або напівроздільну систему. Для цього побудовано в центральній частині дощові колектори по вул. Старобельській – М. Удонова, в парку ім.. Т.Г. Шевченка, вул.М. Гастелло, Нагірній, І. Тургенєва. Скидання дощових вод з цих колекторів передбачено у внутрішньоміські природні водотоки (річки Клокучка, Мольниця).

2.2.2. Схема каналізування та водовідведення

стічних вод з території міста

Прийнята схема каналізування охоплює територію в границях визначених генпланом міста з підключенням до міської мережі селища Лужани зі своєю промзоною в лівобережній частині міста та Придністровської дослідної станції (село Яблунівка) в правобережній частинні міста.

Враховуючи ту схему каналізування, що склалася, з умов рельєфу місцевості та висотного взаємного розміщення басейнів каналізування (РКНС) і загальноміських каналізаційних очисних споруд «Магала», можна за допомогою прокладки колекторів глибокого закладання відвести стоки самотічно з більшої території правобережної частини міста (без перекачки).

Будівництвом відгалужень від існуючого тунеля можна ліквідувати

РКНС-1, РКНС-1А, а також перехопити більшу частину стоків з центральної частини міста.

Передбачається прокладка колектора діаметром 2200мм, з глибиною закладання до 65 метрів.

При влаштуванні відгалужень тунелів зі скидними шахтами, розвантажаться самопливні колектори в старій частині міста, зменшиться об’єм перекачуваних стоків на ГКНС.

2.2.3. Норми водовідведення та розрахункові витрати

Норми водовідведення для населення прийняті в залежності від ступеню благоустрою житлових будинків, передбачених генпланом міста та таблицею 1 СНиП 2.04.02-84 «Водопостачання».

| № з/п | Ступінь благоустрою районів житлової забудови | Норма водовідведення л/добу на одну людину |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сучасний стан | Перспектива 2025 рік |
| 1 | Будинки обладнанні внутрішнім водопроводом, каналізацією та гарячим водопостачанням | 230 | 250 |

Загальний коефіцієнт нерівномірності притоку стічних вод приймаємо по таблиці 2, СНіП 2.04.03-85 «Каналізація» так, як кількість виробничих стічних вод в місті не перевищує 45% від загального.

Максимальний Кgen.max=1.47

Мінімальний Кgen.min=0.69

Промислові підприємства

Водовідведення на одиницю продукції промислових підприємств та коефіцієнти годинної нерівномірності водовідведення прийнято  згідно з  матеріалами технічного проекту «Розширення і реконструкція господарсько-побутової каналізації м. Чернівців».

Розрахункова кількість стічних вод

Загальна кількість каналізаційних стічних вод, що відводяться з території міста складається з господарсько-побутових стоків від населення та промислових стічних вод.

| № з/п | Назва | Сучасний стан | Перспектива 2025 рік |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Середньодобова витрата м3/добу |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Населення в т. ч. а) правобережна б) лівобережна | 27800 20000 7800 | 44000 28000 16000 |
| 2 | Промисловість в т. ч. а) правобережна б) лівобережна | 20000 11000 9000 | 26000 11000 15000 |
| 3 | ПГТ Лужани з промзоною (лівобережжя) | 700 | 2500 |
| 4 | Дослідна станція (Рогізна) | 1500 | 2000 |
|  | Всього | 50000 | 74500 |

2.3. Завдання програми, її першочергові заходи по напрямках

Керуючись вимогами «Інформації до Програми каналізування міста Чернівців на 2013-2025 роки» та протоколами засідань робочої групи щодо коригування «Програми каналізування міста Чернівців на 2006-2013 роки» щодо черговості виконання робіт пропонується 25 ділянок робіт розділити на три черги.

2.3.1. Першочергові заходи

2.3.1.1. Ділянка №1. Розробка схеми каналізування мікрорайону «Роша» з визначенням черговості  будівництва

Після введення в експлуатацію каналізаційного колектору d=1000мм від КНС-5 до скидної шахти тунеля глибокого закладання, є можливість каналізування мікрорайону «Роша».

Територія мікрорайону розчленована притоками річки Клокучка на чотири басейни каналізування. Від трьох басейнів стічні води відводяться самотічно. З басейну, що прилягає до вул. Стрийська – Г. Мізюна  відведення стоків буде через районну каналізаційну станцію «Роша».

Орієнтовна вартість будівельних робіт становитиме в цінах 2013 року     88,25 млн. гривень.

2.3.1.2. Ділянка №2. Будівництво каналізаційного колектору d=1000мм по вул. Роменській на ділянці від вул. Руської до вул. Високої.

Кошторисна вартість по зведеному розрахунку в цінах 2013 року становитиме 2 млн. 540тис. гривень.

2.3.1.3 Ділянка №3. Будівництво каналізаційної насосної станції та напірного колектору з підключенням в діючий каналізаційний колектор в районі вул. Привокзальної.

Кошторисна вартість в цінах 2013 року становитиме 0,50 млн. гривень.

2.3.1.4. Ділянка №4. Будівництво берегоукріплюючих споруд на правому березі річки Прут в районі проходження каналізаційного дюкеру на головну каналізаційну насосну станцію.

Внаслідок безконтрольного відбору гравійно-піщаної суміщі з русла річки Прут відбулося переформування берегів в районі ГКНС, поглиблення дна ріки з оголенням існуючого дюкеру.

Вартість робіт по зведеному кошторису розрахунку становить 3,08 млн. гривень в цінах 2013 року.

2.3.1.5. Ділянка №5. Будівництво каналізаційних мереж по провулку Смотрицькому, вулицях Кіцманській, Тихорецькій та прилеглих до них вулиць мікрорайону «Кемпінг» з влаштуванням локальних очисних каналізаційних споруд.

Стічні води цього району не можуть бути відведені самотічно в міську мережу каналізації, тому потрібно влаштовувати каналізаційну насосну станцію або передбачити будівництво тунелю довжиною 440м зі скиданням стоків в існуючий тунель глибокого закладання.

Вартість робіт: тунельний варіант – 31 млн. гривень; варіантз КНС 8,5 млн. гривень.

Район розміщення КНС – зсувонебезпечний, там є діючі зсуви і тому приймається на першу чергу будівництва – влаштування локальних каналізаційних очисних споруд з відведенням очищених вод в існуючий струмок.

Вартість робіт становитиме 6 млн. гривень.

2.3.1.6. Ділянка №6. Реконструкція каналізаційних мереж центральної частини міста – вулиць: П. Нікітіна, І. Вільде, В. Чапаєва, Буковинської, І. Кармелюка (від вулиць О. Герцена до вулиці О. Довбуша), Л. Українки (від площі Соборної до вулиці М. Лисенка), О. Суворова (від вулиць В. Чапаєва до вулиці О. Невського), М. Некрасова (від будинку №5 до будинку №17), Е. Райса, Першотравневої (від будинку №4 до будинку №18, від будинку №5 до вулиці Головна), М. Кордуби (будинок №2 – дворова каналізаційна мережа), провулку О. Пушкіна.

Термін експлуатації каналізаційних мереж в центральній частині міста наближається до 120 років, колектори прокладались з бетонних труб, які в більшості знаходяться в незадовільному стані (передаварійні). З метою попередження аварійних ситуацій передбачається перекладка каналізаційних мереж.

Перед початком робочого проектування необхідно буде виконати інструментальну перевірку, телеінспекцію технічного стану існуючої мережі по вказаних вулицях.

Вартість реконструкції становитиме 5,6 млн. гривень в цінах 2013 року.

2.3.1.7. Ділянка №7. Внутрішньоквартальні і вуличні мережі каналізації району «Калічанка» - вулиць О.Дундича, Кобзарської, Ракетної, Жванецької, О. Пархоменка, П. Гречаного, Білоруської  та прилеглих.

Головні колектори в даному районі «Калічанки» будуть прокладатись по вулицях Ізяславська – Трудова, Ракетна, О. Дундича, Ясинувата, Ізмайлівська.

Самопливне відведення стоків по рельєфу  можливе в басейн КНС (вагонного депо). Перший колектор буде прокладатись по вулицях Ізяславська – Трудова . В цей колектор буде відводитись вся решта стоків.

При робочому проектуванні необхідно врахувати, що в даному районі розповсюджені набухаючі ґрунти та протікає два струмки, які необхідно буде пересікати.

Кошторисна вартість в цінах 2013 року становить 17,4 млн. гривень.

2.3.1.8. Ділянка №8. Скидна шахта та відрізок тунелю по вул. Садовій.

Для розгрузки існуючих перевантажених каналізаційних мереж в районі вулиць Садова – Першотравнева, пропонується будівництво по вул. Садовій скидної шахти та відрізок тунелю глибокого закладання довжиною 120 метрів для приєднання до працюючого тунелю.

Кошторисна вартість в цінах 2013 року становить 8,80 млн. гривень.

2.3.1.9. Ділянка №9. Друга напірна лінія каналізації від головної каналізаційної насосної станції (ГКНС) до міських каналізаційних очисних споруд «Магала» довжиною 6.7 км.

Напірний колектор прокладається,паралельно існуючому папірному трубопроводу d=1000мм, з влаштуванням переключень на існуючий. 3300м прокладається в землі, а решта 3400м прокладається в існуючому залізобетонному лотку. В зв’язку з незадовільним станом існуючого напірного колектору прокладеного в залізобетонному лотку передбачається його заміна на новий такого ж  діаметра.

В цінах 2013 року кошторисна вартість зведеного розрахунку по ділянці №9 складає 53,57 млн. гривень.

2.3.1.10. Ділянка №10. Будівництво другої лінії каналізаційного дюкерного переходу річки Прут в районі міських каналізаційних очисних споруд «Магала».

Через обмеження фінансування була побудована тільки одна лінія дюкеру. Для забезпечення безперебійної та безаварійної роботи необхідно побудувати другу лінію дюкеру. Проектно-кошторисна документація є.

Вартість по зведеному кошторисному розрахунку  в цінах 2013 року становитиме 6,02 млн. гривень.

2.3.1.11. Ділянка №11. Реконструкція каналізаційної мережі по вулиці Червоноармійській (від вулиці В. Чапаєва до вулиці Садової) та будівництво каналізаційної мережі по вулиці Садовій (від вулиці Червоноармійської до вулиці Першотравневої).

Після введення в експлуатацію нових житлових кварталів по вулиці Червоноармійській (Фортеця та інших) існуюча мережа буде переповнена і стічні води періодично будуть виливатись на денну поверхню. Тому передбачається реконструкція, заміна на більший діаметр, існуючої мережі по вулиці Червоноармійській та прокладка по вул. Садовій (дивись заходи по ділянці №8).

Вартість робіт становитиме 1,5 млн. гривень.

2.3.1.12. Ділянка №12. Реконструкція каналізаційних мереж в мікрорайоні «Калічанка» від житлового будинку №85 по вулиці Білоруській до РКНС-8 (вагонного депо) по вулиці М. Синельникова.

Територія знаходиться в зоні підтоплення тому вулиця Білоруська неодноразово піднімалась. Зараз існуючі мережі каналізування знаходяться на значній глибині, ухили мінімальні, місцями колектори розрушені. Стан перед- аварійний. Перехід вулиці Білоруської потрібно виконувати проколом. Матеріал труб прийняти - поліефірна пластмаса армована скловолокном.

Вартість робіт складатиме 2,5 млн. гривень.

2.3.1.13. Ділянка №13. Реконструкція ділянки каналізаційного колектору d=600мм вздовж залізнодорожного полотна від перехрестя вулиць Л. Кобилиці – Руська до вулиці Білоруської.

Дана ділянка каналізаційної мережі прокладена з бетонних труб, експлуатується вже більше ста років, місцями має значні пошкодження, особливо на відрізках, що проходять вздовж річки Молниця. Рекомендується прокладка склопластикових труб. Довжина прокладки 1,3 км.

Вартість робіт становитиме 2,3 млн. гривень.

2.3.1.14. Ділянка №14. Реконструкція загальноміських очисних споруд «Магала».

Перша черга очисних споруд «Магала введена в експлуатацію в 1971 році. У вісімдесятих роках введено в експлуатацію другу чергу.

Від агресивних стоків руйнуються залізобетонні конструкції і споруди виходять з ладу.

Загальна продуктивність очисних споруд зменшується.

Пісколовки з коловим рухом води в експлуатації не виправдали себе.

Один первинний відстійник вийшов з ладу. Розпреділення повітря в аеротенках вимагає удосконалення. Один з вторинних відстійників на грані виходу з ладу. Відсутнє знезараження очищених стічних вод перед скиданням в річку Прут. Не вирішене питання утилізації осаду, що утворюється в процесі очистки стоків.

Необхідно розробити проект реконструкції.

Вартість проектно-вишукувальних робіт становитиме 1,2 млн. гривень.

2.3.1.15. Ділянка №15. Проектування та будівництво водопонижуючих свердловин дренажної галереї (вул. Ю. Гагаріна – П. Нахімова).

При виконанні цих робіт припинеться ріст рівнів грунтових вод і стабілізуються зсувні процеси.

Буде збережено 36 тис. м2 житлового фонду в історичній частині міста Чернівців.

Вартість робіт становитиме 5,2 млн. гривень (в т. ч. 200 тис. проектно-вишукувальних робіт).

2.3.1.16. Ділянка №16. Будівництво каналізаційної насосної станції та напірного колектору мікрорайону «Рогізна».

Оздоровиться санітарний стан даної території.

Кошторисна вартість робіт складає в цінах 2013 року 3,5 млн. гривень.

Всього по першочергових заходах вартість становить 207,99 млн. гривень.

Розподіл виконання робіт по роках подано в табличній частині програми.

2.3.2. Заходи другої черги

2.3.2.1. Ділянка №17. Розробити схему каналізування мікрорайону  «Стара Жучка» з поділом на черговості будівництва.

Даний район має невеликий похил до річки Прут і не може бути повністю самопливно каналізований в каналізаційні мережі міста – район ГКНС.

Вартість всього будівництва 53 млн. гривень.

2.3.2.2. Ділянка №18. Розробити схему каналізування мікрорайону «Клокучка» з поділом на черги будівництва.

Територія має складний рельєф розчленований притоками річки Клокучка, береги якої в багатьох місцях вражені зсувами. Самотічне відведення стоків в міську мережу не можливе, тому треба вибрати місце для розміщення РКНС «Клокучка». На даний момент стічні води скидаються у вигрібні ями які регулярно не очищаються і стічні води потрапляють у струмки – притоки річки Клокучка.

Вартість проектних та вишукувальних робіт становитиме 72 тис. гривень.

Вартість всього будівництва – 47 млн. гривень.

2.3.2.3. Ділянка №19. Проектування та будівництво каналізаційних мереж в районі вулиць Запорізької, Сторожинецької, С. Халтуріна,                   О. Кошового та прилеглих вулиць.

В цьому районі інтенсивно ведеться реконструкція існуючого житлового фонду та будівництво нового. Каналізаційні стоки скидаються у вигрібні ями або септики, котрі не регулярно очищаються і часто неочищені води потрапляють в струмки – притоки річки Клокучка. Внаслідок цього погіршується санітарний стан території.

Передбачається спорудження основних самотічних колекторів по вулицях С. Халтуріна, Запорізької, Балашівської, Лібавської, Сторожинецької, О. Кошового. Відведення стоків передбачається в існуючий каналізаційний колектор d=1000мм, що прокладений від колишньої РКНС-5 до скидної шахти колектора глибокого закладання по вулиці Черняховського. При робочому проектуванні буде каналізовано прилеглі провулки, тупики з відведенням стоків в основні колектори.

Вартість проектно-вишукувальних та будівельних робіт складатиме 4,91млн. гривень в цінах 2013 року.

2.3.2.4. Ділянка №20. Коригування ПКД (1998 року) та будівництво каналізаційної насосної станції зливових вод в районі вулиці Машинобудівників.

Виконання цього заходу унеможливить підтоплення житлового кварталу між територією машзаводу та залізнодорожньою  лінією Чернівці – Вадул Серет в межах території генплану м. Чернівців.

Вартість робіт становитиме 4,9 млн. гривень.

2.3.2.5. Ділянка №21. Розробка схеми каналізування району вулиці Коломийської з виділенням черговості будівництва.

В даний час каналізування цього району здійснюється через каналізаційну насосну станцію молокопереробного заводу.

При розробці схеми необхідно унеможливити забруднення водоносного горизонту водозабору «Ленківці».

Вартість проектно-вишукувальних та будівельно-монтажних робіт становитиме 3,5млн. гривень.

2.3.2.6. Ділянка №22. Розробка схеми каналізування мікрорайонів «Ленківці», «Нові Ленківці» та вулиці Коломийської з визначенням черговості будівництва.

В мікрорайоні «Ленківці» до початку проектування каналізаційних мереж, необхідно розробити проект організації вуличної мережі.

Система каналізування передбачається повна роздільна.

Схемою каналізування передбачається будівництво районної каналізаційної станції з прокладкою  напірних трубопроводів до існуючої самотічної мережі міста.

Головні каналізаційні самотічні колектори проходитимуть по вулицях Вільшини та Пісчаній.

В районі перетину цих вулиць буде РКНС.

Враховуючи відносно плоский рельєф місцевості, головні колектори будуть прокладені на глибині 3 – 5 метрів. Глибина насосної станції біля восьми метрів.

При робочому проектуванні необхідно врахувати, що басейн каналізування знаходиться на надзаплавній терасі долини річки Прут. Територія підтоплюється і частково затоплюється при 1%-му паводку річки Прут до відмітки 167,5м.

Вартість робіт становитиме в цінах 2013 року 28,72 млн. гривень.

Всього по заходах другої черги вартість становитиме 142,02 млн. гривень.

2.3.3. Заходи третьої черги.

2.3.3.1. Ділянка №23. Будівництво каналізаційного колектору глибокого закладання по вулиці Л. Кобилиці.

Існуючий каналізаційний колектор глибокого закладання проходить під вулицею Л. Кобилиці, з цього місця прокладається відгалуження до перехрестя вулиць Ю.Гагаріна – Прутська з влаштуванням скидних шахт. Довжина відгалуження L=1,6км.

Скидна шахта на вулиці Л. Кобилиці ліквідує аварійний викид в річку Молниця в районі пересічення вулиці Руської і залізної дороги, тим самим покращиться санітарний стан внутрішньо міського водотоку.

Друга скидна шахта прийме каналізаційні стоки з головного каналізаційного колектора в районі пересічення вулиць Ю.Гагаріна та Прутської, а також стоки з колектора по вулиці П.Нікітіна. При виконанні цього заходу буде розвантажено каналізаційний колектор по вулиці Прутська та той, що проходить через територію машинобудівного заводу, як  наслідок ліквідується підтоплення прилеглих територій (під час зливових дощів). Також будуть вивільнені потужності ГКНС, і буде можливість каналізування перспективної житлової забудови Садгірського району.

Стічні води, що будуть відводитись через скидні шахти, потраплятимуть на міські каналізаційні очисні споруди без перекачування (самотічно).

Вартість робіт в цінах 2013 року становитиме 130,3 млн. гривень.

2.3.3.2. Ділянка №24. Будівництво каналізаційного колектору глибокого закладання від вулиці Московської Олімпіади (район гаражів) до порталу в районі вулиці Барнаульської.

По першочергових заходах (ділянка №5) передбачається влаштування локальних каналізаційних очисних споруд в мікрорайоні «Кемпінг» тому, що даний район має закритий басейн каналізування. В зв’язку з постійним здорожченням енергоресурсів вартість експлуатаційних витрат буде з кожним роком збільшуватись. Тому передбачається спорудження відрізку тунелю глибокого закладання довжиною 440 метрів зі скиданням каналізаційних стоків в існуючий тунель в районі вулиці Барнаульської.

Будівництво цього відрізку  тунелю дасть змогу каналізувати самотічно весь мікрорайон «Кемпінг».

Вартість робіт в цінах 2013 року становитиме 46 млн. гривень.

2.3.3.3. Ділянка №25. Будівництво каналізаційного колектору глибокого закладання від РКНС-1А по вулиці Південно-Кільцевій до перехрестя вулиць Руська – Фастівська довжиною 2,5 км.

Спорудження тунелю передбачено в глинах тортонського періоду.

Після введення його в експлуатацію з роботи буде виключено РКНС-1А та РКНС-1. Каналізаційні стічні води житлового масиву «Південний» будуть відводитись на міські каналізаційні очисні споруди «Магала» самопливно.

Повністю відпаде необхідність в експлуатації двох РКНС, а це більше               2,3 млн. кіловат електричної енергії в рік.

Вартість робіт становитиме 240 млн. гривень.

Всього по заходах третьої черги  вартість становитиме 416,3 млн. гривень.

Загальна вартість робіт по всіх чергах будівництва 766,31 млн. гривень.

Розподіл виконання робіт по роках подано в табличній частині програми.

3.Механізм реалізації програми.

Програма реалізується силами науково-дослідних організацій Мінрегіонбуду України, територіальними проектними і вишукувальними організаціями, департаментами житлово-комунального господарства містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської Ради, а також спеціалізованими місцевими будівельними організаціями.

Функціонування передбачених програмою заходів здійснюється в залежності від об’ємів робіт за кошти державного бюджету, місцевих бюджетів та за кошти зацікавлених юридичних та фізичних осіб.

Конкретні умови та джерела фінансування мають визначатися по кожній окремій ділянці (по кожному заходу) згідно чинного законодавства.

Моніторинг виконання даної програми здійснюється виконавчим комітетом Чернівецької міської ради.

4. Етапи реалізації програми.

Першочергові визначені на 2013-2020 роки.

Заходи другої черги будуть виконуватись 2016-2023 роках.

Заходи третьої черги виконуватимуться в 2023-2025 роках.

Розподіл виконання робіт по роках подано в табличній частині програми.

5. Зведення витрат по програмі каналізування

м. Чернівці до 2025 року.

| № п/п | Найменування ділянки та зміст роботи на ній | Вартість робіт в млн. гривень |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ділянка №1. Розробка схеми каналізування мікрорайону «Роша» з визначенням черговості будівництва | 88,25 |
| 2 | Ділянка №2. Будівництво каналізаційного колектору d=1000мм по вулиці Роменській на ділянці від вулиці Руської до вулиці Високої | 2,54 |
| 3 | Ділянка №3. Будівництво насосної станції та напірного колектору з підключенням в діючий каналізаційний колектор в районі вулиці Привокзальної | 0,5 |
| 4 | Ділянка №4. Будівництво берегоукріплюючих споруд на правому березі річки Прут в районі проходження каналізаційного дюкеру на головну каналізаційну насосну станцію | 3,08 |
| 5 | Ділянка №5. Будівництво каналізаційних мереж по провулку Смотрицькому, вулицях Кіцманській, Тихорецькій та прилеглих до них вулиць мікрорайону «Кемпінг» з влаштуванням локальних очисних каналізаційних споруд | 6,0 |
| 6 | Ділянка №6. Реконструкція аварійних каналізаційних мереж центральної частини міста: вулиці П. Нікітіна, І. Вільде, В. Чапаєва, Буковинської, І. Кармелюка (від вул. О. Герцена до вул. О. Довбуша), Л. Українки (від площі Соборної до вул. М. Лисенка), О. Суворова (від вул. В. Ча-паєва до вул. О. Невського), М. Некрасова (від буд. №5 до буд. №17), Е. Райса, Першотравневої (від будинку №4 до будинку №18, від буд. №5 до вул. Головної), М. Кордуби (буд. №2, дворова каналізаційна мережа), О. Невського (від вул. Ю. Федьковича до вул. Садової), Червоноармійської (буд.№69), Ентузіастів (буд. №5), провулку О. Пушкіна | 5,6 |
| 7 | Ділянка №7. Будівництво внутрішньо квартальних та вуличних мереж каналізації по вулицях О. Дундича, Кобзарській, Ракетній, Жванецькій, О. Пархоменка, П. Гречаного, Білоруської, провулку Смотрицькому, та інших, що прилеглі до вулиць мікрорайону «Калічанка» | 17,43 |
| 8 | Ділянка №8. Будівництво скидної шахти та відрізку колектора глибокого закладання довжиною 120 метрів по вул. Садовій | 8,8 |
| № п/п | Найменування ділянки та зміст роботи на ній | Вартість робіт в млн. гривень |
| 1 | 2 | 3 |
| 9 | Ділянка №9. Друга напірна лінія від головної каналізаційної насосної станції (ГКНС) до міських каналізаційних очисних споруд «Магала», довжиною 6,7 кілометрів | 53,57 |
| 10 | Ділянка №10. Будівництво другої лінії каналізаційного дюкерного переходу річки Прут в районі міських каналі-заційних очисних споруд «Магала» | 6,02 |
| 11 | Ділянка №11. Реконструкція каналізаційної мережі по вулиці Червоноармійській (від вул. В. Чапаєва до вул. Садової) та будівництво каналізаційної мережі по вул.Садовій (від вул. Червоноармійської до вул. Першотравневої | 1,5 |
| 12 | Ділянка №12. Реконструкція каналізаційних мереж в мікрорайоні «Калічанка» від житлового будинку №85 по вулиці Білоруській до РКНС-8 (вагонного депо) по вулиці М. Синельникова | 2,5 |
| 13 | Ділянка №13. Реконструкція ділянки каналізаційного колектору d=600мм вздовж залізнодорожного полотна, від перехрестя вулиць Л. Кобилиці – Руська до вулиці Білоруської | 2,3 |
| 14 | Ділянка №14. Реконструкція загальноміських очисних споруд каналізації «Магала» (проектні роботи) | 1,2 |
| 15 | Ділянка №15. Проектування та будівництво водо- понижуючих свердловин дренажної галереї (вул. Ю. Гагаріна – вул. П. Нахімова) | 5,2 |
| 16 | Ділянка №16. Будівництво каналізаційної насосної станції та напірного колектору мікрорайону «Рогізна» | 3,5 |
| 17 | Ділянка №17. Розробити схему каналізування мікрорайону «Стара Жучка» з поділом на черговості будівництва | 53,0 |
| 18 | Ділянка №18. Розробити схему каналізування мікрорайону «Клокучка» з поділом на черги будівництва | 47,0 |
| 19 | Ділянка №19. Будівництво каналізаційних мереж вулиць Запорізької, Сторожинецької, С. Халтуріна, О. Кошового, та прилеглих вулиць | 4,9 |
| 20 | Ділянка №20. Коригування ПКД (1998 року) та будівництво каналізаційної насосної станції зливових вод в районі вулиці Машинобудівників | 4,9 |
| № п/п | Найменування ділянки та зміст роботи на ній | Вартість робіт в млн. гривень |
| 1 | 2 | 3 |
| 21 | Ділянка №21. Розробка схеми каналізування району вулиці Коломийської з виділенням черговості будівництва | 3,5 |
| 22 | Ділянка №22. Розробка схеми каналізування мікрорайону «Ленківці», «Нові Ленківці» та вулиці Коломийської з визначенням черговості будівництва | 28,72 |
| 23 | Ділянка №23. Будівництво каналізаційного колектору глибокого закладання по вулиці Л. Кобилиці | 130,3 |
| 24 | Ділянка №24. Будівництво каналізаційного колектору глибокого закладання від вулиці Московської Олімпіади (район гаражів) до порталу в районі вулиці Барнаульської | 46,0 |
| 25 | Ділянка №25. Будівництво каналізаційного колектору глибокого закладання від РКНС-1А по вулиці Південно-Кільцевій до перехрестя вулиць Руська – Фастівська довжиною 2.5 км | 240 |
|  | Разом по програмі | 766,31 |

6. Очікувані наслідки реалізації програми

В результаті реалізації програми буде:

- покращено санітарно-екологічний стан внутрішньоміських водотоків і малих річок Клокучка, Мольниця, Задубрівка, Мошків, Потіт, Шубранець, Кіся, котрі є притоками річки Прут, яка відноситься до транскордонних водотоків;

- розвантажено існуючі каналізаційні мережі міста, головну каналізаційну  насосну станцію;

- ліквідовано частину існуючих каналізаційних насосних станцій (РКНС-1А та РКНС-1) та зекономлено 2,3 млн. кіловат/годин електричної енергії в рік;

- проводитись житлова та промислова забудова перспективних територій, згідно затвердженого генерального плану забудови м. Чернівців.

7. Заходи з реалізації програми

| № п/п | Зміст заходу | Термін реалізації роки | Вартість по роках, в млн.грн. | Утому числі за рахунок, млн. грн. |  | Очікувані результати реалізації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Місцевого бюджету | Інших бюджетів |  |
| 1. Першочергові заходи |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Розробка схеми каналізування мікрорайону «Роша» з визначенням черговості будівництва | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | 0,514 6,5 4,5 7,0 9,0 15,0 20,0 10,0 8,5 7,236 | 0,014 4,55 3,15 4,9 6,3 10,5 14,0 7,0 5,95 5,06 | 0,5 1,95 1,35 2,1 2,7 4,5 6,0 3,0 2,55 2,176 | Покращення санітарного стану території, реалізація забудови генплану |
| 1.2 | Будівництво каналіза-ційного колектору d=1000мм по вул. Роменськй від вул. Руської до вулиці Високої | 2013 2014 | 1,0 1,54 | 1,0 1,54 |  | Охорона дов-кілля, покра-щення сані-тарного ста-ну житлового масиву «Руський» |
| 1.3 | Будівництво насосної стан-ції та напірного колектору з підключенням в діючий каналізаційний колектор в районі вул. Привокзальної | 2014 | 0,5 | 0,5 |  | Охорона довкілля |
| 1.4 | Будівництво берегоукріп-люючих споруд на правому березі річки Прут в районі проходження каналізаційного дюкеру на головну каналізаційну насосну станцію | 2015 | 3,08 | 3,08 |  | Захист транс- кордонної річки Прут від техногенних забруднень |
| 1.5 | Будівництво каналізацій-них мереж по провулку Смотрицькому, вулицях Кіцманській, Тихорецькій П. Гречаного, Білоруській та прилеглих до них вулиць мікрорайону «Кемпінг» з влаштуванням локальних очисних каналізаційних споруд | 2014 2015 | 3,0 3,0 | 2,1 2,1 | 0,9 0,9 | Покращення санітарного стану території |
| 1.6 | Реконструкція аварійних каналізаційних мереж центральної частини міста: вулиці П. Нікітіна, І. Вільде, В. Чапаєва, Буковинської, І. Кармелю-ка (від вул. О. Герцена до вул. О. Довбуша), Л. Українки (від площі Соборної до вулиці М. Лисенка) О. Суворова (від вул. В. Чапаєва до вул.О.Невського), М. Не-красова (від буд. №5 до буд. №17), Е. Райса, Першотравневої (від буд. №4 до буд. №18, від буд. №5 до вул. Головної), М. Кордуби (буд.№2, дворова каналізаційна мережа), О. Невського (від вул. Ю.Федьковича до вул. Садової), Червоно-армійської (буд. №69), Ентузіастів (буд. №5) провулку Пушкіна | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 0,3 1,3 1,5 0,8 0,6 0,5 0,6 | 0,3 1,3 1,5 0,8 0,6 0,5 0,6 |  | Збереження історичної забудови центру міста |
| 1.7 | Будівництво внутрішньо-квартальних та вуличних мереж каналізації по вул. О. Дундича, Кобзарській, Ракетній, Жванецькій, О. Пархоменка, провулку Смотрицькому та інших, що прилеглі до вулиць мікрорайону «Калічанка» | 2016 2017 2018 2019 2020 | 0,43 3,5 6,0 5,0 2,5 | 0,43 2,45 4,2 3,0 1,5 | 1,05 1,8 2,0 1,0 | Покращення санітарного стану території, реалізація забудови генплану |
| 1.8 | Будівництво скидної шах-ти та відрізку колектора глибокого закладання довжиною 120 метрів по вул. Садовій | 2018 2019 2020 | 0,8 4,0 4,0 | 0,8 4,0 4,0 |  | Ліквідація аварійних виливів стічних вод в межах міста, покращення санітарного стану |
| 1.9 | Друга напірна лінія від головної каналізаційної насосної станції (ГКНС) до міських каналізаційних міських споруд «Магала», довжиною 6,7 кілометрів | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 0,4 9,0 10,0 10,0 12,0 12,170 | 0,4 9,0 10,0 10,0 12,0 12,170 |  | Покращення санітарного стану транс-кордонної річки Прут |
| 1.10 | Будівництво другої лінії каналізаційного дюкерно-го переходу річки Прут в районі міських каналіза-ційних очисних споруд «Магала» | 2016 2017 2018 | 2,02 2,0 2,0 | 2,02 2,0 2,0 |  | Захист транс- кордонної річки Прут від техногенних забруднень |
| 1.11 | Реконструкція каналіза-ційної мережі по вулиці Червоноармійська (від вул. В.Чапаєва до вул.Са-дової), та будівництво каналізаційної мережі по вул. Садовій (від вул. Чер-воноармійської до вулиці Першотравневої) | 2017 2018 2019 2020 | 0,175 0,8 0,25 0,275 | 0,175 0,8 0,25 0,275 |  | Покращення санітарного стану території |
| 1.12 | Реконструкція каналіза-ційних мереж в мікро-районі «Калічанка» від житлового будинку №85 по вул. Білоруській до РКНС-8 (вагонного депо) по вул. М. Синельникова | 2016 2017 2018 | 0,12 1,8 0,58 | 0,12 0,8 0,33 | 1,0 0,25 | Покращення санітарного стану та благоустрою території |
| 1.13 | Реконструкція ділянки ка- налізаційного колектору d=600мм вздовж залізно дорожнього полотна від перехрестя вулиць Л. Кобилиці – Руська до вул. Білоруської | 2017 2018 2019 2020 | 0,175 1,0 1,0 0,125 | 0,175 1,0 1,0 0,125 |  | Збереження пропускної здатності існуючої мережі |
| 1.14 | Реконструкція загально-міських очисних споруд каналізації «Магала» (проектні роботи) | 2015 2016 | 0,6 0,6 | 0,6 0,6 |  | Покращення роботи очис-ної станції, захист транс-кордонного водотоку р. Прут |
| 1.15 | Проектування та будів-ництво водопонижуючих | 2015 2016 | 0,2 1,0 | 0,2 1,0 |  | Збереження житлового |
|  | свердловин дренажної галереї (від вулиці Ю. Га-гаріна до вулиці П. Нахімова) | 2017 2018 2019 2020 | 1,0 1,0 1,0 1,0 | 1,0 1,0 1,0 1,0 |  | фонду (36 тис. м2) в історичній частині міста |
| 1.16 | Будівництво каналіза-ційної насосної станції та напірного колектору мікрорайону «Рогізна» | 2013 | 3,5 | 3,5 |  | Покращення санітарного стану терто-рії, реаліза- ція забудови генплану |
|  | Всього по першочергових заходах |  | 207,99 | 172,264 | 35,726 |  |
|  | В тому числі по роках | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | 5,014 11,84 13,08 21,67 28,45 37,78 43,75 30,67 8,5 7,236 | 4,514 8,99 10,83 19,57 23,70 31,23 35,75 26,67 5,95 5,06 | 0,5 2,85 2,25 2,1 4,75 6,55 8,0 4,0 2,55 2,176 |  |
| 2. Заходи другої черги |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Розробити схему каналі-зування мікрорайону «Стара Жучка» з поділом на черговості будівництва | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 | 0,167 8,0 8,0 7,180 9,0 10,0 7,0 3,653 | 0,1 5,6 5,6 5,026 6,3 7,0 4,9 1,5 | 0,067 2,4 2,4 2,154 2,7 3,0 2,1 2,153 | Санітарне оздоровле-ння терито-рії, реаліза- ція забудови генплану міста |
| 2.2 | Розробити схему каналі-зування мікрорайону «Клокучка» з поділом на черги будівництва | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 | 0,172 3,0 7,9 8,5 9,0 8,0 6,0 4,428 | 0,172 2,1 5,53 5,95 6,3 5,6 4,2 2,0 | 0,9 2,37 2,55 2,7 2,4 1,8 2,428 | Санітарне оздоровле-ння терито-рії, реаліза- ція забудови генплану міста |
| 2.3 | Будівництво каналізаційних мереж вулиць Запорізької, Сторожинецької, С. Халтуріна, О. Кошового та прилеглих до них вулиць | 2020 2021 2022 2023 | 0,1 1,5 1,5 1,8 | 0,1 1,0 1,0 1,26 | 0,5 0,5 0,54 | Санітарне оздоровлення території |
| 2.4 | Коригування ПКД (1998 року) та будівництво каналізаційної насосної станції зливових вод в районі вул. Маши-нобудівників | 2021 2022 | 1,9 3,0 | 1,9 3,0 |  | Санітарне оздоровле території від затоплення |
| 2.5 | Розробка схеми каналізу-вання району вулиць Коломийська з виділенням черговості будівництва | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | 0,3 0,7 1,0 0,75 0,5 0,25 | 0,2 0,5 0,7 0,5 0,3 0,1 | 0,1 0,2 0,3 0,25 0,2 0,15 | Санітарне оздоровле території |
| 2.6 | Розробка схеми каналізу- вання мікрорайону «Ленківці» з виділенням черговості будівництва | 2018 2019 2020 2021 2022 | 0,5 7,0 7,22 7,0 7,0 | 0,3 5,0 5,0 5,0 5,0 | 0,2 2,0 2,22 2,0 2,0 | Санітарне оздоровле-ння терито-рії, реаліза- ція забудови генплану міста |
|  | Всього по заходах другої черги |  | 142,02 | 98,738 | 43,282 |  |
|  | В тому числі по роках | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 | 0,339 11,3 17,1 23,68 26,07 28,9 24,75 9,881 | 0,272 7,9 11,93 16,676 18,2 20,8 18,2 4,76 | 0,067 3,4 5,17 7,004 7,87 8,1 6,55 5,121 |  |
| 3. Заходи третьої черги |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Будівництво каналізацій-ного колектору глибоко-го закладання по вулиці Л. Кобилиці | 2023 2024 2025 | 47,0 42,0 41,3 | 47,0 42,0 41,3 |  | Ліквідація аварійних викидів каналізації в міські водотоки |
| 3.2 | Будівництво каналізацій-ного колектору глибокого закладання від вулиці Московської Олімпіади (район гаражів) до порталу в районі вулиці Барнаульської | 2024 2025 | 20,0 26,0 | 20,0 26,0 |  | Санітарне оздоровле-ння терито-рії, реаліза- ція забудови генплану міста |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.3 | Будівництво каналізацій- ного колектору глибо- кого закладання від РКНС-1А по вулиці Південно-Кільцева до перехрестя вулиць Руська – Фастівська довжиною 2,5 км | 2023 2024 2025 | 40,0 100,0 100,0 | 40,0 100,0 100,0 |  | Ліквідація РКНС-1 та РКНС-1А, покращення санітарного стану території |
|  | Всього по заходах третьої черги |  | 416,3 | 416,3 |  |  |
|  | В тому числі по роках | 2023 2024 2025 | 87,0 162,0 167,3 | 87,0 162,0 167,3 |  |  |
|  | Всього по програмі |  | 766,31 | 687,302 | 79,008 |  |
|  | В тому числі по роках | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 | 5,014 11,84 13,08 22,009 39,75 54,88 67,43 56,74 37,4 31,986 96,881 162,0 167,3 | 4,514 8,99 10,83 19,842 31,6 43,16 52,426 44,87 26,75 23,26 91,76 162,0 167,3 | 0,5 2,85 2,25 2,167 8,15 11,72 15,004 11,87 10,65 8,726 5,121 |  |

Секретар Чернівецької міської ради 				В.Михайлішин