Інформація

з підготовки комунального господарства 
та житлового фонду м. Чернівців до роботи в умовах

осінньо-зимового періоду 2014-2015 років

Рішенням виконавчого комітету міської ради від 22.04.2014 р. № 149/6 були затвердженні заходи з підготовки господарства м. Чернівців до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2014-2015 років. Хід виконання цих заходів, а також визначення першочергових заходів з якісної підготовки міського господарства до роботи в умовах зимового періоду було позачергово розглянуто на засідання виконавчого комітету міської ради 22.07.2014р.

Одною з важливих ділянок житлового господарства є утримання та підготовка житлового фонду до зимового періоду.. Житловий фонд комунальної власності міста налічує 2763 житлових будинків, загальною площею понад 3,0 млн. кв.м. Утримання та підготовку житлового фонду забезпечують 7 КЖРЕП та 6 приватних підприємств.

Підприємствами, що здійснюють утримання та обслуговування житлового фонду комунальної власності міста, до експлуатації в осінньо-зимовий період комплексно підготовлено 1041 будинків (63,5%) при плані             1640 будинків.

Відремонтовано 199 (6793 кв.м.) із 265 покрівель (75%), систем холодного водопостачання в 114 будинках (1692 п.м.) із 148 (77 %), мереж каналізації в 83 (776,5 п.м.)  будинках із 120 (69,2 %), електрощитових 93 із 118 (78,8%) в 89 будинках, 8 (при плані 10) опалювальних печей (80%). Відремонтовано 175 (84%) оголовків димовентканалів при плані 209  в                 78 житлових будинках комунальної власності. Заготовлено 313 куб.м. піщано-соляної суміші, що складає 59% від плану.

Розпорядженням міського голови від 21.10.2013 року № 294-р створено міжвідомчу постійно діючу комісію з питань технічного стану димових та вентиляційних каналів та подальшої їх експлуатації.

Станом на сьогоднішній день було проведено п’ять засіданнь міжвідомчої постійно діючої комісії  з питань технічного стану нещільних димових і вентиляційних каналів та подальшої їх експлуатації (30.10.2013 р., 16.12.2013 р. та 31.01.2014 р., 18.03.2014р. та 08.08.2014 р.). Наступне засідання заплановано провести в вересні поточного року.

При проведенні додаткових щомісячних перевірок  димових та вентиляційних каналів  встановлено, що в 166 квартирах встановлено індивідуальне опалення і 185 квартир переобладнано під нежитлові приміщення.

Рішенням виконавчого комітету міської ради від 10.12.2013 р. № 658/21 затверджено Програму заходів щодо усунення нещільності димових та вентиляційних каналів у багатоквартирних  будинках  м. Чернівців, обладнаних газовими проточними водонагрівачами (газовими колонками) на 2013-2015 роки.

За результатами  перевірки ВСТ «Житловик» на щільність димовентканалів методом задимлення та надання міжвідомчій постійно діючої комісії відповідних актів перевірки знято з переліку будинків де є нещільні димовентиляційні канали  житлових будинків,  16 житлових будинків (177 квартир) комунальної власності де димовентканали знаходяться в задовільному технічному стані та придатні до експлуатації та в подальшому не проводити додаткову щомісячну перевірку димовентканалів в вказаних будинках.

На сьогоднішній день в переліку будинків де є нещільні димовентиляційні канали перебувають 107 житлових будинків комунальної власності в яких знаходиться 5 158 квартир.

Станом на 20.08.2014 року виконано наступні заходи:

• проводиться  додаткове обстеження нещільних димовентиляційних каналів житлових будинків, згідно переліку, затвердженим протоколом Урядової міжвідомчої комісії від 10.12.1984 року.

• призначені відповідальні працівники КЖРЕП та ПП (головні інженери) за виконанням та дотриманням графіку перевірки димовентиляційних каналів та надання одного екземпляру актів на періодичну перевірку і прочистку димових та вентиляційних каналів в житлових будинках в 
ПАТ «Чернівцігаз»;

• проведені з мешканцями будинків із нещільними димовентканалами позапланові інструктаж про використання  газових водонагрівальних приладів в побуті;

• розроблені графіки щомісячного обстеження нещільних димовентиляційних каналів;

• забезпечено виконання графіків обстеження димовентиляційних каналів в житлових будинках комунальної власності з визначенням їх нещільності та оформленням відповідних актів на придатність їх до експлуатації та надання примірників актів в ПАТ «Чернівцігаз» та міжвідомчій  постійно діючій комісії;

• результати щомісячних обстежень димових та вентиляційних каналів розглядаються на засіданні міжвідомчої  постійно діючої комісії з питань технічного стану нещільних димових та вентиляційних каналів та подальшої їх експлуатації;

• в засобах масової інформації (газета «Чернівці» від 10.01.2014р., 
16.01.2014 р., 23.01.2014 р.)  опубліковані звернення до мешканців   
м. Чернівців з роз’ясненням щодо необхідності та важливості надання доступу до квартир працівникам ВСТ «Житловик»  для обстеження димовентканалів та працівникам ПАТ «Чернівцігаз» для обстеження газових колонок з метою безпечного використання газу в побуті та запобігання виникненню нещасних випадків;

• розроблено та надано керівникам КЖРЕП та ПП зразок інформації  для мешканців про їх  відповідальність за технічний стан газових приладів, які знаходяться у них в квартирі та ненадання доступу працівникам 
ВСТ «Житловик» та ПАТ «Чернівцігаз» для обстеження димовентканалів та газових приладів;

•  за результатами обстеження визначено I та  II черги  виконання робіт з ущільнення димовентиляційних каналів залежно від технічного стану (перша черга –димовентиляційні канали, які потребують ремонту в 2014 році, друга черга – потребують ремонту в 2015 році). Затверджено перелік   із  57 житлових будинків в яких планується виконати роботи з ущільнення димовентиляційних каналів в 2014 році;

•  включено в титульний список капітального ремонту житлового фонду районів на 2014 рік перелік адрес, де необхідно виконати  роботи з усунення нещільності димовентканалів.

Всього на 2014 рік районними у місті радами заплановано на виконання робіт з ущільнення димовентиляційних каналів та капітальний ремонт оголовків димовентканалів виділити кошти в сумі 300,260 тис.грн. 
          Із них:

Першотравнева районна у місті рада – 162, 828 тис. грн.  (рішення виконавчого комітету  Першотравневої районної у місті ради  «Про затвердження титульного списку об’єктів капітального ремонту  Першотравневого району на 2014 рік»  від 28.02.2014 р.   № 18/3);

Садгірська районна у місті рада – 37,436 тис. грн.   (рішення виконавчого комітету  Садгірської районної у місті ради  « Про затвердження титульного списку капітального ремонту та реконструкції житлового фонду   Садгірського  району м. Чернівці на 2014 рік»  від 19.02.2014 р.   № 11/2);

Шевченківська  районна у місті рада – 100, 0 тис. грн.    ( проект титульного списку капітального ремонту житлового фонду Шевченківського району на 2014 рік).

На фінансову підтримку КЖРЕП та ПП для додаткового обстеження димових та вентиляційних каналів  в 2014 році виділено 228,3 тис. грн.  Шевченківській районній у місті раді .

Централізоване теплопостачання житлового фонду забезпечує 
МКП «Чернівцітеплокомуненерго». Підприємством експлуатується 87 котелень, центральних теплових розподільчих пунктів, 99,9 км. теплових мереж у двотрубному обчисленні. Підприємство забезпечує централізованим опаленням 602 будинки, з них 469 комунальної власності, 10 будинків відомчого підпорядкування, 123 будинки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та 153 об’єкти соціальної сфери, з них 48 дошкільних установ, 72 учбові заклади, 33 лікувальні заклади.

При підготовці будинків до прийому теплоносія МКП «Чернівці-теплокомуненерго» виконало ремонт опалювальних систем на 255 (55%) будинках із 466. Підготовлено 50 км (50%) теплових мереж (у двохтрубному обчислені)  із 99.9 км. Із 87 котелень готові до запуску 50 (57%), а також  10 (77%) теплових розподільчих пунктів із 13. Слід зазначити, що підприємством ще не розпочаті роботи щодо заміни та ремонту котлів на комунальних котельнях місцевих рад. На данний час підприємством проведено тендер на придбання попередньо ізольованих труб (4тис. м/п) насосів (32шт), котлів  (25 шт.) (обладнання має надійти 21-23.08.2014р.), частково придбані матеріали для ремонту котельного обладнання. Першочерговим є питання ремонту котлів на котельнях «Південна-1» 
(проспект Незалежності, 127-А), «Південна-3» (вул.В.Лесина,5), «Максимовича» ( вул. Є. Максимовича, 19-А ). На ці цілі передбачено понад  4 млн. грн. титульним списком будівництва об’єктів комунального господарства по департаменту житлово-комунального господарства міської ради на 2014 рік.

Для забезпечення безперебійної роботи системи водопостачання в зимовий період КП ”Чернівціводоканал” замінено 2,164 км. (79%) аварійних стальних водопровідних мереж на поліетиленові,  полівінілхлоридні труби (при плані 2,724). Одночасно виконано заміну та прокладання 271 м.п. (46%) каналізаційних мереж (при плані 595).

З метою оновлення парку спецтехніки Чернівецького міського комунального підрядного шляхово-експлуатаційного підприємства, в тому числі техніки, яка буде задіяна в зимовому утриманні доріг, підприємству виділено на її придбання  2,0 млн.грн. Сьогодні триває процедура проведення конкурсних торгів.

Всього в м. Чернівцях є понад тисячу вулиць і провулків. Загальна протяжність вулично-шляхової мережі складає 527,5 км. Утримання проїжджих частини вулиць міста відповідно до укладеного договору здійснює Чернівецьке міське комунальне підрядне шляхово-екслуатаційне підприємство. В 2014 р. на ремонт та утримання доріг м. Чернівців із різних джерел фінансування передбачено – 62,9 млн.грн. (в попередньому році освоєно - 41,3 млн. грн.), в тому числі: на погашення заборгованості – 
4,5 млн.грн., на утримання доріг – 17,8 млн.грн., на поточний ремонт доріг – 10,0 млн.грн, на будівництво, реконструкцію і капітальний ремонт доріг – 26,2 тис.грн., на капітальний ремонт міжбудинкових проїздів – 4,4  млн.грн. Освоєно станом на 14.08.2014 року – 15,7 млн.грн. Станом на 14.08.2014 року підрядними організаціями завершено капітальний ремонт тротуарів на 
вул. Хотинських комсомольців, Й.Главки (від вул. М.Коцюбинського до 
вул. Марка Вовчка) та відновлено асфальтобетонне покриття проїжджої частини після проведення земляних робіт на вул.Буковинській (від 
вул. М.Салтикова-Щедріна до вул. У.Кармелюка) (капітально відремонтовано дорожнього покриття площею більше 1,8 тис.кв.м., 
в т.ч. міжбудинкових проїздів – 0 тис.кв.м, встановлено нових бордюрів 
0,6 км.) (за аналогічний період минулого року  18,0  / 2,5 / 1,5).  Завершено роботи з капітального ремонту зливової мережі на вул. Руській, 77. Тривають роботи з заміни інженерних мереж на  вул. Б.Хмельницького на ділянці від вул. Ю.Гагаріна до вул. Університетської. Станом на 14.08.2014 року виконано поточного ремонту  асфальтобетонного покриття проїжджих частин міських вулиць та проїздів  площею понад 5,8 тис.кв.м., доріг з бруківки (ліквідація просадок, пучин) – 0,6 тис.кв.м.  (в минулому році 
13,0 тис.кв.м). Спецавтомобілем «Олекса» методом просочування відремонтовано асфальтобетонного покриття  3,5 тис.кв.м., в основному мілких ям та тріщин (за аналогічний період минулого року 8,5 тис.кв.м.). Спецавтомобілем УНП 160*40 прочищено 25,1 км. труб зливової мережі 
(за аналогічний період минулого року  29,9 км.). На сьогодні завершено поточний ремонт проїжджих частин на 45 вулицях міста  (при плані на рік - 93 вулиці). Понад 30 гравійних вулиць міста частково підсипано гравієм і спрофільовано. Чернівецьким міським комунальним підрядним шляхово-експлуатаційним підприємством проведено профілактичний ремонт 
22 одиниць дорожньої техніки (при плані 26), в т.ч. снігоприбиральних машин ПМ-130 - 6 од. (при плані –7), піскорозкидувачів - 5 (8), автогрейдерів – 3 (3), екскаваторів – 1 (1), снігонавантажувачів 1 (1) та ін.
11 – спецавтомобілів, які перед самим початком зимового періоду переоблад-нуються для роботи в зимовий період, зараз вони використовуються для поливу вулиць, перевезенню асфальтобетону, гравію. На випадок сильних снігопадів підприємством буде вирішено питання щодо залучення додаткової грейдерної техніки сторонніх підприємств і організацій.

В цьому році КП «МіськШЕП» для зимового утримання доріг  до кінця року за кошти міського бюджету планується придбати один автогрейдер, на сьогодні тривають конкурсні торги. Розкриття конкурсних пропозицій – 20.08.2014 року. Також на сьогодні КП «МіськШЕП» акцептовано конкурсні пропозиції на придбання 1800 т. технічної солі в ТОВ «Гервін» (м.Вінниця) та 3000 куб.м. піску в ТОВ «Гранбуд-АС» (м.Городенка Івано-Франківської обл.). Термін укладання договорів на поставку технічної солі  і  піску  з  22.08.2014р. Для утримання вулично-шляхової мережі міста є запас протибуксівних  матеріалів:  піску  – 53,3 куб.м.,  солі – 10,6 т. (при плані  3000/ 1800). У зимовому періоді 2013-2014 років  було використано 685 т. солі і  1220 куб.м. піску. У зимовому періоді 2012 – 2013 років. було використано 1955 т. солі., гранвідсіву - 2590 куб.м., піску – 473 куб.м.

Триває підготовка до зими електротранспорту. Силами                              КП «Чернівецьке тролейбусне управління» проведено 6 капітальні та середні ремонти рухомого складу, що становить 100 % від запланованої кількості.

Нині підготовка комунальних підприємств міста до роботи в умовах осінньо-зимового періоду складає приблизно  55-65 %.

Основною причиною низького виконання заходів з підготовки житлового господарства м. Чернівців до роботи в період осінньо-зимовий період 2014-2015 року є неналежне фінансування запланованих робіт.

На низькому рівні залишається робота керівників підприємств, організацій і установ, які надають житлово-комунальні послуги щодо зменшення заборгованості за житлово-комунальні послуги, спожитий газ і електроенергію.

Директор департаменту житлово-

комунального господарства

міської ради                                                                                          С. Погорений