Інформація  про хід виконання рішення міської ради VI скликання

від 28.03.2013р. № 796 «Про передачу у позичку релігійній організації «Громада релігії Ружин Садгора» комплексу культових

будівель на вул.Тореза Моріса, 192-Г»

Відповідно до рішення міської ради VI скликання від 28.03.2013р. №796 «Про передачу у позичку релігійній організації «Громада релігії Ружин Садгора» комплексу культових будівель на вул. Тореза Моріса, 192-Г» вказаний комплекс був переданий в позичку релігійній організації про що укладено договір позички нерухомого майна від 22.04.2013р. № 86/БО терміном на один рік і шість місяців та підписано акт приймання-передавання від 22.04.2013р.

Згідно з пунктом 3 зазначеного вище рішення міської ради релігійна організація «Громада релігії Ружин Садгора» повинна була:

- в тримісячний термін з моменту укладання договору позички на комплекс культових будівель вирішити питання користування земельною ділянкою, на якій вони розташовані;

- в місячний термін звернутись  у відділ охорони культурної спадщини міської ради для укладання охоронного договору на визначення режимів використання об’єкта культурної спадщини;

- в термін до 01.09.2014р. здійснити ремонтно-реставраційні роботи з відновлення комплексу культових будівель за власні кошти  і  відкрити  їх  для  проведення  богослужінь та провести благоустрій прилеглої території.

На виконання пункту 3 рішення міської ради IV скликання від 28.03.2013р. №796  листом від 15.08.2014р. № 88 релігійна організація «Громада релігії Ружин Садгора» проінформувала про виконання ремонтно-реставраційних робіт, а саме:

- відреставровані підвальні приміщення, проведено обстеження та відновлення фундаментних стін;

- зроблено зливово-дренажну систему;

- здійснено монтаж внутрішніх інженерних мереж;

- стіни будівлі відремонтовані, проводяться фінішні оздоблювальні роботи, часткова реставрація покриття стін цеглою та природним каменем;

- відновлено дах, здійснюється покриття його міддю;

- відновлено дерев’яні столярні вироби, мерлони фасадів;

- відновлено вхідну терасу.

Відповідно до архітектурного проекту, розробленого державним підприємством «Український регіональний спеціалізований науково-реставраційний інститут «Укрзахідпроектреставрація», здійснюється реставрація історичного оздоблення фасаду та внутрішньої частини будівлі синагоги. На даний час відповідно до кошторису проведено ремонтно-реставраційних робіт на суму 6,2 млн.грн.

Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у Чернівецькій області надано дозвіл на виконання будівельних робіт (№ 145/10 від 13.05.2010р.) Для проведення ремонтно-реставраційних робіт укладено договір з підрядною організацією «Товариство з обмеженою відповідальністю «Техно Хіт» від 05.05.2014р. №9. По завершенню реставрації буде укладено охоронний договір на визначення режимів використання об’єкта культурної спадщини.

Для вирішення питань землекористування за зверненням релігійної організації «Громада релігії Ружин Садгора» департаментом містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради підготовлено рішення міської ради VI скликання від 06.03.2014р. № 1125, яким їй надано земельну ділянку за адресою вул.М.Тореза, 192-Г, площею 0,4655 га в оренду до 21.10.2014р. для реставрації приміщень синагоги та пристосування колишнього житлового будинку равина під адміністративно-побутові приміщення синагоги.

Релігійна організація «Громада релігії Ружин Садгора» листом                          від 19.05.2014р. № 55-22-15 звернулась до департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин з проханням розглянути можливість внести зміни до вказаного вище рішення міської ради передавши дану земельну ділянку релігійній організації «Громада релігії Ружин Садгора» на умовах постійного користування.

| Заступник директора, начальник управління обліку, використання та приватизації майна департаменту економіки міської ради | Л.Волкова |
| --- | --- |