Інформація

про хід  виконання  Програми з енергетичного аудиту будівель житлового фонду та бюджетних установ комунальної власності

м.Чернівців на 2011-2014 роки, затвердженої рішенням

міської ради  V скликання  від  14.10.2010р.  № 1462

На виконання Комплексної Програми з енергозбереження м.Чернівців на 2010-2014 роки рішенням міської ради V скликання  від  14.10.2010р. №1462 було затверджено Програму з енергетичного аудиту будівель  житлового фонду та бюджетних установ комунальної власності                    м.Чернівців на 2011-2014 роки.

Відповідно до положень Програми було передбачено проведення повного енергетичного аудиту житлових будинків з центральним опаленням та будівель бюджетної сфери, виявлення шляхів підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів та скорочення енергетичних витрат, розроблення рекомендацій щодо досягнення сучасного технічного, економічного, організаційного рівня енергозбереження в багатоповерхових житлових будинках та комунальних установах м.Чернівців за рахунок системного і комплексного вирішення завдань Програми.

Впродовж 2011 року в рамках співпраці Чернівецької міської ради з проектом «Реформа міського теплозабезпечення в Україні», що фінансувався Агентством США з міжнародного розвитку USAID та реалізовувався компанією International Resources Group (IRG), ТОВ НВП «Львівенергокомфорт» (м.Львів) було проведено аудит 10–ти багатоповерхових житлових будинків (вул. Руська, №№ 223, 227,259,265, вул.Головна,№218,  вул.Червоноармійська, №99, вул.Південно-Кільцева, №5(під’їзди 1-2),№9, вул.Хотинська,№№45-а,49-а) та 5 бюджетних установ комунальної власності, в т.ч. 2-х дошкільних навчальних закладів, 2-х загальноосвітніх навчальних закладів і міського пологового будинку №1. Окрім того, було проведено експрес-аудит систем теплозабезпечення          м.Чернівців.

За результатами енергоаудиту визначено клас енергоефективності кожної будівлі, розроблено план заходів та пропозиції із запровадження потенційних енергоефективних покращень для зазначених будівель. По кожній окремій  будівлі  розраховано орієнтовну суму коштів, необхідну для проведення модернізації, очікуваний економічний ефект та терміни окупності кожного заходу.

### За результатами експрес-аудиту системи теплозабезпечення                  м.Чернівців  передбачено розробку плану переоснащення об’єктів теплового господарства з урахуванням наданих висновків і рекомендацій   та створення умов для інвестування інноваційних технологічних проектів. Розробку зазначеного плану здійснювало МКП «Чернівцітеплокомуненерго»  спільно з департаментом житлово-комунального господарства міської ради. Рішенням виконавчого комітету міської ради від 25.12.2012р. № 833/26  затверджений «П’ятирічний план заходів технічного переоснащення об’єктів комунального теплопостачання МКП «Чернівцітеплокомуненерго» на 2012-2016 роки».

Звіт про хід виконання  Програми з енергетичного аудиту за 2011 рік  заслуханий на 20 сесії міської ради VI скликання від 23.02.2012 року. Відповідно до рішення сесії № 413 фінансове управління міської ради та  районні в м.Чернівцях ради  зобов’язані про формуванні міського та районних бюджетів м.Чернівців передбачати необхідні кошти на реалізацію завдань Програми з енергетичного аудиту будівель житлового фонду та бюджетних установ комунальної власності в межах асигнувань, передбачених головними розпорядниками коштів.

У 2012 році було заплановано проведення енергоаудитів по 110-х будівлях, в т.ч. по 65-х будівлях житлового фонду та 45-х будівлях  бюджетних установ комунальної власності м.Чернівців.

Відповідно до Програми з енергетичного аудиту на 2011-2014 роки фінансування на 2012 рік  було передбачено в сумі 990,0 тис.грн. за рахунок коштів міського бюджету, бюджетів районих в м.Чернівцях рад та коштів, залучених з інших джерел. На проведення енергоаудиту житлових будівель  передбачено 585,0 тис.грн., на проведення аудиту в будівлях бюджетної сфери комунальної власності м.Чернівців - 405,0тис.грн. в т.ч. по управлінню освіти – 288,0 тис.грн., управлінню охорони здоров’я – 99,0 тис.грн., управлінню культури – 18,0 тис.грн.

Фактично, при формуванні міського бюджету та бюджетів районних в м.Чернівцях рад на 2012 рік були передбачені кошти в сумі  657,0 тис.грн.,в т.ч. по управлінню культури міської ради – 18,0 тис.грн., по управлінню освіти міської ради – 639,0 тис.грн. По інших розпорядниках коштів (виконавчих органах міської ради та районних в м.Чернівцях радах) кошти на проведення енергетичних аудитів в бюджетах  на 2012 рік не передбачались.

У 2012 році  проведено 2 попередніх технічних огляди будівель бюджетних установ комунальної власності, підпорядкованих управлінню освіти міської ради, а саме: загальноосвітнього навчального закладу №3 та дошкільного навчального закладу №22.  Огляди проводились спеціалістами Агентства США з міжнародного розвитку USAID на безоплатній основі. По інших будівлях, визначених в переліку для  проведення енергетичного обстеження,  у 2012 році енергоаудити не проводились, що пов’язано з обмеженим фінансуванням, необхідністю першочергового спрямування коштів на ліквідацію аварійних ситуацій і проведення ремонтних робіт та відмовою підприємства – виконавця з проведення енергоаудиту надавати послуги у зв’язку із довготривалою процедурою здійснення платежів через Управління Державного казначейства.

Заходи з проведення енергетичних аудитів, які не були виконані у 2011-2012 роках, були включені в план на 2013 рік. При формуванні бюджетів на 2013 рік на проведення енергетичних аудитів було  передбачено по Садгірській районній в м.Чернівцях раді – 90,0 тис.грн., по управлінню освіти міської ради – 900,0 тис.грн. (з урахуванням невиконаних завдань за 2011-2012 роки). По інших розпорядниках коштів видатки на проведення енергоаудитів в місцевих бюджетах на 2013 рік не передбачались.

У зв’язку з відсутністю фінансування у 2013 році енергоаудити  будівель бюджетних установ комунальної власності та будівель житлового фонду м.Чернівців не проводились.

Відповідно до Програми з енергетичного аудиту у 2014 році передбачалось проведення аудиту 59-х будівель, в т.ч. 20-ти будівель житлового фонду та 39-ти будівель бюджетних установ комунальної власності. Окрім того, при проведенні аудитів повинні були враховуватись невиконані завдання на 2011-2013 роки.

Впродовж 2014 року енергетичні аудити не проводились. При формуванні міського бюджету та бюджетів районих в м.Чернівцях рад на 2014 рік кошти на проведення енергетичних аудитів не передбачались. Також, впродовж 2014 року розпорядники бюджетних коштів не залучали кошти з інших джерел для фінансування робіт з проведення енергетичних аудитів.

Чернівецька міська рада приймає участь у запровадженні в Україні нового проекту українсько-німецького співробітництва між Німецьким бюро міжнародного співробітництва GIZ та Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України   «Енергоефективність у громадах». Мета проекту полягає у підтримці здатності місцевого самоврядування виконувати роль провідної сили в Україні щодо впровадження заходів з енергоефективності. Міста-партнери цього проекту отримають підтримку у вигляді багатьох інструментів і заходів, включаючи передачу ноу-хау, навчання, консультації та рекомендації експертів у таких сферах, як запровадження енергетичного контролю, розробка енергетичних планів дій, планування енергоефективних заходів тощо.

В результаті двоетапної конкурсної процедури партнерами проекту було обрано п’ять консорціумів міст з сімнадцяти, які подали заявки на участь у проекті. Місто Чернівці у складі консорціуму з м.Кам’янець-Подільський та м.Коломия буде приймати участь у реалізації проекту Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ «Енергоефективність у громадах, Україна» в якості міста-лідера.

Співпраця у проекті GIZ «Енергоефективність у громадах, Україна» сприятиме покращенню енергоефективності об’єктів інфраструктури міста, скороченню обсягів споживання енергоресурсів та запровадження новітніх енергозберігаючих технологій.

В рамках реалізації проекту в м.Чернівцях на прикладі одного з місцевих закладів освіти німецькі фахівці планують продемонструвати практичні заходи з енергозбереження, в т.ч. проведення енергоаудиту будівлі визначеної установи по всіх параметрах, а саме: товщина стін споруди, якість покрівлі, ізоляція вікон і дверей, система опалення. За підсумками проведення енергоаудиту будуть розроблені рекомендації щодо запровадження заходів з енергозбереження по даній будівлі. Фінансування робіт планується здійснювати за рахунок коштів GIZ. Також, передбачено у 2015 році проведення енергетичних аудитів будівель бюджетних установ комунальної власності, в т.ч. 15 будівель – за рахунок коштів GIZ, 10 будівель – за рахунок коштів Чернівецької міської ради.

В період з 14-17 січня 2014 року за рахунок коштів GIZ експертами з енергетичного обстеження ТОВ «ФІАТУ» (м.Київ) проведені енергетичні аудити 15-ти будівель установ комунальних закладів освіти м.Чернівців. За результатами проведених аудитів енергоаудитором будуть сформовані відповідні звіти та надані рекомендації щодо заходів з технічного переоснащення будівель.

Рішенням міської ради VI скликання №448 від 29.03.2012р. затверджений Муніципальний енергетичний план м.Чернівців на 2012-2015 роки, яким передбачено проведення термомодернізації будівель бюджетних установ  комунальної власності та багатоповерхового житлового фонду м.Чернівців. Комплексна термомодернізація будівель передбачає обов’язкове проведення енергетичного аудиту.

Також, у 2014 році Чернівецька міська рада приєдналась до Європейської ініціативи «Угода мерів», запровадженої у 2007 році з метою створення і підтримки енергоефективності, відновлювальних джерел енергії  та впровадження планів дій сталого енергетичного розвитку міст (рішення міської ради від 31.07.2014р. № 1290 «Про приєднання до Європейської ініціативи «Угода мерів»). В рамках реалізації в м.Чернівцях зазначеної ініціативи розпорядженням міського голови від 10.10.2014р. № 341-р  утворена робоча група з підготовки Плану дій сталого енергетичного розвитку м.Чернівців, до якої увійшли керівники виконавчих органів міської ради та районних в м.Чернівцях рад, енергогенеруючих та енергопостачальних підприємств м.Чернівців, представники наукового сектору, консалтингових послуг тощо. Реалізація заходів ПДСЕР передбачає проведення заходів з енергозбереження та енергоефективності, в тому числі проведення енергетичних обстежень та енергетичних аудитів.

Враховуючи вищевикладене, вважаємо прийняття окремої програми з проведення енергетичних аудитів недоцільною.

Директор департаменту

економіки  міської ради                                                       Я.Городенський

Голова комісії міської ради

з питань житлово-комунального

господарства та охорони

навколишнього середовища                                               В.Бешлей