ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

V  скликання від 24.12.2008р.

№796 та продовжено рішенням

міської ради VII скликання

24.12.2015 № ___46___

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

збереження історичної забудови міста Чернівців на 2016-2020 роки

1. Загальна характеристика

Місто Чернівці – столиця Буковини – лежить у Карпатських передгір’ях, на високих зелених пагорбах понад долиною річки Прут. Колись це було провінційне містечко Молдавії, з 1867 року – центр коронного краю Австро-Угорської імперії. У 1920р. Чернівці стали другим за величиною містом Румунії, а після другої світової війни – обласним центром. Зараз місто є центром найменшої в Україні області з 262,1 тисячами мешканців (станом на 2014р.).

Це компактне містобудівне утворення західноєвропейського типу з високою пластичною й силуетною виразністю та високим естетичним потенціалом міської забудови, якій пощастило уникнути руйнувань протягом ХХ століття. Тож місто Чернівці чудово зберегли весь історико-архітектурний комплекс, а архітектурно-містобудівна спадщина в межах міського ядра має всі якості архітектурного заповідника з добре збереженою історичною планувальною структурою, що характеризується композиційно-художньою єдністю забудови вулиць, площ і кварталів.

Під охороною держави в межах міста перебуває понад 700 пам’яток культурної спадщини. Серед них є унікальні  ансамблі та окремі будівлі – пам’ятки архітектури державного значення: колишня Резиденція Буковинських митрополитів, містобудівні ансамблі вулиць Ольги Кобилянської, Головної, Руської, Івана Франка, пам’ятки дерев’яної сакральної архітектури, міський театр, Палац юстиції, Ратуша та багато інших.

Активні процеси урбанізації у другій половині ХХ століття зміна геологічних умов, збільшення транспортного навантаження, збільшення обсягу викидів в атмосферу, підвищення рівня ґрунтових вод, природне старіння значної частини будинків, багатьом з яких понад 100 років, призвели до того, що багато об’єктів нерухомої культурної спадщини стали небезпечними для експлуатації та проживання людей. У незадовільному технічному стані перебувають інженерні споруди і мережі, частина шляхового господарства.

Зупинити подальше погіршення стану забудови у центральній частині міста Чернівців, убезпечити проживання населення в ній, зберегти унікальне історико-архітектурне міське середовище, і при цьому створити сучасну міську інфраструктуру, можливо лише шляхом вжиття невідкладних ефективних заходів.

Основою для цього повинна стати Комплексна Програма збереження історичної забудови у центральній частині міста Чернівців (далі – Програма), розроблена на період з 2016 по 2018 роки і на перспективу до 2020 року.

2. Мета Програми

2.1. Метою Програми є збереження унікального історико-архітектурного міського середовища, його регенерація та використання для безпечного проживання населення шляхом:

2.1.1. Зупинення негативних техногенно-екологічних процесів та їх впливу на технічний стан забудови центру міста.

2.1.2. Ефективного захисту, консервації, реставрації та раціонального використання нерухомих об’єктів культурної спадщини.

2.1.3. Створення сучасної соціальної, інженерної та транспортної інфраструктури.

Загальна характеристика Програми надана в додатку 1.

3. Основні завдання Програми

3.1. Основними завданнями Програми є:

3.1.1. Проведення наукових досліджень з виявлення причин руйнування та погіршення технічного стану будинків і споруд центральної частини міста.

3.1.2. Відселення мешканців з аварійних будинків у центральній частині міста.

3.1.3. Виведення з аварійного стану будинків і споруд, інженерних мереж, забезпечення комплексного виконання консерваційних і реставраційних робіт.

3.1.4. Забезпечення умов для реставрації і регенерації центральної частини міста, визначення шляхів подальшого використання нерухомих об’єктів культурної спадщини.

3.1.5. Поліпшення санітарних та екологічних умов функціонування об’єктів в центральній частині міста та створення умов для безпечної життєдіяльності населення.

4. Основні напрями реалізації Програми

4.1. Основними напрямами реалізації Програми є:

4.1.1. Проведення з метою отримання інформації, необхідної для реалізації Програми, археологічних, історико-архітектурних, екологічних, геологічних та гідро-геологічних досліджень, вивчення технічного стану будинків і споруд, об’єктів благоустрою та озеленення, інженерної і транспортної інфраструктури, інвентаризація нерухомості та створення відповідного банку даних, забезпечення постійного спостереження за геологічними та гідрогеологічними процесами, деформацією конструктивних систем будинків і споруд.

4.1.2. Розроблення необхідної містобудівної і проектно-кошторисної документації для здійснення робіт з нейтралізації негативних геологічних та гідрогеологічних процесів, стабілізації ґрунтів, виведення будинків і споруд з аварійного стану, проведення ремонтно-реставраційних робіт, удосконалення інженерної інфраструктури та організації руху транспорту, поліпшення екологічного стану.

4.1.3. Проведення ремонтно-будівельних робіт для виведення будинків, споруд та їх окремих конструкцій з аварійного стану, а також консерваційних та реставраційних робіт на пам’ятках архітектури, вжиття заходів для збереження художніх та архітектурних елементів на об’єктах, де виникла загроза їх втрати.

4.1.4. Реконструкція і спорудження у центральній частині міста об’єктів інженерної та транспортної інфраструктури, доведення впливу транспортних засобів на будинки і споруди до нормативних показників, здійснення інших природоохоронних заходів.

4.1.5. Утворення фонду збереження історичної забудови міста, розроблення механізму залучення до цього фонду коштів шляхом виконання спеціальних інвестиційних програм, надання місцевих позик, відрахувань від коштів, одержаних у результаті провадження екскурсійно-туристичної діяльності, а також пожертвувань фізичних та юридичних осіб.

4.1.6. Розроблення відповідно до законодавства нормативних актів (місцевих правил) з питань забудови і використання територій у центральній частині  м.Чернівців та утримання розташованих на ній об’єктів, зокрема, умов стимулювання власників (користувачів) об’єктів культурної спадщини щодо їх збереження, порядку відселення мешканців та переміщення установ з аварійних будинків.

5. Етапи реалізації Програми

5.1. Реалізацію Програми передбачено здійснити поетапно.

5.1.1. На першому етапі (у 2016-2018 роках) передбачається      (додаток 3, 4):

а) проведення науково-дослідних і вишукувальних робіт та виготовлення необхідної містобудівної та проектно-кошторисної документації;

б) здійснення необхідних природоохоронних заходів;

в) виконання протиаварійних та ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках архітектури, цінній та фоновій забудові (будинках громадського призначення та житлових будинках).

5.1.2. На другому етапі (у 2019-2020 роках) передбачається провести уточнення обсягів робіт і коштів, спрямованих на реалізацію Програми.

6. Фінансове забезпечення та строки виконання Програми

6.1. Фінансування Програми здійснюється в межах асигнувань, що виділятимуться органами  виконавчої влади у державному, обласному та міському  бюджетах на 2016-2020 роки  з урахуванням завдань і термінів, передбачених додатком 2 Програми.

6.2. Вважати доцільним створення цільового фонду збереження історичної забудови міста, використання благодійних внесків юридичних і фізичних осіб та коштів з інших джерел фінансування, не заборонених законодавством, а також власників і користувачів будівель.

7. Організація управління реалізацією Програми

7.1. Для забезпечення ефективного управління реалізацією Програми передбачається створити координаційно-наглядову раду у складі представників Чернівецької облдержадміністрації, виконавчого комітету Чернівецької міської ради, депутатів міської ради та уповноважених представників відповідних служб міста і області.

7.2. Основними функціями наглядово-координаційної ради мають бути:

7.2.1. Організація фінансового забезпечення реалізації Програми.

7.2.2. Контроль за реалізацією Програми.

7.2.3. Внесення у разі потреби змін і доповнень до Програми з питань, що належать до компетенції місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для забезпечення реалізації Програми.

7.2.4. Забезпечення взаємодії підприємств, установ та організацій м.Чернівців з центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

7.3. Рішення координаційно-наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, носять рекомендаційний характер для прийняття відповідними уповноваженими органами рішень для виконання основних завдань Програми.

7.4. Хід реалізації Програми повинен широко висвітлюватися у засобах масової інформації.

8. Прогнозні результати реалізації Програми

8.1. Реалізація Програми дасть змогу:

8.1.1. Отримати ґрунтовну археологічну та історико-архітектурну інформацію, відомості про інженерно-геологічні, гідрогеологічні умови у центральній частині міста, стан інженерної та транспортної інфраструктури, екологічну ситуацію, перелік і технічний стан будинків, споруд, об’єктів благоустрою та озеленення.

8.1.2. Усунути негативні фактори, що спричиняють руйнування будівель, створити умови для безпечного проживання населення та функціонування підприємств, установ і організацій.

8.1.3. Зберегти унікальне історико-архітектурне середовище одночасно із створенням сучасної інфраструктури.

8.1.4. Активізувати розвиток туризму,  в тому числі міжнародного, як одного з основних джерел надходження коштів для потреб міста.

Чернівецький міський голова				                      О.Каспрук

Додаток 1

до Комплексної Програми

збереження історичної забудови м.Чернівців на    2016-2020 роки, продовженої рішенням  міської ради          VII скликання

24.12.2015 № ____46_____

Загальна характеристика Комплексної Програми збереження історичної забудови м.Чернівців на 2016-2020 роки

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Виконавчий комітет Чернівецької міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення програми | Пункт 2 рішення Організаційного комітету з підготовки та відзначення 600-річчя заснування м.Чернівців від 04.09.2008р. |
| 3. | Розробник Програми | Робоча група, створена розпорядженням Чернівецького міського голови від 11.10.2008р. № 471-р |
| 4. | Співрозробники Програми | Виконавчі органи Чернівецької міської ради, обласна державна адміністрація, Мінрегіонбуд |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Виконавчий комітет Чернівецької міської ради |
| 6. | Учасники Програми | Мінрегіонбуд, обласна державна адміністрація, Чернівецька міська рада, підприємства, установи та організації міста |
| 7. | Терміни реалізації Програми | 2016-2020 роки |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Міський бюджет, обласний бюджет |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: | 367,423 млн. грн |
| 9.1. | в тому числі бюджетних коштів: |  |
|  | - коштів державного бюджету | 271,676 млн. грн. |
|  | - коштів обласного бюджету | 5,411 млн. грн |
|  | - коштів міського бюджету | 90,336 млн. грн |
| 10. | Основні джерела фінансування Програми | Державний, обласний, міський бюджети, інші джерела фінансування |

Чернівецький міський голова				                      О.Каспрук

Додаток 2

до Комплексної програми

збереження історичної забудови міста

Чернівців на 2016-2020 роки, продовженої

рішенням  міської ради VII скликання

24.12.2015 № ____46_____

Фінансове забезпечення Комплексної Програми збереження історичної забудови м.Чернівців

| № п/п | Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | Виконання Програми |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016р. | 2017р. | 2018р. | 2019-2020рр | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обсяг ресурсів всього, в тому числі | 122,944 | 124,564 | 119,915 | - | 367,423 |
| 2. | Державний бюджет | 90,894 | 92,518 | 88,264 | - | 271,676 |
| 3. | Обласний бюджет | 1,807 | 1,804 | 1,800 | - | 5,411 |
| 4. | Міський бюджет | 30,243 | 30,242 | 29,851 | - | 90,336 |

Чернівецький міський голова 								  О.Каспрук

Додаток 3

до Комплексної Програми

збереження історичної забудови

міста Чернівців на 2016-2020 роки,

продовженої рішенням  міської ради

VII скликання

24.12.2015 № ____46_____

ПРОГНОЗНІ ДЖЕРЕЛА

фінансування Комплексної Програми збереження історичної забудови міста Чернівців

| Назва заходу | Розрахунок вартості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016-2018 |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2020 |  |
|  | усього | у тому числі з державного бюджету | за роками |  |  |  |  |  | усього | у тому числі з державного бюджету |
|  |  |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  |
|  |  |  | усього | у тому числі з державного бюджету | усього | у тому числі з державного бюджету | усього | у тому числі з державного бюджету |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Проектно-вишукувальні та науково-дослідні роботи, в тому числі: | 7,014 | 3,990 | 2,560 | 1,480 | 2,560 | 1,480 | 1,894 | 1,030 |  |  |
| Розробка проектно-вишукувальної документації для першочергових будівельно-монтажних робіт на найбільш небезпечних ділянках в межах буферної зони ЮНЕСКО | 2,100 | 1,100 | 0,900 | 0,500 | 0,900 | 0,500 | 0,300 | 0,100 | - | - |
| Продовження додатка 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Інженерне забезпечення території (протизсувні заходи та водопониження з застосуванням новітніх технологій в районі Центральної площі та прилеглих вулиць) | 2,700 | 1,500 | 0,900 | 0,500 | 0,900 | 0,500 | 0,900 | 0,500 | - | - |
| Проведення комплексних археологічних досліджень – пам’ятки археології національного значення території Ленківського городища на вул.Коломийській | 0,159 | 0,090 | 0,055 | 0,030 | 0,055 | 0,030 | 0,049 | 0,030 | - | - |
| Інвентаризація нерухомості, створення відповідного банку даних | 0,755 | - | 0,255 | - | 0,255 | - | 0,245 | - | - | - |
| Розробка науково-дослідної та проектно-кошторисної документації на проведення реставраційно-ремонтних робіт пам’ятки архітектури всесвітнього значення – Резиденції Буковинських Митрополитів | 1,300 | 1.300 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,400 | 0,400 | - | - |
| 2. Проектні роботи, в тому числі: | 18,827 | 13,790 | 6,293 | 4,605 | 6,292 | 4,605 | 6,242 | 4,580 |  |  |
| Розроблення Програми регенерації кварталів центрального історичного ареалу міста та буферної зони ЮНЕСКО | 1,500 | 1,350 | 0,500 | 0,450 | 0,500 | 0,450 | 0,500 | 0,450 | - | - |
| Продовження додатка 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонт і реставрацію пам’яток архітектури національного і місцевого значення | 15,720 | 11,790 | 5,240 | 3,930 | 5,240 | 3,930 | 5,240 | 3,930 | - | - |
| Виготовлення облікової документації об’єктів культурної спадщини для їх реєстрації шляхом занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток | 1,500 | 0,600 | 0,500 | 0,200 | 0,500 | 0,200 | 0,500 | 0,200 | - | - |
| Розроблення програми дослідження, збереження та використання пам’яток садово-паркового мистецтва, історичних поховань | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,025 | 0,050 | 0,025 | - | - | - | - |
| Створення страхового фонду документації об’єктів культурної спадщини | 0,007 | - | 0,003 | - | 0,002 | - | 0,002 | - | - | - |
| 3. Протиаварійні та ремонтно-реставраційні роботи, у тому числі: | 341,582 | 253,896 | 114,091 | 84,809 | 115,712 | 86,433 | 111,779 | 82,654 | - | - |
| На пам’ятках архітектури та об’єктах цінної забудови | 323,100 | 242,325 | 107,700 | 80,775 | 107,700 | 80,775 | 107,700 | 80,775 | - | - |
| На пам’ятці архітектури всесвітнього значення – Резиденції Буковинських Митрополитів | 10,971 | 10,971 | 3,834 | 3,834 | 5,458 | 5,458 | 1,679 | 1,679 | - | - |
| Продовження додатка 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| На пам’ятці архітектури місцевого значення – будинку Крайового уряду (14 корпус університету ім..Ю.Федьковича) | 5,411 | - | 1,807 | - | 1,804 | - | 1,800 | - | - | - |
| 4. Природоохоронні заходи, збереження об’єктів ландшафтної архітектури та історичних поховань | 1,500 | 0,600 | 0,500 | 0,200 | 0,500 | 0,200 | 0,500 | 0,200 | - | - |
| 5. Створення власної ремонтно-реставраційної майстерні та забезпечення її матеріально-технічної бази | 0,600 | - | 0,250 | - | 0,250 | - | 0,100 | - | - | - |
| РАЗОМ: | 367,423 | 271,676 | 122,944 | 90,894 | 124,564 | 92,518 | 119,915 | 88,264 | - | - |

Чернівецький міський голова			     	    				         О.Каспрук

Додаток 4

до Комплексної Програми

збереження історичної забудови

міста Чернівців на 2016-2020 роки,

продовженої  рішенням  міської ради

VII скликання

24.12.2015 № ____46______

Напрями діяльності та заходи  І етапу Комплексної Програми

збереження історичної забудови міста Чернівців на 2016 – 2020 роки

| № з/п | Перелік заходів програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), млн.грн., в тому числі | Очікувальний результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Розробка проектно-вишукувальної документації для першочергових будівельно-монтажних робіт на найбільш небезпечних ділянках в межах буферної зони ЮНЕСКО | 2016-2018 роки | Чернівецька філія ВАТ "Геотехнічний інститут" | Державний, міський бюджети | 2016 р. – 0,900 | Зупинення негативних техногенно-екологічних процесів |  |
|  |  |  |  |  | 2017 р. – 0,900 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 р. – 0,300 |  |  |
|  |  |  |  |  | Разом – 2,100 |  |  |
| 2 | Інженерне забезпечення території (протизсувні заходи та водо пониження з застосуванням новітніх технологій в районі Центральної площі та прилеглих вулиць) | 2016-2018 роки | Чернівецька філія ВАТ "Геотехнічний інститут" | Державний, міський бюджети | 2016 р. – 0,900 | Зупинення негативних техногенно-екологічних процесів |  |
|  |  |  |  |  | 2017 р. – 0,900 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 р. – 0,900 |  |  |
|  |  |  |  |  | Разом – 2,700 |  |  |
| Продовження додатка 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 3 | Проведення комплексних археологічних досліджень – пам'ятки археології національного значення території Ленківського городища на вул. Коломийській | 2016-2018 роки | Чернівецька філія ДП НДЦ "Охоронна археологічна служба України" Інституту археології НАН України | Державний, міський бюджети | 2016 р. – 0,055 | Примноження культурної спадщини |  |
|  |  |  |  |  | 2017 р. – 0,055 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 р. – 0,030 |  |  |
|  |  |  |  |  | Разом – 0,159 |  |  |
| 4 | Інвентаризація нерухомості, створення відповідного банку даних | 2016-2018 роки | Ліцензовані науково-дослідні установи | Міський бюджет | 2016 р. – 0,255 | Збереження історичної забудови |  |
|  |  |  |  |  | 2017 р. – 0,255 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 р. – 0,245 |  |  |
|  |  |  |  |  | Разом – 0,755 |  |  |
| 5 | Розробка науково-дослідної та проектно-кошторисної документації на проведення реставраційно-ремонтних робіт пам'ятки архітектури всесвітнього значення – Резиденції Буковинських Митрополитів | 2016-2018 роки | Ліцензовані науково-дослідні установи | Державний, міський бюджети | 2016 р. – 0,450 | Збереження історичного традиційного середовища |  |
|  |  |  |  |  | 2017 р. – 0,450 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 р. – 0,400 |  |  |
|  |  |  |  |  | Разом – 1,300 |  |  |
| 6 | Розроблення Програми регенерації кварталів центрального історичного ареалу міста та буферної зони ЮНЕСКО | 2016-2018 роки | Ліцензовані науково-дослідні установи | Державний, міський бюджети | 2016 р. – 0,500 | Впорядкування історичної забудови |  |
|  |  |  |  |  | 2017 р. – 0,500 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 р. – 0,500 |  |  |
|  |  |  |  |  | Разом – 1,500 |  |  |
| 7 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонт і реставрацію пам'яток архітектури національного і місцевого значення | 2016-2018 роки | Ліцензовані науково-дослідні установи | Державний, міський бюджети | 2016 р. – 5,240 | Збереження документації пам'яток |  |
|  |  |  |  |  | 2017 р. – 5,240 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 р. – 5,240 |  |  |
|  |  |  |  |  | Разом – 15, 720 |  |  |
| Продовження додатка 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 8 | Виготовлення облікової документації об'єктів культурної спадщини для їх реєстрації шляхом занесення до Державного реєстру нерухомих пам'яток | 2016-2018 роки | Ліцензовані науково-дослідні установи | Державний, міський бюджети | 2016 р. – 0,500 | Внесення до державного реєстру пам'яток |  |
|  |  |  |  |  | 2017 р. – 0,500 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 р. – 0,500 |  |  |
|  |  |  |  |  | Разом – 1,500 |  |  |
| 9 | Розроблення програми дослідження, збереження та використання пам'яток садово-паркового мистецтва, історичних поховань | 2016-2018 роки | Ліцензовані науково-дослідні установи | Державний, міський бюджети | 2016 р. – 0,050 | Збереження об'єктів культурної спадщини |  |
|  |  |  |  |  | 2017 р. – 0,050 |  |  |
|  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Разом – 0,100 |  |  |
| 10 | Сворення страхового фонду документації об'єктів культурної спадщини | 2016-2018 роки | Власники пам'яток | Міський бюджет | 2016 р. – 0,003 | Збереження документації пам'яток |  |
|  |  |  |  |  | 2017 р. – 0,002 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 р. – 0,002 |  |  |
|  |  |  |  |  | Разом – 0,007 |  |  |
| 11 | Протиаварійні та ремонтно-реставраційні роботи на пам'ятках архітектури та об'єктах цінної забудови в межах буферної зони ЮНЕСКО | 2016-2018 роки | Ліцензовані будівельні організації | Обласний бюджет | 2016 р. – 107,700 | Збереження історичної забудови |  |
|  |  |  |  |  | 2017 р. – 107,700 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 р. – 107,700 |  |  |
|  |  |  |  |  | Разом – 323,100 |  |  |
| 12 | Протиаварійні та ремонтно-реставраційні роботи на пам'ятці архітектури всесвітнього значення Резиденції Буковинських Митрополитів | 2016-2018 роки | Ліцензовані будівельні організації | Обласний бюджет | 2016 р. – 3,834 | Збереження пам'ятки |  |
|  |  |  |  |  | 2017 р. – 5,458 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 р. – 1,679 |  |  |
|  |  |  |  |  | Разом – 10,971 |  |  |
| Продовження додатка 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13 | Протиаварійні та ремонтно-реставраційні роботи на пам'ятці архітектури місцевого значення - будинку Крайового уряду (14 корпус університету ім. Ю.Федьковича) | 2016-2018 роки | Ліцензовані будівельні організації | Обласний бюджет | 2016 р. – 1,807 | Збереження пам'ятки |  |
|  |  |  |  |  | 2017 р. – 1,804 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 р. – 1,800 |  |  |
|  |  |  |  |  | Разом – 5,411 |  |  |
| 14 | Природоохоронні заходи, збереження об'єктів ландшафтної архітектури та історичних поховань | 2016-2018 роки | Чернівецька міська рада | Державний, міський бюджети | 2016 р. – 0,500 | Збереження об'єктів культурної спадщини |  |
|  |  |  |  |  | 2017 р. – 0,500 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 р. – 0,500 |  |  |
|  |  |  |  |  | Разом – 1,500 |  |  |
| 15 | Створення власної ремонтно-реставраційної майстерні та забезпечення її матеріально-технічної бази | 2016-2018 роки | Чернівецька міська рада | Міський бюджет | 2016 р. – 0,250 | Розвиток виробничої бази ремонтно-реставраційних робіт |  |
|  |  |  |  |  | 2017 р. – 0,250 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 р. – 0,100 |  |  |
|  |  |  |  |  | Разом – 0,600 |  |  |

Чернівецький міський голова				    				О.Каспрук