І Н Ф О Р М А Ц І Я

Про хід виконання «Комплексної Програми збереження історичної забудови м.Чернівців на 2009-2015 роки», затвердженої рішенням

Чернівецької міської ради V скликання від 24.12.2008 року №796, та інших рішень міської ради з цього питання

Комплексна Програма збереження історичної забудови м.Чернівців на 2009-2015 роки (далі  Програма) розроблена з урахуванням вимог Загальнодержавної Програми збереження та використання культурної спадщини і затверджена рішенням Чернівецької міської ради V скликання від 24.12.2008р. №796.

Метою Програми є збереження унікального історико-архітектурного міського середовища, його регенерація та використання для безпечного проживання населення шляхом:

- зупинення негативних техногенно-екологічних процесів та їх впливу на технічний стан забудови центру міста;

- ефективного захисту, консервації, реставрації та раціонального використання нерухомих об’єктів культурної спадщини;

- створення сучасної соціальної, інженерної та транспортної інфраструктури.

Основними завданнями Програми є:

- проведення наукових досліджень з виявлення причин руйнування та погіршення технічного стану будинків і споруд центральної частини міста;

- виведення з аварійного стану будинків і споруд, інженерних мереж, забезпечення комплексного виконання консерваційних і реставраційних робіт;

- забезпечення умов для реставрації і регенерації центральної частини міста, визначення шляхів подальшого використання нерухомих об’єктів культурної спадщини;

- поліпшення санітарних та екологічних умов функціонування об’єктів в центральній частині міста та створення умов для безпечної життєдіяльності населення.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, становить 367,423 млн. грн., в тому числі 271,7 млн. грн. з державного бюджету, 5,411 млн. грн. – з обласного бюджету, 90,336 млн. грн. – з міського бюджету.

За наслідками реалізації одного із головних завдань Комплексної Програми рішенням 35 сесії Комітету всесвітньої спадщини (19 - 29 червня 2011 року, м.Париж) колишній ансамбль Резиденції митрополитів Буковини та Далмації у м.Чернівцях включений до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Положення Комплексної Програми збереження історичної забудови м.Чернівців на 2009-20015 роки увійшли до складу номінаційного досьє об’єкта культурної спадщини і знайшли своє відображення у висновку Комітету світової спадщини як підстава довіри до державних і регіональних органів влади щодо гарантій системного збереження та раціонального використання культурних об’єктів відповідно до національних стандартів.

З врахуванням пропозицій і резолюцій міжнародної конференції «Інтегрований розвиток старої частини міста Львова як успішний інструмент сталого міста», завершено роботу з розробки Інтегрованої концепції розвитку центральної частини Чернівців, яка має стати логічним продовженням та доповненням Стратегічного плану розвитку м.Чернівців на 2012-2016 роки, дасть можливість активізувати та підняти рівень залучення місцевих жителів до процесу оновлення історичних будівель, створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), співфінансування реставраційних робіт Чернівецькою міською радою та мешканцями, навчання місцевих спеціалістів.

Чернівецька міська рада за сприяння Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ активно співпрацює з фахівцями міст Києва, Львова, Луцька, Івано-Франківська, Вінниці, Кривого Рогу, Полтави, Чернігова та інших населених пунктів, занесених до Списку історичних населених місць України, в галузі містобудування та охорони культурної спадщини. Так, 20-21.10.2014р. у Чернівцях відбулося засідання 2-ї,                      18-19.11.2015р. у Полтаві – засідання 3-ї Українській академії інтегрованого міського розвитку та форум діалогу українських міст.

Академії інтегрованого розвитку міст мають на меті обмін досвідом між українськими містами в сфері урбаністичного розвитку, комунікацію успішних практик та потреб на державному рівні, посилення місцевого самоврядування в Україні. Обмін досвідом між містами, розвиток діалогу щодо інтегрованого розвитку міста на національному рівні дасть можливість довгострокового планування сталого розвитку міст, охорони та збереження архітектурної спадщини, розвиток культури залучення громади  в процеси оновлення міста. За участі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України обговорено передумови ратифікації нашою державою Лейпцігської хартії сталого європейського міста.

Станом на 20.11.2015р. за наслідками проведеної академії членами робочої групи підготовлені SWOT- аналізи секторальних напрямів розвитку Чернівців в контексті створення Концепції інтегрованого розвитку  середмістя та розробляються першочергові проекти в галузі збереження культурної спадщини м.Чернівців. Рішенням Чернівецької міської ради        VI cкликання від 25.09.2015р. №1727 Концепцію затверджено до реалізації.

Серед основних заходів – розробка комплексної документації ревіталізації кварталів, розробка концепції регулювання зовнішньої реклами, утворення власної ремонтно-реставраційної майстерні та забезпечення її матеріально-технічної бази, проведення ремонтно-реставраційних робіт на об’єктах культурної спадщини міста, впорядкування двориків в історичному середовищі, підтримка створення кафедри ЮНЕСКО при Чернівецькому національному університеті ім.Ю.Федьковича та ін., що відповідає заходам Комплексної Програми збереження історичної забудови міста Чернівців на 2009-2015 роки.

З метою реалізації заходів Програми рішенням Чернівецької міської ради УІ скликання від 30.01.2014р. №1093 «Про міський бюджет на 2014 рік» передбачені кошти на оплату робіт з розроблення режимів використання буферної зони об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – Резиденції митрополитів Буковини і Далмації у м.Чернівці в сумі 100,00 тис. грн. та робіт з інвентаризації об’єктів культурної спадщини м.Чернівців в сумі 50,00 тис. грн.

На виконання доручення Чернівецького міського голови №386/2 від 20.08.2014р. та відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України  від 06.07.2011р. №727 «Про затвердження переліку документів, необхідних для прийняття рішення про оголошення комплексу (ансамблю) пам'яток історико-культурним заповідником або території історико-культурною заповідною територією» продовжуються відповідні науково-дослідні роботи щодо оголошення кладовищ по вул.Зеленій в м.Чернівцях історико-культурним заповідником державного значення.

Київським науково-дослідним інститутом пам'яткоохоронних досліджень проведені натурні обстеження території кладовища, підготовлені історико-архівні та бібліографічні дослідження, за наслідками інвентаризації об’єктів культурної спадщини складені акти технічного стану на                     6 нововиявлених пам'яток історії та архітектури місцевого значення на території кладовища, підготовлені соціально-економічне та фінансово-економічне обґрунтування утворення заповідника. Питання утворення історико-культурного заповідника державного значення «Чернівецькі некрополі» включено до програми конференції «Методичні проблеми пам’яткоохоронних досліджень», яка проводиться НДІ пам’яткоохоронних досліджень 10-11.12.2015р. в м.Києві.

Беручи до уваги унікальну історичну, духовну та культурну цінність колишньої резиденції садгірського цадика Ісраеля Фрідмана та некрополю коло неї на вул.Я.Налєпки, вивчаються умови передачі у безоплатне користування культових будівель на вул.М.Тореза, 192 – Г м.Чернівців релігійній організації «Громада релігії Ружин Садгора» та утворення Міжнародного Центру хасидів відповідно до укладеного охоронного договору.

Укладено угоду з Київським науково-дослідним інститутом пам'яткоохоронних досліджень на розроблення режимів використання буферної зони об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – Резиденції митрополитів Буковини і Далмації в м.Чернівцях. Виконано І етап – розробка програми впорядкування території та історичної забудови, що включає бібліографічні та картографічні дослідження, натурне обстеження найближчого оточення об’єкта ЮНЕСКО в Чернівцях, проведення історико-територіального зонування буферної зони, складено план опрацювання західного сектора. Зазначені матеріали розглянуті та схвалені на засіданні науково-експертної ради при Міністерстві культури України.

Спеціалістами відділу ведеться контроль за проведенням ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятках архітектури місцевого значення:

- католицький костел “Серце Ісуса” на вул.Т.Шевченка, 2-А;

- римо-католицький костел  “Святого хреста”  на вул.Головній, 20;

- синагога на вул.М.Тореза, 198;

- житловий будинок на вул.Головній, 67;

- житлові будинки на вул.О.Кобилянської, 5, 9;

- будівля залізничного вокзалу по вул.Ю.Гагаріна, 38.

Структурними підрозділами міської ради здійснюється робота з проведення ремонтно-реставраційних робіт брам, воріт, фасадів будівель тощо в межах центрального історичного ареалу м.Чернівців за співфінансування мешканців.

Сформовано попередні переліки об’єктів, на яких необхідно провести першочергові ремонтно-реставраційні роботи (45  - дерев’яні двері та ковані брами, 76 – фасади), проводиться роз’яснювальна робота.

До відділу охорони культурної спадщини Чернівецької міської ради надійшло 18 звернень мешканців та юридичних осіб стосовно прийняття дольової участі у проведенні ремонтних робіт брам та фасадів, які не увійшли до попереднього переліку. Дольова участь мешканців складає 20%, Чернівецької міської ради – 80%.

Силами мешканців вже здійснено ремонтні роботи парадних дерев’яних дверей житлових будинків на вул.Українській, №№ 13, 13-А, 18, вул.М.Ломоносова, 6. За кошти міської ради за ескізом відділу відновлено втрачену металеву браму на Центральній площі, 9, відреставровано дерев’яну браму на вул.Е.Штейнбарга, 23. За дольової участі мешканців вже відремонтовано фасади житлових будинків на вул.29 Березня, 38,       вул.Л.Українки, 31.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про охорону культурної спадщини» відновлено роботу громадських інспекторів з охорони об’єктів культурної спадщини міста Чернівців, рішенням міської ради VІ скликання Чернівецької міської ради  від 27.06.2014р. №1254 затверджено відповідне Положення.  Наразі отримали посвідчення громадських інспекторів 3 особи.

З огляду на міжнародні принципи збереження історичного середовища в цілому та адаптації його до норм соціально-економічного розвитку міста, виконавчими органами міської ради вжито ряд заходів щодо становлення та розвитку положень Програми.

За звітний період відділом охорони культурної спадщини:

- розглянуто 798 звернень громадян та підприємців, 156 - службової документації;

- розглянуто 47 доручень керівництва міської ради;

- підготовлено 179 ініціативних листів;

- надано 139 висновків на проведення містобудівних перетворень в межах історичних ареалів та охоронних зон міста;

- надано 4 погоджень відчуження пам’яток культурної спадщини або їх частин;

- надано 243 дозволи на влаштування технічних елементів та проведення ремонтних робіт на будинках в межах історичного середовища міста;

- розглянуто 113 паспортів на встановлення інформаційних вивісок (табличок) в межах Центрального історичного ареалу;

- проведено фотофіксацію 98 об’єктів культурної спадщини;

- обстежено технічний стан  73 пам’яток;

- підготовлено 25 паспортів оздоблення фасадів;

- видано 622 висновки про режими використання земельних ділянок в межах історичних ареалів та охоронних зон міста.

- видано 1 припис про усунення виявлених порушень у сфері охорони культурної спадщини.

Продовжується робота щодо укладення охоронних договорів між відділом охорони культурної спадщини міської ради та власниками (користувачами) пам’яток. Так, за 2010 рік укладено 90 охоронних договорів, за 2011 рік – 154, за 2012 рік – 93, за 2013 рік – 83, за 2014 рік – 73,                за 2015 рік - 64.

Відповідно до статті 92 Кодексу України “Про адміністративні правопорушення” складено 23 протоколи про адміністративні правопорушення у сфері охорони культурної спадщини на фізичних осіб та підприємців, які направлені на розгляд адміністративних комісій районних в місті рад для накладення відповідних штрафних санкцій за виявлені правопорушення.

Вперше виконавчими органами міської ради обговорено порядок виконання робіт з реконструкції вуличних мереж, інженерних мереж зовнішнього електропостачання та встановлення повітряних ліній електромереж в межах буферної зони пам’ятки Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та збереження старовинних електроопор, які складають історичну цінність як взірець розвитку електрифікації в місті Чернівці.

Продовжується моніторинг розміщення фасадних інформаційних рекламних конструкцій в межах Центрального історичного ареалу м.Чернівців, вживаються заходи щодо недопущення їх самовільного встановлення. Підготовлено зауваження та пропозиції до проекту рішення виконавчого комітету міської ради “Про затвердження концепції розміщення та розвитку зовнішньої реклами в м.Чернівці” та проекту рішення Чернівецької міської ради про затвердження Правил благоустрою м.Чернівців. Спільно з МКП «Реклама» розпочато демонтаж інформаційних фасадних вивісок, які не відповідають діючому Положенню про порядок розміщення зовнішньої реклами в м.Чернівцях, затвердженому рішенням міської ради VІ скликання Чернівецької міської ради від 27.09.2012р. №629.

З метою популяризації унікальної історико-архітектурної спадщини Чернівців підготовлено, обговорено в соцмережах та передано до друку департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради Пам’ятки-правила для мешканців міста щодо необхідності збереження історичної частини міста Чернівців.

Розробляються також буклети щодо чинного законодавства та порядку збереження, ремонту і реставрації історичних дверей та брам, вікон, фасадів, балконів, балконних галерей, сходових клітин, дахів будинків, які будуть використовуватись як роздатковий матеріал для мешканців та організацій міста.

Відділом проведена певна робота щодо налагодження міжнародної співпраці в галузі охорони культурної спадщини та її популяризації:

- підготовлено доповідь в рамках ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Збереження історичної забудови центра Одеси шляхом включення до основного Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО», яка відбулася 24-26 червня 2015р. на базі управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради та Одеської державної академії будівництва та архітектури;

- підготовлено доповідь на Міжнародній конференції, що проходила   6-7 жовтня 2015р. в Чернівцях за участю Чернівецького національного університету ім.Ю.Федьковича, Національного університету «Львівська політехніка», Київського Національного університету будівництва і архітектури, присвяченій 125-річчю з дня народження відомого архітектора Фрідріха Кізлера, його внеску в розвиток сучасної архітектури України і Світу;

- вивчено та обговорено стан українських об’єктів, внесених до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО міст Києва, Львова та Чернівців на засіданні щорічних загальних зборів Українського національного комітету Міжнародної ради з питань пам’яток та визначних місць (ICOMOS), внесено пропозиції для вдосконалення законодавчої бази в сфері охорони культурної спадщини.

Вперше в Чернівцях організовано проведення Днів європейської культурної спадщини, до якого були залучені громадські активісти, науковці, провідні фахівці в галузі краєзнавства, подієвого туризму, архітектури, освіти та охорони культурної спадщини.

Однією з найважливіших завдань розвитку Чернівців в межах історичного середовища є створення поліфункціональних громадських центрів (культурна, освітня, ділова, соціально-побутова функції тощо), які мають сформувати якісний публічний простір. Вперше проведено мистецький фестиваль «Street-art», відомі художники міст Києва, Львова та Чернівців прикрасили торці житлових будинків унікальними муралями в центральній частині міста.

Впродовж 2015 року відділом охорони культурної спадщини підготовлено на розгляд виконавчого комітету міської ради рішення про типову пам’ятну дошку воїнам, загиблим під час виконання антитерористичної операції на сході України, про встановлення меморіальних дошок Фрідріху Кізлеру на вул.М.Заньковецької, 7, Тарасу Мельничуку на  вул.О.Радіщева, 8, Олександру Щербанюку на вул.Луковецькій, 29 та про відновлення пам'ятника Костянтину Томащуку в Центральному парку культури і відпочинку імені Т.Г.Шевченка.

Значним недоліком і проблемою в роботі з охорони історичної забудови міста залишається недостатнє фінансування робіт з пам’яткоохоронної справи. Окремого розгляду потребує активізація роботи Центру управління буферною зоною об’єкта ЮНЕСКО, утвореного рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 21.05.2013р. №252/9, оскільки підготовка та затвердження Плану управління об’єктом ЮНЕСКО при внесенні його до переліку є вимогою Комітету світової спадщини.

Беручи до уваги досвід сусідніх областей, а також необхідність посилення контролю за станом історичного ландшафту міста в межах буферної зони об’єкта культурної спадщини ЮНЕСКО та якістю виконання ремонтно-реставраційних робіт на об’єктах культурної спадщини, є необхідність доукомплектування відділу відповідними фахівцями та створення управління охорони культурної спадщини міста Чернівців.

Начальник відділу охорони

культурної спадщини міської ради				           О.Пушкова