У К Р А Ї Н А

Чернівецька  міська рада

64  сесія  VI  скликання

### Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

04.06.2015 №  1610    	   	                                                         м. Чернівці

Про хід  виконання Програми  капітального ремонту та реконструкції  окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок) комунальної власності територіальної громади               м. Чернівців на 2013-2015 роки за 2014 рік

Відповідно до пункту 3 рішення міської ради VI скликання                        від 27.12.2012р. № 702 Програму капітального ремонту та реконструкції окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок) комунальної власності територіальної громади м. Чернівців на  2010 - 2012 роки, затверджену рішенням міської ради V скликання              від 26.11.2009р. № 1140, було продовжено на 2013-2015 роки.

Програмою капітального ремонту та реконструкції окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок) комунальної власності територіальної громади м. Чернівців на 2013- 2015 роки передбачено спрямувати з  бюджету міста Чернівців 15438,7 тис. грн.   на капітальний ремонт та реконструкцію 1514 окремих конструктивних елементів (балкони, балконні галереї, сушарки) в 364 багатоквартирних житлових будинках, з них:

- балконів   - 1244 шт.;

- балконних галерей – 126 шт.;

- сушарок    - 144 шт.

Зазначена вище Програма спрямована на забезпечення безпечної та надійної експлуатації окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок), які потребують капітального ремонту.

У 2014 році відповідно до Програми передбачалося виділення                   5037,80 тис. грн. на виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції  410 окремих конструктивних елементів в 107 багатоквартирних будинках комунальної власності територіальної громади міста Чернівців, а саме:

- балконів – 311 шт.;

- балконних галерей – 63 шт.;

- сушарок – 36 шт.

2

Фактично на ці цілі в 2014 році освоєно 806,508 тис. грн., що  склало 16%  від запланованих Програмою, в тому числі борг за виконані роботи в 2013 році становив  484,580 тис. грн., Із них Першотравневою районною у місті радою освоєно  72,306 тис. грн. (2%), Шевченківською районною у місті радою – 710,321 тис. грн. (47%), Садгірською районною у місті радою –    23,881 тис. грн. ( 19 %).

Відремонтовано всього  29 конструктивних елементів житлових будинків територіальної громади м. Чернівців, що складає 7 % від запланованих Програмою, а саме:

- балконів - 16 (5%);

- балконних галерей – 5 (8%);

- сушарок – 8 (6%).

Із вказаних конструктивних елементів будинків виконано:

- Першотравневою районною у місті радою:

- балконів – 0 (0%);

- балконних галерей – 4 (11 %);

- сушарок – 4  (100 %);

- Садгірською районною у місті радою:

- балконів – 4 (16 %);

- Шевченківською районною у місті радою:

- балконів – 12 (14 %);

- балконних галерей – 5 (20 %);

- сушарок – 4 (11%).

Додатково районними  у  місті радами виконано капітальний ремонт та реконструкцію  9 балконів та 4 балконних галерей на суму 114,29 тис. грн., які не ввійшли до переліку адрес з капітального ремонту та реконструкції окремих несучих конструктивних елементів будинків і потребували  термінового капітального ремонту,  зокрема:

- Першотравневий район – 2 балкони та 1 балконна галерея  на суму   61,290 тис. грн.;

- Шевченківський район – 5 балконів та 3 балконних галереї на суму     53,0 тис. грн..

У 2014 році з державного бюджету на капітальний ремонт та реконструкцію  окремих несучих конструктивних елементів будинків кошти не виділялись.

За інформацією районних у місті Чернівцях рад невиконання завдань в повному обсязі передбачених Програмою у звітному періоді зумовлене обмеженим фінансуванням житлово-комунального господарства.

З метою забезпечення безпечної та надійної експлуатації окремих несучих конструктивних елементів будинків у 2015 році необхідно здійснити капітальний   ремонт  та  реконструкцію,   з  врахуванням  робіт  виконаних  в

3

2013-2014 роках, 1441 конструктивного  елемента в 334 житлових будинках комунальної власності, а саме:

- балконів – 1207 шт.;

- балконних галерей – 107 шт.;

- сушарок – 127 шт.

Потреба коштів на ці цілі складає з врахуванням  недоотриманого фінансування в 2013- 2014  роках  13781,00 тис. грн.

Всього  на 2015 рік районними у місті радами заплановано виконати капітальний ремонт 45 окремих конструктивних елементів в 6 багатоквартирних будинках комунальної власності на суму 335,85 тис. грн.,      в тому числі:

- балконів – 19 шт.  на суму 176.10 тис. грн.;

- балконних галерей – 2 шт. на суму 61,00 тис. грн. ;

- сушарок – 24 шт. на суму 98,75 тис. грн.

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання завдань Програми капітального ремонту та реконструкції окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок) комунальної власності територіальної громади    м. Чернівців на  2010 - 2012 роки, затвердженої рішенням міської ради               V скликання від 26.11.2009р. № 1140, на 2013 – 2015 роки, та продовженої рішенням  міської ради VI скликання від 27.12.2012 р. № 702 і  заслухавши інформацію першого заступника директора, начальника управління житлового господарства  департаменту житлово-комунального  господарства міської ради Ротаря А.Д.,  Чернівецька  міська  рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію першого заступника директора, начальника управління житлового господарства департаменту житлово-комунального господарства міської ради Ротаря А.Д. про хід  виконання Програми капітального ремонту та реконструкції окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок) комунальної власності територіальної   громади міста  Чернівців  на 2013 - 2015 роки за 2014 рік взяти  до відома (додається).

2. Відмітити недостатність фінансування для реалізації заходів Програми капітального ремонту та реконструкції окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок), які ввійшли до зазначеної Програми на 2013-2015 роки.

3. Першотравневій, Садгірській, Шевченківській районним у місті радам        (Бабух Т.В., Бурега Ю.І., Романчишин А.А.),  фінансовому управлінню міської

4

ради (Бамбуляк Л.Ф.) при уточненні бюджету на 2015 рік  передбачити додаткові  кошти на капітальний ремонт та реконструкцію окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок), в межах асигнувань, передбачених на житлово-комунальне господарство.

4. Першотравневій, Садгірській, Шевченківській районним у місті Чернівцях радам (Бабух Т.В., Бурега Ю.І., Романчишин А.А.):

4.1. В першу чергу виконувати капітальний ремонт та реконструкцію окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок), які знаходяться в аварійному стані.

4.2. Пріоритетними в черговості фінансування вважати об’єкти, де дольова участь власників житлових приміщень складає  не менше 20% від вартості робіт.

5.  Департаменту житлово-комунального господарства міської ради (Погорений С.М.) та  Першотравневій, Садгірській, Шевченківській районним у місті радам  (Бабух Т.В., Бурега Ю.І., Романчишин А.А.)  про хід виконання Програми капітального ремонту та реконструкції окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок) комунальної власності територіальної громади   м. Чернівців на 2013-2015 роки інформувати міську раду в травні   2016 року.

6. Організацію виконання завдань Програми покласти на голів Першотравневої, Садгірської та Шевченківської районних у місті рад      Бабуха Т.В., Бурегу Ю.І.,  Романчишина А.А.

7. Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради в мережі Інтернет.

8. Організацію виконання рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Леонтія Г.Г. та  першого заступника директора, начальника управління житлового господарства департаменту житлово-комунального господарства міської ради Ротаря А.Д.

9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища.

Чернівецький міський голова                                                    О.Каспрук