ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Чернівців на 2010-2014 роки, затвердженої рішенням міської ради V скликання від 24.12.2009 р. №1186, та рішенням міської ради V скликання від 24.06.2010 р. №1388 «Про затвердження переліку об’єктів житлового фонду  м.  Чернівців   на  2010-2014 роки з реконструкції та капітального ремонту покрівель схилових дахів» за 2014 рік.

Програмою реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Чернівців на 2010-2014 роки визначені відповідні заходи з розвитку системи житлово-комунального господарства міста, які спрямовані на ефективне її функціонування, створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг, покращання їх якості та наближення до встановлених нормативів.

Забезпечення населення, підприємств та організацій міста послугами з водопостачання і водовідведення, ремонту, будівництва та утримання доріг, експлуатації і утримання мереж вуличного освітлення, утримання та експлуатація житлового фонду, перевезення пасажирів міським електротранспортом, збирання, вивезення і утилізація побутових відходів, а також надання ритуальних послуг, здійснюють 22 комунальних та 6 приватних підприємств.

Виконання заходів з реалізації основних завдань Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Чернівців за 2010-2014 роки по завданнях програми наступне:

I. Створення системи ефективного управління житлово-комунальним господарством міста, розвинутого конкурентного середовища на ринку послуг

Одна із важливих ділянок житлового господарства міста є утримання житлового фонду комунальної власності громади   міста, що станом на 01.01.2015р. нараховує 2743 будинків.

Відповідно до загальнодержавної Програми реформування і розвитку міського житлово-комунального господарства утримання житлового фонду комунальної власності здійснюється за  схемою управління:    ЖРЕПами, приватними підприємствами  та об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Утримання житлового фонду комунальної власності територіальної громади забезпечують 7  КЖРЕПів та 6  ПП (ПП «Регіон-центр», ПП «Ремжитлосервіс»,  ПП «Санітарія»,  ПП «Житлосервіс», ПП «Садгора-сервіс», ТОВ «ТД Укрвторресурс»).

На сьогоднішній день  значно зменшено кількість звернень споживачів   щодо надання послуг. За останні 2 роки зменшується дебіторська та кредиторська заборгованості, однак на сьогоднішній день вона залишається значною.

Суттєвих змін в кількісних та якісних показниках з надання послуг населенню не відбулося, тому процес створення приватних підприємств з наданню послуг утримання будинків і споруд та прибудинкових територій призупинено.

Сьогодні в місті приватизовано  понад 49830 квартир, що складає 92,2% від їх загальної кількості.   В 2014 році  приватизовано 320 квартир.

Отже,  більшість квартир в багатоквартирних будинках міста чернівчанами вже приватизована. Тобто,  де-юре  житловий будинок - власність територіальної громади,  де-факто -  власність мешканців приватизованих квартир.

За 2014 рік передано у власність власникам приватизованих квартир 47  одно-шестиквартирних будинки, загальною площею 6342,70  м².

Впродовж 2014 року прийнято у комунальну власність 3 будинки відомчого підпорядкування, загальною площею 4 468,10 м², які  передані на баланс  для утримання та управління КЖРЕП і  ОСББ та 1 відомчий гуртожиток на вул. Білоруській, 3-Б, загальною площею 632,20 м².

Як показує практика, однією з найбільш ефективних форм володіння та управління спільним майном (власністю) в житловій сфері здійснюється його утримання самими власниками шляхом створення в багатоквартирних будинках об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ).

Впродовж 2014р. створено 17 таких об’єднань. Всього в місті створено 253 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, які утримують 276 багатоквартирних будинків, загальною площею 1291,9 тис. кв.м.

| Кількість створених об’єднань співвласників по роках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| По роках | 1 | 8 | 16 | 10 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 14 | 16 | 25 | 30 | 26 | 17 | 12 | 12 | 11 | 14 |
| Всього | 1 | 9 | 25 | 35 | 40 | 47 | 54 | 63 | 72 | 86 | 102 | 127 | 157 | 183 | 200 | 212 | 224 | 235 | 253 |

II. Технічне переоснащення  житлово-комунального господарства міста, впровадження комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду із залученням інвесторів-забудовників на  конкурсних засадах. Зниження питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво

житлово-комунальних послуг

У рамках реалізації міської Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства комунальної власності територіальної громади м. Чернівців в місті постійно приділяється  увага відновленню, реконструкції та капітальному ремонту житлового фонду, включаючи ремонт покрівель силових дахів будинків.

Впродовж 2014 року на капітальний ремонт і реконструкцію житлового фонду районними в м.Чернівцях радами освоєно 6534,0 тис. грн., в тому числі:

| Назва району | Виконано робіт по капремонту та реконструкції житлового фонду (тис.грн) |
| --- | --- |
|  | 2014р. |
| Шевченківський | 2167,7 |
| Першотравневий | 3729,8 |
| Садгірський | 636,5 |
| Всього по місту: | 6534,0 |

В 2014 році районними у місті радами виконано капітальний ремонт:

-  34 покрівель будинків комунальної власності загальною площею 13 590 м² на суму 2 724,0 млн. грн.;

- 11 балконів на суму 84,23 тис. грн.;

- 4 балконних галереї вартістю  113,3 тис. грн.;

- 1 сушарка  - вартість робіт 102,0 тис.грн.

- 9 ліфтів на суму 177,8 тис. грн. та проведено експертизу 65  ліфтів вартістю 154,84 тис. грн.;

- 409 м.п. внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання та водовідведення на суму 114,93 тис. грн.;

- 29 електрощитових вартістю 710,4 тис. грн.. в 25 житлових будинках комунальної власності;

-  з ущільнення димовентканалів в 68 квартирах  2 багатоквартирних будинків (вул. Головна, 128 та вул. Головна,181) на суму 244,13 тис. грн.;

-  з часткового  утеплення стін скріпленою теплоізоляцією  на 2 будинках (вул. Головна, 220, вул. Південно-Кільцева, 21-А) площею  5 380 м² на суму 213,5 тис. грн.

Впродовж  2014 року  на поточний ремонт житлового фонду районними у місті радами  спрямовано  14,921 млн. грн., в тому числі по районах:

- Першотравневий район – 4876,7 тис. грн.;

- Садгірський район – 775,0 тис. грн.;

- Шевченківський район - 9 269,7 тис. грн..

За рахунок цих коштів у 2014 р. по житловому фонду комунальної власності районними у місті радами та комунальними житловими ремонтно-експлуатаційними підприємствами і приватними підприємствами   відремонтовано:

- покрівлі у 596 будинках на площі 7 979,70 м²;

- фасади у 22 будинках площею 340 м²;

- 5591 п.м мереж холодного водопостачання в 459 будинках;

- 2813,5 п.м. внутрішньобудинкових мереж центрального опалення;

- 2590.4 п.м мереж каналізації у 304 будинках;

- 1849,30 п.м. жолобів та водостічних труб;

- 392 оголовки димовентканалів;

- 38 опалювальних пічок;

- проведено ремонт та профілактику 119 електрощитових.

За 2010 – 2014 роки відповідно до рішення міської ради V скликання від 24.06.2010 року №1388 «Про затвердження переліку об’єктів житлового фонду  м. Чернівців   на  2010-2014 роки з реконструкції та капітального ремонту покрівель схилових дахів» проведено реконструкцію та капітальний ремонт схилових дахів будинків  на суму 4529,68 тис. грн., за 2014 рік  - 217,54  грн. в тому числі по районах:                                     2010-2014 рр.                 2014 р.

- Першотравневий район                   1266,4 тис. грн.;        78,7 тис.грн.

- Садгірський район                          1913,88 тис. грн.;       65,04 тис.грн.

- Шевченківський район                   1349,4 тис. грн..;        73,8 тис.грн.

При підготовці будинків до прийому теплоносія міським комунальним підприємством «Чернівцітеплокомуненерго» в 2014 році виконано ремонт опалювальних систем житлового фонду комунальної власності на 466 будинках, здійснено заміну 2079 шт. запірної арматури. Підприємством проведено тендер на придбання 4 тис. п.м ізольованих труб, 32 насоси  та  25 котлів , частково придбані матеріали для ремонту котельного обладнання.

Міською радою постійно приділяється увага відновленню житлового фонду пільговій категорії населення. Так, у 2014 році 71 учаснику Великої Вітчизняної війни та АТО за рахунок всіх бюджетів виконано ремонтних робіт на суму 67,687 тис. грн., а саме :

| № з/п | ## Види ремонтних робіт | Обсяги виконаних робіт | Вартість виконаних робіт за рахунок коштів капітального ремонту (грн.) | Вартість виконаних робіт за рахунок коштів поточного ремонту (грн.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт та заміна мереж холодного водопостачання та каналізації | 93,5 п.м | - | 3860,5 |  |
| 2. | Ремонт покрівель | 238 м2 |  | 7250,0 |  |
| 3. | Заміна водовідвідних елементів | 7 м |  | 100,0 |  |
| 4. | Ремонт мереж електропостачання | 4 м |  | 50,0 |  |
| 5. | Ремонт опалювальних пічок | 3 шт. |  | 2750,0 |  |
| 6. | Ремонт сходових клітин | 45 м2 | - | 945,0 |  |
| 7. | Ремонт, заміна, встановлення сантехобладнання | 9 од. |  | 1650.0 |  |
| 8. | Фарбування дверей | 1 шт |  | 180,0 |  |
| 9 | Ремонт та фарбування стін | 10 м2 |  | 200,0 |  |
| 10. | Заміна газового обладнання, в т.ч: газові плити газові колонки | 22 шт 21 шт 1 шт | Всього: 50 701,88 |  |  |
|  | Всього: |  | 50 701,88 |  | 16 985,50 |

Впродовж 2014 року, в рамках проведення весняного та осіннього місячників санітарної очистки і благоустрою міста Чернівців, відділами з питань благоустрою та санітарно-екологічного стану районних у місті рад організовувалася робота з юридичними та фізичними особами, студентами щодо наведення належного санітарного стану території міста.  За цей період:

- ліквідовано 940 стихійних сміттєзвалищ;

- прибрано від сміття 25 скверів, 229 дитячих та спортивних майданчиків;

висаджено 3081 молодих дерев, 2153 кущів та 1587 квітників.

При відсутності фінансування з державного та місцевих бюджетів у 2014 році облаштовано 2 дитячі майданчики за кошти спонсорів та органів самоорганізації населення.

Послуги мешканцям міста зі збирання, вивезення та утилізації твердо-побутових відходів та рідких нечистот, утримання та експлуатації сміттєзвалищ, утримання і обслуговування  громадських вбиралень надають   два підприємства: міське комунальне підприємство „Чернівціспецкомунтранс” та спільне українсько-німецьке підприємство „Альтфатер-Чернівці”.

Прибирання центральних вулиць міста здійснюється дворазово згідно із затвердженими  графіками.  Для належного забезпечення санітарно-екологічного стану в місті встановлено до 2,5 тисяч контейнерів для збору ТПВ і понад 1300 урн для сміття.

Всього в 2014 р. за власні кошти підприємств придбано 113 контейнерів під твердопобутові відходи, а саме: КП«Чернівціспецкомунтранс» - 63 контейнери, фірмою «Альтфатер-Чернівці» 50 контейнерів.

Будинковолодіння  комунальної власності, ОСББ, ЖБК, ЖБТ стовідсотково охоплені вивезенням ТПВ.

Для забезпечення екологічної та санітарної безпеки, відповідно до наказу затвердженого  Міністерством з питань житлово-комунального господарства України від 01.12.2010 №435 «Про затвердження Правил експлуатації полігонів побутових відходів» департаментом житлово-комунального господарства міської ради на міському полігоні твердих побутових відходів на вул. Чорнівській в м. Чернівцях побудовано дезінфекційний бар’єр. Вартість будівництва склала 170,124 тис. грн.

Впродовж звітного періоду відділами з питань благоустрою та санітарно-екологічного стану районних у місті рад організовувалася робота з юридичними та фізичними особами, студентами щодо наведення належного санітарного стану.  За цей період ліквідовано понад 940 стихійних сміттєзвалищ, облаштовано зеленими  насадженнями 4 майданчики для збору твердих побутових відходів.

Комунальне господарство

КП «Чернівецький виробничий трест зеленого господарства та протизсувних робіт» виконано робіт з озеленення та благоустрою міста на 4075 тис.грн., а саме:

- висаджено 638  дерев, 3394 кущів, 96,6 тис. шт. квітів;

- обрізано та сформовано 3445 крон дерев;

- влаштовано газонів 8,6 га;

- знесено  728 аварійних, сухостійних дерев.

Проведено поточний ремонт зелених насаджень на суму 583,0 тис. грн, зокрема, в сквері на розі вул. І.Підкови – вул. Перемоги, провул. Ентузіастів, вул. Галицький шлях, вул. Коломийська,  вул. Садова, площа Соборна і сквер, площа Театральна, площа Центральна та ін.

За кошти фонду охорони навколишнього середовища у 2014 році проведено такі роботи: розчистку парку ім. Ф.Шіллєра – 99,9 тис. грн., розчистку парку ім. Ю.Федьковича – 50,0 тис. грн., розчистка дамби на р. Прут – 50,0 тис. грн., знесення дерев на Садгірському кладовищі – 70,0 тис. грн., знесення дерев на вул. Хотинській – 69,0 тис. грн.,  знесення дерев на вул. Л.Українки – 30,5 тис. грн., знесення дерев на вул. Південно-Кільцевій – 32,3 тис. грн., знесення дерев на вул. Вашківській – 25,3 тис. грн.

У 2014р. виконано роботи з поглиблення та розчистки водовідвідного каналу в районі вул. Широкої – 60,0 тис. грн., влаштування водовідвідного каналу в районі вул. Січової – 60,0 тис. грн., очистка приймальних колодязів біля порталу дренажної галереї №1 з вул. П.Нахімова та влаштування благоустрою прилеглої території – 33,8 тис. грн., ремонт основи залізобетонної підпірної стінки на лівому березі р. Клокучка в районі перехрестя вул. М.Чернишевського та вул. Тисменецької – 65,0 тис. грн.

Шляхове господарство

В 2014 році на реконструкцію, капітальний та поточний ремонти, утримання доріг м. Чернівців по департаменту житлово-комунального господарства міської ради освоєно 32,6 млн. грн., в тому числі: на утримання доріг – 12,6 млн.грн., на поточний ремонт доріг і проїздів – 5,5 млн.грн, на капітальний ремонт доріг 8,5 млн.грн., на капітальний ремонт міжбудинкових проїздів – 1,9 млн.грн., кредиторська заборгованість за виконані роботи в минулих роках – 4,1 млн.грн.

Освоєння  коштів на ремонт та утримання міських доріг

в 2010-2014 р.р. (тис.грн.)

Упродовж 2014 року проведено поточний ремонт асфальтобетонного покриття на 85 вулицях, площею понад 15,3 тис.кв.м., доріг з бруківки – 1,7 тис. кв.м., міжбудинкових проїздів в мікрорайонах з багатоповерховою забудовою – 2,3 тис.кв.м.

Також виконувався ремонт гравійних доріг міста з підсипкою ям гравієм, в основному на вулицях, по яких рухається громадський транспорт (на площі 33,2 тис.кв.м.), з виправленням профілю дорожнього покриття автогрейдером  66,5 тис.кв.м.

Спецавтомобілем УНП 160*40 прочищено 52,6 км. труб зливової мережі.

У 2014 році підрядними організаціями капітально відремонтовано дорожнього покриття, площею понад 20,8 тис.кв.м., в тому числі міжбудинкових проїздів – 3,4 тис.кв.м, встановлено нових бордюрів і поребриків понад  4,1 км.

Впродовж цього періоду підрядними організаціями проведено поточний ремонт на вулицях Шолом-Алейхема, Головній, Садовій, П.Целана, Буковинській, У.Кармелюка, Є.Ярошинській, Ю.Федьковича, В.Аксенина, В.Івасюка, Авангардній (від вул. Миру до вул. Миргородської), Першотравневій,  Г.Сковороди,  К.Стеценка,  Л.Толстого,  О.Герцена,  В.Кочубея,  В.Винниченка, Кафедральній, 29 Березня, 28 Червня, Марка Вовчка, Південно-Кільцевій, Миколаївській, Вірменській, В.Маяковського, Фастівській,  Білоруській  (від  вул.Козятинської до вул.Узбецької), В.Комарова, Небесної Сотні, Ф.Полетаєва, М.Мусоргського, І.Миколайчука, О.Кошового,  Зарожанській,  Сторожинецькій,  С.Руданського,  Р.Шухевича (від ринку «Газкомплектприлад» до вул. Сторожинецької), Ф.Достоєвського, М.Чернишевського, Стрийській (від вул. П.Нахімова до вул. М.Рибалка), Севастопольській, Київській, К.Дзержика, Заставнянській, Горіхівській, Краматорській,  Б.Хмельницького (від вул.Університетської до вул.Хотинських комсомольців), Університетській,  Е.Райса,  А.Гайдара, Хотинській, В.Александрі, Галицький шлях, С.Галицького, В.Стефаника, Заводській, Каштановій, Енергетичній, М.Тореза, І.Підкови, Перемоги, Коломийській, Д.Квітковського, на проспекті Незалежності і на 1-му провул.У.Кармелюка.

Завершено роботи з капітального ремонту зливової мережі на                                   вул. Руській, 77.

Також завершено капітальний ремонт проїжджих частин на                            вулицях П.Нахімова, Хотинських комсомольців, Білоруській (зі сторони провул. Білоруського), Вижницькій (від будинку № 1 до будинку № 23), частково влаштоване бетонне покриття на вул. Жасминній.

Влаштовано нижній шар асфальтобетонного покриття проїжджої частини на провул. Ентузіастів та виконано роботи з влаштування проїжджої частини на вул. О. Боярка. Виконано роботи на 75%.

Завершено капітальний ремонт тротуарів з ФЕМ на вул. В.Комарова (від будинку № 16 до ринку «Буковинський»), на вул. Садовій (від кінцевої зупинки громадського транспорту до вул. Героїв Майдану), на  вул. Й.Главки (від вул. М.Коцюбинського до вул. Марка Вовчка), на вул. Героїв Майдану (тролейбусна зупинка «Райвиконком»), вул. П.Ткачука, вул. Хотинських комсомольців та на вул. Ф.Полетаєва (від будинку № 8 до будинку № 12) (на площі понад  4,2 тис.кв.м.).

Завершено ремонт 5-ти міжбудинкових проїздів, а саме: на вул.Південно-Кільцевій, 6, вул.В.Комарова, 19-21, проспект Незалежності, 88-А,Б, Хотинській, 49 і  проїзду між ДНЗ № 45 та будинками № 87, 95 на   вул. Героїв Майдану.

Влаштовано нижний шар асфальтобетонного покриття на провул. Ентузіастів.

Департаментом житлово-комунального господарства міської ради в рамках спільної операційної програми «Румунія-Україна-Республіка Молдова 2011-2013р.» реалізовується проект будівництва  притулку  для  безпритульних  тварин  на   вул. Південно-Кільцевій, 47 та проводиться стерилізація тварин, метою якої є зменшення кількості безпритульних тварин, захворювань і небезпек, які вони поширюють, виховання відповідального відношення у власників тварин, створення умов для нормального співіснування мешканців міста, власників тварин і зменшення кількості безпритульних тварин гуманними методом. Строк реалізації вказаного проекту до жовтня 2015 року.

З липня 2014 року за вказаним  вище проектом підрядною організацією  ПП «Рембудторг-Івест» виконано робіт на суму - 1042,694 тис. грн., а також профінансовано за коригування проектно-кошторисної документації, проведення експертиз, геологічних вишукувальних робіт,  придбання канцелярських товарів, а також здійснення технічного нагляду -                      77,433 тис. грн. Придбано автомобіль для перевезення вантажів -                           148,5 тис. грн. та обладнання для відлову тварин і спецодяг на суму                62,370 тис. грн.

Робота транспорту

В м.Чернівцях сформувалась оптимальна мережа громадського транспорту, яка складається з 49 автобусних та 8  тролейбусних маршрутів.

На ринку пасажирських перевезень працює 10 юридичних та                      22 фізичних особи підприємницької діяльності різних форм власності.  Для надання послуг з перевезення пасажирів щоденно виїжджає на лінію до                260 одиниць автобусів та 65 тролейбусів.

За кошти тролейбусного управління відновлено технічний ресурс             9 тролейбусів на суму 360 тис.грн., шляхом проведення капітального ремонту. Ліквідовано аварійний стан контактної мережі протяжністю 7 км на                  суму 30 тис.грн.

Забезпечення якісного освітлення міста здійснюється                              19050 світлоточкою, з них 18701 світильниками з підвищеними енергозберігаючими  світлотехнічними характеристиками, що  складає              98 відсотків від загальної кількості. У 2014 році встановлено та замінено             421  таких світильників, а також замінено 3677 електроламп в існуючих світильниках.

Для покращення дорожніх умов та регулюванню дорожнього руху в м. Чернівцях проведено робіт на суму 2662,4 тис. грн., а саме: технічне обслуговування 1422 дорожніх знаків, відремонтовано 15 світлофорних об’єктів та замінено 115 ламп в світлофорах. Нанесено 1939,1 м2 дорожньої розмітки. Обслуговувалося 67 світлофорних об’єктів. Проведено реконструкцію світлофорного об’єкта Садова - братів Руснаків – Ю.Федьковича – В.Аксенина.

Також встановлено та замінено 206 світильників, 4954,5 м дроту та                     4517 електроламп. Всього замінено 18383 з 19020 світильників з підвищеними світлотехнічними характеристиками,  що дозволило покращити дорожньо- транспортну ситуацію в нічний та вечірній час на вулицях, мостах та залізничних переїздах міста.

Станом на 01.01.2015р. виконано  капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Оренбурзькій, О.Щербанюка, Залозецького, М.Залізняка, Волзькій, Криворізькій та Л. Красіна на суму 195,8 тис грн.,  реконструкцію мереж зовнішнього освітлення  – по вулицях Стрийській, І.Бойка, Р.Шухевича, Надрічній і К.Малицької, Пархоменка - Козятинській, Ізмайлівській-Козятинській на суму 168,8 тис грн.

Водопостачання та водовідведення

Комунальне підприємство «Чернівціводоканал» здійснює постачання питної води для населення і підприємств м.Чернівцях, м.Заставна та окремих вулиць сіл Вікно та Погорілівка. Джерелами водопостачання м.Чернівцях є поверхневий водозабір на р.Дністер (водогін «Дністер-Чернівці») і система підземних водозаборів. Загальна кількість водопровідних насосних станцій -15, з них І- підйому 9 шт., ІІ та ІІІ - 6 шт.

Загальна протяжність мереж водопроводу становить 419,0 км, з яких 35,96% потребує заміни.

Водовідведення м.Чернівцях включає в себе каналізаційні мережі, колектори, тунель глибокого закладання, каналізаційні насосні станції (КНС) та очисні споруди каналізації (ОСК). На даний час кількість каналізаційних насосних станцій- 13 шт..

Загальна протяжність мереж водовідведення становить 292,3 км, з яких 37,87% потребує заміни.

КП «Чернівціводоканал» для забезпечення надійного водопостачання  міста у 2014 році виконано заміну 2,856 км аварійних стальних мереж водопроводу на поліетиленові, полівінілхлоридні, що становить 104,84% від плану та 0,407 км аварійних мереж каналізації (при  плані 0,595 км, що становить 68,4% від запланованого).

Замінено та капітально відремонтовано 64 засувки, та 51 пожежні гідранти.

Вода подається цілодобово при тому, що мережі:

- водопровідні – загальна протяжність 419 км, з них ветхих 141,1 км, що складає 35,1% від загальної протяжності;

- каналізаційні – загальна протяжність 292,3 км, з них ветхих 110,7 км, що складає 38% від загальної протяжності.

КП «Чернівціводоканал» оперативно ліквідовує аварії на мережах. Так, за 2014 рік поступило 7957 заявок на усунення аварій та несправностей (витоки на водопровідних та каналізаційних мережах, ремонт оглядових колодязів тощо). Виконано станом на 01.01.2015р. 7739 заявок, в роботі - 219.

Значні складності в роботі КП «Чернівціводоканал» спричинюють аварії на старих центральних магістралях водогону «Дністер-Чернівці». Так, порив бетонної труби діаметром 1000мм на вул. Зарожанській, порив бетонної труби в районі ІІІ провул. Вільшини, порив бетонної труби діаметром 800мм в районі насосної станції «Очерет» - роботи в цьому районі не завершено – на сьогодні запущено свердловину, яка раніше забезпечувала водою цей водопровід та виконано перепідключення чавунної труби з насосної станції.

У 2014р. технологічні витрати по місту склали 3747,7 тис.м. куб., що на  4,7 %  менше ніж у 2013р. (3932,5 тис.м. куб.), нормативні втрати по місту -  2948,6 тис.м.куб, проти  3092,3 тис.м.куб. у 2013р., фактичні втрати води по місту – 9435,9 тис.м.куб., що на 9,16% менше минулорічного показника (10299,9 тис.м.куб.). Відсоток втрати води по місту  від поданої води у 2014р. склав 42,27% , проти  44,0%  у 2013 р.

Приладами обліку холодної води обладнано 718 багатоквартирних будинків, з них комунальної власності - 423, ОСББ – 136, ЖБК – 93, інші - 66.

Загальна кількість абонентів фізичних осіб – 62658, юридичних осіб – 3697.

Інформація про обсяги реалізації послуг за групами споживачів

КП «Чернівціводоканал» за 2014р.

| Категорія споживачів | Обсяги реалізації послуг водопостачання |  | Питома вага в загальному обсязі, (%) | Обсяги реалізації послуг водовідведення |  | Питома вага в загальному обсязі, (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тис.м.куб | тис.грн. |  | тис.м.куб | тис.грн. |  |
| Населення | 6801,9 | 29450,2 | 74,4 | 6505,4 | 14212,0 | 74,2 |
| Бюджетні установи | 653,7 | 2984,5 | 7,2 | 722,4 | 1923,8 | 8,2 |
| Інші споживачі | 1682,0 | 7723,3 | 18,4 | 1541,0 | 4242,9 | 17,6 |
| Разом | 9137,6 | 40158,0 | 100 | 8768,7 | 20378,7 | 100 |

Станом на 01.01.2015 року загальна дебіторська заборгованість КП  «Чернівціводоканал»  складає 19967,1 тис.грн., в тому числі за послуги водопостачання та водовідведення -  12596,2 тис. грн, у т.ч.:

- населення			       7805,0 тис. грн.;

- пільги населенню	                   315,8 тис. грн.;

- субсидії населенню	                   143,4 тис. грн.;

- бюджетні установи                     207,1 тис. грн.;

- інші споживачі		        4124,9 тис. грн.

Питомі витрати електроенергії на 1 куб.м. поданої води складають  1,3017 квт.год./куб.м.

Питомі витрати електроенергії на очищення і транспортування 1 куб.м. стічних вод складають 0,3597 квт. год. / 1 куб.м.

В зв’язку з прийняттям Мінекономрозвитку наказу № 1113 від 20.09.2013р. «Про доцільність підготовки спільного з кредитною установою (KfW) для відбудови проекту «Муніципальне водне господарство м.Чернівці», відповідно до пункту 10 Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1027 та підтвердженням Бюро KfW в Україні (м.Київ) листом від 11.10.2013 №1/054-04 щодо підтримки зазначеного інвестиційного проекту, на сьогодні продовжуються роботи з реалізації інвестиційного проекту «Проект муніципального водного господарства м. Чернівці».

Станом на 01.01.2015р. пакет документів по фінансовому співробітництву з кредитною установою KfW щодо проекту: «Проект муніципального  водопостачання м.Чернівці. Стадія І» розглянуто всіма зацікавленими сторонами, отримано позитивний висновок Мінюсту та направлено в Кабінет Міністрів України на погодження.

За результатами фінансово-господарської діяльності КП «Чернівціводоканал»  встановлено, що неспроможність підприємства самостійно фінансувати свою поточну діяльність пов»язана з тим, що фактичні витрати та втрати води (59,09 відс.) перевищують  нормативний показник (30 відсотків) майже у 2 рази.

Наявність втрат, не облікованих витрат води в першу чергу обумовлено незадовільним технічним станом водопровідних мереж та морально застарілим насосно-силовим обладнанням. Підприємство вживає заходів щодо зменшення понаднормових втрат. Так, за 2014 рік за рахунок проведених заходів, втрати порівняно з 2013 роком, підприємством зменшено на 1,7% (866,2 тис.м.куб.), однак, у зв’язку з великою зношеністю та аварійністю мереж підприємство не спроможне самостійно, за рахунок власних коштів, провести всі необхідні заходи.

Для проведення реконструкції, модернізації, заміни мереж та капітального будівництва потрібні додаткові кошти цільового спрямування.

На підставі викладено, підприємством під гарантії Кабінету Міністрів України підприємством укладено пакет угод в рамках проекту реконструкції системи водопостачання Чернівців 6 лютого поточного року у Києві. Угоди підписані Міністром фінансів України Наталією Яресько, Послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Крістофом Вайлем, членом Управлінського комітету банку розвитку KfW Роландом Зіллером та в.о. начальника комунального підприємства «Чернівціводоканал» Юрієм Рихлом. Відповідно до угоди Уряд Німеччини фінансуватиме реконструкцію системи питного водопостачання Чернівців шляхом надання кредиту у розмірі 17 мільйонів євро через німецький банк розвитку KfW. Кредит має підтримати модернізацію міської мережі водопостачання.

Зазначений проект реконструкції муніципального водного господарства в місті Чернівцях дозволить знизити технологічні та фізичні втрати води, підвищити енергоефективність виробництва, забезпечити беззбиткову роботу підприємства і самостійно фінансувати свою поточну діяльність.

## Теплопостачання

## Теплопостачання та надання послуг з централізованого опалення  у м. Чернівцях здійснюється  МКП «Чернівцітеплокомуненерго».

Підприємство експлуатує  86 котелень, 13 теплових розподільчих  пунктів. Протяжність  теплових  магістральних мереж  складає 50552 п.м.

Послуги з централізованого теплопостачання надаються в 593 багатоквартирних житлових будинків,  з них  комунальної власності – 471, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), ЖБК,                     інші – 122.

Всього послугами теплопостачання користується 39,3 тис. абонентів.

Рівень обладнання будинковими приладами обліку станом на 01.01.2015р. складає – 24,62%.

Фактичні втрати теплової енергії в мережах м.Чернівців за   2014 рік складають 10,02 %, що не перевищує затверджений норматив 11,11 % .

Питомі витрати умовного палива на відпуск тепла складають 157,97 кг у.п./Гкал.

Впродовж 2014 року підприємством реалізовано споживачам м.Чернівців 282,858 тис. Гкал. теплової енергії, а саме за групами споживачів:

| Категорія споживачів | Всього по підприємству |  |
| --- | --- | --- |
|  | Об’єм реалізації теплової енергії за 2014 р. (тис. кал.) | Питома вага в загальному обсязі, (%) |
| Населення | 221,494 | 78,3 |
| Бюджетні установи | 56,167 | 19,9 |
| Інші споживачі | 5,197 | 1,8 |
| Всього | 282,858 | 100,0 |

Рівень фактичної оплати споживачами послуг теплопостачання наведено у таблиці нижче:

| Категорія споживачів | 2014рік |  | Рівень оплати,(%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | нараховано ( тис. грн..) | сплачено, (тис.грн.) |  |
| Населення | 61794,1 | 59081,1 | 95,6 |
| по субсидіях | 1258,9 | 726,5 | 57,7 |
| по пільгах | 4804,8 | 4542,9 | 94,5 |
| Бюджетні установи | 52443,8 | 52707,6 | 100,5 |
| Інші підприємства | 4718,3 | 4321,7 | 91,6 |
| Всього | 125019,9 | 121379,8 | 97,1 |

Станом на 01.01.2015 року дебіторська заборгованість споживачів з оплати за послуги теплопостачання складає  25996,0 тис. грн, у т.ч.:

- населення			     22869,1 тис. грн.;

- пільги населенню	                   456,5 тис. грн.;

- субсидії населенню	                   655,0 тис. грн.;

- бюджетні установи                   3327,7 тис. грн.;

- інші споживачі		        5316,1 тис. грн.

На жаль, фактичні витрати підприємства постійно збільшуються за рахунок підвищення вартості енергоносіїв, паливно-мастильних матеріалів, матеріалів на ремонт, послуг водопостачання та водовідведення, послуг банківських установ, сторонніх організацій, збільшення фонду оплати праці працівників у зв’язку з підвищенням законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати, несвоєчасне та не в повному обсязі відшкодування різниці в тарифах, тощо.

Через дію  наказу Мінпаливенерго від 15.07.2010 року № 288 «Про затвердження Методики визначення обсягів природного газу, які використовуються для виробництва теплової енергії для населення в разі, якщо суб’єкти господарювання здійснюють постачання теплової енергії  різним категоріям споживачів» підприємство отримало збитки в сумі 13654,0 тис.грн.; не вирішення даногоцього питання та відсутність механізму його врегулювання штучно збільшує заборгованість міського комунального підприємства «Чернівцітеплокомуненерго» за спожиті енергоносії.

Адміністрацією підприємства постійно проводиться робота з боржниками щодо зменшення заборгованості за спожиту теплову енергію, шляхом надсилання повідомлень про заборгованість та укладення угод на реструктуризацію заборгованості. Проводиться робота з метою примусового стягнення заборгованості. За 2014 рік юридичним відділом подано до суду 682 судових накази та позовних заяв на суму 2007,1 тис.грн (по фізичним особам) та 190 претензії на суму 6505,5 тис.грн (по юридичних особах).

Під час підготовки підприємства до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 р.р. міське комунальне підприємство «Чернівцітеплокомуненерго» виконано ремонт (заміна) опалювальних систем житлового фонду комунальної власності на 466 буд. (100%), здійснено заміну 2079 шт. (101%) із 2061 шт. запірної арматури та 2813,5 п.м внутрішньобудинкових мереж.  86 котелень готові до запуску (100%), а також 13 (100%) теплових розподільчих пунктів. Підприємством проведено тендер на придбання попередньо ізольованих труб (4тис. п.м ) насосів (32шт.), котлів  (25 шт.), частково придбані матеріали для ремонту котельного обладнання.

Під час підготовки до опалювального сезону 2014-2015 рр. також були проведені роботи із заміниі запірної арматури, ремонту обмурівки пальників і пальникових частин котлів, ремонту насосів, димососів та інші роботи, які дозволили своєчасно розпочати опалювальний сезон.

На виконання заходів  інвестиційної програми МКП «Чернівцітеплокомуненерго» зі зниження питомих витрат палива на виробництво теплової енергії  у 2014р. здійснено заміну 13 котлів в котельнях на суму 370,48 тис. грн., заміну 36 насосів в котельнях на суму – 434,18 тис.грн., технічне переоснащення теплової мережі з заміною на попередньоізольовані труби - 2,2265 км на суму 1447,14 тис. грн.

На виконання заходів з технічного переоснащення комунальними підприємствами    впродовж 2014 року виконано такі  роботи:

- МКП «Міськсвітло» переоснащено (змонтовано та замінено) 17,036 км ліній електропередач;

-  за кошти КП «Чернівецьке тролейбусне управління» придбано 1 тролейбус, відновлено технічний ресурс 10 тролейбусів, шляхом проведення середнього ремонту на суму 156,0 тис. грн.

- Чернівецьким міським комунальним підрядним шляхово-експлуатаційним підприємством за кошти міського бюджету  придбано  1 автогрейдер, вартістю 1400,0 тис. грн.

- КП «Чернівціводоканал» здійснено часткові роботи із  реконструкції, модернізації насосно-силового обладнання на насосній станції 3-го підйому «Шубранець» водогону «Дністер-Чернівці»  - 170,0 тис. грн. (роботи не завершені).  За власні кошти підприємства  замінено 2,856 км аварійних мереж водопостачання на суму 397,03 тис. грн., 0,407 км аварійних мереж водовідведення на суму 70,65 тис. грн..

-  завершено капітальний ремонт злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту «Чернівці». Повністю замінено верхній шар асфальту на новий на площі 23 000 квадратних метрів. Цього достатньо, щоби забезпечити прийом літаків типу Boeing 737 та Airbus A320. Вартість робіт склала 5,49 мільйона гривень.

- КП «Чернівціміськліфт» здійснено капітальний ремонт 11 ліфтів на суму 297,2 тис. грн. Станом на 01.01.2015року на технічному обслуговуванні КП «Чернівціміськліфт» знаходиться 670 ліфтів, в тому числі у житлових будинках комунальної власності територіальної громади м.Чернівців – 349 ліфтів,   в будинках ОСББ – 148 ліфтів,  в будинках ЖБК, ЖБТ – 94 ліфта, інші – 79 ліфтів.

За 2014р. приріст ліфтового парку в житлових будинках міста Чернівцях становив 32 ліфта.

Щодо забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства інформуємо наступне.

Тарифи на житлово-комунальні послуги (окрім послуг централізованого водопостачання та водовідведення, теплопостачання, перероблення та захоронення побутових відходів)  встановлюються на рівні економічно обґрунтованих витрат з врахуванням рентабельності.

Департаментом ЖКГ постійно здійснюється моніторинг діючих тарифів на житлово-комунальні послуги  (в межах повноважень). Впродовж 2014 р. тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, послуги з вивезення та утилізації твердих побутових відходів, викачування і вивезення рідких нечистот перероблення та захоронення побутових відходів  не змінювались.

З метою приведення у відповідність розміру тарифів на послуги міського пасажирського транспорту економічно обґрунтованим витратам на їх надання, зважаючи на зростання вартості паливно-мастильних матеріалів, енергоносіїв, розміру мінімальної заробітної плати:

-  рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 23.09.2014р. №461/16  з 09.10.2014 року вставлено граничний розмір вартості проїзду за 1 поїздку у тролейбусах – 1,50 грн., що 0,25 грн. (16,67%)  вище попереднього.

- рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 25.11.2014р. №607/20  з 01.12.2014 року вставлено проміжний розмір вартості проїзду  3,00 грн. за 1 поїздку в автобусах, які виконують перевезення пасажирів у звичайному режимі, в режимі маршрутному таксі та в автобусах, що працюють в експресному режимі руху, що 0,50 грн. (20%)  вище попереднього.

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» повноваження встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання, водовідведення, теплопостачання передано Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

Нові тарифи КП «Чернівціводоканал»  для населення,  бюджетних установ та інших споживачів введені в дію з 01.07.2014 року постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 23.05.2014р. № 557:

грн. (з ПДВ)  за 1 куб. м.

| Категорія споживачів | водопостачання | водовідведення | Разом |
| --- | --- | --- | --- |
| Населення | 5,592 | 3,396 | 8,988 |
| Бюджетні установи | 5,592 | 3,396 | 8,988 |
| Інші споживачі | 5,592 | 3,396 | 8,988 |

Тарифи на послуги МКП «Чернівцітеплокомуненерго»  з централізованого опалення для населення введені в дію з 01.08.2014 року постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 27.06.2014р. № 792.

Тарифи на теплову енергію для бюджетних установ та інших споживачів (крім населення) введено в дію з 01.12.2014 року постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 28.11.2014р. № 627.

Тарифи на централізоване опалення (теплову енергію)

одноставковий в опалювальний період

грн.  (з ПДВ)

| Категорія споживачів | Для абонентів без приладів обліку | Для абонентів з приладами обліку |
| --- | --- | --- |
| Населення | 7,61 за 1 кв м | 328,47 грн/Гкал |
| Бюджетні установи | Теплова енергія – 1315,61 грн/Гкал |  |
| Інші споживачі | Теплова енергія – 1315,61 грн/Гкал |  |

Аналіз собівартості наданих житлово-комунальних послуг проводиться щокварталу.

Рівень відшкодування затвердженими тарифами витрат операційної діяльності  підприємств з виробництва та надання послуг складає:

з теплопостачання для населення - 83%,

для бюджетних організацій – 127,9%,

для комерційних споживачів – 118,6%.;

з водопостачання  – 92,3%,

з водовідведення  – 104,9%.

На виконання заходів щодо забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства КЖРЕПами і ПП продовжується робота щодо укладення і перегляду договорів про надання послуг з утримання житлових будинків і споруд та прибудинкових територій комунальної власності територіальної громади міста. Впродовж звітного періоду продовжується претензійно-позовна робота з боржниками. Рівень оплати населенням послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій  за 2014 рік складає 104,7%.

Здійснюється контроль  за відповідністю цін і тарифів на житлово-комунальні послуги їх кількості і якості. За ненадані послуги або надані не в повному обсязі  підприємства, що утримують та експлуатують житловий фонд, здійснюють перерахунки відповідно до прийнятих рішень виконавчим комітетом міської ради.

Голова постійної комісії міської ради з питань

житлово-комунального господарства та

охорони навколишнього середовища					В.Бешлей

Директор департаменту житлово-

комунального господарства

міської ради						           	           С.Погорений