У К Р А Ї Н А

Чернівецька  міська рада

65 сесія  VІ  скликання

### Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

30.06.2015 №  1640 				                                      м. Чернівці

Про хід виконання Програми реформування і розвитку житлово-      комунального господарства м. Чернівців на 2010-2014 роки, затвердженої рішенням міської ради V скликання від 24.12.2009 р. № 1186, та рішення міської ради V скликання від 24.06.2010 р. №1388  «Про затвердження переліку об’єктів житлового фонду м. Чернівців на  2010-2014 р.                     з реконструкції та капітального ремонту покрівель схилових дахів»

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Загальнодержавну програму реформування  і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки»,  розглянувши і обговоривши інформацію департаменту житлово-комунального господарства міської ради про хід виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Чернівців на 2010-2014 роки, затвердженої рішенням міської ради V скликання від 24.12.2009 р. № 1186, та рішення міської ради V скликання від 24.06.2010 р. №1388 «Про затвердження переліку об’єктів житлового фонду м. Чернівців на 2010-2014 роки з реконструкції та капітального ремонту покрівель схилових дахів» Чернівецька міська рада відмічає, що департаментом житлово-комунального господарства міської ради та Першотравневою, Садгірською і Шевченківською районними у місті Чернівцях радами проведено відповідні заходи, які спрямовані на ефективне функціонування системи житлово-комунального господарства, створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг, покращання їх якості.

За 2010 – 2014 роки проведено реконструкцію та капітальний ремонт схилових дахів будинків  на суму 4529,68 тис.грн., за 2014 рік  - 217,54  грн.,     в тому числі по районах:                                    2010-2014 рр.                 2014 р.

- Першотравневий район                   1266,4 тис. грн.;        78,7 тис.грн.

- Садгірський район                          1465,79 тис. грн.;       65,04 тис.грн.

-    Шевченківський район                   1349,4 тис. грн..;        73,8 тис.грн.

Частково не виконано заходи з реалізації основних завдань Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Чернівців за 2010-2014 роки щодо створення системи ефективного управління житлово-комунальним господарством міста та технічного переоснащення  житлово-комунального господарства міста, зокрема з реконструкції та капітального ремонту покрівель схилових дахів, зниження питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг, тощо через відсутність фінансового забезпечення  завдань програми.

На підставі викладеного, Чернівецька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.  Інформацію про хід виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Чернівців за 2010-2014 роки, затвердженої рішенням міської ради V скликання від 24.12.2009 р. №1186, та рішення міської ради V скликання від 24.06.2010 р. №1388 «Про затвердження переліку об’єктів житлового фонду м. Чернівців на 2010-2014 роки з реконструкції та капітального ремонту покрівель схилових дахів» взяти до відома (додається).

2. У зв’язку із припиненням дії Загальнодержавної програми  реформування і розвитку житлово-комунального  господарства на                      2009-2014 роки, Програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Чернівців на 2010-2014 роки, затверджену рішенням міської ради V скликання від 24.12.2009 р. №1186, та рішення міської ради V скликання від 24.06.2010 р. №1388 «Про затвердження переліку об’єктів житлового фонду м. Чернівців на 2010-2014 роки з реконструкції та капітального ремонту покрівель схилових дахів» зняти з контролю.

3. Департаменту житлово-комунального господарства міської ради    (Погорений С.М.), Першотравневій, Садгірській, Шевченківській районним у місті радам (Бабух Т.В., Бурега Ю.І., Романчишин А.А.):

3.1. Активізувати роботу зі створення органів самоорганізації населення, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків для покращання утримання житлових будинків і прибудинкових територій.

3.2. Продовжити роботу зі створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг шляхом запровадження альтернативних форм управління житловою нерухомістю.

3.3. Щороку, впродовж квітня-травня, забезпечити звітність КЖРЕП та ПП, які утримують житловий фонд комунальної власності територіальної громади міста, перед мешканцями багатоквартирних будинків щодо переліку наданих послуг з утримання будинків і прибудинкових територій, отриманих коштів та їх використання.

3.4. Продовжити роботу з включення до титульних списків  капітального ремонту житлового фонду комунальної власності територіальної громади міста, зокрема, з реконструкції та капітального ремонту покрівель схилових дахів  будинків, в тому числі, де вже створені або створюються об’єднання співвласників багатоквартирних будинків 	за умови  дольової участі співвласників цих будинків у співфінансуванні таких робіт.

4. Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради в мережі Інтернет.

5. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Леонтія Г.Г., директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради Погореного С.М., голів Першотравневої, Садгірської та Шевченківської районних у місті Чернівцях рад  Бабуха Т.В., Бурегу Ю.І, Романчишина А.А.

6.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища.

Чернівецький  міський  голова			                     	О.Каспрук