У К Р А Ї Н А

Чернівецька  міська рада

4 сесія VIІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

26.02.2016  № 112							             м. Чернівці

Про хід виконання рішення Чернівецької міської ради V скликання від 24.12.2008р. №808 щодо затвердження Програми охорони і збереження малих річок та озер в м. Чернівцях на 2009-2015 роки, інших рішень міської ради з цього питання

Заслухавши інформацію директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради  Погореного С.М. про хід виконання  Програми охорони   і збереження малих річок та озер в м. Чернівцях на 2009-2015 роки (надалі - Програма), Чернівецька міська рада відмічає, що виконавчими органами міської ради проведено роботу з покращання санітарного та екологічного стану   прибережних смуг малих річок міста.

На виконання заходів з реалізації  Програми в 2013 році виконано руслоочисних та берегозахісних  робіт  на малих річках на суму                   1031,6 тис.грн., в тому числі з загального фонду - 649,8 тис. грн., з міського фонду охорони навколишнього природного середовища – 381,8 тис.грн. Програмою на 2013 рік було передбачено 935,0 тис.грн.

На 2014-2015 роки на виконання зазначених робіт відповідно до Програми передбачалось 1125,0 тис.грн.

У 2014 році  з міського бюджету на руслоочисні та берегозахисні роботи  виділено 1065,6 тис.грн., в тому числі з загального фонду – 695,0 тис.грн., з міського Фонду охорони навколишнього природного середовища –               370,6 тис.грн.

В 2015 році  виділено 1068,7 тис.грн, в тому числі з загального фонду     797,0 тис.грн., з міського Фонду охорони навколишнього природного середовища -  271,7 тис.грн.

Чернівецьким міським комунальним виробничим трестом зеленого господарства та протизсувних робіт розчищено: берегові зони та русла                річки Мошків та її приток від сміття і наносів в районі  вул. Хотинської,         вул. Сибірської,  вул. Надрічної та інших; русла   річки Задубрівка в районі   вул. Кривоноса Максима, вул. Ярослава Мудрого; річки  Мольниця в районі  вул. Залозецького Володимира, вул. Орловської, вул. Білоруської та інших,  річки Клокучка –в районі вул. Зарожанської, вул. Гастелло Миколи, вул. Нахімова Петра адмірала, вул. Долинянської  та інших.

Проведено очищення берегів річок Клокучка, Мольниця та Мошків від аварійних та повалених дерев, видалення самосійних дерев.

За рахунок коштів з міського фонду охорони навколишнього природного середовища впродовж 2013-2015 років виконано роботи з  розчищення:     русла    правої притоки річки Мольниця та озерного ложа по вул. Жасмінній,   річки Мошків в районі вул. Калинівської та вул. Річної, річки Потіт в районі            вул. Селезнівської та вул. Калинівської, річки Задубрівка  до вул. Учительської; ремонт основи залізобетонної підпірної стінки на річці Клокучка від моста на вул. Чернишевського Миколи до вул. Тисминецької; берегоукріплення: річки Мошків  на території ДНЗ №23, річки Мольниця на вул. Орловській; капітального ремонту русла річки Мошків на вул. Дунайській,                        вул. Сибірській.

Впродовж звітного періоду фахівцями відділів з питань благоустрою, санітарії та екології районних в місті рад проводились обстеження стану дотримання природоохоронного законодавства в берегових зонах малих річок та озер,  за виявлені порушення складено 95 протоколів та стягнуто з порушників   32,3 тис. грн. штрафів.

Під час  місячників санітарної очистки та благоустрою міста проведено роботу з наведення належного санітарно-екологічного стану вздовж берегів річок з залученням громадських організацій та учнів навчальних закладів.

В зв’язку з відсутністю будь-яких нормативно-правових актів та нормативно-технічної документації з питань розроблення проектів землеустрою щодо встановлення прибережних захисних смуг, виконання заходів Програми в частині  визначення та винесення в натуру прибережних захисних смуг і паспортизації річок та озер є неможливим.

Відповідно до статей 26, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"  та беручи до уваги зазначене вище, Чернівецька міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Інформацію директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради Погореного С.М. про хід виконання  рішення   міської ради  V скликання від 24.12.2008р. №808 щодо затвердження Програми охорони і збереження малих річок та озер в м. Чернівцях на 2009-2015 роки та інших рішень міської ради з цього питання прийняти до відома (додається).

2. Департаментам: житлово-комунального господарства міської ради (Погорений С.М.) та містобудівного комплексу та земельних відносин  міської ради (Бабчук В.Г.) продовжити роботу з утримання, охорони та збереження  малих річок та озер в м.Чернівцях.

3. Рішення  міської ради V скликання від 24.12.2008р. №808 «Про затвердження   програми   охорони   і   збереження  малих    річок   та    озер     в

м. Чернівцях на 2009- 2015 роки», VІ скликання від 27.12.2012р. №705 «Про хід виконання  рішення  міської ради V скликання від 24.12.2008р. №808 «Про затвердження Програми охорони і збереження малих річок та озер в                   м. Чернівцях на 2009- 2015 роки», інших рішень міської ради з цього питання та коригування заходів програми»  зняти з контролю.

4. Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради.

5.  Організацію  виконання цього рішення покласти на директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради         Погореного С.М., директора департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради Бабчука В.Г.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію міської ради  з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища.

Чернівецький міський голова                                                             О.Каспрук

Інформація

про хід виконання рішення міської ради V скликання                                 від 24.12.2008 р. №808 щодо затвердження Програми охорони і збереження малих річок та озер в м. Чернівцях на 2009-2015 роки та інших рішень міської ради з цього питання

На виконання заходів з реалізації Програми охорони і збереження малих річок та озер в м. Чернівцях на 2009-2015 роки (надалі Програма) на 2013 рік було передбачено 1055,0 тис.грн., в тому числі   на виконання руслоочисних робіт р. Мошків та  р. Стонигора –  305,0тис.грн.,  на виконання берегозахисних робіт р. Клокучка та р. Мольниця – 630,0тис.грн., визначення та винесення в натуру прибережних захисних смуг і паспортизації річок та озер – 120,0тис.грн.

На утримання та впорядкування малих річок міста в міському бюджеті  на 2013 передбачено 1031,6 тис.грн. За ці кошти виконувались першочергові заходи з утримання пропускної здатності русел малих річок та розчищення берегів,  в тому числі з міського Фонду охорони навколишнього природного середовища – 381,8 тис.грн., із загального фонду – 649,8тис. грн.

За  кошти      міського   Фонду   охорони   навколишнього         природного

середовища  виконано  такі роботи:

- розчищення      русла    правої притоки р. Мольниця та озерного ложа по

вул. Жасмінній (99,9тис.грн.);

- берегоукріплення р. Мольниця на вул. Орловській (99,9тис.грн.);

- берегоукріплення р. Мошків  на вул. В. Александрі, 30 -  вул. Надрічній,  а саме, на території ДНЗ№23 ( 182,17тис.грн.).

Трестом зеленого господарства та протизсувних робіт на протизсувні роботи в 2013 році було освоєно - 649,8тис.грн.

Згідно з заходами з реалізації Програми на 2014-2015 роки передбачено 1125,0 тис. грн. в тому числі   на виконання руслоочисних робіт р. Мошків та                       р. Стонигора –  305,0 тис. грн.,  на виконання берегозахисних робіт р. Мошків – 820,0 тис. грн., визначення та винесення в натуру прибережних захисних смуг і паспортизації річок та озер – 50,0 тис. грн.

На утримання та впорядкування малих річок та озер міста в міському бюджеті  на 2014 передбачено 1065,6 тис.грн. За ці кошти виконувались першочергові заходи з утримання пропускної здатності русел малих річок та розчищення берегів,  в тому числі з міського фонду охорони навколишнього природного середовища – 370,6  тис.грн., із загального фонду –  695,0 тис. грн.

За   кошти   міського    фонду     охорони       навколишнього    природного

середовища в 2014 році виконано такі роботи:

- розчищення русла р. Мошків в районі вул. Калинівської та вул. Річної (97,757 тис. грн.);

- розчищення  русла р. Задубрівка  до вул. Учительської (97,867 тис. грн.);

- розчищення русла р. Потіт в районі вул. Селезнівської та                               вул. Калинівської (67,967 тис. грн.);

- розчищення   русла  р. Мошків в районі вул. Калинівської               (42,007 тис. грн.);

- ремонт основи залізобетонної підпірної стінки на р. Клокучка від моста на вул. Чернишевського до вул. Тисминецької (65,0 тис. грн.)

В 2014 році трестом зеленого господарства та протизсувних робіт на протизсувні роботи освоєно 695,0 тис. грн.

На утримання та впорядкування малих річок та озер міста в міському бюджеті  на 2015 передбачено 1068,7 тис.грн. За ці кошти виконувались першочергові заходи з утримання пропускної здатності русел малих річок та розчищення берегів,  в тому числі з міського Фонду охорони навколишнього природного середовища – 271,7  тис.грн., із загального фонду –  797,0 тис.грн.

Трестом зеленого господарства та протизсувних робіт розчищено: берегові зони та русла  р. Мошків та її приток від сміття та наносів в районі   вул. Дунайської, вул. Сінної, вул. Солов’їної, Лугової, Хотинської, вул. Сибірської, вул. Надрічної, вул. Стефаника, вул. С.Галицького; русла   р. Задубрівка в районі вул. М. Кривоноса, вул. Я. Мудрого; р. Мольниця в районі вул. М.Залізняка, вул. У.Кармелюка,              вул. В.Залозецького, вул. Орловської, вул. Білоруської, вул. Вапнярської до впадання в р. Прут; р. Клокучка – вул. Зарожанська, вул. Київська, вул. Каспійська, вул. Стрийська, вул. О.Маковея, вул. П.Нахімова, вул. М.Чернишевського, вул. Долинянська, вул. Севастопольська до впадання в       р. Прут.

Виконано роботи з очищення уловлювачів від сміття та наносів –                    вул. Долинянська, вул. У.Кармелюка, вул. В.Залозецького.

Проведено очищення берегів річок Клокучка, Мольниця та Мошків від аварійних та повалених дерев, вирубування самосійних дерев.

Виконано роботи з розробки мокрого ґрунту та очищення прорізів в тілі дамби (р. Клокучка – 3 шт. та р. Мольниця – 9 шт.).

В 2015 році за кошти міського Фонду охорони навколишнього природного середовища виконано роботи  з капітального ремонту русла                   р. Мошків на вул. Дунайській, вул. Сибірської (271,7 тис.грн.).

Стосовно створення зон відпочинку населення міста на берегах малих річок та озер управлінням містобудування та архітектури департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради ТзОВ «РІАЛ ТРАСТ» надано містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки від 27.08.2015 року №1086 з будівництвом багатоквартирних житлових будинків з об’єктами соцкультпобуту, підземним паркінгом та благоустроєм рекреаційної зони навколо озера на вул. Винниченка. По об’єктам: озеро в парку «Жовтневий», озеро на вул. Сокирянській та оззеро на вул. Жасминній- інвесторів на сьогоднішній день не визначено.

В зв’язку з відсутністю будь-яких   нормативно-правових актів та нормативно-технічної документації з питань розроблення проектів землеустрою щодо встановлення прибережних захисних смуг, виконання заходів Програми в частині  визначення та винесення в натуру прибережних захисних смуг і паспортизації річок та озер є не можливе.

Триває робота з виконання Комплексної Програми каналізування             м. Чернівців на 2013-2025 роки, затвердженої рішенням Чернівецької міської ради VІ скликання від 28.11.2013р. №1032.

Впродовж 2015 року фахівцями відділів з питань благоустрою, санітарії та екології районних в місті рад проводились обстеження стану дотримання природоохоронного законодавства в берегових зонах малих річок та озер  за виявлені порушення складено 95 протоколів та стягнуто з порушників   32,3тис. грн. штрафів.

Під час місячників санітарної очистки проведено прибирання берегів  р. Прут, озера на вул. Винниченка та колишнього озера на вул. Жасминній, до яких були залучені працівники ПП «Санбудсервіс», приватні підприємці, учні ПТУ №8, комерційного технікуму, професійного ліцею автотранспорту, вищого професійного художнього училища №5. Було вивезено 35 м. куб. сміття.

До Дня довкілля  Першотравневою районною у м.Чернівцях радою  організовано та проведено акцію «За чисте довкілля», до якої було залучено 150 студентів Буковинського державного медичного університету, силами яких виконано прибирання берега р. Прут, від моста на вул. Московської Олімпіади до моста на об’їзній дорозі по вул. Руській, загальною протяжністю близько 2300м. Вивезено 30 м. куб. сміття.

Директор департаменту житлово-

комунального господарства

міської ради                                                                                        С. Погорений

Голова постійної комісії міської ради

з питань житлово-комунального

господарства та охорони навколишнього

середовища									  Т. Бабух