ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання рішення Чернівецької міської ради V скликання від 27.12.2007р.  № 493 «Про затвердження Схеми реконструкції та перспективного розвитку системи  теплопостачання  м. Чернівців»

та інших рішень з цього питання

Схема реконструкції системи теплопостачання м. Чернівців (далі - Схема) виконана на замовлення Чернівецької міської ради інститутом „УкрНДІінжпроект” м. Київ і внесена до Реєстру схем теплопостачання населених пунктів Міністерством житлово-комунального господарства України (нині Мінрегіон України).

Схема реконструкції системи теплопостачання м. Чернівців розроблена у 2007 році, схвалена громадською радою з питань реформування житлово-комунального господарства м. Чернівців 17.10.2007р. та затверджена рішенням  міської ради V скликання від 27.12.2007р. № 493.

Інститутом «УкрНДІінжпроект» здійснено енергоаудит теплового господарства міста Чернівців, аналіз існуючої системи теплопостачання, визначено потребу міста в тепловій енергії з урахуванням надійного забезпечення споживачів теплом  та ефективного використання паливно – енергетичних ресурсів, заходи щодо реконструкції теплових мереж з максимальним використанням діючих трубопроводів, виконано гідравлічний розрахунок теплових мереж міста.

Схемою передбачено було дві черги реконструкції системи теплопостачання міста: І черга реконструкції – 2007 – 2010 роки, ІІ черга реконструкції – 2011 – 2015 роки (додається  із змінами).

На реалізацію заходів, передбачених Схемою,  орієнтовна  потреба в коштах складала 41841,7 тис.грн.

у тому числі:

на 2007-2010 роки І черга реконструкції     – 19623,6 тис.грн.,

на 2010-2015 роки ІІ черга реконструкції  – 22218,1 тис.грн.  (розрахунки проведені в цінах 2007р.)

На виконання заходів Схеми впродовж 2007-2008 років спрямовано і освоєно  було   9993,1 тис.грн. (24%).

В 2009 році було здійснено перше коригування «Схеми реконструкції системи теплопостачання м. Чернівці», з метою необхідності ефективного використання та скорочення природного газу при виробництві теплової енергії, з врахуванням  прийнятих 19 котелень на баланс  МКП «Чернівтеплокомуненерго» та потенційної можливості впровадження нових енергозберігаючих  заходів у м.Чернівцях.

Розроблені в Схемі заходи передбачали впровадження  в тепловий баланс нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії, використання електричної енергії в нічний час (на ГТП – 7Ю,  ГТП – 11Ю,  ГТП – 9Ю). Улаштування  електроопалення  для 11 шкільних та дошкільних навчальних закладів і встановлення гелиотеплонасосних установок для опалення та гарячого водопостачання  для 6 шкільних та дошкільних навчальних закладів.

Також коригування Схеми передбачало улаштування індивідуальних теплових пунктів у 458 будинках, враховуючи що станом  на 01.05.2009р. всього 134 будинки були обладнані тепловими пунктами, в яких встановлено 165 лічильників обліку споживання  теплової енергії.

Окрім цього, з метою оптимізації  системи теплопостачання  міста, було передбачено здійснити енергетичний аудит будівель комунальної власності із складанням енергетичних паспортів для 592 будинків. Зазначені заходи  були передбачені і Програмою енергетичного  аудиту будівель житлового фонду та бюджетних установ комунальної власності м.Чернівців, затвердженою рішенням міської ради V скликання  від 14.10.2010р. № 1462. Слід зазначити, що при формуванні міського бюджету кошти на  ці цілі не передбачалися.

У 2011 році згідно з проектом «Реформа міського теплозабезпечення в Україні», що фінансувався Агентством США з міжнародного розвитку USAID та реалізовувався компанією International Resources Group (IRG), ТОВ НВП «Львівенергокомфорт» (м.Львів) було проведено аудит 10 багатоповерхових житлових будинків на вул.Руській,223, 227, 259, 265, вул.Головній,218, вул.(Героїв Майдану (Червоноармійська) № 99, вул.Південно-Кільцевій,5 (під’їзди 1-2), № 9, вул.Хотинській,45-А,49-А та 5 бюджетних установ комунальної власності, у тому числі: 2 дошкільних та 2 загальноосвітніх навчальних закладів і міського пологового будинку № 1. Окрім цього, було проведено експрес-аудит систем теплозабезпечення   м.Чернівців.

Рішенням міської ради VІ скликання від 03.02.2015р. № 1483 «Про хід виконання Програми з енергетичного аудиту будівель житлового фонду та бюджетних установ комунальної власності м. Чернівців на 2011-2014 роки, затвердженої рішенням міської ради V скликання від 14.10.2010р.  № 1462» програму знято з контролю.

Одночасно,  у 2015 році було знято з контролю Комплексну програму з енергозбереження м. Чернівців на 2010-2014 роки, затверджену рішенням міської ради \/ скликання від 24.12.2009р.  № 1198, розроблену на виконання вимог Закону України  “Про енергозбереження” (зі змінами) та завдань «Енергетичної стратегії України на період до 2030 року».

Програмою було передбачено, що обсяги заходів, які не виконані та що не увійшли в перелік заходів 2010–2014 років, мали бути визначені і реалізовані в наступні роки. Тобто, у Комплексній програмі було чітко визначено, що у 2015-2019 роки передбачається розробити як заходи другої черги, а саме:

- коригування заходів  Комплексної програми з енергозбереження м.Чернівців на 2010–2014 роки;

- завершення енергоаудиту і впровадження енергопаспортів житлового фонду комунальної власності територіальної громади міста Чернівців;

- завершення енергоаудиту і впровадження енергопаспорту об’єктів теплового господарства міста;

- впровадження у повному обсязі наскрізного обліку споживання та регулювання теплової енергії, води в точках розподілу та на вводах до багатоквартирних житлових будинків;

-  забезпечення модернізації, реконструкції об’єктів теплопостачання, теплових пунктів та вузлів у будинках із впровадженням ефективного енергозберігаючого обладнання, мереж централізованого теплопостачання відповідно до ІІ-ої черги заходів Схеми реконструкції системи теплопостачання м.Чернівців;

-  реалізація заходів щодо впровадження енергозберігаючих   світильників з автоматичним (фотоелементи) регулюванням освітлення місць загального користування в усіх житлових  будинках комунальної власності;

- реалізація заходів із заміни внутрішньобудинкових електромереж в місцях загального користування,  реконструкції електрощитових з влаштуванням  заземлення  обладнання;

- продовження заміни внутрішньобудинкових мереж теплопостачання, водопостачання;

- модернізація та технічне переоснащення підприємств галузі з метою дотримання Європейських енергетичних і екологічних нормативів;

- наближення рівня втрат теплової енергії, води і енергоресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг до рівня  країн Євросоюзу.

Наступне коригування Схеми реконструкції системи теплопостачання                     м. Чернівців зумовлено вимогами  щодо необхідності суттєвої оптимізації діючої системи теплопостачання з максимально ефективним використанням та скороченням споживання природного газу за рахунок його заміщення місцевими видами палива та відходами виробництва.

Коригування здійснено на підставі таких матеріалів:

- рішення технічної наради департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради від 03.09.2013р. з питання необхідності підготовки коригування Схеми реконструкції системи теплопостачання                            м. Чернівців;

- інформація МКП «Чернівцітеплокомуненерго» щодо виконання заходів                  І та ІІ черги  Схеми реконструкції системи теплопостачання м.Чернівців;

-  обгрунтування щодо необхідності виведення   вбудованих котелень з підвальних    приміщень;

- характеристика технічного стану котелень прийнятих на баланс МКП «Чернівцітеплокомуненерго» за 2010-2013 роки;

- технічний стан теплових мереж;

- інформація щодо обліку теплової енергії;

- звіти МКП «Чернівцітеплокомуненерго» про витрати палива та відпуск теплової енергії котельнями  у 2011-2012 роках;

- інформація про стан впровадження заходів з енергозбереження, передбачених попереднім коригуванням Схеми реконструкції системи теплопостачання м.Чернівців;

- обгрунтування недоцільності відновлення в місті централізованого гарячого водопостачання;

- інформація про стан підготовки інвестиційних проектів.

Кориговану Схему затверджено рішенням міської ради VІ скликання                   від 31.07.2015р. № 1666.  Реалізацію заходів розраховано здійснити за двома етапами: 	Етап І  -  2014 – 2015 р.р.

Етап ІІ – 2016 – 2018 р.р.

Потреба в коштах складає 22981,6 тис.грн., у тому числі:

І етап реконструкції - 13935,81 тис.грн.

ІІ етап реконструкції -  9045,79 тис.грн.

На 2014-2018 роки Схемою передбачено впровадження наступних  енергоефективних заходів:

- Реконструкція, заміна теплових мереж, транзитів та вводів на попередньо ізольовані труби, які транспортують теплоносій від котелень «Південна-1», «Південна-3», «Руська», «Хотинська», «Боярко»;

- Оснащення житлового фонду, закладів освіти, охорони здоров’я приладами обліку та розподілу теплової енергії та холодної води з GSM зв’язком, створення автоматизованої системи моніторингу споживання паливно-енергетичних ресурсів. При цьому передбачалося введення в експлуатацію уже змонтованих приладів обліку теплової енергії.

- Підготовка інвестиційних проектів на засадах публічно-приватного партнерства (реконструкція  ГТП-7Ю, ГТП-9Ю, ГТП-11Ю);

-  продовження виведення  вбудованих котелень з підвальних приміщень з подальшим влаштування  модульних котелень.

З урахуванням існуючого стану системи теплопостачання міста та назрілою необхідністю її подальшої модернізації, в Схемі запропоновано додаткові заходи щодо оптимізації виробництва, транспортування та споживання теплової енергії і на цій основі визначено напрямки підготовки інвестиційних проектів та впровадження  їх на засадах публічно-приватного партнерства.

За результатами виконаних робіт, відповідно до Схеми реконструкції системи теплопостачання м. Чернівців, стан впровадження заходів І та ІІ черги реконструкції системи теплопостачання міста (2007 - 2015р.р.) можна визначити як задовільний, враховуючи, що виконання їх в значній мірі залежало від фінансування з місцевого бюджету (додаток до інформації).

Таким чином, капітальні витрати на впровадження заходів Схеми реконструкції системи теплопостачання м. Чернівців за 2007 - 2015 роки  склали:

-  31 711,548 тис. грн.,

у тому числі:      на котельні            		-  15 665,965 тис. грн.,

на теплові мережі      	-    3 734,364 тис. грн.

на теплолічильники 	-    2 311,195 тис. грн..

у тому числі  І та ІІ черга реконструкції за роками:

І черга реконструкції (2007 – 2010 р.р.)  		– 17 628,103 тис. грн.;

з них:  котельні  		– 10 352,439 тис. грн.,

теплові мережі 	–   7 275,664 тис. грн.;

ІІ черга реконструкції (2011 –2014р.р.)  		–  8 126,885 тис. грн.;

з них; котельні		–  2 110,285 тис. грн.;

теплові мережі   	–  6 016,600 тис. грн.

ІІ черга реконструкції (2015 р.)  			–  5 956,560 тис. грн.;

з них; котельні		–  3 203,241 тис. грн.;

теплові мережі   	–     442,100 тис. грн.

На побудинковий облік споживання теплової енергії спрямовано коштів МКП «Чернівцітеплокомуненерго» 582,1 тис.гн., встановлено 119 лічильників, на умовах дольової участі за рахунок коштів мешканців - 345,824 тис.грн. та міської ради -1383,3 тис.грн. встановлено 53 лічильники.

Слід зазначити, що оснащення житлового фонду, закладів освіти, охорони здоров’я передбачалося приладами обліку та розподілу теплової енергії та холодної води з GSM зв’язком, що передбачало створення автоматизованої системи моніторингу споживання паливно-енергетичних ресурсів. Проте,  значна кількість теплових лічильників встановлена  іншої марки.

Окремі енергозберігаючі заходи, передбачені Схемою, будуть додатково розглянуті в якості інвестиційних проектів, які передбачається впровадити на засадах публічно-приватного партнерства  в наступні роки.

Так, з метою покращення інфраструктури централізованого теплопостачання м.Чернівців МКП «Чернівцітеплокомуненерго» була підписана угода з Європейським банком реконструкції та розвитку про співпрацю по проекту «Модернізація інфраструктури централізованого  теплопостачання  м. Чернівці».

На модернізацію котелень, системи теплопостачання, з впровадженням автоматизованого процесу  виробництва теплової енергії МКП «Чернівцітепло-комуненерго» отримає інвестиційний грант на суму до  4 млн.евро, а також кредит ЄБРР на суму до 7 млн.евро та кредит ФЧТ на суму 3 млн.евро.

Заплановані заходи в проекті  «Модернізація  інфраструктури централізованого теплопостачання  м.Чернівці» спрямовані на зменшення  використання  та залежності теплового господарства міста від зовнішніх енергоресурсів (електроенергії та природного газу),  підвищення енергоефективності, скорочення втрат теплової енергії в мережах теплопостачання та споживання електроенергії, а також покращання послуг з централізованого теплопостачання.

За період 2007 – 2015 роки, крім капітальних витрат на реконструкцію, модернізацію та нове будівництво котелень, значні кошти витрачались на поточні планові, позапланові ремонти, обслуговування, додаткові кошти щодо дотримання нормативів з експлуатації та охорони праці.

З урахуванням викладеного вище, слід зазначити, що здійснені обсяги робіт не в повній мірі відповідають заходам, передбаченим в «Схемі реконструкції системи теплопостачання м. Чернівців», коригуваня якої  виконано у відповідності до чинного законодавства в Україні з урахуванням впровадження в комунальну теплоенергетику сучасних технологій, спрямованих на скорочення споживання та ефективне використання паливно-енергтичних ресурсів.

Оскільки значна частина обладнання МКП «Чернівцітеплокомуненерго»  відпрацювала розрахунковий ресурс, вона  потребує заміни або  технічного переоснащення з метою продовження терміну експлуатації та поліпшення техніко-економічних показників.

З метою  забезпечення максимально можливого підвищення економічної ефективності роботи  діючої системи теплопостачання міста Чернівців в умовах існуючої паливно-енергетичної кон’юнктури, з урахуванням фактичного стану фізично зношеного і морально застарілого технологічного обладнання, МКП «Чернівцітеплокомуненерго» необхідно спрямувати  роботу підприємства на визначені останнім коригуванням Схеми такі основні напрямки:

- модернізація та реконструкція діючих джерел виробництва теплової енергії з використанням передових технологій для подовження терміну експлуатації діючого обладнання та впровадження сучасного більш ефективного та енергоощодного обладнання;

- реконструкція існуючих теплових мереж з метою забезпечення зменшення непродуктивних втрат тепла в навколишнє середовище і покращення гідравлічних режимів;

- впровадження заходів по забезпеченню ощадного використання теплової   енергії  безпосередньо у споживачів.

Враховуючи стрімке зростання цін на природний газ в Україні, при організації робіт щодо модернізації, реконструкції, капітальних ремонтів, а також будівництва джерел теплової енергії, першочергово належить розглядати проектні пропозиції, що передбачають заміщення природного газу на альтернативні види палива.

Щорічні обсяги виконання робіт, а також їх фінансування визначати відповідно до запропонованих заходів, згідно з  етапами впровадження.

Враховуючи викладене вище, пропонується наступне.

1. Розроблення програми  в частині не реалізованих завдань Комплексної програми з енергозбереження, визначених на 2015-2019 роки, а саме: розробити заходи щодо влаштування теплоізоляції зовнішніх огороджуючих конструкцій великопанельних будинків та теплогідроізоляції  пінополі-уретановим покриттям м”яких покрівель із залученням інвестиційних коштів  та співфінансування з міського бюджету.

2. Забезпечити, впершу чергу, виконання заходів, спрямованих  на  оптимізацію транспортування теплової енергії  та   суттєве зниження рівня  втрат в теплових мережах за рахунок їх заміни попередньо ізольованими  трубопроводами, регулювання та облік теплової енергії з впровадженням системи моніторінгу, улаштування індивідуальних теплових пунктів, виведення з експлуатації неефективних та вбудованих котелень.

3. Депаратменту житлово-комунальнго господарства та фінансовому управлінню міської ради щороку передбачати  цільові кошти на виконання  заходів Схеми реконструкції системи теплопостачання м.Чернівців.

Директор департаменту житлово-

комунального господарства

міської ради                                                                                       	С.Погорений