У К Р А Ї Н А

Чернівецька  міська рада

## 5 сесія VІІ скликання

### Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

04.04.2016  № 148		          		                                      м. Чернівці

Про хід виконання рішення Чернівецької міської ради V скликання від 27.12.2007р.  № 493 «Про затвердження Схеми реконструкції та перспективного розвитку системи  теплопостачання  м. Чернівців

та інших рішень з цього питання

Схема реконструкції системи теплопостачання м. Чернівців (далі - Схема) розроблена у 2007 році інститутом «УкрНДІінжпроект» м. Київ на замовлення Чернівецької міської ради, схвалена Громадською радою з питань реформування житлово-комунального господарства м. Чернівців  і затверджена рішенням міської ради V скликання від 27.12.2007р. № 493.

Схема погоджена і внесена до Реєстру схем теплопостачання населених пунктів Міністерством житлово-комунального господарства України (нині Мінрегіон України).

На реалізацію заходів, передбачених Схемою, орієнтовна  потреба в коштах складала 41841,7 тис.грн., у тому числі:

на 2007-2010 роки І черга реконструкції     – 19623,6 тис.грн.,

на 2010-2015 роки ІІ черга реконструкції – 22218,1 тис.грн.  (розрахунки проведені в цінах 2007р.).

Впродовж 2007 - 2015 років на виконання заходів Схеми  реконструкції системи теплопостачання м. Чернівців спрямовано  31711,548 тис.грн., з них:

на заходи по котельням     –      15665,965 тис. грн.,

на теплові мережі 	   –       13734,364 тис. грн.

на побудинковий облік споживання теплової енергії  2311,119 тис.грн.

Коригування Схеми здійснювалося двічі. Воно було зумовлено необхідністю оптимізації діючої системи теплопостачання з максимально ефективним використанням та скорочення споживання  природного газу при виробництві теплової енергії, з врахуванням  потенційної можливості впровадження нових енергозберігаючих  заходів, а також заміщення природного газу місцевими видами палива та відходами виробництва у                        м. Чернівцях.

Останнім коригуванням Схеми реалізацію розрахованих заходів передбачено здійснити за двома етапами.

Потреба в коштах склала 22981,6 тис.грн., у тому числі:

на 2014 – 2015 роки І етап реконструкції  - 13935,81 тис.грн.

на 2016 – 2018 роки ІІ етап реконструкції  - 9045,79 тис.грн.

Заходами Схеми заплановано здійснити реконструкцію (заміна) аварійних та зношених ділянок розподільчих теплових мереж, впровадження приладів регулювання та обліку теплової енергії на об’єктах житлово-комунального призначення із створенням системи оперативного моніторингу енергоспоживання.

Впровадження системи моніторингу є одним з першочергових завдань, що дозволить проводити якісний та кількісний аналіз ефективності використання енергоносіїв, у тому числі контролювати показники ефективності впровадження заходів передбачених Схемою  та коригуваннями до неї.

З метою виконання заходів Схеми щодо впровадження приладів обліку та регулювання теплової енергії, розроблена Інвестиційна  програма МКП «Чернівцітеплокомуненерго», головне завдання якої реалізувати виявлені резерви з енергозбереження за рахунок стовідсоткового оснащення  житлового фонду комунальної власності приладами обліку та регулювання споживання енергоресурсів у 2016 році.

Окремі енергозберігаючі заходи, передбачені в останньому коригуванні Схеми, будуть додатково розглядатися в якості інвестиційних проектів і впроваджуватися на засадах публічно-приватного партнерства в наступних роках.

Так, з метою покращання інфраструктури централізованого теплопостачання м.Чернівців МКП «Чернівцітеплокомуненерго» була підписана угода з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) про співпрацю по проекту «Модернізація інфраструктури централізованого  теплопостачання  м. Чернівці».

На модернізацію котелень з впровадженням автоматизованого процесу  виробництва теплової енергії і реконструкцію систем теплопостачання МКП «Чернівцітеплокомуненерго» отримає інвестиційний грант на суму до  4 млн.евро,                 а також кредит ЄБРР на суму до 7 млн.евро та кредит ФЧТ на суму 3 млн.евро.

Заплановані заходи в проекті  спрямовані на зменшення  використання  електроенергії та природного газу,  підвищення енергоефективності, скорочення втрат теплової енергії в мережах теплопостачання, а також покращання послуг з централізованого теплопостачання.

Відповідно до статей 26, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 13 Закону України “Про теплопостачання», заслухавши інформацію  директора департаменту житлово-комунального господарства міської  ради Погореного С.М. про хід виконання рішення міської ради V скликання від 27.12.2007р. № 493 «Про затвердження Схеми реконструкції та перспективного розвитку системи теплопостачання м. Чернівців» та інших рішень з цього питання, Чернівецька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію директора департаменту житлово-комунального господарства міської  ради Погореного С.М.про хід виконання рішення Чернівецької міської ради V скликання від 27.12.2007р. № 493 «Про затвердження Схеми реконструкції та перспективного розвитку системи  теплопостачання м. Чернівців»  та інших рішень з цього питання, взяти до відома (додається).

2. Фінансовому управлінню міської ради (Бамбуляк Л.Ф.), департаменту житлово-комунальнго господарства міської ради (Погорений С.М.) щороку передбачати  цільові кошти для забезпечення виконання у 2016-2018 роках заходів Схеми реконструкції системи теплопостачання м.Чернівців.

3. Директору МКП «Чернівцітеплокомуненерго» Меленчуку О.В. забезпечити впродовж 2016-2018 років виконання заходів Схеми реконструкції та перспективного розвитку системи  теплопостачання м. Чернівців.

4. Департаменту житлово-комунального господарства міської ради (Погорений С.М.), з метою скорочення споживання енергоресурсів:

4.1. Розробити програму термомодернізації будівель із залученням інвестиційних коштів, дольової участі мешканців міста та співфінансування з міського бюджету.

4.2. Передбачити в заходах програми теплоізоляцію зовнішніх огороджуючих конструкцій великопанельних будинків.

4.3.  Розробити інформаційні заходи для населення  щодо економного використання ресурсів.

5. Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради.

6. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Чернівецької міської ради Леонтія Г.Г. та директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради  Погореного С.М.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради  з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища.

Чернівецький  міський голова                           			  О.Каспрук