У К Р А Ї Н А

Чернівецька  міська рада

7  сесія  VII  скликання

### Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

26.05.2016 № 238    	   	                                                            м. Чернівці

Про результати виконання Програми капітального ремонту та реконструкції окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок) комунальної власності територіальної громади  м. Чернівців на 2010- 2012 роки, продовженої на 2013-2015 роки рішенням Чернівецької  міської ради VI скликання

від 27.12.2012р. № 702

Рішенням міської ради VI скликання від 27.12.2012р. № 702 Програму капітального ремонту та реконструкції окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок) комунальної власності територіальної громади м. Чернівців на  2010 - 2012 роки, затверджену рішенням міської ради V скликання від 26.11.2009р. № 1140, було продовжено на 2013-2015 роки.

Програмою капітального ремонту та реконструкції окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок) комунальної власності територіальної громади м. Чернівців на 2013- 2015 роки передбачено спрямувати з  бюджету міста Чернівців 15438,7 тис. грн.   на капітальний ремонт та реконструкцію 1514 окремих конструктивних елементів (балкони, балконні галереї, сушарки) в 364 багатоквартирних житлових будинках, з них:

- балконів   - 1244 шт.;

- балконних галерей – 126 шт.;

- сушарок    - 144 шт.

Зазначена вище Програма спрямована на забезпечення безпечної та надійної експлуатації окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок), які потребують капітального ремонту.

Відповідно до Програми передбачалося виділення коштів на виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції окремих несучих  конструктивних елементів в багатоквартирних будинках комунальної власності  територіальної громади міста Чернівців, а саме:

- у 2013 році  - 4 274,5 тис. грн. на 173 балкони, 26 балконних галерей та 46 сушарок в 67 багатоквартирних будинках;

2

- у 2014 році – 5 037,80 тис. грн. на 311 балконів, 63 балконні галереї та 36 сушарок в 107 багатоквартирних будинках;

- у 2015 році –  6 126,4 тис. грн.. на 760 балконів, 37 балконних галерей та 62 сушарки в 190 багатоквартирних будинках.

Фактично на ці цілі в 2013-2015 роках виділено та  освоєно              2 785,11 тис.грн., а саме:

- 2013 рік – 1380,576 тис. грн., що склало 32% від запланованих Програмою;

- 2014 рік – 806,508 тис.грн., що  склало 16% від запланованого Програмою;

-  2015 рік – 598,026 тис. грн., що склало 10 % від запланованих коштів на виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції  окремих конструктивних елементів багатоквартирних будинків.

За період 2013 – 2015 років відремонтовано всього 122 конструктивних елементів житлових будинків територіальної громади м. Чернівців, що складає 8% від запланованих Програмою, а саме:

- балконів - 55 (4,5 %);

- балконних галерей – 23 (18 %);

- сушарок – 44 (31 %).

Із них:

• у 2013 році – 24 балкони (14 %), 14 балконних галерей (54 %), 14 сушарок (30 %);

• у 2014 році – 16 балконів (5 %), 5 балконних галерей (8 %), 8 сушарок   (6 %);

• у 2015 році – 15 балконів (2 %), 4 балконних галереї (11 %) та 22 сушарки (35,5 %);

Додатково виконано капітальний ремонт та реконструкцію 21 балкона та 14 балконних галерей на суму 565,46 тис. грн., які не ввійшли до переліку адрес з капітального ремонту та реконструкції окремих несучих конструктивних елементів будинків, але потребували  термінового капітального ремонту,  зокрема:

• 2013 рік – 4 балкони та 6 балконних галерей на суму   202,46 тис. грн.;

• 2014 рік – 9 балконів та 4 балконних галереї на суму   114,29 тис. грн.;

• 2015 рік -  8 балконів та 4 балконних галереї на суму 248,71 тис. грн.

У 2013-2015 роках з державного бюджету на капітальний ремонт та реконструкцію  окремих несучих конструктивних елементів будинків кошти не виділялись.

Невиконання завдань в повному обсязі передбачених Програмою у звітному періоді зумовлене обмеженим фінансуванням житлово-комунального господарства.

З метою забезпечення безпечної та надійної експлуатації окремих несучих конструктивних елементів будинків  необхідно  здійснити  капітальний

3

ремонт  та  реконструкцію,   з  врахуванням  робіт  виконаних  в  2013-2015 роках, 1392  конструктивного  елемента в  328  житлових будинках комунальної

власності, що ввійшли в Програму капітального ремонту та реконструкції окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок) комунальної власності територіальної громади м. Чернівців, а саме:

- балконів – 1189 шт.;

- балконних галерей – 103 шт.;

- сушарок – 100 шт.

Потреба коштів на ці цілі складає з врахуванням  недоотриманого фінансування в 2013- 2015  роках  12653,59 тис. грн. в цінах 2013 року.

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання завдань Програми капітального ремонту та реконструкції окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок) комунальної власності територіальної громади    м. Чернівців на  2010 - 2012 роки, затвердженої рішенням міської ради               V скликання від 26.11.2009р. № 1140 та продовженої рішенням  міської ради VI скликання від 27.12.2012 р. № 702 на 2013 – 2015 роки, і  заслухавши інформацію першого заступника директора, начальника управління житлового господарства  департаменту житлово-комунального  господарства міської ради Бурака О.К.,  Чернівецька  міська  рада

В И Р І Ш И Л А:

- Інформацію першого заступника директора, начальника управління житлового господарства департаменту житлово-комунального господарства міської ради Бурака О.К. про хід  виконання Програми капітального ремонту та реконструкції окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок) комунальної власності територіальної   громади міста  Чернівців, затвердженої рішенням міської ради  V скликання від 26.11.2009 р. № 1140 та продовженої рішенням  міської ради VI скликання від 27.12.2012 р. № 702 на 2013 - 2015 роки  взяти  до відома (додається).

- Продовжити на 2016 – 2018 роки Програму капітального ремонту та реконструкції окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок) комунальної власності територіальної громади    м. Чернівців на  2010 - 2012 роки, продовжену на 2013-2015 роки  рішенням  міської ради VI скликання від 27.12.2012 р. № 702.

- Департаменту житлово-комунального господарства міської ради         розробити заходи  з  продовження  виконання робіт з  капітального ремонту    та   реконструкції    окремих    несучих    конструктивних   елементів    будинків

4

(балконів, балконних галерей, сушарок) на період 2016 – 2018 років та внести на розгляд міської ради в липні 2016 року.

4. Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради.

5. Організацію виконання рішення покласти на директора  департаменту житлово-комунального господарства міської ради Погореного С.М.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища.