# У К Р А Ї Н А

## Чернівецька міська рада

### 8 сесія VІІ скликання

### Р І Ш Е Н Н Я

#### 30.06.2016  №  282  			            	                м. Чернівці

Про затвердження проекту «Реконструкція системи диспетчеризації ліфтів в  м. Чернівцях з підключенням до системи «ОДС Промінь» у житлових будинках»

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та умов конкурсу інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2017 році, Чернівецька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити проект «Реконструкція системи диспетчеризації ліфтів в                                м. Чернівцях з підключенням до системи «ОДС Промінь» у житлових будинках для участі у  конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2017 році  (додається).

2. Департаменту житлово-комунального господарства міської ради  спільно з фінансовим  управлінням міської ради в разі перемоги зазначеного вище проекту і виділення коштів з Державного фонду регіонального розвитку в сумі 9045,112 тис. грн., передбачити  у міському бюджеті на       2017 рік кошти на співфінансування проекту в сумі 1005,012 тис. грн.

3. Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради.

4. Організацію виконання  цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Середюка В.Б. та директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища.

Чернівецький  міський  голова                           			  О.Каспрук

Додаток

до рішення міської ради

VІІ скликання

30.06.2016 № ______

І. РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОЕКТУ, ЩО МОЖЕ РЕАЛІЗОВУВАТИСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ У 2017 РОЦІ

| Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі-проект) | Реконструкція системи диспетчеризації ліфтів в м. Чернівцях з підключенням до системи «ОДС Промінь» у житлових будинках |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заявник (найменування місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування) | Чернівецька міська рада |  |  |
| Тематичний напрямок проекту (зазначити один напрямок) | Проект до Плану заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період 2020 року |  |  |
| Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект (лише для проектів до плану заходів з реалізації Стратегії розвитку регіону) | Стратегічна ціль 1: Розвиток підприємництва на інноваційній основі, як основа сталого економічного розвитку по напряму 1.3. Розвиток і модернізація інфраструктури, насамперед транспортних комунікацій та житлово-комунальної сфері. |  |  |
| Період та тривалість реалізації проекту | з січня 2017р до грудня 2018р. |  |  |
| Очікуваний обсяг фінансування проекту з ДФРР (грн.) | 1 рік | 2 рік | Разом |
|  | 9 045 112 | - | 9 045 112 |
| Обсяг співфінансування проекту (грн.) | 1 рік | 2 рік | Разом |
|  | 1 005 012 | - | 1 005 012 |
| Для проектів тривалістю більше 1 року – очікуваний обсяг фінансування проекту з ДФРР у цільовому бюджетному році (грн.) |  |  |  |
| Для проектів тривалістю більше 1 року – обсяг співфінансування проекту у цільовому бюджетному році (грн.) |  |  |  |
| Назва регіону, в якому реалізується проект | Чернівецька область |  |  |
| Назва району, в якому реалізується проект |  |  |  |
| Прізвище, ім’я, по-батькові керівника заявника | Каспрук Олексій Павлович |  |  |
| Телефон, факс, e-mail заявника | 525924 document@rada.cv.ua |  |  |
| Прізвище, ім’я, по-батькові відповідальної особи за реалізацію проекту | Погорений Сергій Миколайович |  |  |
| Телефон, факс, e-mail відповідальної особи за реалізацію проекту | 524049 depjkg.cv@gmail.com |  |  |

Чернівецький міський голова         _______________________                   Каспрук О.П.

(дата, підпис)

# ІІ. ЗМІСТ ПРОЕКТУ

| #### І. | Реєстраційна картка проекту | с. 1 |
| --- | --- | --- |
| ІІ. | Зміст проекту | с. 2 |
| ІІІ. | ###### Проект | с. 3 |
| 1. | Анотація проекту | с. 3 |
| 2 | Детальний опис проекту | с. 5 |
| 2.1. | Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | с. 5 |
| 2.2. | Мета та завдання проекту | с. 7 |
| 2.3. | Основні заходи проекту | с. 8 |
| 2.4. | План-графік реалізації заходів проекту | с. 11 |
| 2.5. | Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | с. 12 |
| 2.6. | Інновації проекту | с. 13 |
| ІV. | ###### Бюджет проекту | с. 14 |
| 4.1. | Загальний бюджет проекту | с. 14 |
| 4.2. | Розклад бюджету за статтями видатків | с. 15 |
| 4.3. | ###### Очікувані джерела фінансування | с. 16 |

ІІІ.  П Р О Е К Т

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

## 1. Анотація проекту

Назва проекту: «Реконструкція системи диспетчеризації ліфтів в                                м. Чернівцях з підключенням до системи «ОДС Промінь» у житлових будинках».

Актуальність проекту. Одним із пріоритетних завдань органів місцевого самоврядування міста Чернівців є трансформування економіки у конкурентоспроможний господарський комплекс, який має забезпечити належні умови проживання для територіальної громади та наблизити рівень життя до європейських стандартів відповідно до основних завдань і напрямів Стратегії Чернівецької області на період до 2020 року та Стратегічного плану розвитку міста Чернівців на 2012-2016 роки.

Проект «Реконструкція системи диспетчеризації ліфтів в м. Чернівцях з підключенням до системи «ОДС Промінь» у житлових будинках» відповідає стратегічному завданню:  Розвиток підприємництва на інноваційній основі, як сталого економічного розвитку по напряму 1.3  Розвиток і модернізація інфраструктури, насамперед транспортних комунікацій та житлово-комунальної сфері.

Основна проблема проекту.

В м. Чернівцях нараховується 625 ліфтів, з них: у житловому фонді комунальної власності територіальної громади міста - 349 одиниць. Їх технічне обслуговування, ремонт та модернізацію здійснює комунальне підприємство «Чернівціміськліфт».

Аналіз сучасного технічного стану ліфтового господарства міста визначив найбільш актуальні проблеми, які потребують вирішення, а саме:

- збереження технічного стану ліфтів відповідно до вимог ПББЕЛ та Держнаглядохоронпраці;

- забезпечення безперебійної та безпечної роботи лiфтiв у житловому фонді;

- необхідність контролю за роботою інженерного обладнання та автоматики в ліфтовому господарстві;

- надання удосконалених сервісних функцій, що спрощує обслуговування ліфтів;

- економія коштів місцевого бюджету.

З метою забезпечення надійності експлуатації ліфтів, створення передумов щодо ефективних заходів з попередження та недопущення аварійних ситуацій в ліфтовому господарстві міста, передбачається реконструкція системи диспетчеризації 532 ліфтів у 241 житловому будинку.

Інноваційність проекту полягає в концентрації зусиль суб’єктів управління та господарювання міста, КП «Чернівціміськліфт» для реалізації єдиного комплексу технічних, організаційних та інших нововведень, спрямованих на досягнення цілей проекту у забезпеченні сталості функціонування ліфтової інфраструктури міста шляхом безперебійної та безпечної роботи ліфтів у житловому фонді завдяки інженерному рішенню щодо комплексного управління ліфтами, керування роботою різноманітного технологічного обладнання.

Соціально-економічна спрямованість проекту полягає в забезпеченні окремих організаційно-технічних заходів, виконання яких суттєво вплине на життєдіяльність територіальної громади міста, створення комфортних умов проживання громадян у будинках з підвищеною поверховістю, забезпечення безпечної та безперебійної роботи ліфтів, оптимізацію споживання енергоресурсів та економію коштів міського бюджету.

Реальна можливість виконання проекту полягає в необхідності влаштування автоматизованого диспетчерського пункту з відповідним програмним забезпеченням системи комплексного управління ліфтами, яка має різноманітну кількість сервісних функцій, що спрощує обслуговування об’єктів комунально-господарської діяльності.

Перелік основних заходів проекту.

Для реалізації проекту передбачається  здійснити монтажні та пуско-налагоджувальні роботи автоматики в ліфтах, реконструкцію системи диспетчеризації ліфтів м. Чернівцях з підключенням до системи «ОДС Промінь» в 241 житловому будинку.

Очікуваний результат:

Реалізація заходів проекту сприятиме виконанню інноваційних технічних заходів, спрямованих на скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів, технічне переоснащення ліфтового господарства, покращання якості житлово-комунальних послуг, забезпечення безпеки роботи лiфтiв. Окрім цього, наближення рівня життя городян до європейських стандартів відповідно до основних завдань і напрямів Стратегії Чернівецької області на період до 2020 року та Стратегічного плану розвитку міста Чернівців.

Цільові групи проекту: мешканці територіальної громади міста 9-ти поверхових житлових будинків з ліфтами, де проживає 30334 осіб, у тому числі  соціально незахищених верств населення – біля 10111 осіб; органи місцевого самоврядування.

Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту та джерела його фінансування:

Загальний обсяг коштів складає 10 050,124 тис. грн., з них: за рахунок коштів Державного бюджету  регіонального розвитку – 9 045,112 тис. грн.; за рахунок коштів Чернівецької міської ради – 1 005,012 тис. грн.

2. Детальний опис проекту

2.1. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямовано проект

Сучасні Чернівці – це обласний центр, населення якого становить 266,4 тис. осіб. Місто межує Івано-Франківською, Тернопільською, Хмельницькою та Вінницькою областями України, а також має спільний кордон з Румунією та Республікою Молдовою.

Місто Чернівці є відомим в Україні та за її межами, як сучасний культурний центр Буковини із європейськими стандартами життя, значним промислово-економічним та науковим потенціалом, позитивними демографічними тенденціями, перспективними можливостями для розвитку як внутрішніх міжрегіональних, так і зовнішніх міждержавних зв’язків.

Житловий фонд комунальної власності територіальної громади міста Чернівців нараховує 2697 житлових будинків, у тому числі: 5 - 9 поверхових будинків - 670.

В багатоповерхових будинках експлуатується 625 ліфтів, з них в будинках комунальної власності – 349 ліфтів.

Ліфти належать до вертикального транспорту підвищеної небезпеки i, відповідно, до вимог Державних cтaндapтiв № 22011-95 їх експлуатaцiя після закінчення 25-ти років призначеного терміну без проведення експертної оцінки заборонена.

Станом на січень 2016р. в м. Чернівці обліковується 296 ліфтів житлового фонду, які відпрацювали 25 років. В наступні два роки їх кількість зросте ще на 37 одиниць.

Подальша експлуатація таких ліфтів несе потенційну небезпеку, до того ж, в місті відсутня диспетчерська система зв’язку з управління та контролю за роботою пасажирських ліфтів.

Наведені дані свідчать про те, що технічний стан ліфтового господарства не відповідає експлуатаційним вимогам, не забезпечує комфортність проживання та безпечне користування ліфтами через високий рівень фізичного і морального зносу конструкцій,  відсутність можливості керування роботою технологічного обладнання. Це зумовлює необхідність вжиття заходів, спрямованих на покращення технічного стану ліфтового господарства, в першу чергу - створення диспетчерської системи зв’язку та об’єднаної диспетчерської системи з управління та контролю за роботою пасажирських ліфтів.

Для вирішення зазначених питань Чернівецькою міською радою прийнята Програма заміни, модернізації, капітального ремонту та диспетчеризації ліфтів житлового фонду м. Чернівців на 2013-2017 роки.

Проте, недофінансування з міського бюджету на заходи з проведення капітального ремонту, модернізації обладнання та заміни ліфтів, які вичерпали свій термін експлуатації, диспетчеризацію ліфтів є основною причиною незадовільного стану ліфтового господарства.

Соціально-економічна спрямованість проекту полягає у розробці та впровадженні інноваційних заходів та інженерних рішень, направлених на суттєве поліпшення ліфтового господарства в місті Чернівцях, умов проживання мешканців, а також зменшення собівартості комунальних послуг.

Запропонований проект «Реконструкція системи диспетчеризації ліфтів в м. Чернівцях з підключенням до системи «ОДС Промінь» та його заходи повністю відповідають визначеній стратегічній цілі та програмним документам, які відображають бачення розвитку міста Чернівців на перспективу: Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року і Стратегічному плану розвитку міста Чернівців на 2012-2016 роки, в яких визначено цілі, завдання, пріоритети, напрями, що сприятимуть досягненню основної мети: економічне зростання, збільшення добробуту, підвищення конкурентоспроможності економіки міста, комфорту життя населення та реалізації інтересів усіх секторів територіальної громади міста.

Стратегічне бачення також передбачає здійснення комплексу заходів, спрямованих на забезпечення високого рівня безпеки життя населення в житлових будинках підвищеної поверховості, поєднання розвитку підприємництва на інноваційній основі, як  основи сталого економічного розвитку міста, а також соціальної сфери.

Запропонований проект відповідає вимогам як Державної стратегії регіонального розвитку, так і стратегії розвитку регіону, а також плану заходів з її реалізації. Завдання проекту повністю співпадають з стратегічною ціллю, що підтверджують відповідні документи.

Цільовими групами, на які спрямовані результати проекту є мешканці територіальної громади міста Чернівців в кількості 30334 осіб,  у тому числі:  соціально незахищені верства населення біля 10,2 тис. осіб (інваліди, пенсіонери, діти), котрі проживають в багатоповерхових житлових будинках, обладнаних ліфтами, а також, органи місцевого самоврядування, зацікавленні у покращенні стану житлової комунальної інфраструктури міста.

Підставою для визначення цільових груп, на які спрямовані  результати проекту, є дані комунального підприємства «Муніципальний інфоцентр» та інформація комунальних житлово-експлуатаційних підприємств та приватних підприємств, які надають послуги з утримання житлових будинків та споруд.

Головним підґрунтям щодо виокремлення проекту та його цільових груп є високий рівень зацікавленості та потреб мешканців багатоповерхових житлових будинків, в яких розташовані ліфти.

Обґрунтування спрямованості результатів проекту цільовим групам є: здійснення окремих організаційно-технічних заходів, виконання яких суттєво вплине на життєдіяльність територіальної громади міста, створення комфортних умов проживання громадян у будинках з підвищеною поверховістю, забезпечення безпечної та безперебійної роботи ліфтів, оптимізація споживання енергоресурсів та економія коштів міського бюджету.

2.2. Мета та завдання проекту

Основною метою проекту є підвищення рівня сталого добробуту територіальної громади міста Чернівці через забезпечення населення міста якісними комунальними послугами через створення безпечної та безаварійної роботи ліфтової інфраструктури, а також, впровадження диспетчерської системи зв’язку та об’єднаної диспетчерської системи з управління та контролю за роботою пасажирських ліфтів.

Підставою для досягнення мети проекту в запропонований спосіб стало вирішення проблеми усунення потенційної небезпеки роботи ліфтів, в першу чергу тих, що відпрацювали більше 25 років, необхідність контролю за роботою інженерного обладнання  будинків з метою зменшення витрат  та збільшення  терміну експлуатації майна, недофінансування з міського бюджету на заходи з модернізації розвитку ліфтового господарства та, відповідно, суттєвого поліпшення умов проживання мешканців міста Чернівців.

Основними цільовими завданнями проекту є проведення комплексу робіт, що визначають короткострокові ефекти від його реалізації:

- Реконструкція системи диспетчеризації ліфтів в Чернівцях.

- Забезпечення виконання техніко-експлуатаційних параметрів щодо передачі відповідної інформації з об’єктів диспетчеризації на центральний диспетчерський пункт.

- Забезпечення безпечної та безперебійної роботи ліфтів в будинках проектного впливу.

- Створення комфортних умов проживання громадян у будинках з підвищеною поверховістю.

Завданнями Проекту, що несуть довгостроковий характер отримання позитивних результатів, є:

-  Постійний цілодобовий контроль за роботою інженерного обладнання.

- Розширення можливостей застосування різноманітних сервісних функцій, що спрощує процес обслуговування об’єктів комунально-господарської діяльності.

- Досягнення соціально-економічної сталості через диверсифікацію інноваційних шляхів вирішення даної проблеми.

- Збільшення інвестиційних надходжень на розвиток ліфтового господарства міста.

- Використання досвіду реалізації проекту для вдосконалення розвитку ліфтового господарства.

2.3 Опис діяльності у рамках проекту

В рамках виконання завдань проекту та досягнення його основної мети передбачено виконати ті заходи, які безпосередньо дозволяють вирішити його основну проблему – покращити стан ліфтового господарства міста Чернівців.

Шляхами вирішення проблем, які стали підставою для розробки проекту, є власне:

- Аналіз технічного стану ліфтового господарства та ліфтів в будинках на території проектного впливу.

- Відсутність  системи диспетчеризації ліфтів.

- Розробка конкретних видів робіт щодо реалізації заходів проекту.

- Можливість залучення коштів з Державного фонду регіонального розвитку.

- Залучення місцевих органів влади для фінансового, інституційного та політичного вирішення даної проблематики.

Напрямки для підготовки та реалізації проекту обирались з огляду існування наступних причин:

- Виконання комплексу заходів Стратегічного плану розвитку міста Чернівці, а саме стратегічного бачення «Чернівці - місто комфортного проживання».

- Гарантія досягнення позитивного результату після реалізації проекту.

- Наявність досвіду Чернівецької  міської  ради у впровадженні проектів, які фінансувалися за рахунок коштів Державного бюджету розвитку.

- Узгодженість всіх розроблених заходів партнерами, які здійснюватимуть реалізацію проекту.

Власне, заходи проекту передбачено виконати в два етапи.

Завдання І етапу у реалізації проекту, що охоплює увесь його період: створення робочої та експертної групи, які впродовж виконання робіт будуть здійснювати відповідне супроводження і організацію виконання запланованих заходів. Робоча та експертна група здійснюватиме планування, нагляд, моніторинг, контроль та оцінку реалізації усіх заходів проекту. Здійснюватиме також постійно управління та координацію виконання основних видів робіт з метою коректування графіку реалізації проекту, залучення необхідних ресурсів та перевірку досягнення планових індикаторів, що визначають безпосередньо досягнення мети та завдань проекту за звітною процедурою перевірки.

Завдання ІІ етапу - реалізація заходів проекту, що передбачають здійснення усіх визначених будівельно-монтажних робіт з реконструкції диспетчеризації 532 ліфтів, що розташовані в 241 будинку в Чернівцях з використанням обладнання системи «ОДС Промінь».

Система «ОДС Промінь» забезпечує

- безпечну експлуатацію ліфтів відповідно до вимог ПББЕЛ та  Держнаглядохоронпраці;

- технічне оснащення охорони приміщень будинку;

- контроль за роботою інженерного обладнання будинків з метою зменшення витрат та збільшення терміну експлуатації майна;

- керування роботою різноманітного технологічного обладнання;

- широкий асортимент різноманітних сервісних функцій, що спрощує процес обслуговування об’єктів комунально-господарської діяльності.

Таким чином, шляхами вирішення проблем, які стали підставою для розробки проекту, є власне: розробка конкретних будівельно-монтажних робіт для створення сприятливих умов користування усіх верств населення ліфтами; акумулювання ресурсів для координації, реалізації, моніторингу та нагляду за ходом виконання проектних завдань через залучення місцевих органів влади та підприємницьких структур.

Перелік заходів проекту планується в такій послідовності, щоб вони доповнювали один одного та реалізація попередніх сприяла впровадженню наступних. При цьому робоча група здійснюватиме процедуру внутрішньої оцінки кожного заходу, з прийняттям відповідних документів (актів форми  2-КБ, 3-КБ, прийому-передачі та інших).

Впродовж реалізації Проекту одночасно буде здійснюватися його внутрішня та зовнішня оцінка. Тобто, якісне управління та супроводження проекту поєднує всі ці стадії й дає можливість досягти цілей проекту в межах запланованого терміну та фінансування.

Робоча група у складі 8 осіб, створена розпорядженням міського голови від 16.05.2016р. № 213-р «Про створення робочої групи», які будуть забезпечувати ефективне управління та реалізацію проекту. Деякі учасники команди будуть працювати під час всього проекту, інші – під час певних його етапів. Робоча група має виконувати організаційно-адміністративні заходи проекту та якісно координувати різні аспекти його реалізації (фінансові, технологічні, інженерні, соціальні, екологічні, тощо).

До виконання та координації заходів проекту, окрім робочої групи, долучатимуться фахівці, прямі виконавці проекту, органи влади та мешканці території проекту.

Прямі виконавці основних заходів проекту – переможці конкурсних торгів, що здійснюватимуть безпосереднє виконання різних видів робіт для досягнення кінцевих результатів проекту.

Мешканці території проекту та інші зацікавлені сторони мають опосередкований вплив на реалізацію заходів проекту, але їхні зауваження, рекомендації та потреби будуть враховані при виконанні заходів проекту, оскільки вони дозволять максимально близько досягти соціально-економічні ефекти сталості проекту та його затребуваність.

Представники органів влади здійснюватимуть прямий вплив на реалізацію проектних заходів з метою максимального наближення до мети проекту та створення сприятливих умов, що попереджують ризики загрози його провалу. Населення міста ж, у свою чергу, опосередковано зацікавлене в результатах проекту, впливаючи на його хід завдяки громадській оцінці.

Для реалізації проекту також необхідним є використання технічних, матеріальних (обладнання та матеріалів з низьким рівнем енергоспоживання та високим ступенем безпеки) та нематеріальних (інноваційні інженерні рішення та технології ефективної модернізації ліфтового господарства міста). А також, фінансових ресурсів - залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку та акумулювання коштів місцевого бюджету.

Щодо управління та супроводження проекту, то вони поєднують  визначені етапи заходів й дають можливість досягти цільові завдання проекту в межах запланованого терміну та фінансування.

У якості правового супроводу в процесі реалізації проекту передбачено використовувати відповідні існуючі нормативні акти з даного питання, методичні вказівки, вимоги БНіП, тощо.

Механізми громадської оцінки ефективності досягнутих результатів: впродовж реалізації проекту працюватиме проектна команда - робоча група яка буде здійснювати, координувати та контролювати виконання всіх його заходів. До реалізації проекту будуть залучені фахівці виконавчих органів міської ради, експерти, фахівці проектної організації та інші, необхідні для його виконання, які стануть членами робочої групи.

Особовий склад робочої групи включатиме неоплачуваний персонал (координатор, працівники органів місцевого самоврядування).

Внутрішня оцінка заходів здійснюватиметься методом звітування членів проектної команди та проведення робочих підсумкових нарад. Це дасть можливість: розподілити обов’язки між проектною командою та контролювати їх виконання; аналізувати реалізацію кожного заходу, обговорювати на робочих нарадах наступні дії, при необхідності – їх коригувати, здійснювати координацію відносин та дій з учасниками та виконавцями проекту.

Для проведення моніторингу і оцінки проекту (результати здійснених заходів) будуть  використані оперативні дані відділу технічного нагляду за капітальним будівництвом і виробничо-технічного відділу управління комунального господарства департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради.

Впродовж реалізації проекту, група його виконавців здійснюватиме через ЗМІ ознайомлення громадськості про впроваджені заходи.

Крім того, передбачається система якісного оперативного моніторингу та координації у разі виникнення ризиків та їхнього попередження у ході реалізації проектів, а саме: законодавчі та політичні (нові нормативні та регуляторні акти, невідповідність вимогам ПББЕЛ, Держнаглядохоронпраці, зміна органів влади); економічні та фінансові (економічна криза, зміна вартості матеріалів та обладнання, коливання валютного курсу, тощо); соціальні (громадська пасивність, неприйняття заходів проекту); екологічні (використання в кабінах ліфтів засобів освітлення, що не відповідають санітарно-екологічним вимогам, надмірне споживання енергії); форс-мажорні (землетруси, повені, революції, війни, тощо).

З метою нівелювання усіх цих типів ризиків здійснюватиметься попередній аналіз негативної ситуації та її попередження акумулюватимуться додаткові фінансові ресурси, враховуватиметься громадська оцінка жителів території проекту шляхом проведення опитувань, збору електронних петицій та визначатимуться альтернативні шляхи вирішення наслідків таких ризиків.

2.4  План – графік реалізації проекту

Для досягнення мети проекту «Реконструкція системи диспетчеризації ліфтів в м. Чернівцях з підключенням до системи «ОДС Промінь» у житлових будинках» передбачено здійснити наступні заходи:

| Рік 1 |  |
| --- | --- |
| Тривалість заходу (по етапах) | #### Коротка назва заходу |
| І етап | Організаційно-адміністративні заходи та проведення конкурсних торгів на визначення виконавців робіт |
| Місяць 1 | Формування робочої та експертної групи проекту, проведення тендерних процедур |
| Місяць 2 | Проведення тендерних процедур |
| Місяць 1-24 | Постійні управління, моніторинг, оцінка та координація ходу реалізації заходів проекту, що здійснюватиметься робочою та експертною групою проекту |
|  | Проведення комплексу робіт передбачених проектом |
| ІІ етап | Об’єкти основного призначення: |
| Місяць 1 | Диспетчерський пункт: монтаж електричних приєднань та схеми електричного підключення будинків |
| Місяць 2 | Диспетчерський пункт: монтаж електричних приєднань та схеми електричного підключення будинків |
| Місяць 3 | Монтаж електричних приєднань та схеми електричного підключення будинків мікрорайону на вул. Хотинській |
| Місяць 4 | Монтаж електричних приєднань та схеми підключення мікрорайону на вул. Узбецькій |
| Місяць 5 | Монтаж електричних приєднань та схеми електричного підключення мікрорайону на вул. Білоруській |
| Місяць 6 | Монтаж електричних приєднань та схеми електричного підключення мікрорайону на бульварі Героїв Крут (бульвар Героїв Сталінграду), вул. Головна |
| Місяць 7 | Монтаж електричних приєднань та схеми електричного підключення мікрорайону на вул. Південно-Кільцевій |
| Місяць 8 | Монтаж електричних приєднань та схеми підключення мікрорайону на вул. Руській |
| Місяць 9 | Монтаж електричних приєднань та схеми електричного підключення мікрорайону на вул. Героїв Майдану, Алма-Атинская, проспект Незалежності |
| Місяць 10 | Монтаж електричних приєднань та схеми електричного підключення мікрорайону на вул. Воробкевича, Івасюка, В.Комарова. |
| Місяць 1-12 | Проведення постійного управління та оцінки за ходом проведення робіт проекту |

Примітка: диспетчеризація охоплює 532 ліфта в 241 житловому будинку.

2.5. Очікувані результати проекту

Реалізація проекту «Реконструкція системи диспетчеризації ліфтів в м. Чернівцях з підключенням до системи «ОДС Промінь» у житлових будинках» сприятиме покращенню умов життєдіяльності населення у будинках з підвищеною поверховістю, поліпшенню якості комунальних послуг шляхом забезпечення безпечної та безперебійної роботи ліфтів.

Сталість результатів проекту підтримуватиметься завдяки наступним характеристикам:

а) Фінансова сталість полягає у суттєвій оптимізації ресурсів і коштів міського бюджету, тобто у зменшенні витрат на утримання ліфтового господарства. За результатами реалізації проекту передбачається покращити функціонування КП «Чернівціміськліфт» на засадах самоокупності, а саме: за рахунок цілодобових якісних послуг та стабільної роботи диспетчеризації.

б) Інституційна сталість: запровадження заходів проекту в місті Чернівцях надасть позитивного поштовху на зміни управлінської поведінки та форматів взаємовідносин органів місцевого самоврядування з комунальними та приватними підприємствами, установами і організаціями. Це сприятиме вирішенню проблем в напрямку стратегічного планування заходів з покращання роботи ліфтового господарства, управління господарською, інвестиційною та фінансовою діяльністю підприємства, оптимізації та підвищенню його ефективної діяльності, подальшого розвитку.

в) Політична сталість передбачає модернізацію прийняття управлінських рішень органів місцевої влади у бік стратегічних напрямків сталого розвитку ліфтового господарства у т.ч. із застосуванням принципів енергозбереження, інноваційного оновлення під модернізації системи управління ліфтами.

Короткострокові та перспективні кількісні та якісні зміни за рахунок реалізації заходів проекту представлено у таблиці:

| Показники успішності проекту | Значення показників станом на початок проекту | Значення показників станом на завершення бюджетного року |  |  |  |  |  | Джерела інформації про показники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 рік проекту | 2 рік проекту (за наявності) | 3 рік проекту (за наявності) | 1 рік після завершення проекту | 2 рік після завершення проекту | 3 рік після завершення проекту |  |
| Характеристика контролює мого об’єкту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Під’їздів у будинках | 532 | 532 | - | - | 532 | - | - | проект |
| Кількість ліфтів, одиниць | 532 | 532 | - | - | 532 | - | - | проект |
| Кількість модернізованих ліфтів, одиниць | 532 | 532 | - | - | 532 | - | - | проект |
| Всього інформації що передається на ліфти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТС | - | 3514 | - | - | 3514 | - | - | проект |
| ТУ | - | 2694 | - | - | 2694 | - | - | проект |
| Управління ліфтами | - | 1023 | - | - | 1023 | - | - | проект |

2.6. Інновації проекту

Проект «Реконструкція системи диспетчеризації ліфтів в м. Чернівцях з підключенням до системи «ОДС Промінь» має надзвичайно корисний соціально-економічний ефект, що забезпечує досягнення ключової мети проекту підвищення рівня сталого добробуту територіальної громади міста Чернівців. ЇЇ досягнення не можливе без використання сучасних загальноприйнятих світових стандартів та норм, інноваційних рішень у розвитку ліфтового господарства, що сприятимуть зростанню технічної безпеки ліфтової інфраструктури.

Так, нововведення проекту стосуються використання інженерних рішень технічного характеру щодо покращення роботи ліфтового господарства шляхом встановлення  телесигналізації в 532 ліфтах 241 житлового будинку:

- сигнал про аварійне відключення живлення ліфта;

- сигнал про знаходження дверей шахти та кабіни у відкритому положенні більше 2-х хвилин;

- сигнал про охорони дверей машинного приміщення;

- сигнал про контролю за фазами живлення головного приводу ліфта

- дистанційне керування живленням ліфта.

Встановлення гучномовного зв’язку:

- з кабінами ліфтів;

- з машинними приміщеннями;

- з холом І-го поверху  житлових будинків.

Крім того, в рамках даного проекту можливим є впровадження фінансової інновації, що полягає у залученні коштів Державного фонду регіонального розвитку для вирішення проблематики проекту.  Дана інновація виступає і чи не єдиною в Україні через те, що вдосконалення роботи комунального ліфтового господарства за рахунок співфінансування залучених коштів є маловідомим на території держави, але є не обхідним враховуючи те, що проблема має загальнонаціональний характер.

Таким чином, поєднання інноваційних рішень надасть комплексний  ефект: використання сучасних інженерних, що сприятиме зниженню експлуатаційних витрат та соціальної безпеки, а фінансових – покращенню якості життя мешканців міста та підвищенню його інвестиційної привабливості серед інвесторів та донорів. Все це загалом створить єдиний результат - підвищення рівня сталого добробуту територіальної громади міста Чернівці.

ІV.  БЮДЖЕТ  ПРОЕКТУ

4.1.   ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

тис. грн.

| Найменування заходів, що здійснюються за проектом; перелік та найменування видатків | Загальна вартість | Джерела фінансування |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У першому бюджетному році |  |  | У наступні бюджетні роки |  |  |
|  |  | ДФРР | МР | Організації-пратнери | ДФРР | МР | Організації-пратнери |
| 1. Аналітично-дослідницькі та організаційно - технічні заходи для реалізації проекту | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.Створення і функціонування робочої групи з реалізації проекту | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Виконання будівельно-монтажних робіт на об’єкті |  |  |  | - |  |  | - |
| 2.1. Будівельно-монтажні роботи, всього, у тому числі: |  |  |  | - |  |  | - |
| 2.1.1. Об’єкти основного призначення: |  |  |  |  |  |  | - |
| Реконструкція системи диспетчери-зації ліфтів м. Чернівці з підключен-ням до системи «ОДС Промінь» у житлових будинках, у т.ч.: | 10050,124 | 9045,112 | 1 005,012 |  |  |  | - |
| - будівельні роботи | 4334,114 | 3900,703 | 433,411 |  |  |  |  |
| - устаткування | 2796,357 | 2516,722 | 279,635 |  |  |  | - |
| - інші витрати (без утримання технагляду) | 2685,676 | 2417,108 | 268,568 |  |  |  |  |
| 2.1.4. Тимчасові будівлі і споруди | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5. Утримання служби замовника: |  |  |  | - | - | - | - |
| - утримання служби замовника (технічний нагляд) | 233,977 | 210,579 | 23,398 | - | - | - | - |
| 2.1.6. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Інформаційне супроводження заходів проекту, у т.ч.: | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. Проведення громадських заходів по тематиці проекту | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗОМ: |  |  |  |  |  |  | - |

17

4.2. РОЗКЛАД БЮДЖЕТУ ЗА СТАТТЯМИ ВИДАТКІВ Статті видатків; Загальна сума тис. грн.; Джерела фінансування. У першому бюджетному році; У наступні бюджетні роки. ДФРР; Міська рада; Організації-партнери; ДФРР; Міська рада; Організації-партнери. 1.Видатки споживання.; -; -; -; -; -; -; -. 1.1.Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку; -; -; -; -; -; -; -. 1.1.1.Оплата послуг сторонніх організацій і проведення за угодами з радою окремих заходів:; -; -; -; -; -; -; -. - колсантінгові (2240);; -; -; -; -; -; -; -. - створення і функціонування робочої групи з реалізації проекту (2240).; -; -; -; -; -; -; -. 1.1.2. Оплата послуг з встановлення (інсталяції) програмного забезпечення:; -; -; -; -; -; -; -. 1.1.3. Оплата послуг з інформаційного забезпечення проекту (ЗМІ, телебачення); -; -; -; -; -; -; -. -; -; -; -; -; -; -. 1.2. Оплата послуг з організаційного забезпечення проекту:; -; -; -; -; -; -; -. - офісні витрати (придбання канцтоварів) (2210);; -; -; -; -; -; -; -. - видатки на відрядження (2250);; -; -; -; -; -; -; -. 2. Видатки розвитку (3132); -; -; -; -; -; -; -. 2.1. Будівельно-монтажні роботи, всього, у тому числі:; 10050,124; 9045,112; 1005,012; -; -; -; -. 2.1.1. Будівельні роботи; 4334,114; 3900,703; 433,411; -; -; -; -. 2.1.2. Устаткування; 2796,357; 2516,722; 279,635; -; -; -; -. 2.1.2. Інші витрати; 2685,676; 2417,108; 268,568. 2.1.4. Утримання служби замовника (технагляд); 233,977; 210,579; 23,398; -; -; -; -. 2.1.5. Авторський нагляд; -; -; -; -; -. 3. Інформаційне супроводження заходів проекту; -; -; -; -; -. РАЗОМ:; -; -; -; -; -. -; -; -; -.

18

4.3.  ОЧІКУВАНІ  ДЖЕРЕЛА  ФІНАНСУВАННЯ

| # Джерела фінансування | Сума (грн.) | Частка в % від загального обсягу фінансування проекту |
| --- | --- | --- |
| 1. Фінансування з ДФРР (державного фонду) | 9 045 112 | 90% |
| 2. Фінансування з боку заявника (місцевого бюджету | 1 005 012 | 10% |
| # Загальний обсяг фінансування | 10 050 124 | 100% |

Чернівецький  міський  голова                           			  О.Каспрук