Додаток

до Програми розвитку комунального

підприємства «Міжнародний аеропорт«Чернівці»

на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням

Чернівецької міської ради VІІ скликання

15.06.2017  № 739

План

заходів на виконання Програми розвитку комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Чернівці»

на 2017 – 2020 роки

| № з/п |  | Найменування заходу | Строк виконання (роки) | Орієнтовний обсяг фінансування (тис. грн.) | У тому числі по роках (тис. грн.) |  |  | Джерело фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Матеріально-технічне забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Доукомплектування служби спеціального автотранспорту такими технологічними засобами: | 2017 | 9 980,0 | - | - | - | Міський бюджет |
| 1.1.1. |  | Аеродромна машина для зимового утримання штучних покриттів аеродрому. |  |  | 8 000,0 | - | - |  |
| 1.1.2. |  | Транспортний засіб для перевезення пасажирів з обмеженими можливостями та екіпажів повітряних суден (мікроавтобус). |  |  | 990,0 | - | - |  |
| 1.1.3. |  | Транспортний засіб для перевезення чергової зміни (мікроавтобус). |  |  | 990,0 | - | - |  |
| 1.2. |  | МТЗ аеродромної служби: придбання пристрою для заміру коефіцієнту зчеплення на ШЗПС. | 2017 | 3 200,0 | 3 200,0 | - | - | Міський бюджет |
| 1.3. |  | МТЗ служби аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення польотів: | 2017 | 9 100,0 | - | - | - | Міський бюджет |
| 1.3.1. |  | Придбання аеродромного пожежного автомобіля для забезпечення належного рівня пожежного захисту (7 категорія). |  |  | 9 000,0 | - | - |  |
| 1.3.2. |  | Придбання стропів текстильних круглопрядних для евакуації літаків із льотного поля. |  |  | 100,0 | - | - |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4. |  | МТЗ служби авіаційної безпеки: | 2017 | 2 275,0 | - | - | - | Міський бюджет |
| 1.4.1. |  | Придбання інтроскопу для догляду багажу пасажирів. |  |  | 1 200,0 | - | - |  |
| 1.4.2. |  | Придбання детектора вибухових речовин. |  |  | 1 075,0 | - | - |  |
| 1.5. |  | МТЗ служби організації авіаційних перевезень: | 2017 | 1 233,3 | - | - | - | Міський бюджет |
| 1.5.1. |  | Придбання та монтаж транспортної галереї (конвеєрної лінії в пасажирський термінал). |  |  | 429,5 | - | - |  |
| 1.5.2. |  | Придбання аеропортового пересувного конвеєра для завантаження багажу в ПС. |  |  | 493,8 | - | - |  |
| 1.5.3. |  | Придбання металічних секційних стільців (24 секції). |  |  | 310,0 | - | - |  |
| 1.6. |  | МТЗ лабораторії паливно-мастильних матеріалів: придбання заправочного модуля для малої авіації. | 2017 | 110,0 | 110,0 | - | - | Міський бюджет |
| Загальна вартість |  |  |  | 25 898,3 | 25 898,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. Поточний ремонт виробничих приміщень |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Перелік служб та об’єктів на території підприємства, виробничі приміщення яких підлягають ремонту: 2.1.1. Служба наземного забезпечення повітряних суден. 2.1.2. Склад паливно-мастильних матеріалів. - Гаражні блоки. 2.1.4. Служба електросвітлотехнічного забезпечення польотів. 2.1.5. Аеродромна служба. 2.1.6. Служба авіаційної безпеки. | 2017 | 500,0 | 500,0 | - | - | Власні кошти |
| Загальна вартість |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3. Проведення заходів щодо повного забезпечення авіаційної безпеки на аеродромі |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Встановлення огорожі по всьому периметру аеропорту | 2017 | 2 000,0 | 1 500,0 | - | - | Міський бюджет |
|  |  |  |  |  | - | 500,0 | - | Власні кошти |
| Загальна вартість |  |  |  | 2 000,0 | 1 500,0 | 500,0 | 0,0 |  |
| 4. Впровадження енергозберігаючих технологій (в тому числі з переходом на альтернативні види палива) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Заміна газових котлів системи опалення аеровокзалу та адміністративних будівель | 2017 | 250,0 | 250,0 | - | - | Власні кошти |
| 4.2. |  | Облаштування системи опалення виробничих приміщень служби наземного забезпечення повітряних суден | 2017 | 250,0 | 250,0 | - | - | Власні кошти |
| Загальна вартість |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 0,00 | 0,0 |  |
| 5. Заходи щодо реконструкції світлосистеми ВВІ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Завершення процесу вводу в експлуатацію та сертифікація світлосистеми ВВІ. | 2017 | 3 084,0 | 3 084,0 | - | - | Міський бюджет |
| Загальна вартість |  |  |  | 3 084,0 | 3 084,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6. Реконструкція аеровокзалу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Проектування реконструкції аеровокзалу КП. | 2017 | 2 000,0 | 2 000,0 | - | - | Інвестор |
| 6.2. |  | Реконструкція аеровокзалу КП. | 2018 | 30 000,0 |  | 30 000,0 |  | Інвестор |
| Загальна вартість. |  |  |  | 32 000,0 | 2 000,0 | 30 000,0 | 0,0 |  |
| 7. Проектування та реконструкція аеродромного комплексу (ШЗПС, перон, руліжні доріжки (з розробкою дренажних систем) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Макропрогноз розвитку авіаційних пасажирських сполучень. | 2017 | 30,0 | 30,0 | - | - | Власні кошти, Міський бюджет |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7.2. |  | Оцінка конкурентного середовища авіаційних перевезень. | 2017 | 30,0 | 30,0 | - | - | Власні кошти, Міський бюджет |
| 7.3. |  | Розробка бізнес-плану розвитку аеропорту. | 2017 | 50,0 | 50,0 | - | - | Власні кошти, Міський бюджет |
| 7.4. |  | Розробка експертної оцінки та рекомендацій щодо проектування реконструкції аеродромного комплексу. | 2017 | 96,0 | 96,0 | - | - | Міський бюджет |
| 7.5. |  | Виконання робіт з інженерно-геологічних вишукувань | 2017 | 80,0 | 80,0 | - | - | Міський бюджет |
| 7.6. |  | Проектування реконструкції аеродромного комплексу комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Чернівці» (58009, м.Чернівці, вул.Чкалова,30) | 2017 | 3 000,0 | 3 000,0 | - | - | Державний бюджет |
| 7.7. |  | Виконання робіт із розроблення карт зон обмеження забудови, санітарно-захисної зони і зони громадської безпеки для аеродрому КП. | 2017 | 240,0 | 240,0 | - | - | Міський бюджет |
| 7.8. |  | Виконання першої черги проекту реконструкції в частині нарощування несучої поверхні ШЗПС з метою збільшення несучої спроможності та продовження ШЗПС. | 2017 | 75 000,0 | 75 000,0 | - | - | Державний бюджет |
| 7.9. |  | Виконання другої черги проекту реконструкції перону (з розробленням дренажних систем) та руліжних доріжок. | 2018 | 75 000,0 |  | 75 000,0 | - | Державний бюджет |
| Загальна вартість |  |  |  | 153 526,0 | 78 526,0 | 75 000,0 | 0,00 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8. Розробка та реалізація кадрової політики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  | Розробка кадрової політики, визначення етапів її реалізації з метою залучення до виробничого процесу висококласних та молодих спеціалістів для чого – забезпечити належну оплату праці та створення належних умов для персоналу, в першу чергу основного виробничого, шляхом проведення курсів та підвищення кваліфікації персоналу | 2017-2019 | 1 450,0 | 450,0 | 500,0 | 500,0 | Власні кошти |
| Загальна вартість |  |  |  | 1 450,0 | 450,0 | 500,0 | 500,0 |  |
| 9. Заходи щодо охорони праці та виконання вимог галузевої угоди |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. |  | Забезпечення спеціальним одягом, форменим одягом служб, задіяних в обслуговуванні пасажирів та польотів | 2017 | 300,0 | 300,0 |  |  | Власні кошти |
| Загальна вартість |  |  |  | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10. Сертифікація служб та аеродрому |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. |  | Забезпечення сертифікації наступних служб підприємства: | 2017-2019 | 380,0 | - | - | - | Власні кошти |
| 10.1.1. |  | Служби авіаційної безпеки. | 2017, 2019 |  | 40,0 | - | 40,0 |  |
| 10.1.2. |  | Служби наземного забезпечення повітряних суден. | 2017 |  | 60,0 |  |  |  |
| 10.1.3. |  | Лабораторії паливно-мастильних матеріалів. | 2017, 2019 |  | 40,0 | - | 40,0 |  |
| 10.1.4. |  | Служби організації авіаційних перевезень. | 2017 |  | 40,0 | - |  |  |
| 10.1.5. |  | Аеродромної служби. | 2019 |  |  | - | 40,0 |  |
| 10.1.6. |  | Служби електро-світлотехнічного забезпечення польотів. | 2019 |  | - | - | 40,0 |  |
| 10.1.7. |  | Служби спецтранспорту. | 2019 |  | - | - | 40,0 |  |
| 10.2. |  | Сертифікація аеродрому та Служби авіаційної безпеки: | 2018 | 80,0 | - | 80 | - | Власні кошти |
| Загальна вартість |  |  |  | 460,0 | 180,0 | 80,0 | 200,0 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11. Інші заходи, передбачені Програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. |  | Проведення регіональних авіаційних форумів та Фестивалів-зльотів малої авіації | 2017-2019 | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | Власні кошти |
| 11.2. |  | Виконання технічно-організаційних заходів по відновленню вантажних авіаційних перевезень | 2018 | 250,0 | - | 250,0 | - | Власні кошти |
| 11.3. |  | Вирішення питання щодо додаткового землевідведення для забезпечення сертифікаційної придатності аеродрому та використання земельної ділянки у власності Чагорської сільської ради | 2018 | Немає орієнтовної суми |  |  |  | Міський бюджет |
| 11.4. |  | Забезпечення повного виконання кредиторських зобов’язань | 2018-2019 | 4338,5 | - | 2169,25 | 2169,25 | Власні кошти |
| Загальна вартість |  |  |  | 4838,5 | 50,0 | 2469,25 | 2319,25 |  |
| Всього: |  |  |  | 224 556,8 | 112 988,3 | 108 549,25 | 3 019,25 |  |
| Обсяг фінансування з власних коштів: |  |  |  | 8 658,5 | 2 090,0 | 3 549,25 | 3 019,25 |  |
| Обсяг фінансування з міського бюджету: |  |  |  | 30 898,3 | 30 898,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| Обсяг фінансування з державного бюджету: |  |  |  | 153 000,0 | 78 000,0 | 75 000,0 | 0,0 |  |
| Обсяг фінансування з інвестиційних джерел: |  |  |  | 32 000,0 | 2 000,0 | 30 000,0 | 0,0 |  |

Чернівецький міський голова		  	        										О.Каспрук