У К Р А Ї Н А

Чернівецька  міська рада

30 сесія  VІІ скликання

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

15.06.2017 № 741		                                	      	      	  м. Чернівці

Про внесення змін до Плану заходів реалізації Програми розвитку міського електричного транспорту в  м. Чернівцях на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням  міської ради  VІІ скликання

від 20.04.2017р. №685

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», Закону України «Державні цільові програми», постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2006 року № 1855 «Про затвердження Державної цільової програми розвитку міського електротранспорту на період до 2017 року» зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України від 24.07.2013р. № 601 та  від 20.01.2016р. № 25, з метою збереження стратегічно важливого комунального підприємства, забезпечення розвитку екологічно безпечного громадського транспорту та підвищення якості його послуг, Чернівецька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до Плану заходів реалізації Програми розвитку міського електричного транспорту в м. Чернівцях на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради VІІ скликання від 20.04.2017р. №685,  виклавши план заходів на 2017 рік згідно з додатком 1.

2. Доповнити рішення додатком 4 «Календарний план заходів реалізації Програми розвитку міського електричного транспорту в м. Чернівцях на 2017-2020 роки» (додаток 2).

3. Для здійснення контролю та регулювання стратегічного розвитку комунального підприємства  «Чернівецьке тролейбусне управління», створити тимчасову робочу групу у складі згідно з додатком. Визначити термін діяльності робочої групи до затвердження персонального складу Наглядової ради комунального підприємства  «Чернівецьке тролейбусне управління».

Доповнити рішення додатком 5 «Склад робочої групи стратегічного планування розвитку комунального підприємства  «Чернівецьке тролейбусне управління» (додаток 3).

4. Привести у відповідність рішення міської ради VІІ скликання  від 20.04.2017р. № 685 з урахуванням даних змін.

2

5. Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради.

6.	Організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Середюка В.Б., директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради.

7.	Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища.

Чернівецький міський голова						О.Каспрук

Додаток 1

до рішення міської ради VІІ скликання

15.06. 2017 № 741

Перелік доповнень до  Плану заходів реалізації Програми розвитку міського електричного транспорту

в м. Чернівцях на 2017-2020 роки, затвердженого  рішенням міської ради VІІ скликання від 20.04.2017р. №685:

| № | Зміст заходів | Обсяг фінансування за основними джерелами, тис. грн. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Державний бюджет | Міський бюджет | Власні кошти КП ЧТУ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 2017 рік | 600,00 | 71 620,00 | 700,00 |
| 1 | Придбання вживаних тролейбусів іноземного виробництва, які експлуатувались в країнах ЄС. | - | 26 000,00 | - |
| 2 | Модернізація контактної мережі. | 600,00 | 2 000,00 | - |
| 3 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на: - капітальне будівництво контактної мережі на ділянках вулиць Винниченка – Яська –Проспект Незалежності. - реконструкцію контактної мережі на ділянках проспект Незалежності – вул. Головна, вул, Головна – вул. Ясська; - капітальне будівництво контактної мережі на ділянках вулиць Сагайдачного, Калинівській, Садовій та Воробкевича-Небесної Сотні. | - | 1500,00 | - |
| 4 | Розробка транспортної моделі міста | - | 2000,00 | - |
| 5 | Придбання 3изько підло для безкамерних коліс великого діаметра. | - | - | 200,00 |
| 6 | Ремонт внутрішньої території КП ЧТУ | - | 400,00 | 200,00 |
| 7 | Модернізація тролейбусного маршруту №1 з подовженням до зупинки «Кварц» («Училище №15») | - | 120,00 | - |
| 8 | Розробка робочою групою концепції та технічних вимог для впровадження електронного квитка до жовтня 2017 року | - | - | - |
| 9 | Придбання 2 нових 3изько підлогових тролейбусів особливо великої місткості (зчленованих) з кондиціонером водія та салону, опаленням, електронними табло, обладнаних транзисторною системою управління і тяговими двигунами не російського виробництва | - | 24 000,00 | - |
| 10 | Придбання 2 нових 3изько підлогових тролейбусів з кондиціонерами водія та салону, опаленням, електронними табло, обладнаних транзисторною системою управління і тяговими двигунами не російського виробництва | - | 14 000,00 | - |
| 11 | Придбання запчастин для наявних тролейбусів | - | 600,00 | 300,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | Модернізація тягових підстанцій | - | 1 000,00 | - |
| 13 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво тролейбусних ліній за маршрутами «Ринок «Центральний» - нижня «Калічанка» - школа №16 та вул. Калинівська – вул. Білоруська |  | 1500.00 |  |
| 14 | Запланувати будівництво контактної мережі та підстанції для забезпечення роботи тролейбусних маршрутів «Ринок «Центральний» - нижня «Калічанка» - школа №16 та вул. Калинівська – вул. Білоруська |  |  |  |

Чернівецький міський голова															О.Каспрук

Додаток 2

до рішення міської ради

VІІ скликання

15.06.2017 №_741

Календарний план заходів реалізації Програми розвитку міського електричного транспорту в м. Чернівцях на 2017-2020 роки:

(додаток 4 до рішення міської ради VІІ скликання від 20.04.2017р. №685)

| № | Зміст заходів | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
| 1 | Придбання вживаних тролейбусів іноземного виробництва, які експлуатувались в країнах ЄС. |  | + | + |  |  | + | + |  |  | + | + |  |  | + | + |  |
| 2 | Придбання нових низькопідлогових тролейбусів особливо великої місткості (зчленованих) обладнаних кондиціонером водія, опаленням, електронними табло, а також транзисторною системою управління і тяговими двигунами не російського виробництва |  |  | + | + |  |  | + | + |  |  | + | + |  |  | + | + |
| 3 | Придбання нових низькопідлогових тролейбусів обладнаних кондиціонерами водія та салону, опаленням, електронними табло, а також транзисторною системою управління і тяговими двигунами не російського виробництва |  |  | + | + |  |  | + | + |  |  | + | + |  |  | + | + |
| 4 | Модернізація контактної мережі. |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Модернізація тягових підстанцій |  |  | + | + |  |  | + | + |  |  | + | + |  |  | + | + |
| 6 | Розробка робочою групою концепції та технічних вимог для впровадження електронного квитка до жовтня 2017 року |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Впровадження роботи електронного квитка |  |  |  |  | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розробка транспортної моделі міста |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |
| 8 | Впровадження автоматизованої системи управління міським комунальним транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |  |  |
| 9 | Придбання шиномонтажу для безкамерних коліс великого діаметра |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Придбання запчастин для наявних тролейбусів |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Виготовлення проектно-кошторисної документації на: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | - капітальне будівництво контактної мережі на ділянках вул. Винниченка – Яська –Проспект Незалежності; |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | - реконструкцію контактної мережі на ділянках проспект Незалежності – вул. Головна, вул, Головна – вул. Ясська; |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | - капітальне будівництво контактної мережі на ділянках вул. Сагайдачного, Калинівській, Садовій та Воробкевича-Небесної Сотні. |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Модернізація тролейбусного маршруту №1 з подовженням до зупинки «Кварц» («Училище №15») |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Маршрут 9: Садгора – р.Прут (з використанням тролейбусів з АХ) |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Маршрут 11: «Гравітон» - Винниченка – проспект Незалежності – вул. Рівненська» (з використанням тролейбусів з АХ) |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Відновлення лінії по вул. Садовій: маршрут 7 «Комарова – Садова – Сагайдачного – Автовокзал» |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Маршрут №1 подовжити до училища №15: «Університет – Проспект – Автовокзал – П.-Кільцева – Воробкевика – Небесної Сотні – Проспект – Університет» |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Маршрут 8 «Університет – Хотинська» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |
| 20 | Маршрут 10 «Хотинська – Калинівська – Проспект – ТРК «Майдан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |

Чернівецький міський голова														О.Каспрук

Додаток 3

до рішення міської ради

VІІ скликання

15.06.2017 №741

Склад робочої групи стратегічного планування розвитку КП «ЧТУ»

(додаток 5 до рішення міської ради VІІ скликання №685 від 20.04.2017р.)

| Голова робочої групи: |  |
| --- | --- |
| Середюк Володимир Богданович | - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради |
| Заступник голови робочої групи: |  |
| Іванічек Іван Антонович | - начальник КП «Чернівецьке тролейбусне управління» |
| Секретар робочої групи: |  |
| Горяінов Володимир Вікторович | - провідний інженер з тендерних закупівель КП «Чернівецьке тролейбусне управління» |
| Члени робочої групи: |  |
| Бабух Тарас Васильович | - депутат міської ради VII скликання (за згодою) |
| Бабюк Антоніна Анатоліївна | - член виконавчого комітету міської ради (за згодою) |
| Бешлей Володимир Васильович | - депутат міської ради VII скликання (за згодою) |
| Буряк Олександр Кризонтович | - перший заступник директора, начальник управління житлового господарства департаменту житлово-комунального господарства |
| Бурега Юрій Іванович | - депутат міської ради VII скликання (за згодою) |
| Гавриш Віталій Ярославович | - депутат міської ради VII скликання (за згодою) |
| Гончарюк Іван Дмитрович | - депутат міської ради VII скликання (за згодою) |
| Греков Сергій Анатолійович | - депутат міської ради VII скликання (за згодою) |
| Ілюк Андрій Робертович | - депутат міської ради VII скликання (за згодою) |
| Ковалюк Богдан Іванович | - депутат міської ради VII скликання (за згодою) |
| Кожуленко Ігор Васильович | -заступник начальника відділу транспорту, зв`язку та енергетики департаменту житлово-комунального господарства міської ради |
| Максимюк Василь Сидорович | - депутат міської ради VII скликання (за згодою) |
| Фрунзе Наталія Штефанівна | - член виконавчого комітету міської ради (за згодою) |
| Чесанов Анатолій Анатолійович | - депутат міської ради VII скликання (за згодою) |
| Якубів Віталій Яремович | Помічник депутата міської ради VII скликання (за згодою) |

Чернівецький міський голова						О.Каспрук