У К Р А Ї Н А

Чернівецька  міська рада

53 сесія  VІІ скликання

### Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

- 04.04.2018  № 1200		                                                             м.Чернівці

Про внесення змін до Програми розвитку комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Чернівці» на 2017-2020 роки

Відповідно до статей 26, 28, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 91 Бюджетного кодексу України, з метою забезпечення стабільної роботи та розвитку комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Чернівці», Чернівецька  міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести зміни до рішення Чернівецької міської ради VII скликання від 26.12.2017 р. №1047, виклавши Програму розвитку комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Чернівці» на 2017-2020 роки» у новій редакції (додається).

2. Департаменту житлово-комунального господарства міської ради спільно з фінансовим управління міської ради обсяг видатків на виконання заходів Програми визначати щороку при формуванні бюджету м. Чернівців, виходячи з фінансових можливостей.

3. Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради.

4. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Середюка В.Б., директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради.

5.	Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища.

Чернівецький міський голова		  	        		О.Каспрук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Чернівецької міської

ради	 VІІ скликання

04.04.2018№ 1200

Програма

розвитку комунального підприємства 
«Міжнародний аеропорт «Чернівці»

на 2017-2020 роки

Паспорт Програми

розвитку комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Чернівці»

на 2017-2020 роки

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Чернівецька міська рада КП «Міжнародний аеропорт «Чернівці» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробники Програми | КП «Міжнародний аеропорт «Чернівці» |
| 3. | Відповідальний виконавець Програми | КП «Міжнародний аеропорт «Чернівці» |
| 4. | Учасники Програми | Міністерство інфраструктури України Чернівецька міська рада Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради КП «Міжнародний аеропорт «Чернівці» Інвестори |
| 5. | Термін реалізації Програми | 2017-2020 рр. |
| 6. | Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 240 572,8 тис.грн. |
|  | у тому числі: |  |
|  | кошти міського бюджету | 46 914,3 тис.грн. |
|  | кошти державного бюджету | 153 000,0 тис.грн. |
|  | інвестиційні кошти | 32 000,0 тис.грн. |
|  | кошти КП «Міжнародний аеропорт «Чернівці» | 8 658,5 тис.грн. |

1. Загальна частина

Комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт «Чернівці» було створено шляхом виділення у самостійну юридичну особу у 1994 році, а в 1999 році розпорядженням Кабінету Міністрів України № 695-р одержало статус міжнародного. З 2002 року аеропорт був переданий з державної власності (Міністерство транспорту України) у власність територіальних громад міста Чернівецької області (розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.01.2002 р. № 3-р).

Згідно з новою редакцією Статуту комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Чернівці» основна мета діяльності комунального підприємства є обслуговування авіаційних пасажирських та вантажних перевезень, забезпечення прийому, обслуговування та відправлення вітчизняних та іноземних повітряних суден всіх форм власності, експлуатації аеродрому, аеровокзалу, інших наземних споруд та аеродромного обладнання, а також одержання відповідного прибутку (доход) в інтересах Власника та Підприємства, його трудового колективу.

Програма розвитку комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Чернівці» на 2017 – 2020 роки розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і спрямована на реалізацію основних статутних завдань комунального підприємства і надання послуг у сфері авіаперевезень.

Реалізація даної Програми забезпечить підвищення ефективності функціонування КП «Міжнародний аеропорт «Чернівці» для розвитку туристичної інфраструктури області та міста Чернівців.

2. Мета та основні завдання

2.1. Мета Програми полягає у реалізації основних статутних завдань, покладених засновником на комунальне підприємство, а також задоволення потреб територіальних громад та окремих громадян з питань ведення господарської діяльності в авіаційній галузі.

2.2. Основними завданнями Програми є :

2.2.1. Збереження статусу аеропорту, як «міжнародний».

2.2.2. Відновлення та збільшення напрямків авіасполучень, як по Україні так і за  її межі на регулярній та нерегулярній основі.

2.2.3. Забезпечення відповідності всіх складових інфраструктури  підприємства міжнародним стандартам ІСАО (Міжнародна організація цивільної авіації).

2.2.4. Забезпечення сертифікації аеродрому та служб аеропорту.

2.2.5. Модернізація інфраструктури аеропорту.

2.2.6. Збільшення обсягу пасажиро- та вантажопотоку.

2.2.7. Покращення рівня ділової репутації підприємства.

3. Фінансове забезпечення

3.1. Фінансування Програми проводиться за рахунок власних коштів  підприємства, коштів міського та державного бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

4. Очікувані результати

4.1. Виконання Програми дасть змогу створити належну базу для відновлення та відкриття нових регулярних та чартерних рейсів в інші регіони України та європейські країни.

5. План заходів на виконання Програми розвитку комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Чернівці»  на 2017 – 2020 роки  (додається).

Секретар Чернівецької міської ради 				В.Продан

Додаток

до Програми розвитку комунального

підприємства «Міжнародний аеропорт«Чернівці»

на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням

Чернівецької міської ради VІІ скликання

04.04.2018  № 1200

План

заходів на виконання Програми розвитку комунального підприємства

«Міжнародний аеропорт «Чернівці»  на 2017 – 2020 роки

| № з/п | Найменування заходу | Строк виконання (роки) | Орієнтовний обсяг фінансування (тис. грн.) |  | У тому числі по роках (тис. грн.) |  |  |  |  |  |  | Джерело фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |
| 1. Матеріально-технічне забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доукомплектування служби спеціального автотранспорту такими технологічними засобами: | 2017-2018 | 15 580,0 |  | - |  | - |  | - |  | - | Міський бюджет |
| 1.1.1. | Аеродромна машина для зимового утримання штучних покриттів аеродрому. |  |  |  | 8 000,0 |  | - |  | - |  | - |  |
| 1.1.2. | Транспортний засіб для перевезення пасажирів з обмеженими можливостями та екіпажів повітряних суден (мікроавтобус). |  |  |  | - |  | 990,0 |  | - |  | - |  |
| 1.1.3. | Транспортний засіб для перевезення чергової зміни (мікроавтобус). |  |  |  | - |  | 990,0 |  | - |  | - |  |
| 1.1.4. | Транспортний засіб для буксирування ПС |  |  |  | - |  | 5 600,0 |  | - |  | - |  |
| 1.2. | МТЗ аеродромної служби: придбання пристрою для заміру коефіцієнта зчеплення на ШЗПС. | 2017 | 3 200,0 |  | 3 200,0 |  | - |  | - |  | - | Міський бюджет |
| 1.3. | МТЗ служби аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення польотів: | 2017 | 9 100,0 |  | - |  | - |  | - |  | - | Міський бюджет |
| 1.3.1. | Придбання аеродромного пожежного автомобіля для забезпечення належного рівня пожежного захисту (7 категорія). |  |  |  | 9 000,0 |  | - |  | - |  | - |  |
| 1.3.2. | Придбання стропів текстильних круглопрядних для евакуації літаків із льотного поля. |  |  |  | 100,0 |  | - |  | - |  | - |  |
| 1.4. | МТЗ служби авіаційної безпеки: | 2017 | 2 275,0 |  | - |  | - |  | - |  | - | Міський бюджет |
| 1.4.1. | Придбання інтроскопу для догляду багажу пасажирів. |  |  |  | 1 200,0 |  | - |  | - |  | - |  |
| 1.4.2. | Придбання детектора вибухових речовин. |  |  |  | 1 075,0 |  | - |  | - |  | - |  |
| 1.5. | МТЗ служби організації авіаційних перевезень: | 2017-2018 | 1 733,3 |  | - |  | - |  | - |  | - | Міський бюджет |
| 1.5.1. | Придбання та монтаж транспортної галереї (конвеєрної лінії в пасажирський термінал). |  |  |  | 429,5 |  | - |  | - |  | - |  |
| 1.5.2. | Придбання аеропортового пересувного конвеєра для завантаження багажу в ПС. |  |  |  | 493,8 |  | 500,0 |  | - |  | - |  |
| 1.5.3. | Придбання металічних секційних стільців (24 секції). |  |  |  | 310,0 |  | - |  | - |  | - |  |
| 1.6. | МТЗ лабораторії паливно-мастильних матеріалів: придбання заправочного модуля для малої авіації. | 2017 | 110,0 |  | 110,0 |  | - |  | - |  | - | Міський бюджет |
| 1.7. | МТЗ служби наземного забезпечення ПС | 2019-2020 | 7 000,0 |  | - |  | - |  | - |  | - | Міський бюджет |
| 1.7.1. | Установка для охолодження і підігріву ПС |  |  |  | - |  | - |  | 4 400,0 |  | - |  |
| 1.7.2. | Джерело наземного живлення ПС |  |  |  | - |  | - |  | - |  | 2 600,0 |  |
| Загальна вартість |  |  | 38 998,3 |  | 23 918,3 |  | 8 080,0 |  | 4 400,0 |  | 2 600,0 |  |
| 2. Поточний ремонт виробничих приміщень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Перелік служб та об’єктів на території підприємства, виробничі приміщення яких підлягають ремонту: 2.1.1. Служба наземного забезпечення повітряних суден. 2.1.2. Склад паливно-мастильних матеріалів. - Гаражні блоки. 2.1.4. Служба електросвітлотехнічного забезпечення польотів. 2.1.5. Аеродромна служба. 2.1.6. Служба авіаційної безпеки. | 2017 | 500,0 |  | 500,0 |  | - |  | - |  | - | Власні кошти |
| Загальна вартість |  |  | 500,0 |  | 500,0 |  | - |  | - |  | - | - |
| 3. Проведення заходів щодо повного забезпечення авіаційної безпеки на аеродромі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Встановлення огорожі по всьому периметру аеропорту | 2017-2018 | 2 000,0 |  | 1 500,0 |  | - |  | - |  | - | Міський бюджет |
|  |  |  |  |  | - |  | 500,0 |  | - |  | - | Власні кошти |
| Загальна вартість |  |  | 2 000,0 |  | 1 500,0 |  | 500,0 |  | - |  | - | - |
| 4. Впровадження енергозберігаючих технологій (в тому числі з переходом на альтернативні види палива) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Заміна газових котлів системи опалення аеровокзалу та адміністративних будівель | 2017 | 250,0 |  | 250,0 |  | - |  | - |  | - | Власні кошти |
| 4.2. | Облаштування системи опалення виробничих приміщень служби наземного забезпечення повітряних суден | 2017 | 250,0 |  | 250,0 |  | - |  | - |  | - | Власні кошти |
| Загальна вартість |  |  | 500,0 |  | 500,0 |  | - |  | - |  | - |  |
| 5. Заходи щодо реконструкції світлоситеми ВВІ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Завершення процесу вводу в експлуатацію та сертифікація світлосистеми ВВІ. | 2017 | 6 000,0 |  | 6 000,0 |  | - |  | - |  | - | Міський бюджет |
| Загальна вартість |  |  | 6 000,0 |  | 6 000,0 |  | - |  | - |  | - |  |
| 6. Реконструкція аеровокзалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Проектування реконструкції аеровокзалу КП. | 2017 | 2 000,0 |  | 2 000,0 |  | - |  | - |  | - | Інвестор |
| 6.2. | Реконструкція аеровокзалу КП. | 2017-2018 | 30 000,0 |  | - |  | 30 000 |  | - |  | - | Інвестор |
| Загальна вартість. |  |  | 32 000,0 |  | 2 000,0 |  | 30 000 |  | - |  | - | - |
| 7. Проектування та реконструкція аеродромного комплексу (ШЗПС, перон, руліжні доріжки (з розробкою дренажних систем)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Макропрогноз розвитку авіаційних пасажирських сполучень. | 2017 | 30,0 |  | 30,0 |  | - |  | - |  | - | Власні кошти, Міський бюджет |
| 7.2. | Оцінка конкурентного середовища авіаційних перевезень. | 2017 | 30,0 |  | 30,0 |  | - |  | - |  | - | Власні кошти, Міський бюджет |
| 7.3. | Розробка бізнес-плану розвитку аеропорту. | 2017 | 50,0 |  | 50,0 |  | - |  | - |  | - | Власні кошти, Міський бюджет |
| 7.4. | Розробка експертної оцінки та рекомендацій щодо проектування реконструкції аеродромного комплексу. | 2017 | 96,0 |  | 96,0 |  | - |  | - |  | - | Міський бюджет |
| 7.5. | Виконання робіт з інженерно-геологічних вишукувань | 2017 | 80,0 |  | 80,0 |  | - |  | - |  | - | Міський бюджет |
| 7.6. | Проектування реконструкції аеродромного комплексу комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Чернівці» (58009, м.Чернівці, вул.Чкалова,30) | 2017 | 3 000,0 |  | 3 000,0 |  | - |  | - |  | - | Державний бюджет |
| 7.7. | Виконання робіт із розроблення карт зон обмеження забудови, санітарно-захисної зони і зони громадської безпеки для аеродрому КП. | 2017 | 240,0 |  | 240,0 |  | - |  | - |  | - | Міський бюджет |
| 7.8. | Виконання першої черги проекту реконструкції в частині нарощування несучої поверхні ШЗПС з метою збільшення несучої спроможності та продовження ШЗПС. | 2017-2018 | 75 000,0 |  | 75 000 |  | - |  | - |  | - | Державний бюджет |
| 7.9. | Виконання другої черги проекту реконструкції перону (з розробленням дренажних систем) та руліжних доріжок. | 2018 | 75 000,0 |  |  |  | 75 000 |  | - |  | - | Державний бюджет |
| Загальна вартість |  |  | 153 526,0 |  | 78 526,0 |  | 75 000 |  | - |  | - | - |
| 8. Розробка та реалізація кадрової політики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Розробка кадрової політики, визначення етапів її реалізації з метою залучення до виробничого процесу висококласних та молодих спеціалістів для чого – забезпечити належну оплату праці та створення належних умов для персоналу, в першу чергу основного виробничого, шляхом проведення курсів та підвищення кваліфікації персоналу | 2017-2019 | 1 450,0 |  | 450,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | - | Власні кошти |
| Загальна вартість |  |  | 1 450,0 |  | 450,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | - | - |
| 9. Заходи щодо охорони праці та виконання вимог галузевої угоди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Забезпечення спеціальним одягом, форменим одягом служб, задіяних в обслуговуванні пасажирів та польотів | 2017 | 300,0 |  | 300,0 |  | - |  | - |  | - | Власні кошти |
| Загальна вартість |  |  | 300,0 |  | 300,0 |  | - |  | - |  | - | - |
| 10. Сертифікація служб та аеродрому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Забезпечення сертифікації наступних служб підприємства: | 2017-2019 | 380,0 |  | - |  | - |  | - |  | - | Власні кошти |
| 10.1.1. | Служби авіаційної безпеки. |  |  |  | 40,0 |  | - |  | 40,0 |  | - |  |
| 10.1.2. | Служби наземного забезпечення повітряних суден. |  |  |  | 60,0 |  | - |  | - |  | - |  |
| 10.1.3. | Лабораторії паливно-мастильних матеріалів. |  |  |  | 40,0 |  | - |  | 40,0 |  | - |  |
| 10.1.4. | Служби організації авіаційних перевезень. |  |  |  | 40,0 |  | - |  | - |  | - |  |
| 10.1.5. | Аеродромної служби. |  |  |  |  |  | - |  | 40,0 |  | - |  |
| 10.1.6. | Служби електро-світлотехнічного забезпечення польотів. |  |  |  | - |  | - |  | 40,0 |  | - |  |
| 10.1.7. | Служби спецтранспорту. |  |  |  | - |  | - |  | 40,0 |  | - |  |
| 10.2. | Сертифікація аеродрому та Служби авіаційної безпеки: | 2018 | 80,0 |  | - |  | 80,0 |  | - |  | - | Власні кошти |
| Загальна вартість |  |  | 460,0 |  | 180,0 |  | 80,0 |  | 200,0 |  | - | - |
| 11. Інші заходи передбачені Програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Проведення регіональних авіаційних форумів та Фестивалів-зльотів малої авіації | 2017-2019 | 250,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 150,0 |  | - | Власні кошти |
| 11.2. | Виконання технічно-організаційних заходів по відновленню вантажних авіаційних перевезень | 2018 | 250,0 |  | - |  | 250,0 |  | - |  | - | Власні кошти |
| 11.3. | Вирішення питання щодо додаткового землевідведення для забезпечення сертифікаційної придатності аеродрому та використання земельної ділянки у власності Чагорської сільської ради | 2018 | Немає орієнтовної суми |  |  |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |
| 11.4. | Забезпечення повного виконання кредиторських зобов’язань | 2018-2019 | 4338,5 | - |  | 2469,25 |  | 2169,25 |  | - |  |  |
| Загальна вартість |  |  | 4838,5 | 50,0 |  | 2469,25 |  | 2319,25 |  | - |  |  |
| Всього: |  |  | 240 572,8 | 113 924,3 |  | 116 629,25 |  | 7 419,25 |  | 2 600,0 |  |  |
| Обсяг фінансування з власних коштів: |  |  | 8 658,5 | 2 090,0 |  | 3 549,25 |  | 3 019,25 |  | 0,0 |  |  |
| Обсяг фінансування з міського бюджету: |  |  | 46 914,3 | 31 834,3 |  | 8 080,0 |  | 4 400,0 |  | 2 600,0 |  |  |
| Обсяг фінансування з державного бюджету: |  |  | 153 000,0 | 78 000,0 |  | 75 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Обсяг фінансування з інвестиційних джерел: |  |  | 32 000,0 | 2 000,0 |  | 30 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |

Секретар Чернівецької міської ради                                                                                                                    В. Продан