**Додаток 2**

**до рішення міської ради**

**VІІ скликання**

**20.12.2018 № 1585**

**Календарний план заходів реалізації Програми розвитку міського електричного транспорту в м. Чернівцях на 2017-2020 роки**

**(додаток 4 до рішення міської ради VІІ скликання від 15.06.2017 р. № 741 - зміни до рішення міської ради від 20.04.2017 р. № 685)**

| № | Зміст заходів | 2017 | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
| 1 | Придбання вживаних тролейбусів іноземного виробництва, які експлуатувались в країнах ЄС. |  | **+** | **+** |  |  | **+** | **+** |  |  | **+** | **+** |  |  | **+** | **+** |  |
| 2 | Придбання нових низькопідлогових тролейбусів особливо великої місткості (зчленованих) обладнаних кондиціонером водія, опаленням, електронними табло, а також транзисторною системою управління і тяговими двигунами не російського виробництва |  |  | **+** | **+** |  |  | **+** | **+** |  |  | **+** | **+** |  |  | **+** | **+** |
| 3 | Придбання нових низькопідлогових тролейбусів обладнаних кондиціонерами водія та салону, опаленням, електронними табло, а також транзисторною системою управління і тяговими двигунами не російського виробництва |  |  | **+** | **+** |  |  | **+** | **+** |  |  | **+** | **+** |  |  | **+** | **+** |
| 4 | Модернізація контактної мережі. |  | **+** | **+** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Модернізація тягових підстанцій |  |  | **+** | **+** |  |  | **+** | **+** |  |  | **+** | **+** |  |  | **+** | **+** |
| 6 | Розробка робочою групою концепції та технічних вимог для впровадження електронного квитка до жовтня 2017 року |  |  | **+** | **+** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Впровадження роботи електронного квитка |  |  |  |  | **+** | **+** | **+** | **+** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розробка транспортної моделі міста |  |  |  |  |  |  | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** |  |  |  |  |
| 8 | Впровадження автоматизованої системи управління міським комунальним транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **+** | **+** | **+** | **+** |  |  |
| 9 | Придбання шиномонтажу для безкамерних коліс великого діаметра |  | **+** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Придбання запчастин для наявних тролейбусів |  | **+** | **+** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Виготовлення проектно-кошторисної документації на: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | - капітальне будівництво контактної мережі на ділянках вул. Винниченка – Яська –Проспект Незалежності; |  |  | **+** | **+** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | - реконструкцію контактної мережі на ділянках проспект Незалежності – вул. Головна, вул, Головна – вул. Ясська; |  |  | **+** | **+** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | - капітальне будівництво контактної мережі на ділянках вул. Сагайдачного, Калинівській, Садовій та Воробкевича-Небесної Сотні. |  |  | **+** | **+** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Модернізація тролейбусного маршруту №1 з подовженням до зупинки «Кварц»(«Училище №15») |  |  | **+** | **+** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Маршрут 9: Садгора – р.Прут (з використанням тролейбусів з АХ) |  |  | **+** | **+** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Маршрут 11: «Гравітон» - Винниченка – проспект Незалежності – вул. Рівненська» (з використанням тролейбусів з АХ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **+** | **+** |  |  |  |  |
| 17 | Відновлення лінії по вул. Садовій: маршрут 7 «Комарова – Садова – Сагайдачного – Автовокзал» |  |  |  |  |  |  | **+** | **+** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Маршрут №1 подовжити до училища №15: «Університет – Проспект – Автовокзал – П.-Кільцева – Воробкевика – Небесної Сотні – Проспект – Університет» |  |  |  |  |  |  |  |  | **+** | **+** |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Маршрут «Університет – Хотинська» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **+** | **+** |  |  |  |  |
| 20 | Маршрут «Гравітон – Хотинська» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **+** | **+** |  |  |  |  |

**Секретар Чернівецької міської ради В.Продан**