**Інформація про хід виконання у 2018 році цільової Програми з будівництва об’єктів житла і соціальної сфери в місті Чернівцях на 2017 -2020 роки «Сучасне місто», затвердженої рішенням Чернівецької міської ради VІІ скликання від 13.03.2017р. №626, зі змінами**

Основними цілями даної Програми є розбудова інфраструктури інженерного забезпечення міста, будівництво зливово-каналізаційних та водопровідних мереж, транспортної інфраструктури міста, виконання ремонтно-реставраційних робіт на об’єктах культурної спадщини міста, розвиток рекреаційно-туристичної сфери, інвентаризація об’єктів культурної спадщини м.Чернівців, проведення будівництва, капітальних ремонтів, реконструкції комунальних бюджетних установ, будівель та споруд комунальної власності, покращення житлових умов населення, будівництво житла для учасників АТО з залученням коштів мешканців, реконструкція будівель під житло.

Перелік об’єктів, включених до Програми, формувався за пропозиціями виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, бюджетних установ, депутатів міської ради.

В межах даної Програми виконувались заходи наступних міських програм розвитку:

1. Програма каналізування м. Чернівців на 2013-2025 роки, затверджена рішенням сесії міської ради від 28.11.2013 р. №1032.
2. Комплексна програма збереження історичної забудови міста Чернівців на 2016-2020 роки, продовжена з 2015 року по 2020 рік рішенням сесії міської ради від 24.12.2015 р. №46.
3. Програма розвитку інфраструктури плавання в м. Чернівцях на 2016-2020 роки, затверджена рішенням сесії міської ради від 17.12.2015 р. №12.
4. Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції, учасників бойових дій, членів їх сімей та сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції і волонтерів, померлих осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013 р. по 21.02.2014р.,на 2016-2018 роки.
5. Програма розвитку освіти міста Чернівців на 2017-2020 роки, затверджена рішенням сесії міської ради від 12.01.2017 р. №532.

З урахуванням змін, внесених до Програми впродовж звітного періоду, на виконання в 2018 році заходів Програми було передбачено 222,3 млн. грн.

З урахуванням змін, внесених до міського бюджету, в 2018 році на об’єкти містобудування, замовником яких виступає департамент, було заплановано видатки в сумі **199 219 230, 00 грн.** грн., в тому числі **91 195 494, 00 грн.** – коштів міського бюджету, **2 846 736,00 грн.** – коштів субвенції з державного бюджету та **105 177 000, 00 грн.** – кредитних коштів.

***В 2018 році завершено наступні об’єкти містобудування:***

* Будівництво дитячої дошкільної установи в мікрорайоні Ленківці на 4 провул.Вільшини, 13. Створено належні умови для організації навчально-виховного процесу для 160 дітей дошкільного віку. Сума капіталовкладень становить 24 476 814,43 грн., в т.ч. в 2018 році – 4 314 249,9 грн.
* Будівництво водопровідних та каналізаційних мереж по вул. Селятинській. Прокладено 412 п.м. каналізаційних мереж та 616,0 п.м. водопровідних мереж. Сума капіталовкладень становить 1 912 479,2 грн. (кошти та матеріали товариства – 460 803,3 грн.)), в т.ч. в 2018 році – 945 418,6 грн., в т.ч. кошти та матеріали товариства – 147 222,8 грн.
* Капітальний ремонт приміщень пральні, харчоблоку та системи опалення НВК "Берегиня" на вул.Карбулицького Іларія,2. Сума капіталовкладень становить 5 675 977,82 грн., в т.ч. в 2018 році – 1 499 999,2 грн.
* Будівництво мереж водопостачання та каналізації індивідуальних житлових будинків по вул. Ставропольській. Прокладено 550 п.м. каналізаційних мереж та 176 п.м. водопровідних мереж. Сума капіталовкладень з міського бюджету в 2018 році становить 1 728 431 грн.
* Капітальний ремонт огорожі ЗОШ №6 на вул.Комарова,26. Сума капіталовкладень становить 369 920,4 грн., в т.ч. в 2018 році –69 920,6 грн.
* Капітальний ремонт (благоустрій) скверу на розі вул.Руської та Шевченка з встановленням пам’ятника жертвам голодомору та геноциду українського народу 1932-1933 та 1946-1947р.р. Сума капіталовкладень в 2018 році становить 738 446,13 грн.
* Будівництво спортивного майданчика із штучним покриттям для міні-футболу на вул.Руській,257. Сума капіталовкладень становить 1 486 710,84 грн., в т.ч. в 2018 році – 713 539,76 грн. (держбюджет – 749 500 грн.)
* Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика з штучною травою в Чернівецькій гімназії №1 на проспекті Незалежності, 68. Сума капіталовкладень становить 1 029 106,2 грн. (держбюджет – 996 364,4 грн.), в т.ч. в 2018 році – 762 125,4 грн. (держбюджет - 732 784,4 грн.).
* Будівництво каналізаційного колектора від РКНС №8 до вул.Таджицької (вул.Ізмайлівська, Білоруська, Гречаного, Паркова, Таджицька). Прокладено2095,6 п.м. мереж. Сума капіталовкладень становить 6 787 312,55 грн., в т.ч. в 2018 році – 3 623 824,55 грн.
* Капітальний ремонт даху лікувального корпусу КМУ «Міська лікарня №1» на вул. Героїв Майдану,226. Сума капіталовкладень становить 1 678 393,2 грн., в т.ч. в 2018 році – 1 605 534 грн.
* Капітальний ремонт лікувального корпусу КМУ "Міська лікарня №1" на вул.Героїв Майдану,226 (операційний блок). Сума капіталовкладень становить 6 799 069,2 грн., в т.ч. в 2018 році – 3 084 160,6 грн.
* Капітальний ремонт дворового покриття ЗОШ №40 на вул. Осінній,48. Сума капіталовкладень становить 525 298,4 грн.
* Реставрація (ремонт реставраційний) приміщень інклюзивно-ресурсного центру на вул. Міцкевича,5. Сума капіталовкладень становить 1 357 628,91 грн.

В порівнянні з минулим роком спостерігається динаміка росту в кількості завершених будівництвом об’єктів у 1,3 рази.

***На завершальній стадії об’єкти:***

* Капітальний ремонт кисневих мереж та систем пожежного захисту лікувального корпусу КМУ "Міська лікарня №1" на вул.Героїв Майдану,226. Сума капіталовкладень становить 4 890 795,98 грн., в т.ч. в 2018 році – 4 814 851,3 грн.
* Реконструкція будівлі на вул.Вірменській, 17-А під дошкільний навчальний заклад. Сума капіталовкладень становить 8 717 703,99 грн., в т.ч. в 2018 році – 2 281 149,35 грн.
* Будівництво водопровідної мережі від вул.Підкови до вул.Чорнівської (І черга) – прокладено 1073 м.п. водопровідної мережі. Сума капіталовкладень становить 2 189 056,75 грн., в т.ч. в 2018 році – 1 577 977,4 грн.
* Будівництво стадіону із штучним покриттям на вул.Головній, 265. Сума капіталовкладень становить 9 953 097,97 грн. (держбюджет – 4 000 000 грн.), в т.ч. в 2018 році – 4 311 957,37 грн. (держбюджет – 1 611 324 грн.).
* Капітальний ремонт адміністративних приміщень на вул.Героїв Майдану, 7. Сума капіталовкладень становить 5 092 812,33 грн., в т.ч. в 2018 році – 1 991 421,33 грн.
* Будівництво спортивного майданчика з штучним покриттям на вул. Надрічній. Сума капіталовкладень становить 890 893,84 грн. , в т.ч. в 2018 році – 868 084,36 грн. (держбюджет – 500 000 грн.).
* Будівництво каналізаційної мережі з приєднанням ЗНЗ №25 на вул. Благоєва,8-Б та ЗНЗ №8 на вул. Джержика,22 ( Прокладено 877,0 п.м. мережі). Сума капіталовкладень становить 4 548 720,8 грн., в т.ч. в 2018 році – 4 429 586 грн.
* Будівництво каналізаційної мережі по вул. Марморозьській (прокладено 1080 п.м. мережі). Сума капіталовкладень в 2018 році становить 1 808 148,92 грн., в т.ч. кошти та матеріали товариства – 867 934,8 грн.

***Продовжувались роботи по об’єктах :***

* Житловий мікрорайон по вул.Д.Лукіяновича - будівництво (захист від підтоплення та відведення поверхневого стоку на території під забудову). Сума капіталовкладень становить 10 990 175,76 грн., в т.ч. в 2018 році – 948 962грн.
* Будівництво зливово-каналізаційних та водопровідних мереж по вул. Заставнянській мікрорайону "Роша" м.Чернівці (ІІ черга). Сума капіталовкладень становить 970 975,22 грн., в т.ч. в 2018 році – 549 625 грн.
* Реконструкція кінотеатру ім. І.Миколайчука під кіномистецький центр на вул. Головній, 140. Сума капіталовкладень становить 31 368 813,32 грн., в т.ч. в 2018 році – 14 677 040,07 грн.
* Реконструкція з прибудовою чотирьох класів в ЗОШ №38 на вул. Я.Налепки,3. Сума капіталовкладень становить 1 688 334,29 грн.
* Капітальний ремонт тротуарів в парку «Жовтневий» на вул. П.Орлика,4. Сума капіталовкладень становить 1 270 117 грн., в т.ч. в 2018 році – 1 069 307 грн.
* Будівництво каналізаційної мережі по вулиці та 1,2,3 провулках. О. Букшованого. Сума капіталовкладень в 2018 році становить 484 404,8 грн.
* Реконструкція РКНС-8 та напірних трубопроводів від РКНС-8 до каналізаційного дюкера через річку Прут ( прокладено 2Х850м.п ( в дві нитки). Сума капіталовкладень становить 4 042 898,67 грн., в т.ч. в 2018 році – 3 943 004,67 грн.
* Капітальний ремонт покрівлі та фасаду ЗОШ №19 на вул. Хотинській,23. Сума капіталовкладень становить 3 222 759,05 грн.
* Будівництво спортивних майданчиків на території ЗОШ №3 на вул. Герцена,36. Сума капіталовкладень становить 638 403,22 грн.
* Капітальний ремонт будівлі КМУ «Міська дитяча поліклініка» по проспекту Незалежності,109. Сума капіталовкладень становить 992 776,6 грн.

***Виготовлена проектно-кошторисна документація на:***

* будівництво футбольного майданчика із штучним покриттям по проспекту Незалежності,88-Д, сума капіталовкладень становить 25 909,6 грн.;
* будівництво мостового переходу р. Шубранець з під’їзними дорогами на 3-му провул. Я.Мудрорго та вул. Хотинській,43 ( техніко-економічне обґрунтування), сума капіталовкладень становить 157 259 грн., в т.ч. в 2018 році – 127 475 грн.;
* реконструкцію автономної котельні КМУ «Клінічний пологовий будинок №2» на вул. Рівнеській,8, сума капіталовкладень становить 52 486,26 грн.;
* будівництво магістральних мереж водопостачання мікрорайону «Роша» по вул. Заставнянській (на ділянці від водопровідної насосної станції 2-го підйому до вул. Лозівської), сума капіталовкладень становить 103 254 грн.;
* будівництво водопровідної насосної станції II-го підйому для забезпечення водопостачанням мікрорайону "Роша", сума капіталовкладень становить 152 035,2 грн., в т.ч. в 2018 році – 123 613,2 грн.;
* капітальний ремонт даху ЗОШ №16 на вул. Білоруській,77, сума капіталовкладень становить 50 831,2 грн.;
* капітальний ремонт даху гімназії №7 на просп. Незалежності,88-Д, сума капіталовкладень становить 72 422,02 грн.;
* капітальний ремонт будівлі літ. "Б" КМУ "Міська лікарня №1" на вул. Г. Майдану,226, сума капіталовкладень становить 248 982 грн., в т.ч. в 2018 році – 26 346 грн.;
* реконструкцію приміщень хірургічного корпусу МДКЛ з прибудовою термобоксу для створення відділення невідкладних станів на вул.Буковинській,4 (техніко-економічне обґрунтування), сума капіталовкладень становить 77 192,39 грн.;
* будівництво багатоквартирного житлового будинку на вул.Смотрицькому, 5-А, сума капіталовкладень становить 1 084 118,2 грн., в т.ч. в 2018 році – 684 118,2 грн.;
* будівництво проспекту Незалежності на ділянці від вул.Сторожинецької до вул. Героїв Майдану (влаштування підземних переходів), сума капіталовкладень становить 857 040 грн., в т.ч. в 2018 році – 507 040 грн.;
* реконструкцію майданчика на 2 провул. Кармелюка для дітей різного віку (в тому числі для дітей з інвалідністю), сума капіталовкладень становить 39 278,95 грн.;
* реставрацію (ремонт реставраційний) даху будівлі на пл. Центральній,10, сума капіталовкладень становить 247 494 грн.;

В рамках реалізації проекту **«Енергоефективність в будівлях бюджетної сфери в м.Чернівцях»**, яким передбачено охопити 31 об’єкт закладів освіти та 2 об’єкти охорони здоров’я, на всі об’єкти виготовлено проектно-кошторисну документацію. На 22 об’єкти отримано позитивні експертні звіти. 10 проектів знаходяться на експертизі та 1 об’єкт проходять перевірку у консультантів міжнародної фінансової організації «Північна екологічна фінансова корпорація» (NEFCO), яка надає кредитні кошти на реалізацію проекту. **Ведуться роботи на 4-х об’єктах** закладів освіти (ЗНЗ №22 на вул. П.Кільцевій,22, ДНЗ №52 на вул.Полетаєва,3, ДНЗ №8 на вул.Фізкультурній,6-а, ДНЗ №26 на вул.Надрічній,17). Сума капіталовкладень на реалізацію проекту становила 22, 3 млн.грн., в т.ч. в 2018 році – 20,2 млн.грн.

*В рамках програми* ***«Бюджет ініціатив чернівчан»*** *(бюджет участі) завершено роботи по об’єктах :*

* Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ №25 на вул. І.Мазепи,8А: спорудження футбольного поля (1-ий пусковий комплекс). Сума капіталовкладень становить 1 299 099,4 грн., в т.ч. в 2018 році – 591 880,6 грн.;
* Улаштування дитячих майданчиків на вул. Ф. Полетаєва, 4а-4; на проспекті Незалежності,50; на проспекті Незалежності,107. Сума капіталовкладень становить 299 499,96 грн.
* Будівництво дитячого ігрового майданчика ЗОШ №37 на вул.В.Александрі,24. Сума капіталовкладень становить 298 744,81 грн.
* Реконструкція дитячо-спортивного майданчика на вул. Дунайській. Сума капіталовкладень становить 291 179,07 грн.
* Реконструкція дитячого майданчика під дитячо - спортивний майданчик для будинків №№ 229-Б, 229 та 231 на вул. Руській. Сума капіталовкладень становить 246 034,26 грн.

За **січень-грудень 2018 року** в об’єкти містобудування, замовником яких виступає департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради, капітальні інвестиції склали **103,7**  **млн. грн**., в тому числі кошти міського бюджету – 81,7 млн.грн., кошти державного бюджету – 2,8 млн. грн., за рахунок кредитних коштів міжнародної фінансової організації "Північна екологічна фінансова корпорація" (NEFCO), які залучені до спеціального фонду міського бюджету - бюджету розвитку, для реалізації інвестиційного проекту «Енергоефективність в будівлях бюджетної сфери у м.Чернівцях» - 18,2 млн.грн., інші власні надходження (кошти товариств з будівництва мереж каналізації та водопостачання) - 1,0 млн.грн.

В порівнянні з аналогічним періодом минулого року капітальні інвестиції в об’єкти містобудування **збільшились в 1,2 рази**.

**Перший заступник директора,**

**начальник управління капітального**

**будівництва департаменту містобудівного**

**комплексу та земельних відносин**

**міської ради В.Маковійчук**