

**У К Р А Ї Н А**

**Чернівецька міська рада**

**72 сесія VII скликання**

**Р І Ш Е Н Н Я**

**26.09.2019 № 1869** **м. Чернівці**

|  |
| --- |
| **Про хід виконання рішення міської ради VІІ скликання від 04.04.2016р. №152 «Про залучення власників та користувачів будинків в межах Центрального історичного ареалу м.Чернівців до збереження та утримання цих будинків»** |

Впродовж **2016-2019 років** розпоряднику бюджетних коштів (департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради) надійшло **88 звернень** від власників та користувачівбудинків в межах Центрального історичного ареалу м.Чернівців щодо ремонту брам та дверей на умовах дольової участі (відсоток фінансування кошторисної вартості робіт замовників – 30%).

Роботи фінансуються в рамках виконання заходів Комплексної Програми збереження історичної забудови м.Чернівців на 2009-2015 роки, затвердженої рішенням Чернівецької міської ради V скликання від 24.12.2008р. №796 та продовженої на 2016 – 2020 роки рішеннями Чернівецької міської ради VII скликання від 24.12.2015р. №46 та від 20.12.2018р. №1580.

У **2016 році**  на виконання заходів Програми на умовах дольової участі власників та користувачів об’єктів нерухомості в межах Центрального історичного ареалу м.Чернівців виділено та освоєно:

- **972.438** тис.грн. на ремонт фасадів житлових будинків та їх частин в межах Центрального історичного ареалу за дольової участі мешканців;

- **1827.59** тис.грн. на ремонт покрівель житлових будинків;

**- 67.61** тис.грн. на ремонт балконів та балконних галерей;

**- 628.6** тис.грн. на ремонт і відновлення брам та дверей в центральній частині міста за дольовою участю власників будинків та в комунальних установах.

У **2017 році** виділено та освоєно:

- **929.759** тис.грн. на ремонт фасадів житлових будинків та їх частин в межах Центрального історичного ареалу за дольової участі мешканців;

- **730.761** тис.грн. на ремонт покрівель житлових будинків;

**- 289.22** тис.грн. на ремонт балконів та балконних галерей;

- **275.7** тис.грн. на капітальний ремонт цоколів житловий будинків в межах центрального історичного ареалу;

**- 502.703** тис.грн. на ремонт і відновлення брам та дверей в центральній частині міста за дольовою участю власників будинків та в комунальних установах.

У **2018 році** виділено та освоєно:

- **740.365** тис.грн. на ремонт фасадів житлових будинків та їх частин в межах Центрального історичного ареалу за дольової участі мешканців;

- **756.091** тис.грн. на ремонт покрівель житлових будинків;

**- 44.3** тис.грн. на ремонт балконів та балконних галерей;

**- 499.4** тис.грн. на ремонт перекриття;

- **349.974** тис.грн. на поточний ремонт дверей та брам в межах історичних ареалів м.Чернівців.

У **2019 році** виділено:

- **300** тис.грн. на поточний ремонт дверей та брам в межах історичних ареалів м.Чернівців.

Отже, впродовж **2016 – 2019 років** на ремонт та відновлення брам і дверей, фасадів та їх конструктивних елементів в межах історичних ареалів міста Чернівців з міського бюджету виділено **8914.511** тис.грн.

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про охорону культурної спадщини», рішення міської ради VІ скликання від 25.09.2015р. №1727 «Про затвердження Концепції інтегрованого розвитку середмістя м.Чернівців», Комплексної Програми збереження історичної забудови м.Чернівців на 2016-2020 роки, продовженої рішенням міської ради VІІ скликання від 24.12.2015р. №46 зі змінами від 09.10.2017р. №926 та від 25.01.2018р. №1112, рішення міської ради VІІ скликання від 05.03.2019 № 1675 «Про внесення змін до цільової Програми з будівництва об’єктів житла і соціальної сфери в місті Чернівцях на 2017-2020 роки «Сучасне місто», затвердженої рішенням міської ради VIІ скликання 13.03.2017 р. №626», рішення міської ради VІІ скликання від 05.03.2019р. №1684 «Про внесення змін та доповнень до Програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства в м. Чернівцях на 2017 – 2020 роки «Комфортне місто», продовження її до 31.12.2021 року,рішення міської ради VІІ скликання від 20.12.2018р. №1572 «Про план заходів роботи Чернівецької міської ради», заслухавши інформацію відділу охорони культурної спадщини Чернівецької міської ради про хід виконання рішення міської ради VІІ скликання від 04.04.2016р. №152 «Про залучення власників та користувачів будинків в межах Центрального історичного ареалу м.Чернівців

до збереження та утримання цих будинків», а також рішення міської ради від 26.04.2018р. №1251 щодо доповнення до цього рішення (включення території історичного ареалу «Садгора»), Чернівецька міська рада

**В И Р І Ш И Л А :**

**1.** Інформацію відділу охорони культурної спадщини Чернівецької міської ради про хід виконання рішення міської ради VІІ скликання від 04.04.2016р. №152 «Про залучення власників та користувачів будинків в межах Центрального історичного ареалу м.Чернівців до збереження та утримання цих будинків» взяти до відома (додається).

**2.** Обсяг видатків на виконання заходів щодо ремонту брам, дверей фасадів та їх елементів визначати щороку при формуванні міського бюджету м.Чернівців, виходячи з фінансових можливостей в рамках Комплексної Програми збереження історичної забудови м.Чернівців на 2016-2020 роки, Програми з будівництва об’єктів житла і соціальної сфери в місті Чернівцях на 2017 -2020 роки «Сучасне місто» та Програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства в м.Чернівцях на 2017 – 2021 роки «Комфортне місто».

**2.1.** Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради надати бюджетний запит на ремонт брам.

**2.2.** Департаменту житлово-комунального господарства міської ради надати бюджетний запит на ремонт фасадів.

**2.3.** Фінансовому управлінню міської ради передбачити фінансування на 2020 рік на:

- ремонт вхідних брам – 300,00тис.грн.;

- ремонт аварійних фасадів – 15 184,37 тис.грн.

**3.** Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради.

**4.** Організацію виконання цього рішення покласти на начальника відділу охорони культурної спадщини Чернівецької міської ради.

**5.** Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань земельних відносин, архітектури та будівництва.

**Чернівецький міський голова О.Каспрук**