Додаток 2

до Програми економічного

і соціального розвитку міста

Чернівців на 2020 рік,

затвердженої рішенням

міської ради VII скликання

31.10.2019 № 1909

**Перелік інвестиційних проектів,які передбачається реалізовувати у 2020 році**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва проекту** | **Термін реалізації проекту**  (роки) | **Загальна вартість проекту**  (тис.грн.) | **Відповідальний виконавець проекту** | **Профінансовано станом на 01.07.2019р.**  (тис.грн.) | **Орієнтовний обсяг фінансування проекту на 2020 рік**  (тис.грн.) | | |
| **всього** | **в т.ч.:** | |
| міський бюджет | інші джерела фінансування |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1. | **Реконструкція басейну ЗОШ №27 на вул. С.Воробкевича,19** | 2016-2020 | **26446,476** | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради | **1905,545** | **24540,931** | 10000,000 | 14540,931 |
| 2. | **Будівництво водопровідної мережі на вулицях Ромаданівська, Архангельська, Гайова, Геніченська, Дебальцевська** | 2018-2020 | **6252,342** | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради | **594,952** | **5657,39** | 2943,89 | 2713,5 |
| 3. | **Будівництво водопровідної та каналізаційної мережі на вул.Букшованого Осипа, 1,2,3 провул.Букшованого Осипа та прилеглих до них вулиць і провулків (І черга)** | 2018-2020 | **4682,77** | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради | **983,327** | **3699,443** | 3199,443 | 500,00 |

**Секретар Чернівецької міської ради В.Продан**