**Додаток 2**

до Програми економічного

і соціального розвитку міста

Чернівців на 2021 рік,

затвердженої рішенням

міської ради VII скликання

08.12.2020 № 2515

**Перелік інвестиційних проектів**

(капітальне будівництво),

**які передбачається реалізовувати у 2021 році**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва проекту** | **Термін реалізації проекту**  (роки) | **Загальна вартість проекту**  (тис.грн.) | **Відповідальний виконавець проекту** | **Профінансовано станом на 01.07.2020р.**  (тис.грн.) | **Орієнтовний обсяг фінансування проекту на 2021 рік**  (тис.грн.) | | |
| **всього** | **в т.ч.:** | |
| Бюджет Чернівецької міської територіальної громади | інші джерела фінансування |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1. | **Будівництво каналізаційних мереж по вул.Лемківській, вул.Жванецькій, пров.Жванецькому, вул.Ясинуватській** | **2021** | **5219,549** | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради | **5219,549** | **5219,549** | 2609,775 | 2609,774 |
| 2. | **Будівництво водопровідної та каналізаційної мережі по вул.Букшованого Осипа, 1,2,3 провул.Букшованого Осипа та прилеглих до них вулиць і провулків (І черга)** | **2018-2021** | **4682,77** | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради | **2258,7924** | **2423,977** | 1923,977 | 500,00 |
| 3. | **Будівництво каналізаційної мережі по вул.Ярослава Мудрого (колишня вул.Тореза Моріса) та І провулку Ярослава Мудрого (колишній І пров.Тореза Моріса)** | **2021** | **1901,956** | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради | **1901,956** | **1901,956** | 950,978 | 950,978 |
| 4. | **Реконструкція басейну ЗОШ №27 на вул. С.Воробкевича,19** | **2016-2022** | **26446,476** | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради | **533,0012** | **25913,47** | 5913,47 | 20000 |
| 5. | **Будівництво багатоквартирного житлового будинку на провул. Смотрицькому,5, 5-А, 5-Б** | **2018-2023** | **140894,459** | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради | **1084,1182** | **30000** | 5000 | 25000 |
| 6. | **Будівництво проспекту Незалежності на ділянці вул. Сторожинецької- Героїв Майдану** | **2015-2022** | **118469,632** | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради | **1948,93123** | **20000** | 2000 | 18000 |

**Секретар Чернівецької міської ради В.Продан**