У К Р А Ї Н А

Чернівецька  міська рада

4 сесія  VІІ  скликання

### Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

31.03.2016 № ____  			   	                                      м. Чернівці

Про хід  виконання Програми заміни, модернізації, капітального ремонту та диспетчеризації ліфтів житлового фонду м. Чернівців на 2013 - 2017 роки, затвердженої рішенням міської ради VI скликання

від 27.12.2012р. №703

На виконання програми заміни, модернізації, капітального ремонту та диспетчеризації ліфтів житлового фонду м. Чернівців на 2013 - 2017 роки, затвердженої рішенням міської ради VI скликання від 27.12.2012р. № 703,   у 2015 році було передбачено спрямувати кошти  в сумі 7 628 тис. грн., у тому числі:

- 102,0 тис. грн., на експертно-технічне обстеження ліфтів житлового фонду.

- 1526,0 тис грн. на проведення диспетчеризації ліфтів, в тому числі кошти з державного бюджету -763,0 тис. грн., з міського бюджету –             763,0 тис. грн.;

-  6000,0 тис. грн., на модернізацію та капітальний ремонт ліфтів, з  них:  кошти з державного бюджету - 3000,00 тис. грн., з міського – 3000,0 тис. грн.

Фактично на зазначені вище цілі у 2015 році було профінансовано                 3 051,5 тис. грн., із них:

-  з міського бюджету – 3 051,5 тис. грн.;

-  з державного бюджету кошти не виділялись.

За ці кошти виконано:

- капітальний ремонт   -  24 ліфтів;

- експертне обстеження  -   57 ліфтів при плані  - 203, що складає 28 %.

- диспетчеризація ліфтів не проводилась;

Робота в цьому напрямі продовжується.

Станом на 01.01.2016р. із  624  ліфтів житлового фонду територіальної громади м. Чернівців, які обслуговує комунальне підприємство «Чернівці-міськліфт», 11 ліфтів отримали негативні висновки в попередні роки і відповідно підлягають заміні та 111 ліфтів  відпрацювали нормативний термін експлуатації ( 25 років), з них:

- комунальної власності – 52 ліфти;

- ОСББ - 18 ліфтів;

- ЖБК - 41 ліфт;

2

Окрім того, в 2016 році  закінчується  нормативний термін експлуатації  30 ліфтів, з них:

- комунальної власності - 22 ліфти;

- ОСББ -  5 ліфтів;

- ЖБК - 3 ліфти.

Слід зазначити, що відповідно до вимог Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів, затверджених  наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.09.2008 р.         N 190, ліфти, які відпрацювали нормативний термін експлуатації підлягають експертному обстеженню з метою визначення їх технічного стану та заходів для подальшої їх експлуатації.

У 2016 році 141 ліфт потребує проведення експертно-технічного обстеження, в тому числі  111 ліфтів,  термін експлуатації  яких закінчився у              2015 році та в попередніх роках.

На виконання завдань Програми необхідно кошти, з врахуванням недофінансування попередніх років, в сумі  30 746,6 тис. грн., в тому числі:          з міського бюджету 15 373,0 тис. грн. Потреба  на  2016 рік складає                     7 586,0 тис. грн.

З метою унеможливлення виникнення аварійних ситуацій та забезпечення безпечної експлуатації ліфтів на 2016 рік вкрай необхідно спрямувати в              2016 році  11 534,578 тис. грн.

В тому числі:

- 6 509,516 тис. грн. (експертне обстеження – 335,016 тис. грн., технічний огляд (періодичний) – 174,500 тис. грн., капітальний ремонт - 906,0 тис. грн. та заміну 16 ліфтів -  5 094,0тис. грн.).

- 5 025,062 тис. грн. на диспетчеризацію (загальна вартість –                 10 050,124 тис. грн., якщо ці роботи виконати впродовж 2 років до завершення дії Програми. Видатки щороку починаючи з 2016 року необхідні в сумі  5 025,062 тис. грн.

Враховуючи зазначене вище, відповідно до статей 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  заслухавши інформацію директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради               Погореного С.М.,  та враховуючи пропозиції робочої групи, створеної розпорядженням міського голови  від15.01.2016р. №16-р., Чернівецька міська рада

В  И  Р  І  Ш  И  Л  А:

1. Інформацію директора департаменту житлово-комунального господарства  міської  ради   Погореного С.М.   про хід  виконання Програми заміни, модернізації, капітального ремонту та диспетчеризації ліфтів житлового фонду  м. Чернівців на 2013 - 2017 роки, затвердженої рішенням міської ради                 VI скликання від 27.12.2012р. № 703,  взяти  до відома (додається).

2.      Фінансовому  управлінню міської ради (Бамбуляк Л.Ф.), директору департаменту житлово-комунального господарства міської ради                                 ( Погореному С.М.) передбачити у 2016 р. необхідні кошти для забезпечення

3

виконання завдань Програми, в межах асигнувань на житлово-комунальне господарство.

3.   Департаменту житлово-комунального господарства міської ради               ( Погорений С.М.) при формуванні титульних списків будівництва об’єктів житлово-комунального господарства по департаменту житлово-комунального господарства щороку передбачати кошти на  проведення експертних обстежень, капітального ремонту та заміни ліфтів житлових будинків комунальної власності та будинків, які  утримуються  ОСББ відповідно до завдань Програми та робіт з технічного огляду ліфтів.

4.       Комунальним житловим ремонтно-експлуатаційним підприємствам та приватним підприємствам, які утримують та обслуговують житловий фонд комунальної власності спільно з КП «Чернівціміськліфт» (Кінащук І.В.), посилити контроль за експлуатацією ліфтів з метою упередження виникнення  нещасних випадків та санітарно-технічного стану машинних відділень ліфтів в житловому фонді комунальної власності територіальної громади міста.

5.        КП «Чернівціміськліфт» (Кінащук І.В.):

5.1. Надати пропозиції в департамент житлово-комунального господарства міської ради щодо проведення експертно-технічного обстеження ліфтів.

5.2.   Забезпечити розроблення необхідної документації за висновками експертно-технічного обстеження відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2004р. № 687 «Про затвердження Порядку проведення огляду, випробовування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».

6.     Про хід виконання Програми заміни, модернізації, капітального ремонту та диспетчеризації ліфтів житлового фонду м. Чернівців на 2013-            2017 роки інформувати міську раду в березні 2017 року.

7.        Рішення набирає чинності з дня його оприлюднення на офіційному вебпорталі Чернівецької міської ради.

8.   Організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Леонтія Г.Г., директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради Погореного С.М., та директора КП «Чернівціміськліфт» Кінащука І.В.

9.    Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища.

Чернівецький міський голова                                                        О. Каспрук

Інформація

про хід виконання Програми заміни, модернізації, капітального ремонту та диспетчеризації ліфтів житлового фонду м. Чернівців на 2013 -2017 роки

В житловому фонді м. Чернівців експлуатується 624 ліфта житлового фонду територіальної громади, які обслуговує комунальне підприємство «Чернівціміськліфт», з них:

- ліфти підпорядковані місцевим радам - 349,

- ОСББ - 174,

- ЖБК - 101,

Кількість ліфтів, в яких вийшов термін експлуатації 25 років, по житловому фонду м. Чернівців на 01.01.2016р. складає 111 одиниць, з них:

-   комунальної власності – 52 ліфти;

-   ОСББ -18 ліфтів;

-   ЖБК – 41 ліфт;

Окрім того в 2016 році закінчується  нормативний термін експлуатації           30 ліфтів, з них:

-   комунальної власності - 22 ліфти;

-   ОСББ - 5 ліфтів;

-   ЖБК - 3 ліфта.

У 2016році потребують  проведення експертно-технічного обстеження           141 ліфт, в тому числі  111 ліфтів,  термін експлуатації  яких закінчився у            2015 році та в попередніх роках.

Відповідно до Програми заміни, модернізації, капітального ремонту та диспетчеризації ліфтів житлового фонду м. Чернівців на 2013-2017 роки, затвердженою рішенням міської ради VI скликання від 27.12.2012р. № 703, потреба в коштах складає в 2015 році – 7 628 тис. грн., із них:

-   6 000 тис. грн. ( з державного бюджету  - 3 000 тис. грн., з бюджету міста – 3 000 тис. грн.) на заміну, модернізацію, капітальний ремонт ліфтів житлового фонду м. Чернівців;

-   1 526 тис. грн. (з державного бюджету – 763 тис. грн., з бюджету міста –   763 тис. грн.,) на диспетчеризацію ліфтів житлового фонду м. Чернівці;

-   експертно-технічне обстеження 42 ліфтів – 102 тис. грн. (з бюджету міста – 102 тис. грн.).

Фактично у 2015 році в житловому фонді м. Чернівців виконано капітальний ремонт 24 ліфтів.

В 2015 році було проведено експертне обстеження 57 ліфтів, які  отримали відомості дефектів та усовуються в межах виділених коштів.

Роботи по заміні, модернізації та диспетчеризації ліфтів не здійснювались через недостатню кількість виділених коштів з міського бюджету та відсутність  фінансування з державного на ці цілі.

Департаментом житлового-комунального господарства міської ради розроблено  та  відкориговано  проектно-кошторисну  документацію  в  цінах

2015року на реконструкції систем диспетчирізацію ліфтів в м. Чернівцях з підключенням до систем «ОДС Промінь» у житлових будинках. Вартість вказаних робіт становить 10 050, 124 тис. грн.

2

Потреба в коштах на виконання завдань Програми з врахуванням недофінансування попередніх років, складає  30 746,6 тис. грн., в тому числі:    з міського бюджету 15 373,0 тис. грн., з них  на  2016 рік  7 586,0 тис. грн.                 (з державного бюджету – 3 763 тис. грн., з бюджету міста  – 3 823 тис. грн.).

З метою унеможливлення виникнення аварійних ситуацій та забезпечення безпечної експлуатації ліфтів на 2016 рік вкрай необхідно спрямувати                   11 534,578 тис. грн.

В тому числі:

- 6 509,516 тис. грн. (експертне обстеження – 335,016 тис. грн., технічний огляд (періодичний) – 174,500 тис. грн., капітальний ремонт - 906,0 тис. грн. та  заміну 16 ліфтів -  5 094,0тис. грн.).

- 5 025,062 тис. грн. на диспетчеризацію (загальна вартість –                10 050,124 тис. грн.), якщо ці роботи виконати впродовж 2 років до завершення програми. Щороку, починаючи з 2016 року, необхідні здійснювати видатки на диспетчеризацію в сумі 5 025,062 тис. грн.

З метою забезпечення безпечної експлуатації ліфтів, запобігання виникнення нещасних випадків, приведення ліфтового господарства до належного технічного стану, необхідно щороку виділяти кошти для виконання робіт з експертно-технічного обстеження, модернізації, заміни та капітального ремонту ліфтів в розмірі передбаченому Програмою.

Директор департаменту житлово -

комунального господарства

міської ради	 						                      С.Погорений