У К Р А Ї Н А

Чернівецька  міська рада

сесія  VІI скликання

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

24.11.2016 №________                                                                           м. Чернівці

Про хід виконання рішення міської ради VI  скликання від 28.11.2013р. № 1030 «Про затвердження Програми зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів та дитячо-юнацьких спортивних шкіл м. Чернівців на 2014-2016 роки»

Заслухавши інформацію начальника управління освіти міської ради Мартинюка С.В. про хід виконання Програми зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів та дитячо-юнацьких спортивних шкіл м. Чернівців на 2014-2016 роки, затвердженої рішенням міської ради                                VI  скликання від 28.11.2013р.  № 1030», міська рада відмічає, що  робота виконавчих органів міської ради була спрямована на покращення матеріально-технічного стану позашкільних закладів та дитячо-юнацьких спортивних шкіл, умов перебування дітей та підлітків у позашкільних навчальних закладах.

Управлінням освіти, позашкільними навчальними закладами, дитячо-юнацькими спортивними школами впродовж 2014-2016 років проводилася відповідна робота  щодо утримання, використання та збереження матеріально-технічної бази, підвищення якості здійснення навчально-виховного процесу, збільшення кількості дітей у гуртках, секціях, створення сприятливих умов для здобуття позашкільної освіти, систематичних занять фізичною культурою і спортом дітьми та учнівською молоддю міста.

Позашкільні навчальні заклади забезпечують реалізацію потреб, запитів та інтересів вихованців у самореалізації, професійному самовизначенні, розвитку творчих здібностей у сфері культури, мистецтва, наукових знань, техніки, зміцненні фізичного здоров’я тощо.

На сьогодні управлінням освіти міської ради збережено пріоритет безоплатної позашкільної освіти, розширено мережу гуртків.

Спостерігається підвищення інтересу дітей та учнівської молоді до здобуття позашкільної освіти, яка відрізняється від загальної середньої освіти різноманітністю та варіативністю навчальних програм.

У 2016/2017 навчальному році в місті продовжують функціонувати                        9 позашкільних навчальних закладів,  у яких організовано роботу 442 гуртків та секцій за більш ніж 60-ма напрямами, які відвідують 5695  вихованців. Із них 105 гуртків та спортивних секцій  працює на базі загальноосвітніх навчальних закладів міста, де займається 2236 дітей.

На виконання Програми  на 2014-2016 роки орієнтовний обсяг коштів, передбачений міським бюджетом, становив  6476,708 тис. грн.  Впродовж трьох останніх років проведено капітальні та поточні ремонти позашкільних навчальних закладів, придбано комп’ютерну техніку та інше технічне обладнання.

Продовжується робота з підвищення якості навчально-виховного процесу, залучення більшої кількості  вихованців до відвідування гуртків та секцій,  покращення умов перебування  учнів у позашкільних навчальних закладах  та дитячо-юнацьких спортивних  школах.

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту» та інших нормативно-законодавчих актів, які регулюють діяльність позашкільних навчальних закладів освіти в Україні та враховуючи викладене вище, Чернівецька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію начальника управління освіти міської ради             Мартинюка С.В. про хід виконання рішення міської ради VI  скликання від 28.11.2013р. № 1030 «Про затвердження Програми зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів та дитячо-юнацьких спортивних шкіл м. Чернівців на 2014-2016 роки» зі змінами взяти до відома (додається).

2.   Рішення Чернівецької міської ради від 28.11.2013р. № 1030 «Про затвердження Програми зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів та дитячо-юнацьких спортивних шкіл м. Чернівців на 2014-2016 роки», від 27.11.2014р. № 1413 та від 17.12.2015 №  13 «Про хід виконання рішення міської ради VI  скликання від 28.11.2013р. № 1030 «Про затвердження Програми зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів та дитячо-юнацьких спортивних шкіл м. Чернівців на 2014-2016 роки» зняти з контролю.

3. Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради.

4. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради     Паскаря О.Є., начальника управління освіти Чернівецької міської ради, директора департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради та начальника фінансового управління міської ради.

5.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань гуманітарної політики.

Чернівецький міський голова                                                            О. Каспрук

Інформація

про хід виконання рішення міської ради VI  скликання від 28.11.2013р.                   № 1030 «Про затвердження Програми зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів та дитячо-юнацьких спортивних шкіл м. Чернівців на 2014-2016 роки»

Позашкільна освіта є потужним каталізатором процесу розвитку особистості, засобом включення її в соціокультурну практику, важливим фактором забезпечення соціальної стабільності і справедливості в суспільстві шляхом створення умов для успішності кожної дитини незалежно від місця проживання і соціально-економічного статусу родини. Позашкільна освіта виконує функції «соціального ліфта» для значної кількості дітей, компенсуючи або надаючи альтернативні можливості для освітніх і соціальних досягнень усіх дітей, в тому числі дітей з обмеженими можливостями здоров’я і дітей, які знаходяться в складних життєвих ситуаціях.

Управлінням освіти, позашкільними навчальними закладами, дитячо-юнацькими спортивними школами впродовж 2014-2016 років проводилася відповідна робота щодо утримання, використання та збереження матеріально-технічної бази, створення сприятливих умов для здобуття позашкільної освіти, систематичних занять фізичною культурою і спортом дітьми та учнівською молоддю міста.

Продовжується робота щодо надання дітям та учнівській молоді доступної та якісної позашкільної освіти. Спостерігається підвищення інтересу учнівської молоді до здобуття позашкільної освіти, яка відрізняється різноманітністю та варіативністю навчальних програм.

Станом на 01.10.2016 р.  в місті функціонує 9 позашкільних навчальних закладів, з них: 3 – комплексних, 4 – профільних та 2 – дитячо-юнацькі спортивні школи. У 7-ми позашкільних навчальних закладах займається                       4297 дітей. Дві дитячо-юнацькі спортивні школи міста відвідують 1398 дітей. Всього в 9-ти позашкільних навчальних закладах функціонує  442 гуртки, секції, які відвідують 5695  вихованців; 105 гуртків та спортивних секцій                  (169 груп) працює на базі загальноосвітніх навчальних закладах міста, де займається   2236 дітей.

Управлінням освіти збережено пріоритет безоплатної позашкільної освіти, розширено мережу гуртків, що дало змогу охопити позашкільною освітою більшу кількість  школярів міста.

Управлінням освіти, позашкільними навчальними закладами, дитячо-юнацькими спортивними школами проводиться відповідна робота щодо утримання, використання та збереження матеріально-технічної бази, створення сприятливих умов для здобуття позашкільної освіти, систематичних занять фізичною культурою і спортом дітьми та учнівською молоддю.  Відповідно до Програми зміцнення матеріально-технічної бази  позашкільних  навчальних закладів та дитячо-юнацьких спортивних шкіл м.Чернівців на 2014-2016 роки змінюється, модернізується, розвивається навчальна, матеріально-технічна база зазначених вище закладів.

На виконання Програми зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів та дитячо-юнацьких спортивних шкіл                      м. Чернівців на 2014-2016 роки  орієнтовний обсяг коштів, передбачений міським бюджетом, становив 6476,708 тис. грн..

Впродовж 2014-2016 років з міського бюджету  всього було виділено і використано  2006,587   тис. грн. для проведення ремонтних робіт та зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладах та дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста.

На виконання п. 1 Програми  для проведення ремонтних робіт в приміщеннях позашкільних навчальних закладах та дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста виділено  1735,287 тис. грн., за які   проведено:

-   капітальні та ремонтні роботи, ремонт фасаду в міському центрі науково-технічної творчості учнівської молоді (вул. Небесної сотні, 23) –                   319,2 тис. грн.;

- ремонт покрівлі - 99,5 тис. грн., капітальний ремонт балкона –                                          29,3 тис. грн.  та поточні ремонтні роботи – 5,6 тис.грн. в міському палаці дітей та юнацтва  (вул. Шептицького Андрея Митрополита ,10);

-    ремонтні роботи в приміщеннях  дитячо-юнацької спортивної                     школи № 1: в корпусі  на вул. Сучавській, 2 – на суму  58,8 тис. грн. та в приміщенні шахового клубу на вул. Тараса Шевченка, 8)  - на суму                             183,063 тис. грн.;

- ремонтні роботи в центрі дитячо-юнацької творчості                                          (вул. Головна, 224): капітальний ремонт актової зали - 223,848 тис. грн. та переобладнання системи опалення із встановленням лічильник тепла -                       95,3 тис. грн.;

-   капітальні ремонтні роботи приміщення та ремонт огорожі дитячо-юнацької спортивної школи  № 4  (вул. Підкови  Івана, 18-А) – 564,91 тис. грн.;

-    зроблено систему водопостачання і водовідведення та побудовано туалетні кімнати в корпусі будинку творчості дітей та юнацтва                                 (вул. Мізунського Юрія, 10) на суму 155,768 тис. грн.;

На виконання  пунктів 2 та 4 Програми   зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів з міського бюджету  було виділено 271,3 тис. грн., за які в міському центрі науково-технічної творчості учнівської молоді  (вул. Небесної сотні, 23) замінено вікна на суму 60 тис. грн. та придбано технічне обладнання вартістю  211,3 тис. грн. для позашкільних закладів, а саме: міський центр  еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді ( вул. Білоруська, 77)  і  будинок творчості дітей та юнацтва                            (вул. Демократична, 5) отримали мультимедійні пристрої на суму 27,8 тис. грн.;  клуб юних техніків «Кварц» ( вул. Головна, 220) отримав  20 тис. грн. на фотоапаратуру та апаратуру управління моделями літаків; театр-студія  «Ґердан»  (вул. Поповича Омеляна, 4)  отримав 7,5 тис. грн. на придбання комп’ютера  та  23 тис. грн. - на освітлювальну техніку. Придбано комп’ютерну техніку для МПДЮ, БТДЮ, МЦЕНТУМ, КЮТ «Кварц» на загальну суму                     133 тис.грн.

Відповідно до п.3 Програми залишається невирішеним питання фінансування участі вихованців позашкільних навчальних закладів, спортивних дитячих шкіл у всеукраїнських та міжнародних конкурсах, змаганнях, турнірах.

Вимагає заміни застаріле обладнання для роботи гуртків науково-технічної творчості, покращення оснащення гуртків, секцій сучасними навчальними та наочними посібниками, спортивним спорядженням, музичними інструментами, сценічним одягом і взуттям, меблями тощо.

Станом на сьогодні в рамках Програми потребують капітального ремонту приміщення центру науково-технічної творчості учнівської молоді                                  (вул. Кочубея Василя, 42), центру еколого-натуралістичної творчості  учнівської молоді (вул. Білоруська, 77), клубу юних техніків «Кварц»                                            (вул. Головна, 220),  корпусів будинку творчості дітей та юнацтва                                      (вул. Учительська, 1; вул. Демократична, 5; вул. Мізунського Юрія, 2) та дитячо-юнацької спортивної школи № 1 (вул. Федьковича Юрія, 13).

Впродовж періоду реалізації Програми спостерігалося підвищення інтересу дітей та учнівської молоді до здобуття позашкільної освіти, яка відрізняється від загальної середньої освіти різноманітністю та варіативністю навчальних програм.

У 9-х позашкільних навчальних закладах організовано роботу гуртків за більш ніж 60-ма  напрямами. Це дає можливість розвивати у вихованців як практичні навички з певних галузей науки, техніки культури і мистецтва, так і вміння, навички з туризму та краєзнавства, сприяє оволодінню знаннями в сфері вітчизняної і світової культури та мистецтва, сучасною технікою та інноваційними технологіями.

У 2016/2017 навчальному році відкрились нові гуртки: «Історичне краєзнавство» (МПДЮ); «Судномоделювання» (МЦНТТУМ); «Ткацтво» (БТДЮ); «Екологія харчування», «Екосвіт», «Екологічна майстерня», «Природа навколо нас» (МЦЕНТУМ) та спортивна секція «Панкратіон» (ДЮСШ № 4).

Щороку для учнівської молоді міста позашкільними навчальними закладами організовуються та проводяться конкурси, фестивалі, конференції, змагання міського рівня.  Впродовж 2015/2016 навчального року проведено понад  582  міських масових заходів, в яких було залучено 22694 ( 94,8%) школярів.

Вихованці ПНЗ у цьому році здобули понад  956 перемог на різноманітних конкурсах, конференціях, олімпіадах, змаганнях. Юні спортсмени брали участь у міжнародних та національних змаганнях з різних видів спорту, де здобули найвищі нагороди, чим зберігають і примножують славні традиції українського спорту, зміцнюють авторитет нашої держави у світовому співтоваристві.

Понад 100 педагогів позашкільних навчальних закладів є активними учасниками різних професійних всеукраїнських конкурсів, семінарів.

Фольклорний театр-студія «Ґердан», хореографічний колектив центру дитячої та юнацької творчості «НЕОГАЛАКТИКА» підтвердили звання «Народний художній колектив». У 2016 року присвоєно звання «Народний художній колектив» Зразковому художньому колективу «Театр юних чернівчан» (керівник Данілін І.В., МПДЮ) та Зразковій вокальній студії «Шанс» (керівник Подолінська О.М., ЦДЮТ).

Ведеться систематична робота щодо вивчення передового педагогічного досвіду кращих керівників гуртків.  Видано  довідник «Позашкільні  навчальні  заклади м. Чернівців: постійний пошук та прагнення досконалості»;  методичний посібник  «Психологічний супровід навчально-виховного процесу в позашкільному навчальному закладі» (з досвіду роботи практичних психологів позашкільних навчальних закладів). Підготовлено електронний збірник за матеріалами Всеукраїнського конкурсу обдарованої молоді та її наставників «Первоцвіт».

Продовжується робота з підвищення якості навчально-виховного процесу, залучення більшої кількості  вихованців до відвідування гуртків та секцій,  покращення умов перебування  учнів у позашкільних навчальних закладах  та дитячо-юнацьких спортивних  школах.

Начальник управління освіти

міської ради                                                                                  С.Мартинюк