У К Р А Ї Н А

Чернівецька  міська рада

____ сесія  VІІ  скликання

### Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

30.03.2017  № ____			   	                                      м. Чернівці

Про хід  виконання Програми заміни, модернізації, капітального ремонту та диспетчеризації ліфтів житлового фонду м. Чернівців на  2013 - 2017 роки, затвердженої рішенням міської ради VI скликання

від 27.12.2012р. №703

На виконання програми заміни, модернізації, капітального ремонту та диспетчеризації ліфтів житлового фонду м. Чернівців на 2013 - 2017 роки, затвердженої рішенням міської ради VI скликання від 27.12.2012р. № 703,              у 2016 році було передбачено кошти  в сумі 7 586,0 тис. грн.,  у тому числі:

- 60,0 тис. грн., на експертно-технічне обстеження ліфтів житлового фонду.

- 1526,0 тис грн. на проведення диспетчеризації ліфтів, в тому числі кошти з державного бюджету - 763,0 тис. грн., з міського бюджету –             763,0 тис. грн.;

-  6000,0 тис. грн., на модернізацію та капітальний ремонт ліфтів, з  них:  кошти з державного бюджету - 3000,00 тис. грн., з міського –                    3000,0 тис. грн.

Фактично у 2016 році освоєно 3 175,1 тис. грн. за рахунок коштів міського бюджету, з державного бюджету кошти не виділялися.

За ці кошти виконано:

- капітальний ремонт   -  32 ліфтів;

- експертне обстеження  -  43 ліфтів при плані – 141, що складає 30 %;

- диспетчеризація ліфтів не проводилась.

Робота в цьому напрямі продовжується.

Слід зазначити, що станом на 01.01.2017р. із  645  ліфтів житлового фонду територіальної громади м. Чернівців, які обслуговує комунальне підприємство «Чернівціміськліфт», 410 ліфтів  відпрацювали свій нормативний термін експлуатації  ( 25 років), з них:

- комунальної власності – 296 ліфтів;

- ОСББ - 30 ліфтів;

- ЖБК - 84 ліфти.

2

Окрім того, в 2017 році  закінчується  нормативний термін експлуатації  22 ліфтів, з них:

- комунальної власності - 15 ліфтів;

- ОСББ -  7 ліфтів.

Слід зазначити, що відповідно до вимог Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів, затверджених  наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.09.2008 р.         № 190, ліфти, які відпрацювали нормативний термін експлуатації підлягають експертному обстеженню, з метою визначення їх технічного стану та заходів щодо подальшої їх експлуатації.

Так, у 2017 році 120 ліфтів потребують проведення експертно-технічного обстеження, в тому числі  98 ліфтів,  термін експлуатації  яких закінчився ще у 2016 році та в попередніх роках.

З метою унеможливлення виникнення аварійних ситуацій та забезпечення безпечної експлуатації ліфтів у 2017 році необхідно спрямувати   21 736,6 тис. грн., в тому числі:

- 11 686,5 тис. грн. ( на експертне обстеження – 540,0 тис. грн.,  технічний огляд (періодичний) – 121,450 тис. грн., на капітальний ремонт – 4 865,0 тис. грн., заміну 11 ліфтів -  6 160,0тис. грн.);

- 10 050,1 тис. грн., на диспетчеризацію ліфтів.

Враховуючи зазначене вище, відповідно до статей 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  заслухавши інформацію директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради               Погореного С.М., та враховуючи пропозиції робочої групи, створеної розпорядженням  міського голови  від 15.02.2017р. № 65-р., Чернівецька міська рада

В  И  Р  І  Ш  И  Л  А:

1. Інформацію департаменту житлово-комунального господарства  міської  ради про хід  виконання Програми заміни, модернізації, капітального ремонту та диспетчеризації ліфтів житлового фонду  м. Чернівців на 2013 - 2017 роки, затвердженої рішенням міської ради  VI скликання від 27.12.2012р. № 703,  взяти  до відома (додається).

2. Програму заміни, модернізації, капітального ремонту та диспетчеризації ліфтів житлового фонду  м. Чернівців на 2013 - 2017 роки, затверджену рішенням міської ради  VI скликання від 27.12.2012р. № 703 – зняти з контролю.

3.  Департаменту житлово-комунального господарства міської ради  заходи  щодо заміни  модернізації, капітального ремонту та диспетчеризації ліфтів житлового фонду м. Чернівців включити окремим розділом в Програму «Комфортне  місто».

4.   Департаменту житлово-комунального господарства міської ради спільно з фінансовим  управлінням міської ради щороку при формуванні бюджету м. Чернівців визначати обсяг видатків на заміну, модернізацію, капітальний ремонт та диспетчеризації ліфтів житлового фонду  м. Чернівців, виходячи із фінансових можливостей.

5.   Комунальним житловим ремонтно-експлуатаційним підприємствам та приватним підприємствам, які утримують та обслуговують житловий фонд комунальної власності, спільно з КП «Чернівціміськліфт», посилити контроль за експлуатацією ліфтів з метою упередження виникнення  нещасних випадків та поліпшення санітарно-технічного стану машинних відділень ліфтів в житловому фонді комунальної власності територіальної громади міста.

6.   Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному веб - порталі Чернівецької міської ради.

7.   Організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради, та директора КП «Чернівціміськліфт».

8.    Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища.

Чернівецький міський голова                                                        О. Каспрук

# Інформація

про хід виконання Програми заміни, модернізації, капітального ремонту та диспетчеризації ліфтів житлового фонду м. Чернівців

на 2013 -2017 роки

В житловому фонді м. Чернівців на 01.01.2017р.  експлуатується 645 ліфта житлового фонду територіальної громади, які обслуговує комунальне підприємство «Чернівціміськліфт», з них:

- ліфти підпорядковані місцевим радам - 347,

- ОСББ - 193,

- ЖБК - 104,

- відомчий – 1.

Кількість ліфтів, в яких вийшов термін експлуатації 25 років, по житловому фонду м. Чернівців на 01.01.2017р. складає 410 одиниць, з них:

- комунальної власності – 296 ліфтів;

- ОСББ - 30 ліфтів;

- ЖБК - 84 ліфти.

Окрім того в 2017 році закінчується  нормативний термін експлуатації           22 ліфтів, з них:

- комунальної власності - 15 ліфтів;

- ОСББ -  7 ліфтів.

Так, у 2017 році 120 ліфтів потребує проведення експертно-технічного обстеження, в тому числі  98 ліфтів,  термін експлуатації  яких закінчився у              2016 році та в попередніх роках.

Відповідно до Програми заміни, модернізації, капітального ремонту та диспетчеризації ліфтів житлового фонду м. Чернівців на 2013-2017 роки, затвердженою рішенням міської ради VI скликання від 27.12.2012р. № 703, потреба в коштах складає в 2017 році – 7 570,0 тис. грн., із них:

-   6 000 тис. грн. ( з державного бюджету  - 3 000 тис. грн., з бюджету міста – 3 000 тис. грн.) на заміну, модернізацію, капітальний ремонт ліфтів житлового фонду м. Чернівців;

-   1 526 тис. грн. (з державного бюджету – 763 тис. грн., з бюджету міста –   763 тис. грн.,) на диспетчеризацію ліфтів житлового фонду              м. Чернівці;

-   експертно-технічне обстеження 22 ліфтів – 44 тис. грн. (з бюджету міста – 44 тис. грн.).

Фактично у 2016 році в житловому фонді м. Чернівців виконано капітальний ремонт 32 ліфтів та експертне обстеження  -  43 ліфтів, які  отримали відомості дефектів та усовуються в межах виділених коштів.

Роботи по заміні, модернізації та диспетчеризації ліфтів не здійснювались через недостатню кількість виділених коштів з міського бюджету та відсутність  фінансування з державного на ці цілі.

Департаментом житлового-комунального господарства міської ради спільно з відділом економічного розвитку громади при виконавчому комітеті міської ради підготовлено та подано на додатковий конкурс інвестиційних

2

програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2017-2018 роках

проект «Реконструкція систем диспетчеризації ліфтів в м. Чернівцях з підключенням до системи «ОДС Промінь». Проект підготовлено з метою отримання коштів з Державного фонду регіонального розвитку в сумі 9045,112 тис.грн. на умовах співфінансування  з міським бюджетом в сумі 1005,012 тис.грн.

З врахуванням недофінансування на виконання завдань Програми у попередні роки, потреба в коштах складає  27 571,5 тис. грн., (з міського бюджету 10 483,5 тис. грн.). В тому числі потреба  на  2017 рік складає                     7 570,0 тис. грн.

З метою унеможливлення виникнення аварійних ситуацій та забезпечення безпечної експлуатації ліфтів у 2017 році в край необхідно спрямувати   21 736,6 тис. грн., в тому числі:

- 11 686,5 тис. грн. ( на експертне обстеження – 540,0 тис. грн.,  технічний огляд (періодичний) – 121,450 тис. грн., на капітальний ремонт – 4 865,0 тис. грн., заміну 11 ліфтів -  6 160,0тис. грн.);

- 10 050,1 тис. грн., на диспетчеризацію ліфтів.

З метою забезпечення безпечної експлуатації ліфтів, запобігання виникнення нещасних випадків, приведення ліфтового господарства до належного технічного стану, необхідно щороку виділяти кошти для виконання робіт з експертно-технічного обстеження, модернізації, заміни та капітального ремонту ліфтів в розмірі передбаченому Програмою.

Директор департаменту житлово -

комунального господарства

міської ради	 					                      С.Погорений