

**У К Р А Ї Н А**

**Чернівецька міська рада**

**сесія VІІ скликання**

### Р І Ш Е Н Н Я

№ м.Чернівці

**Про внесення змін до Програми розвитку комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Чернівці» на 2017-2020 роки**

Відповідно до статей 26, 28, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 91 Бюджетного кодексу України, з метою забезпечення стабільної роботи та розвитку комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Чернівці», Чернівецька міська рада

**В И Р І Ш И Л А :**

**1.** Внести зміни до рішення Чернівецької міської ради VII скликання від 26.12.2017 р. №1047, виклавши Програму розвитку комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Чернівці» на 2017-2020 роки» у новій редакції (додається).

**2.** Департаменту житлово-комунального господарства міської ради спільно з фінансовим управління міської ради обсяг видатків на виконання заходів Програми визначати щороку при формуванні бюджету м. Чернівців, виходячи з фінансових можливостей.

**3.** Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради.

**4.** Організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Середюка В.Б., директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради.

**5.** Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища.

**Чернівецький міський голова О.Каспрук**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішення Чернівецької міської

ради VІІ скликання

№

**Програма**

**розвитку комунального підприємства   
«Міжнародний аеропорт «Чернівці»**

**на 2017-2020 роки**

**Паспорт Програми**

**розвитку комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Чернівці»**

**на 2017-2020 роки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Ініціатор розроблення Програми | Чернівецька міська рада  КП «Міжнародний аеропорт «Чернівці» |
| **2.** | Розробники Програми | КП «Міжнародний аеропорт «Чернівці» |
| **3.** | Відповідальний виконавець Програми | КП «Міжнародний аеропорт «Чернівці» |
| **4.** | Учасники Програми | Міністерство інфраструктури України  Чернівецька міська рада  Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради  КП «Міжнародний аеропорт «Чернівці»  Інвестори |
| **5.** | Термін реалізації Програми | 2017-2020 рр. |
| **6.** | Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 240 572,8 тис.грн. |
|  | у тому числі: |  |
|  | кошти міського бюджету | 46 914,3 тис.грн. |
|  | кошти державного бюджету | 153 000,0 тис.грн. |
|  | інвестиційні кошти | 32 000,0 тис.грн. |
|  | кошти КП «Міжнародний аеропорт «Чернівці» | 8 658,5 тис.грн. |

**1. Загальна частина**

Комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт «Чернівці» було створено шляхом виділення у самостійну юридичну особу у 1994 році, а в 1999 році розпорядженням Кабінету Міністрів України № 695-р одержало статус міжнародного. З 2002 року аеропорт був переданий з державної власності (Міністерство транспорту України) у власність територіальних громад міста Чернівецької області (розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.01.2002 р. № 3-р).

Згідно з новою редакцією Статуту комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Чернівці» основна мета діяльності комунального підприємства є обслуговування авіаційних пасажирських та вантажних перевезень, забезпечення прийому, обслуговування та відправлення вітчизняних та іноземних повітряних суден всіх форм власності, експлуатації аеродрому, аеровокзалу, інших наземних споруд та аеродромного обладнання, а також одержання відповідного прибутку (доход) в інтересах Власника та Підприємства, його трудового колективу.

Програма розвитку комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Чернівці» на 2017 – 2020 роки розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і спрямована на реалізацію основних статутних завдань комунального підприємства і надання послуг у сфері авіаперевезень.

Реалізація даної Програми забезпечить підвищення ефективності функціонування КП «Міжнародний аеропорт «Чернівці» для розвитку туристичної інфраструктури області та міста Чернівців.

**2. Мета та основні завдання**

**2.1.** Мета Програми полягає у реалізації основних статутних завдань, покладених засновником на комунальне підприємство, а також задоволення потреб територіальних громад та окремих громадян з питань ведення господарської діяльності в авіаційній галузі.

**2.2.** Основними завданнями Програми є :

**2.2.1.** Збереження статусу аеропорту, як «міжнародний».

**2.2.2.** Відновлення та збільшення напрямків авіасполучень, як по Україні так і за її межі на регулярній та нерегулярній основі.

**2.2.3.** Забезпечення відповідності всіх складових інфраструктури підприємства міжнародним стандартам ІСАО (Міжнародна організація цивільної авіації).

**2.2.4.** Забезпечення сертифікації аеродрому та служб аеропорту.

**2.2.5.** Модернізація інфраструктури аеропорту.

**2.2.6.** Збільшення обсягу пасажиро- та вантажопотоку.

**2.2.7.** Покращення рівня ділової репутації підприємства.

2

**3. Фінансове забезпечення**

**3.1.** Фінансування Програми проводиться за рахунок власних коштів підприємства, коштів міського та державного бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

**4. Очікувані результати**

**4.1.** Виконання Програми дасть змогу створити належну базу для відновлення та відкриття нових регулярних та чартерних рейсів в інші регіони України та європейські країни.

**5.** План заходів на виконання Програми розвитку комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Чернівці» на 2017 – 2020 роки **(додається).**

**Секретар Чернівецької міської ради В.Продан**

Додаток

до Програми розвитку комунального

підприємства «Міжнародний аеропорт«Чернівці»

на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням

Чернівецької міської ради VІІ скликання

№\_\_\_\_\_\_\_

**План**

**заходів на виконання Програми розвитку комунального підприємства**

**«Міжнародний аеропорт «Чернівці» на 2017 – 2020 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Найменування заходу** | **Строк виконання (роки)** | **Орієнтовний обсяг фінансування (тис. грн.)** | | **У тому числі по роках  (тис. грн.)** | | | | | | | **Джерело фінансування** |
| **2017** | | **2018** | | **2019** | | **2020** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 |
| **1. Матеріально-технічне забезпечення** | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | Доукомплектування служби спеціального автотранспорту такими технологічними засобами: | 2017-2018 | 15 580,0 | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | Міський бюджет |
| **1.1.1.** | Аеродромна машина для зимового утримання штучних покриттів аеродрому. | 8 000,0 | | **-** | | **-** | | **-** |
| **1.1.2.** | Транспортний засіб для перевезення пасажирів з обмеженими можливостями та екіпажів повітряних суден (мікроавтобус). | - | | 990,0 | | **-** | | **-** |
| **1.1.3.** | Транспортний засіб для перевезення чергової зміни (мікроавтобус). | - | | 990,0 | | **-** | | **-** |
| **1.1.4.** | Транспортний засіб для буксирування ПС | - | | 5 600,0 | | **-** | | **-** |
| **1.2.** | МТЗ аеродромної служби: придбання пристрою для заміру коефіцієнта зчеплення на ШЗПС. | 2017 | 3 200,0 | | 3 200,0 | | **-** | | **-** | | **-** | Міський бюджет |
| **1.3.** | МТЗ служби аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення польотів: | 2017 | 9 100,0 | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | Міський бюджет |
| **1.3.1.** | Придбання аеродромного пожежного автомобіля для забезпечення належного рівня пожежного захисту (7 категорія). | 9 000,0 | | **-** | | - | | - |
| **1.3.2.** | Придбання стропів текстильних круглопрядних для евакуації літаків із льотного поля. | 100,0 | | **-** | | - | | - |
| **1.4.** | МТЗ служби авіаційної безпеки: | 2017 | 2 275,0 | | **-** | | **-** | | - | | - | Міський бюджет |
| **1.4.1.** | Придбання інтроскопу для догляду багажу пасажирів. | 1 200,0 | | **-** | | - | | - |
| **1.4.2.** | Придбання детектора вибухових речовин. | 1 075,0 | | **-** | | - | | - |
| **1.5.** | МТЗ служби організації авіаційних перевезень: | 2017-2018 | 1 733,3 | | **-** | | **-** | | - | | - | Міський бюджет |
| **1.5.1.** | Придбання та монтаж транспортної галереї (конвеєрної лінії в пасажирський термінал). | 429,5 | | **-** | | - | | - |
| **1.5.2.** | Придбання аеропортового пересувного конвеєра для завантаження багажу в ПС. | 493,8 | | 500,0 | | - | | - |
| **1.5.3.** | Придбання металічних секційних стільців (24 секції). | 310,0 | | **-** | | - | | - |
| **1.6.** | МТЗ лабораторії паливно-мастильних матеріалів: придбання заправочного модуля для малої авіації. | 2017 | 110,0 | | 110,0 | | **-** | | - | | - | Міський бюджет |
| **1.7.** | МТЗ служби наземного забезпечення ПС | 2019-2020 | 7 000,0 | | - | | - | | - | | - | Міський бюджет |
| **1.7.1.** | Установка для охолодження і підігріву ПС | - | | - | | 4 400,0 | | - |
| **1.7.2.** | Джерело наземного живлення ПС | - | | - | | - | | 2 600,0 |
| Загальна вартість | |  | 38 998,3 | | 23 918,3 | | 8 080,0 | | 4 400,0 | | 2 600,0 |  |
| **2. Поточний ремонт виробничих приміщень** | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.** | Перелік служб та об’єктів на території підприємства, виробничі приміщення яких підлягають ремонту:  2.1.1. Служба наземного забезпечення повітряних суден.  2.1.2. Склад паливно-мастильних матеріалів.   * + 1. Гаражні блоки.   2.1.4. Служба електросвітлотехнічного забезпечення польотів.  2.1.5. Аеродромна служба.  2.1.6. Служба авіаційної безпеки. | 2017 | 500,0 | | 500,0 | | - | | - | | - | Власні  кошти |
| Загальна вартість | |  | 500,0 | | 500,0 | | - | | - | | - | - |
| **3. Проведення заходів щодо повного забезпечення авіаційної безпеки на аеродромі** | | | | | | | | | | | | |
| **3.1.** | Встановлення огорожі по всьому периметру аеропорту | 2017-2018 | 2 000,0 | | 1 500,0 | | - | | - | | - | Міський бюджет |
| **-** | | 500,0 | | - | | - | Власні кошти |
| Загальна вартість | |  | 2 000,0 | | 1 500,0 | | 500,0 | | - | | - | - |
| **4. Впровадження енергозберігаючих технологій (в тому числі з переходом на альтернативні види палива)** | | | | | | | | | | | | |
| **4.1.** | Заміна газових котлів системи опалення аеровокзалу та адміністративних будівель | 2017 | 250,0 | | 250,0 | | - | | - | | - | Власні кошти |
| **4.2.** | Облаштування системи опалення виробничих приміщень служби наземного забезпечення повітряних суден | 2017 | 250,0 | | 250,0 | | - | | - | | - | Власні кошти |
| Загальна вартість | |  | 500,0 | | 500,0 | | - | | - | | - |  |
| **5. Заходи щодо реконструкції світлоситеми ВВІ** | | | | | | | | | | | | |
| **5.1.** | Завершення процесу вводу в експлуатацію та сертифікація світлосистеми ВВІ. | 2017 | 6 000,0 | | 6 000,0 | | - | | - | | **-** | Міський бюджет |
| Загальна вартість | |  | 6 000,0 | | 6 000,0 | | - | | - | | - |  |
| **6. Реконструкція аеровокзалу** | | | | | | | | | | | | |
| **6.1.** | Проектування реконструкції аеровокзалу КП. | 2017 | 2 000,0 | | 2 000,0 | | - | | - | | **-** | Інвестор |
| **6.2.** | Реконструкція аеровокзалу КП. | 2017-2018 | 30 000,0 | | - | | 30 000 | | - | | - | Інвестор |
| Загальна вартість. | |  | 32 000,0 | | 2 000,0 | | 30 000 | | - | | - | - |
| **7. Проектування та реконструкція аеродромного комплексу**  **(ШЗПС, перон, руліжні доріжки (з розробкою дренажних систем))** | | | | | | | | | | | | |
| **7.1.** | Макропрогноз розвитку авіаційних пасажирських сполучень. | 2017 | 30,0 | | 30,0 | | - | | - | | - | Власні кошти,  Міський бюджет |
| **7.2.** | Оцінка конкурентного середовища авіаційних перевезень. | 2017 | 30,0 | | 30,0 | | - | | - | | - | Власні кошти,  Міський бюджет |
| **7.3.** | Розробка бізнес-плану розвитку аеропорту. | 2017 | 50,0 | | 50,0 | | - | | - | | - | Власні кошти,  Міський бюджет |
| **7.4.** | Розробка експертної оцінки та рекомендацій щодо проектування реконструкції аеродромного комплексу. | 2017 | 96,0 | | 96,0 | | - | | - | | - | Міський бюджет |
| **7.5.** | Виконання робіт з інженерно-геологічних вишукувань | 2017 | 80,0 | | 80,0 | | - | | - | | - | Міський бюджет |
| **7.6.** | Проектування реконструкції аеродромного комплексу комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Чернівці» (58009, м.Чернівці, вул.Чкалова,30) | 2017 | 3 000,0 | | 3 000,0 | | - | | - | | - | Державний бюджет |
| **7.7.** | Виконання робіт із розроблення карт зон обмеження забудови, санітарно-захисної зони і зони громадської безпеки для аеродрому КП. | 2017 | 240,0 | | 240,0 | | - | | - | | - | Міський бюджет |
| **7.8.** | Виконання першої черги проекту реконструкції в частині нарощування несучої поверхні ШЗПС з метою збільшення несучої спроможності та продовження ШЗПС. | 2017-2018 | 75 000,0 | | 75 000 | | - | | - | | - | Державний бюджет |
| **7.9.** | Виконання другої черги проекту реконструкції перону (з розробленням дренажних систем) та руліжних доріжок. | 2018 | 75 000,0 | |  | | 75 000 | | - | | - | Державний бюджет |
| Загальна вартість | |  | 153 526,0 | | 78 526,0 | | 75 000 | | - | | - | - |
| **8. Розробка та реалізація кадрової політики** | | | | | | | | | | | | |
| **8.1.** | Розробка кадрової політики, визначення етапів її реалізації з метою залучення до виробничого процесу висококласних та молодих спеціалістів для чого – забезпечити належну оплату праці та створення належних умов для персоналу, в першу чергу основного виробничого, шляхом проведення курсів та підвищення кваліфікації персоналу | 2017-2019 | 1 450,0 | | 450,0 | | 500,0 | | 500,0 | | - | Власні кошти |
| Загальна вартість | |  | 1 450,0 | | 450,0 | | 500,0 | | 500,0 | | - | - |
| **9. Заходи щодо охорони праці та виконання вимог галузевої угоди** | | | | | | | | | | | | |
| **9.1.** | Забезпечення спеціальним одягом, форменим одягом служб, задіяних в обслуговуванні пасажирів та польотів | 2017 | 300,0 | | 300,0 | | - | | - | | - | Власні кошти |
| Загальна вартість | |  | 300,0 | | 300,0 | | - | | - | | - | - |
| **10. Сертифікація служб та аеродрому** | | | | | | | | | | | | |
| **10.1.** | Забезпечення сертифікації наступних служб підприємства: | 2017-2019 | 380,0 | | **-** | | - | | - | | - | Власні кошти |
| **10.1.1.** | Служби авіаційної безпеки. | 40,0 | | - | | 40,0 | | - |
| **10.1.2.** | Служби наземного забезпечення повітряних суден. | 60,0 | | - | | - | | - |
| **10.1.3.** | Лабораторії паливно-мастильних матеріалів. | 40,0 | | - | | 40,0 | | - |
| **10.1.4.** | Служби організації авіаційних перевезень. | 40,0 | | - | | - | | - |
| **10.1.5.** | Аеродромної служби. |  | | - | | 40,0 | | - |
| **10.1.6.** | Служби електро-світлотехнічного забезпечення польотів. | **-** | | - | | 40,0 | | - |
| **10.1.7.** | Служби спецтранспорту. | **-** | | - | | 40,0 | | - |
| **10.2.** | Сертифікація аеродрому та Служби авіаційної безпеки: | 2018 | 80,0 | | **-** | | 80,0 | | - | | - | Власні кошти |
| Загальна вартість | |  | 460,0 | | 180,0 | | 80,0 | | 200,0 | | - | - |
| **11. Інші заходи передбачені Програмою** | | | | | | | | | | | | |
| **11.1.** | Проведення регіональних авіаційних форумів та Фестивалів-зльотів малої авіації | 2017-2019 | 250,0 | | 50,0 | | 50,0 | | 150,0 | | - | Власні кошти |
| **11.2.** | Виконання технічно-організаційних заходів по відновленню вантажних авіаційних перевезень | 2018 | 250,0 | | **-** | | 250,0 | | - | | - | Власні кошти |
| **11.3.** | Вирішення питання щодо додаткового землевідведення для забезпечення сертифікаційної придатності аеродрому та використання земельної ділянки у власності Чагорської сільської ради | 2018 | Немає орієнтовної суми | | | | | | | | | Міський бюджет |
| **11.4.** | Забезпечення повного виконання кредиторських зобов’язань | 2018-2019 | 4338,5 | - | | 2469,25 | | 2169,25 | | - | |  |
| Загальна вартість | |  | 4838,5 | 50,0 | | 2469,25 | | 2319,25 | | - | |  |
| **Всього:** | | | **240 572,8** | **113 924,3** | | **116 629,25** | | **7 419,25** | | **2 600,0** | |  |
| **Обсяг фінансування з власних коштів:** | | | **8 658,5** | **2 090,0** | | **3 549,25** | | **3 019,25** | | **0,0** | |  |
| **Обсяг фінансування з міського бюджету:** | | | **46 914,3** | **31 834,3** | | **8 080,0** | | **4 400,0** | | **2 600,0** | |  |
| **Обсяг фінансування з державного бюджету:** | | | **153 000,0** | **78 000,0** | | **75 000,0** | | **0,0** | | **0,0** | |  |
| **Обсяг фінансування з інвестиційних джерел:** | | | **32 000,0** | **2 000,0** | | **30 000,0** | | **0,0** | | **0,0** | |  |

**Секретар Чернівецької міської ради В. Продан**