Рішення 15 засідання виконкому міської ради від 12 грудня 2006 року

№579/15

Про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 18.01.2005р. №18/1 "Про розвиток світлофорного господарства в м. Чернівцях в 2005-2010 роках "

Заслухавши інформацію департаменту житлово-комунального господарства міської ради, виконавчий комітет міської ради відмічає, що департаментом та МКП «Міськсвітло» на виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 18.01.2005р. №18/1 "Про розвиток світлофорного господарства в м. Чернівцях в 2005-2010 роках" вжито певних заходів.

Згідно з рішенням виконкому міської ради від 15.08.2006 року № 276/8 «Про прийняття у комунальну власність територіальної громади м. Чернівців технічних засобів регулювання дорожнього руху від спеціалізованої монтажно-експлуатаційної дільниці ВДАІ УМВС України в Чернівецькій області», всі  світлофорні об’єкти передані з балансу СМЕД ДАІ на баланс МКП «Міськсвітло».

Станом на 01.12. 2006 року світлофорні об’єкти, які розташовані на вулично-дорожній мережі міста, є в робочому стані.

На розвиток світлофорного господарства за період 2005- 2006 років виділено з міського бюджету кошти в сумі 1723 тис.грн., в т.ч. в 2006 році-1104 тис.грн. Станом на 01.12.2005р. передбачені на 2006 рік кошти на реконструкцію світлофорних об’єктів освоєні в повному обсязі. В                        2005-2006 роках проведено реконструкцію 15 з 58 світлофорних об’єктів із заміною лампових світлофорів на  світлодіодні, а також встановлений новий   диспетчерський пункт для автоматизованого керування дорожнім рухом.

Зокрема, в 2006 році проведено реконструкцію 9 світлофорних об’єктів, на яких замінено 50 пішохідних та 59 транспортних світлофорів лампових на світлодіодні, встановлені нові контролери, комплекти апаратури радіоканалу зв’язку, електролічильники та замінені кабеля.

З метою розвитку світлофорного господарства в поточному році влаштовано новий світлофорний об’єкт на розі вулиць В.Винниченка- У.Кармелюка.

Встановлені світлодіодні транспортні та пішохідні світлофори підвищують надійність роботи об’єкта, а також зменшується в 5 разів споживання електричної енергії. Пішохідні світлофори з відліком часу дають можливість підвищити інформативність пішохідних переходів та попередити аварійні ситуації за участю пішоходів.

Відповідно до статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою  покращання стану світлофорного господарства в м.Чернівцях,  виконавчий комітет міської ради:

ВИРІШИВ:

1. Інформацію про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 18.01.2005р. №18/1 "Про розвиток світлофорного господарства в м.Чернівцях в 2005-2010роках " взяти до уваги (додається).

2. Департаменту житлово-комунального господарства міської ради та МКП «Міськсвітло» продовжити роботу з виконання заходів з розвитку світлофорного господарства в м.Чернівцях, зазначених в рішенні виконавчого комітету міської ради від 18.01.2005р. №18/1 "Про розвиток світлофорного господарства в м.Чернівцях в 2005-2010роках ".

3. Інформацію про хід виконання цього рішення надати у відділ з питань контролю міської ради в грудні 2007 року.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Попадюка М.П. та директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради Шумейка О.М.

##### Чернівецький міський голова				    М.Федорук

Інформація

про хід виконання рішення виконавчого комітету міської

ради від 18.01.2005р. №18/1 "Про розвиток світлофорного

господарства в м. Чернівцях в 2005-2010роках "

На виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 18.01.2005р. №18/1 "Про розвиток світлофорного господарства в м. Чернівцях в 2005-2010 роках" департаментом житлово-комунального господарства міської ради та МКП «Міськсвітло».

Згідно з рішенням виконкому міської ради від 15.08.2006 року № 276/8 «Про прийняття у комунальну власність територіальної громади м. Чернівців технічних засобів регулювання дорожнього руху від спеціалізованої монтажно-експлуатаційної дільниці ВДАІ УМВС України в Чернівецькій області світлофорні об’єкти передані з балансу СМЕД ДАІ на баланс МКП «Міськсвітло».

Станом на 01.12. 2006 року світлофорні об’єкти, які розташовані на вулично-дорожній мережі міста, є в робочому стані.

На розвиток світлофорного господарства за період 2005- 2006 років виділено з міського бюджету кошти в сумі 1723 тис.грн., в т.ч. в 2006 році-1104 тис.грн. Станом на 01.12.2005р. передбачені на 2006 рік кошти на реконструкцію світлофорних об’єктів освоєні в повному обсязі. За 2005-2006 роки проведено реконструкцію 15 з 58 світлофорних об’єктів з заміною лампових світлофорів на  світлодіодні, а також встановлений новий   диспетчерський пункт для автоматизованого керування дорожнім рухом.

В 2006 році проведено реконструкцію 9 світлофорних об’єктів, на яких замінено 50 пішохідних та 59 транспортних світлофорів лампових на світлодіодні, встановлені нові контролери, комплекти апаратури радіоканалу зв’язку, електролічильники та замінені кабеля.

Для розвитку світлофорного господарства в поточному році влаштовано новий світлофорний об’єкт на розі вулиць Винниченка- Кармелюка.

Зокрема, в 2006 році під час реконструкції світлофорного об’єкту вул.Головна- вул.Південно-Кільцева освоєно 168,938 тис.грн., де встановлено 8 нових світлодіодних світлофорів пішохідних з відліком часу та 10 транспортних,  контролер, комплект апаратури радіоканалу зв’язку, електролічильник, а також замінений кабель.

На світлофорному об’єкті на вул.Головна-вул.Чапаєва– (57,329 тис.грн.), встановлено 2 нових пішохідних з відліком часу і 4 транспортних світлодіодних світлофора та замінений кабель.

На світлофорному об’єкті на розі вулиць Головна-Чкалова-                       (150,697 тис.грн.), встановлено 8 пішохідних та 7 транспортних світлофорів,  контролер, електролічильник та замінений кабель.

На світлофорному об’єкті на розі вул.Головна-вул.Герцена-              (101,194 тис.грн.), встановлено 4 нових світлофорів світлодіодних пішохідних з відліком часу та 5 транспортних,  контролер, електролічильник, комплект апаратури радіоканалу зв’язку та замінений кабель.

На світлофорному об’єкті на вул. Головній (Типографія)-                        (76,913 тис.грн.), встановлено 2 нових світлофори світлодіодних пішохідних з відліком часу та 4 транспортних,  контролер, електролічильник, комплект апаратури радіоканалу зв’язку та замінений кабель.

На світлофорному об’єкті на розі вул. Головна - просп. Незалежності-              (143,070 тис.грн.), встановлено 8 нових світлофорів світлодіодних пішохідних з відліком часу та 9 транспортних,  контролер, електролічильник, комплект апаратури радіоканалу зв’язку та замінений кабель.

На світлофорному об’єкті на розі вул. Головна - вул. Шкільна -              (66,108 тис.грн.), встановлено 2 нових світлофори світлодіодних пішохідних з відліком часу та 4 транспортних,  контролер, електролічильник, комплект апаратури радіоканалу зв’язку та замінений кабель.

На світлофорному об’єкті на розі вул.Головна-вул.Шевченка-              (95,309тис.грн.), встановлено 8 нових світлофорів світлодіодних пішохідних з відліком часу та 7 транспортних,  контролер, електролічильник, комплект апаратури радіоканалу зв’язку та замінений кабель.

На світлофорному об’єкті на розі вул.Головна-вул.Садова              (104,711 тис.грн.), встановлено 8 нових світлофорів світлодіодних пішохідних з відліком часу та 9 транспортних,  контролер, електролічильник, комплект апаратури радіоканалу зв’язку та замінений кабель.

На новому світлофорному об’єкті на розі вул.Винниченка-вул.Кармелюка- (139,731 тис.грн.), встановлено 6 нових світлофорів світлодіодних пішохідних з відліком часу та 6 транспортних,  контролер, електролічильник, комплект апаратури радіоканалу зв’язку та встановлений новий кабель.

Впровадження диспетчерського пункту дозволяє оперативно керувати дорожнім рухом,  запобігати несанкціонованому доступу до апаратури світлофорних об’єктів та проводити автоматизований збір інформації щодо роботи світлофорних об’єктів.

Встановлені світлодіодні транспортні та пішохідні світлофори підвищують надійність роботи об’єкту, а також зменшується в 5 разів споживання електричної енергії. Пішохідні світлофори з відліком часу дають можливість підвищити інформативність пішохідних переходів та попередити аварійні ситуації за участю пішоходів.

Директор департаменту житлово-

комунального господарства міської ради			О.Шумейко

№593/15

Про комісію з конкурсного відбору експертів –

суб'єктів оціночної діяльності та погодження

виконаних ними звітів про оцінку майна,

яке підлягає приватизації, визнання таким,

що втратило чинність рішення виконавчого

комітету від 18.07.2006 р.№233/6

Відповідно до статті 29 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", в зв'язку з кадровими змінами, виконавчий комітет міської ради:

ВИРІШИВ:

- Затвердити склад комісії з конкурсного відбору експертів - суб'єктів оціночної діяльності та погодження виконаних ними звітів про оцінку майна, яке підлягає приватизації, згідно з додатком.

- Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 18.07.2006 р. № 233/6 "Про комісію з конкурсного відбору експертів - суб'єктів оціночної діяльності та погодження виконаних ними звітів про оцінку майна, яке підлягає приватизації, визнання таким, що втратив чинність пункт 1 рішення виконавчого комітету від 11.11.2003 р. № 877/23".

3.	Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора
департаменту економіки міської ради Бойка І.В.

# Чернівецький міський голова						М.Федорук

Додаток до рішення виконавчого

комітету

від 12.12.2006 р. № 593/15

СКЛАД

комісії з конкурсного відбору експертів-суб’єктів оціночної діяльності та погодження виконаних ними звітів про оцінку майна, яке підлягає приватизації

| Голова комісії: Бойко Іван Васильович | - директор департаменту економіки міської ради; |
| --- | --- |
| Заступник голови комісії: Степанчук Галина Якимівна | - перший заступник директора, начальник управління обліку, використання та приватизації майна департаменту економіки міської ради; |
| Секретар комісії: Сабова Валентина Іванівна | - головний спеціаліст підвідділу приватизації відділу приватизації та післяприватизаційної роботи департаменту економіки міської ради; |
| Члени комісії: Адамович Світлана Дмитрівна | - начальник відділу економічного аналізу та планування доходів бюджету фінансового управління міської ради; |
| Волкова Наталія Олександрівна | - начальник відділу правової експертизи проектів документів юридичного управління міської ради; |
| Іванческул Віталій Миколайович | - начальник відділу землеустрою та приватизації земель управління земельних ресурсів департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради; |
| Волкова Людмила Вячеславівна | - начальник відділу приватизації та післяприватизаційної роботи департаменту економіки міської ради; |
| Пронін Володимир Михайлович | - голова постійної комісії міської ради з питань економіки, бюджету та фінансів та контрольної комісії міської ради з питань приватизації (за згодою); |
| Редько Олексій Миколайович | - голова постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, архітектури та будівництва та заступник голови контрольної комісії міської ради з питань приватизації (за згодою); |
| Морозов Олександр Євгенович | - член президії Чернівецької обласної ради профспілок, голова профкому ВАТ "Розма" (за згодою). |

# Секретар виконавчого комітету

міської ради								О.Васильчишин

№599/15

Про визначення мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна

Керуючись Законами України  “Про місцеве  самоврядування в Україні”,  “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ”, постановою Кабінету Міністрів  України  від 20.11.2003 року  №  1787  “Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб” та в зв’язку із змінами опосередкованої вартості будівництва об'єктів житла та соціального призначення виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Визначити мінімальну вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна без врахування податку на додану вартість згідно з розрахунком (додається):

3.46 грн. – некомерційна діяльність, у тому числі для проживання фізичних осіб;

6,92 грн. – виробнича діяльність;

10,38 грн. – комерційна діяльність

2.Департаменту економіки міської ради (Бойко І.В.) при проведенні  розрахунків плати за оренду приміщень, що  належать до комунальної  власності  територіальної громади  м.Чернівців, керуватись визначеною мінімальною вартістю місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна.

3.Це рішення вступає в силу з 01.01.2007 року.

4.Відділу інформації міської ради (Вишневська І.М.) до 25.12.2006 року оприлюднити це рішення в засобах масової інформації.

5.Рішення виконавчого комітету міської ради від 08.02.2005 року                  № 60/2 “Про визначення мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна” є чинним по 31 грудня 2006 року.

6.Контроль за виконанням  рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, начальника  фінансового управління міської ради Прокопця Є.Д. та директора департаменту економіки міської ради Бойка І.В.

##### Чернівецький міський голова                                           		   М. Федорук

Додаток

до рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від

12.12.2006 р. № 599/15

Розрахунок

визначення мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного

метра загальної площі нерухомого майна

Розрахунок визначення мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна проведено на підставі постанови Кабінету Міністрів  України  від 20.11.2003 року  №1787  “Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб”,  наказу  Міністерства  будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 13.06.2006р №199 “Прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2007 рік”.

Мінімальна вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна розраховується за формулою:

| Р нерух. (грн. /кв.м.) = | Р новозбуд. (грн. /кв.м.) | х Ф |
| --- | --- | --- |
|  | К новозбуд. х 12 |  |

Показники, які використані та впливають на розрахунок мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна:

Р новозбуд. = 3115 грн. / кв. метрів – середня  вартість одного квадратного метра новозбудованого об’єкта, подібного до орендованого, яка обчислюється  залежно від ринкової вартості, у гривнях з 01.01.2007року  з урахуванням ПДВ. Визначена  згідно з наказом  Міністерства  будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 13.06.2006р №199 “Прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2007 рік”

К новозбуд. = 75 років - коефіцієнт окупності об’єкта зданого в оренду, що відповідає проектному строку його експлуатації. Відповідно до наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 30.09.1998 року № 215 “Про затвердження Єдиного класифікатора житлових будинків залежно від якості житла та наявного інженерного обладнання” визначений клас будівель по капітальності та строки їх служби. Середній строк експлуатації  четвертого – шостого класу – 75 років.

Ф  -   коефіцієнт функціонального використання об’єкта нерухомого майна:

а) 1 – для  некомерційної діяльності, у тому числі для проживання фізичних осіб ;

б) 2 – для  виробничої діяльності;

в) 3 –  для комерційної діяльності.

Мінімальна вартість місячної оренди  одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна, розрахована згідно з вищезазначеною  формулою для     м. Чернівців складає:

3,46 грн. – для некомерційної діяльності, у тому числі для проживання

фізичних осіб;

6,92 грн. – для виробничої діяльності;

10,38 грн. – для комерційної діяльності.

Секретар виконавчого комітету

міської ради                                                                                 О.Васильчишин

№600/15

Про затвердження складу Ради з

координації роботи ринків і

мікроринків в м. Чернівцях та

визнання рішень міськвиконкому

такими, що втратили чинність

Керуючись пунктом 8 статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання рішень 15 сесії міської ради ІV скликання від 30.10.2003 року № 315 “Про міську Програму вдосконалення функціонування ринків і мікроринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів на 2003-2006 роки” та від  30.10.2003 року № 316 “Про затвердження Правил торгівлі на ринках міста Чернівці” і кадровими змінами, що відбулися в міській раді, її виконавчих органах, районних в місті радах, райвідділах УМВС України в Чернівецькій області, ДПІ у місті Чернівці, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

- Викласти додаток до рішення виконавчого комітету міської ради від 12.05.2003 року № 354/10 “Про створення Ради по координації роботи ринків і мікроринків в м. Чернівцях” в новій редакції (додається).

- Визнати такими, що втратили чинність:

2.1 Додаток до рішення виконавчого комітету міської ради від 12.05.2003 року №354/10 “Про створення  Ради по координації роботи ринків і мікроринків в м. Чернівцях”;

2.2 Пункт 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 28.11.2003 року № 930/24 “Про внесення змін в рішення виконкому міської ради від 12.05.2003 року №354/10 “Про створення Ради по координації роботи ринків і мікроринків в м. Чернівцях”;

2.3 Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.12.2004 року №1061/23 “Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету міської ради від 12.05.2003 року № 354/10 “Про створення Ради по координації роботи ринків і мікроринків в м. Чернівцях”.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, начальника фінансового управління міської ради Прокопця Є.Д.

Чернівецький міський голова 					М.Федорук

Додаток

до рішення виконавчого комітету

міської ради

від 12.12.2006 р. № 600/15

Рада з координації роботи ринків і мікроринків в м. Чернівцях

Голова ради:

Прокопець					заступник міського голови з питань

Євген Дмитрович 			діяльності виконавчих органів, начальник

фінансового управління міської ради

Заступники голови ради:

Бойко					директор департаменту економіки

Іван Васильович	 			міської ради

Кухарчук					голова правління Чернівецького міського

Ігор Юрійович	центру захисту приватних підприємців та підприємств малого бізнесу (за згодою)

Воронка 	депутат міської ради, член постійної

Микола Костянтинович 	комісії міської ради з питань економіки бюджету та фінансів (за згодою)

Секретар ради:

Хоміцький 					начальник відділу ринків та туризму

Олексій Володимирович		управління розвитку споживчого ринку та туризму департаменту економіки міської ради

Члени ради:

Адамович 					начальник відділу економічного

Світлана Дмитрівна		аналізу та планування доходів бюджету фінансового управління міської ради

Борисов					заступник начальника Чернівецького

Андрій Васильович			міського управління ГУ МНС України в

Чернівецькій області з державного

пожежного нагляду (за згодою);

Гальчук					заступник начальника інспекції державного

Орися Василівна				архітектурно-будівельного контролю

департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради

Гелка 			головний спеціаліст Чернівецького

Одарка Іванівна 			обласного управління у справах захисту

прав споживачів (за згодою)

Гулей 					заступник начальника управління

Сергій Миколайович		оподаткування фізичних осіб, начальник відділу контрольно-перевірочної роботи державної податкової інспекції у

м. Чернівцях (за згодою)

Карнась					заступник генерального директора

Олександр Вікторович			КП МТК “Калинівський Ринок”

Крамаренко					заступник директора, начальник

Євген Володимирович			управління розвитку споживчого

ринку та туризму департаменту

економіки міської ради

Данілова	заступник голови з питань діяльності

Тетяна Василівна		виконавчих органів, начальник фінансового управління Садгірської районної  в місті ради

Максимюк 					депутат міської ради, член постійної

Василь Сидорович			комісії з питань земельних відносин,

архітектури та будівництва

Мельничук 				завідуючий санітарно-гігієнічним

Олег Михайлович		відділом міської санітарно-епідеміологічної станції (за згодою)

Перч 	приватний підприємець, голова ради

Сергій Дмитрович 		підприємців ринку “Головний”

Петрусяк 		заступник начальника управління

Віталій Юрійович		ветеринарної медицини в м. Чернівцях

(за згодою)

Плужнікова 				начальник відділу розвитку

Алла Геннадіївна 			підприємництва та інвестицій управління

соціально-економічного розвитку

Прозоровський				виконавчий директор Чернівецької Олександр Михайлович 		обласної організації підприємців (за згодою)

Рудейчук 					начальник юридичного управління

Ілона Филимонівна 	 		міської ради

Фальоса	заступник голови з питань діяльності

Іван Петрович 		виконавчих органів, начальник фінансового управління Першотравневої районної  в місті ради

Шмигельський		заступник голови з питань діяльності

Микола Іванович		виконавчих органів, начальник фінансового управління Шевченківської районної  в місті ради

Ярова 					заступник начальника управління

Надія Степанівна	 		містобудування та архітектури, начальник

архітектурно-планувального відділу

департаменту містобудівного комплексу та

земельних відносин міської ради

Члени Ради за займаною посадою:

- заступник начальника Першотравневого РВ УМВС України в Чернівецькій області, начальник міліції громадської безпеки (за згодою);

- заступник начальника Садгірського РВ УМВС України в Чернівецькій області начальник міліції громадської безпеки (за згодою);

- заступник начальника Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області начальник міліції громадської безпеки (за згодою);

Секретар виконавчого

комітету міської ради   						О.Васильчишин

№606/15

Про   передачу   комунальним   підприємствам

витрат  виконаних  робіт з реконструкції доріг,

тротуарів,   міжбудинкових    проїздів   вулиць,

реконструкції  зовнішнього  освітлення та світ-

лофорних об’єктів м.Чернівців для поповнення

іншого додаткового капіталу

Відповідно до статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 40 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" та розглянувши пропозиції департаменту житлово-комунального господарства міської ради щодо виконаних робіт з реконструкції доріг, тротуарів, міжбудинкових проїздів вулиць, а також реконструкції зовнішнього освітлення та світлофорних об’єктів м.Чернівців, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Передати Чернівецькому міському комунальному підрядному шляхово-експлуатаційному підприємству (ЧМКП ШЕП) для поповнення іншого додаткового капіталу витрати з проведення робіт по реконструкції:

- дороги на вул.Миколаївській від залізничного переїзду до вул.В.Чкалова на суму 87921 (вісімдесят сім тисяч дев’ятсот двадцять одна) грн. 60 коп.;

- кільця на перехресті вулиць В.Чкалова та Миколаївської на суму 226547 (двісті двадцять шість тисяч п’ятсот сорок сім) грн.;

- дороги на вул.М.Тореза від вул.Заводської до вул.Енергетичної на суму 259000 (двісті п’ятдесят дев’ять тисяч) грн.;

- дороги на вул.М.Тореза від вул.Енергетичної до вул.Артема на суму 199996 (сто дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто шість) грн.;

- дороги на вул.М.Тореза від вул.Артема до вул.Перемоги на суму 291000 (двісті дев’яносто одна тисяча) грн.;

- дороги на вул.Смаль-Стоцького на суму 37930 (тридцять сім тисяч дев’ятсот тридцять) грн. 80 коп.;

- дороги на вул.Сторожинецькій від вул.О.Кошового на суму 292012 (двісті дев’яносто дві тисячі дванадцять) грн. 80 коп.;

- дороги на вул.Руській від вул.В.Винниченка до вул.Головної на суму 93474 (дев’яносто три тисячі чотириста сімдесят чотири) грн.;

- обстановки дороги (лотки, бордюри) на вул.Головній від вул.В.Чкалова до пров.Складського на суму 205932 (двісті п’ять тисяч дев’ятсот тридцять дві) грн.;

- обстановки дороги (лотки, бордюри) на вул.Головній від  пров.Складського до вул.Південно-Кільцевої на суму 201976 (двісті одна тисяча дев’ятсот сімдесят шість) грн. 80 коп.;

- обстановки дороги (лотки, бордюри) на вул.Ізмайлівській на суму 72081 (сімдесят дві тисячі вісімдесят одна) грн. 60 коп.;

- обстановки дороги (лотки, бордюри) на вул.Братів Руснаків на суму 43900 (сорок три тисячі дев’ятсот) грн.;

- дороги на вул.І.Вільде на суму 273458 (двісті сімдесят три тисячі чотириста п’ятдесят вісім) грн.;

- верхнього шару дорожнього покриття вул.Галицький шлях від межі міста (перехрестя на Коломию) до перехрестя кінця вул.Смоленської на суму 292623 (двісті дев’яносто дві тисячі шістсот двадцять три) грн. 60 коп.;

- верхнього шару дорожнього покриття вул.Галицький шлях від перехрестя кінця вул.Смоленської до кільця на вул.Галицький шлях на суму 68098 (шістдесят вісім тисяч дев’яносто вісім) грн. 80 коп.;

- верхнього шару дорожнього покриття на вул.Хотинській від перехрестя вул.Галицький шлях до вул.Селезнівської на суму 251920 (двісті п’ятдесят одна тисяча дев’ятсот двадцять) грн. 80 коп.;

- верхнього шару дорожнього покриття на вул.Хотинській від вул.Селезнівської до вул.В.Александрі на суму 172424 (сто сімдесят дві тисячі чотириста сімдесят чотири) грн.;

- верхнього шару дорожнього покриття на мості через р.Прут на вул.Калинівській на суму 117742 (сто сімнадцять тисяч сімсот сорок дві) грн. 
80 коп.;

- верхнього шару дорожнього покриття на вул.Ю.Гагаріна на суму 212060 (двісті дванадцять тисяч шістдесят) грн.;

- верхнього шару дорожнього покриття на кільці біля дріжджзаводу на суму 275956 (двісті сімдесят п’ять тисяч дев’ятсот п’ятдесят шість) грн. 80 коп.;

- розворотнього кільця на вул.Білоруській на суму 294999 (двісті дев’яносто чотири тисячі дев’ятсот дев’яносто дев’ять) грн. 60 коп.;

- дороги на вул.Білоруській від розворотнього кільця до вул.Ізмайлівської на суму 220710 (двісті двадцять тисяч сімсот десять) грн.;

- дороги на вул.Білоруській від вул.Лубенської до вул.Машинобудівників на суму 76512 (сімдесят шість тисяч п’ятсот дванадцять) грн.;

- дороги на вул.Гайдара на суму 288979 (двісті вісімдесят вісім тисяч дев’ятсот сімдесят дев’ять) грн. 20 коп.;

- дороги на вул.Батуринській від вул.Руської до вул.Кишинівської на суму 98000 (дев’яносто вісім тисяч) грн.;

- дороги на вул.Канівській від вул.Червоноармійської до вул.Сторожинець-кої на суму 98452 (дев’яносто вісім тисяч чотириста п’ятдесят дві) грн. 80 коп.;

- міжбудинкового проїзду від будинку № 219 до будинку № 235 на вул.Руській на суму 295585 (двісті дев’яносто п’ять тисяч п’ятсот вісімдесят п’ять) грн. 60 коп.;

- міжбудинкового проїзду від будинку № 59 до будинку № 69 на вул.Червоноармійській на суму 165019 (сто шістдесят п’ять тисяч дев’ятнадцять) грн. 20 коп.;

- міжбудинкового проїзду на бульварі Героїв Сталінграду біля будинку 
№ 8 на суму 107800 (сто сім тисяч вісімсот) грн.;

- міжбудинкового проїзду від бювету до вул.Південно-Кільцевої на суму 69988 (шістдесят дев’ять тисяч дев’ятсот вісімдесят вісім) грн. 80 коп.;

- міжбудинкового проїзду від вул.В.Комарова,7 до пров.Ентузіастів,2 та пров.Ентузіастів на суму 77994 (сімдесят сім тисяч дев’ятсот дев’яносто
чотири) грн.;

- міжбудинкового проїзду біля будинку № 3-А на вул.Алма-Атинській на суму 83070 (вісімдесят три тисячі сімдесят) грн.;

- міжбудинкового проїзду на проспекті Незалежності,84 на суму 59000 (п’ятдесят дев’ять тисяч) грн.;

- міжбудинкового проїзду на проспекті Незалежності,86 на суму 291916 (двісті дев’яносто одна тисяча дев’ятсот шістнадцять) грн.;

- міжбудинкового проїзду на проспекті Незалежності,90 на суму 59000 (п’ятдесят дев’ять тисяч) грн.;

- тротуарів в Садгірському районі на вул.І.Підкови на суму 44998 (сорок чотири тисячі дев’ятсот дев’яносто вісім) грн.;

2. Передати Чернівецькому міському комунальному підприємству "Міськсвітло" (ЧМКП "Міськсвітло") для поповнення іншого додаткового капіталу витрати з проведення робіт по реконструкції зовнішнього освітлення м.Чернівців на загальну суму 1752000 (один мільйон сімсот п’ятдесят дві тисячі) грн. згідно з додатком 1 та витрати з проведення робіт по реконструкції світлофорних об’єктів міста на загальну суму 1104000 (один мільйон сто чотири тисячі) грн. згідно з додатком 2.

3. Департаменту житлово-комунального господарства (Шумейко О.М.), ЧМКП ШЕП (Ігнатьєв М.С.) та ЧМКП "Міськсвітло" (Чубатюк В.М.) внести відповідні зміни в облікові документи.

4. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради Шумейка О.М.

### Чернівецький міський голова					М.Федорук

Додаток 2

до рішення виконкому міської ради від 12.12.2006 р. № 606/15

Перелік

світлофорних об’єктів міста,

реконструкція яких проводилась у 2006 році

| № п/п | Місце розташування світлофорного об’єкту | Вартість виконаних робіт з реконструкції об’єкту (грн.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | вул.Головна – вул.Садова | 104711 |
| 2 | вул.Головна – вул.Шевченка | 95309 |
| 3 | вул.Головна – вул.Шкільна | 66108 |
| 4 | вул.Головна – просп.Незалежності | 143070 |
| 5 | вул.Головна (Типографія) | 76913 |
| 6 | вул.Головна – вул.Герцена | 101194 |
| 7 | вул.Винниченко – вул.Кармелюка | 139731 |
| 8 | вул.Головна – вул.Чкалова | 150697 |
| 9 | вул.Головна – вул.Чапаєва | 57329 |
| 10 | вул.Головна – вул.Південно-Кільцева | 168938 |
|  | ВСЬОГО: | 1104000 |

Секретар виконавчого комітету

міської ради						       О.Васильчишин

Додаток 1

до рішення виконкому міської ради від 12.12.2006 р. № 606/15

Перелік

об’єктів зовнішнього освітлення міста,

реконструкція яких проводилась у 2006 році

| № п/п | Місце розташування об’єкту зовнішнього освітлення | Вартість виконаних робіт з реконструкції об’єкту (грн.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | вул.Головна, Південно-Кільцева | 82918 |
| 2 | вул.Євпаторійська, А.Пумнула, В.Комарова | 69642 |
| 3 | вул.Орловська, Руська | 49118 |
| 4 | вул.З.Космодем’янської, Є.Гребінки, О.Гузар | 28056 |
| 5 | площа Театральна | 3828 |
| 6 | вул.Червоноармійська, Головна, М.Олімпіади | 78042 |
| 7 | вул.С.Гулака-Артемовського, А.Добрянського, (Воровського), І.Козачука, Руська, Джамбула Джабаєва, Оренбурзька, знак „Чернівці”, Кишинівська | 20002 |
| 8 | вул.М.Мусоргського, Ю.Гагаріна, Демократична, У.Кармелюка, П.Целана, Й.Главки, Ч.Дарвіна, М.Драгоманова, генерала Ф.Боброва | 34304 |
| 9 | вул.Дубинська, С.Стальського, Авангардна, Донецька | 11586 |
| 10 | вул.Рівненська, І.Нечуя-Левицького, Тернопільська, Панаса Мирного | 17480 |
| 11 | вул.Учительська, Д.Фурманова, Зелена | 47072 |
| 12 | вул.маршала Г.Жукова, Брідська, О.Гузар, Головна | 35515 |
| 13 | вул.Бориспільська, Бережанська, Будівельна | 25934 |
| 14 | вул.М.Ломоносова, Є.Ярошинської, О.Ольжича, В.Сімовича | 12647 |
| 15 | вул.Квітки Основ’яненка, В.Бєлінського, С.Наливайка, С.Галицького | 10500 |
| 16 | вул.М.Старицького, С.Канюка, В.Шкіля, О.Кошового, Руська, Фастівська | 17844 |
| 17 | вул.А.Макаренка, Запорізька, О.Герцена, І.Карбулиць-кого, Череповецька, М.Салтикова-Щедріна | 44074 |
| 18 | вул.Червоноармійська | 111638 |
| 19 | вул.В.Александрі | 26710 |
| 20 | вул.С.Воробкевича, А.Чехова, О.Кобилянської | 20322 |
| 21 | вул.Головна | 28756 |
| 22 | вул.В.Івасюка, Парковий проїзд, 1-й провулок Шипинський | 24343 |
| 23 | мікрорайон Руський | 31906 |
| 24 | вул.Київська, Горіхівська, Краматорська | 57770 |
| 25 | вул.В.Комарова, Південно-Кільцева, проспект Незалежності, І.Миколайчука | 100279 |
| 26 | вул.І.Підкови, Хотинська, А.Гайдара, Прутська | 24198 |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 27 | вул.О.Вільшини, 3-й провулок О.Вільшини, 4-й провулок О.Вільшини, вул.Осіння, 2-й провулок Осінній | 27602 |
| 28 | вул.Червоноармійська | 10282 |
| 29 | вул.Авангардна, У.Кармелюка, Миргородська | 45667 |
| 30 | вул.Незалежності, Заводська | 35988 |
| 31 | вул.Лесі Українки, Червоноармійська | 16177 |
| 32 | вул.Сокирянська, 28 Червня, 29 Березня | 26795 |
| 33 | вул.Галицький шлях, І.Тургенєва, М.Глінки | 27100 |
| 34 | вул.А.Гайдара, О.Попова, Липканська, Каспійська | 23983 |
| 35 | вул.Буковинська, Червоноармійська, проспект Незалежності | 88916 |
| 36 | вул.В.Винниченка, Заводська, Ю.Гагаріна | 31596 |
| 37 | вул.М.Коперніка, І.Богуна, Переяславська, Шолом-Алейхема | 16574 |
| 38 | вул.Г.Мізюна, Алма-Атинська, Ю.Федьковича, Кишинівська | 34860 |
| 39 | вул.А.Барбюса, Ковельська, Міліївська, Фастівська | 19940 |
| 40 | вул.Ф.Достоєвського, В.Залозецького, Ф.Полетаєва | 25117 |
| 41 | вул.Степова, Текстильників, проспект Незалежності | 33875 |
| 42 | вул.В.Білоусова, Дубинська, Мукачівська | 17804 |
| 43 | вул.Городня, М.Коперніка, Головна | 53440 |
| 44 | Система безпроводного зв’язку для шаф зовнішнього освітлення міста | 200000 |
|  | РАЗОМ: | 1750000 |

Секретар виконавчого комітету

міської ради							       О.Васильчишин

№607/15

Про прийняття квартир у комунальну

власність територіальної громади   м. Чернівців

Відповідно до статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 15 Житлового кодексу України та розглянувши документи, подані департаментом житлово-комунального господарства міської ради, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Прийняти у комунальну власність територіальної громади                     м. Чернівців:

1.1. Від управління Служби безпеки України в Чернівецькій області:

1.1.1. Двокімнатну квартиру № 55 на пр. Незалежності, 110 загальною площею 47,20 кв.м., житловою площею 26,40 кв.м., балансовою (залишковою) вартістю 40346,56 грн. (сорок тисяч триста сорок шість грн., 16 коп.).

1.1.2. Трикімнатну квартиру № 24 на пр. Незалежності, 110 загальною площею 63,70 кв.м., житловою площею 39,50 кв.м., балансовою (залишковою) вартістю 54450,76 грн. (п»ятдесят чотири тисячі чотириста п»ятдесять грн., 76 коп.).

1.1.3. Трикімнатну квартиру № 68 на пр. Незалежності, 110 загальною площею 63,40 кв.м., житловою площею 39,40 кв.м., балансовою (залишковою) вартістю 54194,30 грн. (п»ятдесят чотири тисячі сто дев»яносто чотири грн., 30 коп.).

1.1.4. Трикімнатну квартиру № 37 на пр. Незалежності, 110 загальною площею 64,50 кв.м., житловою площею 40,00 кв.м., балансовою (залишковою) вартістю 55134,60 грн. (п»ятдесят п»ять тисяч сто тридцять чотири грн., 60 коп.)

1.1.5. Двокімнатну квартиру № 95 на пр. Незалежності, 114 загальною площею 49,60 кв.м., житловою площею 27,10 кв.м., балансовою (залишковою) вартістю 32696,30 грн. (тридцять дві тисячі шістсот              дев»яносто шість грн., 30 коп.).

1.1.6. Трикімнатну квартиру № 108 на пр. Незалежності, 114 загальною площею 67,70 кв.м., житловою площею 40,30 кв.м., балансовою (залишковою) вартістю 44627,80 грн. (сорок чотири тисячі шістсот двадцять сім грн., 80 коп.).

1.1.7. Трикімнатну квартиру № 12 на пр. Незалежності, 112 загальною площею   66,70   кв.м.,     житловою     площею     40,10     кв.м.,     балансовою

(залишковою) вартістю 64781,04 грн. (шістдесят чотири тисячі сімсот вісімдесять одна грн., 04 коп.)

1.2. Від управління Національного банку України в Чернівецькій області:

1.2.1. Однокімнатну квартиру № 251 на Парковому проїзді, 10-А загальною площею 33,70 кв.м., житловою площею 19,80 кв.м., вартістю 174229 грн. (сто сімдесят чотири тисячі двісті двадцять дев»ять грн.).

1.2.2. Однокімнатну квартиру № 23 на вул. І. Стасюка, 19-А загальною площею 28,70 кв.м., житловою площею 16,80 кв.м., вартістю 174900 грн. (сто сімдесят чотири тисячі дев»ятсот грн.).

2. Зазначені в пунктах 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 і 1.1.4 цього рішення квартири вважати прийнятими у комунальну власність територіальної громади                м. Чернівців після підписання ОСББ "Проспект, 110" і управлінням Служби безпеки України   в   Чернівецькій   області   актів   приймання-передачі, а зазначені  в пунктах 1.1.5, 1.1.6 і 1.1.7 вказаного рішення квартири - після підписання таких актів приймання-передачі КЖРЕП № 5 і управлінням Служби безпеки України в Чернівецькій області.

3. Зазначені в пунктах 1.2.1 і 1.2.2 цього рішення квартири вважати прийнятими у комунальну власність територіальної громади м. Чернівців після підписання КЖРЕП № 17 і КЖРЕП № 14 та управлінням Національного банку України в Чернівецькій області актів приймання-передачі.

4. ОСББ "Проспект, 110" (Бистрицький Я. К) внести зміни в облікові документи на квартири, зазначені в пунктах 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 і 1.1.4 цього рішення, а КЖРЕП № 5 (Долгий Є. І.) зарахувати вказані в пунктах 1.1.5, 1.1.6 і 1.1.7 цього рішення квартири на баланс і також внести зміни в облікові документи.

5. КЖРЕП № 17 (Мельник М. І.), КЖРЕП № 14 (Герела В. Ю.) зарахувати 	вказані в пунктах 1.2.1 і 1.2.2 цього рішення квартири на баланс і внести зміни в облікові документи.

6. Бюро технічної інвентаризації зареєструвати  право  власності  на квартири № 24, № 37, № 55, № 68 на пр. Незалежності, 110, № 95, № 108 на             пр. Незалежності, 114, № 12 на пр. Незалежності, 112, № 251 на Парковому проїзді, 10-А і № 23 на вул. І. Стасюка, 19-А  за територіальною громадою          м. Чернівців і внести відповідні зміни в реєстраційні документи.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради                Шумейка О. М.

Чернівецький міський голова                                                          М. Федорук

№609/15

Про  погодження  передачі  на  баланс

Службі автомобільних доріг  у Чернівецькій області проїжджих частин доріг та вулиць

м. Чернівців

Відповідно до статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання доручення Кабінету Міністрів України від                11.10.06 року № 37018/3/1-06, розглянувши лист Державної служби автомобільних доріг України від 23.11.06 року № 2/6.1-5-567, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1.   Погодити передачу з балансу Чернівецького міського комунального підрядного шляхово-експлуатаційного підприємства на баланс Службі автомобільних доріг у Чернівецькій області проїжджих частин ділянок доріг та вулиць, які сьогодні виконують функції транзитних доріг на території              м. Чернівців для їх утримання та ремонту, а саме:

- вул. Сторожинецька на ділянці від вул. Рівненської до меж міста;

- вул. Рівненська;

- вул. Червоноармійська на ділянці від вул. Рівненської до

вул. Південно-Кільцевої;

- вул. Південно-Кільцева на ділянці від вул. Червоноармійської до

вул. Головної;

- вул. Головна на ділянці від вул. Південно-Кільцевої до меж міста;

- вул. Галицький шлях;

- вул. Хотинська.

- Департаменту житлово-комунального господарства міської ради (Шумейко О.М.) та департаменту економіки міської ради (Бойко І.В.) разом з Службою автомобільних доріг у Чернівецькій області (Майор Р.К.) підготувати необхідні документи з прийому-передачі зазначених об'єктів.

- Організацію виконання цього рішення покласти на директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради Шумейка О.М. та директора департаменту економіки міської ради Бойка І.В.

- Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради  Попадюка М.П.

Чернівецький міський голова  					М.Федорук

№610/15

Про проведення відкритого інвестиційного конкурсу будівництва житлового кварталу, обмеженого вулицями Червоноармійською, Рівненською, Сторожинецькою, проспектом Незалежності

Відповідно до статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Генерального плану м. Чернівців, правил  використання та забудови території  міста Чернівців та проекту детального плану території обмеженої вулицями Червоноармійською, Рівненською, Сторожинецькою, проспектом Незалежності затвердженого рішенням 30 сесії Чернівецької міської ради ІV скликання  від 24.02.2005 року, №679 з метою залучення інвесторів для забудови мікрорайону, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Доручити департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин (Оленчук В.В.) провести відкритий інвестиційний конкурс з відбору інвестиційних пропозицій на забудову земельних ділянок за адресами:

- проспект Незалежності, 135 (орієнтовна площа земельної ділянки 1.6га);

- проспект Незалежності, 131 (орієнтовна площа земельної ділянки 1.3га);

- проспект Незалежності, 139(орієнтовна площа земельної ділянки 1.08га)

житлового кварталу, обмеженого вулицями Червоноармійською, Рівненською, Сторожинецькою, проспектом Незалежності (далі – конкурс).

2. Визначити основні умови конкурсу:

- виділення коштів на будівництво інженерних мереж та    внутрішньоквартальних проїздів в кварталі, обмеженому вулицями Червоноармійською, Рівненською, Сторожинецькою, проспектом Незалежності

-  надання територіальній громаді м. Чернівці житла та об’єктів соцкультпобуту.

3. Затвердити Положення про проведення інвестиційного конкурсу забудови  житлового кварталу, обмеженого вулицями Червоноармійською, Рівненською, Сторожинецькою, проспектом Незалежності згідно з чинним законодавством (додається).

4. Відділу інформації міської ради (Вишневська І.М.) оприлюднити в засобах масової інформації Положення про проведення вищевказаного конкурсу.

5. Виконавчому комітету міської ради укладати угоди з                         інвесторами-переможцями на забудову в житловому кварталі, обмеженому вулицями Червоноармійською, Рівненською, Сторожинецькою, проспектом Незалежності згідно з чинним законодавством.

6. Переможцю конкурсу виготовити проекти відведення  земельних ділянок за адресами:

- проспект Незалежності, 135(орієнтовна площа земельної ділянки 1.6га);

- проспект Незалежності, 131 (орієнтовна площа земельної ділянки 1,3га);

- проспект Незалежності, 139(орієнтовна площа земельної ділянки 1.08га)

житлового кварталу, обмеженого вулицями Червоноармійською, Рівненською, Сторожинецькою, проспектом Незалежності

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської        ради Попадюка М.П.

## Чернівецький міський голова                                                                М. Федорук

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

міської ради

від 12.12.2006р. №609/15

##### ПОЛОЖЕННЯ

про  проведення відкритого інвестиційного конкурсу будівництва житлового кварталу, обмеженого вулицями Червоноармійською, Рівненською, Сторожинецькою, проспектом Незалежності

- Загальні положення

1.1. Даний конкурс проводиться з метою визначення суб’єкта господарювання, якому буде надано право на проведення робіт по забудові в житловому кварталі, обмеженому вулицями Червоноармійською, Рівненською, Сторожинецькою, проспектом Незалежності

1.2. Для забезпечення проведення конкурсу конкурсна комісія  підбиває підсумки із залучення інвесторів  будівництва в житловому кварталі, обмеженому вулицями Червоноармійською, Рівненською, Сторожинецькою, проспектом Незалежності в місті Чернівцях                           (далі – комісія).

- Мета та завдання конкурсу.

2.1. Метою конкурсу є визначення інвестора для забудови в житловому кварталі, обмеженому вулицями Червоноармійською, Рівненською, Сторожинецькою, проспектом Незалежності  з найкращими умовами для територіальної громади міста.

2.2. Основним завданням конкурсу є відбір інвестиційних пропозицій забудови в кварталі, обмеженому вулицями Червоноармійською, Рівненською, Сторожинецькою, проспектом Незалежності  з найкращими умовами для територіальної громади міста.

3. Умови участі у конкурсі.

3.1. Організатором проведення конкурсу є Чернівецька міська рада в особі департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин.

3.2. Учасниками конкурсу можуть бути фізичні та юридичні особи, що подали конкурсній комісії документи, які відповідають в повному обсязі умовам та вимогам цього конкурсу.

3.3. Умовами участі у конкурсі є:

- подання заявки на участь у конкурсі відповідної форми;

- надання інвестиційного проекту та пропозицій відповідно до умов                                                                                                                                                                                                                                                                    конкурсу;

- надання інших документів, передбачених конкурсною комісією для   учасників.

4. Організаційне забезпечення конкурсу.

4.1. Конкурсна комісія забезпечує організаційні заходи щодо проведення конкурсу, оцінки інвестиційних проектів та відбору інвестора для забудови в кварталі, обмеженому вулицями Червоноармійською, Рівненською, Сторожинецькою, проспектом Незалежності

4.1.1. Конкурсна комісія:

- розробляє та затверджує перелік конкурсної документації, яка надається учаснику конкурсу, регламентує роботу;

- приймає на розгляд заяви, інвестиційні проекти або пропозиції, інші необхідні документи від учасників конкурсу;

- здійснює перевірку їх відповідності умовам та вимогам конкурсу, проводить їх реєстрацію;

- на своєму засіданні розглядає надані пропозиції, аналізує їх та оцінює згідно з затвердженими критеріями;

- залучає на договірній основі  до роботи комісії експертів, аудиторські, консультаційні та інші спеціалізовані організації.

- запрошує на засідання і заслуховує учасників конкурсу, отримує від них роз’яснення, щодо наданих конкурсних пропозицій;

- рішення конкурсної комісії приймається простою більшістю голосів її членів і оформляється протоколом.

5. Процедура проведення конкурсу.

5.1. Підставою для оголошення конкурсу є рішення виконавчого комітету міської ради.

5.2. Офіційне повідомлення про проведення конкурсу, вимоги до проектів та критерії їх оцінки, публікуються в газеті “Чернівці”, розміщуються на веб-сайті Чернівецької міської ради із визначенням кінцевого строку подання заяв на участь у ньому.

5.3. У ході проведення конкурсу, учасники мають право звертатися, у разі потреби, до організатора конкурсу для одержання додаткової інформації.

5.4. Конкурсна комісія приймає заяви з інвестиційними проектами та пропозиціями на участь у конкурсі з дня опублікування офіційного повідомлення впродовж 45 днів.

5.5. Для участі у конкурсі  учасник зобов’язаний надати:

- заявку на участь у конкурсі;

- нотаріально завірені копії статуту та інших установчих документів, свідоцтво про державну реєстрацію;

- підтвердження наявності власних фінансових ресурсів, гарантії щодо можливості їх залучення з метою забезпечення реалізації інвестиційного проекту (для юридичних осіб: баланс (форма №1), звіт про фінансові результати (форма №2));

- довідку органів податкової служби України, що підтверджує відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів за станом на момент оголошення конкурсу, декларацію про доходи (для фізичних осіб);

- розшифровку на дату подання документів дебіторської та кредиторської заборгованості юридичної особи, з зазначенням дати їх виникнення;

- відомості щодо наявності досвіду та можливостей фінансового та організаційного забезпечення реалізації інвестиційного проекту;

- нотаріально засвідчену заяву про відсутність невиконаних зобов’язань перед органами місцевого самоврядування та державної влади;

- пропозиції щодо виконання умов конкурсу згідно з пунктом 6.4. цього положення;

5.6. Заява та документи, що додаються, повинні бути підписані керівником та головним бухгалтером учасника конкурсу, завірені печаткою учасника або нотаріально засвідчені, документи прошиті і пронумеровані.

Конкурсна пропозиція передається учасником конкурсу в подвійному конверті. На зовнішньому та внутрішньому конвертах зазначається поштова адреса комісії та найменування об’єкта конкурсу. На внутрішньому – зазначається найменування учасника, його адреса та інвестиційна пропозиція. Пропозиції за критеріями конкурсу підписуються однією і тією ж особою та завіряються  печаткою. Цифри в пропозиціях дублюються прописом з вказівкою валюти платежу.

5.7. У разі, якщо учасник конкурсу вважає за необхідне залучити до впровадження проекту співвиконавців, до пропозиції повинні бути додані документи, що свідчать про їх реальну домовленість (протокол намірів, попередні договори, гарантійний лист тощо).

5.8. Конкурсна документація надається за вказаною в інформаційному повідомленні поштовою адресою. Термін прийому документів визначається за датою їх фактичної доставки, що вказуються в розписці.

5.9. У встановлений день та годину проведення конкурсу на засіданні комісії у присутності учасників конкурсу розглядаються представлені документи і розпечатуються конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли. Складається протокол, у якому фіксується найменування учасників, їх адреси, заявки з пропозиціями. Протокол підписується всіма членами комісії.

6. Порядок проведення конкурсу та оголошення переможця.

6.1. Конкурс проводиться в один етап, за результатами якого комісія протягом 5 днів приймає рішення про переможця.

6.2. Переможцем конкурсу визначається учасник, який запропонував найкращі умови реалізації інвестиційного проекту відповідно до умов конкурсу.

6.3. В разі поступлення однієї пропозиції конкурс вважається таким що не відбувся, а заявнику надається право на забудову.

6.4. Основними критеріями визначення переможця конкурсу є:

- найбільша сума коштів на будівництво інженерних                        мереж та внутріквартальних проїздів  кварталу, обмеженого вулицями Червоноармійською, Рівненською, Сторожинецькою, проспектом Незалежності, але не менше 4 000 000 (чотири мільйони) гривень;

- надання територіальній громаді м. Чернівці житла та об’єктів соцкультпобуту, не менше 10% загальної площі;

- найкоротші терміни завершення робіт з будівництва та вводу в експлуатацію об’єкта;

- співвідношення власних і залучених коштів;

- наявність інших пропозицій щодо найкращого задоволення потреб територіальної громади міста.

6.5. Підставою для визначення переможців є протокол конкурсної комісії з підбиття підсумків її засідання, в якому зазначається:

- найменування об’єкта конкурсу;

- відомості про учасників конкурсу;

- пропозиції учасників (зміст внутрішнього конверту);

- пропозиції членів конкурсної комісії  щодо визначення переможця;

- результати голосування за кожним критерієм оцінки;

- обґрунтування визначення переможця;

- окрема думка осіб, що проголосували проти.

6.6. Після підписання протоколу, при дотриманні процедури проведення, конкурс вважається таким, що відбувся. Протокол підписується всіма членами конкурсної комісії та переможцем конкурсу.

Інформацію про переможця оголошує голова конкурсної комісії у присутності всіх його учасників.

6.7. Після підписання протоколу конкурсної комісії переможець та інші учасники конкурсу повідомляються про це у 3-денний строк. Виписка з протоколу та запрошення на переговори для узгодження кінцевого варіанту інвестиційного договору та його підписання надсилається переможцю рекомендованим листом.

6.8. У разі порушення процедури проведення конкурсу, інших умов цього Положення, учасники мають право оскаржити таке порушення в заяві до голови конкурсної комісії протягом 3 днів після оголошення результатів конкурсу. При виявленні таких порушень, голова конкурсної комісії може призначити повторний розгляд проектів.

6.9. Повідомлення про результати конкурсу протягом 5 днів публікується в газеті “Чернівці” і розміщується на веб-сайті Чернівецької міської ради.

7. Порядок укладання інвестиційного договору.

7.1. Проект інвестиційного договору розробляється відповідно до законодавства України та умов конкурсу і повинен містити умови здійснення інвестиційного проекту.

7.2. Договір укладається між Чернівецькою міською радою та переможцем конкурсу.

7.3. Сторони за домовленістю можуть внести до проекту інвестиційного договору зміни і доповнення, що не стосуються істотних умов, визначених у конкурсній документації та в пропозиції переможця.

7.4. Термін погодження умов та підписання інвестиційного договору становить 30 календарних днів з моменту направлення переможцю запрошення.

7.5. Якщо впродовж 31 дня з моменту направлення переможцю повідомлення про підписання інвестиційного договору, переможець не з’явився для підписання договору (відмовився, висуває неприйнятні умови підписання), рішення про переможця скасовується і комісія розпочинає переговори з іншим учасником з числа тих, хто запропонував найкращі умови здійснення інвестиційного проекту після переможця. Він має право підписати договір протягом 20 робочих днів з моменту вручення йому офіційного повідомлення. При його відмові може бути оголошений новий конкурс на попередніх умовах.

7.6. Інвестиційний договір вважається укладеним з дня домовленості з усіх істотних умов і підписання сторонами тексту договору.

Секретар виконавчого комітету

міської ради                                                                                 О.Васильчишин

№611/15

Про зняття  будинків з балансу житлового

фонду комунальної власності територіальної

громади м. Чернівців

# Відповідно до статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 2 статті 10 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду", пункту 41 Положення про порядок передачі квартир (будинків) у власність громадян, затвердженого наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 15.09.92 № 56 із змінами, внесеними наказом Держжитлокомунгоспу від 05.08.94 № 72, рішення 35 сесії ІУ скликання від 25.08.2005р. № 821 "Про затвердження положення про зняття будинків з балансу житлового фонду комунальної власності територіальної громади м. Чернівців" від 23.08.2005р. № 821, розглянувши документи, подані департаментом житлово-комунального господарства міської ради, виконавчий комітет  міської  ради

В И Р І Ш И В :

1. КЖРЕП № 4 (Годжаєв Т.Ш.), КЖРЕП № 5 (Долгий Є.І.), КЖРЕП № 6 (Магас І.Д.), КЖРЕП № 14 (Герела В.Ю.) і КЖРЕП № 15 (Давидян С.О.):

1.1. Зняти з балансу житлового фонду комунальної власності територіальної громади м. Чернівців будинки, зазначені в додатках 1, 2, 3 і 4  до цього рішення та внести відповідні зміни в облікові документи.

1.2. В місячний термін направити власникам квартир, зазначеним в додатках до цього рішення, письмові повідомлення щодо необхідності проведення ними   вчасної     перевірки    димовентиляційних    каналів,    забезпечення належного утримання опалювальних печей, наявного газового обладнання та водопровідних вводів до будинків, виготовлення   в   управлінні  земельних   ресурсів   департаменту  містобудівного      комплексу   та    земельних    відносин      міської ради правовстановлюючих документів на землю і укладання угод на житлово-комунальні послуги з підприємствами виконавцями (виробниками) таких послуг.

2. Комунальному бюро технічної інвентаризації  на  підставі   заяв  власників будинків (квартир) та договору про розподіл допоміжних приміщень, господарських будівель і споруд між власниками будинків,  оформленого у нотаріальному порядку:

2.1. Провести технічну інвентаризацію нерухомого майна і розрахунки  ідеальних часток  будинковолодінь з урахуванням допоміжних  приміщень, господарських будівель та споруд, які є власністю власників приватизованих квартир.

2.2. Замінити наявні правовстановлюючі документи на свідоцтва про  право власності на житлові будинки із  допоміжними  приміщеннями, господарськими будівлями та спорудами згідно з додатками 1, 2, 3 і 4 та зареєструвати  їх в установленому законом порядку.

2.3 Оплату за надані послуги провести за рахунок власників будинків                    ( квартир).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради                Шумейка О.М.

Чернівецький міський голова                                                    М.  Федорук

Додаток 1

до рішення виконкому міської ради

від 12.12.2006р. №611/15

ПЕРЕЛІК

одноквартирних будинків, які знімаються з балансу житлового фонду  комунальної власності територіальної громади м.Чернівців

| № з/п | Адреса будинку | загальна площа будинку /кв.м./ | житлова площа будинку /кв.м./ | первісна вартість будинку /вул../ | балансова (залишкова) вартість будинку /вул../ | Характеристика водопровідного вводу на будинок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | діаметр вводу | довжина вводу /м.п./ | наявність колодязя на підклю-ченні | технічний стан запірної арматури | технічний стан вводу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | КЖРЕП № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ### вул.Брянська, 12 | 87,85 | 43,80 | 39123,77 | - | - | - | - | - | - |
|  | ### Всього | 87,85 | 43,80 | 39123,77 |  |  |  |  | - | - |
|  | ### КЖРЕП № 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ### вул.Героїв Революції, 26 | 57,30 | 38,20 | 21069 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ### вул.Городня, 15 | 37,10 | 14,50 | 14697 | - | - | - | - | - | - |
|  | ### Всього | 94,40 | 52,70 | 35766 | - | - | - | - | - | - |

Разом                             182,25       96,50      74889,77

Секретар виконавчого комітету міської ради                                                                                        О. Васильчишин

Додаток 2

до рішення виконкому міської ради

від 12.12.2006р. № 611/15

ПЕРЕЛІК

двоквартирних будинків, які знімаються з балансу житлового фонду  комунальної власності територіальної громади м.Чернівців

| № з/п | Адреса будинку | загальна площа будинку /кв.м./ | житлова площа будинку /кв.м./ | первісна вартість будинку /грн./ | балансова (залишкова) вартість будинку /грн./ | Характеристика водопровідного вводу на будинок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | діаметр вводу | довжина вводу /м.п./ | наявність колодязя на підклю-ченні | технічний стан запірної арматури | технічний стан вводу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | КЖРЕП № 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | вул.К.Стеценка, 2 | 212,40 | 98,60 | 93799,00 | 28176,00 | 25 | 8 | 1 | задов. | задов. |
|  | Всього | 212,40 | 98,60 | 93799,00 | 28176,00 | 25 | 8 | 1 |  |  |
|  | КЖРЕП № 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | вул.Дунайська, 21 | 93,20 | 44,90 | 15794 | - |  |  |  |  |  |
|  | Всього | 93,20 | 44,90 | 15794 |  |  |  |  |  |  |

Разом:                         305,60      143,60       109593      28176,00                          8              1

#### Секретар виконавчого комітету міської ради                                                   О. Васильчишин

Додаток 3

до рішення виконкому міської ради

від 12.12.2006р. № 611/15

ПЕРЕЛІК

триквартирних будинків, які знімаються з балансу житлового фонду  комунальної власності територіальної громади м.Чернівців

| № з/п | Адреса будинку | загальна площа будинку /кв.м./ | житлова площа будинку /кв.м./ | первісна вартість будинку /грн./ | балансова (залишкова) вартість будинку /грн./ | Характеристика водопровідного вводу на будинок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | діаметр вводу /м.м./ | довжина вводу /м.п./ | наявність колодязя на підклю- ченні | технічний стан запірної арматури | технічний стан вводу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | КЖРЕП № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ### вул.Л.Мартовича, 7 | 212,60 | 136,80 | 89042 | 21991 | 20 | 7 | 1 | задов. | задов. |
|  | ### Всього | 212,60 | 136,80 | 89042 | 21991 | 20 | 7 | 1 |  |  |
|  | КЖРЕП № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | вул.К.Дзержика, 34 | 153,90 | 97,20 | 137185,84 | 38570,57 | - | - | - |  | - |
| 2 | вул.І.Франка, 27 | 261,00 | 132,90 | 162001,57 | - | 32 | 31 | 1 | задов. | задов. |
|  | ### Всього | 414,90 | 230,10 | 299187,41 | 38570,57 |  | 31 | 1 |  |  |
|  | КЖРЕП № 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ### вул.26 Бакинських комісарів, 5 | 158,90 | 87,00 | 74909 | 54870 | - | - | - | - | - |
| 2 | ### І пров.С. Галицького, 2 | 128,00 | 59,10 | 23251 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ### вул.Мисливська, 4 | 163,50 | 79,50 | 77869 | - | 32 | 30 | 1 | задов. | задов. |
| 4 | ### вул.В.Александрі, 5 | 388,60 | 74,20 | 50578 | - | - | - | - | - | - |
|  | ### Всього | 839,00 | 299,80 | 226607 | 5487 |  | 30 | 1 |  |  |

Разом        		           1466,50    666,70    614836,41     133099,57                         68                3

Примітка: нежилі приміщення площею 250,70 кв.м., що знаходяться на вул. В.Александрі, 5 є власністю гр. Суховерського Б.Т. згідно з договором купівлі продажу приміщення від 26.05.2006р. №372.

Секретар виконавчого комітету міської ради                                                                                              О. Васильчишин

Додаток 4

до рішення виконкому міської ради

від 12.12.2006р. № 611/15

ПЕРЕЛІК

чотириквартирних будинків, які знімаються з балансу житлового фонду  комунальної власності територіальної громади м.Чернівців

| № з/п | Адреса будинку | загальна площа будинку /кв.м./ | житлова площа будинку /кв.м./ | первісна вартість будинку /грн./ | балансова (залишкова) вартість будинку /грн./ | Характеристика водопровідного вводу на будинок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | діаметр вводу /м.м./ | довжина вводу /м.п./ | наявність колодязя на підклю- ченні | технічний стан запірної арматури | технічний стан вводу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | ### КЖРЕП №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ### вул.Заводська, 59 | 189,40 | 119,20 | 76333 | - | 32 | 21 | 1 | задов. | задов. |
| 2 | ### вул.Заводська, 70 | 194,20 | 129,10 | 75837 | 3973 | 25 | 5 | 1 | задов. | задов. |
|  | ### Всього | 383,60 | 248,30 | 152170 | 3973 |  | 26 | 2 |  |  |

Разом                            383,60       248,30       152170            3973                              26                2

Секретар виконавчого комітету міської ради                                                                                            О. Васильчишин

№612/15

Про уточнення  титульного списку

будівництва об`єктів житла і соціальної

сфери на 2006 рік та визнання таким, що

втратило чинність рішення виконкому

міської ради від 23.10.2006 року №483/12

Керуючись статтею 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  беручи до уваги рішення виконавчого комітету міської ради  від 14.11.2006 р. №521/13 “Про виділення коштів з цільового фонду соціально-економічного розвитку міста, збільшення лімітів споживання енергоносіїв та внесення змін в рішення виконкому міської ради” та враховуючи пропозиції департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин, виконком міської ради

В И Р І Ш И В :

1.Затвердити уточнений титульний список будівництва об`єктів житла і соціальної сфери на 2006 рік по департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради в сумі    15604,9 тис. грн. згідно з додатком.

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконкому міської ради від 23.10.2006 року № 483/12 ”Про уточнення титульного списку  будівництва об’єктів житла і соціальної сфери на 2006 рік та визнання таким, що втратило чинність рішення виконкому міської ради від 12.09.2006 року №349/9”.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради Оленчука В.В.

Чернівецький міський голова                                      М.Федорук

від 12.12. 2006 р. № 612/15

# ТИТУЛЬНИЙ СПИСОК

будівництва об`єктів житла і соціальної сфери на 2006 рік по

# департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради

( в тис. грн.)

| Код КЕКВ | № п/п | Об”єкти будівництва | Термін будівн. | Потуж- ність | Загальна вартість об”єкта | Освоєно капвкла- день на 01.01.06р. | Обсяги капвкла- день на 2006 р. | У т.ч. по кварталах |  |  |  | Підрядник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | ###### І. Житлове будівництво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2141 | 1.1. | Переобладнання (будівництво) будівлі на вул. Луковецькій,29 у т.ч. утримання технагляду | 2004- 2006р.р. | об”єкт | 5407 | 2517 | 2342,2 40,6 | 326 | 1248 | 476 | 292,2 | Чернівецька обласна корпорація “Буковина- облагробуд” |
| 2123 | 1.2. | Проект будівництва Чернівецького соціального комплексу для людей похилого віку на розі вулиць Карбулицького -Московської у т.ч. утримання технагляду | 2005-2008 р.р. | об”єкт |  | 30 | 0,2 - | - | 0,2 | - |  | проектні роботи філіал “НДІпроектре- конструкція” |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2121 | 1.3. | Проектні роботи та будівництво 120 - квартирного житлового будинку на вул. Рівненській,10 | 2005-2007 р.р. | об”єкт |  | 30 | 186,3 | 170 | 16,3 | - | - | проектні роботи: філіал “НДІпроектре конструкція” будівельні роботи: буде визначатись тендером |
| 2141 | 1.4. | Реконструкція гуртожитку на вул. А.Чехова, 23 в житловий будинок для відселенського фонду з проектуванням у т.ч. утримання технагляду | 2006-2007 р.р. | об”єкт |  |  | 51,8 - | 30 | 21,4 | - | 0,4 |  |
|  |  | 2. Освіта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2142 | 2.1. | Реконструкція адмінприміщень під учбовий корпус університету на вул.У. Кармелюка,21 з проектуванням | 2006-2007 р.р. | об”єкт |  | - | 165.7 | - | - | 50 | 115,7 |  |
|  |  | 3. Охорона здоров”я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2123 | 3.1. | Проектування та будівництво лікувального корпусу дитячої лікарні на вул. Буковинській, 4 у т.ч. утримання технагляду | 2004 –2007р.р. | 4630 кв.м | 31425,3 |  | 413,0 3.8 | 100 | 200 | 113 | - | інститут “Чернівціагро-проект” ТОВ ПБФ “Ріка” |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2123 | 3.2 | Проект будівництва поліклініки з кабінетами сімейних лікарів на вул. Горіхівській,1 у т.ч. утримання технагляду | 2005-2006р.р. | об”єкт |  | - | 200,5 - | 25 | 75 | 75 | 25,5 |  |
|  |  | 4.Комунальне господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2123 | 4.1. | Будівництво каналізаційних, водопровідних мереж, дренажу, влаштування водовідведення житлових масивів міста у т. ч. утримання технагляду - -вул.М.Залізняка, Волзька та інш. - - вул.Нагірна, О.Матросова, Харківська та інш. - - вул. Заставнянська (м/р “Роша”) - - вул.Марморозька та інш. -вул.Мукачівська, Хрещатинська,Суховерхів- ська, Євпаторійська, Воронезька -вул. Бережанська -вул.Д.Пожарського та пр.Незалежності - вул.Лубенська -вул.Руська,285-д -вул С.Обнорського, Жасминна, -вул Молодіївська- К.Галкіна --вул, М.Залізняка (дренаж до будинків №22,22-а) - вул.26 Бакинських комісарів та Вереснева | 2003- 2007р.р. | об`єкти | 5946 641,0 298,409 308,965 35 34,1 109,0 159 120.0 | 99,9 459,9 104,6 119,8 - - - - | 2825,3 48.0 569 1037,2 74 221 41 260 59 19 34,1 113 127 151 120.0 | 315 55 100 60 100 - - - - - - - - - | 570 100 180 - 50 - 140 - - - - 60 40 - - | 1018 302 480 - 1 41 120 - - - 24 50 - | 922,3 112 277,2 14 70 - 59 19 34,1 29 37 151 120.0 | п/п Саінчук М.І. ЗАТ”Агрошлях буд” п/п Саінчук М.І. ПП”Буковинаспецгідробуд” |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2133 | 4.2 | Відновлення дорожнього покриття після прокладання мереж у т. ч. утримання технагляду | 2006р. | об`єкт |  |  | 442,0 7,3 | - | 50 | 225 | 167 | ЗАТ “Агрошляхбуд” |
| 2123 | 4.3 | Газифікація вулиць міста та будинків пільгової категорії населення у т.ч. утримання технагляду | 2002- 2006р.р. |  |  |  | 204,0 4,0 | 50 | 50 | 50 | 54 | ТзОВ “Факел-1” ВАТ “Чернівцігаз” |
| 2143 | 4.4. | Реконструкція газорозподільної станції (ГРС) с.Топорівці Новоселиць кого району з проектуванням | 2004-2006р.р | об”єкт | 2000 | 141,3 | 180.0 | 100 | 70 | 10 | - | Інститут “Укргазпроект” буде визначатись тендером |
| 2123 | 4.5 | Будівництво автономної котельні для опалення будинків на вул. Червоноармійській, №43,45- б у т.ч. утримання технагляду | 2005-2006р.р. | об”єкт |  | 467,0 | 320,0 6,0 | 100 | 100 | 120 | - |  |
| 2123 | 4.6 | Проектування та будівництво автономної котельні для опалення будинків №4,6,8 на ІІ провул. М.Герцена | 2006 р. | об”єкт |  | 621,8 | 44,0 | - | - | 44 | - |  |
| 2123 | 4.7 | Проектування та будівництво автономної котельні для опалення будинків на розі вулиць Кишинівської-Московської Олімпіади | 2006р. | об”єкт |  |  | 52 | - | - | 48,2 | 3,8 |  |
| 2123 | 4.8 | Проектування та будівництво автономної котельні для опалення будинків на вул.Хотинської,3-а,4-а у т.ч. утримання технагляду | 2006р. | об”єкт | 1240 |  | 1210,0 14,0 | - | - |  | 1210 |  |
| 2123 | 4.9 | Будівництво газопроводу відводу від ГРС с.Топорівці Новоселицького району до м. Чернівців у т.ч. утримання технагляду | 2004 2007р.р. | 19 км | 8616 | 125,2 | 1562,0 24,0 | 250 | 250 | 312 | 750 | ТОВ “Факел-1” |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2123 | 4.10 | Будівництво дренажної та дощової каналізації на вул.Кіровоградській (перерахунок кошторису) у т. ч. утримання технагляду | 2006р. |  |  |  | 1,5 - | - | - | 1,5 | - |  |
| 2123 | 4.11 | Будівництво газопроводу та газифікація будівлі на вул.Галицький шлях,1 в т.ч. утримання технагляду | 2006 р. |  | 186.9 |  | 186.9 3.0 | - | - | - | 186.9 |  |
| 2123 | 4.12 | Будівництво водопроводу для будівлі на вул. Галицький шлях, 1 з опорядженням в т.ч. утримання технагляду | 2006 р. |  | 140.0 |  | 140.0 1,8 | - | - | - | 140.0 |  |
|  |  | 5. Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2123 | 5.1. | Будівництво клубу мікрорайону “Ленківці” у т. ч. утримання технагляду | 2004- 2007р.р. | 200 місць | 3204,1 | 71,0 | 416,2 6,2 | 100 | 100 | 100 | 116,2 | КП”Містобуд” |
| 2123 | 5.2 | Проектування будівництва клубу в мікрорайоні “Гарячий Урбан” | 2006-2007р.р. | об”єкт |  |  | 205,6 - | - | 125 | 80 | 0,6 | ТОВ “Горизонт” |
|  |  | 6. Інші об`єкти будівництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2123 | 6.1. | Будівництво другої черги-улаштування фонтану для об’єкта “Реконструкція площі Філармонії у м.Чернівцях” у т. ч. утримання технагляду | 2005р. | об”єкт | 1223,2 |  | 1172,0 17,0 | - | - |  | 1172.0 | ПП”Монтаж-Сервіс” |
| 2143 | 6.2 | Реконструкція площі Філармонії з проектуванням ( ІІ черга улаштування фонтану) | 2006 р |  |  |  | 52.2 | - | - | 52.2 |  |  |
| 2143 | 6.3 | Реконструкція площі на розі вулиць Турецької-П.Сагайдачного з проектуванням | 2006р. | об”єкт |  |  | 177,2 - | 50 | 50 | 77,2 | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2143 | 6.4 | Проектні роботи на реконструкцію дорожнього покриття та освітлення на вул. О.Матросова | 2006р. | об”єкт |  |  | 19.2 | - | 19.2 | - | - |  |
| 2123 | 6.5 | Водопониження території мікрорайону “Рогізна” з проектуванням у т.ч. утримання технагляду | 2005-2006р.р. | об”єкт |  | 232,1 | 9,7 | - | 9,7 | - | - | ВАТ “ПМК-76” |
| 2143 | 6.6 | Реконструкція стадіону “Мальва” на вул. Галицький шлях у т.ч. утримання технагляду | 2005-2006р.р. | об”єкт | 666,97 | 53,4 | 825,0 14.0 | 50 | 150 | 350 | 275 | ЗАТ ВКФ “Буковинський ремонтник” |
| 2123 | 6.7 | Будівництво споруд для укріплення лівого берега р.Прут біля м/р “Ленківці” у т.ч. утримання технагляду | 2006-2006 р.р. | об”єкт |  | 10,0 | 700,4 12,0 | 30 | 150 | 150 | 370,4 | ВАТ “ПМК-76” |
| 1171 | 6.8 | Проект на коригування історико-архітектурного опорного плану і проекту зон охорони та визначення меж і режимів використання історичних ареалів міста Чернівців | 2006 р. |  |  |  | 173,0 | 50 | 50 | 73 | - |  |
| 2123 | 6.9 | Проектування будівництва 2-х електропідстанцій м/р “Нові Ленківці” у т.ч. утримання технагляду | 2006 р. |  |  |  | 35,9 - | - | 35,9 | - | - |  |
| 2123 | 6.10 | Проект на будівництво протизсувних споруд на вул. Орловській у т.ч. утримання технагляду | 2006р. |  |  |  | 297,0 - | 20 | 50 | 130 | 97 | філіал інституту “НДІ проект реконструкція” |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2143 | 6.11 | Реконструкція інженерних мереж та покриття вул. О.Кобилянської у т.ч. утримання технагляду | 2004-2006р. р. |  | 10428,0 | 182,0 | 13,2 - | - | - | 13,2 | - |  |
| 2410 | 6.12 | Реконструкція будівлі на вул. Кохановського,7 у т.ч. утримання технагляду | 2006 р. |  |  |  | 416,0 | - | - | 200 | 216 |  |
| 2123 | 6.14 | Техніко-економічне обґрунтування на проектування будівництва проспекту Незалежності від вул. М.Ковальчука до вул. В.Винниченка | 2006 р. |  |  |  | 150,0 | - | - | 100 | 50 |  |
| 2143 | 6.15 | Реконструкція “Турецького мосту” на перехресті вулиці Шкільної та Турецької в м.Чернівці | 2006 р. |  |  |  | 30.0 | - | - | - | 30 |  |
| 2143 | 6.16 | Реконструкція електроосвітлення вул. О.Матросова в м.Чернівці в т.ч. утримання технагляду | 2006 р. |  |  |  | 120 2.0 | - | - | - | 120 |  |
|  |  | 7.Придбання техніки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110 | 7.1 | Придбання техніки для підприємств комунальної власності | 2006 р. |  |  |  | 264,9 |  | 250 | 14.9 | - |  |
|  |  | ВСЬОГО у т. ч. утримання технагляду |  |  |  |  | 15604,9 203,7 | 1766,0 | 3640,7 | 3883,2 | 6315,0 |  |

Секретар виконавчого комітету міської ради                  		О.Васильчишин

№613/15

### Про утворення товариства №22

### з будівництва каналізаційної мережі

### по вулицях Магалянській,

### Молодіївській в м. Чернівцях

Відповідно до підпункту 1 пункту „а” частини 1 статті 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши заяви мешканців вулиць Магалянської, Молодіївської в м. Чернівцях, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити:

1.1. Склад членів товариства № 22 з будівництва каналізаційної  мережі  по  вулицях Магалянській, Молодіївській в м. Чернівцях в кількості 34 осіб згідно з додатком  із залученням 50 відсотків коштів мешканців цих будинків.

1.2. Гр.  Андрусяк Л.І., яка проживає в житловому будинку № 31 на вулиці Молодіївській, головою товариства з будівництва  каналізаційної  мережі  по  вулицях Магалянській, Молодіївській в м.Чернівцях, згідно з протоколом загальних зборів від 17 серпня 2006року (додається).

2. Державному комунальному підприємству “Чернівціводоканал” (Оленюк М.І.) видати товариству, зазначеному в пункті 1.1 технічні умови на проектування будівництва каналізаційної мережі.

3. Товариству з будівництва каналізаційної мережі (Андрусяк Л.І.) за рахунок коштів товариства укласти договір з проектною організацією на проектування цієї мережі та погодити проектно-кошторисну документацію в установленому порядку.

4. Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської  ради (Оленчук В.В.):

4.1 Провести реєстрацію товариства, зазначеного в пункті 1.1. цього рішення.

4.2. Забезпечити будівництво інженерних мереж із залученням коштів  товариства, належний технічний нагляд за їх будівництвом, якість виконання робіт та освоєння коштів.

4.3. Після завершення будівництва каналізаційної мережі по вулицях Магалянській, Молодіївській в м.Чернівцях забезпечити введення їх в експлуатацію та прийняття у власність територіальної громади м.Чернівців.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради Оленчука В.В.

Чернівецький міський голова                                                   М. Федорук

Додаток

до  рішення  виконкому міської ради

від 12.12.2006 р. №613/15

С К Л А Д

товариства з будівництва  каналізаційної мережі по вулицях Магалянській, Молодіївській

| № п/п | Прізвище, ім`я по батькові | Адреса будинку |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Андрусяк Василь Самойлович | м. Чернівці, вул. Молодіївська буд.31 |
| 2. | Андрусяк Георгій Самуїлович | м. Чернівці, вул. Молодіївська буд.34 |
| 3. | Бегейда Віра Михайлівна | м. Чернівці, вул. Магалянська буд.39, кв.1 |
| 4. | ББерник Надія Василівна | м. Чернівці, вул. Магалянська буд.23, кв.2 |
| 5. | Бичкова Ірина Василівна | м. Чернівці, вул. Молодіївська буд.20 |
| 6. | Бумбак Іван Дмитрович | м. Чернівці, вул. . Магалянська буд.37, кв.1 |
| 7. | Гаврилюк Володимир Григорович | м. Чернівці, вул. Молодіївська буд.33 |
| 8. | Гатиж Марія Романівна | м. Чернівці, вул. Молодіївська буд.32, кв.1 |
| 9. | Головатюк Олександр Васильович | м. Чернівці, вул. Магалянська буд.37, кв.2 |
| 10. | Горбатюк Михайло Іванович | м. Чернівці, вул. Магалянська буд.31 |
| 11. | Гудима Манолій Дмитрович | м. Чернівці, вул. Магалянська буд.30 |
| 12. | Гудима Орися Маноліївна | м. Чернівці, вул. Магалянська буд.28 А |
| 13. | Данелюк Анатолій Георгійович | м. Чернівці, вул. Магалянська буд.29 |
| 14. | Дівічук Олексій Іванович | м. Чернівці, вул. Магалянська буд.22 |
| 15. | Дульгер Марія Дмитрівна | м. Чернівці, вул. Молодіївська буд.30, кв.1 |
| 16. | Іванюк Дмитро Дмитрович | м. Чернівці, вул. Магалянська буд.40, кв.1 |
| 17. | Кіт Неля Захарівна | м. Чернівці, вул. Магалянська буд.41, кв.4 |
| 18. | Колос Любов Іванівна | м. Чернівці, вул. Молодіївська буд.32, кв.2 |
| 19. | Кравчук Феофанія Павлівна | м. Чернівці, вул. Молодіївська буд.36 |
| 20. | Кукурудзяк Василь Іванович | м. Чернівці, вул. Магалянська буд.42, кв.2 |
| 21. | Мачака Іван Анатолійович | м. Чернівці, вул. Магалянська буд.38,кв.2 |
| 22. | Морараш Фрузина Григорівна | м. Чернівці, вул. Молодіївська буд.35 |
| 23. | Рибак Олександр Романович | м. Чернівці, вул. Магалянська буд.21,кв.2 |
| 24. | Рудейчук Марія Василівна | м. Чернівці, вул. Магалянська буд.41,кв.1 |
| 25. | Скрипник Сергій Костянтинович | м. Чернівці, вул. Молодіївська буд.40 |
| 26. | Сокольвяк Лідія Аспазівна | м. Чернівці, вул. Магалянська буд.39,кв.2 |
| 27. | Окороков Ігор Миколайович | м. Чернівці, вул. Магалянська буд.34 |
| 28. | Ткач Олена Степанівна | м. Чернівці, вул. Магалянська буд.25 |
| 29. | Ткачук Тетяна Олександрівна | м. Чернівці, вул. Магалянська буд.28 А |
| 30. | Тодоріко Валентина Дмитрівна | м. Чернівці, вул. Магалянська буд.35 |
| 31. | Фернюк Марія Василівна | м. Чернівці, вул. Молодіївська буд.38 |
| 32. | Урсатій Любов Василівна | м. Чернівці, вул. Магалянська буд.33, кв.1 |
| 33. | Хеменцова Василина Григорівна | м. Чернівці, вул. Молодіївська буд.29 |
| 34. | Хеменцова Олена Василівна | м. Чернівці, вул. Молодіївська буд.27,кв.1 |

Секретар виконавчого

комітету міської ради                                                 О.Васильчишин

№614/15

### Про протест прокурора м. Чернівців від 23.11.2006р.

### № 07/2-353 вих-06 на рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 15.08.2006 року № 283/8 «Про зміни та доповнення до Положення про порядок надання та переоформлення дозволів на розміщення об`єктів торгівлі, громадського харчування та сфери послуг», затвердженого рішенням від 08.04.2003р. № 246/8

В протесті прокурора м.Чернівців від  23.11.2006р. № 07/2-353 вих-06 на рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 15.08.2006 року № 283/8 «Про зміни і доповнення до Положення про порядок надання та переоформлення дозволів на розміщення об`єктів торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, затвердженого рішенням від 08.04.2003р. №246/8», зазначено, що рішення не відповідає вимогам чинного законодавства, а тому підлягає скасуванню з наступних підстав.

Згідно зі статтями 8, 11 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», стосовно кожного проекту регуляторного акта, його розробником готується аналіз регуляторного впливу. Перегляд регуляторного акта здійснюється на підставі аналізу звіту про відстеження результативності цього регуляторного акта.

Всупереч вимогам вищевказаного законодавства, по цьому рішенню аналіз регуляторного впливу розроблений не був.

Крім цього, в порушення статті 9 зазначеного Закону проект опротестованого прокурором рішення, не був оприлюднений в засобах масової інформації.

Статтею 36 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» передбачено, що регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений уповноваженим на це органом чи посадовою особою місцевого самоврядування, якщо наявна хоча б одна з таких обставин: відсутній аналіз регуляторного впливу, проект регуляторного акту не був оприлюднений. У разі встановлення будь-якої з цих обставин орган чи посадова особа місцевого самоврядування має право вжити заходів для припинення виявлених порушень, у тому числі, відповідно до закону, скасувати або зупинити дію регуляторного акту, прийнятого з порушеннями.

Зважаючи на вищевикладене, вважаємо, що задоволення протесту прокурора в частині скасування рішення «Про зміни та доповнення до Положення про порядок надання та переоформлення дозволів на розміщення об`єктів торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, затвердженого рішенням від 08.04.2003р. №246/8», викличе порушення права суб`єктів підприємництва на здійснення господарської діяльності за декларативним принципом. Вказане рішення було прийняте з метою вдосконалення та спрощення порядку видачі дозволів на розміщення об`єктів торгівлі, ресторанного господарства і сфери послуг. Зміни, внесені вищезазначеним рішенням, були прийняті до діючого Положення про порядок надання та переоформлення дозволів на розміщення об`єктів торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, затвердженого рішенням від 08.04.2003 року, що приймалося не як регуляторний акт. Планом реалізації регуляторної політики у сфері господарської діяльності  в м.Чернівцях на 2007рік у 1 кварталі 2007 року передбачено прийняття нового Положення з цих питань, за погодженням представництва Державного комітету з питань регуляторної політики.

На підставі викладеного, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

- Відхилити протест прокурора м.Чернівців від  23.11.2006р. № 07/2-353 вих-06 на рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 15.08.2006 року № 283/8 «Про зміни та доповнення до Положення про порядок надання та переоформлення дозволів на розміщення об`єктів торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, затвердженого рішенням від 08.04.2003р. №246/8»

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, начальника фінансового управління міської ради Прокопця Є.Д., начальника державної податкової інспекції у м. Чернівцях Пердейчука І.Д. та директора департаменту економіки міської ради Бойка І.В.

Чернівецький міський голова                                               М. Федорук

№615/15

# Про затвердження плану реалізації

# державної регуляторної політики у

# сфері господарської діяльності

в м. Чернівцях на 2007 рік

Відповідно до статті 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 7 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”,  виконком міської ради

ВИРІШИВ:

# 1. Затвердити план реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в м.Чернівцях на 2007 рік згідно з додатком.

2. Це рішення оприлюднити через засоби масової інформації.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора економіки міської ради Бойка І.В. та начальника юридичного управління міської ради Рудейчук І.Ф.

Чернівецький міський голова					М.Федорук

Додаток до

рішення виконавчого комітету міської ради

від 12.12.2006 року

№615/15

План

реалізації державної регуляторної

політики у сфері господарської діяльності

в м.Чернівцях  на 2007 рік

| № п/п | # Зміст заходу |  | Термін виконання |  | Відповідаль-ні виконавці | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечити прийняття наступних регуляторних актів: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Положення “Про порядок надання дозволу на розміщення та встановлення режиму роботи об`єктів торгівлі та сфери послуг” | 1 квартал 2007 року |  | Департамент економіки міської ради |  | Забезпечення виконання вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. |
| 1.2 | Програма приватизації об`єктів комунальної власності м.Чернівців на 2007-2009 роки. | ІІ півріччя 2007 року |  | Департамент економіки міської ради |  | Забезпечення виконання вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. |

Секретар виконавчого комітету 
міської ради	        						           О.Васильчишин

№616/15

Про подання прокурора м. Чернівців

від 16.11.2006р.   № 07/1-1534-06 “Про

усунення   порушень   законодавства

про охорону праці”

Прокуратурою міста здійснено перевірку виконавчих органів міської ради щодо додержання вимог Закону України “Про охорону праці”, внаслідок якої прокуратурою виявлені порушення про охорону праці, які на їх думку, мають місце через неналежне використання посадовими особами виконкомів районних та міської рад наданих державою повноважень щодо вжиття заходів по забезпеченню безпечних умов праці, упередженню нещасних випадків, притягненню винних посадових осіб до встановленої законом відповідальності за допущені порушення.

Зокрема, прокурор стверджує, що під час визначення обсягу і меж повноважень  структурних  підрозділів  міської ради  та районних в місті рад  питання охорони праці були випущені з поля діяльності органів місцевого самоврядування. Не виконано рішення сесії міської ради, прийняте в серпні        2001 року, щодо введення в штатні розписи міського та районних управлінь праці та соціального  захисту населення посади спеціалістів з питань праці.

Висновки прокурора не відповідають дійсності, оскільки відповідно до  пункту 1.6. рішення 3 сесії Чернівецької міської ради V скликання від       30.06.2006р. № 48 “Про визначення обсягів і меж повноважень , які здійснюють районні у місті ради та їх виконавчі органи в інтересах територіальних громад районів міста”, здійснення контролю за охороною праці на підприємствах всіх    форм власності віднесено до повноважень районних в місті рад.

Штатними розписами управлінь праці та соціального захисту населення районних в місті рад введено посади спеціалістів з питань охорони праці, які відповідно до пункту 8 статті 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” здійснюють контроль за забезпеченням соціального захисту працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, у тому числі зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, за якістю проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно - правовим актам про охорону праці, за наданням працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах.

Крім цього, прокурор стверджує, що питання дотримання вимог законодавства про охорону праці на підприємствах, в організаціях та установах міста на засіданнях виконкому міської ради протягом останнього часу не розглядались.

Таке твердження прокурора також не відповідає фактичним обставинам, оскільки питання дотримання норм чинного законодавства про працю, в тому      числі про охорону праці, розглядалося на засіданні виконкому міської ради в     жовтні поточного року. В ході підготовки зазначеного питання комісіями за     участю спеціалістів управлінь праці та соціального захисту населення  міської та районних в місті рад, фахівців обласної ради профспілок було перевірено стан  справ із соціально-трудових відносин та охорони праці на семи комунальних підприємствах, які підпорядковані департаменту житлово-комунального господарства, а саме: КП “Чернівецьке тролейбусне управління”, ЧМК “Автобусно-тролейбусне підприємство”, ДКП “Чернівціводоканал”, КЖРЕП №12, КЖРЕП №14, КЖРЕП №17, МКП “Санітар”.

На зазначених підприємствах проводиться відповідна робота з питань охорони праці та техніки безпеки.  Поряд з цим, на окремих з них, в першу чергу в КЖРЕПах, було виявлено ряд недоліків. Зокрема, в порушення статті 15 Закону України “Про охорону праці” відсутня посада інженера з охорони праці в       КЖРЕП №14. При прийомі на роботу не проводиться стажування на робочому місці. В КЖРЕП №12 не розроблено і не затверджено в установленому порядку положення про навчання з питань охорони праці. Не створена комісія з числа атестованих відповідальних працівників для організації щорічного спеціального навчання і перевірки знань працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою. В порушення статті 18 Закону України “Про охорону праці”, відповідальні особи вищевказаних підприємств не пройшли навчання  і перевірку знань з питань охорони праці працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки. В КЖРЕП №17 не виконуються вимоги розділу 7 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці від 26.01.2005р. №15 щодо стажування та допуску новоприйнятих працівників до самостійної роботи.

Підприємствами розробляються комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій, проводяться заходи з попередження нещасних випадків з дотриманням правил техніки безпеки, дорожнього руху, протипожежної безпеки та охорони праці.

Результати перевірки засвідчили, що керівникам комунальних підприємств, робота яких перевірялась, необхідно приділяти більше уваги  питанням  створення безпечних і здорових умов праці.

Рішенням виконкому міської ради від 23.10.2006р. № 447/12 “Про   дотримання   норм   чинного   законодавства   про  працю  комунальними  підприємствами міста, які підпорядковані департаменту житлово-комунального господарства” зобов’язано керівників підприємств відповідно до пунктів протягом місяця вжити заходів щодо усунення виявлених недоліків з охорони праці. Начальникам КЖРЕП №12 Вержаку В.А. та КЖРЕП №14 Герелі В.Ю. доручено укомплектувати служби з охорони праці спеціалістами, які мають відповідну підготовку. Виконкомам Першотравневої, Садгірської, Шевченківської районних в місті Чернівцях рад (Ваньчицький Ю.А., Бурега Ю.І., Пазюк М.Д.) дано доручення при повідомній реєстрації колективних договорів, угод контролювати забезпечення працівникам соціальних гарантій на рівні, не нижчому за передбачений законодавством, а також комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям та пожежам. Директору департаменту житлово-комунального господарства Шумейку О.М., виконкомам Першотравневої, Садгірської, Шевченківської районних в місті Чернівцях рад (Ваньчицький Ю.А., Бурега Ю.І., Пазюк М.Д.) доручено забезпечити на підпорядкованих підприємствах створення безпечних умов праці.

Також прокурор стверджує, що порушення вимог  Законів України  “Про охорону праці”, “Про місцеве самоврядування в Україні” мають місце через неналежне використання посадовими особами виконкомів районних та Чернівецької міської ради наданих державою повноважень щодо вжиття заходів по забезпеченню безпечних умов праці, упередженню нещасних випадків, притягненню винних посадових осіб до встановленої законом відповідальності за допущені порушення.

З таким висновком прокурора не погоджуємось, так як виконкомами районних в місті рад вживаються заходи щодо забезпечення безпечних умов праці, упередження нещасних випадків. Зокрема, розроблено Програму поліпшення       стану безпеки, гігієни праці, виробничого середовища та пожежної безпеки на підприємствах, в установах Шевченківського району на 2006-2007 роки. Заходами передбачено (п.18) проведення методичних навчань, нарад-семінарів, круглих столів з інженерами з охорони праці та відповідальних за стан охорони праці      підприємств, установ та організацій; засідань районної комісії з питань безпечної життєдіяльності населення; проведення контролю за правильністю надання пільг та компенсацій працівникам, які зайняті у важких  та шкідливих умовах праці ( за результатами атестації робочих місць). Управліннями праці та соціального захисту населення Першотравневої та Садгірської районних в місті рад розроблені заходи профілактики травматизму виробничого характеру на період 2006-2010 років,  передбачено забезпечити контроль за виконанням вимог статті 13 ЗУ “Про охорону праці” в частині атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці та статті 7 цього ж Закону щодо надання пільг і компенсацій працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими та важкими умовами праці.

При проведені перевірок на підприємствах, установах та організаціях  надається  методична   допомога   в   питаннях  організації  роботи з                   охорони      праці,    щомісячно     проводиться    аналіз    виробничого   травматизму, здійснюються заходи його профілактики; створені районні комісії з питань безпечної життєдіяльності населення, на яких здійснюється розгляд випадків травматизму на виробництві.

Спеціалістами з охорони праці за 11 місяців проведено 118 перевірок, в тому числі у Шевченківському та Першотравневому районах  перевірено відповідно 64 та 32 підприємства, організації та установи різних форм власності. Заступником начальника управління праці та соціального захисту населення Садгірської районної в місті Чернівцях ради Борденюк Л.І., на яку покладено обов”язки здійснення заходів обласної програми з питань охорони праці, проведено 22 перевірки, в тому числі 3 - з працівниками прокуратури району. За наслідками проведених в районі перевірок внесено 3 приписи про порушення законодавства з питань охорони праці та порушено 5 дисциплінарних проваджень.

Управліннями праці та соціального захисту населення здійснюється контроль за усуненням виявлених порушень та виконанням рішення виконавчого комітету міської ради.

З огляду на викладене та відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Подання прокурора м. Чернівців від 16.11.2006р. № 07/1-1534-06 “Про усунення порушень законодавства про охорону праці” прийняти до відома.

2. Начальнику управління праці та соціального захисту населення міської ради (А.Круглецька) продовжити координаційну роботу щодо дотримання вимог Закону України “Про охорону праці”.

3. Головам районних у місті рад (Пазюку М.Д., Ваньчицькому Ю.А,            Бурезі Ю.І.) продовжити роботу щодо дотримання вимог Закону України                “Про охорону праці”.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, начальника фінансового управління міської ради Прокопця Є.Д.

Чернівецький міський голова                                             		М.Федорук

№617/15

Про затвердження Плану розвитку комунального підприємства “Міський торговельний комплекс “Калинівський ринок” на 2006 рік та визнання підпункту 2.1 пункту 2 рішення виконавчого комітету міської ради від 15.06.2006 року      № 145/4 таким, що втратив чинність

Відповідно до статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши лист комунального підприємства “Міський торговельний комплекс “Калинівський ринок” від 17.11.2006 року №1082, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

- Затвердити  план  розвитку  комунального підприємства    “Міський торговельний комплекс “Калинівський ринок” в 2006 році, (додається).

- Визнати таким, що втратив чинність підпункт 2.1 пункту 2 рішення виконавчого комітету міської ради від 15.06.2006 року № 145/4 “Про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 29.03.2005 р.      №185/5 “Про роботу КП МТК “Калинівський ринок” щодо зміцнення матеріально-технічної бази підприємства та створення належних умов праці” в частині затвердження Плану розвитку комунального підприємства “Міський торговельний комплекс “Калинівський ринок” на 2006 рік.

- Організацію виконання цього рішення покласти на генерального директора КП МТК “Калинівський ринок” Ринжука І.І..

- Контроль за виконанням  рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, начальника фінансового управління міської ради Прокопця Є.Д. та директора департаменту економіки міської ради Бойка І.В.

Чернівецький міський голова					М.Федорук

атвміської

Додаток до рішення виконкому міської ради від 12.12.2006 р. №617/15

План розвитку комунального підприємства

“Міський торговельний комплекс “Калинівський ринок” в 2006 році

(тис грн)

| № п/п | Заходи | Обсяг робіт | Орієнтовна вартість робіт , тис. грн. | Вартість виконаних робіт, станом на 17.11.2006 року, тис. грн. | Сума коштів на проведення робіт в 2006 році | В тому числі по півріччям |  | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | І півріччя | ІІ півріччя |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Будівництво м’ясо-молочного павільйону ( згідно припису ) | 840,0 м. кв. | 1426,0 | 253,0 | 373,3 | 165,1 | 208,2 | Підрядна організація, служба експлуатації ринку |
| 2 | Влаштування автостоянки на вул. Слобідській в секторі №8 з облаштуванням прилеглої території | 1,0848 га. | 500,0 | 61,9 | 438,1 | 11,3 | 426,8 | Підрядна організація, служба експлуатації ринку |
| 3 | Облаштування майданчиків №3, №4, №5 для тимчасового розміщення автотранспорту в секторі №6 (згідно із заявами підприємців) та майданчику сектору №7 | 5700 м. кв. | 185,6 |  | 185,6 | 85,5 | 100,1 | Служба експлуатації ринку |
| 4 | Придбання основних засобів |  | 425,0 |  | 425,0 | 205,7 | 219,3 | КП МТК “Калинівський ринок” Орлова Н.М. Шиляєв С.М. |
| 5 | Капітальний ремонт основних засобів |  | 28,0 |  | 28,0 | 5,2 | 22,8 | КП МТК “Калинівський ринок” Шиляєв С.М. |
| 6 | Берегоукріплення в секторі №6 (майданчик №2) | 2100,0 м. кв. | 183,0 | 168,5 | 14,5 | 14,5 |  | Служба експлуатації ринку |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 7 | Влаштування пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу (згідно з приписом) |  | 100,0 | 20,0 | 80,0 |  | 80,0 | Чернівецьке ремонтно - будівельне підприємство протипожежних робіт |
| 8 | Заміна вводів системи енергопостачання торгових об’єктів (згідно з приписом) |  | 150,0 |  | 150,0 | 17,0 | 133,0 | Підрядна організація |
| 9 | Виготовлення проектно -кошторисної документації та будівництво ЗТП-630 кВА для секторів №3 і №4 | 1,0 шт. | 286,0 |  | 286,0 |  | 286,0 | Проектна організація, підрядна організація |
| 10 | Виготовлення проектної документації на облаштування блискавкозахисту ринку (згідно з приписом) | 32 га | 50,0 | 20,0 | 30,0 | 30,0 |  | Підрядна організація |
| 11 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та прокладання другого кабелю для електропостачання КЛ-6кВ підприємства | 3,0 км | 1802,9 |  | 1576,2 |  | 1576,2 | Підрядна організація |
| 12 | Берегоукріплення в секторі №4 (згідно із заявами підприємців ) |  | 105,0 |  | 105,0 |  | 105,0 | Підрядна організація |
|  | Всього: |  | 5241,5 | 523,4 | 3691,7 | 534,3 | 3157,4 |  |

Секретар виконавчого

комітету міської ради 										О.Васильчишин

№624/15

Про надання разової грошової допомоги

Відповідно до статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та розглянувши звернення громадян, які тимчасово опинилися в скрутному матеріальному становищі, виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Надати   разову   грошову   допомогу:

- Гуліці Отілії Григорівні (вул. Т.Шевченка, 71/5), 1938 року народження, голові міської громадської благодійної організації «Гільфе», пенсіонерці,  хворій, на лікування - 300 грн.

- Чебан Ларисі Миколаївні    (вул. Південно-Кільцева,  19/8),  1979 року народження, аспірантці Чернівецького національного     університету,  на післяопераційне лікування важкохворого батька, 1951 року народження, в сумі 400 грн., нарахованої з урахуванням сплати податків в розмірі 459,78 грн.

1.3.	Толмачу Михайлу Петровичу (вул. Ентузіастів, 5/325), 1925 року народження, голові первинної ветеранської організації при ПП "Ремжитлосервіс", інваліду 1-ої групи Великої Вітчизняної війни, на проведення операції дружині, 1926 року народження, учасниці партизанського руху, інваліду 1-ої групи Великої Вітчизняної війни, важкохворій - 300 грн.

2. Фінансовому управлінню (Прокопець Є.Д.), управлінню праці та соціального захисту населення міської ради (Круглецька А.Д.) профінансувати та виплатити грошову допомогу громадянам в сумі  зазначеній в пунктах 1.1. – 1.3. цього рішення, за рахунок бюджетних коштів, передбачених на надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, начальника фінансового управління міської ради Прокопця Є.Д. і начальника управління праці та соціального захисту населення міської ради  Круглецьку А.Д.

Чернівецький міський голова 				М.Федорук

№630/15

# Про  план  роботи  виконавчого

комітету міської ради на перше

півріччя 2007 року

Розглянувши пропозиції, департаментів, управлінь та відділів міської ради, враховуючи актуальність окремих питань життєдіяльності територіальної громади м. Чернівців, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити план роботи виконавчого комітету міської ради на перше півріччя 2007 року (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря виконавчого  комітету міської ради  Васильчишина О.М.

## Чернівецький міський голова 		                			М.Федорук

Додаток до рішення виконавчого

комітету міської ради

від 12.12.2006р. № 630/15

# П Л А Н

роботи виконавчого комітету міської ради

на перше півріччя 2007 року

#### І. Перелік основних питань для розгляду на засіданнях виконавчого комітету міської ради

| №№ з/п | ## Назва питання | ##### Місяць розгляду | ## Відповідальні за підготовку |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Про роботу міського комунального шляхово-експлуатаційного підприємства (міськШЕП) щодо утримання вулично-шляхової мережі міста. | лютий | Попадюк М.П. Шумейко О.М. Кушнірик Я.Д. |
| 2. | Про роботу відділу міської ради з питань охорони культурної спадщини щодо нагляду за виконанням робіт з дослідження, консервації, реабілітації, реставрації та ремонту на об’єктах-пам’ятках архітектури в межах м. Чернівців. | березень | Попадюк М.П. Біленкова С.В. |
| 3. | Про стан виконання комплексу заходів щодо забезпечення розвитку та вдосконалення функціонування комунального підприємства “Міський торговельний комплекс “Ка-линівський ринок” на 2004-2006 роки, затвердженого рі-шенням виконавчого комітету міської ради від 08.06.2004 р. № 462/11. | квітень | Попадюк М.П. Бойко І.В. Крамаренко Є.В. Ринжук І.І. |
| 4. | Про ефективність діяльності виконавчих органів міської ради щодо виконання плану основних організаційних напрямів підготовки та відзначення 600-річного ювілею міста Чернівці, затверджених рішенням виконкому міської ради 15.08.2006 року № 305/8 та здійснення власних планів підготовки до ювілею міста. | травень | Попадюк М.П. Онацька І.І. Прокопець Є.Д. Килинич В.О. |
| 5. | Про стан передачі у власність земельних ділянок членам садівничих товариств у місті Чернівцях та вирішення питань зміни їх цільового призначення. | червень | Попадюк М.П. Оленчук В.В. Чинчик В.В. |

ІІ. Перелік рішень,

хід виконання яких розглядається в порядку контролю

| № з/п | Назва рішення | Дата, номер документа | Контрольний термін | відповідальний за підготовку | Хто готує інформацію |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## А. На засіданні виконавчого комітету |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Про затвердження Концепції тарифної по-літики на житлові послуги для мешканців м. Чернівців на 2004 – 2006 роки. | 23.03.2004р. № 247/6 | лютий | Шумейко О. М. Бойко І. В. | Юрчак А. П. |  |
| 2 | Про затвердження заходів на виконання міської цільової комплексної програми «Молодь» в 2005-2006 роках. | 18.01.2005р. № 8/1 | лютий | Онацька І. І. | Коцур Н. І. |  |
| 3 | Про роботу КП МТК «Калинівський ринок» щодо зміцнення матеріально-технічної бази підприємства та створення належних умов праці. | 29.03.2005р. № 185/5 | березень | Бойко В. І | Крамаренко Є. В. Ринжук І. І. |  |
| 4 | Про роботу комунального житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства № 14 щодо забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами та надання додаткових послуг населенню з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. | 28.02.2006р. № 117/3 | квітень | Шумейко О. М. | Юрчак А. П. |  |
| 5. | Про рекламну діяльність в м. Чернівцях та шляхи її вдосконалення на сучасному етапі. | 21.06.2005р. № 435/10 | травень | Оленчук В. В. | Гомонович С. С. |  |
| 6. | Про дотримання норм чинного законодавства про працю комунальними підприємствами міста, які підпорядковані департаменту житлово-комунального господарства. | 23.10.2006 р. № 447/12 | травень | Прокопець Є.Д. | Круглецька А.Д. Шумейко О.М. |  |
| 7. | Про роботу управління містобудування та архітектури департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин з питань реалізації генерального плану міста | 27.06.2006р. № 148/5 | червень | Оленчук В. В. | Гомонович С. С. |  |
| ### Б. Міським головою |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Про заходи щодо розвитку та функціонування української мови в м. Чернівцях на 2004-2010 роки | 23.02.2004р. № 121/4 | січень | Онацька І. І. |  | Малишевська В. С |
| 2. | Про затвердження комплексних заходів щодо забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ – інфікованих і хворих на СНІД на 2004-2008 рр. в м. Чернівцях | 09.11.2004р. № 975/21 | лютий | Онацька І. І. |  | Тарасюк В. І. |
| 3 | Про стан та ефективність приватизації комунального майна м. Чернівців | 14.03.2006р. № 149/4 | березень | Бойко І. В. |  | Степанчук Г.Я. |
| 4 | Про затвердження заходів з упорядкування павільйонів, розміщених на тролейбусних зупинках вуличної мережі м. Чернівців на 2006-2008 роки | 16.05.2006р. № 74/2 | травень | Шумейко О. М. |  | Погорений С. М. |
| 5 | Про роботу інспекції державного архітектурно - будівельного контролю департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин з питань контролю за дотриманням суб’єктами підприємницької діяльності законодавчих актів при проведенні планувань та реконструкції об’єктів | 16.05.2006р. № 39/2 | травень | Оленчук В. В. |  | Кононова Н. В. |

Секретар виконавчого

комітету міської ради 												О.Васильчишин