Рішення №1010

Про стан капітального

будівництва житла

в м. Чернівцях

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора, начальника управління капітального будівництва департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради Рябоконя О.О. про стан капітального будівництва житла в м. Чернівцях, виконком міської ради відмічає, що будівельними організаціями міста проводиться певна робота по капітальному будівництву житла в місті Чернівцях.

За останні роки на території міста будівельними організаціями та приватними підприємствами ведуться роботи по будівництву багатоквартирних та індивідуальних житлових будинків, в основному - за кошти власних інвестицій, кредитів банків та коштів мешканців.

В 2003 році введено в експлуатацію 303 житлові будинки, загальною площею 64390 кв. м, з них:

-  298 індивідуальних будинків загальною площею 49491 кв. м;

-  5 багатоповерхових будинків (156 квартир) загальною площею 14899 кв. м.

Намітилась тенденція до збільшення фактичної вартості одного квадратного метра загальної площі житла, спорудженого в багатоповерхових будинках, з  1500-1700 грн. в 2000 році до 1850-2100 грн. в 2003 році.

На 2004 рік планується ввести в експлуатацію 59361 кв. м загальної площі житла, в тому числі

- індивідуальне будівництво - 38180 кв. м;

- багатоквартирні будинки (208 квартир) – 21181 кв. м.

На сьогоднішній день проблемним питанням по будівництву житла є зменшення кількості будівельних організацій, які ведуть будівництво багатоквартирних будинків і мають для цього належну матеріально-технічну базу, кваліфікованих робітників та наявних обігових коштів.

Робота проектних організацій в місті для будівельної галузі є однією із найбільших проблем. Спеціалісти не спроможні своєчасно забезпечувати належною проектно-кошторисною документацією, яка б відповідала вимогам державних будівельних норм.

За останні 3-4 роки майже вдвічі зменшилася кількість недобудованих багатоповерхових житлових будинків, проте, в незавершеному будівництві обліковується ще більше 15-ти багатоквартирних будинків в різних стадіях готовності, недобудованих протягом 8-10 років.

Для вирішення проблемних питань щодо збільшення обсягів капітального будівництва житла необхідно вирішити питання можливості вкладання інвестицій.

Керуючись статтею 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи  вищевикладене, виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Інформацію заступника директора, начальника управління капітального будівництва департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради Рябоконя О.О. про стан капітального будівництва житла в                           м. Чернівцях взяти до відома.

2. Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради (Оленчук В.В.):

2.1. В  І-му  півріччі  2004  року  розробити  перспективні  схеми  забудови міста під багатоквартирне та індивідуальне житлове будівництво і внести їх на розгляд та погодження виконкому міської ради.

2.2. Завершити роботи по розробці Тимчасового положення про залучення інвестицій (внесків) інвесторів (забудовників) у створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Чернівців і внести на розгляд сесії міської ради в лютому 2004 року.

2.3. До 28.03.2004 року довести до відома підприємств будівельної індустрії, підрядних, субпідрядних та проектних організацій плани робіт по будівництву житла на період 2004-2005 років з метою своєчасної підготовки їх виробничих потужностей.

3. Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради (Оленчук В.В.) спільно з:

3.1. Юридичним відділом міської ради (Шиба О.М.) до кінця ІІ кварталу  2004 року внести пропозиції щодо зменшення кількості незавершеного житлового будівництва.

3.2. Фінансовим управлінням міської ради (Прокопець Є.Д.) до 1 травня      2004 року опрацювати питання створення окремої господарської госпрозрахункової організації по залученню коштів мешканців в багатоквартирне будівництво житла.

4. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Сологуб Г.Ф. спільно з департаментом містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради (Оленчук В.В.) до 30 березня 2004 року проаналізувати ціноутворення вартості будівництва житла для молоді.

5. Департаменту  житлово-комунального  господарства  (Бабчук  В.Г.), районним у місті радам (Ваньчицький Ю.А., Рошило І.Г., Пазюк М.Д.) в                        ІІ кварталі 2004 року проаналізувати склад черговиків на отримання житла та поліпшення житлових умов і скласти відкориговані переліки.

6. Департаментам містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради (Оленчук В.В.), житлово-комунального господарства (Бабчук В.Г.), районним у міста радам (Ваньчицький Ю.А., Рошило І.Г., Пазюк М.Д.), комунальним житловим ремонтно-експлуатаційним підприємствам розпочати роботи та до кінця 2004 року скласти перелік житлових будинків, збудованих без врахування сейсмічних заходів.

7. Районним у місті радам (Ваньчицький Ю.А., Рошило І.Г., Пазюк М.Д.) визначити шляхи вилучення черговиків з черги на отримання житла, яким надані земельні ділянки під будівництво індивідуальних житлових будинків.

8. Про хід виконання рішення поінформувати виконком міської ради в грудні 2004 року.

9. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  директора департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради          Оленчука В.В.

# Міський  голова                                                                       М.Федорук

Довідка

про стан капітального будівництва житла в м. Чернівцях

Капітальне будівництво житла за рахунок місцевого та державного бюджетів, в зв`язку з відсутністю коштів, практично не ведеться. Будівельними організаціями та приватними підприємствами на території міста ведуться роботи по будівництву багатоквартирних та індивідуальних житлових будинків в основному за кошти власних інвестицій, кредитів банків та коштів мешканців.

В місті Чернівцях, згідно зі статистичними даними, нараховується 78870 сімей та одиноко проживаючих мешканців, які в цілому складають 240200 жителів.

Зареєстровано в чергах на отримання житла – 20260 сімей, що від загальної кількості сімей (78870) складає – 25,7 відсотка.

Черговики розподілені по 3-х чергах:

- черга міської ради – 8200 сімей;

- черга об`єднання товариств ЖБК, ЖБТ, ТІЗ – 9110 сімей;

- черга відомча підприємств – 2950 сімей.

Житловий фонд міста на середину 1940 року складав 1,9 млн. кв. м загальної площі житла. За період з 1940 року по теперішній час в місті, зі всіх джерел фінансування, побудовано житла  2,83 млн. кв. м загальної площі житла. Загальний житловий фонд міста складає 4,73 млн. кв. м, що в розрахунку на одного жителя складає 19,7 кв. м загальної площі.

Темпи росту та спаду капітального будівництва житла по роках наведені нижче в таблиці

| Роки будівництва житла | Введено в експлуатацію житла в тис. кв. м загальної площі |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всього | в тому числі в багато квартир-них будинках | в % відно-шенні |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Наявність житла в місті до 1940 року | 1902,1 |  |  |
| Будівництво житла з 1940 року |  |  |  |
| Збудовано за 1940 – 1985 роки | 1443,62 |  |  |
| 1986 рік | 95,02 |  |  |
| 1987 рік | 107,68 |  |  |
| 1988 рік | 105,88 |  |  |
| 1989 рік | 97,5 |  |  |
| 1990 рік | 82,9 |  |  |
| 1991 рік | 64,12 |  |  |
| 1992 рік | 87,58 |  |  |
| 1993 рік | 99,68 |  |  |
| 1994 рік | 46,6 |  |  |
| 1995 рік | 51,24 |  |  |
| 1996 рік | 77,6 |  |  |
| 1997 рік | 74,1 |  |  |
| 1998 рік | 67,5 |  |  |
| 1999 рік | 65,2 |  |  |
| 2000 рік | 67,03 | 21,145 | 31,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2000 рік | 67,03 | 21,145 | 31,5 |
| 2001 рік | 70,46 | 17,497 | 24,8 |
| 2002 рік | 60,19 | 14,529 | 24,1 |
| 2003 рік | 64,39 | 14,899- 156 квартир | 23,1 |
| Всього збудовано за 1940-2003 роки | 2828,3 |  |  |
| Всього житловий фонд міста | 4730,4 |  |  |

Починаючи з 1992 року в місті активізувалося будівництво індивідуальних житлових будинків, набираючи темпи, воно досягло в 2001 році – 75,2%,                 в 2002 році - 75,9%, а в 2003 році – 76,9% від загального об`єму будівництва житла, яке введено в експлуатацію. Будівництво багатоквартирних житлових будинків постійно зменшується, відповідно в 2001 році – до 24,8 %, в 2002 році – 24,1%, а в 2003 році – 23,1% від загальної площі введеного в експлуатацію житла.

Вартість одного квадратного метра загальної площі житла, спорудженого в багатоквартирних житлових будинках, зросла з 1500-1700 грн. в 2000 році до 1850-2100 грн. в 2003 році, прогнозні дані на 2004 рік складають 2250-                  2450 грн.

Ринкова ціна одного квадратного метра загальної площі житла в багатоповерхових житлових будинках забудови 50-х - 80-х років минулого століття, усереднено на сьогоднішній день, складає 1850-2000 грн.

Будівництво багатоквартирних житлових будинків в місті ведеться обмеженим контингентом будівельних фірм, які мають певні обігові кошти, це такі як ВАТ „ПМК – 76”, ВКФ „Зірка”, ТзОВ будівельна фірма „Чернівціжитлобуд”, домобудівний комбінат, ТзОВ проектно-будівельна фірма „Ріка” та деякі інші, які залучаючи кошти майбутніх мешканців, споруджують житло.

По такому ж принципу будує в місті 104-х квартирний житловий будинок холдингова компанія „Київміськбуд” по вул. Червоноармійській, 53. На сьогоднішній день вже введено в експлуатацію першу чергу будівництва цього будинку, а саме 54-ти квартири.

Як правило, будівельні організації мають у своєму складі 2-3 бригади із кадрових робітників (по 10-15 чоловік в бригаді), решту робітників при необхідності привозять із навколишніх сіл, вказаний контингент робітників не має практичного досвіду роботи на будівництві і набуває його безпосередньо на будові.

Враховуючи низьку заробітну плату будівельників (усереднено 350-                    450 грн./місяць) випускники будівельних професійно-технічних училищ практично не йдуть на будови, а влаштовуються в приватні структури міста, на ринках, посередниками, компаньйонами і т.д.

При нарощуванні темпів капітального будівництва житла повстає питання необхідності збільшення будівельних та спеціалізованих організацій робочою силою, в першу чергу кваліфікованими електрозварювальниками, монтажниками та опоряджувальників.

Робота проектних організацій міста являється для будівельників на даний час являється однією із найбільших і тривожних проблем.

В місті практично функціонують 4-и основні проектні організації – Чернівецький філіал інституту „НДІпроектреконструкція” (Шевчук П.І.), проектна фірма „Чернівціархпроект” (Акімов С.В.), інститут „Чернівціагро-проект” (Галайко Г.В.), проектно-вишукувальний інститут „НДІпроектреконстру-кція” (Василакі В.В.) та більше десятка невеликих проектно-конструкторських бюро та приватних підприємств, проектні роботи яких бажали би кращого.

Будівельні організації, в зв`язку зі зменшенням будівельної індустрії в місті, вимушені 30-35 відсотків цегли, залізобетонних та бетонних виробів, арматури, столярних виробів замовляти за межами області, або в районних приватних структурах. Якість таких виробів набагато нижча, ніж виготовлена Чернівецькими підприємствами.

За останні 3-4 роки кількість недобудованих багатоповерхових житлових будинків скоротилася по місту майже вдвічі, однак на сьогоднішній день в незавершеному будівництві рахується ще більше 15-ти недобудованих протягом 8-10 років багатоквартирних будинків в різних стадіях готовності по вулицях Червоноармійській, Південно-Кільцевій, Кармелюка, Руській, Кагарлицькій та інших, замовниками яких виступають ЗАТ „Трансмост”, правничий інститут, УМВС, „Чернівціаеропорт”, Львівська залізниця, ПрикВО, прикордонники, УКБ ОДА та інші. Замовниками будівництва вказаних будинків зрідка відновлюються роботи на об`єктах, але такого запалу в них вистачає не більше, ніж на місяць-два.

Загальна площа будинків незавершеного будівництва складає близько                    30 тис. кв.м, або понад 330 квартир.

На неодноразові пропозиції міської ради передати незавершені будівництвом будинки територіальній громаді міста, замовники або відмовляються, або пропонують зовсім несприятливі умови (типу заборонених взаємозаліків та інше).

Питання щодо об`єктів незавершеного будівництва в місті потребує термінового вирішення, поки руйнація незавершених будинків не привела до біди.

Із завершенням коригування генерального плану забудови міста стало можливим більш конкретно визначити першочерговий етап будівництва житла в місті на період до 2012 року, який передбачає будівництво житла, а саме:

- по Шевченківському району – багатоповерхову забудову по проспекту Незалежності від вул. Дубинської до вул. Сторожинецької та житлового масиву вулиць Рівненська – Дубинська, продовження індивідуального житлового будівництва в масивах індивідуальної житлової забудови. Продовження багатоповерхової забудови по вул. Червоноармійській та вул. Алма-Атинській;

- по Першотравневому району – планується багатоповерхове житло по                          вул. Руській (район дитячої поліклініки) та вулиць Руська – Винниченка, індивідуальне будівництво в житлових масивах „Жванецький”, „Гарячий Убран”, вулиць Винниченка, Смотрицького, Руська – Кармелюка;

- по Садгірському району – розробляються детальні проекти забудови масивів по вул. Хотинській, Галицький шлях та Лук’яновича (виїзди з міста на с. Мамаївці та с. Магала), продовжиться індивідуальне будівництво в житлових масивах „Нові Ленківці”, „Баронський сад”, „Джерельний” та по вул. С.Гальцького.

Обсяги по молодіжному будівництву житла входять складовою частиною до перспективного плану забудови міста.

Згідно розробленої програми соціально-економічного розвитку м. Чернівці на 2004 рік в наступному році планується ввести в експлуатацію 59361 кв. м загальної площі житла, в тому числі

- індивідуальне будівництво – 230 будинків, загальна площа 38180 кв. м;

- багатоквартирні будинки – 208 квартир, загальна площа 21181 кв. м.

Відсоток багатоквартирного будівництва будинків від загальної площі запланованого до введення в експлуатацію в 2004 році житла прогнозно складе – 35 відсотків.

Для вирішення проблемних питань щодо збільшення обсягів капітального будівництва житла необхідно вирішити питання можливості вкладання інвестицій в таке будівництво, а саме:

1. Створення окремої структури (типу асоціації) або відділу залучення інвестицій мешканців на спорудження житла (при міській раді або департаменті містобудування), хоча це питання неодноразово розглядалося на відповідних нарадах, але на даний час воно не вирішене.

2. Прийняття кінцевого рішення по відсотку вкладення коштів будівельними організаціями на розвиток інфраструктури міста при відведенні їм земельних ділянок під будівництво об`єктів житла в нових мікрорайонах та житлових масивах міста, що передбачено Постановою Держбуду України (до 25%).

3. Пропрацювати проблемні питання аварійного та ветхого житла, житла на зсувних та підтоплюючи ділянках, реконструкції житла забудови 50-80 років („хрущовки”, „київки”, „сталінки” і інші), будинків побудованих в період з 1981 до 1994 років, коли будівництво велося без виконання заходів по сейсмостійкості, а також питання 5-ти та 9-ти поверхових будинків, стіни яких в супереч нормативів викладені ненормативної товщини, а також з керамічного блоку, який можна використовувати при будівництві тільки одно- та двоповерхових житлових будинках.

Директор департаменту

містобудівного комплексу

та земельних відносин

міської ради                                                                                                   В.Оленчук