Додаток до рішення виконкому міської ради

№1012

# ТИТУЛЬНИЙ СПИСОК

будівництва об`єктів житла і соціальної сфери на 2003 рік по

департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин

(в тис. грн.)

| № | # Об`єкти | Строки | Потужн. | Загальна | Освоєно | Обсяги | Примітки, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | будівництва | буд-ва | по проекту | вартість об`єкта | капвклад. з поч. буд- ва на 01.01.03. | капвкладень на 2003 рік | підрядна організація |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ## І. Житлове будівництво |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Придбання житла |  |  | 1500,0 | - | 1500,0 |  |
| 1.2. | Житловий будинок по вул.О.Коби-лянської,19 у т. ч. утримання технагляду | 2002- 2003 |  | 2800,0 | - | 1022,0 19,3 | ТзОВ будівельна фірма “Чернівціжитлобуд”, ТОВ “РІКА” |
| 1.3. | Виготовлення проектно-кошторис- ної документації на пе6реоблад-нання будівлі по вул. Луковецькій | 2003- 2004 |  | 14,8 | - | 5,0 |  |
|  | 2. Народна освіта |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | СШ №31 по вул. Дібровецькій (охорона об`єкта) Будівництво СШ № 31 | 1990- 2004 | 996 учнів | 6902,0 | 2519,8 | 11,0 9,5 | Госпрозрахункове будівельне управління міського управління освіти |
|  | 3. Комунальне господарство |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Електрифікація мікрорайону “Нові Ленківці” – ЛЕП 10 кВ у т. ч. утримання технагляду | 2002- 2003 | 3,2 км | 450,0 | 140,1 | 103,0 0,31 | ### ЗАТ “Електро” |
| 3.2. | Відновлення покриття доріг після прокладання газопроводів у т. ч. утримання технагляду | 2002- 2003 |  | 370,0 | 152,0 | 170,0 3,9 | ВАТ “ПМК-76”, ЗАТ “Агрошляхбуд” |
| 3.3. | Тролейбусні маршрути № 9,10 Садгірського р-ну (демонтаж опор) у т. ч. утримання технагляду | 2001- 2004 | 12,0 км | 5500,0 | 2346,0 | 35,0 0,6 | ЗАТ “Електро” |
| 3.4. | Каналізаційний колектор по вул.Черняховського – ІІ черга у т. ч. утримання технагляду | 2003 | 167 м | 364,0 | - | 330,8 6,1 | ДП “Буковина- тунельбуд” |
| 3.7. | Мережі побутової каналізації житлового масиву вулиці Нагірної - проектні роботи | 2003 |  | 121,1 | - | 7,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.6. | Газифікація вулиць міста, житлових будинків та квартир мешканців пільгових категорій населення, підсилення існуючих газопроводів, проектні роботи у т. ч. утримання технагляду | 2002- 2003 |  | 898,0 | 8,0 | 464,244 8,3 | ТзОВ “Факел-1”, Спеціалізоване управління №535, ВАТ “Чернівцігаз”, “Омега-газ” |
|  | 4. Інші об`єкти будівництва |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Добудова міського архіву по вул.О.Кобилянської у т. ч. утримання технагляду | 2003 |  | 1128,4 | - | 578,0 10,8 | ЗАТ “Карпаткурортбуд” |
| 4.2. | Реконструкція дитячого майдан-чика по вул. Руській,173 | 2003 |  | 9,0 | - | 9,0 | КП “Євробудсервіс”, Трест ЗГ та ПЗР |
| 4.3. | Встановлення додаткових констру-кцій зірок на Театральній площі | 2003 |  | 33,0 | - | 14,3 | Трест зеленого господарства та протизсувних робіт |
| 4.4. | Стіна пам`яті жертвам ЧАЕС | 2003 |  | 6,0 | - | 6,0 |  |
| 4.5. | Обличкування постаменту пам`ят-ника О.Кобилянській в Румунії | 2003 |  | 20,0 | - | 20,0 | ПП Сокіл Т.І. |
| 4.6. | Визначення меж історичного ареалу центральної частини міста Чернівців | 2003 |  | 20,0 | - | 20,0 | Київський НДІ теорії та історії архітектури і містобудування |
|  | 5. Погашення заборгованості за виконані роботи у 2002 році |  |  |  |  | 464,4 |  |
| 6. | Придбання засобів малої механізації | 2003 |  |  |  | 20,0 | СП “КЛС Компані”, ВАТ “МОТОР СІЧ” |
|  | ВСЬОГО у т. ч. утримання технагляду |  |  | 20136,3 | 5165,9 | 4789,244 49,31 |  |

#### Секретар виконавчого комітету міської ради                                                                            О. Васильчишин