Додаток

до  рішення  виконкому   міської

№1048

##### Титульний список

будівництва об’єктів комунального господарства

по департаменту житлово-комунального господарства на 2003 рік

| № п/п | Об’єкти будівництва | Тер- мін буді ниц- тва | Потуж-ність | Загальна кошторисна вартість (тис.грн,) | Освоєння кап. Вкладень з початку будів- ництва на 01.01.2003 р. (тис.грн.) | Обсяги кап.вкал- день на 2003 р. (тис.грн.) | в т.ч. по кварталах (тис.грн.) |  |  |  | Підрядник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | І | ІІ | ІІІ | ІУ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | Будівництво каналізаційного колектору в Садгірському районі: в т.ч. – проектні роботи - технічний нагляд | 2003р. | - | 7000,0 | 450,0 | 430,0 19,2 2,75 | 19,2 - 19,2 - | 19,0 19,0 - - | 101,8 99,05 - 2,75 | 290,0 290,0 - - | ВКФ ТОВ "Чернівецьке управління механізації" |
| 8 | Будівництво другої черги полігона ТПВ по вул.Чорнівській в т.ч.: - погашення заборгованості | 2003р. | 386,9 тис.м. куб | 2871,0 | 85,0 | 145,0 145,0 | 20,8 20,8 | 44,2 44,2 | - - | 80,0 - | ВАТ "ПМК-76" |
| 9 | Впровадження сучасних енергозберігаючих технологій зовнішнього освітлення міста в т.ч.: - автоматизація системи диспетчерського управління зовнішнього освітлення міста - реконструкція зовнішнього освітлення міста - технічний нагляд | 2003 р. | - | 3140,0 979,0 2161,0 | - - - | 600,0 157,9 437,6 4,5 | - - - - | - - - - | 217,0 97,5 117,0 2,5 | 383,0 81,0 300,0 2,0 | ТОВ НВП "Укравтоматика" ДКП "Міськсвітло" |
|  | Всього: |  |  |  |  | 3618,0 | 489,1 | 226,2 | 1209,7 | 1693,0 |  |
|  | РАЗОМ: |  |  |  |  | 3711,0 | 545,3 | 263,0 | 1209,7 | 1693,0 |  |

Секретар виконавчого комітету міської ради							                  О.Васильчишин