Додаток  1

до  рішення  виконкому   міської  ради

№1049

##### ПЛАН   ФІНАНСУВАННЯ

капітального і поточного ремонту доріг в м. Чернівцях  на   2003 р. за рахунок міського бюджету

| № п/п | Назва об’єкта, що ремонтується | Обсяги вкладень тис. грн. | в т.ч . по кварталах, тис.грн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | І | ІІ | ІІІ | І\/ |
|  | Всього: в т. ч. погашення заборгованості | 4742,3 1683,4 | 681,5 635,0 | 1017,5 - | 1867,8 - | 1175,5 1048,4 |
| 1 | вул. Герцена | 215,9 166,2 5,0 2,7 | 20,0 | 129,4 | 66,5 166,2 5,0 2,7 |  |
| 2 | утримання технагляду | 1,3 | # 0,5 | # 0,8 | # - | # - |
| 3 | аварійні та непередбачені роботи | 188,7 | # 8,6 | # 70,6 | # 63,7 | # 45,8 |
| 4 | ремонт гравійних доріг | 160,3 | - | 61,5 | 58,4 | 40,4 |
| 5 | ремонт доріг з бруківки | 64,5 | # - | # 31,0 | # 21,9 | # 11,6 |
| 6 | влаштування пішохідних огорож, поручнів, пандусів | 14,0 4,1 | - | - | 8,9 4,1 | 5,1 |
| 7 | # вул.Енергетична (відновлення покриття на місці проведення розкопок до тягової підстанції) | 44,7 | 17,4 | 27,3 | - | - |
| 8 | мости по вул. Молдавській, Кельменецькій, Лазурній | 46,5 | # - | # 38,5 | # - | # 8,0 |
| 9 | зливовий перехват на розі вул. Головної і Ентузіастів | 19,3 | # - | # - | # 19,3 | # - |
| 10 | внутріквартальні проїзди бульвару Героїв Сталінграду | 25,1 | # - | # - | # 25,1 | # - |
| 11 | внутріквартальний проїзд,вул. Червоноармійська, 77Г | 20,5 | # - |  | # 20,5 | # - |
| 12 | внутріквартальний проїзд, пр. Незалежності, 96-106 | 13,4 | # - | # - | # 13,4 | # - |
| 13 | вул. Вижницька | 98,1 | # - | # - | # 98,1 | # - |
| 14 | вул. Емінеску, Ватутіна,Б.Хмельницького (мощення тротуарів) | 56,6 | # - | # 22,7 | # 33,9 | # - |
| 15 | нанесення дорожньої розмітки | 18,8 | # - | # - | # 18,8 | # - |
| 16 | кільце вул. Червоноармійської та пр. Незалежності та вул. Чкалова і Миколаївської | 133,2 | # - | # 80,8 | # 52,4 | # - |
| 17 | вул. Хотинська | 60,4 | # - | # 60,4 | # - | # - |
| 18 | проектно-кошторисна документація на ремонт доріг (вул. Дубинська, Барбюса, бр. Руснаків, Ентузіастів та інш) | 11,7 | # - | # 1,5 | # 10,2 | # - |
| 19 | Ямковий ремонт проїжджих частин вулиць: -Фрунзе, Федьковича, Комарова, Стасюка, Канівської, Київської, Чапаєва, Налєпки, С. Галицького, Горіхівської, Зарожанської та інш. | 197,2 | # - | # 82,1 | # 115,1 | # - |
| 20 | ямковий ремонт проїжджих частин вулиць: -Б.Хмельницького, Фастівської, перехрестя вул. Миру Винниченка, Сторожинецької, Прутської,Вчительської , Дзержика, В. Александрі, Білоруської,Севастопольської, Герцена, 28 Червня, Марка Вовчка, Кочубея та інш. Ремонт тротуарів Соборної площі, вул. Головної, 181, Сторожинецької , Садової. Заводської. Руської, 28 Червня та інш | 417,7 | # - | # 124,3 | # 293,4 | # - |
| 21 | Ямковий ремонт проїжджих частин вулиць: -Ковальчука, пр. Незалежності (від вул. Головної до вул. Ковальчука), З. Ярошинської, Буковинської, Стефаника, Коцюбинського, Шолом-Алейхема, та інш. Ремонт тротуарів вул.Університетської, Головної, Коцюбинського, проїзду між буд. №9А та 5В по вул. Південно-Кільцевій | 243,5 | # - | # 69,1 | # 174,4 | # - |
| 22 | ямковий ремонт проїжджих частин вулиць: - Руданського, Кармелюка (від вул.Руданського до вул. Л.Кобилиці), Боярко, Мусоргського, Полєтаєва, Стефюка. Миколайчука та інш, проїзду вул.Полєтаєва,15 Прочистка відкритого лотка зливової мережі від вул. Ізмайлівської до р. Прут Ремонт тротуарів по вул. Полєтаєва. Гайдара, 9 | 262,6 | # - | # 113,4 | # 149,2 | # - |
| 23 | Ямковий ремонт проїжджих частин вулиць: -Рівненської, Шкільної, Турецької, Краматорської та інш Ремонт тротуарів вул. Руської, пр. Ентузіастів, 9А, Гайдара, 11 | 105,1 | # - | # 84,3 | # 20,8 | # - |
| 24 | За пропозиціями депутатів: -ремонт міжбудинкового проїзду по вул. Червоноармійсь-кій, 95-101 -часткове асфальтування вул. Вижницької -влаштування кишень для контейнерів по вул. Головній, 61-63, 69-71 -ремонт прибудинкової території по пр. Незалежності, 90Б -ремонт міжбудинкових проїздів по вул. Ентузіастів, 9А -роботи по водовідведенню по вул. В.Василевської, Лісній, Дібровецькій, Тернівській, Переїзній --підготовка до роботи в осінньо-зимовий період приміщень ВД-3 МКП ШЕП -ремонт дорожнього покриття по вул. Руській, 267,273,279 -ремонт доріг мікрорайону "Ленківці" -влаштування тротуару вул. Л.Українки, 29 -ремонт вул. Чорноморської -ремонт міжбудинкового проїзду по вул. Південно-Кільцевій, 9А та 5В -ямковий ремонт Полєтаєва,4,4А , Стефюка 3А -ремонт проїзду Південно-Кільцева, 9А,5В -ремонт тротуарів по вул. Головній -гравіювання дорожнього покриття 1-го пров. Шипинсько-го -ремонт дворових проїздів на території КЖРЕПу №18 -ремонтасфальтового покриття вул. Полєтаєва, 6А,6 -ремонт вулиць в/о № 60 -гравіювання вул. Огінського, Д.Квітковського -гравіювання вул. Молдавської, Пролетарської та прилеглих провулків -облаштування пішохідного переходу через р. Мошків в районі вул. Дунайської та Космонавтів | 5,0 3,0 1,0 1,5 4,0 2,0 1,0 2,0 5,5 3,0 7,0 10,0 2,0 2,0 1,0 3,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 5,0 3,0 1,0 1,5 4,0 2,0 1,0 - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - 2,0 3,0 3,0 7,0 10,0 2,0 2,0 1,0 3,0 1,0 2,0 1,0 - - - | - - - - - - - - 2,5 - - - - - - - - - 1,0 3,0 4,0 5,0 |
| 25 | ###### ремонт доріжок та нарізка нових секторів на кладовищі | 16,2 | # - | # 1,7 | # 14,2 | # 0,3 |
| 26 | ###### вул. Миру, Південно-Кільцева | 309,7 | # - | # - | # 309,7 | # - |
| 27 | ###### вул. Університетська (мощення тротуарів) | 0,6 | # - | # 0,6 | # - |  |
| 28 | ###### вул. Головна, 10 (мощення тротуару), благоустрій території біля пам"ятника Буковинському Куреню | 21,3 | # - | # - | # 21,3 | # - |
| 29 | вул.Комарова (заміна бордюрів). вул. Кармелюка (земляні роботи), встановлення плит біля пам"ятника Ю.Федьковичу,прочистка русла по вул. Південно-Кільцевій | 42,5 | # - | # - | # 42,1 | # 0,4 |
| 30 | встановлення плит біля пам’ятника Т.Шевченку | 1,5 | # - | # - | # 1,5 | # - |

Секретар виконавчого комітету міської ради							                  О.Васильчишин