Додаток  2

до  рішення  виконкому   міської  ради

№1049

##### ПЛАН   ФІНАНСУВАННЯ

поточного ремонту доріг в м. Чернівцях на 2003 р. за рахунок дорожнього фонду

| № п/п | Назва об’єкта, що ремонтується | Обсяги вкладень, тис. грн. | в т.ч. по кварталах, тис.грн. |  |  |  | Підрядник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | І | ІІ | ІІІ | І\/ |  |
|  | Всього: в т.ч. погашення заборгованості | 4526,0 0,7 | 450,6 0,7 | 2048,7 - | 1281,7 - | 745,0 - |  |
| Капітальний ремонт |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | # вул. Герцена | 696,1 12,6 51,8 38,6 | -- | 625,1 12,6 51,8 - | 71,0 - - 38,6 | - | ВАТ "ПМК-76", ДКП ЕЗО "Міськсвітло", ЗАТ "Електро" П/п Ворк Н.В. |
| 2 | вул.Дубинська (від пр.Незалежності до вул.Сторожинецької) | 315,0 | - | - | 196,7 | 118,3 | ЗАТ"Агрошляхбуд" |
| 3 | влаштування розподільчої полоси по вул. Калинівській | 369,3 | - | - | 295,0 | 74,3 | ЗАТ"Агрошляхбуд" |
| 4 | # вул. Панфілова | 125,0 9,6 3,0 | - | 49,2 9,6 3,0 | 75,8 - - | - | ВАТ "ШБУ-60" ЗАТ "Електро", ДКП ЕЗО "Міськсвітло" |
| 5 | # вул. Нагірна | 246,1 | - | - | 150,0 | 96,1 | ВАТ "ПМК-76" |
| 6 | # пров. Складський | 222,6 | - | - | 86,4 | 136,2 | ВАТ "ШБУ-60" |
| 7 | # утримання технагляду | 25,0 |  | 14,6 | 9,4 | 1,0 |  |
| Поточний ремонт |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | # ремонт основних транспортних магістралей методом просочування | 303,7 | - | 120,0 | 115,2 | 68,5 | МКПШЕП |
| 9 | # зимове утримання доріг | 498,3 | 449,9 | - | 39,0 | 9,4 | МКПШЕП |
| 10 | # вул. Авангардна (від вул. Миру до вул. Кармелюка), Кармелюка (від вул. Авангардної до вул.Винниченка), Головна (від вул. Комарова до границі міста) | 523,7 | - | 523,7 |  | - | ППФ «Явсон» |
| 11 | # вул. Нікопольська,Каштанова | 86,5 | - | - | 85,6 | 0,9 | КП"Чернівцішляхбуд" |
| 12 | ###### вул. Авангардна (від вул. Руської до озера), Жасмінна, Південно-Кільцева, Залозецького (проїзди) | 156,0 | - | - | 42,8 | 113,2 | КП"Чернівцішляхбуд" |
| 13 | # вул. 28 Червня (тротуар) вул.Б.Хмельницького (тротуар) | 66,1 23,7 | - | 66,1 | - 14,6 | - 9,1 | П/п Семисюк В.К. П/п Завгородня Л.Ю. |
| 14 | # вул. Руська та зливовий перехват на розі вул. Руської і Батуринської | 215,8 | - | 198,9 | 16,9 | - | ЗАТ"Агрошляхбуд" |
| 15 | # вул. М. Тореза | 116,1 | - | 116,1 | - | - | КП"Чернівцішляхбуд" |
| 16 | # вул. Московської Олімпіади | 25,1 | - | 25,1 | - | - | ВАТ "ШБУ-60" |
| 17 | # Галицький шлях | 31,6 15,2 | - | 31,6 15,2 | - | - | ВАТ "ШБУ-60" МКПШЕП |
| 18 | # вул. Першотравнева | 16,8 | - | 16,8 | - | - | ЗАТ"Агрошляхбуд" |
| 19 | # вул.Комарова (заміна бордюрів) | 91,9 | - | - | - | 91,9 | ВАТ "ПМК-76" |
| 20 | # нанесення дорожньої розмітки | 109,3 20,3 | - | 109,3 - | - 20,3 | - | ДП "Бук-ТППС" Доркомплект |
| 21 | # утримання засобів регулювання дорожнього руху та нанесення дорожньої розмітки | 50,0 | - | 30,0 | 20,0 | - | СМЕД ДАІ |
| 22 | # літнє утримання доріг | 30,0 | - | 30,0 | - | - | МКПШЕП |
| 23 | # реконструкція освітлення вул. Алма-Атинської | 4,4 | - | - | 4,4 | - | ДКП ЕЗО "Міськсвітло" |
| 24 | # Проект реконструкції вул. Руської (від вул. Фастівської до границі міста) | 26,1 | - | - | - | 26,1 | Тернопільський відділ комплексного проек-тування інституту "Західдіпрошлях" |

Секретар виконавчого комітету міської ради							                    О.Васильчишин