Додаток до рішення виконкому міської ради

від “12”.08. 2003 р. № 603/16

# ТИТУЛЬНИЙ СПИСОК

будівництва об`єктів житла і соціальної сфери на 2003 рік по

департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин

(в тис.грн.)

| № | # Об`єкти | Строки | Потужн. | Загальна | Освоєно | Обсяги | Примітки, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | будівництва | буд-ва | по проекту | вартість об`єкта | капвклад. з поч. буд- ва на 01.01.03. | капвкладень на 2003 рік | підрядна організація |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ## І. Житлове будівництво |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Придбання житла |  |  | 1000,0 | - | 1000,0 |  |
| 1.2. | Житловий будинок по вул.О.Коби-лянської,19 у т. ч. утримання технагляду | 2002- 2003 |  | 3500,0 | - | 1150,0 27,0 | ТзОВ будівельна фірма “Чернівціжитлобуд” |
|  | 2. Народна освіта |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | СШ №31 по вул. Дібровецькій (охорона об`єкта) | 1990- 2003 | 996 учнів | 6902,0 | 2519,8 | 20,0 | Госпрозрахункове будівельне управління міського управління освіти |
|  | 3. Комунальне господарство |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Електрифікація мікрорайону “Нові Ленківці” – ЛЕП 10 кВ у т. ч. утримання технагляду | 2002- 2003 | 3,2 км | 450,0 | 140,1 | 36,7 0,75 | ### ЗАТ “Електро” |
| 3.2. | Влаштування водопонижуючих свердловин на зсувному схилі від вул. Гагаріна до вул. Нахімова (проектні роботи) | 2003 |  | 25,0 |  | 25,0 | Визначається за підсумками торгів |
| 3.3. | Відновлення покриття доріг після прокладання газопроводів у т. ч. утримання технагляду | 2002- 2003 |  | 370,0 | 152,0 | 94,0 2,0 | ВАТ “ПМК-76”, ЗАТ “Агрошляхбуд” |
| 3.4. | Тролейбусні маршрути № 9,10 Садгірського р-ну (демонтаж опор) у т. ч. утримання технагляду | 2001- 2004 | 12,0 км | 5500,0 | 2346,0 | 35,0 0,7 | ЗАТ “Електро” |
| 3.5. | Каналізаційний колектор по вул.Черняховського – ІІ черга у т. ч. утримання технагляду | 2003 | 167 м | 364,0 | - | 245,0 4,75 | ДП “Буковина- тунельбуд” |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.6. | Газифікація вулиць міста, житлових будинків та квартир мешканців пільгових категорій населення, підсилення існуючих газопроводів, проектні роботи у т. ч. утримання технагляду | 2002- 2003 |  | 898,0 | 8,0 | 401,244 5,75 | ТзОВ “Факел-1”, Спеціалізоване управління №535, ВАТ “Чернівцігаз”, “Омега-газ” |
| 3.7. | Проектні роботи на газопостачан-ня м. Чернівців від газорозпо- дільчої станції с. Топорівці | 2003 |  | 20,0 | - | 20,0 | Київський інститут “УкрНДІреконструкція” |
| 3.8. | Мережі побутової каналізації житлового масиву вулиці Нагірної та проектні роботи у т.ч. утримання технагляду | 2003 |  | 100,0 | - | 100,0 1,5 |  |
|  | 4. Інші об`єкти будівництва |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Добудова міського архіву по вул.О.Кобилянської у т. ч. утримання технагляду | 2003 |  | 1128,4 | - | 330,0 6,75 | ЗАТ “Карпаткурортбуд” |
| 4.2. | Реконструкція дитячого майдан-чика по вул. Руській,173 | 2003 |  |  | - | 4,0 | КП “Євробудсервіс” |
| 4.3. | Встановлення додаткових констру-кцій зірок на Театральній площі | 2003 |  | 20,0 | - | 20,0 |  |
| 4.4. | Стіна пам`яті жертвам ЧАЕС | 2003 |  | 15,0 | - | 15,0 |  |
|  | 5. Погашення заборгованості за виконані роботи у 2002 році |  |  |  |  | 468,3 |  |
| 6. | Придбання засобів малої механізації | 2003 |  |  |  | 20,0 | СП “КЛС Компані”, ВАТ “МОТОР СІЧ” |
|  | ВСЬОГО у т. ч. утримання технагляду |  |  | 20137,4 | 5165,9 | 3984,244 49,20 |  |

#### Секретар виконавчого комітету міської ради                                                                            О. Васильчишин