Рішення 10 засідання виконкому міської ради від 26 вересня 2006 року

№373/10

Про готовність міського господарства

комунальної власності м. Чернівців до

роботи   в   умовах   осінньо-зимового

періоду  2006-2007 р.

Заслухавши інформації директора департаменту житлово-комунального господарства, начальників управлінь міської ради, голів районних в місті рад та керівників підприємств і організацій, виконавчий комітет міської ради відмічає, що ними проведена значна робота з підготовки міського господарства до експлуатації в умовах осінньо-зимового періоду відповідно до заходів,  затверджених рішенням виконавчого комітету міської ради від 16.05.2006 р.     № 76/2

В житловому господарстві міста до експлуатації в осінньо-зимовий період підготовлено 1436 будинків замість 1600 передбачених заходами.

Відремонтовано 346 покрівель з 278 запланованих (124%), 97 систем центрального опалення (105,4 %) із 92, 183 системи холодного водопостачання (129,8%) із 141, 110 електрощитових  з 122, 83 опалювальні печі (101,2 %) із 82. На виконання цих робіт освоєно 5054,7 тис.грн. із 4542,7 тис.грн. (111,3 %), виконано ремонт 26,1 тис.кв.м покрівель при запланових об’ємах                 19,585 тис. кв. м,  виконано ремонт 179 елеваторних вузлів, відремонтовано системи центрального опалення в  97 будинках (2731 м.п.), проведено поточний ремонт місць загального користування  в 63 під’їздах та інше.

Замінено 30 теплових вводів із попередньо ізольованих труб до житлових будинків. Ведуться роботи з заміни таких вводів до 4 будинків і на 4 замовлено труби.

Виконано промивку мереж центрального опалення у 8 будинках. Аналогічні роботи проводяться в КЖРЕП № 14 на вул.В.Чапаєва, 43 та в            КЖРЕП  № 11 на вул. М.Ковальчука, 2.

Здійснено заповнення системи опалення холодною водою в 65 відсотках будинків з централізованим опаленням.

КЖРЕП міста заготовлено 375 куб.м. посипочного матеріалу, що становить 63 відсотки від плану. Відремонтовано 367 оголовків димовентиляційних  каналів, що складає 64,6 %  від запланованого.

Для зменшення витрат води та забезпечення надійного водопостачання міста ДКП "Чернівціводоканал" замінено 3236 м.п. стальних аварійних водопровідних  мереж на поліетиленові (при плані 3300). Замінено і відремонтовано 65 (при плані 85) засувок на водопровідних мережах та водопровідних колонок – 47 шт. (при плані 55).

Однак, замінено лиш 160 м.п. мереж водовідведення із запланованих     700 м.п., і  відремонтовано  36  пожежних гідрантів із запланованих 100 шт.

Протягом 2006 р. виконано капітальний  ремонт доріг площею            149,1 тис.кв.м., встановлено нових бордюрів - 11,8 тис.м.п. та ямковий ремонт асфальтобетонного покриття  біля 50 тис.кв.м.,

Продовжується будівництво дороги на вул. С. Воробкевича. Завершено реконструкцію дороги на вул. Кафедральній.

Завершуються роботи з реконструкції доріг на вул. Білоруської (від         вул. Лубенської до вул. Ізмайлівської) та вул. В. Винниченка (від вул. У. Карме-люка до залізничного переїзду). Загальна довжина покриття - 1521 м.п.

Розпочато роботи з реконструкції доріг на вул. Шкільній, А.Пумнула, М.Садовського, Й.Гете та розширення вул. Червоноармійської (від вул. Садової до вул. В.Чапаєва)  за рахунок коштів Державного бюджету України.

В поточному році виконується ремонт доріг методом регенерації асфальтобетонного покриття дорожнім комплексом “Реміксер-4500“.  Загальна протяжність виконаних робіт складає 13,7 км. (121438 кв.м.), загальною вартістю біля 9 млн.грн. Завершено такі роботи на вулицях Університетській, М.Ватутіна, Бр.Руснаків, Калинівській, Ізмайлівській, Головній, частково на      вул. Червоноармійській та Руській.

Виконано поверхневу обробку проїжджих частин вулиць Галицький шлях та Хотинської  протяжністю -  7,1 км. на  0,59 млн.грн.

В міському комунальному підрядному шляхово-експлуатаційному підприємстві проведено профілактичний ремонт 28 одиниць дорожньої техніки

при плані 34, в т.ч. снігоприбиральних машин ПМ-130 - 9 одиниць при  плані - 10, піскорозкидувачів - 7 (9) одиниць., автогрейдерів – 4 (6), екскаваторів – 1 (3)  та ін. 	Підприємством укладено договір купівлі-продажу з ЗАТ “Луганськ-комундорбуд“ на поставку технічної солі в кількості 1800 т. Станом на 19.09.2006 р. проплачено  за 120 т. солі.

Продовжується підготовка до зими електротранспорту. Відремонтовано    95 одиниць техніки, що становить 74,2 відсотки від загальної її кількості.

Значно покращився стан вуличного освітлення міста. Проводиться поточний ремонт зовнішнього освітлення вулиць міста. Замінено дроту повітряних ліній (ПЛ) – 16,614 км. та  2475 світильників на сучасні з покращеними світлотехнічними характеристиками.

В закладах освіти, охорони здоров’я та культури виконано перевірку систем опалення, ремонт котелень, приміщень та дахів, що складає  75 відсотків виконання  заходів з  підготовки до зими.

Разом з тим, в роботі житлово-комунального господарства з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2006-2007 роки мають місце  недоліки.

Повільно вирішується питання будівництва нових котелень на                вул. Червоноармійській, 43, 45-А  та вул. Хотинській 3-А, 4-А.

Мляво  виконується  ремонт елеваторних вузлів у житлових будинках.

Не в повній мірі забезпечено резервний запас матеріалів для ремонту теплових мереж підприємствам, які утримують житловий фонд комунальної власності.

Районні в місті ради недостатньо приділяють увагу роботі ЖБК, ЖБТ, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків.

Не виконано план  заготівлі піску і солі для посипки вулиць  взимку.

Не завжди оперативно ДКП "Чернівціводоканал" ліквідовує витоки води та розкопки водопровідних і каналізаційних мереж. Борг підприємства за спожиту електроенергію станом  на 19.09.2006 р. складає -  35,228 млн.грн.

На міських автомобільних шляхах та тротуарах несвоєчасно встановлюються відсутні дощеприймальні решітки та люки оглядових колодязів, не вживаються відповідні заходи щодо запобігання їх розкрадання.

З метою поліпшення організації робіт з підготовки міського господарства до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2006-2007 року, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Директору департаменту житлово-комунального господарства Шумейку О.М., першому заступнику директора, начальнику управління житлового господарства Юрчаку А.П., головам районних у місті рад                Бурезі Ю.І., Ваньчицькому Ю.А., Пазюку М.Д., забезпечити виконання в повному обсязі заходів з підготовки міського господарства комунальної власності  до експлуатації в умовах осінньо-зимового періоду 2006-2007 року.

2. Виконкомам районних у місті рад (Бурега Ю.І., Ваньчицький Ю.А.,  Пазюк М.Д.):

2.1. До 01.10.2006 р.  спільно  з головами правлінь ЖБК, ЖБТ, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та з керівниками підприємств, організацій і установ, які мають відомчий житловий фонд, перевірити готовність його до надійної експлуатації в зимових умовах.

2.2. До 10.10.2006 р. завершити роботу відповідних комісій з перевірки готовності житлових будинків до роботи в умовах осінньо-зимового періоду з оформленням відповідних паспортів;

- активізувати роботу підприємств міста, що утримують житловий фонд, щодо погашення дебіторської заборгованості  з квартплати і експлуатаційних витрат.

2.3. До 10.10.2006 р. завершити ремонт всіх оголовків димовентиляційних  каналів.

2.4. Спільно з підприємством МКП "Чернівцітеплокомуненерго" провести гідравлічне випробуванням систем центрального опалення і оформити акти готовності елеваторних вузлів до 10 жовтня поточного року.

# 3. Першотравневій районній раді (Ваньчицький Ю.А.) разом з будинкоуправлінням № 1 Львівської залізниці (Натуркач П.В.)  в термін до 05.10.206 року завершити ремонтні роботи з заміни теплового вводу і трубопроводів та ревізії елеваторних вузлів в будинках № 32 на                       вул. Білоруській  та № 1 на вул. Узбецькій.

4. Садгірській районній раді (Бурега Ю.І.) спільно з департаментом містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради (Оленчук В.В.) прискорити будівництво блочних котелень для опалення житлових будинків      № 3-А та 4-А на вул. Хотинській.

5. Міському району електричних мереж (Охньовський В.С.)  з метою підключення житлових будинків, які знаходяться на вул. Машинобудівників терміново побудувати повітряну лінію електропередач.

# 6. Підприємствам, які утримують житлові будинки, МКП "Чернівці-теплокомуненерго", ДКП “Чернівціводоканал“ створити резервний аварійний запас матеріалів для ремонту котелень, мереж тепло- та водопостачання.

# 7. Чернівецькому міському комунальному підрядному шляхово-експлуатаційному підприємству (Ігнатьєв М.С), ДКП "Чернівціводоканал"             (Оленюк М.І.) та Чернівецькому центру технічної експлуатації місцевого телефонного зв’язку (Микитин А.М.) до 01.11.2006 р. встановити всі відсутні дощеприймальні решітки та кришки люків оглядових колодязів на міських автомобільних шляхах, міжбудинкових проїздах  та тротуарах.

8. Чернівецькому міському комунальному підрядному шляхово-експлуатаційному підприємству  (Ігнатьєв М.С.)  до 01.11.2006 р. забезпечити заготівлю протибуксівних матеріалів в кількості 3500 куб.м. піску та 2000 т. солі.

9. ДКП "Чернівціводоканал" (Оленюк М.І.) забезпечити своєчасну ліквідацію витоків води на міських автомобільних шляхах і тротуарах, а також відновлення покриття проїжджих частин і тротуарів після виконання ремонтних робіт.

10. МКП "Чернівцітеплокомуненерго" (Омельченко В.В.) при реконструкції котелень і  мереж теплопостачання забезпечити застосування енергозберігаючих технологій та прогресивних матеріалів.

11. Департаменту житлово-комунального господарства  міської ради (Шумейко О.М.):

11.1. В термін до 20.10.2006 р. провести перевірку готовності  комунальних підприємств до роботи в умовах осінньо-зимового періоду         2006-2007 року.

11.2. В термін до 01.11.2006 р. спільно з управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради    (Самолюк В.Я.) внести пропозиції щодо створення на підприємствах і в організаціях міста аварійних бригад з ліквідації снігозаметів та аварійних ситуацій і підготувати відповідне розпорядження.

11.3. В термін до 10.10.2006 р. надати фінансовому управлінню міської ради пропозиції в потребі коштів на 2007 рік необхідних на реконструкцію котелень та мереж теплопостачання.

11.4. Разом з відділом інформації міської ради (Вишневська І.М.), через засоби масової інформації звернутися до мешканців міста з метою їх залучення до виконання робіт з підготовки власного житла до експлуатації в зимових умовах (утеплення вікон, дверей в квартирах, під’їздів будинків тощо).

12. Фінансовому управлінню міської ради (Прокопець Є.Д.) та районним у місті радам (Бурега Ю.І., Ваньчицький Ю.А., Пазюк М.Д.) забезпечити фінансування першочергових заходів, пов¢язаних з підготовкою до зими, в межах коштів, передбачених міським та районними в місті бюджетами на     2006 рік.

13. Департаменту житлово-комунального господарства міської ради (Шумейко О.М.) і районним у місті радам (Бурега Ю.І., Ваньчицький Ю.А., Пазюк М.Д.) про виконання  рішення інформувати виконком міської ради в термін до  01.11.2006 р.

14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради       Попадюка М.П., заступника міського голови  з  питань  діяльності   виконавчих органів міської ради Онацьку І.І., директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради Шумейка О.М, голів районних у місті рад  Бурегу Ю.І.,  Ваньчицького Ю.А., Пазюка М.Д.

Чернівецький міський голова						М.Федорук

№374/10

Про хід виконання  Закону України

„Про дозвільну систему у сфері

господарської діяльності” щодо

діяльності дозвільних офісів

В ході виконання Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” виконавчими органами міської ради, які уповноважені видавати документи дозвільного характеру, вжито організаційних заходів щодо своєчасного запровадження вимог вищевказаного закону. Для забезпечення видачі документів дозвільного характеру впорядкована робота дозвільного офісу департаменту економіки міської ради та  створено дозвільні офіси в департаментах   житлово-комунального господарства та містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради.

Відповідно до Плану організаційних заходів щодо впровадження Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”  затверджені Положення про адміністратора міського дозвільного офісу та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та представництвом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва у Чернівецькій області та Порядок взаємодії представників місцевих дозвільних органів у Чернівецькому  міському дозвільному офісі.   Призначені адміністратори дозвільної системи у сфері господарської діяльності департаментів економіки, містобудівного комплексу та земельних відносин, житлово-комунального господарства міської ради.

Створені  належні умови роботи дозвільних офісів, місця роботи адміністраторів обладнані необхідною комп’ютерною технікою, телефонним та модемним зв’язком, підключена мережа Інтернет.

В дозвільних офісах виготовлені та встановлені інформаційні стенди, на яких розміщена інформація щодо порядку видачі документів дозвільного характеру.

Організація роботи представників дозвільних органів щодо видачі документів дозвільного характеру здійснюється за принципом організаційної єдності.

Ведення адміністраторами дозвільних справ, їх оформлення, комплектність здійснюється відповідно до вимог Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

Функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності міста забезпечується законами України, нормативно-правовими актами та регуляторними актами  міської  ради.

У роботі дозвільних офісів беруть участь  органи  пожежного нагляду, міської санітарно-епідеміологічної служби, територіальних управлінь Держнаглядохоронпраці та Головавтотрансінспекції, служби електричних мереж та газового господарства,  ДКП „Чернівціводоканал”,    ДАІ  УМВС у Чернівецькій області тощо.

Впродовж восьми місяців поточного року в дозвільний офіс департаменту економіки звернулися за консультаціями 971 суб’єкт підприємницької діяльності, за отриманням дозволів -  913 суб’єктів господарювання, з них 44 – за отриманням висновку санітарно-епідеміологічної експертизи, 13 – за отриманням висновку на початок роботи МУ УМНС України в Чернівецькій області.

Дозвільним офісом департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради зареєстровано 105 звернень від суб’єктів підприємництва, видано 40 – документів дозвільного характеру, надано консультацій з питань будівництва і архітектури – 217.

Дозвільним офісом департаменту житлово-комунального господарства   прийнято 7 заяв від суб’єктів господарювання щодо одержання документу дозвільного характеру.

Відпрацьовуються питання впровадження Порядку повідомлення адміністратора або дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства за декларативним принципом.

Основним невирішеним питанням залишається створення  міського Дозвільного центру.  З метою його впровадження працівниками дозвільних органів міської ради  вивчається  досвід  організації роботи дозвільних центрів в інших регіонах України.

Відповідно до статті 73 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”  та розглянувши матеріали,  надані   департаментами  економіки, житлово-комунального господарства, містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради, виконавчий комітет Чернівецької міської ради

ВИРІШИВ:

1.  Інформацію про хід виконання Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” щодо створення дозвільних офісів взяти до уваги.

2. Департаментам економіки, житлово-комунального господарства, містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради (Бойко І.В., Шумейко О.М., Оленчук В.В.)  продовжити роботу  щодо виконання вимог Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

3. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів, начальнику фінансового управління  міської ради Прокопцю Є.Д. вивчити  питання  щодо доцільності створення  міського дозвільного центру та надати  до 01.01.2007 року відповідні  пропозиції  виконавчому комітету міської ради.

4.  Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, начальника фінансового управління  міської ради Прокопця Є.Д.

Чернівецький міський голова                                                        М.Федорук

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання Закону України „Про дозвільну

систему у сфері господарської діяльності”  щодо діяльності

дозвільних офісів

На виконання Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” виконавчими органами міської ради, які уповноважені видавати документи дозвільного характеру, вжито організаційних заходів щодо своєчасного запровадження вимог вищевказаного Закону. Так, для забезпечення видачі документів дозвільного характеру у відповідності з прийнятим Законом впорядкована робота дозвільного офісу департаменту економіки міської ради, функціонування якого було розпочато з 1 липня 2005 року за результатами співпраці  міської ради  з консультантами проекту БІЗПРО   щодо впровадження в місті програм регуляторної реформи та удосконалення роботи „Дозвільного офісу” зі спрощених процедур надання документів дозвільного характеру. В поточному році створено дозвільні офіси в департаментах житлово-комунального господарства та містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради.

У роботі дозвільних офісів задіяні  органи  пожежного нагляду, міської санітарно-епідеміологічної служби, територіальних управлінь Держнаглядохоронпраці  та Головавтотрансінспекції, служби електричних мереж та газового господарства,  ДКП „Чернівціводоканал”,   ДАІ  УМВС у Чернівецькій області  тощо.

Відповідно до Плану організаційних заходів щодо впровадження Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”  затверджені Положення про адміністратора міського дозвільного офісу та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та представництвом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва у Чернівецькій області ( розпорядження міського голови від 16.01.2006р. № 27-р ) та  Порядок взаємодії представників місцевих дозвільних органів у Чернівецькому міському дозвільному офісі  (рішення  виконавчого комітету міської ради від 28.03.2006 року № 218/5).

Відповідними розпорядженнями міського голови адміністраторами дозвільної системи у сфері господарської діяльності департаментів економіки, містобудівного комплексу та земельних відносин, житлово-комунального господарства міської ради призначено 3 посадові особи зазначених структур   ( Худа О.В., Крижановський В.М., Мартинюк В.М. відповідно).

Створені  належні умови роботи дозвільних офісів: виділені окремі приміщення, місця роботи адміністраторів обладнані необхідною комп’ютерною технікою, телефонним та модемним зв’язком, підключена мережа Інтернет.

В дозвільних офісах встановлені інформаційні стенди, на яких розміщена інформація щодо порядку видачі документів дозвільного характеру.

Організація роботи представників дозвільних органів щодо видачі документів дозвільного характеру здійснюється за принципом організаційної єдності, що забезпечує дотримання встановлених нормативно-правовими актами термінів розгляду заяв та видачі документів дозвільного характеру.

За необхідністю проводяться спільні засідання представників дозвільних служб за участю адміністратора та суб’єкта господарювання.

Ведення адміністраторами дозвільних справ, їх оформлення, комплектність здійснюється відповідно до вимог Закону. Реєстрація заяв та документів, необхідних для видачі документів дозвільного характеру, які подає суб’єкт  господарювання або уповноважена ним особа адміністратору,  здійснюється  у  журналах  реєстрації  за зразком, затвердженим наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 05.12.2005р. № 116.

Функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності міста забезпечується, в основному,  наступними  регуляторними актами міської ради:

- Положення „Про Чернівецький міський дозвільний офіс”

(  затверджено рішенням  виконкому міської ради  від 07.06.2005р. № 419/9);

-  „Положення  про порядок надання та переоформлення дозволів на розміщення об’єктів торгівлі, громадського харчування та сфери послуг”

(затверджено рішенням виконавчого комітету міської ради від  08.04.2003р.№ 246/8  із змінами та доповненнями до нього);

- „Положення про оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Чернівці”

( затверджено рішенням сесії міської ради від 29.08.2002 року № 64  з внесеними змінами та доповненнями рішенням 5 сесії міської ради ІV скликання від 26.09.2002 року №  92, рішенням 31 сесії міської ради ІV скликання від  31.03.2005 року № 706);

- „ Положення про порядок надання дозволу орендодавця на здійснення невід’ємних поліпшень об’єкта оренди за рахунок власних коштів орендаря, врахування цих витрат та способи їх відшкодування” ( затверджено рішенням 30 сесії міської ради ІV скликання від 24.02.2005р. № 681);

- „Правила використання та забудови території міста Чернівців” (затверджені рішенням  34 сесії міської ради ІV скликання від 07.07.2005р. №763);

- Положення про порядок проведення конкурсів на набуття права оренди земельних ділянок для здійснення підприємницької та інших видів діяльності” ( затверджено рішенням сесії міської ради  від 30.06.2004р.  № 500);

-  Тимчасове Положення „Про порядок  проведення земельних аукціонів в м.Чернівцях” ( затверджено  рішенням 33 сесії міської ради ІV скликання від 28.04.2005р. № 743);

- „Про затвердження складу конкурсного комітету з визначення перевізників та порядок  організації та проведення конкурсу з надання права на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в м.Чернівцях” ( затверджено рішенням виконавчого комітету міської ради від 07.12.2005р.  № 924/21).

Для забезпечення прозорості та рівності умов при одержанні документів дозвільного характеру, регуляторні акти міської ради, які регулюють відносини із суб’єктами господарювання стосовно дозвільних процедур, розміщені на офіційному сайті  міської  ради.

Впродовж року щоквартально питання організації впровадження  дозвільними органами міської ради Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” розглядались на засіданнях міської Координаційної ради з питань розвитку підприємництва та в червні п.р. інформація заслуховувалась на засіданні обласної Координаційної ради з питань підтримки розвитку підприємництва.

По  департаменту економіки  міської ради

Відповідно до рішення  виконавчого  комітету  міської ради від 07.06.2005 року № 419/9 „Про впорядкування роботи Чернівецького міського Дозвільного офісу” з 01 липня 2005 року на базі департаменту економіки міської ради запроваджена спрощена процедура надання документів дозвільного та погоджувального характеру. Керівниками окремих органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, які  здійснюють функції з надання фізичним та юридичним особам документів дозвільного  та погоджувального характера,  заключена Угода  про спільну діяльність у міському дозвільному офісі.

В січні  2006 року розпорядженям міського голови призначено  Худу Ольгу Василівну  заступником директора, адміністратором дозвільної системи у сфері господарської діяльності департаменту економіки міської ради. Чисельність працівників дозвільного офісу складає 2 чол.

За зверненнями суб’єктів підприємницької діяльності дозвільний офіс  видає  8 видів документів дозвільного характеру, а саме:

- дозвіл на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг;

- погодження на цілодобовий та продовжений режим роботи;

- висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи;

- санітарний паспорт на спецавтотранспорт;

- дозвіл органів державного пожежного нагляду на початок роботи

підприємств;

- експертний висновок  протипожежного стану об’єкта;

- дозвіл на початок роботи Держнаглядохоронпраці;

- погодження на розміщення аптек, аптечних пунктів та кіосків.

За  вісім місяців поточного року в дозвільний офіс департаменту економіки звернулось за консультаціями 712 суб’єктів підприємницької діяльності, за отриманням дозволів -  664 суб’єкта господарювання, з них 42 – за отриманням висновку санітарно-епідеміологічної експертизи, 11 – за отриманням висновку на початок роботи МУ УМНС України в Чернівецькій області.

З метою спрощення діючої дозвільної системи видачі дозволів суб’єктам господарювання міста,  з березня 2006 року  дозвільним офісом департаменту економіки здійснюється видача безстрокових дозволів на розміщення стаціонарних об’єктів торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, не обмежених договірними зобов’язаннями.  За 8 місяців п.р. видано 356 безстрокових дозволів.

В дозвільному офісі впроваджено єдину електронну систему за принципом „єдиного вікна”, якою передбачено оперативне реагування на звернення суб’єктів підприємництва та надання інформації про відкриття об’єктів підприємницької діяльності електронною поштою органам пожежного нагляду, міської санітарно-епідеміологічної служби, територіальному управлінню Держнаглядохоронпраці.

Щотижнево та щомісячно представництву Державного Комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва у Чернівецькій області надається інформація про діяльність дозвільного офісу та проблемні питання, які виникають в процесі практичної діяльності.

За ініціативи департаменту економіки  в поточному році підготовлені та надіслані Верховній Раді України, Міністерству юстиції України,  Державному Комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва України запити щодо роз’яснення проблемних питань, які неврегульовані на законодавчому рівні і виникають при реалізації норм Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

Направлені листи розглядались під час проведення  Комітетом з питань промислової політики і підприємництва Верховної Ради України круглого столу на тему: „Стан впровадження Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”. В серпні п.р. адміністратором дозвільного офісу вивчений досвід роботи Центру муніципальних послуг „Єдиний офіс” м. Бердянська для впровадження у роботі дозвільних офісів міської ради.

По департаменту  містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради

На виконання Закону України  „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, з метою впровадження ефективних механізмів спрощення чинної  дозвільної системи у сфері містобудування за ініціативи міської ради в січні 2006 року підписано угоду про співпрацю  між Міністерством будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України та Чернівецькою міською радою щодо запровадження пілотного проекту, який передбачає комплекс заходів щодо дослідження

4

механізмів проведення дозвільних процедур, вивчення проблем та вироблення пропозицій із питань видачі замовнику вихідних даних на об’єкти будівництва, реконструкції та капітального роменту, погодження проектної документації на інженерне забезпечення об’єктів з метою впровадження обслуговування суб’єктів підприємництва за принципом „єдиного вікна”.

Після відпрацювання з Міністерством будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України організаційних питань  в березні 2006 року  відкрито дозвільний офіс. Чисельність працівників  офісу складає  3  чол.

Розпорядженням міського голови Крижановського Василя Миколайовича призначено заступником директора, начальником відділу інженерних мереж та кадастру, адміністратором дозвільної системи у сфері господарської діяльності  департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради.

Дозвільним офісом здійснюється видача суб’єктам підприємництва  9 видів документів дозвільного характеру, а саме :

-  акт вибору земельної діяльнки для розміщення об’єкта архітектури;

- архітектурно- планувальне завдання на  проектування та будівництво об’єктів архітектури;

- генеральний план земельної ділянки для розміщення об’єкта архітектури;

- пакету документів на підготовку та видачу технічних умов на інженерне забезпечення  об’єкта архітектури;

- погодження проектної документації на інженере забезпечення об’єкта;

- дозвіл на виконання топогеодезичних робіт для проектування об’єкта архітектури;

- дозвіл на виконання будівельних робіт;

- дозвіл на встановлення зовнішньої реклами;

- викопіровка з плану міста (М 1:10000, 1:2000, 1:500) для виготовлення містобудівного обгрунтування на розміщення об’єкту архітектури.

В травні 2006 року працівниками офісу був вивчений досвід роботи Дозвільного центру м.Івано-Франківська по цьому напрямку. З урахуванням досвіду розроблено технічні регламенти підготовки документів дозвільного характеру.

Станом на 07.09.2006р. дозвільним офісом зареєстровано 105 звернень від суб’єктів підприємництва, видано 40 – документів дозвільного характеру, надано консультацій з питань будівництва і архітектури – 217.

Розроблено угоду про спільну діяльність з підготовки документів дозвільного характеру з питань землекористування та містобудування між дозвільними органами, яка  на даний час знаходиться в стадії погодження.

По  департаменту житлово-комунального господарства міської ради

Розпорядженням міського голови адміністратором  дозвільної системи у сфері господарської діяльності департаменту житлово-комунального господарства міської ради призначено Мартинюка Василя Михайловича, начальника відділу транспорту, зв’язку та енергетики.

Дозвільним офісом видається  документ довільного характеру - дозвіл  на  право перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування в м.Чернівцях. Відповідно до Порядку організації та проведення конкурсу з надання права на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах, затвердженому рішенням виконавчого комітету міської ради від 07.12.2005р. № 924/21,  на конкурсних засадах  визначаються перевізники пасажирів, що є підставою для подальшого одержання відповідного документа у дозвільному офісі.  У роботі дозвільного офісу приймають участь представники  4-х дозвільних служб міста.

Порядок взаємодії представників місцевих дозвільних органів у  дозвільному офісі  департаменту не затверджено.

Заведений журнал обліку заяв та виданих документів дозвільного характеру. Оформлено інформаційний стенд щодо порядку подання документів на участь в конкурсі на право перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування.

Станом на 01.09.2006 року  прийнято 7 заяв від суб’єктів господарювання. Видача  дозволів не проводилась у зв’язку з тим,  що впродовж  І півріччя 2006 року не оголошувалися конкурси по визначенню перевізників.

Не дивлячись на те, що дозвільними офісами міської ради, в основному, виконані вимоги Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, процес отримання дозволів та різного виду погоджень, висновків, експертиз залишається складним. Основними перешкодами, що заважають ефективному функціонуванню „Дозвільних офісів” в першу чергу є загальнодержавні  -  приведення  чинних законодавчих та інших нормативно-правових актів ( Закони України „Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення”, „Про охорону праці”, „Про систему оподаткування” „Про пожежну безпеку”, ”Про автомобільний транспорт”  тощо) у відповідність із вимогами  Законом України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

У зв’язку з вищенаведеним, при взаємодії місцевих дозвільних органів виникають проблемні питання по встановлених термінах розгляду звернень суб’єктів господарювання та порядку видачі документів дозвільно-погоджувального характеру.

За ініциативи  дозвільних органів міської ради по проблемних питаннях   направлені запити та пропозиції до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва  та його представництва у Чернівецькій області, Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України.

Основним проблемним питанням залишається створення  міського Дозвільного центру. На даний час відпрацьовуються питання впровадження Порядку повідомлення адміністратора або дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства за декларативним принципом                   ( відповідно до Закону запровадження передбачено  з жовтня 2006 року) .

Враховуючи викладене, вважаємо за доцільне дозвільним органам міської ради продовжити роботу по впровадженню вимог Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської  діяльності” щодо створення міського дозвільного центру.

Заступник міського голови з питань діяльності

виконавчих органів, начальник фінансового

управління міської ради, керівник робочої групи                    Є.Прокопець

№384/10

### Про утворення товариства

### з будівництва газової мережі

### по вулиці Бориспільській

### в м. Чернівцях

Відповідно до підпункту 1 пункту „а” частини 1 статті 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши заяви мешканців вулиці Бориспільської в м. Чернівцях, виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити:

1.1. Склад членів товариства  з будівництва газової мережі  по  вулиці Бориспільській в м. Чернівцях в кількості 9 осіб згідно з додатком  із залученням 50 відсотків коштів мешканців будинків цієї вулиці.

1.2. Гр. Придіє Г.К., який проживає в житловому будинку №1 по вулиці Бориспільській, головою товариства з будівництва газової мережі по вулиці Бориспільській в м.Чернівцях, згідно з протоколом загальних зборів від серпня 2006року (додається).

2. ВАТ „Чернівцігаз”(Максимов В.В.) видати товариству, зазначеному в пункті 1.1, технічні умови на проектування будівництва газової мережі.

3. Товариству з будівництва газової мережі (Придіє Г.К.)  укласти договір з проектною організацією на проектування зазначеної в пункті 1 цього рішення мережі за рахунок коштів товариства та погодити проектно-кошторисну документацію в установленому порядку.

4. Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської  ради (Оленчук В.В.):

4.1 Провести реєстрацію товариства, зазначеного в пункті 1.1. цього рішення.

4.2. Забезпечити будівництво газової мережі із залученням коштів  товариства, належний технічний нагляд за їх будівництвом, якість виконання робіт та освоєння коштів.

4.3. Після завершення будівництва газової мережі забезпечити введення їх в експлуатацію та прийняття у власність територіальної громади м.Чернівців.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради Оленчука В.В.

Чернівецький міський голова                                                      М. Федорук

Додаток

до  рішення  виконкому міської ради

від 26.09.2006 р. №384/10

С К Л А Д

товариства з будівництва  газової мережі по вулиці Бориспільській

| № п/п | Прізвище, ім`я по батькові | Місце реєстрації | Адреса будинку | Паспортні дані |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Вегнер Катерина Григорівна | м. Чернівці, вул. Бориспільська буд.16, кв.1 | м. Чернівці, вул. Бориспільська буд.16, кв.1 |  |
| 2. | Кобилянська Домніка Флорівна | м. Чернівці, вул. Бориспільська буд.28 | м. Чернівці, вул. Бориспільська буд.28 |  |
| 3. | Лутанюк Людмила Анатоліївна | м. Чернівці, вул. Бориспільська буд.18 | м. Чернівці, вул. Бориспільська буд.18 |  |
| 4. | Меліхова Штефанія Олександрівна | м. Чернівці, вул. Бориспільська буд.26 | м. Чернівці, вул. Бориспільська буд.26 |  |
| 5. | Мігаєсі Штефанія Іванівна | м. Чернівці, вул. Руська буд.251 А, кв.151 | м. Чернівці, вул. Бориспільська буд.20 |  |
| 6. | Ністор Вероніка Іванівна | м. Чернівці, вул. Руська буд.251, кв.128 | м. Чернівці, вул. Бориспільська буд.24 |  |
| 7. | Придіє Георгій Костянтинович | м. Чернівці, вул. Бориспільська буд.1 | м. Чернівці, вул. Бориспільська буд.1 |  |
| 8. | Тужикор Вікт Віктор Миколайович | м. Чернівці, вул. Турецька буд.15,кв.1 | м. Чернівці, вул. Бориспільська буд.16 |  |
| 9. | Шлюсар Марія Костянтинівна | м. Чернівці, вул. Бориспільська буд.1 А | м. Чернівці, вул. Бориспільська буд. 1 А |  |

Секретар виконавчого комітету міської ради                                                                             О.Васильчишин

№385/10

### Про утворення товариства №20

### з будівництва каналізаційної

### та водопровідної мереж

### по вулиці Ковельській

### в м. Чернівцях

Відповідно до підпункту 1 пункту „а” частини 1 статті 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши заяву мешканців вулиці Ковельської в м. Чернівцях, виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити:

1.1. Склад членів товариства №20 з будівництва каналізаційної та  водопровідної мереж по вулиці Ковельській в м. Чернівцях в кількості 8 осіб згідно з додатком  із залученням 50 відсотків коштів мешканців цих будинків.

1.2. Гр. Юрчишина В.М., який проживає в житловому будинку №9 М, по вулиці Ковельській, головою товариства з будівництва каналізаційної та водопровідної мереж по  вулиці Ковельській в м. Чернівцях, згідно з протоколом загальних зборів від 2006року (додається).

2.  Державному    комунальному    підприємству     “Чернівціводоканал”

(Оленюк І. М.) видати товариству, зазначеному в пункті 1.1 технічні умови на проектування будівництва каналізаційної та водопровідної мереж.

3. Товариству з будівництва каналізаційної та водопровідної мереж (Юрчишин В.М.)  відповідно до коштів своєї дольової участі укласти договір з проектною організацією на проектування цієї мережі та погодити проектно-кошторисну документацію в установленому порядку.

4. Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської  ради (Оленчук В.В.):

4.1 Провести реєстрацію товариства, зазначеного в пункті 1.1. цього рішення.

4.2. Забезпечити будівництво інженерних мереж із залученням коштів  товариства, належний технічний нагляд за їх будівництвом, якість виконання робіт та освоєння коштів.

4.3. Після завершення будівництва каналізаційної та водопровідної мереж по вулиці  Ковельській в м. Чернівцях забезпечити введення їх в експлуатацію та прийняття у власність територіальної громади м.Чернівців.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради Оленчука В.В.

Чернівецький міський голова                                                       М. Федорук

Додаток

до  рішення  виконкому міської ради

від 26.09.2006 р. №385/10

С К Л А Д

товариства з будівництва  каналізаційної та водопровідної мереж по вулиці Ковельській

| № п/п | Прізвище, ім`я по батькові | Місце реєстрації | Адреса будинку | Паспортні дані |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Гайничеру Михайло Іванович | м. Чернівці вул. Ковельська буд.9-В,кв.1 | м. Чернівці, вул. Ковельська буд.9-В,кв.1 |  |
| 2. | Кіріяк Анатолій Васильович | м. Чернівці вул. Ковельська буд.9-Л | м. Чернівці, вул. Ковельська буд.9-Л |  |
| 3. | Муссорівський Василь Афанасійович | м. Чернівці вул. Червоноармійська буд.83-А, кв.5 | м. Чернівці, вул. Ковельська буд.9- К |  |
| 4. | Осколова Оксана Валеріївна | м. Чернівці, пр. Незалежності буд.114, кв.29 | м. Чернівці, вул. Ковельська буд.7- Г |  |
| 5. | Паращук Наталія Михайлівна | м. Чернівці вул. Ковельська буд.9- В, кв.1 | м. Чернівці, вул. Ковельська буд.9- В, кв.1 |  |
| 6. | Сохацька Аліна Василівна | м. Чернівці вул.Південно- Кільцева буд.1-В, кв.45 | м. Чернівці вул. Ковельська буд.7- В |  |
| 7. | Ходаковський Олександр Олександрович | м. Чернівці, вул. Серпнева буд.5, кв.1 | м. Чернівці, вул. Сторожинецька буд.130-А |  |
| 8. | Юрчишин Василь Миколайович | м. Чернівці, вул. Ковельська буд.9-М | м. Чернівці, вул Ковельська буд.9-М |  |

Секретар виконавчого комітету міської ради                                                            О.Васильчишин

№396/10

Про збільшення вартості одного обіду

в загальноосвітніх навчальних  закладах

та визнанням таким, що втратило чинність

рішення виконкому міської ради від

13.09.2005 р. № 684/15

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.04 р. №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» та статті 5 Закону України «Про охорону дитинства», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

- Відповідно до натуральних норм харчування та забезпечення повноцінного і калорійного харчування дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей з малозабезпечених сімей, дозволити управлінню освіти збільшити вартість одного обіду в загальноосвітніх навчальних закладах для зазначених категорій дітей  до 6 грн.

- Визнати таким, що втратило  чинність рішення виконкому міської ради від 13.09.2005 р. № 684/15 «Про збільшення вартості одного обіду в загальноосвітніх навчальних закладах».

- Витрати на харчування здійснювати в межах коштів, передбачених по бюджету на утримання закладів освіти.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Онацьку І.І.

## Чернівецький міський голова 			            	М.Федорук

№399/10

Про підсумки проведення в 2006 році конкурсу

"Кращий двір", "Кращий під’їзд", "Кращий

фасад будинку", "Краща покрівля будинку",

"Краще мощення тротуарів"

Відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради                             від 07.11.2000р. № 823/21 "Про проведення щорічних конкурсів "Кращий двір", "Кращий під’їзд", "Кращий фасад будинку", "Краща покрівля будинку", "Краще мощення тротуарів" в м.Чернівцях", розглянувши матеріали, подані комісією по проведенню конкурсу,  виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Визнати перможцями конкурсу:

"Кращий двір"

І-е місце - мешканців житлового будинку № 15 на вул. Алма-Атинській;

ІІ-е місце - мешканців житлового будинку № 22 на вул. В. Кочубея;

ІІІ-є місце - мешканців житлового будинку № 21 на                                      вул. Привокзальній.

"Кращий фасад будинку"

І-е місце - мешканців житлового будинку № 41 на вул. Ю. Федьковича;

ІІ-е місце - мешканців житлового будинку № 4-А на вул. Перемоги;

ІІІ-є місце - мешканців житлового будинку № 23 на вул. О. Довбуша.

"Кращий під’їзд"

І-е місце - мешканців житлового будинку № 6 на вул. М. Гоголя;

ІІ-е місце - мешканців  житлового будинку № 45-А (ІІ під”їзд) на              вул. Хотинській;

ІІІ-є місце - мешканців житлового будинку № 37 на                                      вул. Університетській.

"Краща покрівля будинку"

І-е місце - мешканців житлового будинку № 1 на вул. П. Целана;

ІІ-е місце - мешканців  житлового будинку № 8 на вул. Фестивальній;

ІІІ-є місце - мешканців житлового будинку № 19 на                                         вул. Ю. Федьковича.

"Краще мощення тротуарів"

І-е місце - мешканців житлового будинку № 28-А  на вул. В. Комарова;

ІІ-е місце - мешканців  житлового будинку № 4-А на вул. Перемоги.

2.  Нагородити:

- за перше місце – грамотою Чернівецького міського голови та грошовою винагородою в розмірі 400грн.,  нараховані з урахуванням сплати податків в розмірі 459,78 грн. (чотириста п”ятдесят дев”ять грн.78коп.);

- за друге місце - грамотою Чернівецького міського голови та грошовою винагородою в розмірі 250грн.,  нараховані з урахуванням сплати податків в розмірі 287,36грн. (двісті вісімдесят сім грн.36 коп.);

- за третє місце - грамотою Чернівецького міського голови та грошовою винагородою в розмірі 150грн.,  нараховані з урахуванням сплати податків в розмірі 172,42грн. (сто сімдесят дві грн.42 коп.).

3. Затвердити кошторис видатків на відзначення переможців конкурсу              в 2006 році в сумі 4425,38 грн. (чотири тисячі чотириста двадцять п’ять гривень   38 копійок), що додається. Зазначені кошти виділити з цільового фонду соціально-економічного розвитку міста.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради                 Шумейка О. М. та заступника  міського голови з питань діяльності виконавчих органів, начальника фінансового управління міської ради Прокопця Є. Д.

Чернівецький міський голова	    			                         М. Федорук

Затверджено

рішенням виконкому міської ради

від 26.09.2006 р. №399/10

Кошторис

видатків на проведення конкурсу "Кращий двір",

"Кращий під’їзд", "Кращий фасад будинку",

"Краща покрівля будинку", "Краще мощення тротуарів"

в м.Чернівцях у 2006 році.

| № п/п | Назва видатків | Кількість | Розмір грошової винагороди з урахуванням податку (грн.) | Загальна сума (грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Грошова винагорода переможцям конкурсу за визначеними номінаціями: |  |  |  |
| 1 | І місце | 5 | 459,78 | 2298,90 |
| 2 | ІІ місце | 5 | 287,36 | 1436,80 |
| 3 | ІІІ місце | 4 | 172,42 | 689,68 |
| В С Ь О Г О: |  |  |  | 4425,38 |

Секретар виконавчого комітету

міської ради                                                         		              О. Васильчишин

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих

органів міської ради

____________________М.Попадюк

19.09.2006 р. 2006р.

П Р О Т О К О Л

засідання комісії по підведенню підсумків проведення конкурсу

"Кращий двір", "Кращий під’їзд", "Кращий фасад будинку",

"Краща покрівля будинку", "Краще мощення тротуарів"

в м.Чернівцях в 2006 році

19.09.2006 р.					  				       м. Чернівці

Присутні члени комісії:

Юрчак А.П.,  Манчуленко В.І., Штефуник Ю.С., Мальков В.А., Погорений С.М., Миронова Л.П.,  Кудрявцев Ю.В., Крайс М.Г., Мельничук В.А.

Порядок денний:

1. Розгляд поданих виконавчими комітетами Шевченківської, Першотравневої, Садгірської районних у місті рад матеріалів щодо визначення переможців міських конкурсів "Кращий двір", "Кращий під’їзд", "Кращий фасад будинку", "Краща покрівля будинку", "Краще мощення тротуарів" за 2006 рік, які проводились в місті з метою покращення утримання житлових будинків та прибудинкових територій, благоустрою міста, залучення до виконання цих робіт мешканців будинків і суб’єктів підприємницької діяльності.

По цьому питанню інформував перший заступник директора департаменту, начальник управління житлового господарства Юрчак А.П., який зачитав подання районних у місті рад щодо визначення та відзначення переможців конкурсу. (матеріали додаються).

Після обговорення  та підведення підсумків комісія вирішила:

1. З нагоди святкування Дня міста рекомендувати виконкому міської ради визнати  переможцями і відзначити їх грамотами та грошовими преміями згідно з Положенням про проведення щорічних конкурсів "Кращий двір", "Кращий під’їзд", "Кращий фасад будинку", "Краща покрівля будинку", "Краще мощення тротуарів", затвердженого рішенням виконкому міської ради від 07.11.2000р.   № 823/11 в номінаціях:

1. Визнати перможцями конкурсу:

"Кращий двір"

І-е місце - мешканців житлового будинку № 15 на вул. Алма-Атинській;

ІІ-е місце - мешканців житлового будинку № 22 на вул. В. Кочубея;

ІІІ-є місце - мешканців житлового будинку № 21 на                                      вул. Привокзальній.

"Кращий фасад будинку"

І-е місце - мешканців житлового будинку № 41 на вул. Ю. Федьковича;

ІІ-е місце - мешканців житлового будинку № 4-А на вул. Перемоги;

ІІІ-є місце - мешканців житлового будинку № 23 на вул. О. Довбуша.

Кращий під’їзд"

І-е місце - мешканців житлового будинку № 6 на вул. М. Гоголя;

ІІ-е місце - мешканців  житлового будинку № 45-А (ІІ під”їзд) на              вул. Хотинській;

ІІІ-є місце - мешканців житлового будинку № 37 на                                      вул. Університетській.

"Краща покрівля будинку"

І-е місце - мешканців житлового будинку № 1 на вул. П. Целана;

ІІ-е місце - мешканців  житлового будинку № 8 на вул. Фестивальній;

ІІІ-є місце - мешканців житлового будинку № 19 на                                         вул. Ю. Федьковича.

"Краще мощення тротуарів"

І-е місце - мешканців житлового будинку № 28-А  на вул. В. Комарова;

ІІ-е місце - мешканців  житлового будинку № 4-А на вул. Перемоги.

2. Першому заступнику директора, начальнику управління житлового господарства департаменту житлово-комунального господарства міської ради Юрчаку А.П. підготувати  проект рішення виконкому міської ради про нагородження переможців конкурсів та кошторис видатків на згадані цілі.

Секретар комісії:							О. Кравчишин

Члени  комісії:

А. Юрчак

В. Манчуленко                                   Ю. Штефуник

А. Мальков

Л. Миронова

С. Погорений

Ю. Кудрявцев

М. Крайс

В. Мельничук

№400/10

Про підсумки  проведення  в 2006 році

міського  конкурсу "Район найкращого

благоустрою та санітарно-екологічного стану"

Відповідно до статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", беручи до уваги рішення виконкому міської ради від 25.05.2004р.             № 425/10 "Про проведення щорічного міського конкурсу "Район найкращого благоустрою та санітарно-екологічного стану" і від 07.06.2005р. № 407/9 "Про внесення змін до Положення про щорічний міський конкурс"Район найкращого благоустрою та санітарно-екологічного стану", затвердженого рішенням виконкому міської ради від 25.05.2004р. № 425/10, затвердження умов та складу робочої комісії з проведення цього конкурсу" та розглянувши документи, подані комісією з проведення міського конкурсу,  виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Визнати переможцем міського конкурсу "Район найкращого благоустрою та санітарно-екологічного стану" в місті Чернівцях в 2006 році Шевченківський район.

2. Нагородити Шевченківський район перехідним кубком і грамотою Чернівецького міського голови.

3. Надати субвенцію з цільового фонду соціально-економічного розвитку міста бюджету Шевченківського району в сумі 50 тис.грн., в тому числі на:

3.1. Поточний ремонт міжбудинкового проїзду між будинками № 3 на вул. Ф. Достоєвського і № 39 на вул. В. Чапаєва в сумі 40 тис.грн. (КЕКВ 1320).

3.2. Преміювання працівників підприємств, організацій, органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення в                        сумі 10 тис.грн. (КЕКВ 1320).

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради               Шумейка О. М. і заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, начальника фінансового управління міської ради Прокопця Є. Д.

Чернівецький міський голова	                                                   М. Федорук

№401/10

# Про розгляд звернень громадян

щодо відключення приміщень від

мереж централізованого опалення

Відповідно до статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про засади державної регуляторної політики”, наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України “Про затвердження Порядку відключення окремих приміщень житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання” від 22.11.2005 р. № 4, рішення виконкому міської ради від 27.06.2006 р. № 197/5 “Про Порядок відключення приміщень від мереж централізованого опалення, влаштування систем індивідуального теплопостачання, склад комісії  при виконавчому комітеті міської ради з цього питання, визнання таким, що втратило чинність рішення від 09.03.2004 р.           № 189/5 з цих питань” та розглянувши пропозиції міжвідомчої комісії з розгляду питань щодо  відключення споживачів від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Надати дозвіл на відключення квартир від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води і влаштування систем індивідуального теплопостачання: гр. Пухальській, О.І. на вул. Південно-Кільцевій, 5-А/33,         гр. Остапчук В.В. на вул. Південно-Кільцевій, 21/144, гр. Глібіщуку В.Є. на бульварі Героїв Сталінграду, 5-А/34, гр. Паращук А.В. на вул. Південно-Кільцевій, 7/154.

2. Постійно діючій міжвідомчій комісії при виконавчому комітеті міської ради з розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води (Попадюк М.П.) припинити розгляд звернень щодо надання дозволу на виконання таких робіт в зв’язку з заповненням систем центрального опалення водою для підготовки будинків до початку опалювального сезону 2006-1007 р.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради Шумейка О.М., голову Шевченківської районної у місті ради Пазюка М.Д.

## Чернівецький міський голова						М.Федорук

№404/10

# Про  відзначення  переможців

міського  конкурсу  “Кращий

дільничний інспектор м. Чернівці”

Відповідно до  підпункту 2 пункту “ а” частини 1 статті 38 Закону України “Про місцеве самоврядування  в Україні,” Указу Президента України “Про додаткові заходи щодо поліпшення діяльності служби дільничних інспекторів  міліції”,  враховуючи  рішення  виконавчого комітету  міської  ради  від  22.06.2004р.№ 547/12  “ Про проведення щорічного міського конкурсу з визначення кращого дільничного  інспектора  міліції  м. Чернівці”  серед  дільничних інспекторів міліції в районах  міста, розглянувши матеріали,  подані  комісією  та керівництвом  УМВС  України  в  Чернівецькій  області,  виконавчий  комітет міської  ради

ВИРІШИВ:

1. Оголосити Подяку Чернівецького міського голови з врученням листа  Подяки та  нагородити:

1.1. За 1-е місце – машиною “Таврія”(в службове користування) і цінним подарунком (годинником) старшого дільничного інспектора Першотравневого РВ УМВС України в Чернівецькій області майора міліції Гоя Івана Васильовича.

1.2. За 2-е місце – персональним комп’ютером (в службове користування ) і цінним подарунком (годинником) старшого дільничного інспектора Садгірського РВ УМВС України в Чернівецькій  області старшого лейтенанта міліції Безручака Юрія Георгійовича.

1.3. За 3-е місце – цінним подарунком (годинником) дільничного  інспектора Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області  капітана міліції  Рябого Вадима Васильовича.

2. Виділити відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради кошти на придбання автомобіля в сумі 24365 (двадцять чотири тисячі триста шістдесят п’ять) гривень та комп’ютера в сумі 2783 (дві тисячі сімсот вісімдесят три) гривні за рахунок фонду соціально-економічного розвитку міста.

3. Відповідно до Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб” відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради (Голік Л.В.) сплатити податок за платників податку з доходу Гоя Івана Васильовича, Безручака Юрія Георгійовича, Рябого Вадима Васильовича, отриманого ними у вигляді подарунку іменного годинника Чернівецького міського голови вартістю 196 (сто дев’яносто шість) гривень.

4. Відділу інформації міської ради (Вишневська І.М.) висвітити в засобах масової інформації результати  проведеного конкурсу.

5. Контроль за виконанням  рішення покласти на начальника відділу мобілізаційної роботи та координації дій з правоохоронними органами міської ради Тавровського Л.З.

## Чернівецький міський голова				М. Федорук