##### РІШЕННЯ 15 ЗАСІДАННЯ ВИКОНКОМУ МІСЬКОЇ РАДИ

ВІД 19.11.2002 Р.

№ 0527/15 від 19.11.2002 р.

Про стан виконання робіт

по газифікації м.Чернівців

на 2002 – 2005 р.р. та заходи

щодо їх завершення

Заслухавши інформацію заступника директора департаменту місто-будівного комплексу та земельних відносин, начальника управління капі-тального будівництва Рябоконя О.О. “Про стан виконання робіт по гази-фікації м. Чернівців та заходи щодо їх завершення”, виконавчий комітет  міської ради відмічає, що департаментом виконано рішення ХV сесії ХХІІІ скликання Чернівецької міської ради від 13.07.2000 року № 284 щодо завершення будівництва магістральних газопроводів по всіх мікро-районах м. Чернівців до кінця 2002 року.

Останній в місті магістральний газопровід вказаного типу завершено будівництвом і введено в експлуатацію в жовтні 2002 року по мік-рорайону “Цецино”.

Всього в м.Чернівці з початку газифікування (1953 рік) прокладено і введено в експлуатацію 657 км газопроводів всіх типів, що складає 96,3 відсотка із передбачених планом газифікації 682 км.

В останні 5-6 років виконується прокладання газопроводів при до-льовій участі товариств по газифікації вулиць. За вказаний період в будів-ництво газових мереж залучено близько 1 млн.грн. коштів мешканців ву-лиць, що складає 30 відсотків від загальної вартості прокладених мереж.

Виконано роботи по газифікації 14 квартир (із 19) інвалідів і вете-ранів Великої Вітчизняної війни та оформлено через виконавчий комітет міської ради допомогу 18-ти мешканцям вказаної категорії населення для газифікації осель.

З 1999 року освоєна технологія прокладання газопроводів із поліети-ленових труб, що здешевило вартість робіт на 1 млн.грн. та вдвічі скоро-тило терміни прокладання газових мереж.

В 2002 році розпочато роботи по відновленню дорожнього покриття вулиць, зруйнованого при прокладанні газопроводів. Виконано              вже цих робіт в обсязі 18,3 тис.кв.м.

Станом на 01.11.2002 року в місті залишаються негазифікованими                 38 вулиць, провулків, тупиків, загальною довжиною понад 25 км. Прокладання цих газопроводів буде виконуватись з метою газифікування, в основному віддалених околиць міста, розподільчими газопроводами малих діаметрів.

В цей час створені та знаходяться в стадії оформлення товариства по прокладанню 8 км розподільчих газопроводів та 0,6-0,8 км підсилюючих газових мереж, будівництво яких планується здійснити в 2003 році.

В роботі департаменту по газифікації вулиць міста мають місце і певні недоліки, здебільшого організаційного порядку – зриви термінів будівництва газопроводів, повільне нарощування темпів робіт по віднов-ленню дорожнього покриття вулиць, несвоєчасні врізки побудованих га-зових мереж в діючі газопроводи, зриви розрахунків товариств по газифі-кації з підрядними організаціями за виконані роботи та інші.

На підставі викладеного вище, виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

- 1. Роботу департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради по газифікації м.Чернівців визнати задовільною.

2.Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради (Ткачук В.М.):

2.1. Передбачити на 2003 рік виконання робіт по прокладанню 8 км розподільчих газопроводів малих діаметрів на вулицях, провулках, тупиках, при дольовій участі створених товариств по газифікації та виконання робіт по завершенню відновлення дорожнього покриття вулиць, зруйнованого при прокладанні газопроводів в 2000 – 2002 роках.

2.2. Продовжити роботу щодо створення товариств по газифікації вулиць з частковим залученням коштів населення.

2.3. Розпочати в 2003 році будівництво кільцевих підсилюючих газопроводів для врівноваження тиску в діючих мережах.

2.4. Провести інвентаризацію газопроводів, збудованих за кошти міської ради з залученням коштів населення, підтвердити на них право власності територіальної громади міста та передати їх на баланс і обслуговування ВАТ “Чернівцігаз” (Козар І.Т.).

2.5. Вивчити питання та внести пропозиції разом з ВАТ “Чернівці-газ” (Козар І.Т.) щодо доцільності додаткового вводу в місто газопроводу зі сторони м.Сторожинця.

2.6. Опрацювати та внести зміни разом з юридичним відділом міської ради (Шиба О.М.) в Положення про товариство по будівництву газових мереж в м.Чернівці, затвердженого рішенням виконкому міської ради від 16.02.1999 р. № 121/4, в частині відповідальності товариств за розрахунки з підрядними організаціями за виконані обсяги робіт по прокладанню газопроводів.

3. Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин (Ткачук В.М.), виконкомам районних у місті рад (Пазюк М.Д., Ваньчицький Ю.А., Рошило І.Г.) спільно з ВАТ “Чернівцігаз” (Козар І.Т.) до 31.11.2003 року провести інвентаризацію всіх вулиць і об`єктів, що залишилися негазифікованими, скласти списки та визначити черговість виконання робіт по їх газифікуванню, визначитись щодо доцільності заміни вуличних газопроводів низького тиску.

4. Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин (Ткачук В.М.), виконкомам районних у місті рад (Пазюк М.Д., Ваньчицький Ю.А., Рошило І.Г.) та товариствам по газифікації вулиць міста до 31.05.2003 року вжити організаційні заходи щодо повного погашення товариствами боргу підрядним організаціям за виконані роботи по прокладанню газопроводів в 2001 - 2002 роках.

5. Виконавчим комітетам районних у місті рад (Пазюк М.Д., Вань-чицький Ю.А., Рошило І.Г.), фінансовому управлінню  (Прокопець Є. Д.), управлінням освіти, охорони здоров`я, (Чортик Б.Р., Проц В.Й.), відділу культури (Волинець Г.І.) при затвердженні бюджету на 2003 рік передба-чити кошти для газифікації державних (комунальних) квартир та будин-ків, закладів освіти, охорони здоров`я та культури, розташованих на га-зифікованих вулицях.

6. Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин (Ткачук В.М.) вишуковувати резерви коштів для спрямування їх на газифікацію, в першу чергу за рахунок надходження коштів від продажу земельних ділянок.

7. Рекомендувати керівництву ВАТ “Чернівцігаз” (Козар І.Т.) при-бутки, отримані від діяльності підприємства, спрямовувати на модерні-зацію основних фондів і розподільчих газових мереж, особливо в старій частині міста.

8. Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин про хід виконання рішення доповісти виконкому міської ради – до 31.05.2003 р. та 30.11.2003 р.

- 9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради Ткачука В.М.

Міський  голова                                                                          М.Федорук

ДОВІДКА

департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин

про стан виконання робіт по газифікації м. Чернівців

та заходи щодо їх завершення

Газифікація м. Чернівців розпочата з 1953 року. Станом на 1.11.2002 року в місті прокладено 657 км газопроводів всіх типів, із передбачених планом газифікації – 682 км, що складає 96,3%.

Прокладання газопроводів по роках характеризується такими звітними даними:

Введення в експлуатацію газопроводів всіх типів по м. Чернівці (інформація звірена зі звітними документами ВАТ “Чернівцігаз”, обласної та міської інспекцій ДАБК на 01.11.2002 року).

|  | # Газопроводи всіх типів, в км |
| --- | --- |
| Початок будівництва – 1953 рік |  |
| До 1986 року | 370,8 |
| 1986 | 7,0 |
| 1987 | 11,6 |
| 1988 | 13,2 |
| 1989 | 8,5 |
| 1990 | 24,0 |
| 1991 | 4,8 |
| 1992 | 20,1 |
| 1993 | 11,9 |
| 1994 | 16,4 |
| 1995 | 35,6 |
| 1996 | 30,1 |
| 1997 | 18,7 |
| 1998 | 16,2 |
| 1999 | 13,7 |
| 2000 | 9,0 + 5,7 силами мешканців |
| 2001 | 19,8 |
| 2002 | 19,9 (на 01,11,02р.) |
| Всього станом на 01,11,2002 р. | 657 км |

Залишок негазифікованих вулиць, провулків, тупиків в м. Чернівцях станом на 01.11.2002 р. складає 25 км (орієнтовно).

Департаментом містобудівного комплексу та земельних відносин з часу створення (січень 1996 року) прокладено та введено в експлуатацію на 01.11.2002 року – 133,1 км магістральних вуличних газопроводів із повним завершенням в 2002 році прокладки всіх мікрорайонівських магістральних газових мереж, що передбачалось рішенням XV сесії Чернівецької міської ради від 13.07.2000 року №284 “Про стан та завдання органів міської та районних в місті рад по вирішенню нагальних питань життєзабезпечення міста”.

З 1999 року департамент перейшов на впровадження при прокладанні газопроводів поліетиленових газових труб, що здешевило роботи за           4 роки на суму близько 1 млн. грн. і вдвічі скоротились терміни спорудження мереж.

Фінансування будівництва газопроводів до 1997 року велося виключно за кошти міської ради ( бюджетні та позабюджетні ). Починаючи з 1997 року фінансування спорудження газових мереж ведеться із частковим залученням коштів населення вулиць, об‘єднаних в товариства по газифікації, які реєструються рішеннями міськвиконкому.

Впровадження системи часткового залучення коштів населення при прокладанні вуличних газопроводів по роках характеризується такими звітними показниками по введених в експлуатацію газових мережах:

| Роки | Загальна вартість будівництва газопроводів (тис. грн.) | з них |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кошти міської ради (бюджетні та позабюджетні) | Кошти мешканців, об‘єднаних в товариства (тис. грн.) |
| 1997 | 266,6 | 183,3 | 83,3 |
| 1998 | 329,4 | 225,4 | 104,0 |
| 1999 | 492,5 | 343,8 | 148,7 |
| 2000 | 559,8 | 391,3 | 168,5 |
| 2001 | 749,9 | 527,1 | 222,8 |
| 2002 (на 1.11.02) | 849,8 | 598,4 | 251,4 |
| Всього за 1997-2002р.р. | 3248,0 | 2269,3 | 978,7 |

За 1997-2002 р.р. загальна сума залучених коштів мешканців по введених в експлуатацію газопроводах склала близько 980 тис. грн. (30% від загальної суми вартості мереж).

В 2002 році розпочаті роботи по відновленню покриття вулиць, порушеного прокладанням газопроводів. Влаштовано 18,3 тис. м2 суцільного гравійного покриття вулиць Ромоданівська – Гайова – Козятинська, Червонофлотська, Чужбинського – Шталі – Дарія – Незалежності, частково вул. Підкови, Крайня, Дубинська.

Стан справ по газифікації міста виносився на розгляд XV сесії міської ради ХХІІІ скликання (рішення від 13.07.2000 р. №284) та міськвиконкому (рішення  від 15.06.99р. № 431/33 та від 20.06.2000 р. 475/12).

На 01.11.2002 року в місті залишається негазифікованими по оперативних даних 38 другорядних вулиць, провулків та тупиків загальною довжиною понад 25 км, в т.ч. по районах:

- Ленінський район – 16 вулиць – 10,5 км;

- Першотравневий район – 7 вулиць – 5 км;

- Садгірський район – 15 вулиць – 9,5 км.

Вказані газопроводи – малих діаметрів, довжиною всього по декілька сот метрів, будуть виконуватись здебільшого для газифікування по околицях міста, включаючи віддалені хутори та хутірці із 3-5 осель.

Загальна орієнтовна вартість прокладання вказаних газових мереж складе близько 1,2 млн. грн., трудоємкість виконання робіт зросте на      20-25%, враховуючи малі об‘єми, складність рельєфу, віддаленність та в основному вузькі вулички, провулки, тупики з розбитим  грунтовим покриттям, зі значним зменшенням земляних механізованих робіт та збільшенням ручних земляних робіт.

При розробленні проекту програм фінансування по газифікації на 2003 рік разом з райвиконкомами виявлено, що тільки на прокладання      3 км газопроводів мешканці погоджуються прийняти дольову участь в їх будівництві, проплативши 50% вартості всіх витрат, ще по 5 км мереж мешканці можуть прийняти дольову участь оплати до 25% вартості витрат. По решті 17 км газопроводів мешканці околиць взагалі не можуть прийняти дольову участь в прокладанні газу через матеріальні нестатки.

Враховуючи такий стан, департамент планує на 2003 рік прокласти    8 км газопроводів, по яких є погодженність частково залучити кошти мешканців, в той же час разом з райвиконкомами, депутатами міської та районних в місті рад вирішити питання можливостей щодо фінансування будівництва тих газових мереж, де мешканці не мають змоги прийняти дольову участь в спорудженні залишкових газопроводів. При любій ситуації газифікування другорядних вулиць, провулків, тупиків буде продовжуватись до повного завершення.

На вимогу ВАТ “Чернівцігаз” департамент з 2003 року розпочне будівництво кільцевих, підсилюючих газопроводів, які не дають нових підключень квартир та будинків, а вирівнюють тиск газу в різних діючих мережах, шляхом їх з‘єднання. Потребу в таких газопроводах експлуатаційники поки-що визначили в 3-4 км, на 2003 рік планується виконати 0,6-0,8 км.

Не вирішене до кінця технічне питання демонтажу діючих вуличних газопроводів низького тиску (перших років газифікації міста), з прокладанням замість них мереж середнього тиску – низький тиск не забезпечує в достатній мірі газифікацію ущільненої останнім часом забудови деяких вулиць та житлових масивів. Проблема знаходиться на розгляді фахівців вже декілька років, кінцевого результату поки-що не погоджено.

Не погоджується ВАТ “Чернівцігаз” на газифікування 150-200 будинків (садиб), які знаходяться на крутих схилах, зсувних ділянках, в вибалках, ярах, де практично недоступне обслуговування газових мереж. Даним питанням конкретно поки-що ніхто не займався.

На виконання доручень міського голови департамент в поточному році газифікував квартити інвалідів та учасників бойових дій у ВВВ, ветеранам війни, вдовам ветеранів, виходив з клопотанням до міськвиконкому про надання їм адресної матеріальної допомоги для газифікації осель, пониження для вказаної категорії мешканців їх дольової участі в прокладанні вуличних газових мереж. За 10 місяців 2002 року газифіковано 14 квартир (із 19), надано грошову допомогу та понижено дольову участь в прокладанні вуличних та дворових газопроводів –         18 мешканцям вказаної категорії по вулицях Сторожинецькій, Московській, Краматорській, Іванківській, Тернівській, Переїзній, Александрі, Дихтинецькій та інших.

Досягнувши певних успіхів в газифікуванні міста, департамент в той же час бачить і суттєві недоробки по даному напрямку роботи, які негативно впливають на будівельний процес та відношення між замовником, підрядними організаціями, керівниками товариств по газифікації, мешканцями вулиць, місцевими районними структурними і які на даний час не до кінця вирішені, а саме:

- не маючи ніякого юридичного статусу, товариства мешканців по газифікації підписують любий договір чи контракт з підрядною організацією, надають їй аванс коштів (30%), а після завершення робіт по прокладанню газопроводів відмовляються оплачувати решту 70% дольової суми витрат.

Заборгованність підрядникам зі сторони товариств за виконані роботи на 01.11.02р. склала близько 150 тис. грн., з них більше 100 тис. грн. по газопроводах, врізаних в діючі газові мережі, де погашення боргу практично не буде проведене (газопроводи по вул. Огінського, Галицького, Краматорській – Іванківській, Борівецькій – Вільшини, Александрі – III-я черга, та інш.).

З іншої сторони, через непогашення заборгованості підрядникам зі сторони товариств, завершені будівництвом газопроводи по                   вул. Л. Чайкіної, Дубинській, Переїзній не врізані в діючі мережі до погашення вказаного боргу, що викликає гнів та обурення, як мешканців, так і райвиконкомів, депутатів різних рівнів, відділів та служб міської ради.

Розв‘язати дане питання департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради не взмозі, хоча зусиль потратив немало:

- прокладаючи газопроводи по вулицях з грунтовим покриттям, департамент вимушений на вимоги мешканців, райвиконкомів, депутатів, після завершення будівництва мереж гравіювати покриття вулиць, що необгрунтовано збільшує вартість витрат,

- райвиконкоми, мотивуючи відсутність коштів, не газифікують державні будинки, як це належить їм робити, а через мешканців та міськвиконком все частіше передають їх департаменту, кошти якому на ці цілі також не виділяються,

- департамент не маючи можливості владнати різні суперечки між мешканцями однієї вулиці, змушений потім по декілька разів залучати підрядників для виконання робіт на одну і ту ж саму вулицю, що знижує продуктивність праці і подовжує термін газифікування,

- та деякі інші питання – недоробки, здебільшого організаційного характеру роботи.

Заступник директора департаменту,

начальник  управління

капітального будівництва                                                           О. Рябоконь

№ 0533/15 від 19.11.2002 р.

Про хід виконання рішень виконавчого комітету міської ради від 21.11.2000 року № 851/22 “Про стан побутового обслуговування населення у м. Чернівці та від 20.11.2001р. № 952/23 з цього питання”

Заслухавши інформацію департаменту економіки про стан побутового обслуговування населення міста виконком міської ради відмічає, що за 2001-2002 роки у зазначеній сфері відбулися позитивні зміни, пов’язані як із збільшенням кількості суб'єктів господарювання і обсягів реалізації окремих видів  послуг, так і відновленням таких видів послуг, як прокатні, послуги по догляду за дітьми, доставка товарів за замовленням, прибирання квартир тощо. Загальна мережа об'єктів побуту на споживчому ринку міста налічує нині 720 одиниць, з яких  14,2 відсотків надають перукарські послуги, 7,5 відсотків - послуги по ремонту взуття, 7,4 відсотків - фотопослуги, 5,3 відсотків - послуги по індивідуальному пошиттю одягу, 9,4 відсотків - послуги ремонту побутових приладів тощо.

Виконані у повному обсязі заходи, передбачені Програмою розвитку сфери побутового обслуговування населення м. Чернівців, розробленою на 2001-2003 р.р. по таких підприємствах, як МПП “Еліт”, МДКП “Нептун” та “Дельфін”, ТОВ “Р.І.Ф. – Сервіс”, КП “Фантазія”, СП “Букоімпекс ЛТД”  та інші, що спрямовані на покращання технічного стану приміщень, технологічне переоснащення, оновлення рекламного оформлення закладів побуту, впорядкування прилеглих територій, створення сучасних комплексів з надання побутових послуг населенню міста. Враховуючи вищевикладене,  виконком міської ради

- В И Р І Ш И В:

- 1. Інформацію департаменту економіки про стан побутового обслуговування населення міста взяти до відома.

2.	Рішення виконкому міської ради від 21.11.2000 року № 851/22 “Про стан побутового обслуговування населення у м. Чернівці” зняти з контролю.

- 3. 	Затвердити Концепцію розвитку сфери побутового обслуговування населення м. Чернівців на 2003-2005 р.р. (додається).

- 4. 	Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора департаменту економіки Попадюка М.П.

Міський голова                                                                     М.Федорук

### ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням  виконкому

міської  ради

від________2002р.№ ____

КОНЦЕПЦІЯ

розвитку   сфери   побутового  обслуговування

населення  міста  Чернівці  на  2003–2005 роки.

І.   Загальні  положення.

1.1. Концепція розвитку сфери побутового обслуговування населення міста Чернівці на 2003 – 2005 роки розроблена відповідно до статей 27, 30 Закону України “Про місцеве самоврядування  в Україні”, “Концепції розвитку сфери побутового обслуговування населення”, затвердженої  розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 р. № 569-р. та на виконання рішення виконавчого комітету міської ради від  21.11.2000р. №851/22 “Про стан побутового обслуговування населення у місті Чернівці”.

1.2. Концепція дає оцінку стану сфери побутового обслуговування міста на даному етапі та враховує пріоритетні  напрямки  і тенденції  розвитку  даної  галузі  на 2003-2005р.

1.3. Концепція сприяє розвитку сфери побутового обслуговування міста шляхом оптимізації мережі об”єктів побуту, стимулювання процесів технічного та технологічного переоснащення  підприємств цієї галузі, поступового досягнення європейського рівня якості та культури обслуговування  населення.

1.4 Концепція є нормативним документом, який затверджується виконкомом міської ради і обов’язкова для виконання департаментами, управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами міської ради та суб’єктами господарювання, що діють у місті.

ІІ.   Оцінка   стану   побутового   обслуговування  населення  у  місті  Чернівці.

Мережа  об’єктів побуту міста на сьогодні налічує більше  700 закладів  по наданню різноманітних  послуг населенню.

Реальний стан сфери побутового обслуговування населення у               м. Чернівці на сучасному етапі відзначається широким розвитком у цій сфері перукарських, косметичних послуг, фотопослуг, послуг по ремонту і сервісному обслуговуванню транспортних засобів і т. д..

Зокрема, кількість перукарень порівняно з минулим роком збільшилась порівняно з  1994 р.  в 2,7  рази. Кількість об’єктів, що  надають  фотопослуги населенню міста зросла порівняно з 1994  роком  у  3 рази.

Відроджуються такі послуги, як   прокатні, доставка товарів на замовлення, послуги по догляду за  дітьми, прибирання  квартир .

Значних змін  зазнала структура ринку побутових  послуг міста. Відбулося роздрібнення колишніх базових підприємств на малі підприємства  приватної  та  колективної  форм  власності.  Широкого  розвитку  набула  індивідуальна  трудова   діяльність  фізичних  осіб.

Загальний стан  економіки,  зниження   платоспроможності населення  та  інші  фактори   перехідного   періоду  обумовили  деякі  негативні  тенденції  у  сфері побутового обслуговування, а  саме:

- 	відсутність  фінансово - кредитної   підтримки   підприємств побуту ;

- 	професійну  роз’єднаністю фахівців сфери  побуту;

- 	відсутність необхідної підготовки та кваліфікації у значної  частини керівників та працівників галузі та відповідної бази у місті для підготовки  та  підвищення їх кваліфікації;

-	відсутність  сучасного   вітчизняного  обладнання ,

-	приладів та інструментів, що ускладнює та уповільнює темпи технічного переоснащення підприємств побуту;

-	значну долю тіньового сектору та інших негативних явищ у сфері побуту, які ускладнюють процес  формування збалансованої  мережі  підприємств  побуту, статистичний облік реальних обсягів реалізації побутових послуг та обмежують ріст надходжень до міського бюджету.

ІІІ.   Мета   та    пріоритетні    напрямки    розвитку   сфери  побутового  обслуговування  міста Чернівці   на  2003-2005 роки.

3.1. Основна мета розвитку побутового  обслуговування населення у                  м. Чернівці є забезпечення платоспроможного попиту населення широким асортиментом  високоякісних побутових послуг,  у тому числі соціально-необхідних послуг за пільговими цінами для малозабезпечених верств населення, розвитку збалансованої мережі об’єктів побутового обслуговування  у  всіх  районах  міста.

3.2. Пріоритетними напрямками розвитку сфери  побутового  обслуговування  у  місті  Чернівці  на  2003 – 2005 року  є  :

- підтримка на місцевому рівні підприємництва у галузі

побутового обслуговування населення ;

- створення нових робочих місць у сфері побутового

обслуговування населення шляхом сприяння розвитку побутових

комплексів   на  базі   підприємств  всіх  форм  власності;

- розвиток  конкуренції  на  ринку побутових послуг ;

- вдосконалення  інформаційно-методичної підтримки суб’єктів

господарювання у сфері надання  побутових  послуг ;

- упорядкування  механізму  місцевого  регулювання, обліку та

контролю підприємницької  діяльності суб’єктів, що 	господарюють у сфері надання  побутових  послуг  населенню ;

- сприяння організації підготовки та підвищення кваліфікації

працівників галузі на базі учбових закладів та громадських

професійних об’єднань ;

- формування фондів нежитлових  приміщень і  незавершеного

будівництва та передача їх в оренду або приватну власність

шляхом  конкурсів та аукціонів, з врахуванням  стану

забезпечення  районів міста у  відповідних побутових  послугах.

ІY.     Заходи    до    концепції     розвитку      сфери  побутового  обслуговування  населення  м. Чернівці

на   2003 – 2005 роки.

| № | # Назва заходу | Термін | ## Виконавець |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Надання консультаційно-методичної допомоги суб’єктам підприємництва, зайнятим у сфері побутового обслуговування населення. | Постійно | Департамент економіки |
| 2. | Спрощення процедури отримання дозволів на розміщення об’єктів мережі побуту | І кварт. 2003 р. | Відділ оптимізації мережі послуг департменту економіки |
| 3. | Забезпечення функціонування інформа-ційної бази щодо суб’єктів господарювання та наявної мережі об’єктів побуту | Постійно | Департамент економіки |
| 4. | Проведення аналізу стану і тенденцій розвитку сфери побуту та внесення пропозицій виконавчого комітету міської ради. | Щорічно | Управління економічного розвитку та споживчого ринку департа-менту економіки |
| 5. | Узагальнення та поширення прогресивного вітчизняного і міжнародного досвіду побутового обслуговування населення. | Постійно | Управління економічного розвитку та спож. ринку департа-менту економіки |
| 6. | Організація та проведення за участю суб’єктів господарювання семінарів, виставок та конкурсів професійної майстерності фахівців сфери побуту. | Згідно графіку | Управління економічного розвитку та споживчого ринку департа-менту економіки |
| 7. | Розгляд питань і підготовка пропозицій щодо відшкодування витрат суб’єктам господарювання, які надають безкоштовні або пільгові послуги населенню. | 2003р.-2005р. | Управління економічного розвитку та споживчого ринку департа-менту економіки, міськфінуправ-ління |
| 8. | Врахування потреб районів міста у відповідних побутових послугах при формуванні фондів нежитлових приміщень, незавершеного будівництва і земельних ділянок та передачі їх суб’єктам господарю- вання в оренду або власність шляхом аукціонів чи конкурсів . | 2003р.- 2005 р. | Департамент еко-номіки та депар-тамент містобу-дівного комп-лексу та земель-них відносин |
| 9. | Сприяння організації ефективних форм підготовки та підвищення кваліфікації працівників галузі побутового обслуговування на базі державних закладів освіти та громадських професійних об’єднань, з урахуванням вимог ринкової економіки та специфіки роботи підприємств служби побуту. | 2003р.- 2005р. | Управління економічного розвитку та споживчого ринку департа-менту економіки |
| 10. | Здійснення контролю за санітарним станом об’єктів побуту з метою профілактики інфекційних захворювань. | Постійно | Міська санітарно-епіде-міологічна станція |
| 11. | Виявлення суб’єктів господарювання, які надають побутові послуги без відповідної реєстрації або не повністю сплачують податки і вжити дієвих заходів щодо їх легалізації. | 2003р.- 2005 р. | Державна податкова адміністрація м. Чернівці |
| 12. 13. | Сприяння суб’єктам господарювання сфери побуту у створенні громадських професійних об’днань (ліг, спілок) для активізації розвитку галузі . | 2003р.- 2005 р. щорічно 2003 р. | Управління економічного розвитку та споживчого ринку департаменту економіки Управління економічного розвитку та споживчого ринку департаменту економіки, керівники підприємств побуту |
|  | Підготовка плану заходів щодо технічного та технологічного переоснащення підприємств побуту, з врахуванням сучасних вимог для поступового досягнення європейського рівня технології, якості та культури обслуговування, згідно з додатком який додається. |  |  |
| 14. | Посилити контроль за дотриманням підприємствами всіх форм власності, що надають побутові послуги, вимог відповідних нормативних документів та чинного трудового законодавства. | постійно | Управління економічного розвитку та споживчого ринку департаменту економіки |
| 15. | Організувати та забезпечити ефективну роботу атестаційних комісій з присвоєння категорій підприємствам побуту, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.08.1995 р. №674. | 2003 р.- 2005 р. | Управління економічного розвитку та споживчого ринку департаменту економіки |

Секретар  виконавчого

комітету  міської  ради      			                         О.Васильчишин

# №0543/15 від 19.11.2002 р.

# Про проведення міського

# конкурсу “Дозвільний офіс”

З метою реалізації доручень Президента України Л. Кучми за результатами Всеукраїнської наради з питань розвитку малого і середнього бізнесу від 15 .07.2002р. щодо спрощення процедури реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності і отримання необхідних дозволів на започаткування  власної справи, ширшого залучення громадських організацій і об’єднань підприємців до процесу розвитку підприємництва в м.Чернівці та розглянувши пропозиції міської координаційної ради з питань підтримки та розвитку підприємництва (протокол від 23 жовтня 2002р.), виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

- Оголосити з 20 листопада   по  20 грудня 2002 року міський  конкурс

“Дозвільний офіс”  по відпрацюванню системи надання послуг підприємцям з питань організації різних видів діяльності, реєстрації та отримання дозволів на початок роботи.

- Затвердити Положення про міський конкурс “Дозвільний офіс”

(додається)

- Міській координаційній раді з питань  підтримки та розвитку   підпри-

ємництва ( М.Оленюк) в термін до  25 грудня 2002 р. підвести підсумки конкурсу та визначити організацію-переможця.

- Витрати провести  за рахунок  коштів міського бюджету,  передбаче-

них  на підтримку малого і середнього підприємництва, в розмірі 7 тис.грн., згідно з затвердженим кошторисом .

- Департаменту економіки укласти угоду з організацією-переможцем

конкурсу на реалізацію проекту.

- Контроль   за     виконанням   цього  рішення   покласти  на заступника

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Оленюка М.І.

Міський голова                                                                                 М. Федорук

# Затверджено

рішенням виконавчого

комітету   міської  ради

від ____________ 2002р. №___

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення міського конкурсу  “ Дозвільний офіс”

Конкурс “Дозвільний офіс” оголошується виконкомом Чернівецької міської ради серед громадських  організацій і підприємницьких структур  міста з метою  підвищення ефективності  вирішення проблем розвитку підприємництва, спрощення процедури реєстрації та дозвільної системи на започаткування діяльності, подолання адміністративних бар”єрів і впорядкування міжвідомчої координації дій органів місцевої влади, державного нагляду і контролю за господарською діяльністю суб”єктів підприємництва в м. Чернівці.

Мета  і завдання конкурсу:

- сприяння розвитку підприємництва в м. Чернівці;

- спрощення процедури реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності

та  отримання дозволів на початок роботи;

- залучення до процесів місцевого самоврядування широких кіл громад-

ськості;

- проведення моніторингу та аналізу діяльності  органів місцевої влади,

державного нагляду та контролю  щодо додержання ними порядку видачі дозволів на початок підприємницької діяльності, передбачених законодав-ством України.

Умови та учасники конкурсу:

Конкурс проектів оголошується рішенням виконкому міської ради.   Положення про конкурс публікується в газеті “Чернівці”.

Учасники конкурсу   подають в міську координаційну раду з питань підтримки та розвитку підприємництва проекти, які  повинні відповідати головній умові конкурсу: створення системи надання послуг підприємцям з питань організації різних видів діяльності, її реєстрації та  отримання дозволів на початок роботи.

Проект має містити наступну інформацію:

- назва організації, дані про керівника, адреса, контактні телефони;

- що конкретно  і  яким чином передбачається здійснити впродовж реалі-

зації проекту;

- які результати очікуються від реалізації проекту;

- які кошти і з  яких  джерел  передбачається використати для здійснення

проекту.

Учасниками конкурсу можуть бути громадські організації та підприємницькі структури, діяльність яких спрямована на розвиток підприємництва і мають досвід  роботи з підприємцями з питань надання консультаційних, інформаційних, юридичних та інших послуг.

Проект подається  в міську координаційну раду з питань підтримки та розвитку підприємництва до 20 грудня  2002 р. за адресою: м. Чернівці, вул. О.Кобилянської,3 (кімната 13)

Критерії оцінки проекту:

- відповідність проекту  умовам конкурсу;

- реалізація проекту в реальних умовах;

- наявність необхідних для реалізації проекту ресурсів  (інтелектуальних, матеріальних, фінансових );

- бюджет проекту ( заходи та статті  передбачених витрат);

- економічний, соціальний  та інший ефект від реалізації проекту.

Перевага буде  надаватися проекту, організація-виконавець  якого має відповідний досвід  у зазначеній сфері  та для його реалізації частково будуть використані   власні ресурси.

Підведення підсумків

Підведення підсумків конкурсу проводиться координаційною радою з питань підтримки та розвитку підприємництва  до 25 грудня 2002р., після чого  департамент економіки міської ради укладає угоду з організацією-переможцем на його виконання.

Термін дії проекту – 3 місяці з дня підписання Угоди з виконавцем проекту.

Після закінчення терміну реалізації, виконавець проекту на протязі двох тижнів проводить аналіз своєї роботи і надає міській раді (через координаційну раду з питань  підтримки та розвитку підприємництва) аналітичний звіт про виконання проекту та  свої пропозиції щодо спрощення процедури реєстрації та отримання дозволу на початок підприємницької діяльності.

Секретар виконавчого комітету

міської ради                                                                             О. Васильчишин

# №0544/15 від 19.11.2002 р.

# Про розробку міської цільової

# програми розвитку туризму

# на період з 2003 по 2010 роки.

Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2002 р. № 583 «Про  затвердження  державної програми розвитку туризму на 2002-2010 роки»,  розпорядженням голови Чернівецької облдержадміністації від 29.05.2002 р. № 318-р «Про обласну програму розвитку туризму на 2002-2010р.» і враховуючи пропозицію міської координаційної ради з питань підтримки та розвитку підприємництва (протокол  від 23 жовтня 2002р.), виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

- Доручити Асоціації “Туристична Буковина” розробити  міську цільову

програму розвитку туризму на період з 2003 по 2010 роки.

- Затвердити координаційну групу по розробці програми у складі 6 осіб

згідно з додатком.

- Витрати провести за рахунок коштів міського  бюджету, передбачених

на підтримку малого і середнього  підприємництва, в розмірі 3 тис.гривень, згідно затвердженого кошторису.

- Контроль    за   виконанням   цього   рішення   покласти  на  заступника

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради   Сологуб. Г.Ф.

Міський голова                                                                                    М.Федорук

Додаток

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від __________р. №____

С К Л АД

координаційної  групи по розробці міської цільової

програми розвитку туризму на період з 2003 по 2010 роки

Голова групи:

Сологуб                                    -  заступник міського голови з питань  діяльності

Галина Федорівна                       виконавчих органів міської ради

Заступник голови групи:

Кифяк                                      -   голова Ради асоціації “Туристична Буковина”

Василь Федорович

Члени  групи:

Дяконюк                                  -  начальник управління по фізичній культурі,

Святослав Васильович              спорту та туризму

Філатова                                  -  керівник робочої групи Центру економічного

Наталія Григорівна                   розвитку міста

Біленькова                              -  начальник відділу історико-культурної

Світлана Вікторівна                  заповідної території міста управління

містобудування та архітектури

Толпигіна                                - директор туристичної фірми “Меридіан”

Антоніна Миколаївна              ( за згодою)

Секретар виконавчого комітету

міської ради                                                                      О. Васильчишин

№0554/15 від 19.11.2002 р.

Про порядок оформлення приватизації

квартир громадянами, відселеними з

будинків № 19 по вул.  Кобилянської,

№ 26  по  вул.  Шолом-Алейхема,

№ 59 / 1 по вул. Червоноармійській,

які знаходяться в аварійному стані

(загрожуючих обвалом) та таких, що

підлягають знесенню

Керуючись статтею 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розглянувши документи, подані департаментом житлово-комунального господарства, виконком міської ради

В   И  Р  І  Ш  И  В  :

1.Дозволити громадянам, які раніше приватизували свої квартири в будинках: по вул. Кобилянської, 19, вул. Шолом-Алейхема, 26, які є аварійними, по вул.Червоноармійській, 59 / 1, яка підлягає знесенню, приватизувати новоотримані квартири.

2. Чернівецькому обласному управлінню ВАТ "Державний ощадний банк України" (Пількевич Г.О.) відновити житлові чеки громадянам, які  мали житло на праві власності у вказаних будинках.

3. Органу приватизації житла скасувати розпорядження щодо приватизації зруйнованих квартир у вищезазначених будинках.

4. Чернівецькому комунальному обласному бюро технічної інвентаризації (Грінчук Л.В.) скасувати реєстраційні записи про проведену реєстрацію права власності на  квартири в зруйнованих будинках.

5. Звільнити від оплати за послуги при оформленні документів на приватизацію громадян, які отримали нове житло замість зруйнованого.

6. Оплату послуг за оформлення документів на приватизацію житла провести за рахунок цільового фонду соціально-економічного розвитку міста.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора департаменту житлово-комунального господарства Баланюка Д.В., начальника фінансового управління Прокопця Є.Д.

Міський голова                                        	                               М.Федорук

№0560/15 від 19.11.2002 р.

Про затвердження добового

графіка роботи вуличного

освітлення м. Чернівців

Керуючись статтею 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ” та на підставі рішення виконкому міської ради від 15.10.2002 р. № 439/12 “Про хід виконання  рішення виконкому міської ради від 19.03.2002 р. № 191/7 “Про роботу ДКП “Міськсвітло” щодо покращання зовнішнього освітлення вулиць і площ міста”, виконком міської ради

ВИРІШИВ :

- Затвердити добовий графік  роботи вуличного освітлення м. Чернівців (додається).

- Визнати таким, що втратило чинність рішення виконкому міської ради народних депутатів від 02.02.82 р.  № 96/3 “Про затвердження добового графіка  роботи вуличного освітлення міста Чернівці”.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора департаменту житлово-комунального господарства Баланюка Д.В.

# Міський   голова  						М.Федорук