РІШЕННЯ 19 ЗАСІДАННЯ ВИКОНКОМУ

МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 22 ВЕРЕСНЯ 2003 РОКУ

№711/19

Про підготовку міського господарства до роботи

в умовах осінньо-зимового періоду 2003-2004 р.

Заслухавши інформації директора департаменту житлово-комунального господарства, начальників управлінь,  відділів міської ради та керівників підприємств і організацій, виконком міської ради відмічає, що проведено певну роботу по підготовці міського господарства до його експлуатації в умовах зими відповідно до заходів, які затверджено рішенням виконавчого комітету міської ради від 24.06.2003 р. № 486/13.

В житловому господарстві міста виконано роботи по підготовці будинків територіальної громади  до зими з видачею паспортів готовності  в 1870 будинках  із 2057 запланованих.

Відремонтовано покрівель на 312  будинках з 375 за планом. Проведено  роботи по ремонту (заміні) опалювальних систем  в 162 будинках, при плані в 187 будинках, мереж гарячого водопостачання в 155 будинках при плані в 184.

Відремонтовано опалювальних печей в 106 будинках, що становить            90 відсотків від запланованих 118,  227 оголовків димовентиляційних каналів    (79 %). Заготовлено посипочного матеріалу – 573 т. при плані - 863 т., що становить 2/3 частини.

Автономні котельні по просп. Незалежності, 36 та вул.Привокзальній, 21, 21А  готові до опалювального сезону.  Проводяться підготовчі роботи до їх здачі в експлуатацію. Будуються  три автономні котельні для опалення будинків:  №18 по  вул. О. Кобилянської,  № 56, 58 по вул. Л. Кобилиці та № 5, 7, 9 по вул. Заводській.

При районних в місті радах створено комісії по реструктуризації заборгованості населення за житлово-комунальні послуги, станом на 15.09.2003р. укладено 100 угод на суму 208,4 тис.грн.

У водопровідно-каналізаційному господарстві для забезпечення стабільної роботи водогону "Дністер-Чернівці" виконано чистку підживлюючих басейнів на водозабірних спорудах насосних станцій "Магала", "Біла", "Очерет".

Для  забезпечення якості води згідно з нормативними вимогами, виконана промивка та хлорування резервуарів чистої води на майданчику "Попова",  насосних станціях "Шубранець" і "Вікно",  виконано ревізію запірної арматури на старій трасі водогону "Дністер-Чернівці" на дільниці від насосної станції "Вікно" до насосної станції "Шубранець" та на дільниці від насосної станції 1-го підйому "Митків" до насосної станції  ІІ підйому "Вікно".

Для зменшення витрат води та для забезпечення надійного водопостачання міста замінено ДКП "Чернівціводоканал" - 1420 м.п. стальних аварійних водопровідних  вводів на поліетиленові, крім цього силами підрядників –1823 м.п.

(при плані 3000), 229 м.п. мереж водовідведення (при плані 250) та 22 засувки  на водопровідній мережі, відремонтовано більше 70 водопровідних колонок та 15 пожежних гідрантів.

Виконано певний обсяг робіт по ремонту вулично-шляхової мережі міста. Станом на 15.09.2003 р. відремонтовано – 64 тис. кв. м. асфальтобетонного покриття, бруківки – 6,3 тис. кв.  м., тротуарів – 4,6 тис. кв. м ( з них тротуарною плиткою -  2,4 тис. кв.м.), в тому числі за допомогою спецмашини "Олекса" методом просочування відремонтовано - 13640 кв. м. асфальтобетонного покриття  проїжджих частин вулиць міста. В МКП “МіськШЕП” проведено профілактичний ремонт 28 одиниць дорожньої техніки при плані 37, закуплено 3 нових комбінованих автомобілі МДК- 43.33.62, укладено угоду на  закупівлю 2 грейдерів .

Продовжується підготовка до зими електротранспорту. Відремонтовано    101 одиницю техніки, що становить 77 відсотків від загальної їх кількості. Проводиться поточний ремонт зовнішнього освітлення вулиць міста. Замінено дроту ПЛ – 11 км. при плані 25 км., замінено 98 світильників при плані 200.

В закладах освіти, охорони здоров’я, культури виконано перевірку систем опалення, ремонт котелень, приміщень та дахів, в тому числі з залученням коштів спонсорів, готовність 80 відсотків.

Разом з тим, підготовка міського господарства до зими проводиться повільними темпами.

Недостатньо ведеться заготівля піску і солі для посипки вулиць взимку в МКП "МіськШЕП". Всього заготовлено для утримання вулично-шляхової мережі міста протибуксівних  матеріалів:  піску – 500 куб. м.,  солі – 95 тн,  при   плані відповідно 3000 куб.м., 1000 тн. та   300 куб. м шлаку. Не створено нормативного недоторканого запасу пально-мастильних матеріалів.

Не вчасно проводить розрахунки за спожиту електроенергію, не вчасно ліквідовуються витоки води з водопровідних мереж в ДКП "Чернівціводоканал".

# Недостаньою є робота по відновленню зовнішнього освітлення в            МКП ЕЗО "Міськсвітло".

# Не своєчасно встановлюються відсутні дощеприймальні решітки та люки оглядових колодязів на міських автомобільних шляхах та тротуарах;

Повільними темпами ведеться підготовка відомчого житлового фонду до роботи в умовах  осінньо-зимового періоду.

З метою поліпшення організації робіт по підготовці міського господарства до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2003-2004р., виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Роботу департаменту житлово-комунального господарства, виконкомів районних в місті рад та окремих керівників підприємств, які мають відомчий житловий фонд і котельні, по підготовці міського господарства до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2003-2004р. визнати недостатньою.

2. Звернути увагу директора  департаменту житлово-комунального господарства – Бабчука В.Г., начальника управління житлового господарства -    Юрчака А.П., голів районних у місті рад Пазюка М.Д., Ваньчицького Ю.А., Рошила І.Г. на наявність ряду недоліків у питаннях підготовки міського господарства до експлуатації в умовах осінньо-зимового періоду 2003-2004 р. та зобов’язати їх  вжити термінових заходів для виправлення існуючого стану.

3. Виконкомам районних у місті рад (Пазюк М.Д., Ваньчицький Ю.А.,  Рошило І.Г.):

-  до 01.10.2003 р. провести роботу з керівниками промислових підприємств, організацій та установ, які мають відомчий житловий фонд, по забезпеченню його надійної експлуатації в зимових умовах, повного збору платежів для розрахунків за газ, електроенергію, водо- і теплозабезпечення;

-  до 10.10.2003 р. створити комісії та організувати приймання житлових будинків до роботи в умовах осінньо-зимового періоду;

- посилити роботу житлових підприємств з питань погашення дебіторської заборгованості  по квартплаті, експлуатаційних   витратах,  залученню   коштів

населення до виконання ремонтних робіт по збереженню житла в рахунок плати за  його утримання , підготовці будинків до опалювального сезону.

4. Зобов¢язати департамент житлово-комунального господарства        (Бабчук В.Г.):

- до 01.10.2003 р. створити аварійні бригади на підприємствах та в організаціях міста по ліквідації снігозаметів на випадок аварійних ситуацій;

- до 10.10.2003 р. спільно з підприємством ОДКП "Чернівціоблтепломережа" провести заповнення систем центрального опалення теплоносієм до початку опалювального сезону;

- разом з відділом міжнародних відносин та взаємодії з громадськістю міської ради через засоби масової інформації звернутися до мешканців міста з метою їх залучення до виконання робіт по підготовці власного житла до експлуатації в зимових умовах, зосередивши увагу на необхідності установки населенням засобів обліку  газу та води;

-  до 15.10.2003 р. забезпечити введення в експлуатацію дахової автономної котельні для опалення будинку  №18 по вул. О.Кобилянської;

-   до 01.10.2003 р. провести роботу з головами правлінь ЖБК, ЖБТ та товариств співвласників багатоквартирних будинків по забезпеченню надійної експлуатації житлового фонду в зимових умовах.

# 5. МКП "МіськШЕП" (Чорней С.В.), ДКП "Чернівціводоканал"       (Шумейко О.М.) та Центру технічної експлуатації місцевого телефонного зв’язку (Значко В.І.) до 15.10.2003 р. встановити всі відсутні дощеприймальні решітки та люки на міських автомобільних шляхах, міжбудинкових проїздах  та тротуарах.

6. МКП "МіськШЕП" (Чорней С.В)  до 01.11.2003 р. забезпечити завезення посипочних матеріалів в кількості: піску - 3000 куб. м., солі - 1000 тн. та створити нормативний  недоторканий запас паливно-мастильних матеріалів.

7. ДКП "Чернівціводоканал" (Шумейко О.М.) поліпшити стан проплати підприємства за спожиту електроенергію, своєчасно ліквідовувати витоки води на міських автомобільних шляхах і тротуарах.

8. МКП ЕЗО "Міськсвітло" (Шлемко П.Т.) вжити дієвих заходів щодо відновлення  зовнішнього освітлення вулиць і площ міста.

9. СМЕД ДАІ (Савельєв П.В.) відновити роботу всіх непрацюючих світлофорних об’єктів на вулиця міста до 01.10.2003 р. Продовжити оновлення технічних  засобів регулювання дорожнього руху.

10. Фінансовому управлінню міської ради (Прокопець Є.Д.) забезпечити фінансування першочергових заходів, пов¢язаних з підготовкою до зими, в межах коштів, передбачених бюджетом на 2003 р.

11. Департаменту житлово-комунального господарства (Бабчук В.Г.) і районним у місті радам (Пазюк М.Д., Ваньчицький Ю.А., Рошило І.Г.) про виконання цього рішення інформувати виконком міської ради в термін до 10.11.2003 р.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради       Попадюка М.П.,   заступника  міського  голови  з   питань  діяльності   виконавчих

органів міської ради Сологуб Г.Ф., директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради Бабчука В.Г., голів районних в місті рад Пазюка М.Д., Ваньчицького Ю.А., Рошила І.Г.

Міський голова								М.Федорук

№712/19

Про хід виконання рішення вико-

навчого комітету міської ради  від

18.12.2001 року №1039/25 «Про ро-

боту управління містобудування

та архітектури департаменту місто-

будівного   комплексу та земельних

відносин по збереженню історико-

заповідної забудови м. Чернівці»

(делеговані повноваження)

Розглянувши інформацію управління містобудування та архітектури департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 18.12.2001 року № 1039/25 «Про роботу управління містобудування та архітектури департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин по збереженню історико-заповідної забудови м. Чернівці», виконавчий комітет відмічає, що управлінням містобудування та архітектури проводиться відповідна робота.

Згідно з прийнятим рішенням виконавчого комітету міської ради:

Затверджено Положення "Про громадську консультативну раду з питань охорони культурної спадщини в межах історико-культурної заповідної території м. Чернівці". Протягом 2003 року проведено 9 засідань ради, на яких розглянуто 28 питань, пов’язаних із охороною культурної спадщини міста.

Укладено угоду між департаментом містобудівного комплексу та земельних відносин і Українським регіональним спеціалізованим науково-реставраційним   інститутом   "Укрзахідпроектреставрація" на виконання наукових праць   "Програми   регенерації   кварталів   історичної   забудови м. Чернівці" (квартали № 41,63,73,74,75).

Проведено громадські слухання із затвердженням "Програми реконструкції історичного центру м. Чернівці" і "Коригування генерального плану розвитку м. Чернівці".

Розроблено та затверджено паспорт оздоблення фасаду пам’ятки архітектури національного значення - Центральної Ощадної каси, 1901 року архітектора Хуберта Гесснера на Центральній площі, 10. Усього, протягом 2003 року розроблено 122 паспорта оздоблення фасадів пам’яток архітектури місцевого значення.

Розпочата робота по створенню електронної бази даних пам’яток архітектури історичної забудови.

Презентовано архітектурну спадщину міста на Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференціях, також на II Міжнародному Архітектурному Форумі "Зберігаючи унікальні міста світу", у засобах масової інформації, у наукових збірниках та колективних і авторських монографіях віденських, київських та чернівецьких видань.

Організовано та проведено І Міжнародний австрійсько-український науково-практичний семінар з питань реставрації пам’яток архітектури історичного центру міста Чернівці з проведенням показових реставраційних робіт на базі пам’ятки архітектури національного значення - Художнього музею.

Положення про заповідну територію міста та режим її використання відпрацьовується із врахуванням нових вимог чинного Законодавства України "Про охорону культурної спадщини" щодо створення місцевих органів управління у сфері охорони культурної спадщини.

Затверджено проект правил забудови міста Чернівці, в якому розроблені особливі умови виконання будівельних та ремонтних робіт із врахуванням правил встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам’ятках, або в межах їх територій. Вивчаються джерела їх фінансування щодо встановлення та утримання охоронних дощок.

Ведуться планові роботи з відновлення комплексу будинків і споруд по вул. Б.Хмельницького. По ансамблю вулиці Б.Хмельницького розроблено 45 паспортів оздоблення фасадів пам’яток архітектури із наданням диференційованих науково обґрунтованих консультацій з методики ведення реставраційних робіт.

Продовжується робота по укладанню охоронних договорів між департаментом містобудівного комплексу та земельних відносин і орендарями та власниками пам’яток. У 2001 році всього укладено 7 охоронних зобов'язань; у 2002 році - 12 охоронних договорів, протягом 2003 року укладено 29 охоронних договорів. Всього - 48 договорів.

Здійснюється контроль і захист 602 пам’яток архітектури від загрози та знищення.

Ведуться узгодження та розгляд проектів переобладнання, реконструкції, реставрації та благоустрою об’єктів історичної забудови на засіданнях містобудівної ради та громадської консультативної ради з питань охорони культурної спадщини (на засіданнях громадської ради узгоджено позитивно 19 питань; відмовлено на підставі науково обґрунтованих рекомендацій - 9 питань).

Проводиться профілактична та роз'яснювальна робота з виявлення й усунення наслідків самовільного будівництва в центральній частині міста (притягнуто до відповідальності 84 порушників).

Протягом року службовцями відділу історико-культурної заповідної території управління містобудування та архітектури прийнято та розглянуто під час проведення прийомів громадян з особистих питань близько 600 звернень.

Відпрацьовується система розгляду узгодження та затвердження містобудівної документації, пов’язаної із виконанням проектної документації та проведенням будівельних і реставраційних робіт згідно з вимогами чинного законодавства.

Проте, у діяльності управління містобудування та архітектури по збереженню історико-заповідної забудови міста є ряд невирішених проблем.

Не в повному обсязі виконуються види діяльності, передбачені Законом України "Про охорону культурної спадщини". Не завжди враховуються вимоги збереження історичного середовища при наданні дозволів на розміщення нових об’єктів на території історичного центру міста. Мають місце самовільні дії по зміні оздоблення фасадів та їх декоративних елементів, заміні віконних рам та парадних дверей, допущення втрат цінних елементів художнього декору та інтер’єрів історичних пам’яток архітектури.

Значним недоліком і проблемою в роботі з охорони історико-культурної забудови м. Чернівці залишається недостатнє фінансування робіт з реставрації і капітального ремонту, реконструкції, планового й експлуатаційного ремонтів споруд і інженерних комунікацій, значний фізичний знос житлового фонду.

Мала кількість службовців відділу історико-культурної заповідної території (2 штатні одиниці) унеможливлює вдосконалення діяльності, спрямованої на охорону культурної спадщини міста, виконання вимог діючого Законодавства України про створення місцевих державних органів охорони культурної спадщини.

Керуючись п.п. “5”, п. "б" част.1 ст. 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та враховуючи те, що більшість завдань згаданого рішення виконавчого комітету виконано та деякі з них знаходяться в стадії виконання, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Рішення виконкому від 18 грудня 2001 року за № 1039/25 "Про роботу управління містобудування та архітектури департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин по збереженню історико-заповідної забудови м. Чернівці" (делеговані повноваження) з контролю зняти.

2. Управлінню містобудування та архітектури (Завалецький О.М.) продовжити роботу з реалізації "Програми реконструкції історичного центру м. Чернівці", про що доповідати виконкому щорічно в грудні.

3. Завершити роботу по створенню електронної бази даних пам’яток архітектури в 2004 році.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради Оленчука В.В.

Міський голова 						М.Федорук

№724/19

# Про мережу загальноосвітніх

навчально-виховних закладів

м.Чернівці  на  2003-2004 нав-

чальний рік

Розглянувши матеріали, подані управлінням освіти, щодо комплектування мережі навчально-виховних закладів, виконком Чернівецької міської ради зазначає, що в 2002-2003 навчальному році в м.Чернівці функціонувало 49 денних загальноосвітніх закладів, 1023 класи, в яких навчалося 28438 учнів, одна загальноосвітня школа-інтернат № 2 (13 класів, 223 учні), центр освіти молоді (16 класів, 412 учнів).

В 2003-2004 навчальному році в м.Чернівці функціонує 49 денних загальноосвітніх закладів. В тому числі: ліцеїв – 3; гімназій – 5; навчально-виховних комплексів – 1; спеціалізованих загальноосвітніх шкіл – 3; загальноосвітніх  навчальних закладів І-ІІІ ступенів – 30; загальноосвітніх  навчальних закладів І-ІІ ступенів – 2, загальноосвітніх  навчальних закладів І ступеню – 5. В них укомплектовано 994 класи, в яких навчається         27281 учень. Середня наповнюваність класів складає 27,4 учнів. В загальноосвітній школі-інтернаті № 2 укомплектовано 12 класів з кількістю учнів – 204, в центрі освіти молоді – 15 класів з кількістю учнів - 378.

Керуючись ст.2 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та законом України “Про загальну середню освіту”, виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

- Затвердити:

- мережу загальноосвітніх навчально-виховних закладів міста Чернівці на 2003-2004 навчальний рік (додаток 1);

- мережу класів з поглибленим вивченням окремих предметів в загальноосвітніх навчально-виховних закладах м.Чернівці на 2003-2004 навчальний рік (додаток 2);

- мережу профільних класів в загальноосвітніх навчально-виховних закладах м.Чернівці на 2003-2004 навчальний рік  (додаток 3).

- Затвердити функціонування польської недільної школи при гімназії №3.

- Зобов’язати начальника управління освіти Зегрюка М.Е. фінансування здійснювати за рахунок асигнувань, передбачених на утримання установ освіти з міського бюджету.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Сологуб Г.Ф.

## Міський голова                                                                       М.Федорук

ДОДАТОК 1

до рішення виконкому

міської ради

від 22.09.2003 р. №724/19

МЕРЕЖА

загальноосвітніх навчально-виховних закладів

м.Чернівці на 2003-2004 навчальний рік

| № П.П. | Навчальні заклади | Кількість класів | Кількість учнів |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ліцей № 1 | 8 | 260 |
| 2. | ліцей № 2 | 8 | 220 |
| 3. | ліцей № 3 | 10 | 302 |
| 4. | гімназія № 1 | 21 | 613 |
| 5. | гімназія № 2 | 14 | 397 |
| 6. | гімназія № 3 | 14 | 384 |
| 7. | гімназія № 4 | 20 | 591 |
| 8. | гімназія № 5 | 14 | 405 |
| 9. | ЗНЗ № 1 | 26 | 762 |
| 10. | ЗНЗ № 2 | 25 | 828 |
| 11. | ЗНЗ № 3 | 27 | 764 |
| 12. | ЗНЗ № 4 | 19 | 444 |
| 13, | ЗНЗ № 5 | 32 | 912 |
| 14. | ЗНЗ № 6 | 43 | 1229 |
| 15. | ПЗНЗ № 7 | 12 | 405 |
| 16. | ЗНЗ № 8 | 22 | 647 |
| 17. | ПЗНЗ № 9 | 9 | 301 |
| 18. | ЗНЗ №10 | 10 | 207 |
| 19. | ЗНЗ №11 | 38 | 1057 |
| 20. | ЗНЗ №12 | 21 | 523 |
| 21. | НЗНЗ№13 | 8 | 107 |
| 22. | ЗНЗ № 14 | 20 | 555 |
| 23. | ЗНЗ №15 | 44 | 1257 |
| 24. | ЗНЗ № 16 | 21 | 562 |
| 25. | НЗНЗ№17 | 8 | 79 |
| 26, | ЗНЗ №18 | 26 | 631 |
| 27. | ЗНЗ № 19 | 17 | 441 |
| 28. | ЗНЗ № 20 | 20 | 550 |
| 29. | ЗНЗ № 21 | 17 | 406 |
| 30. | ЗНЗ № 22 | 40 | 1088 |
| 31. | ПЗНЗ № 23 | 6 | 184 |

| 32. | ЗНЗ № 24 | 42 | 1200 |
| --- | --- | --- | --- |
| 33. | ЗНЗ № 25 | 18 | 445 |
| 34. | ПЗНЗ № 26 | 6 | 199 |
| 35. | школа-комплекс № 27 | 55 | 1563 |
| 36. | ЗНЗ № 28 | 34 | 995 |
| 37. | ЗНЗ № 29 | 16 | 343 |
| 38. | ЗНЗ № 30 | 16 | 387 |
| 39. | ЗНЗ №31 | 18 | 442 |
| 40. | ЗНЗ № 32 | 13 | 370 |
| 41. | ЗНЗ № 33 | 25 | 705 |
| 42. | ЗНЗ № 34 | 19 | 469 |
| 43. | ПЗНЗ № 35 | 7 | 217 |
| 44, | ЗНЗ № 37 | 22 | 607 |
| 45. | ЗНЗ № 38 | 16 | 413 |
| 46. | ЗНЗ № 39 | 21 | 575 |
| 47. | ЗНЗ № 40 | 11 | 252 |
| 48. | ЗНЗ №41 | 12 | 326 |
| 49. | ЗНЗ № 42 | 23 | 662 |
| Разом: |  | 994 | 27281 |
| 50. | школа-інтернат № 2 | 12 | 204 |
| 51. | ЦОМ | 15 | 378 |
| Разом: |  | 1021 | 27863 |

Секретар виконавчого

комітету міської ради	 					О.Васильчишин

ДОДАТОК 2

до рішення виконкому

міської ради

від 22.09.2003 р. №724/19

МЕРЕЖА

класів з поглибленим вивченням окремих предметів в загальноосвітніх навчально-виховних закладах м. Чернівці на 2003-2004 навчальний рік

| № п.п. | Назва предмету | Навчальний заклад (класи) |
| --- | --- | --- |
| і. | Англійська мова | ПЗНЗ № 9 (1-4 кл.); ПЗНЗ № 23 (1-4кл.); ліцей № 2 (9-11 кл,); гімназія №4 (5-11 кл.); ЗНЗ№6 (1-11кл.); ЗНЗ№ 15 (1-11 кл.); ЗНЗ № 18 (5-9кл.); ЗНЗ № 22 (1-11 кл.); ЗНЗ № 27(7-9кл.); ЗНЗ №28 (8кл.); ЗНЗ № 38(9 кл.) |
| 2. | Німецька мова | ПЗНЗ № 7 (1-4 кл.); ліцей №2 (9-11 кл.); гімназія №1 (5-11 кл.); ЗНЗ № 15 (7-11кл.); ЗНЗ № 16(8кл.); ЗНЗ № 19 (8кл.); ЗНЗ № 33 (2кл.); ЗНЗ № 40 (8кл.) |
| 3. | Французька мова | ПЗНЗ № 26(1-3кл.), гімназія № 3(5-11кл.), ліцей № 2(9-11кл.) |
| 4. | Українська мова і література | ЗНЗ № 8 (8-9кл.); ЗНЗ № 11 (9кл.); ЗНЗ № 12 (8-9кл.); ЗНЗ № 19 (8кл.); ЗНЗ № 21 (8-9кл.); ЗНЗ № 38 (8кл.); ЗНЗ № 39 (9кл.) |
| 5. | Математика | ліцей № 1 (8-11 кл.): ЗНЗ № 6 (8-11 Ікл.); ЗНЗ № 11 (6-7кл.); ЗНЗ №12 (8-9кл.): ЗНЗ № 27 (8 кл.); ЗНЗ № 28 (8кл.); ЗНЗ № 33 (9кл.). |
| 6. | Інформатика | Ліцей № 1(8-11 кл.); гімназія № 2 (10 кл.); ЗНЗ № 42 (5-11 кл.). |
| 7. | Історія | ліцей №2 (9-11 кл.) |
| 8. | Фізика | ліцей № 1(8-11кл.), ліцей №3(8-11 кл.); ЗНЗ №6(8-11кл.) |
| 9. | Економіка | ліцей № 1 (8-11 кл.) |
| 10, | Географія | ліцей № 1 (8-11 кл.) |
| 11. | Хімія | ліцей №3 (8-11 кл.); гімназія №2 (10-11); гімназія № 5 (8-11 кл.) |
| 12. | Біологія | ліцей № 3 (8-11 кл.); гімназія № 2 (10-11кл.) і гімназія № 5 (8-11 кл.) 1ІКЛ.) |
| 13. | Правознавство | гімназія № 2 (10 кл.); гімназія № 5(10-11кл.); ЗНЗ № 5 (10 кл.) ЗНЗ № 37 (10 кл.); ЗНЗ № 42 (10-11 кл.) |
| 14. | Іврит | ЗНЗ№41 (1-11кл.) |
| 15. | Історія та традиції єврейського народу | ЗНЗ №41 (5-11 кл.) |

ДОДАТОК З

до рішення виконкому міської ради

від  22.09.2003 р. №724/19

МЕРЕЖА

профільних класів в загальноосвітніх навчально-виховних закладах

м. Чернівці на 2003-2004 навчальний рік

| № п.п | Профілі навчання | Навчальний заклад (класи) |
| --- | --- | --- |
| і. | Економічний | ліцей № 1(8-11 кл.); гімназія №2 (10-11кл.);ЗНЗ№ 1 (10-11 кл.); ЗНЗ № 3 (11 кл.); ЗНЗ № 4 (10-11 кл.); ЗНЗ № 5 (10-11 кл.); ЗНЗ №6 (10-11 кл.); ЗНЗ № 22 (11 кл.) |
| 2. | Медичний | ліцей № 3 (8-11 кл.); ЗНЗ № 5(10-11 кл.) |
| 3. | Юридично-міліцейський | ЗНЗ №5 (10-11 кл.) |
| 4. | Історичний | ліцей №2 (9-11 кл.) |
| 5. | Філософський | ліцей № 2 (9-1 Ікл.) |
| 6. | Математичний | ліцей № 1(8-11 кл.), ЗНЗ № 14 (8кл.), ЗНЗ № 18 (11 кл.); ЗНЗ № 28 (10 кл.) |
| 7. | Фізико-математичний | ЗНЗ №6(8-11 кл.) |
| 8. | Технологічний | ЗНЗ № 11 (10-11 кл.); ЗНЗ № 22 (10 кл.); ЗНЗ № 32 (10 кл.); загальноосвітня школа-інтернат № 2 (10 кл.) |
| 9. | ХімІко-біологічний | Гімназія №2 (10-11кл.); гімназія № 5 (8-11кл.) |
| 10. | Автосправа | ЗНЗ № 2 (10-11 кл.); ЗНЗ № 6(10-11кл.), ЗНЗ № 20(10-11 кл.), ЗНЗ № 25(10-11 кл.); ЗНЗ№ 33(10-11 кл.) |
| 11. | Філологічний | ЗНЗ№ 11(10-11 кл.). ЗНЗ № 14 (10-11кл.);ЗНЗ№19(10-11кл.); ЗНЗ №27 (10-11 кл.): ЗНЗ №30 (10-11 кл.); ЗНЗ №33(11кл.) |
| 12. | Природничо-математичний | ЗНЗ № 12(11 кл.); ЗНЗ №29(10-11 кп.), ЗНЗ № 42 (10-11 кл.) |
| 13. | Суспільний | ЗНЗ №42(10-11 кл.) |
| 14. | Гуманітарний | гімназія № 1(5-11 кл.); гімназія № 3 (5-11 кл.); гімназія № 4 (5-11 кл.); ЗНЗ № 15 (10-11 кл.); ЗНЗ № 18 (10-11 кл.); ЗНЗ № 21(10-11 кл.); ЗНЗ № 24 (10 кл.); ЗНЗ № 29 (10 кл.); ЗНЗ № 38 (10кл.); ЗНЗ №39 (10-11 кл.) |
| 15. | Суспільно-гуманітарний | Гімназія № 2 (10 кл.); гімназія № 5(8-11 кл.); ЗНЗ № 8 (10-11 кл.) |
| 16. | Спортивний | ЗНЗ № 32(11 кл.); ЗНЗ № 38 (10-11 кл.) |
| 17. | Інформатичний | ЗНЗ № 2(10-11кл.); гімназія № 2 (10-11 кл.) |
| 18. | Правовий | ліцей № 2 (9-11 кл.); ЗНЗ № 37 (9-10кл.) |
| 19. | Універсальний | ЗНЗ№ 3(10-11 кл.); ЗНЗ № 10(10-11 кл.); ЗНЗ№ 12 (10 кл.); ЗНЗ №16(10-11кл.); ЗНЗ № 24 (10-11 кл.); ЗНЗ № 28(10кл.); ЗНЗ № 40 (10-11 кл.) |
| 20. | Природничий | ЗНЗ № 3 (10кл.); ЗНЗ № 27(10-11 кл.) |
| 21. | Військовий | ЗНЗ № 33 (8кл.) |
| 22. | Пожежна справа | ЗНЗ № 33 (10кл.) |

# Секретар виконавчого

комітету міської ради 					 О.Васильчишин

№725/19

Про створення Координаційної

ради громадських благодійних

організацій при виконавчому

комітеті міської ради

Керуючись ст. ст. 3, 4, 9 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України “Про об’єднання громадян”, “Про благодійництво та благодійні організації” та з метою зміцнення взаємодії з громадськими благодійними організаціями, діяльність яких спрямована на соціальний захист малозабезпечених чернівчан, виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Створити при виконавчому комітеті міської ради Координаційну раду громадських благодійних організацій згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Координаційну раду громадських благодійних організацій при виконавчому комітеті міської ради (додається).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради      Сологуб Г.Ф.

Міський голова						      М.Федорук

Додаток до рішення виконкому

міської ради

від 22.09.2003 р. № 725/19

Склад Координаційної ради

громадських благодійних організацій

при виконавчому комітеті міської ради

Голова Координаційної ради:

| Сологуб Галина Федорівна | - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради; |
| --- | --- |
| Секретар Координаційної ради: |  |
| Степанова Ірина Володимирівна | - начальник відділу з питань адресної матеріальної допомоги управління праці та соціального захисту населення міської ради; |
| Члени Координаційної ради: |  |
| Бажерін Павло Никитович | - голова міської ради Організації ветеранів України (за згодою); |
| Боднарюк Ярослав Володимирович | - голова Чернівецької обласної організації "Союз організацій інвалідів України" (за згодою); |
| Виноградов Микола Миколайович | - голова постійної комісії міської ради з питань праці та соціального захисту населення, начальник управління праці та соціального захисту населення Першотравневої районної ради; |
| Гуліка Отілія Григорівна | - голова Чернівецької міської громадської благодійної організації "Гільфе" (за згодою); |
| Івоняк Ніна Леонідівна | - голова Чернівецької міської громадської організації "Спілка Чорнобиль" (за згодою); |
| Іліка Марія Миколаївна | - голова міського громадського товариства жінок- інвалідів "Надія в майбутнє" (за згодою); |
| Кирилюк Марія Іванівна | - голова Чернівецької обласної Асамблеї інвалідів (за згодою); |
| Клічук Аспазія Дмитрівна | - співголова товариства по соціальному захисту дітей-інвалідів та хворих дітей (за згодою); |
| Ковалишин Іван Михайлович | - керуючий справами Чернівецького міського об'єднання громадян "Народна допомога" (за згодою); |
| Костельний Дмитро Васильович | - голова міського товариства репресованих та політв'язнів (за згодою); |
| Круглецька Аліна Дионісівна | - начальник управління праці та соціального захисту населення міської ради; |
| Осарчук Василь Іванович | - голова міського товариства інвалідів "Мрія" (за згодою); |
| Савіна Галина Тодорівна | - голова міського товариства багатодітних сімей (за згодою); |
| Турецька Інна Олександрівна | - голова Чернівецької міської громадської організації "Допомога інвалідам" (за згодою); |
| Фесенко Зінаїда Яківна | - голова Чернівецького обласного відділення Дитячого фонду України (за згодою); |
| Фестрига Іван Степанович | - голова обласної організації УТОС (за згодою); |
| Хмельницька Віоріка Яківна | - голова міського комітету багатодітних матерів (за згодою); |
| Циганюк Євгенія Опанасівна | - голова обласної організації УТОГ (за згодою); |
| Шиманська Галина Кирилівна | - голова міської організації Товариства Червоного Хреста (за згодою). |

Секретар виконавчого

комітету міської ради					О.Васильчишин

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконкому міської ради

від 22.09.2003 р. №725/19

ПОЛОЖЕННЯ

про Координаційну раду громадських благодійних організацій при виконавчому комітеті міської ради

1. Загальні положення

1.1. Координаційна рада громадських благодійних організацій (надалі - Координаційна рада) створюється при виконавчому комітеті міської ради (надалі - міськвиконком) як добровільний дорадчий орган.

Діяльність Координаційної ради спрямована на поліпшення соціального захисту малозабезпечених верств населення міста, зміцнення співпраці міської ради, її виконавчих органів та громадських благодійних організацій, які діють в місті.

1.2. У своїй діяльності Координаційна рада керується Конституцією України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про об'єднання громадян", "Про благодійництво та благодійні організації", цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

2. Членство в Координаційній раді

2.1. До складу Координаційної ради входять представники міських громадських благодійних організацій, а також посадові особи міської ради, які ведуть питання соціального захисту населення, депутати міської ради.

За бажанням до складу Координаційної ради можуть входити представники обласних та районних громадських благодійних організацій, які діють у місті і надають допомогу малозабезпеченим жителям міста.

2.2. Членство в Координаційній раді є добровільним і здійснюється на громадських засадах.

3. Напрямки діяльності Координаційної ради

3.1. Основними напрямками діяльності Координаційної ради є:

- аналіз ситуації в місті у сфері соціального захисту громадян похилого віку, інвалідів, громадян, що постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, малозабезпечених сімей з дітьми, зокрема, багатодітних родин, сімей, в яких виховуються сироти, діти-інваліди, інших категорій соціальне незахищених громадян, які потребують допомоги і підтримки з боку органів місцевого самоврядування та громадських благодійних організацій;

- розробка пропозицій щодо поліпшення соціального захисту малозабезпечених верств населення, участь в підготовці цільових програм соціального захисту чернівчан;

- координація співпраці міської ради, її виконавчих органів та громадських благодійних організацій з питань соціального захисту малозабезпечених громадян, надання адресної матеріальної допомоги найбільш малозабезпеченим верствам населення;

- проведення роз'яснювальної роботи серед громадян міста з питань соціального захисту.

4. Права і обов'язки членів Координаційної ради

4.1. Члени Координаційної ради мають право:

- у встановленому порядку одержувати від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до територіальної громади міста, необхідну інформацію, матеріали і статистичні дані з питань, які відносяться до компетенції координаційної ради;

-  звертатись до міської ради та її виконавчих органів з пропозиціями та зауваженнями з питань соціального захисту населення;

- вносити пропозиції щодо порядку денного та рішень Координаційної ради, приймати участь в засіданнях ради з правом голосу.

5. Організаційні засади діяльності Координаційної ради

5.1. Координаційну раду очолює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, який відповідає за соціальний захист населення.

5.2. Основною організаційною формою роботи Координаційної ради е засідання, які проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу в півріччя. Засідання Координаційної ради є правомочним, якщо на ньому присутня не менш як половина її членів. Засіданнями ради керує її голова.

5.3. Рішення Координаційної ради, заяви та інші документи приймаються відкритим голосуванням, простою більшістю голосів членів ради.

5.4. До участі в роботі засідань Координаційної ради запрошуються представники засобів масової інформації, при необхідності - керівники виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, а також представники громадських благодійних організацій, які не ввійшли до складу Координаційної ради, за їх згодою.

5.5. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності ради здійснює управління праці та соціального захисту населення міської ради.

Секретар виконавчого комітету

міської ради               				О .Васильчишин

Додаток до рішення виконкому

міської ради

від 22.09.2003 р. № 725/19

Склад Координаційної ради

громадських благодійних організацій

при виконавчому комітеті міської ради

Голова Координаційної ради:

| Сологуб Галина Федорівна | - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради; |
| --- | --- |
| Секретар Координаційної ради: |  |
| Степанова Ірина Володимирівна | - начальник відділу з питань адресної матеріальної допомоги управління праці та соціального захисту населення міської ради; |
| Члени Координаційної ради: |  |
| Бажерін Павло Никитович | - голова міської ради Організації ветеранів України (за згодою); |
| Боднарюк Ярослав Володимирович | - голова Чернівецької обласної організації "Союз організацій інвалідів України" (за згодою); |
| Виноградов Микола Миколайович | - голова постійної комісії міської ради з питань праці та соціального захисту населення, начальник управління праці та соціального захисту населення Першотравневої районної ради; |
| Гуліка Отілія Григорівна | - голова Чернівецької міської громадської благодійної організації "Гільфе" (за згодою); |
| Івоняк Ніна Леонідівна | - голова Чернівецької міської громадської організації "Спілка Чорнобиль" (за згодою); |
| Іліка Марія Миколаївна | - голова міського громадського товариства жінок- інвалідів "Надія в майбутнє" (за згодою); |
| Клічук Аспазія Дмитрівна | - співголова товариства по соціальному захисту дітей-інвалідів та хворих дітей (за згодою); |
| Ковалишин Іван Михайлович | - керуючий справами Чернівецького міського об'єднання громадян "Народна допомога" (за згодою); |
| Костельний Дмитро Васильович | - голова міського товариства репресованих та політв'язнів (за згодою); |
| Круглецька Аліна Дионісівна | - начальник управління праці та соціального захисту населення міської ради; |
| Осарчук Василь Іванович | - голова міського товариства інвалідів "Мрія" (за згодою); |
| Савіна Галина Тодорівна | - голова міського товариства багатодітних сімей (за згодою); |
| Турецька Інна Олександрівна | - голова Чернівецької міської громадської організації "Допомога інвалідам" (за згодою); |
| Фесенко Зінаїда Яківна | - голова Чернівецького обласного відділення Дитячого фонду України (за згодою); |
| Фестрига Іван Степанович | - голова обласної організації УТОС (за згодою); |
| Хмельницька Віоріка Яківна | - голова міського комітету багатодітних матерів (за згодою); |
| Циганюк Євгенія Опанасівна | - голова обласної організації УТОГ (за згодою); |
| Шиманська Галина Кирилівна | - голова міської організації Товариства Червоного Хреста (за згодою). |

Секретар виконавчого

комітету міської ради					О.Васильчишин

№726/19

Про надання  допомоги мало-

забезпеченим громадянам міста

Відповідно до статті 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та розглянувши звернення громадян, які тимчасово опинились в скрутному матеріальному становищі, виконком міської ради

- В И Р І Ш И В:

- Надати разову грошову допомогу:

1.1. Краусу Миколі Михайловичу (вул. Лібавська, 35-а), 1954 року народження, інваліду ІІ групи загального захворювання,  хворому, на лікування – 150  грн.

1.2. Мартинюк Ользі Василівні (вул. Стасюка, 7-а/88), 1963 року на-родження, інваліду ІІ групи, на утриманні якої неповнолітня дочка, важкохворій, на лікування – 150  грн.

1.3. Шабаєву Олександру Максимовичу (вул. Стасюка, 13-а/14), 1920 року народження, учаснику Великої Вітчизняної війни, хворому, дружина якого теж хворіє,  на лікування – 150 грн.

1.4. Клименко Аллі Василівні (просп. Незалежності, 86-в/46), 1946 року народження, директору міського Палацу дітей та юнацтва, на лікування дочки, 1981 року народження, після операції в Київському науково-дослідному інституті травматології та ортопедії - 200 грн.

2. В зв’язку з відзначенням Міжнародного дня людей похилого віку та Дня міста надати матеріальну допомогу громадянам м. Чернівців, які досягли столітнього віку, в розмірі 200 грн. кожному:

2.1.  Циганюк Арестеї Андріївні (просп. Незалежності, 80/35), 1899 року народження.

2.2. Пейсах Ребеці Мотелівні (вул. Старобельська, 2), 1902 року народження.

2.3. Халадзен Олені Георгіївні (вул. Заставнянська, 49), 1902 року народження.

2.4.  Лащенко Марфі Михайлівні (вул. Котляревського, 6/15) 1903 року народження.

3. Фінансовому управлінню (Прокопець Є.Д.), управлінню праці та соціального захисту населення міської  ради (Круглецька А.Д.)  профінансувати та виплатити 1450 грн. на допомогу громадянам, зазначеним в пунктах 1.1-1.4, 2.1.- 2.4.  цього рішення, за рахунок бюджетних коштів, передбачених на надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника фінансового управління Прокопця Є.Д. і начальника управління праці та соціального захисту населення міської ради Круглецьку А.Д.

Міський голова						                М.Федорук

№727/19

Про виділення  коштів на придбання

картоплі та овочів малозабезпеченим

громадянам  міста

Відповідно до ст. 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та на виконання п. 3  рішення 7 сесії міської ради  ХХІУ скликання         № 116 від 26.12.2002 р. “Про уточнення міського бюджету на 2002 р. та затвердження кошторису цільового фонду соціально-економічного розвитку міста на 2003 р.”,  виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Виділити за рахунок цільового фонду соціально-економічного розвитку міста суму в розмірі  30 тис. грн. на придбання картоплі  та овочів малозабезпеченим громадянам.

Виділену суму розподілити між міським центром соціальної та медичної допомоги одиноким непрацездатним громадянам “Турбота” та виконкомами районних в місті рад із розрахунку:

міський центр “Турбота”                          		- 10 000 грн.;

виконком Шевченківської районної ради		- 10 000   грн.;

виконком Першотравневої районної ради	- 6 500   грн.;

виконком Садгірської районної ради		- 3 500   грн.

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради ( Голік Л.В.) перерахувати зазначені кошти розпорядникам  коштів, вказаним в п.1 цього рішення.

3. Зобов’язати міський центр “Турбота” (Жибчин Т.В.) виконкоми районних в місті рад (Пазюк М.Д., Ваньчицький Ю.А., Рошило І.Г.) з врахуванням пропозицій громадських організацій підібрати найбільш малоімущих непрацездатних громадян для забезпечення картоплею та іншими овочами і провести своєчасну виплату виділених коштів протягом вересня - жовтня 2003р.

Про цільове використання виділених коштів проінформувати виконком міської ради до 1 листопада 2003 р.

4. Координацію роботи по забезпеченню малозабезпечених громадян міста картоплею покласти на управління праці та соціального захисту населення міської ради (Круглецька А.Д.).

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника  міського голови з питань діяльності виконавчих органів Сологуб Г.Ф.

Міський голова						М.Федорук

№728/19

Про створення комісії по підведенню щорічних

конкурсів   "Кращий двір", "Кращий під’їзд",

"Кращий фасад будинку", "Краща покрівля

будинку",  "Краще мощення тротуарів" та

внесення    змін  в  рішення  виконкому

міської ради від 03.10.2002 р. № 435/11

Керуючись статтею 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та розглянувши документи, подані департаментом житлово-комунального господарства, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1.  В зв’язку з кадровими змінами затвердити склад комісії по проведенню щорічних конкурсів "Кращий двір",  "Кращий під’їзд", "Кращий фасад будинку", "Краща покрівля будинку", "Краще мощення тротуарів" в     м. Чернівцях згідно з додатком.

1.1. Пункт 4.1 рішення виконкому міської ради від 03.10.2002р.                № 435/11 "Про підсумки проведення в 2003 році конкурсу  "Кращий двір", "Кращий під’їзд",  "Кращий фасад будинку", "Краща покрівля будинку",  "Краще мощення тротуарів" та внесення    змін  в  рішення  виконкому міської ради"  щодо затвердження складу комісії по проведенню щорічних зазначених конкурсів вважати таким, що втратив чинність.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Попадюка М.П. та директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради  Бабчука В.Г.

Міський голова								М.Федорук

№733/19

Про  поновлення на  балансі

житлового фонду комунальної

власності територіальної громади

м. Чернівців приміщень в будинку

№ 41 по вул. Головній

Керуючись статтею 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статтею 15 Житлового кодексу України, відповідно до вимог Положення про порядок обстеження стану жилих будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним і технічним вимогам та визнання  будинків і жилих приміщень непридатними для проживання, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 26.04.84р. № 189, враховуючи акт        обстеження постійно діючої комісії по огляду та визначенню санітарно-технічного стану будинків (квартир) при виконкомі Першотравневої районної ради від 29.08.2003р. та розглянувши документи, подані департаментом житлово-комунального господарства, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Поновити на балансі житлового фонду комунальної власності територіальної громади м. Чернівців приміщення в будинку № 41 по                вул. Головній загальною площею 44,00 кв.м., житловою площею 25,70 кв.м., які відновлено Чернівецькою державною санітарно-епідеміологічною службою області під квартиру згідно з рішенням виконавчого комітету міської ради від 12.08.2003р. № 628/16 "Про передачу нежитлових приміщень для відновлення під житло" і можуть використовуватися в якості  житла.

1.1. Квартирі присвоїти  № 11, яка  складається з коридору 11-1 площею 5,30 кв. м., кухні 11-2 площею 5,80 кв. м., вбиральні 11-3 площею 1,80 кв. м., умивальної 11-4 площею 2,30 кв. м., житлової кімнати 11-5 площею 25,70 кв. м.  і сходової клітини 11-6  площею 3,10 кв. м.

1.2. Чернівецькій державній санітарно-епідеміологічній службі області (Світличний О.В.) провести розподіл квартири № 11 по вул. Головній, 41 згідно з чинним законодавством.

1.3. КЖРЕП № 9 (Сіцінський О.С.) внести відповідні зміни в облікові документи на квартиру № 11 по вул. Головній,41

3. Чернівецькому міському комунальному бюро технічної інвентаризації (Завадська Т. А.) внести зміни в технічну документацію на  квартиру № 11 по вул. Головній, 41.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради            Бабчука В. Г.

Міський голова									М.Федорук

№734/19

Про приймання у комунальну

власність територіальної   гро-

мади   м. Чернівців квартири

№ 10 будинку № 112 по про-

спекту Незалежності та квар-

тири №2 будинку № 25 по

вул. Гребінки

Керуючись статтею 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статтею 15 Житлового кодексу України, розглянувши матеріали, подані департаментом житлово-комунального господарства, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Прийняти у комунальну власність територіальної громади м. Чернівців:

1.1. Двокімнатну квартиру № 10 по проспекту Незалежності, 112 загальною площею 48,40 кв. м, житловою площею 26,30 кв. м, вартістю 21000,00 грн. (двадцять одна тисяча грн.) від апеляційного суду Чернівецької області

Зазначену квартиру вважати прийнятою у комунальну власність територіальної громади м. Чернівців після підписання КЖРЕП №5 і апеляційним судом Чернівецької області акта приймання-передачі.

1.2. Трикімнатну квартиру № 2 по вул. Гребінки, 25 загальною площею 101,00 кв. м, житловою площею 54,90 кв. м, вартістю 32461,00 грн. (тридцять дві тисячі чотириста шістдесят одна грн.) від Чернівецького обласного благодійного фонду "Пожежна охорона" після укладання договору дарування зазначеної квартири міській раді.

2. КЖРЕП № 5 (Долгий Є.І.) зарахувати квартиру №10 по проспекту Незалежності, 112 на баланс і внести зміни в облікові документи.

3.КЖРЕП № 9 (Сіцінський О.С.) після укладання договору дарування зарахувати квартиру № 2 по вул. Гребінки, 25 на баланс і внести зміни в облікові документи.

4. Чернівецькому міському комунальному бюро технічної інвентаризації (Завадська Т.А.) зареєструвати зазначені квартири за територіальною громадою м. Чернівців.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора департаменту житлово-комунального господарства Бабчука В.Г.

Міський голова						М.Федорук