Рішення 18 засідання виконкому міської ради від 25 вересня 2007 року

№ 692/18

Про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 10.05.2007р. № 375/8 „Про затвердження заходів з підготовки міського господарства комунальної власності м. Чернівців до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2007-2008 р.”

Заслухавши інформації директора департаменту житлово-комунального господарства, начальників управлінь міської ради, голів районних в місті рад та керівників підприємств і організацій, виконавчий комітет міської ради відмічає, що ними проведена відповідна робота з підготовки міського господарства до експлуатації в умовах осінньо-зимового періоду відповідно до заходів, затверджених рішенням виконавчого комітету міської ради від 10.05.2007 р. № 375/8.

Підприємствами, що здійснюють утримання та обслуговування житлового фонду комунальної власності міста, до експлуатації в осінньо-зимовий період комплексно підготовлено 1087 будинків із 1427 (76,2%).

Відремонтовано 293 (105,4%) покрівлі (20920 кв.м.) при 278 запланованих, 60 (70,4%) систем центрального опалення (1851 м.п.) із 98, систем холодного водопостачання в 173 будинках (101%), мереж каналізації 1482 п.м. (162%) в 89 будинках при 60 запланованих, електрощитових 99 (81%) із 120, 79 (96%) опалювальних печей із 82. Відремонтовано 241 (81%) оголовків димовентканалів. На виконання цих робіт районними в місті радами спрямовано понад 1.6 млн. грн.

За рахунок коштів капітального ремонту житлового фонду міста відремонтовано 90 покрівель (37787 кв.м.), на що з міського бюджету спрямовано і освоєно 5,3 млн. грн. Здійснено реконструкцію внутрішньодворових і заміну внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання в 29 (100%) житлових будинках. Замінено 28 (95%) теплових вводів, на що спрямовано понад 1 млн.грн.

Значна увага приділяється підготовці елеваторних вузлів до прийому теплоносія. Сьогодні готові 731, що складає 72,5% від загальної кількості елеваторних вузлів.

Із 637 будинків з центральним опаленням підготовлено до опалювального сезону 520 (81,6%), в т.ч.: міської ради – 414 (86%), відомчого підпорядкування – 28 (65%), об’єднань співвласників багатоквартирних будинків – 29 (73%), ЖБК, ЖБТ – 49 (65%).

МКП "Чернівцітеплокомуненерго" із 37 котелень підготовлено до запуску 30 (81%), а також 25 теплових розподільчих пунктів із 28 (89,3%). За власні кошти підприємства замінено 1,75 км. (79,5%) теплових мереж.

Завершується ремонт котелень “Худякова”, “Салтикова-Щедріна”, “Ветлікарня”.

З метою забезпечення стабільної роботи системи водопостачання в зимовий період ДКП ”Чернівціводоканал” і підрядними організаціями проведено заміну 7348 м.п. аварійних стальних водопровідних мереж на поліетиленові, полівінілхлоридні труби (при плані 4100). Одночасно виконана заміна та прокладання 1911 м.п. каналізаційних мереж (при плані 500).

Міським комунальним підрядним шляхово-експлуатаційним підприємством проведено профілактичний ремонт 33 одиниць дорожньої техніки (при плані 34), в т.ч. снігоприбиральних машин ПМ-130 - 9 од. (при плані –9), піскорозкидувачів - 9 (9), автогрейдерів – 4 (4), екскаваторів – 3 (3), снігонавантажувачів 2 (3) та ін. Для утримання вулично-шляхової мережі міста придбано протибуксівних матеріалів: піщано-соляної суміші - 350 куб.м. солі – 1095,6 т. (при плані 3000/1500). Створено запас пально-мастильних матеріалів в кількості 7,0 т. бензину і 3,0 т. дизельного палива (при плані 5 / 5 т).

Впродовж 2007 р. виконано капітальний ремонт доріг площею біля 70 тис.кв.м., встановлено нових бордюрів – 10,6 тис.м.п. та поточний ремонт асфальтобетонного покриття біля 27 тис.кв.м. (за аналогічний період минулого року – 149 / 11,8/ 50 відповідно).

Продовжуються роботи з прочистки та промивки колодязів і труб зливової мережі спецавтомобілем УНП 160*40. Всього за 8 місяців цього року прочищено - 11,6 км. труб (в минулому році – 4,5 км.).

Чернівецьким міським комунальним підприємством „Міськсвітло” проводиться робота з поліпшення надійності освітлення м.Чернівців. Замінено дроту повітряних ліній – 21,3 км. (при плані 30) та 2086 світильників (при плані 1500) на сучасні з покращеними світлотехнічними характеристиками.

Триває підготовка до зими електротранспорту. Відремонтовано 107 одиниць техніки, що становить 88 відсотків від загальної її кількості.

В закладах освіти, охорони здоров’я та культури виконано перевірку систем опалення, ремонт котелень, приміщень та дахів, що складає 90 відсотків виконання заходів з підготовки до зими.

Всього на виконання заходів з підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період використано 21098,09 тис.грн., в т.ч. коштів державного бюджету – 890,8 тис.грн., бюджету міста Чернівців – 15359,9 тис.грн., власних коштів підприємств – 4421,29 тис.грн.

Не в повному обсязі виконано ремонт пожежних гідрантів, із запланованих 138 шт. відремонтовано 78 шт. Повільно виконується заміна та ремонт засувок водопровідних мереж – 61 шт.(при плані 102).

Не вирішено питання технічного переоснащення котелень на вул.О.Боярка і вул.В.Залозецького.

З метою забезпечення стабільної роботи міського господарства комунальної власності м.Чернівців в умовах осінньо-зимового періоду 2007-2008 року, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Директору департаменту житлово-комунального господарства Шумейку О.М., головам Першотравневої, Садгірської і Шевченківської районних у місті рад Ваньчицькому Ю.А., Бурезі Ю.І. і Пазюку М.Д., забезпечити до 15.10.2007 р. виконання в повному обсязі заходів з підготовки житлового фонду до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2007-2008 року.

2. Виконавчим комітетам Першотравневої, Садгірської і Шевченківської районних у місті рад (Ваньчицький Ю.А., Бурега Ю.І. і Пазюк М.Д.):

2.1. До 01.10.2007 р. спільно з головами правлінь ЖБК, ЖБТ, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та з керівниками підприємств, організацій і установ, які утримують відомчий житловий фонд, перевірити готовність його до надійної експлуатації в зимових умовах.

2.2. До 01.10.2007 р. завершити ремонт всіх оголовків димовентиляційних каналів.

2.3. До 10.10.2007 р. завершити роботу комісій з перевірки готовності житлових будинків до роботи в умовах осінньо-зимового періоду з оформленням відповідних паспортів;

- активізувати роботу підприємств міста, що утримують житловий фонд, щодо погашення дебіторської заборгованості з квартплати і експлуатаційних витрат.

2.4. Спільно з підприємством МКП "Чернівцітеплокомуненерго" провести гідравлічне випробуванням систем центрального опалення і оформити акти готовності елеваторних вузлів до 10.10.2007 р.

3. Виконавчому комітету Садгірської районної у місті ради (Бурега Ю.І.) посилити контроль за станом розрахунків за спожитий природній газ і електроенергію ОСББ „Світлина” з метою запобігання утворенню безнадійної заборгованості.

4. Виконавчому комітету Першотравневої районної у місті ради (Ваньчицький Ю.А.) забезпечити у 2008 році ремонт покрівлі будинку № 226-А на вул. Руській (ОСББ „Сольво”). При необхідності вжити заходів щодо проведення поточного ремонту зазначеної покрівлі у 2007 році.

# 5. Підприємствам, які утримують житлові будинки, МКП "Чернівцітеплокомуненерго", ДКП “Чернівціводоканал“ створити резервний аварійний запас матеріалів для ремонту котелень, мереж тепло- та водопостачання.

# 6. Чернівецькому міському комунальному підрядному шляхово-експлуатаційному підприємству (Ігнатьєв М.С), ДКП "Чернівціводоканал" (Оленюк М.І.) та Чернівецькому центру технічної експлуатації місцевого телефонного зв’язку (Микитин А.М.) до 01.11.2007 р. встановити всі відсутні дощеприймальні решітки та кришки люків оглядових колодязів на міських автомобільних шляхах, міжбудинкових проїздах та тротуарах.

7. Начальнику Чернівецького міського комунального підрядного шляхово-експлуатаційного підприємства (Ігнатьєв М.С.):

7.1. До 01.11.2007 р. забезпечити заготівлю протибуксівних матеріалів в кількості 1500 куб.м. піску та 405 т. солі.

7.2. До 10.11.2007 р. провести обстеження і виконати поточний ремонт проїжджих частин вулиць основних транспортних магістралей, по яких рухається громадський транспорт.

8. Начальнику ДКП ”Чернівціводоканал” (Оленюк М.І.):

8.1. Забезпечити своєчасну ліквідацію витоків води на міських автомобільних шляхах і тротуарах, а також відновлення покриття проїжджих частин і тротуарів після виконання ремонтних робіт.

8.2. До 15.10.2007 р. усунути витоки з водопровідних та каналізаційних мереж, які призвели до затоплення теплотрас МКП ”Чернівцітеплокомуненерго”.

8.3. До 01.11.2007 р. завершити ремонт пожежних гідрантів.

8.4. Розпочати з 2008 року проведення робіт на вуличних водопровідних мережах міста по заміні запірної арматури з метою мінімізації відключення споживачів від водопостачання при їх виконанні.

9. Департаменту житлово-комунального господарства міської ради (Шумейко О.М.):

9.1. В термін до 20.10.2007 р. провести перевірку готовності комунальних підприємств до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2007-2008 року.

9.2. В термін до 01.11.2007 р. спільно з управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради (Самолюк В.Я.) внести пропозиції щодо створення на підприємствах і в організаціях міста аварійних бригад з ліквідації снігових заметів та аварійних ситуацій і підготувати відповідний проект розпорядження міського голови.

9.3. Прискорити виконання ремонтних робіт на вул. П.Сагайдачного, в термін до 01.11.2007 р. влаштувати основу з бетону для забезпечення проїзду спецавтотранспорту.

9.4. Звернутися в управління капітального будівництва обласної державної адміністрації з проханням прискорити роботи по ремонту котелень на вул.О.Боярка і вул. В.Залозецького.

9.5. Разом з відділом інформації міської ради (Вишневська І.М.), через засоби масової інформації звернутися до мешканців міста з метою їх залучення до виконання робіт з підготовки власного житла до експлуатації в зимових умовах (утеплення вікон, дверей в квартирах, під’їздів будинків тощо).

10. Для вирішення питання водопостачання загальноосвітнього навчального закладу № 34:

10.1. Управлінню освіти міської ради (Малишевська В.С.) організувати виконання робіт пов’язаних із заміною насосного обладнання.

10.2. ДКП „Чернівціводоканал” (Оленюк М.І.) після виконання робіт прийняти на баланс водопровідні мережі.

11. Управлінню освіти міської ради (Малишевська В.С.) в термін до 31.11.2007 р. передати на баланс МКП ”Чернівцітеплокомуненерго” опалювальну котельню загальноосвітнього навчального закладу № 34.

12. Фінансовому управлінню міської ради (Прокопець Є.Д.) та головам Першотравневої, Садгірської і Шевченківської районних у місті рад Ваньчицькому Ю.А., Бурезі Ю.І. і Пазюку М.Д., забезпечити фінансування першочергових заходів, пов’язаних з підготовкою до зими, в межах коштів, передбачених міським та районними в місті бюджетами на 2007 рік.

13. Департаменту житлово-комунального господарства міської ради (Шумейко О.М.) і головам Першотравневої, Садгірської і Шевченківської районних у місті рад Ваньчицькому Ю.А., Бурезі Ю.І. і Пазюку М.Д., про виконання рішення інформувати виконавчий комітет міської ради в термін до 01.11.2007 р.

14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Попадюка М.П., заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Онацьку І.І., директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради Шумейка О.М, голів Першотравневої, Садгірської і Шевченківської районних у місті рад Ваньчицького Ю.А., Бурегу Ю.І. і Пазюка М.Д.

Чернівецький міський голова						М.Федорук

ДОВІДКА

про стан підготовки житлово-комунального господарства

м. Чернівців до роботи в осінньо-зимовий

період 2007-2008 років

Для забезпечення надійної роботи підприємств житлово-комунального господарства, рішенням виконавчого комітету міської ради від 10 травня 2007 року № 375/8 затверджено заходи з підготовки міського господарства комунальної власності м. Чернівців до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2007-2008 р.

Сьогодні проведені наступні роботи.

# І. Житлове господарство

Житловий фонд комунальної власності територіальної громади м. Чернівців нараховує 3990 будинки, загальною площею 2,8 млн. кв.м., обладнано водопроводом – 72,6%, каналізацією – 72,6% , центральним опаленням – 67,1%, газом – 97,3%.

Всього в місті будинків з центральним опаленням – 637, з них: міської ради – 480, відомчого підпорядкування – 43, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків(ОСББ) – 39, ЖБК, ЖБТ – 75.

Станом на 15.09.2007р. підприємствами, що здійснюють утримання та обслуговування житлового фонду комунальної власності міста, до експлуатації в осінньо-зимовий період комплексно підготовлено 1087 будинків із 1427 (76,2%).

До прийому теплоносія підготовлено будинків з центральним опаленням – 509 (80%), в т.ч.: міської ради – 414 (86%), відомчого підпорядкування – 28 (70,4%), об’єднань співвласників багатоквартирних будинків(ОСББ) – 29 (74%), ЖБК, ЖБТ – 49 (65%).

Відремонтовано 293 (105,4%) покрівлі (20920 м2) при 278 запланованих, 1851 м.п. систем центрального опалення в 60 (70,4%) будинках із 98, відремонтовано систем холодного водопостачання в 173 будинках (101%), мереж каналізації 1482 п.м. в 89 (162%) будинках при 60 запланованих, електрощитових 99 (81%) із 122 , 79 (96%) опалювальних печей із 82 та 241 оголовок димовентканалів, що складає 81% від запланованого (298). На виконання цих робіт районними в місті радами спрямовано понад 1.6 млн.грн.

За рахунок коштів капітального ремонту житлового фонду міста, виконано роботи по ремонту 90 покрівель (37787 кв.м.), на що з міського бюджету спрямовано і освоєно 5,3 млн. грн. В тому числі: на 28 будинках з м’якими покрівлями виконано іх ремонт за новітньою технологією (напилення пінополіуретанової піни).

Здійснено реконструкцію внутрішньодворових і заміну внутрішньо-будинкових мереж ХВП в 29 житлових будинках на суму 615,7 тис.грн (100%). Замінено 95% теплових вводів на 1млн 18 тис.грн.

До прийому теплоносія сьогодні готові 731 (72,5% ) елеваторний вузол із 1008 од. (з них в будинках міської ради 441 (92%). При підготовці елеваторних вузлів до прийому теплоносія на ремонт 174 одиниць з місцевого бюджету спрямовано 500 тис..грн, з яких освоєно 232,3 тис.грн. (відремонотовано 105).

На промивку систем теплопостачання житлових будинків з міського бюджету виділено 350 тис.грн. Передбачено промити теплосистеми на 23 житлових будинках, здійснено промивку в 6 будинках (222 тис.грн.).

Відповідно до бюджетних програм, фінансування яких здійснюється через Міністерство житлово-комунального господарства, в місті заплановано здійснити:

- реконструкцію і ремонт покрівель 20 житлових будинків (2612,6 тис.грн.), де створено ОСББ;

- на 35 житлових будинків реконструкцію теплових вводів внутрішньобудинкових теплових мереж та елеваторних вузлів (1548,2 тис.грн),

Кошти на ці цілі з державного бюджету поступили на рахунок управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації. Проте, питання щодо проведення тендеру УКБ ОДА з Тендерною палатою не вирішено. А кошти на бюджетну програму для ремонту та реконструкції теплових мереж та котелень – відсутні (4639,1 тис.грн.).

### ІІ. Комунальне господарство

У відповідності з планом заходів по підготовці водопровідно-каналізаційного господарства до роботи в зимових умовах ДКП “Чернівціводоканал” та підрядними організаціями відремонтовано і замінено водопровідних мереж - 7,3 км. (179%) та каналізаційних – 1,9 км (380%). 78 пожежних гідрантів(56%) та 61 засувок (60%).

На виконання „Обласної регіональної програми з енергозбереження” у цьому році підприємством проведені заходи:

- реконструкція та заміна насосно–силового обладнання на водопровідних насосних станціях, зекономлено - 789,1 тис.кВт.год. на суму 289,2 тис.грн;

- встановлення перетворювачів частоти на ТРП-1 (Комарова,7А), ТРП-2а (Руська,277А), ТРП-7а (Руська,213) зекономлено 2,0 тис. кВт. на суму 0,8тис.грн.

- реконструкція та заміна насосно – силового обладнання на головній каналізаційній насосній станції, зекономлено - 983,2 тис.кВт.год. на суму 412,9 тис.грн;

- робота насосних станцій в оптимальному режимі та введення в дію трьохзонних лічильників, зекономлено – більше 1 млн. кВт.год. на суму 336 тис.грн;

- заміна аварійних водопровідних мереж міста на поліетиленові і полівінілхлоридні труби, зекономлено–56,3 тис.кВт.год. на суму 22,1 тис.грн.

Крім того, для аналізу системи подачі і розподілу води на підприємстві систематично використовується переносний витратомір УРСВ „ВЗЛЕТ – ПР” для контрольних замірів в середньому від 5 до 10 разів на місяць.

Для забезпечення стабільного, цілодобового водопостачання та водовідведення міста Чернівців ДКП „Чернівціводоканал” постійно має запас пластикових труб та запірної арматури; засувок та вентилів всіх діаметрів, стальних та азбестових труб, щебеню та гравію, коагулянту, хлору, паливно-мастильних матеріалів для роботи на протязі місяця. Придбано 5 насосних агрегатів для заміни на насосних станціях. На трьох ТРП міста встановлено частотні перетворювачі для запобігання створенню надмірних тисків у водопровідній мережі, зменшення втрат води. Для регулювання тисків в мережі змонтовано 4 вантуза. Впроваджена перша черга системи диспетчеризації водопровідних мереж.

Для знезараження питної води на н/ст.”Рогізна” замінено рідкий хлор на гіпохлорит натрію. Замінено діючі насосні агрегати на менш енергоємні на насосній станції „Магала” ІІ та ІІІ підйому та головній каналізаційній насосній станції.

Підприємствами міськелектротранспорту проведено капітальний (середній) ремонт 20 тролейбусів ( 80% від запланованих -25).

Відремонтовано 12 км контактної мережі або 100% від плану.

Проведений тендер та розпочаті роботи з реконструкції в злітно-посадочної смуги та перону КП ”Міжнародний аеропорт Чернівці”, а також придбано автомобіль легковий УАЗ для супроводження літаків.

## ІІІ. Теплове господарство міста

Надання послуг з теплопостачання у м. Чернівцях здійснює МКП "Чернівцітеплокомуненерго". Всього будинків з центральним опаленням – 637, з них комунальної власності – 478.

По тепловому господарству міста: із 37 котелень підготовлено до запуску 30 (81%), а також із 28 - 25 (89,3%) теплових розподільчих пунктів, через які транспортується теплова енергія від котелень до житлових будинків.

За власні кошти підприємства замінено теплових мереж 1,75 км. (79,5%) і здійснено поточний ремонт та обслуговування 92,5 км теплових мереж (91,4%). На ці цілі спрямовано 1млн.963тис.грн .

ТОВ “Екодім”, яке є виконавцем робіт, на котельнях на вул. Боярка і вул. Залозецького не виконало роботи по газопостачанню котлоагрегатів, котли не введені в експлуатацію. На котельнях “Південна-1”, “Південна-3”, “Руська”, “Куйбишева” не завершені роботи по встановленню лічильників газу з електронними коректорами. ТОВ “Екодім” і УКБ ОДА не вживають заходів по прискоренню виконання необхідних налагоджувальних робіт.

Запланована реконструкція існуючих аварійних теплових мереж по вул. Червоноармійській - 1221 п.м. у двотрубному обчисленні, вул. Стасюка - 710 п.м. у двотрубному обчисленні на попередньо ізольовані - не розпочата, роботи по заміні теплових вводів в житлові будинки в кількості 20 шт. і реконструкція внутрішньобудинкових теплових мереж в кількості – 14 шт. – також не розпочаті.

Дійсний стан справ викликає занепокоєння і робить неможливим запуск вищевказаних котелень та подачу теплоносія до житлових будинків, де проживає переважна більшість громадян м. Чернівці.

Щодо розрахунків підприємства за енергоносії, то станом на сьогоднішній день підприємство має заборгованість за спожитий природній газ з штрафними санкціями 2 млн 839,9 тис.грн. Поточна проплата за спожитий газ у 2007р. складає 105,8%.

Заборгованіть по електроенергії складає 3 млн.175,8 тис.грн. Оплата спожитої електроенергії в 2007р. складає – 85,2%, а з врахуванням оплати боргів минулих років - 118,3%.

#### ІV. Шляхове господарство міста

Всього в м. Чернівцях налічується біля 1000 вулиць та провулків.

Загальна протяжність вулично-шляхової мережі складає 527,5 км, в тому числі: 183,3 км. асфальтованих доріг, 200,2 км. гравійних; 86,7 км. ґрунтових; 57,3 км. доріг з бруківки.

Обсяги виділення коштів на ремонт та утримання доріг,

їх освоєння та фінансування в 2007 рік:

| Джерело фінансування | Всього виділено на рік | в т.ч. на погашення заборгова-ності | Профінансовано станом 17.09.07 р | Погашено заборго- ваності | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальний фонд міського бюджету: в т.ч. - поточний ремонт доріг - капітальний ремонт доріг - розмітка - утримання | 3 897,0 1763,5 911,5 222,0 1000,0 | 235,7 235,7 - - - | 2 040,1 1230,4 308,1 141,4 360,2 | 235,7 235,7 | 58,4 |
| Міський дорожній фонд в т.ч. - поточний ремонт доріг - капітальний ремонт доріг - розмітка - утримання | 8 118,5 2620,0 898,5 100,0 4500,0 | - | 4 340,9 1687,0 130,9 37,4 2485,6 | - | 53,9 |
| Бюджет розвитку - будівництво та реконструкція доріг | 14 535,5 | 595,1 | 8 597,6 | 595,1 | 59,2 |
| Цільовий фонд соціально-економічного розвитку міста | 13 071,2 | - | 6 259,1 | - | 47,9 |
| Всього : | 39 622, 2 |  | 22 068,5 |  | 55,7 |

У 2007 році на ремонт та утримання доріг в м. Чернівцях виділено 39,6 млн.грн.(в 2006р.-56,4 млн.грн.), з яких сьогодні освоєно 22,1 млн.грн. (55,7%). Кошти на ремонт доріг виділяються із загального фонду міського бюджету, міського дорожнього фонду, бюджету розвитку міста, цільового фонду соціально-економічного розвитку міста.

ЗАВЕРШЕНО:

- реконструкцію дороги по вул. М.Садовського, сходів з вул. Бережанської до зупинки „Пивзавод” та влаштовано під’їзну дорогу із плит до полігону ТПВ по вул. Чорнівській;

- ремонт міжбудинкових проїздів біля двох будинків на вул.Червоноармійській та вул. Головній;

- ремонт 4–х проїжджих частин методом регенерації дорожнім комплексом «Реміксер-4500» (влаштовано біля 40 тис.кв.м. асфальтобетонного покриття);

- роботи по реконструкції з розширенням на 3 метра вул. Миру на ділянці від вул. Чкалова до вул. Авангардної.

Продовжуються роботи з будівництва дороги по вул. С.Воробкевича, реконструкції 8-ми доріг центральної частини міста.

Розпочато ремонт тротуарів на вул. Ю.Гагаріна та дорожнього покриття по вул. Бережанській,. М.Фрунзе, М.Лермонтова

Укладено договори на виконання робіт з реконструкції доріг вул. Ю.Федьковича, 29 Березня, та заміну водопровідних мереж по вул. Стрийській (від вул. Нахімова до вул. М.Рибалки) і О.Ольжича.

Станом на 17.09.2007 р. підрядними організаціями виконано капітальний ремонт доріг площею біля 70 тис.кв.м., встановлено нових бордюрів – 10,6 тис.м.п. та ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг площею біля 16 тис.кв.м.

Спецавтомобілем «Олекса» методом просочування відремонтовано біля 11,5 тис.кв.м. асфальтобетонного покриття.

Продовжуються роботи з прочистки та промивки колодязів та труб зливової мережі спецавтомобілем УНП-160 по магістральних вулицях міста. Станом на 17.09.2007 р. прочищено – 11,6 км. труб ( в минулому році – 4,5 км.). Відремонтовано 155 решіток дощеприймальних колодязів та 174 люків оглядових колодязів.

Міським комунальним підрядним шляхово-експлуатаційним підприємством проведено профілактичний ремонт 33 одиниць дорожньої техніки (при плані 34), в т.ч. снігоприбиральних машин ПМ-130 - 9 од. (при плані –9), піскорозкидувачів - 9 (9), автогрейдерів – 4 (4), екскаваторів – 3 (3), снігонавантажувачів 2 (3) та ін. Для утримання вулично-шляхової мережі міста придбано протибуксівних матеріалів: пісчано-соляної суміші - 350 куб.м. солі – 1095,6 т. (при плані 3000 / 1500). Укладено договори на поставку солі (2000 т.) з ТОВ „Компанія Аванс” (м. Хмельницький), висівок (2800 куб.м.) з ТОВ „Тріан”.

Створено запас паливно-мастильних матеріалів в кількості 7,0 т. бензину і 3,0 т. дизельного палива (при плані 5 / 5 т).

В указаному підприємстві створено окремі дільниці з прочистки закритої зливової мережі, ремонту дорожнього покриття з бруківки, асфальтобетону та експлуатації вулично-шляхової мережі.

Директор департаменту житлово-

комунального господарства 		 				О.Шумейко

№ 702/18

Про склад колегії управління освіти Чернівецької міської ради та визнання таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської ради від 13.06.2006р. за №142/3 з цього питання

Відповідно до статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, беручи до уваги Положення про управління освіти міської ради та в зв’язку з кадровими змінами, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

- Затвердити склад колегії управління освіти міської ради згідно з додатком.

- Визнати таким, що втратив чинність пункт 1 рішення виконкому міської ради від 13.06.2006р. №142/3 «Про склад колегії управління освіти Чернівецької міської ради» щодо затвердження складу колегії.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради 
Онацьку І.І.

# Чернівецький міський голова 						М.Федорук

Додаток

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від 25.09.2007 року № 702/18

### Склад колегії

управління освіти міської ради

| Голова колегії: ###### Малишевська Василина Семенівна | - начальник управління освіти Чернівецької міської ради; |
| --- | --- |
| Заступник голови колегії: |  |
| Сірко Людмила Орестівна | - перший заступник начальника управління освіти Чернівецької міської ради; |
| Секретар колегії: |  |
| Кобевка Алла Пилипівна | - методист міського методичного кабінету; |
| Члени колегії: |  |
| Аносова Олена Іванівна | - методист міського методичного кабінету ; |
| Вітковська Ніна Пилипівна | - заступник начальника управління освіти Чернівецької міської ради; |
| Гайсенюк Валерій Якович | - начальник служби у справах дітей міської ради; |
| Заблотовська Марія Василівна | - директор міського центру науково-технічної творчості; |
| Зегрюк Микола Еммануїлович | - директор ліцею № 3; |
| Легусова Уляна Іванівна | - заступник голови постійної комісії міської ради з питань освіти, науки і культури, директор загальноосвітньої школи № 24; |
| Олійник Григорій Северинович | - заступник начальника управління освіти міської ради; |
| Пасічник Юрій Ігорович | - директор загальноосвітньої школи № 25; |
| Поштар Ганна Миколаївна | - голова міського комітету профспілки працівників освіти; |
| Продан Алла Олексіївна | - завідуюча дошкільним навчальним закладом № 3; |
| Соловська Анастасія Іванівна | - завідуюча міським методичним кабінетом; |
| Стойка Тетяна Василівна | - заступник директора з навчально-виховної роботи загальноосвітньої школи № 2; |
| Шиманський Віктор Миколайович | - директор гімназії № 1. |

Секретар виконавчого

комітету міської ради 						О.Васильчишин

№ 703/18

##### Про функціонування польської недільної школи при

##### Чернівецькій гімназії № 3 в 2007-2008 навчальному році

Розглянувши пропозиції управління освіти щодо функціонування в 2007-2008 навчальному році польської недільної школи при Чернівецькій гімназії № 3, відповідно до статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про загальну середню освіту” та рішення виконавчого комітету від 12.10.1993 року за № 533\19 “Про відкриття недільних шкіл національних меншин”, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити функціонування польської недільної школи при Чернівецькій гімназії № 3.

2. Зобов’язати начальника управління освіти міської ради Малишевську В.С. здійснювати фінансування за рахунок асигнувань з міського бюджету, передбачених на утримання установ освіти.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради 
Онацьку І.І.

# Чернівецький міський голова 					М.Федорук

№ 704/18

Про прийняття квартири № 6 на

вул. Червоноармійській, 55 у кому-

нальну власність територіальної гро-

мади м. Чернівців

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 15 Житлового кодексу України та розглянувши документи, подані департаментом житлово-комунального господарства міської ради, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Прийняти у комунальну власність територіальної громади м. Чернівців однокімнатну квартиру № 6 на вул. Червоноармійській, 55 загальною площею 59,62 кв.м., житловою площею 21,46 кв.м., вартістю 342141,29 (триста сорок дві тисячі сто сорок одна грн. 29 коп.) від відкритого акціонерного товариства “Чернівецька пересувна механізована колона № 76”.

2. КЖРЕП № 14 (Герела В. Ю.) зарахувати вказану в пункті 1 цього рішення квартиру на баланс і внести зміни в облікові документи.

3. Бюро технічної інвентаризації зареєструвати право власності на квартиру № 6 на вул. Червоноармійській, 55 за територіальною громадою м. Чернівців і внести відповідні зміни в реєстраційні документи.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради 
Шумейка О. М.

Чернівецький міський голова 					М. Федорук

№ 706/18

Про підсумки проведення щорічного конкурсу з номінацій „Кращий під’їзд”, „Краща покрівля”, „Кращий фасад будинку”, „Кращий благоустрій прибудинкової території”, „Краще приватне будинковолодіння в архітектурно-заповідній частині міста” „Кращий благоустрій території суб’єкта малого підприємництва” в м. Чернівцях

Відповідно до статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення виконавчого комітету міської ради від 26.02.2007р. № 139/3 “Про проведення щорічного конкурсу з номінацій „Кращий під’їзд”, „Краща покрівля”, „Кращий фасад будинку”, „Кращий благоустрій прибудинкової території”, „Краще приватне будинковолодіння в архітектурно-заповідній частині міста” „Кращий благоустрій території суб’єкта малого підприємництва” в м. Чернівцях, визнання таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської ради від 07.11.2000р. № 823/21”, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Визнати переможцями конкурсу:

#### „Кращий під’їзд”:

І-е місце - мешканців житлового будинку № 107 на вул. Червоноармійській

ІІ-е місце - мешканців житлового будинку № 37 на вул. Хотинській

ІІІ-є місце - мешканців житлового будинку № 19 на вул. Череповецькій

"Краща покрівля":

І-е місце - мешканців житлового будинку № 11 на вул. В.Маяковського

ІІ-е місце - мешканців житлового будинку № 22 на вул. В.Сімовича

ІІІ-є місце - мешканців житлового будинку № 35 на вул. В.Александрі

###### "Кращий фасад будинку":

І-е місце - мешканців житлового будинку № 22 на вул. В.Сімовича

ІІ-е місце - мешканців житлового будинку № 23 на вул. Д.Джамбула

ІІІ-є місце - мешканців житлового будинку № 18 на вул. Заводській

##### „Кращий благоустрій прибудинкової території”:

І-е місце - мешканців житлового будинку № 12-14 на вул. О.Пушкіна

ІІ-е місце - мешканців житлового будинку № 3 на вул. В.Сімовича

ІІІ-є місце - мешканців житлового будинку № 5,7,9 на вул. Заводській

„Краще приватне будинковолодіння в архітектурно-заповідній частині міста”:

І-е місце - мешканців житлового будинку № 5 на вул.М.Лермонтова

ІІ-е місце- мешканців житлового будинку № 9 на завулку Б.Хмельницького

„Кращий благоустрій території суб’єкта малого підприємництва”:

І-е місце – МПП “Антарес-7” на вул.О.Пугачова,1

ІІ-е місце – ТОВ “Рома” на вул.Коломийській,2-Ж

1.1 Відзначити грамотою міського голови і заохочувальною грошовою винагородою:

- мешканців ІІІ під”їзду житлового будинку № 49-Б на вул. Хотинській за ремонт під”їзду

- мешканців житлового будинку № 1 на вул. Демократичній за благоустрій прибудинкової території

- ТОВ ”Універсам” і ПП ”Миронюк” за благоустрій території на вул.Червоноармійській,69 та на вул.Підлісній (“Будинок лісника”).

2. Нагородити:

- за перше місце – грамотою Чернівецького міського голови та грошовою винагородою в розмірі 500грн., нараховані з урахуванням сплати податків в розмірі 588,24 грн. (п’ятсот вісімдесят вісім грн.78коп.);

- за друге місце - грамотою Чернівецького міського голови та грошовою винагородою в розмірі 350грн., нараховані з урахуванням сплати податків в розмірі 411,76 грн. (чотиста одинадцять грн.76 коп.);

- за третє місце - грамотою Чернівецького міського голови та грошовою винагородою в розмірі 250 грн., нараховані з урахуванням сплати податків в розмірі 294,12 грн. (двісті дев”яносто чотири грн.12 коп.);

- заохочувальною грошовою винагородою 150грн., нараховані з урахуванням сплати податків в розмірі 176,47грн. (сто сімдесят шість грн. 47коп.).

3. Затвердити кошторис видатків на відзначення переможців конкурсу в 2007 році в сумі 7882,36 грн. (сім тисяч вісімсот вісімдесят дві гривні, 36 копійок), що додається. Зазначені кошти виділити з цільового фонду соціально-економічного розвитку міста.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради Шумейка О.М. та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, начальника фінансового управління міської ради Прокопця Є.Д.

Чернівецький міський голова	 			 М. Федорук

Затверджено

рішенням виконкому міської ради

від 25.09.2007 року № 706/18

Кошторис

видатків на проведення конкурсу „Кращий під’їзд”, „Краща покрівля”, „Кращий фасад будинку”, „Кращий благоустрій прибудинкової території”, „Краще приватне будинковолодіння в архітектурно-заповідній частині міста” „Кращий благоустрій території суб’єкта малого підприємництва” в Чернівцях у 2007 році.

(грн.)

| № п/п | Назва видатків | Кількість | Розмір грошової винагороди з урахуванням податку | Загальна сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Грошова винагорода переможцям конкурсу за визначеними номінаціями: |  |  |  |
| 1 | І місце | 6 | 588,24 | 3529,44 |
| 2 | ІІ місце | 6 | 411,76 | 2470,56 |
| 3 | ІІІ місце | 4 | 294,12 | 1176,48 |
| 4 | Заохочувальна винагорода | 4 | 176,47 | 705,88 |
| В С Ь О Г О: |  |  |  | 7882,36 |

Секретар виконавчого комітету

міської ради 		 						О. Васильчишин

№ 707/18

Про зняття будинків з балансу житлового

фонду комунальної власності територіальної

громади м. Чернівців, внесення змін та відміну

пункту рішення виконкому міської ради

# Відповідно до статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 2 статті 10 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду", пункту 41 Положення про порядок передачі квартир (будинків) у власність громадян, затвердженого наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 15.09.92 № 56 із змінами, внесеними наказом Держжитлокомунгоспу від 05.08.94 № 72, рішення 35 сесії ІУ скликання від 25.08.2005р. № 821 "Про затвердження положення про зняття будинків з балансу житлового фонду комунальної власності територіальної громади м. Чернівців" розглянувши документи, подані департаментом житлово-комунального господарства міської ради, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

1. КЖРЕП № 5 (Долгий Є.І.), КЖРЕП № 6 (Магас І.Д.), КЖРЕП № 9 (Сіцінський О.С.), КЖРЕП № 11 (Савко М.Д.), КЖРЕП № 12 (Веренько І.О.), КЖРЕП № 14 (Герела В.Ю.) і управлінню житлового господарства Першотравневої районної у місті ради (Ротар В.М.):

1.1. Зняти з балансу житлового фонду комунальної власності територіальної громади м. Чернівців будинки, зазначені в додатках 1, 2, 3 і 4 до цього рішення та внести відповідні зміни в облікові документи.

1.2. В місячний термін направити власникам квартир, зазначеним в додатках до цього рішення, письмові повідомлення щодо необхідності проведення ними вчасної перевірки димовентиляційних каналів, забезпечення належного утримання опалювальних печей, наявного газового обладнання та водопровідних вводів до будинків, виготовлення в управлінні земельних ресурсів департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради правовстановлюючих документів на землю і укладання угод на житлово-комунальні послуги з підприємствами виконавцями (виробниками) таких послуг.

2. Встановити, що власники одно-чотириквартирних будинків, знятих з балансу житлового фонду комунальної власності територіальної громади м. Чернівців самостійно мають вирішувати питання розрахунків за спожиту електроенергію для освітлення місць загального користування будинків (коридори, сходові клітини, балконні галереї, підвали тощо).

3. Комунальному бюро технічної інвентаризації на підставі заяв власників будинків (квартир) та договору про розподіл допоміжних приміщень, господарських будівель і споруд між власниками будинків, оформленого у нотаріальному порядку:

3.1. Провести технічну інвентаризацію нерухомого майна і розрахунки ідеальних часток будинковолодінь з урахуванням допоміжних приміщень, господарських будівель та споруд, які є власністю власників приватизованих квартир.

3.2. Замінити наявні правовстановлюючі документи на свідоцтва про право власності на житлові будинки із допоміжними приміщеннями, господарськими будівлями та спорудами згідно з додатками 1, 2, 3 і 4 та зареєструвати їх в установленому законом порядку.

3.3 Оплату за надані послуги провести за рахунок власників будинків ( квартир).

4. Внести зміни в п. 61 додатку 2 (КЖРЕП № 12) до рішення виконавчого комітету міської ради від 27.03.2003р. № 219/7 в частині загальної площі будинку № 23 на вул. Білоруській, а саме: замість цифр „84,4” читати „104,40”, в зв’язку з технічною помилкою.

(Підстава: лист КЖРЕП № 12 від 07.09.2007 р. № 8-1472).

5. Відмінити пункт 2 рішення виконавчого комітету міської ради від 15.02.2000р. № 137/4 „Про закріплення допоміжних приміщень за квартирами” в частині закріплення допоміжного приміщення інв. номер 3-4 площею 19,02 кв. м. за квартирою № 6 на вул. 28 Червня, 55 і скасувати п. 26 рішення виконкому міської ради від 06.05.1997р. № 312/8 з цього ж питання.

5.1. Департаменту економіки міської ради (Бойко І.В.) внести пропозиції виконкому міської ради щодо подальшого використання зазначеного приміщення.

(Підстава: лист департаменту економіки міської ради від 05.09.2007р. № 6-1448)

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради Шумейка О.М.

Чернівецький міський голова 					М. Федорук

Додаток 1

до рішення виконкому міської ради

від 25.09.2007р. № № 707/18

ПЕРЕЛІК

одноквартирних будинків, які знімаються з балансу житлового фонду комунальної власності територіальної громади м. Чернівців разом з допоміжними приміщеннями господарськими будівлями та спорудами і передаються з комунальної власності у власність власникам квартир

| № з/п | Адреса будинку | загальна площа будинку /кв.м./ | житлова площа будинку /кв.м./ | первісна вартість будинку /грн./ | балансова (залишкова) вартість будинку /грн./ | Характеристика інженерних комунікацій на будинок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | діаметр вводу | довжина вводу /м.п./ | наявність колодязя на підклю-ченні | техніч-ний стан запірної армату-ри | технічний стан вводу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | КЖРЕП № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вул.Садгірська, 26 | 51,30 | 32,90 | 81095,83 | - | - | - | - | - | - |
|  | Всього | 51,30 | 32,90 | 81095,83 | - |  |  |  |  |  |
|  | КЖРЕП № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | вул.Рогізнянська, 11 | 49,10 | 15,00 | 16063,20 | - | - | - | - | - | - |
|  | Всього | 49,10 | 15,00 | 16063,20 |  |  |  |  |  |  |
|  | КЖРЕП № 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | вул. О.Герцена, 35 | 89,00 | 50,00 | 61386 | - | 25 | 12 | 1 | задов | задов |

Продовження додатку 1

| 2 | вул. С.Руданського, 29 | 112,20 | 48,50 | 5956089 | 34149,00 | 25 | 20 | - | задов | задов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всього | 201,20 | 98,50 | 6017475 | 34149,00 |  | 32 | 1 |  |  |
|  | КЖРЕП № 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | вул.Старокостянтинівська, 25 | 48,30 | 28,40 | 12836,07 | 6200,80 | - | - | - | - | - |
|  | Всього | 48,30 | 28,40 | 12836,07 | 6200,80 |  | - | - |  |  |

Разом: 349,90 178,80 6127470,10 40349,80 32 1

#### Секретар виконавчого комітету міської ради О. Васильчишин

Додаток 1

до рішення виконкому міської ради

від 25.09.2007р. № 707/18

ПЕРЕЛІК

одноквартирних будинків, які знімаються з балансу житлового фонду комунальної власності територіальної громади м. Чернівців разом з допоміжними приміщеннями господарськими будівлями та спорудами і передаються з комунальної власності у власність власникам квартир

| № з/п | Адреса будинку | загальна площа будинку /кв.м./ | житлова площа будинку /кв.м./ | первісна вартість будинку /грн./ | балансова (залишкова) вартість будинку /грн./ | Характеристика інженерних комунікацій на будинок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | діаметр вводу | довжина вводу /м.п./ | наявність колодязя на підклю-ченні | техніч-ний стан запірної армату-ри | технічний стан вводу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | КЖРЕП № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вул.Садгірська, 26 | 51,30 | 32,90 | 81095,83 | - | - | - | - | - | - |
|  | Всього | 51,30 | 32,90 | 81095,83 | - |  |  |  |  |  |
|  | КЖРЕП № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | вул.Рогізнянська, 11 | 49,10 | 15,00 | 16063,20 | - | - | - | - | - | - |
|  | Всього | 49,10 | 15,00 | 16063,20 |  |  |  |  |  |  |
|  | КЖРЕП № 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | вул. О.Герцена, 35 | 89,00 | 50,00 | 61386 | - | 25 | 12 | 1 | задов | задов |

Продовження додатку 1

| 2 | вул. С.Руданського, 29 | 112,20 | 48,50 | 5956089 | 34149,00 | 25 | 20 | - | задов | задов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всього | 201,20 | 98,50 | 6017475 | 34149,00 |  | 32 | 1 |  |  |
|  | КЖРЕП № 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | вул.Старокостянтинівська, 25 | 48,30 | 28,40 | 12836,07 | 6200,80 | - | - | - | - | - |
|  | Всього | 48,30 | 28,40 | 12836,07 | 6200,80 |  | - | - |  |  |

Разом: 349,90 178,80 6127470,10 40349,80 32 1

#### Секретар виконавчого комітету міської ради О. Васильчишин

Додаток 3

до рішення виконкому міської ради

від 25.09.2007р. № 707/18

ПЕРЕЛІК

триквартирних будинків, які знімаються з балансу житлового фонду комунальної власності територіальної громади м. Чернівців разом з допоміжними приміщеннями господарськими будівлями та спорудами і передаються з комунальної власності у власність власникам квартир

| № з/п | Адреса будинку | загальна площа будинку /кв.м./ | житлова площа будинку /кв.м./ | первісна вартість будинку /грн./ | балансова (залишкова) вартість будинку /грн./ | Характеристика інженерних комунікацій на будинок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | діаметр вводу | довжина вводу /м.п./ | наяв-ність колодязя на підклю-ченні | технічний стан запірної арматури | технічний стан вводу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | КЖРЕП № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | вул.Київська, 48 | 141,80 | 92,60 | 48386,75 | - | - | - | - | - | - |
|  | Всього | 141,80 | 92,60 | 48386,75 | - |  |  |  |  |  |
|  | КЖРЕП № 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | вул.А.Чехова, 10 | 200,00 | 167,00 | 195134,94 | 141132,36 | 25 | 7 | 1 | задов | задов |
| 2 | вул.А.Чехова, 16 | 213,30 | 121,20 | 120922,20 | 44265,86 | 25 | 16 | 1 | задов | задов |
| 3 | вул.В.Винниченка, 10 | 128,70 | 71,30 | 57217,77 | 35424,49 | - | - | - | - | - |
| 4 | вул.В.Винниченка, 50 | 115,10 | 45,40 | 75668,31 | 34390,55 | 32 | 14 | 1 | задов | задов |
| 5 | вул.В.Залозецького, 20 | 205,00 | 117,70 | 82114,29 | 47071,82 | - | - | - | - | - |
| 6 | вул.В.Залозецького, 21 | 230,00 | 80,90 | 71367,60 | 28377,42 | 32 | 15 | 1 | задов | задов |

Продовження додатку 3

| 7 | вул.В.Залозецького, 29 | 158,50 | 92,70 | 83590,10 | - | 32 | 19 | 1 | задов | задов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | вул.Головна, 233 | 169,00 | 116,00 | 89924,56 | 33646,90 | 32 | 9 | 1 | задов | задов |
| 9 | вул.М.Залізняка, 5 | 120,80 | 84,50 | 82415,80 | 16972,19 | 25 | 13 | 1 | задов | задов |
| 10 | вул.М.Салтикова-Щедріна, 24 | 111,00 | 66,10 | 138287,32 | 39663,12 | 20 | 27 | 1 | задов | задов |
| 11 | вул.Маловокзальна, 4 | 185,00 | 91,40 | 109267,64 | 77632,63 | 25 | 27 | 1 | задов | задов |
| 12 | вул.О.Герцена, 21 | 280,00 | 194,00 | 44640,24 | 34561,79 | 25 | 5 | 1 | задов | задов |
| 13 | вул.О.Герцена, 69 | 83,00 | 62,00 | 69141,15 | 25488,73 | 20 | 25 | - | задов | задов |
| 14 | вул.О.Довбуша, 5 | 168,90 | 67,40 | 76226,00 | 43709,57 | 32 | 7 | 1 | задов | задов |
| 15 | вул.О.Довбуша, 9 | 96,50 | 68,00 | 106376,82 | 11866,99 | 25 | 14 | 1 | задов | задов |
| 16 | вул.О.Довбуша, 13 | 172,60 | 80,90 | 67934,10 | 38340,38 | 32 | 7 | 1 | задов | задов |
| 17 | вул.О.Довбуша, 16 | 112,10 | 65,50 | 57162,01 | - | 25 | 9 | 2 | задов | задов |
| 18 | вул.У.Кармелюка, 55 | 130,80 | 94,40 | 38463,00 | 10488,22 | 32 | 13 | 1 | задов | задов |
| 19 | вул.Чернігівська, 8 | 98,80 | 68,20 | 10514,10 | 10421,00 | - | - | - | - | - |
| 20 | І-й пров.У.Кармелюка, 13 | 231,60 | 144,80 | 144961,57 | 60517,34 | 25 | - | 1 | задов | задов |
| 21 | пров.В.Кочубея, 1 | 197,00 | 120,00 | 42115,00 | 29582,20 | 25 | 27 | - | задов | задов |
| 22 | пров.І.Репіна, 3 | 131,10 | 81,30 | 62223,46 | 1348,29 | 32 | 26 | 1 | задов | задов |
|  | Всього | 3538,80 | 2100,70 | 1825667,98 | 764901,85 |  | 280 | 18 |  |  |
|  | КЖРЕП № 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вул.Г.Жукова, 16 | 224,40 | 113,70 | 81519,00 | 27413,00 | 32 | 10 | - | задов | задов |
|  | Всього | 224,40 | 113,70 | 81519,00 | 27413,00 |  | 10 | - |  |  |

Разом: 3905,00 2307,00 1955573,68 792314,85 290 18

#### Секретар виконавчого комітету міської ради О. Васильчишин

№ 708/18

Про внесення змін в рішення виконавчого комітету міської ради від 23.01.2007р. № 32/1 щодо затвердження норм витрат тепла та розмірів тарифів на послуги централізованого опалення і підігрів води

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», статей 58, 94 Конституції України, статті 5 Цивільного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 08.12.2006р. №1697 «Про заходи щодо подальшого вдосконалення механізму забезпечення природним газом вітчизняних споживачів», виходячи з розрахунків міського комунального підприємства «Чернівцітеплокомуненерго», з врахуванням пропозицій департаменту житлово-комунального господарства, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

- Внести зміни в пункт 2 рішення виконавчого комітету міської ради від 23.01.2007р. № 32/1 «Про внесення змін в рішення виконавчого комітету міської ради від 12.09.2006р. № 357/9 «Про затвердження норм витрат тепла та розмірів тарифів на послуги з централізованого опалення і підігрів води», а саме слова: « з 1 січня 2007 року» замінити словосполученням «з 25 січня 2007 року».

- Відділу інформації міської ради (Вишневська І.М.) забезпечити оприлюднення цього рішення через засоби масової інформації м.Чернівців.

- Організацію виконання цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Попадюка М.П., директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради Шумейка О.М.

Чернівецький міський голова 						М.Федорук

№ 709/18

Про надання допомоги малозабез-

печеним громадянам міста

Відповідно до статті 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та розглянувши звернення громадян, які тимчасово опинилися в скрутному матеріальному становищі, виконавчий комітет Чернівецької міської ради

- В И Р І Ш И В:

1. Надати разову грошову допомогу:

1.1. Сарафінчан Єлісаветі Георгіївні (вул. Ростицька, 14/3), 1953 року

народження, хворій пенсіонерці, на утриманні якої син, 1979 року народження, інвалід з дитинства ІІ групи, на лікування та прожиття – 500 грн.

1.2. Обдуленку Віктору Олексійовичу (вул. Д.Фурманова, 10), 1932 року народження, пенсіонеру, дитині війни, на лікування – 500 грн.

2. Надати разову грошову допомогу громадянам, які постраждали внаслідок пожежі 05.09.2007 р.:

2.1. Гіршмілер Тетяні Василівні (вул. Хотинська, 45-д/56), 1972 року народження, яка разом з чоловіком виховує двох неповнолітніх дітей – 400 грн.

2.2. Гончар Ользі Михайлівні (вул. Хотинська, 45-д/67), 1972 року наро-дження, яка разом з чоловіком виховує неповнолітнього сина – 300 грн.

2.3. Максимовій Валентині Олександрівні (вул. Хотинська, 45-д/47), 1953 року народження, на утриманні якої син, 1972 року народження, інвалід з дитинства ІІ групи – 400 грн.

- В зв’язку з відзначенням Міжнародного дня людей похилого віку та

Дня міста надати матеріальну допомогу громадянам м. Чернівців, які досягли столітнього віку:

3.1. Зісілісу Цоліку Хаймовичу (вул. Турецька, 8/7), 1905 року наро-дження, який проживає разом з дружиною, 1924 року народження – 400 грн.

3.2. Панащі Олені Тимофіївні (вул. Південно-Кільцева, 9/32), 1906 року народження – 300 грн.

3.3. Сорочан Вікторії Георгіївні (вул. В.Комарова, 19-21/53), 1906 року народження – 300 грн.

3.4. Лущай Ользі Кондратівні (вул. В.Залозецького, 44), 1906 року народження – 300 грн.

3.5. Клим Вероніці Юріївні (провулок Річний, 26), 1906 року народження – 300 грн.

3.6. Денисовій-Зуєвій Євгенії Павлівні (вул. Д.Фурманова, 33/1), 1906 року народження – 300 грн.

3.7. Галан Веронії Григорівні (вул. П.Ткачука, 62), 1907 року народження – 300 грн.

3.8. Шкурей Розалії Якобівні (вул. Снятинська, 3), 1907 року народження – 300 грн.

4. Фінансовому управлінню (Прокопець Є.Д.), управлінню праці та соціального захисту населення міської ради (Круглецька А.Д.) профінансувати та виплатити грошову допомогу в сумі 4600 грн. громадянам, зазначеним в пунктах 1-3 цього рішення, за рахунок бюджетних коштів, передбачених на надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, начальника фінансового управління міської ради Прокопця Є.Д. і начальника управління праці та соціального захисту населення міської ради Круглецьку А.Д.

# Чернівецький міський голова М. Федорук

№ 710/18

# Про надання разової грошової

# допомоги гр. Безушку В.В.

# в зв’язку з втратою майна

# внаслідок пожежі

Відповідно до підпункту 1 пункту “а” частини 1 статті 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення виконавчого комітету міської ради від 03.12.2002 р. № 612/16 “Про методику розрахунку разової грошової допомоги мешканцям міста Чернівців, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій”, та розглянувши заяву громадянина Безушка Василя Васильовича, 1963 року народження, який проживає за адресою вул. Хотинська, 45-д/55, встановлено, що під час пожежі 05.09.2007 р. вогнем знищено 100% незастрахованого майна. Враховуючи зазначене вище, виконавчий комітет Чернівецької міської ради

- В И Р І Ш И В:

1. Надати разову грошову допомогу гр. Безушку В.В. в розмірі 11781 грн. згідно з розрахунком (додається).

2. Фінансовому управлінню міської ради (Прокопець Є.Д.), управлінню праці та соціального захисту населення міської ради (Круглецька А.Д.) профінансувати та виплатити гр. Безушку В.В. суму, зазначену в пункті 1 цього рішення, за рахунок бюджетних коштів, передбачених на надання матеріальної допомоги в зв’язку з втратою майна внаслідок стихійного лиха.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, начальника фінан-сового управління міської ради Прокопця Є.Д. і начальника управління праці та соціального захисту населення міської ради Круглецьку А.Д.

Чернівецький міський голова М. Федорук

Додаток

до рішення виконавчого комітету

міської ради

від 25.09.2007 року №710/18

Р о з р а х у н о к

розміру разової грошової допомоги сім’ї гр. Безушка В.В.

на придбання речей першої необхідності

|  | Прізвище, ім’я, | Загиб- лий | Члени сім’ї |  |  |  |  | Майно знищено на |  | Разова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | по батькові основного | член сім’ї | всьо- го | праце- здатні | непрацездатні |  |  | 100% | 50- 90% | допомога, |
|  | квартиронай-мача |  |  |  | які втратили праце-здатність | діти віком до 6 років | діти від 6 до 18 років |  |  | грн. |
| 1. | Безушко Василь Васильович (вул. Хотин-ська, 45-д/55) | - | 3 | 3 3 ос. х 561 грн. х х 7 = 11781 грн. | - | - | - | 100% | - | 11781 грн. |

# Секретар виконавчого

# комітету міської ради 					О. Васильчишин

№ 711/18

Про розробку Програми

зайнятості населення міста

Чернівців на 2008-2009 роки

(делеговані повноваження)

Відповідно до статті 34 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 14 Закону України ”Про зайнятість населення” та на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 09.08.2007 р. №350-р ”Про розробку проекту Програми зайнятості населення Чернівецької області на 2008-2009 роки”, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1.Утворити робочу групу з розробки проекту Програми зайнятості населення міста Чернівців на 2008-2009 роки (додається).

2.Затвердити графік розробки проекту Програми зайнятості населення міста

Чернівців на 2008-2009 роки (додається)

3.Виконавчим органам міської ради: департаменту економіки (Бойко І.В.), управлінням праці та соціального захисту населення (Круглецька А.Д.), освіти (Малишевська В.С.), відділам у справах сім’ї та молоді (Коцур Н.І.), інвестицій (Порчук М.Д.), державної реєстрації (Михайлова Н.І.), міському центру зайнятості (Березовська Л.В.) забезпечити виконання завдань щодо формування Програми в обсягах і в строки, встановлених графіком.

4.Робочій групі розробити проект Програми зайнятості населення міста Чернівців на 2008-2009 роки та подати його на розгляд виконавчого комітету міської ради в грудні поточного року.

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, начальника фінансового управління міської ради Прокопця Є. Д.

# Чернівецький міський голова М. Федорук

Додаток

до рішення виконавчого комітету міської ради

від 25.09.2007р. №711/18

С К Л А Д

робочої групи з розробки проекту Програми зайнятості

населення міста Чернівців на 2008-2009 роки

Голова робочої групи:

| Прокопець Євген Дмитрович | - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, начальник фінансового управління міської ради |
| --- | --- |

Заступники голови робочої групи:

| Березовська Людмила Василівна | - директор Чернівецького міського центру зайнятості; |
| --- | --- |
| Круглецька Аліна Дионісівна | - начальник управління праці та соціального захисту населення міської ради |

Члени робочої групи:

| Безручак Василь Васильович | - головний спеціаліст з питань правової роботи апарату Федерації професійних спілок України, заступник голови облпрофради (за згодою); |
| --- | --- |
| Гресь Ірина Петрівна | - начальник відділу з питань праці управління праці та соціального захисту населення міської ради; |
| Коцур Наталія Іллівна | - начальник відділу у справах сім"ї та молоді міської ради; |
| Михайлова Ніна Іванівна | - начальник відділу державної реєстрації міської ради, державний реєстратор; |
| Молочко Людмила Миколаївна | - заступник директора, начальник відділу взаємодії з роботодавцями міського центру зайнятості; |
| Порчук Марія Дмитрівна | - начальник відділу інвестицій міської ради; |
| Пулинець Володимир Олександрович | - заступник директора, начальник управління соціально-економічного розвитку департаменту економіки міської ради; |
| Сарчинська Тетяна Георгіївна | - перший заступник начальника Головного управління статистики у Чернівецькій області (за згодою); |
| Сірко Людмила Орестівна | - перший заступник начальника управління освіти міської ради; |
| Станкевич Стелла Омелянівна | - голова організації роботодавців м. Чернівців (за згодою) |

Секретар виконавчого комітету

міської ради О. Васильчишин

Затверджено

Рішення виконавчого комітету від 25.09.2007р. № 711/18

Г Р А Ф І К

розробки проекту Програми зайнятості

населення міста Чернівців на 2008-2009 роки

| № з/п | Етапи роботи | Терміни виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розробка та формування проекту ”Програми зайнятості населення міста Чернівців на 2008-2009 роки” | 01.12.2007р. | Департамент економіки міської ради, міський центр зайнятості, управління пра-ці та соціального захисту населення міської ради |
| 2. | Розробка проекту Програми зайнятості населення міста за розділами: | 01.11.2007р. |  |
|  | І. Основні підсумки виконання завдань і заходів, передбачених Програмою зайнятості населення на 2006-2007 роки | 01.11.2007р. | Департамент економіки міської ради, міський центр зайнятості, управління пра-ці та соціального захисту населення міської ради |
|  | ІІ. Основні тенденції соціально-економічного розвитку міста та розвитку ринку праці на 2008-2009 роки | 01.11.2007р. | Департамент економіки міської ради, міський центр зайнятості |
|  | ІІІ. Основні показники соціально-економічного розвитку міста | 01.11.2007р. | Департамент економіки, відділ інвестицій міської ради |
|  | ІV. Баланс руху робочої сили через Чернівецький міський центр зайнятості | 01.11.2007р. | Міський центр зайнятості |
|  | V. Завдання з розширення сфери застосування праці за рахунок створення нових робочих місць | 01.11.2007р. | Департамент економіки, відділ інвестицій, відділ державної реєстрації, управління праці та соціального захисту міської ради, міський центр зайнятості |
|  | VI. Обсяги надання соціальних послуг державною службою зайнятості на 2008-2009 роки | 01.11.2007р. | Міський центр зайнятості |
|  | VII. Заходи щодо реалізації Програми зайнятості населення міста Чернівців на 2008-2009 роки | 01.11.2007р. | Міський центр зайнятості, управління освіти, відділ у справах сім’ї та молоді, відділ інвестицій, управління праці та соціального захисту населення міської ради |
|  | Бронювання робочих місць на підприємствах, в установах та організаціях міста для працевлаштування окремих категорій громадян, які потребують соціального захисту | 01.11.2007р. | Міський центр зайнятості |

Секретар виконавчого комітету

міської ради О. Васильчишин

№ 713/18

Про внесення змін в склад оргкомітету

та робочої групи з проведення міської

благодійної акції “Милосердя”, затвер-

джених рішенням виконавчого комітету

міської ради від 13.06.2006 р. № 106/3

Відповідно до статті 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та в зв’язку з кадровими змінами, виконавчий комітет Чернівецької міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Внести зміни в пункт 2 рішення виконавчого комітету міської ради від 13.06.2006 р. № 106/3 “Про організацію міської благодійної акції “Милосердя” в 2006 році та визнання такими, що втратили чинність пункт 3 рішення виконавчого комітету від 17.05.2005 р. № 341/8 з цього питання”, а саме:

1.1. Вивести із складу оргкомітету з проведення міської благодійної акції “Милосердя” члена оргкомітету Пулинця Володимира Олександровича.

1.2. Вивести із складу робочої групи з проведення міської благодійної акції “Милосердя” члена робочої групи Шимчука Ярослава Георгійовича.

1.3. Ввести до складу оргкомітету з проведення міської благодійної акції “Милосердя” членами оргкомітету:

- Порчук Марію Дмитрівну, начальника відділу інвестицій Чернівецької

міської ради;

- Степанчук Галину Якимівну, першого заступника директора департаменту економіки, начальника управління обліку, використання та приватизації майна Чернівецької міської ради.

1.4. Ввести до складу робочої групи з проведення міської благодійної акції “Милосердя” членом робочої групи Мельничук Валентину Федорівну, голову регіональної благодійної асоціації “Сім’я і здоров’я” (за згодою).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради 
Онацьку І.І.

### Чернівецький міський голова	 			М. Федорук

№ 714/18

Про комісію з розгляду матеріалів щодо анулювання інформацій про внесення об’єктів торгівлі та сфери послуг в базу даних міста Чернівців, режиму їх роботи і раніше виданих дозволів на розміщення зазначених об’єктів

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення 15 сесії міської ради V скликання від 04.04.2007 р. №278 “Про затвердження Положення про порядок внесення об’єктів торгівлі та сфери послуг в базу даних міста Чернівців і встановлення зручного для населення режиму їх роботи» та з метою упорядкування функціонування об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, грального бізнесу і сфери послуг, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Створити комісію з розгляду матеріалів щодо анулювання інформацій про внесення об’єктів торгівлі та сфери послуг в базу даних міста Чернівців, режиму їх роботи і раніше виданих дозволів на розміщення зазначених об’єктів (далі по тексту – комісія) згідно з додатком.

2. Департаменту економіки міської ради (Бойко І.В.) забезпечити:

2.1. Якісний аналіз звернень органів внутрішніх справ, контролюючих служб і громадян, рекомендацій постійних комісій міської ради щодо призупинення чи анулювання дії інформацій (дозволів), встановленого режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, грального бізнесу та сфери послуг, збір необхідних документів, що підтверджують факти порушення суб’єктами господарювання чинного законодавства і притягнення їх до адміністративної відповідальності.

2.2. Організацію засідань комісії та своєчасне подання на її розгляд в повному обсязі матеріалів щодо призупинення чи анулювання дії інформацій, раніше виданих дозволів, обмеження, встановленого об’єктам торгівлі, ресторанного господарства, грального бізнесу і сфери послуг режиму роботи.

2.3. Прийняття відповідно до пропозицій комісії розпоряджень департаменту економіки міської ради та направлення їх в 5-денний термін суб’єктам господарювання і державній податковій інспекції у місті Чернівцях.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, начальника фінансового управління міської ради Прокопця Є.Д.

Чернівецький міський голова			 			М.Федорук

Додаток

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від 25.09.2007 року № 714/18

Склад

комісії з розгляду матеріалів щодо анулювання інформацій про внесення об’єктів торгівлі та сфери послуг в базу даних міста Чернівців, режиму їх роботи і раніше виданих дозволів на розміщення зазначених об’єктів

Голова комісії:

Бойко					 директор департаменту економіки Іван Васильович				 міської ради

Заступник голови

комісії:

Крамаренко					 заступник директора, начальник Євген Володимирович				 управління розвитку споживчого

ринку та туризму департаменту

економіки міської ради

Секретар комісії:

Саінчук начальник відділу оптимізації Альона Вікторівна мережі послуг управління розвитку

споживчого ринку та туризму

департаменту економіки міської

ради

Члени комісії:

Адамович начальник відділу економічного Світлана Дмитрівна аналізу та планування доходів

бюджету фінансового управління

міської ради

Боднар						 депутат міської ради (за згодою)

Іван Іванович

Гаєвська						 депутат міської ради (за згодою)

Марина Юріївна

Городенський 					 заступник начальника державної Ярослав Доринович 				 податкової інспекції у м.

Чернівцях (за згодою)

Добрянський					 заступник начальника відділу

Петро Петрович					 адміністративної служби міліції

УМВС України в Чернівецькій

області, начальник відділення

організації охорони громадського

порядку (за згодою)

Кокодей						 заступник голови представництва Олексій Іванович					 Державного комітету України з

питань регуляторної політики та

підприємництва у Чернівецькій

області (за згодою)

Кудрявцев						 головний державний санітарний

Юрій Валентинович				 лікар міської санітарно-

епідеміологічної станції (за згодою)

Кухарчук голова правління Чернівецького

Ігор Юрійович міського центру захисту приватних

підприємців та підприємств

малого бізнесу (за згодою)

Кушнірик заступник директора, начальник Ярослав Денисович управління комунального

господарства департаменту

житлово-комунального

господарства міської ради

Марчук						 головний спеціаліст відділу

Денис Петрович					 правового забезпечення питань

житлово-комунального

обслуговування юридичного

управління міської ради

Онуфрійчук головний спеціаліст Світлана В’ячеславівна територіального управління

«Держпромгірнагляду» в

Чернівецькій області (за згодою)

Маркевич головний спеціаліст інспекції

Тетяна Миколаївна архітектурно-будівельного

контролю департаменту

містобудівного комплексу та

земельних відносин міської ради

Цап провідний фахівець відділу

Сергій Васильович державного нагляду головного

управління Міністерства

надзвичайних ситуацій України в Чернівецькій області (за згодою)

Секретар виконавчого комітету

міської ради		О.Васильчишин

№ 716/18

Про відміну рішення

«Про внесення об’єктів торгівлі та

сфери послуг в базу даних

міста Чернівців (делеговані повноваження)»

Розглянувши рішення 19 сесії міської ради V скликання від 30.08.2007р. №402 «Про пропозицію виконавчому комітету Чернівецької міської ради щодо відміни раніше прийнятого рішення від 10.07.2007р. № 536/12 «Про внесення об’єктів торгівлі та сфери послуг в базу даних міста Чернівців» виконавчий комітет міської ради встановив наступне.

Відповідно до договору купівлі – продажу приміщень від 21.02.2007р., укладеного між департаментом економіки міської ради та Жогою Миколою Івановичем, останній прийняв у власність (купив) нежилі приміщення (салон по наданню побутових послуг) першого поверху в житловому будинку літ. «А», загальною площею 165,90 кв. м, які знаходяться в будинку № 125 на проспекті Незалежності в м. Чернівцях. За умовами укладеного договору покупець зобов’язався протягом трьох років з моменту нотаріального посвідчення цього договору використовувати придбане приміщення під побутову майстерню.

Згодом, 01.06.2007р. між власником приміщення Жогою М.І. та приватним підприємцем Аносовою Іриною Миколаївною укладено договір оренди нежитлового приміщення за умовами якого, в орендне користування передається частина нежитлового приміщення загальною площею 146 кв.м., що на проспекті Незалежності, 125 для здійснення орендарем господарської діяльності. Цим же договором передбачається право орендаря передавати об’єкт в суборенду.

В цей же день між орендарем та товариством з обмеженою відповідальністю «Порив» укладається договір суборенди нежитлових приміщень загальною площею 146 кв.м. під розміщення салону гральних автоматів.

Таким чином, при укладенні договорів оренди та суборенди, власник свідомо розуміючи значення своїх дій порушив умови укладеного ним договору купівлі – продажу приміщення в будинку № 125 на проспекті Незалежності в м.Чернівцях, функціональне призначення якого до 21.02.2010 року необхідно було використовувати під побутову майстерню.

За таких обставин, виконавчий комітет визнає прийняте ним рішення від 10.07.2007р. №536/12 «Про внесення об’єктів торгівлі та сфери послуг в базу даних міста Чернівців» в частині внесення в базу даних залу гральних автоматів з цілодобовим режимом роботи, який орендується товариством з обмеженою відповідальністю «Порив» (ідент.код 21513028) у власному приміщенні Жоги Миколи Івановича, таким, що прийнято з порушенням умов укладеного договору купівлі – продажу приміщень від 21.02.2007р., укладеного між департаментом економіки міської ради та Жогою Миколою Івановичем.

За таких обставин та відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

ВИРІШИВ:

1. Відмінити рішення виконавчого комітету міської ради «Про внесення об’єктів торгівлі та сфери послуг в базу даних міста Чернівців (делеговані повноваження)» від 10.07.2007р. №536/12 як таке, що прийнято з недотриманням умов укладеного договору купівлі-продажу приміщень від 21.02.2007р. в частині його цільового використання.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора департаменту економіки міської ради Бойка І.В.

Чернівецький міський голова					 М.Федорук

# № 724/18

# Про відзначення переможців

міського конкурсу “Кращий

дільничний інспектор м. Чернівці”

Відповідно до підпункту 2 пункту “ а” частини 1 статті 38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні,” Указу Президента України “Про додаткові заходи щодо поліпшення діяльності служби дільничних інспекторів міліції”, враховуючи рішення виконавчого комітету міської ради від 22.06.2004р.№ 547/12 “ Про проведення щорічного міського конкурсу з визначення кращого дільничного інспектора міліції м. Чернівці” серед дільничних інспекторів міліції в районах міста, розглянувши матеріали, подані комісією та керівництвом УМВС України в Чернівецькій області, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Оголосити Подяку Чернівецького міського голови з врученням листа Подяки та нагородити:

1.1.За 1-е місце – грошовою винагородою в сумі 1000 (тисяча) гривень, нараховану з урахуванням сплати податків в розмірі 1176 грн. 47 коп. (тисяча сто сімдесят шість гривень 47 копійок), старшого дільничного інспектора міліції Першотравневого РВ УМВС України в Чернівецькій області майора міліції Гоя Івана Васильовича.

1.2. За 2-е місце – грошовою винагородою в сумі 750 (сімсот п’ятдесят) гривень, нараховану з урахуванням сплати податків в розмірі 882 грн. 35коп. (вісімсот вісімдесят дві гривні 35 копійок), старшого дільничного інспектора міліції Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області майора міліції Рябого Вадима Васильовича.

1.3. За 3-е місце – грошовою винагородою в сумі 500 (п’ятсот) гривень, нараховану з урахуванням сплати податків в розмірі 588 грн. 23 коп. (п’ятсот вісімдесят вісім гривень 23 копійки ), дільничного інспектора міліції Садгірського РВ УМВС України в Чернівецькій області лейтенанта міліції Северина Олександра Івановича.

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності Чернівецької міської ради (Голік Л.В.) забезпечити виплату грошової винагороди за рахунок коштів цільового фонду соціально-економічного розвитку міста.

3. Відділу інформації міської ради (Вишневська І.М.) оприлюднити в засобах масової інформації результати проведеного конкурсу.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу мобілізаційної роботи та координації дій з правоохоронними органами міської ради Тавровського Л.З.

Чернівецький міський голова				М. Федорук

№ 730/18

Про розвиток інфраструктури

на території парку “Жовтневий”

Керуючись підпунктом 9 пункту «а» статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішення виконавчого комітету від 25.06.2007р. № 484/11 «Про проведення Другого конкурсу інвестиційних проектів з благоустрою території та розвитку інфраструктури в парку «Жовтневий» та визнання такими, що втратили чинність пункти 3.3 та 3.4 рішення виконавчого комітету міської ради від 26.12.2006р. № 670/16», та розглянувши протокол № 2 від 29 серпня 2007р. засідання конкурсної комісії з підбиття підсумків Конкурсу інвестиційних проектів з благоустрою території та розвитку інфраструктури в парку «Жовтневий», виконавчий комітет міської ради

- В И Р І Ш И В:

1. Визнати переможцями Другого конкурсу інвестиційних проектів з благоустрою території та розвитку інфраструктури в парку «Жовтневий» та інвесторів на влаштування таких об’єктів господарювання:

1.1. КП ФЮ «Буковина інтернаціональна» (м.Чернівці, вул. Руська, 20) – сноутюбингова траса.

1.2. ТОВ «Буковинська юнацька творчість» (м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 79/10) – кафе з човниковою станцією.

1.3. Приватного підприємця Батюкевича Олександра Григоровича (м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 83/13) – тенісний корт, майданчик для бадмінтону, тренерська роздягальня.

1.4. Приватного підприємця Марківа Миколу Миколайовича (м.Чернівці, вул. Сінна, 40) – спортивно-оздоровчий комплекс.

2. Дозволити переможцям, вказаним у пункті 1 цього рішення, розпочати виготовлення проектно-кошторисної документації на влаштування на території парку «Жовтневий» відповідно до ескізного проекту «Генеральний план розвитку парку «Жовтневий» таких об’єктів:

2.1. Сноутюбингова траса (за № 11 Генерального плану парку, площа земельної ділянки – 2 га).

  - Кафе з човниковою станцією (відповідно об’єкт № 27 – 0,36 га).

  - Тенісний корт, майданчик для бадмінтону та тренерська роздягальня (відповідно об’єкт № 38,31,39 – 0,8 га)

  - Спортивно-оздоровчий комплекс (відповідно об’єкт № 4 – 0,3 га).

3. Визнати замовником на влаштування об’єктів інфраструктури на території парку «Жовтневий» комунальне підприємство «Парк «Жовтневий» (вул. Гaйдара, 2-а, ідентифікаційний номер 31396751).

4. Для надання завершеного естетичного вигляду центральній частині парку «Жовтневий», переможцям Другого конкурсу інвестиційних проектів, які зазначені в пункті 1 цього рішення взяти дольову участь у фінансуванні влаштування фонтану на декоративному озері №2 парку, визначивши у договорах співпраці конкретну суму інвестицій на ці цілі в розмірі 15% від суми кожного інвестиційного проекту та до 15.12.2007 р. перерахувати її замовнику.

5. Встановити, що реалізація інвестиційних проектів проводиться відповідно до Земельного кодексу України, Закону України «Про природно-заповідний фонд України», Правил використання та забудови території міста Чернівці, затверджених рішенням 34 сесії міської ради IV скликання від 07.07.2005 року № 763 без права власності на землю, на умовах тристороннього договору співпраці між інвестором, міською радою та КП «Парк «Жовтневий».

6. Директору КП «Парк «Жовтневий» Григоришину Д.А. підготувати договори про спільну діяльність з вищевказаними інвесторами відповідно до форми договору, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 26.12. 2006 р. № 670/16.

7. Влаштування об’єктів здійснювати відповідно до умов інвестиційного договору на підставі розробленої проектно-кошторисної документації.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Онацьку І.І.

## Чернівецький міський голова М. Федорук

# № 745/18

# Про нагородження працівників освіти міста Чернівців

# премією імені Юрія Федьковича

Відповідно до статті 52, пункту 6 статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши Протокол засідання комісії управління освіти Чернівецької міської ради з присудження премії імені Юрія Федьковича від 07.09.2007р. № 2, подання управління освіти Чернівецької міської ради “Про присудження премії імені Юрія Федьковича” від 20.09.2007р. № 01-15/1412, керуючись Положенням про премію імені Юрія Федьковича, затвердженим рішенням Чернівецької міської ради від 23.09.1994 р. № 11 із змінами, внесеними рішенням Чернівецької міської ради від 07.07.2005 р. № 792, виконавчий комітет Чернівецької міської ради

вирішив:

І. За багаторічну плідну роботу у розвитку національної освіти, особистий внесок у справу навчання і виховання підростаючого покоління та з нагоди професійного свята – Дня працівників освіти нагородити премією імені Юрія Федьковича в розмірі трьох прожиткових мінімумів для працездатного населення 1683 (одна тисяча шістсот вісімдесят три) гривень кожна, таких працівників освіти:

1. Гафійчук Ольгу Веніамінівну – завідуючу спеціальним дошкільним навчальним закладом № 36 м. Чернівців;

2. Котову Марію Парфеніївну – методиста міського методичного кабінету управління освіти Чернівецької міської ради;

3. Ляшенко Світлану Іванівну – головного спеціаліста управління освіти Чернівецької міської ради;

4. Мокрогуз Світлану Олексіївну – директора Чернівецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Чернівецької міської ради;

5. Патрабой Ірину Олександрівну – вихователя-методиста дошкільного навчального закладу № 30 м. Чернівців;

6. Починка Мирослава Йосиповича – директора Чернівецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18 Чернівецької міської ради;

7. Проданюк Катерину Іванівну – вчителя обслуговуючої праці Чернівецької гімназії № 1 Чернівецької міської ради;

8. Руснак Ларису Валентинівну – заступника директора з виховної роботи Чернівецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Чернівецької міської ради;

9. Собистинську Ярославу Дмитрівну – директора Чернівецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 42 Чернівецької міської ради;

10. Чорногуз Галину Василівну – завідуючу дошкільним навчальним закладом № 48 м. Чернівців;

11. Андрусяка Василя Дмитровича – директора вищого професійного художнього училища № 5 м. Чернівців;

12. Гапей Аллу Василівну – заступника директора з навчальної роботи державного вищого навчального закладу «Чернівецький коледж дизайну та економіки»;

13. Остапова Сергія Едуардовича, в.о. завідувача кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича;

14. Польову Світлану Петрівну, завідувача кафедри акушерства і гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології Буковинського державного медичного університету.

ІІ. Преміювання працівників закладів освіти, які фінансуються з міського бюджету, провести за рахунок фонду оплати праці закладів освіти.

IІІ. Відділу бухгалтерського обліку та звітності Чернівецької міської ради (Голік Л.В.) виплатити премію імені Юрія Федьковича в сумі 6732 (шість тисяч тридцять дві) гривень, нарахованої з урахуванням сплати податків в сумі 7920 (сім тисяч дев’ятсот двадцять) гривень за рахунок коштів цільового фонду соціально-економічного розвитку міста наступним працівникам закладів освіти: Андрусяку В.Д., Гапей А.В., Остапову С.Е., Польовій С.П.

IV. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Онацьку І.І., заступника Чернівецького міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради.

Чернівецький міський голова 					 	М. Федорук

№ 746/18

Про підсумки проведення в 2007 році міського конкурсу “Район найкращого благоустрою та санітарно-екологічного стану”

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги рішення виконкому міської ради від 25.05.2004р. № 425/10 “Про проведення щорічного міського конкурсу “Район найкращого благоустрою та санітарно-екологічного стану” і від 07.06.2005р. № 407/9 “Про внесення змін до Положення про щорічний міський конкурс “Район найкращого благоустрою та санітарно-екологічного стану”, затвердженого рішенням виконкому міської ради від 25.05.2004р. № 425/10, затвердження умов та складу робочої комісії з проведення цього конкурсу” та розглянувши документи, подані комісією з проведення міського конкурсу, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Визнати переможцем міського конкурсу “Район найкращого благоустрою та санітарно-екологічного стану” в місті Чернівцях в 2007 році Першотравневий район.

2. Нагородити Першотравневий район перехідним кубком і грамотою Чернівецького міського голови.

3. Надати субвенцію з цільового фонду соціально-економічного розвитку міста бюджету Першотравневого району в сумі 40 тис. грн., в тому числі на:

3.1. Матеріальне заохочення працівників підприємств, організацій, органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення в сумі 10 тис. грн. (КЕКВ 1320).

3.2. Реконструкцію дитячих майданчиків сумі 30 тис. грн. (КЕКВ 2420).

4. Надати субвенцію з цільового фонду соціально-економічного розвитку міста бюджету Шевченківського району на матеріальне заохочення двірників комунальних житлово-ремонтних підприємств і приватних підприємств, які утримують житловий фонд і прибудинкові території в сумі 5 тис. грн. (КЕКВ 1320).

5. Надати субвенцію з цільового фонду соціально-економічного розвитку міста бюджету Садгірського району на матеріальне заохочення двірників комунального житлово-ремонтного підприємства № 15 в сумі 5 тис. грн. (КЕКВ 1320).

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради Шумейка О.М. і заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, начальника фінансового управління міської ради Прокопця Є. Д.

Чернівецький міський голова 						М. Федорук