## Рішення 4 засідання виконкому міської ради від 26 лютого 2008 року

№ 100/4

Про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 10.05.2007 р. №338/8 «Про ефективність діяльності виконавчих органів міської ради щодо виконання плану основних організаційних напрямів підготовки та відзначення 600-річного ювілею міста Чернівці, затверджених рішенням виконкому міської ради 15.08.2006 року №305/8 та здійснення власних планів підготовки до ювілею міста»

Заслухавши та обговоривши інформацію радника міського голови Килинича В.О., виконавчий комітет міської ради відмічає, що виконавчі органи міської ради продовжували роботу з виконання плану основних організаційних напрямів підготовки та відзначення 600-річного ювілею міста Чернівців, затверджених рішенням виконкому міської ради 15.08.2006 року №305/8 та здійснювали реалізацію власних планів підготовки до ювілею міста. Проведено значний обсяг будівельних, ремонтних та реставраційних робіт, розпочато будівництво ряду важливих об’єктів. Чіткішою стала організаторська робота виконавчих органів міської ради. Хід реалізації заходів з підготовки до 600-річчя міста розглядався на 5-ти засіданнях виконавчого комітету міської ради, та щомісячно – на засіданнях міського оргкомітету і громадської ради з питань сприяння підготовці ювілею.

Проте, для підвищення ефективності діяльності виконавчих органів міської ради в підготовці міста до ювілею використані ще далеко не всі можливості. Поки що не вдалося реалізувати повністю головне - виховний аспект цієї роботи. Підготовка до ювілею в конкретних справах, а не на словах, не стала поки що визначальним у роботі великої кількості підприємств міста та значної кількості його мешканців. Повільно ведуться окремі будівельні роботи, що викликає справедливе обурення городян, не завжди налагоджений потрібний контроль за виконанням підготовчих планів, подекуди втрачена принциповість щодо недбалого ставлення до виконання службових обов’язків окремими працівниками виконавчих органів міської ради. Погано ведеться роз’яснювальна робота щодо заходів та робіт, які здійснюються до ювілею. Не скоординована належним чином ініціатива підприємців міста щодо їх конкретної участі в підготовці ювілею, виготовлення продукції з символами міста та ювілейною символікою, сувенірів. Вкрай повільно залучаються інвестиції.

Керуючись статтями 27,30,32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Продовжити виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 10.05.2007 р. №338/8 «Про ефективність діяльності виконавчих органів міської ради щодо виконання плану основних організаційних напрямів підготовки та відзначення 600-річного ювілею міста Чернівці, затверджених

рішенням виконкому міської ради 15.08.2006 року №305/8 та здійснення власних планів підготовки до ювілею міста».

2. Зобов’язати першого заступника міського голови, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Попадюка М.П., Онацьку І.І., Прокопця Є.Д.:

2.1. Посилити персональну відповідальність підлеглих керівників виконавчих органів міської та районних в місті рад за вжиття ефективних дій щодо безумовного виконання підготовчих заходів, затверджених виконкомом міської ради 15.08.2006 року №305/8 і окреслених власними планами підготовки та проведення ювілею міста.

2.2. Передбачити суттєву допомогу в діяльності міської громадської організації «Фонд Чернівці 600».

3. Головам Першотравневої, Садгірської, Шевченківської районних у місті рад Ваньчицькому Ю.А., Бурезі Ю.І., Пазюку М.Д.:

3.1. Передбачити в поточному році проведення не менш як двох місячників з благоустрою районів. Значно посилити ефективність діяльності відділів з питань благоустрою, санітарії та екології.

3.2. Переглянути закріплення відповідальних працівників районних рад за об’єктами, які намічено відновити до ювілею з врахуванням підсумків зустрічей міського голови із керівниками банківських установ міста, будівельниками й шляховиками та керівниками підприємств.

3.3. Щотижнево розглядати хід підготовчих робіт на оперативних нарадах із запрошенням виконавців робіт та відповідальних за об’єкти.

4. Доручити раднику міського голови Оленчуку В.В. координацію реалізації всіх ініціатив підприємств, організацій, установ міста, окремих городян з питань благоустрою, відновлення та будівництва в зв’язку із відзначенням ювілею міста.

5. Зобов’язати заступника міського голови – директора департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради Бойка І.В., директорів департаментів економіки, житлово-комунального господарства, міської ради Степанчук Г.Я., Шумейка О.М.:

5.1. Визначити один день на тиждень для прийому відвідувачів з приводу спрощеного погодження необхідних документів на ведення робіт, пов’язаних з підготовкою до ювілею міста.

5.2. Постійно поновлювати перелік робіт, до виконання яких можуть долучитися підприємці чи окремі городяни на засадах добровільної допомоги місту у підготовці ювілею. Визначити конкретні об’єкти та роботи, куди б представники іноземних держав могли б спрямовувати власні кошти.

5.3. Разом із відповідними службами районних у місті рад організувати контроль за миттям коліс автотранспорту та спецтехніки й благоустроєм будівельних майданчиків.

5.4. В термін до 10 березня цього року розробити та оприлюднити перелік будівельних об’єктів, де є потреба у завезенні відпрацьованого ґрунту.

6. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів Онацькій І.І. продовжити контроль над розробкою сценарію головних заходів ювілею та відпрацюванням деталей майбутніх урочистостей.

7. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Прокопцю Є.Д. в разі внесення змін до бюджету міста на поточний рік передбачити відповідні витрати на святкування ювілею.

8. Доручити раднику міського голови Килиничу В.О.:

8.1. Продовжити координування роботи з підготовки до відзначення ювілею, збір та узагальнення пропозицій щодо відзначення 600-річчя міста.

8.2. Здійснювати подальшу взаємодію з Громадською радою сприяння підготовці до ювілею та міською громадською організацією «Фонд-Чернівці -600».

8.3. Надати необхідну допомогу в організації діяльності виконавчої дирекції підготовки свята.

8.4. Продовжити на кожному дні депутата інформувати депутатів міської ради про хід підготовки святкування ювілею.

8.5. До 1 березня 2008 року розробити мережевий графік всіх підготовчих робіт та заходів та передбачити розгляд його виконання на засіданнях міського оргкомітету.

8.6. Про хід виконання цього рішення заслухати на засіданні виконкому в вересні 2008 року.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Попадюка М.П., заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів Онацьку І.І., Прокопця Є.Д. та радника міського голови Килинича В.О..

#### Чернівецький міський голова 						М. Федорук

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 10.05.2007 р. №338/8 «Про ефективність діяльності виконавчих органів

міської ради щодо виконання плану основних організаційних напрямів підготовки та відзначення 600-річного ювілею міста Чернівці, затверджених рішенням виконкому міської ради 15.08.2006 року

№305/8 та здійснення власних планів підготовки до ювілею міста»

Протягом минулого року виконавчі органи міської ради продовжували роботу з виконання плану основних організаційних напрямів підготовки та відзначення 600-річного ювілею міста Чернівці, затверджених рішенням виконкому міської ради 15.08.2006 року №305/8 та здійснювали реалізацію власних планів підготовки до ювілею міста. Не дивлячись на те, що запланована субвенція із Державного бюджету, передбачена розпорядженням Кабінету Міністрів №101-р від 21 березня 2007 р. «Про підготовку та відзначення 600-річчя заснування м. Чернівців», так і не надійшла, з бюджету міста на вирішення найважливіших соціально-економічних проблем Чернівців за останні два роки направлено більше 150 млн. грн.. Проведено значний обсяг будівельних, ремонтних та реставраційних робіт, розпочато будівництво ряду важливих об’єктів. В місті за рахунок місцевого бюджету вже збудовано: спортивний комплекс «Олімпія», розпочато будівництво хірургічного комплексу міської дитячої лікарні, клубу мікрорайону «Ленківці», завершено перший етап реконструкції площі Філармонії, ведеться будівництво вулиці імені С. Воробкевича та площі Турецької криниці, профінансовані проектні роботи по реставрації архітектурних пам'яток міста державного та місцевого значення. З початком ювілейного року продовжилася спільна робота керівництва міської ради з комітетами Верховної Ради та новим Урядом держави щодо забезпечення виконання постанови Верховної Ради України від 5 липня 2005 р. за № 2730-ІУ “Про заходи щодо підтримки соціально-економічного розвитку міста Чернівці у зв’язку з відзначенням 600 - річчя його заснування”, хоча б у 2008 році.

Чіткішою стала організаторська робота виконавчих органів міської ради. Хід реалізації заходів з підготовки до 600-річчя міста розглядався на 5-ти засіданнях виконавчого комітету міської ради, і щомісячно – на засіданнях міського оргкомітету та громадської ради з питань сприяння підготовці ювілею. Кожним депутатом міської ради визначено особистий внесок до ювілею, ними сплановано облаштувати об’єкти соціального спрямування в місті на суму понад 3 млн. грн. Відбулися потрібні кадрові зміни в керівництві окремих виконавчих органів міської ради та міських комунальних підприємств, що сприятимуть підвищенню ефективності їх подальшої роботи. До міської громадської організації «Фонд Чернівці 600» вже надійшло 290,2 тисяч гривен добровільних внесків, 163 тисячі з яких використано для підтримки та фінансування мистецьких, дослідницьких та інших проектів в зв’язку із ювілеєм. Членами фонду стали 44 юридичні особи та 168 фізичних осіб. З приводу підготовки до святкування ювілею на початку поточного року відбулися зустрічі міського голови з керівниками банківських установ міста, будівельниками та керівниками промислових підприємств. На засіданні виконавчого комітету міської ради 12 лютого 2008 року затверджено концепцію святкового оформлення міста до ювілею, готується акція вшанування лідерів економічного розвитку міста. Запроваджена нова почесна відзнака міської ради - медаль «На славу Чернівців», якою нагороджуватимуться наші краяни та іноземні громадяни, що вагомими справами прославили крайову столицю Буковини. Погоджено ескіз ювілейної монети. В школах міста продовжувалося вивчення історії міста, розробляється низка підручників. Активізувалася науково-історична робота. Групою вчених Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича пишеться історія Чернівців. Заплановано чимало мистецьких заходів, готується до друку низка видань, філателістична виставка із випуском філателістичної продукції на ювілейну тематику.

Йде робота над сценарієм свята, складено календар ювілейних заходів на весь 2008 рік. Триває конкурс у засобах масової інформації на краще висвітлення підготовки святкування ювілею Чернівців. Відчувається зацікавленість у відзначенні 600-літнього міста ювілею за кордоном, в усіх семи містах-побратимах Чернівців. Готується презентація міста Чернівців у окремих посольствах України за кордоном. Почала працювати виконавча дирекція підготовки свята, на яку покладені функції безпосередньої роботи із гостями урочистостей.

Проте для підвищення ефективності діяльності виконавчих органів міської ради по підготовці міста до ювілею використані ще далеко не всі можливості. Поки що не вдалося реалізувати вповні виховний аспект цієї роботи. Підготовка до ювілею в конкретних справах, а не на словах, не стала поки що визначальним у роботі великої кількості підприємств міста та значної кількості його мешканців. В Чернівцях поки що не створено атмосферу напруженої та продуктивної праці, протидія споживацьким настроям окремих городян має формальний характер. Повільно ведуться окремі будівельні роботи, що викликає справедливе обурення городян, не завжди налагоджений потрібний контроль за виконанням підготовчих планів, подекуди втрачена принциповість до недбалого ставлення до виконання службових обов’язків окремими працівниками виконавчих органів міської ради. Особливо це стосується департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради. Керівництву департаменту, службі головного архітектора, іншим підрозділам не вдалося організувати в минулому році очікувані надходження до Фонду розвитку міста від продажу землі, спростити механізм отримання підприємцями дозволів на архітектурно-будівельні роботи, в тому числі і ті, які ініційовані ними в зв’язку із ювілеєм, впливати на якість та виправданість розміщення зовнішньої реклами в місті, в тому числі соціальної та ювілейної. Виконавчі органи міської ради незадовільно працювали над залученням підприємств всіх форм власності, окремих городян у роботу міської громадської організації «Фонд Чернівці 600», їх працівники не завжди показували особистий приклад. Погано ведеться роз’яснювальна робота щодо заходів та робіт, які здійснюються до ювілею. Скажімо, інформаційні таблички про ремонт вулиці Кобилянської, які йдуть вже не один місяць, з'явилися лише у лютому поточного року. Зазвичай не здійснюється миття коліс автотранспорту та спецтехніки, будівельні майданчики не облаштовуються відповідно до європейських стандартів, будівельне сміття вивозиться подекуди у випадкові місця.

Члени територіальної громади не завжди достатньо проінформовані про шляхи досягнення та особливо кінцевий результат тих чи інших відновлювальних робіт, планах вирішення міських проблем. Разом з тим, потребує значно більшої уваги роз’яснювальна робота серед забудовників та городян про попередження фактів знищення історично унікальних елементів міського довкілля, внесення пропозицій щодо притягнення винних до відповідальності, як це передбачено законами.

Минулого року в усіх трьох районах Чернівців скоротилася кількість людей, які побували на особистому прийому у голів районних рад та керівників відповідних районних служб, що є свідченням незадовільної відповідальності працівників органів місцевого самоврядування за ті чи інші конкретні питання життєдіяльності міста. Не скоординована належним чином ініціатива підприємців міста щодо їх конкретної участі в підготовці святкування ювілею, виготовлення продукції з символами міста та ювілейною символікою, сувенірів. Вкрай повільно залучаються інвестиції. Незадовільно виконується рішення виконкому міської ради про оголошення конкурсу на здобуття права бути спонсором підготовки та відзначення 600-ліття першої письмової згадки про місто Чернівці, офіційно надійшла поки що лише одна заявка. До цього часу не працюють студентські та учнівські бригади із благоустрою міста. Потребує значної активізації розвиток міста як туристичного центру. Проте окрім інформаційно-туристичного центру, питаннями розвитку туристичної привабливості міста та його інфраструктури, виконавчі органи ефективно не займаються.

##### Радник Чернівецького міського голови 				В. Килинич

№ 101/4

Про першочергові заходи щодо створення в м. Чернівцях сприятливих умов життєдіяльності для осіб з обмеженими фізичними можливостями

(делеговані повноваження)

Заслухавши інформацію начальника управління праці та соціального захисту населення міської ради Круглецької А.Д. про стан справ з питань забезпечення в м.Чернівцях особам з обмеженими фізичними можливостями сприятливих умов життєдіяльності, виконавчий комітет Чернівецької міської ради відмічає, що в місті проводиться певна робота щодо створення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до їх помешкань, об’єктів соціальної сфери, транспортної мережі.

Впродовж 2007 року влаштовано поручні та пандуси для вільного заїзду інвалідних візків у 44 житлових будинках, придбано 7 тролейбусів, пристосованих для перевезення маломобільних груп населення. Виконавчим комітетом Чернівецької міської ради затверджено 28 пільгових місць з відповідною розміткою для паркування транспортних засобів інвалідів. Організаціям, підприємствам, що опікуються проблемами громадян з обмеженими фізичними можливостями, відповідно до рішень виконавчого комітету Чернівецької міської ради для розміщення офісів, майстерень надано 11 приміщень міської комунальної власності загальною площею 1420,0 кв. м.

У місті діє дитячо-юнацька спортивна школа для інвалідів «Інваспорт», в якій займаються 310 інвалідів з вадами слуху, зору, розумового розвитку, з ураженням опорно-рухового апарату. 112 обдарованих дітей-інвалідів залучено до гурткової роботи в загальноосвітніх навчальних закладах, 17 – займаються в позашкільних закладах.

Разом з тим, значна кількість об’єктів соціальної сфери, приміщень, в яких розміщені виконавчі органи міської ради, районні в місті ради для інвалідів залишаються недоступними. Не вирішує проблему доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями і встановлення біля входу в приміщення замість зручних і безпечних пандусів металевих рейок (швелерів).

Громадські вбиральні та ті, які розміщені в установах і організаціях, не пристосовані до потреб громадян з обмеженими фізичними можливостями.

У громадському транспорті не стало нормою оголошення зупинок, що також створює труднощі для інвалідів, зокрема, з вадами зору.

Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Указу Президента України від 18.12.2007 р. № 1228 „Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями” та з метою соціального захисту громадян з обмеженими фізичними можливостями, виконавчий комітет Чернівецької міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Інформацію про стан справ щодо забезпечення в м. Чернівцях особам з обмеженими фізичними можливостями сприятливих умов життєдіяльності прийняти до відома (додається).

2. Затвердити першочергові заходи щодо створення в м. Чернівцях сприятливих умов життєдіяльності для осіб з обмеженими фізичними можливостями (додаються).

3. Створити при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради як консультативно-дорадчий орган Комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури згідно з додатком.

4. Затвердити Положення про Комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста (додається).

5. Департаментам міської ради містобудівного комплексу та земельних відносин (Бойко І.В.), житлово-комунального господарства (Шумейко О.М.), економіки (Степанчук Г.Я.), управлінням міської ради праці та соціального захисту населення (Круглецька А.Д.), освіти (Малишевська В.С.), охорони здоров’я (Тарасюк В.І.), з питань фізичної культури та спорту (Дяко- нюк С.В.), культури (Волинець Г.І.), відділу у справах сім’ї та молоді міської ради (Коцур Н.І.), виконавчим комітетам районних в місті Чернівцях рад (Ваньчицький Ю.А., Бурега Ю.І., Пазюк М.Д.) забезпечити неухильне виконання Указу Президента України від 18.12.2007р. № 1228 „Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями”.

Про вжиті заходи інформувати управління праці та соціального захисту населення міської ради до 1 липня 2008 року.

6. Управлінню праці та соціального захисту населення міської ради (Круглецька А.Д.) узагальнити інформації виконавчих органів Чернівецької міської ради та районних в місті Чернівцях рад і до 1 серпня 2008 року інформувати виконавчий комітет Чернівецької міської ради про хід виконання цього рішення.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Попадюка М.П. і заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, начальника фінансового управління міської ради Прокопця Є.Д.

Чернівецький міський голова					 	 М.Федорук

|  | Додаток до рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради 26.02.2008 № 101/4 |
| --- | --- |

Склад Комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при виконавчому комітеті

Чернівецької міської ради

Голова Комітету:

| Попадюк Микола Петрович | - перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради |
| --- | --- |

Заступники голови Комітету:

| Круглецька Аліна Дионісівна | - начальник управління праці та соціального захисту населення міської ради |
| --- | --- |
| Ярова Надія Степанівна | - заступник начальника управління містобудування та архітектури департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради |

Секретар Комітету:

| Долга Альона Євгенівна | - головний спеціаліст управління праці та соціального захисту населення міської ради |
| --- | --- |

Члени Комітету:

| Грималюк Іван Миколайович | - член Президії Чернівецької обласної організації інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів „Союз організацій інвалідів України” (за згодою) |
| --- | --- |
| Залевський Роман Володимирович | - голова міського товариства інвалідів „Милосердя”, заступник директора протезно-ортопедичного підприємства „Опора-плюс” (за згодою) |
| Кирилюк Марія Іванівна | - голова Чернівецької обласної Асамблеї інвалідів (за згодою) |
| Клічук Аспазія Дмитрівна | - співголова товариства по соціальному захисту дітей-інвалідів та хворих дітей (за згодою) |
| Мартинюк Василь Михайлович | - начальник відділу транспорту, зв’язку та енергетики департаменту житлово-комунального господарства міської ради |
| Нацюк Михайло Іванович | - голова Чернівецької обласної організації інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів „Союз організацій інвалідів України” (за згодою) |
| Осарчук Василь Іванович | - голова міського товариства інвалідів „Мрія” (за згодою) |
| Степанчук Галина Якимівна | - директор департаменту економіки міської ради |
| Фестрига Іван Степанович | - голова обласної організації УТОС (за згодою) |
| Циганюк Євгенія Опанасівна | - голова обласної організації УТОГ (за згодою) |
| Юрчак Анатолій Петрович | - перший заступник директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради |

Секретар виконавчого

комітету міської ради						 	О.Васильчишин

ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради 26.02.2008 № _____

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради

1. Загальні положення

1.1. Комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфра-структури (надалі – Комітет доступності) створюється при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради як консультативно-дорадчий орган з метою координації роботи, спрямованої на створення в місті Чернівцях інвалідам та іншим маломобільним групам населення безперешкодного доступу до об’єктів соціальної інфраструктури і користування дорожньо-тротуарною мережею, транспортом, засобами зв’язку та інформації.

1.2. Комітет доступності проводить свою діяльність на основі взаємодії з громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.

1.3. У своїй діяльності Комітет доступності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

2. Завдання і права Комітету доступності

2.1. Завданнями Комітету доступності є:

2.1.1.Здійснення громадського контролю щодо відповідності житла, громадських і виробничих будинків, а також інших будівель та споруд, в тому числі спортивного призначення, місць відпочинку, культурно-видовищних та інших установ і закладів, дорожньо-тротуарної мережі, транспорту, засобів зв’язку та інформації, території населених пунктів вимогам чинного законодавства щодо забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення.

2.1.2.Надання аналітичної, інформаційної та консультативної допомоги з питань, що належать до його компетенції.

2.1.3. Сприяння розвитку середовища життєдіяльності маломобільних груп населення.

2.1.4. Розробка пропозицій щодо удосконалення нормативів та стандартів з безперешкодного доступу маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.

2.1.5. Сприяння ефективній взаємодії у сфері створення безперешкодного доступу для маломобільних груп населення.

2.2. Комітет доступності має право:

2.2.1. Залучати для розгляду питань, пов’язаних з його діяльністю, представників виконавчих органів Чернівецької міської ради, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також незалежних експертів.

2.2.2. Одержувати в установленому порядку від виконавчих органів Чернівецької міської ради інформацію, матеріали і статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

2.2.3. Звертатись до Чернівецької міської ради та її виконавчих органів з пропозиціями і зауваженнями з питань, що належать до його компетентності.

2.2.4. Члени Комітету доступності можуть брати участь у нарадах, що проводяться місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань, які належать до компетенції Комітету доступності.

3. Склад Комітету доступності

3.1. До складу Комітету доступності входять представники виконавчих органів Чернівецької міської ради, районних в місті Чернівцях рад, громадських благодійних організацій, що представляють інтереси інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату, зі слуху та зору, дітей-інвалідів тощо.

3.2. Комітет доступності очолює голова, який за посадою є заступником Чернівецького міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, до компетенції якого належать питання, що стосуються будівництва та благоустрою.

3.3. Чисельність представників громадських організацій інвалідів повинна становити не менше половини загальної чисельності членів Комітету доступності.

3.4. Члени Комітету доступності виконують свої обов’язки на громадських засадах.

4. Організаційні засади Комітету доступності

4.1. Основною організаційною формою роботи Комітету доступності є засідання, які проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу в півріччя. Засідання Комітету доступності є правомочними, якщо на ньому присутні не менш як дві третини його членів. Засідання Комітету доступності проводить його голова, а у разі відсутності – заступник голови.

4.2. Рішення Комітету доступності приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів комітету.

4.3. Рішення Комітету доступності оформлюються протоколом, що підписує головуючий на засіданні, і мають рекомендаційний характер.

4.4. До участі в роботі засідань Комітету доступності запрошуються представники засобів масової інформації, при необхідності – керівники виконавчих органів Чернівецької міської ради, підприємств, установ та організацій, а також представники громадських благодійних організацій, які не ввійшли до складу Комітету доступності, за їх згодою.

4.5. Комітет доступності при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради щороку до 15 червня і 15 грудня звітує перед Комітетом доступності Чернівецької обласної державної адміністрації для подальшого інформування громадської ради Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України.

Секретар виконавчого

комітету міської ради						 	О.Васильчишин

# ІНФОРМАЦІЯ

про стан справ щодо забезпечення в м. Чернівцях особам з обмеженими фізичними можливостями сприятливих умов життєдіяльності

Станом на 01.01.2008 р. в Чернівцях проживає 11 521 інвалід. З них 1 416 – інваліди І групи, 5 649 – інваліди ІІ групи, 4 456 – інваліди ІІІ групи, 866 – діти-інваліди. З загальної кількості інвалідів 550 – інваліди по зору. 549 – інваліди, які пересуваються за допомогою інвалідного візка. В Шевченківському районі таких інвалідів проживає 318, Першотравневому – 179, Садгірському – 52.

На виконання Указів Президента України від 01.06.2005 р. № 900/2005 “Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями”, від 18.12.2007 р. № 1228 “Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можли-востями” в місті проводиться робота по створенню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до їх помешкань, об’єктів соціальної сфери, транспортної мережі.

Управлінням містобудування та архітектури департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради спільно з інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю проводиться певна робота з ліцензованими проектними організаціями та приватними підприємцями щодо виконання вимог державних будівельних норм В.2.2.-17:2006 “Будинки і споруди. Доступність будинків та споруд для мало- мобільних груп населення”. Виконання вимог зазначених державних будівельних норм враховується при видачі забудовникам архітектурно-планувальних завданнях на проектування та при погодженні проектної документації на будівництво об’єктів житлового та громадського призначення, при проведенні екпертизи проектної документації, при видачі дозволів на виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів на території міста. В склад державної приймальної комісії з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів на території міста включено представника управління праці та соціального захисту населення міської ради, який контролює виконання вказаних вище вимог.

Разом з тим, значна частина прийнятих в експлуатацію закінчених

будівництвом об’єктів, - це перепланування, переобладнання існуючих будівель та споруд. Влаштування доступу для осіб з обмеженими фізичними можливостями у вказані вище об’єкти не завжди можливе в зв’язку з щільністю забудови, через вузькі тротуари та стрімкі сходи.

За наслідками обстежень, висновків щодо технічної можливості створення сприятливих умов проживання осіб з обмеженими фізичними можливостями районними у місті радами затверджено переліки житлових будинків комунальної власності територіальної громади міста, в яких необхідно влаштувати пандуси чи поручні для забезпечення безперешкодного доступу людей до помешкань.

Протягом 2007 року влаштовано поручні та пандуси для вільного заїзду інвалідних колясок в 44 житлових будинках, що складає 64,7% від потреби. 30 житлових будинки, в яких проживають інваліди з втраченою рухомою активністю, ще потребують додаткового обстеження з метою уточнення відповідності існуючих пандусів та поручнів нормативам державних будівельних норм.

В минулому році прийнято в експлуатацію закінчених будівництвом 77 об’єктів, які пристосовані до потреб інвалідів. Серед них 10 житлових будинків, 33 магазини промислових і продовольчих товарів, 19 офісних приміщень, 8 перукарень та салонів краси, 7 аптек.

Продовжується робота зі створення безпечних умов для користування інвалідами у візках та іншими маломобільними групами населення транспортною інфраструктурою (вокзалами, привокзальними територіями, адміністративними будівлями підприємств, установ, організацій тощо). На сходах до входу в адміністративні приміщення влаштовуються поручні, сходи споруджуються з твердого морозостійкого матеріалу. Біля багатоквартирних житлових будинків, де проживають особи з обмеженими можливостями, влаштовуються пішохідні доріжки.

Виконавчим комітетом Чернівецької міської ради затверджено 28 платних місць для паркування транспортних засобів, на яких передбачено по 1 пільговому місцю для паркування транспортних засобів інвалідів з відповідною розміткою.

При придбанні рухомого складу громадського транспорту надається перевага моделям, які пристосовані для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. В 2006 році за кошти міського бюджету придбано 3 автобуси та 3 тролейбуси без сходів, низькополих. В 2007 році на умовах за рахунок державного та міського бюджетів придбано 7 тролейбусів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.

В усіх лікувальних закладах міської комунальної власності до приймальних відділень облаштовані під’їзні шляхи і місця паркування автомобілів та інших транспортних засобів, які забезпечують перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями, обладнані пандуси для в’їзду інвалідних візків. До прикладу, в ІV кварталі 2007 року завершено будівництво рентгенологічного кабінету в міській лікарні № 4, вхід до якого обладнано пандусом для інвалідних візків та упорядковано територію для забезпечення безперешкодного доступу інвалідів, облаштовано стоянку для автомобілів та інших транспортних засобів, які перевозять хворих.

Організаціям, підприємствам, що опікуються проблемами громадян з обмеженими фізичними можливостями, відповідно до рішень виконавчого комітету Чернівецької міської ради для розміщення офісів, майстерень надано 11 приміщень міської комунальної власності загальною площею 1420,0 м2.

Приділяється увага створення сприятливих умов особам з інвалідністю для занять фізкультурою і спортом, творчою діяльністю.

В місті діє дитячо-юнацька спортивна школа для інвалідів «Інваспорт», в якій займаються 310 інвалідів з вадами слуху, зору, розумового розвитку, з ураженням опорно-рухового апарату. Центром з фізичної культури і спорту «Інваспорт» придбано автотранспорт для перевезення спортсменів-інвалідів до місць занять фізичною культурою і спортом.

В 2007 року, враховуючи потреби осіб з обмеженими фізичними можливостями, обладнаний пандусом в’їзд до спортивного залу для інвалідів з ураженням рухового апарату, в якому для їх потреб пристосовані вбиральні і душова кімната (вул. Південно-Кільцева, 9). На фізкультурно-оздоровчому комплексі «Олімпія» встановлено додаткове освітлення на майданчиках і в спортивному залі, відремонтована під’їзна дорога до закладу. Відремонтовані поручні на сходах в спортивний зал Чернівецької обласної організації УТОС (вул. Головна, 188). На стадіонах «Буковина», «Мальва», «Гарт», «Олімпія» відведені спеціальні глядацькі місця для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Вдосконалюється робота з обдарованими інвалідами, в тому числі дітьми. Проводяться огляди творчості, організовуються тематичні виставки виробів художньо-прикладного і аматорського мистецтва інвалідів, які залучаються до участі у загальноміських заходах. 112 обдарованих дітей-інвалідів охоплених гуртковою роботою в загальноосвітніх навчальних закладах, 17 – займаються в позашкільних закладах.

Разом з тим робота по створенню в Чернівцях сприятливих умов життєдіяльності для осіб з обмеженими фізичними можливостями вимагає поліпшення.

Значна кількість об’єктів соціальної сфери, приміщень, які займають виконавчі органи міської ради, районні в місті ради для інвалідів фактично залишається недоступною, оскільки встановлення біля входу в приміщення замість зручних і безпечних пандусів металевих рейок (швелерів) не вирішує проблему доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Це стосується і певної частини об’єктів побуту та житлових будинків, до яких по вузьких металевих швелерах може дістатися лише спортсмен-екстремал.

Для громадян з порушенням опорно-рухового апарату, інших мало мобільних груп населення ускладнено користування пішохідними переходами, на яких необхідно облаштувати відповідні пандуси.

Високий бар’єр недоступності існує і на залізничних вокзалах, автостанціях, в аеропорту.

Громадські вбиральні, а також ті, які розташовані в приміщеннях виконавчих органів міської та районних в місті рад, підпорядкованих їм підприємств, установ та організацій не забезпечують особам з обмеженими фізичними можливостями вільного доступу.

У громадському транспорті не стало нормою оголошення зупинок, що також створює труднощі для інвалідів, зокрема, з вадами зору. Ця категорія інвалідів скаржиться також на порушення права незрячих на проїзд у міському транспорті з супроводжуючим. Для них небезпечною «бар’єрністю» є відкриті каналізаційні люки, зруйновані тротуари, понівечені орієнтувальні доріжки, що нерідко має місце в районі учбово-виробничого об’єднання УТОС, де працюють і компактно проживають інваліди по зору.

Особи з обмеженими фізичними можливостями потребують, щоб написи на приміщеннях і кабінетах робились укрупненим шрифтом і краще освітлювались, а на усіх доступних для інвалідів місцях загального користування (місцях паркування особистого транспорту, спорудах та переходах через транспортні комунікації, входах до громадських туалетів, лазень, тощо) були встановлені відповідні інформаційні знаки або символи.

Враховуючи вимоги Указу Президента України від 18.12.2007 р. № 1228 “Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями”, пропозиції громадських організацій інвалідів, а також підготовку до 600-річчя Чернівців, управління праці та соціального захисту населення міської ради вважає, що під час підготовчих заходів до ювілею міста ключове місце повинно належати вирішенню проблем, які турбують інвалідів. Спільні зусилля виконавчих органів міської та районних в місті рад повинні зробити Чернівці містом комфортним і доступним для чернівчан з особливими потребами.

Начальник управління праці та

соціального захисту населення 					А.Круглецька

ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради 26.02.2008 № 101/4

Першочергові заходи щодо створення в м. Чернівцях сприятливих умов

життєдіяльності для осіб з обмеженими фізичними можливостями

| № з/п | Зміст заходів | Терміни виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Забезпечити створення умов для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до будинків і приміщень виконавчих органів міської та районних в місті Чернівцях рад, підпорядко-ваних їм підприємств, установ та організацій. Для чого: - проаналізувати наявність пандусів, облаштування бордюрів для заїзду на тротуари, ширину дверей, відповідність їх вимо-гам державним будівельним нормам (ДБН); визначити першочерговий об’єм робіт з дообладнання та переобладнання будівель і приміщень; - провести необхідні ремонтні роботи для забезпечення без-бар’єрного доступу осіб з обмеженими фізичними можливос-тями відповідно до ДБН. Зокрема: до приміщень Першотравневої, Садгірської, Шевченківської районних в місті | До 15.03.2008 р. До 01.07.2008 р. | Департаменти житлово-кому-нального господарства, містобу-дівного комплексу та земельних відносин, економіки, управ-ління охорони здоров’я, освіти, з питань фізичної культури та спорту, культури, праці та со-ціального захисту населення, господарське, відділи у справах сім’ї та молоді, архівний, служ-ба у справах дітей міської ради, Першотравнева, Садгірська, Шевченківська районні в місті Чернівцях ради, міський відділ |

продовження

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Чернівцях рад, департаментів економіки та житлово-комуналь-ного господарства міської ради, міської поліклініки № 3 (вул. Південно-Кільцева, 14), поліклініки міської лікарні № 4 (вул. М.Тореза, 2), кінотеатру ім. І.Миколайчука (вул. Головна, 140), нового приміщення міського центру зайнятості, яке будується (вул. С.Воробкевича, 15-а), центральної дитячої біб-ліотеки (вул. В.Комарова, 28-а), бібліотек-філій централізованої бібліотечної системи №№ 1 (вул. 28 Червня, 57), 8 (вул. І.Під-кови, 8), 21 (проспект Незалежності, 115), 22 (вул. гетьмана П.Сагайдачного, 45), бібліотеки-філії № 1 для дітей (вул. Пере-моги, 2), клубу мікрорайону Красногорівка (вул. Сокирянська, 20), комунального центру „Турбота” (вул. Університетська, 18), ЗОШ №№10 (вул. Горіхівська, 31), 14 (вул. Шкільна, 3), 28 (вул. Руська, 251-а), 31 (вул. Хотинська, 56), гімназії № 1 (проспект Незалежності, 76); - привести у відповідність до державних будівельних норм пандус до приміщення міської ради; - влаштувати допоміжні засоби доступу, зокрема, сигналіза-тори з метою виклику відповідальних осіб для прийому інвалі-дів у захищених від опадів місцях в управліннях охорони здо-ров’я, культури, з питань фізичної культури та спорту, відділах у справах сім’ї та молоді, архівному, служби у справах дітей міської ради, міському відділі реєстрації актів цивільного стану (вул.О.Кобилянської,7), міському центрі зайнятості (вул. Л.Бет-ховена, 5), міських поліклініках № 1 (вул. Шкільна, 6), № 2 (вул. Л.Українки, 11). | До 01.04.2008 р. До 01.07.2008 р. | реєстрації актів цивільного стану, міський центр зайнятості |
| 2. | В обов’язковому порядку передбачати в архітектурно-плану-вальних завданнях на проектування об’єктів житлового та гро-мадського призначення виконання замовниками вимог щодо | Постійно | Департамент містобудівного комплексу та земельних відно-син міської ради |

продовження

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | облаштування таких об’єктів необхідними допоміжними засо- бами та упорядження території забудови для забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями. |  |  |
| 3. | При видачі дозволів на виконання будівельних робіт та прийнятті в експлуатацію об’єктів здійснювати контроль за дотриманням вимог щодо безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення, вулично-дорожньої мережі. | Постійно | Департамент містобудівного комплексу та земельних відно-син, управління праці та соці-ального захисту населення мі-ської ради |
| 4. | Зобов’язати власників та користувачів існуючих об’єктів со-ціальної сфери, де виявлені відхилення від нормативів, привести їх у відповідність до державних будівельних норм. Зокрема, взяти на облік об’єкти, де влаштовано „швелерний доступ”, зобов’язати власників та користувачів забезпечити нормативний доступ. В тому числі: державна податкова інспек-ція (вул. Червоноармійська, 200-а), центр технічної експлу-атації міського телефонного зв’язку „Укртелеком” (вул.Черво-ноармійська, 7), магазин „МТС” (проспект Незалежності, 127), продовольчі магазини по вул. Червоноармійській, 29, 110, по вул. Головній, 224-б, по вул. Ф.Полетаєва, 15, салон „Школа краси”, магазини „Галактика”, „Далматинець”(вул. В.Комарова, 11), аптека (вул. В.Комарова, 15), відділення зв’язку № 25 (вул. Бакинських 26 комісарів, 10). Забезпечити безбар’єрний доступ осіб з обмеженими фізич-ними можливостями до приміщень: відділення зв’язку № 8 (вул. Ю.Гагаріна, 36-а), торговельного центру „Рута” (вул. І.Стасюка, 20), продуктових магазинів „Ліна” (вул. Пів-денно-Кільцева, 31), „Ізіда” (вул. В.Комарова, 13). | До 01.07.2008 р. | Департаменти економіки, місто-будівного комплексу та земель-них відносин міської ради, Першотравнева, Садгірська, Шевченківська районні в місті Чернівцях ради |

продовження

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Вивчити питання щодо створення умов для вільного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до громадських вбиралень та тих, які розміщені в приміщеннях виконавчих органів міської та районних в місті рад, підпорядкованих їм підприємств, установ та організацій. Обладнати пандусами та поручнями вбиральні на вул. Садо-вій, 1, Калинівській, 13, Червоноармійській, 65, Руській, 1. | До 01.07.2008 р. | Департаменти економіки, жит-лово-комунального господар- ства, містобудівного комплексу та земельник відносин, госпо-дарське управління міської ради, Першотравнева, Садгір-ська, Шевченківська районні в місті Чернівцях ради |
| 6. | Забезпечити встановлення інформаційних знаків або симво-лів на усіх доступних для інвалідів місцях загального користу-вання: місцях паркування особистого транспорту, спорудах та переходах через транспортні комунікації, входах до громадських туалетів, лазень тощо. | До 01.07.2008 р. | Депараменти житлово-кому-нального господарства, еконо-міки міської ради, Першотрав-нева, Садгірська, Шевченків-ська районні в м.Чернівцях ради |
| 7. | Забезпечити виділення спеціальних місць для безкоштов-ного паркування транспортних засобів громадян з інвалідністю (в обсязі 10 відсотків загальної кількості місць, але не менше як одне місце) з позначенням їх відповідними знаками та розміткою у місцях платного паркування транспортних засобів, визначених рішенням виконавчого комітету міської ради від 10.05.2007 р. № 361/8: вул. Ю.Гагаріна, 25, вул. М.Занько-вецької, вул. Кафедральна, 1, вул. І.Франка, 2-8, вул. Б.Хмель-ницького, 64-а, вул. М.Емінеску, вул. М.Кордуби, вул. М.Бах-рушина, 1-3, вул. О.Поповича, 2-4, вул. Д.Загула, 3 - І.Вільде, 1-7, вул. З.Космодем’янської, 4-6, проспект Незалежності, 96, вул. І.Стасюка, 2-6, вул. І.Стасюка, 20-22, вул. І.Стасюка, 24, вул. Зелена, вул. М.Удонова, вул. Головна, 48-50, вул. генерала М.Ватутіна, 1-3. | До 01.04.2008 р. | Департамент житлово-кому-нального господарства міської ради, міськШЕП |

продовження

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | Створити безпечні умови для користування особами з обме-женими фізичними можливостями транспортною інфраструк-турою – аеропортом, залізничними та автовокзалами, привок-зальними територіями, переходами через залізничні колії тощо. Провести з цією метою їх перевірку на відповідність вимо- гам щодо забезпечення безперешкодного доступу, зокрема, до залів очікування, квиткових кас, камер схову, таксофонів, вбиралень, перевірити наявність відповідних інформаційних засобів. Облаштувати аеропорт технічними засобами та інформа-ційними знаками про надання послуг особам з обмеженими фізичними можливостями. Рекомендувати керівництву залізничного вокзалу, автовокзалу та автостанцій створити належні умови для обслуговування інвалідів. | До 01.04.2008 р. До 01.07.2008 р. | Депарамент житлово-комуналь-ного господарства міської ради, МКП „Міський центр організа-ції пасажирських перевезень”, МКП „Міжнародний аеропорт „Чернівці”, ВАТ „Чернівціавто-транс”, вокзал станції Чернівці |
| 9. | Провести додаткове обстеження житлових будинків, в яких проживають інваліди з втраченою рухомою активністю, з метою уточнення відповідності існуючих пандусів та поручнів нормативам, при необхідності провести їх реконструкцію: вул. Хотинська, 45-а, 45-в; вул. Надрічна, 3-а; вул. Руська, 251, 253, 263, 265; вул. А.Барбюса, 33; вул. Є.Стеф’юка, 3; вул. Чер-воноармійська, 85, 93, 97; вул. В.Комарова, 9, 9-б, 16, 31-д; Ентузіастів провулок, 6; вул. Головна, 204-б; вул. 28 Червня, 27; вул. Південно-Кільцева, 4, 6, 21-а; Героїв Сталінграду бульвар, 4-б, 5, 22, 24; вул. С.Воробкевича, 3, 9; вул. А.Гайдара, 1-а; вул. Університетська, 14; вул. Ф.Достоєвського, 4. | До 01.05.2008 р. | Першотравнева, Садгірська, Шевченківська районні в місті Чернівцях ради, департамент житлово-комунального госпо-дарства міської ради |

продовження

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Забезпечити встановлення пандусів та поручнів у житлових будинках, в яких проживають інваліди з втраченою рухомою активністю: вул. Глухівська, 5; вул. Є.Стеф’юка, 10, 3-б; проспект Незалежності, 119, 121; вул. І.Стасюка, 23, 26; вул.Червоноармійська, 59, 172; вул. В.Комарова, 19-21, 28-а; вул. Ентузіастів, 9-а; вул. Головна, 204-д; вул. М.Заньковецької, 15; вул. 28 Червня, 55; вул. Руська, 249, 261; вул. Білоруська, 22; вул. Південно-Кільцева, 21; вул. В.Чапаєва, 43. Для інвалідів з втраченою рухомою активністю, які проживають на верхніх поверхах у будинках без ліфтів, вишуковувати можливість обміну квартир на рівноцінні на першому поверсі. |  |  |
| 10. | При придбанні міського пасажирського транспорту віддава-ти перевагу тролейбусам та автобусам, пристосованим для пе-ревезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. | Постійно | Департамент житлово-кому-нального господарства міської ради, МКП „Чернівецьке тро-лейбусне управління”, ЧМК автобусно-тролейбусне підпри-ємство |
| 11. | При проведенні конкурсу на автобусні маршрути надавати перевагу автоперевізникам, в яких є рухомий склад, пристосо-ваний для перевезення інвалідів з враженням опорно-рухового апарату та обладнаний засобами інформування пасажирів з вадами зору і слуху. | Постійно | Департамент житлово-кому-нального господарства міської ради |
| 12. | Забезпечити прийняття в експлуатацію об’єктів дорожньої інфраструктури за умови створення безпечних умов для людей з інвалідністю. | Постійно | Департаменти житлово-кому-нального господарства, містобу-дівного комплексу та земельних відносин міської ради |

продовження

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13. | Влаштувати пандуси для забезпечення вільного пересування маломобільних груп населення на пішохідних переходах цент- ральних вулиць міста (вул. Головна, вул. Ю.Гагаріна, вул. геть-мана П.Сагайдачного, вул. І.Франка, вул. Університетська, вул. генерала М.Ватутіна). | До 01.07.2008 р. | Департамент житлово-кому-нального господарства міської ради, міськШЕП |
| 14. | Забезпечити облаштування регульованих пішохідних пере-ходів на вул. Головній в районі типографії та перехрестя вул. Комарова – пров. Ентузіастів напрямними огородженнями та спеціальними звуковими сигналами світлофорів для створення безпечних умов руху людей з вадами зору. | До 01.07.2008 р. | Департамент житлово-кому-нального господарства міської ради, міськШЕП |
| 15. | Забезпечити в громадському транспорті обов’язкове оголошення через гучномовці назв зупинок. | До 01.04.2008 р. | Департамент житлово-кому-нального господарства міської ради, МКП „Міський центр організації пасажирських пере-везень” |
| 16. | Забезпечити безперебійне функціонування автобусів мар-шруту № 26-а по вул. Комунальників для полегшення доступу інвалідів до Чернівецького протезно-ортопедичного цеху. | Постійно | Департамент житлово-кому-нального господарства міської ради, МКП „Міський центр організації пасажирських пере-везень” |
| 17. | Сприяти громадським організаціям інвалідів в їх діяльності, зокрема, в здійсненні ними моніторингу реалізації державної політики у сфері забезпечення прав осіб з обмеженими фізич-ними можливостями та рівня їх соціальної захищеності. | Постійно | Виконавчі органи міської, Першотравневої, Садгірської, Шевченківської районних в місті Чернівцях рад |
| 18. | Не допускати випадків виселення громадських організацій інвалідів з приміщень, в яких вони здійснюють статутну діяльність. | Постійно | Департамент економіки, відділ міжнародних відносин та зв’яз-ків з громадськістю, управління праці та соціального захисту населення міської ради |

продовження

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. | Продовжити підтримку обласних організацій УТОС та УТОГ, зокрема, з питань вільного доступу інвалідів з вадами зору та слуху до інформаційного поля. Надавати фінансову підтримку на оновлення бібліотечних фондів та комп’ютерної техніки, забезпечення доступу до глобальної інформаційної мережі Інтернет. | Постійно | Управління праці та соціаль-ного захисту населення, фінан-сове, відділ міжнародних відно-син та зв’язків з громадськістю міської ради |
| 20. | Взяти під особливий контроль суворе дотримання в зоні компактного проживання інвалідів з вадами зору (район учбово-виробничого об’єднання УТОС) правил паркування машин, забезпечення цілісності каналізаційних люків, тротуарів, орієнтувальних доріжок. | Постійно | Департамент житлово-кому-нального господарства міської ради, Шевченківська районна в місті Чернівцях рада |
| 21. | Створити сприятливі умови особам з інвалідністю, зокрема, молоді для занять мистецтвом, творчою діяльністю, фізкультурою та спортом. Передбачити охоплення мережею гуртків, секцій дітей-інвалідів. Практикувати для них індивідуальні години викладання, відвідування вдома. | Постійно | Управління культури, освіти, з фізичної культури та спорту, відділ у справах сім’ї та молоді міської ради |
| 22. | Створювати умови для навчання (за відсутності показань) дітей-інвалідів у неспеціалізованих загальноосвітніх навчаль-них закладах. | Постійно | Управління освіти міської ради |
| 23. | Забезпечити здійснення соціального супроводу сімей, що виховують дітей-інвалідів та молодих інвалідів. Залучати їх до діяльності клубу „Паросток”. | Постійно | Управління освіти, відділ у справах сім’ї та молоді міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |
| 24. | При коригуванні міського бюджету передбачити видатки на створення в комунальному центрі „Турбота” диспетчерського пункту для надання транспортних послуг особам з обмеженими фізичними можливостями. | До 01.04.2008 р. | Фінансове управління, праці та соціального захисту населення міської ради |

продовження

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 25. | Запровадити в приміщенні громадської приймальні міської ради (кімната № 109) щомісячний прийом громадян з обмеженими фізичними можливостями керівниками виконав-чих органів міської ради, до приміщень яких відсутній належний доступ інвалідам з вадами опорно-рухового апарату, іншим маломобільним групам населення. | До 15.03.2008 р. | Громадська приймальня, управ-ління охорони здоров’я, куль-тури, з фізичної культури та спорту, освіти, праці та соціального захисту населення, відділ у справах сім’ї та молоді, служба у справах дітей міської ради |

Секретар виконавчого

комітету міської ради														О.Васильчишин

Аналіз забезпечення вільного доступу громадян

з обмеженими фізичними можливостями

до приміщень виконавчих органів міської ради, районних в місті Чернівцях рад

| № з/п | Установа | Наявність пандусів, поручнів, зручність для користування | Доступ-ність туалетів для інвалідів, їх облашту-вання | Відповідність висоти бордюрів при входах та під’їздах з вулиці | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Міська рада (Центральна площа, 1) | Пандус не відповідає державним будівель-ним нормам (ДБН), поручні є. | Не доступні | Висота бордюру не забезпечує доступності |  |
| 2 | Департамент економіки (вул. О.Кобилян- сякої, 3) | Пандус, поручні відсу-тні, але є технічна можливість для їх влаштування. | Не доступні | Висота бордюру не забезпечує доступність |  |
| 3 | Департамент житлово-комунального госпо-дарства (вул. Вір- менська, 17-а) | Пандус, поручні відсу-тні, але є технічна можливість для їх влаштування. | Не доступні | Висота бордюру забезпечує доступність |  |
| 4 | Департамент місто-будівного комплексу та земельних відносин (вул. Б.Хмель-ницького, 64-а) | Пандус не потрібен, необхідно переобладнати поріг при вході в приміщення (не більше 15 см) | Не доступні | Висота бордюру забезпечує доступність, однак прилегла територія потребує ремонту |  |
| 5 | Управління культури (Центральна площа, 5) | Немає технічної можливості облашту-вати приміщення пандусом | Не доступні | Висота бордюру не забезпечує доступність | Доцільно при вході в приміщення влаштувати дзвінок |
| 6 | Управління охорони здоров’я (вул. О.Кобилян- сякої, 29) | Немає технічної можливості облашту-вати приміщення пандусом | Не доступні | Висота бордюру не забезпечує доступність | Доцільно при вході в приміщення влаштувати дзвінок |
| 7 | Управління з питань фізичної культури та спорту (вул. митрополита Шептицького, 23) | Немає технічної можливості облашту-вати приміщення пандусом | Не доступні | Висота бордюру не забезпечує доступність | Доцільно при вході в приміщення влаштувати дзвінок |
| 8 | Відділ у справах сім’ї та молоді (вул. Червоно-армійська, 44) | Немає технічної можливості облашту-вати приміщення пандусом | Не доступні | Висота бордюру не забезпечує доступність | Доцільно при вході в приміщення влаштувати дзвінок |
| 9 | Служба у справах дітей міської ради (вул. Головна, 55) | Немає технічної можливості облаштувати приміщення пандусом | Не доступні | Висота бордюру не забезпечує доступність | Доцільно при вході в приміщення влаштувати дзвінок |
| 10 | Міський відділ реєстрації актів цивільного стану (вул. О.Кобилян- ської, 7) | Немає технічної можливості облашту-вати приміщення пандусом, існуючий ліфт непридатний до експлуатації | Не доступні | Висота бордюру забезпечує доступність | Необхідно розглянути питання щодо заміни ліфта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | Архівний відділ міської ради (вул. О.Кобилянсь- кої, 29) | Немає технічної можливості облашту-вати приміщення пандусом | Не доступні | Висота бордюру не забезпечує доступність | Доцільно при вході в примі-щення влашту-вати дзвінок |
| 12 | Міський центр зайнятості (вул. Л.Бетховена, 5) | Немає технічної можливості облаштувати приміщення пандусом | Не доступні | Висота бордюру забезпечує доступність | Доцільно при вході в примі-щення влашту-вати дзвінок. В новому примі-щенні, необхі-дно врахувати потреби маломо-більних груп населення |
| 13 | Шевченківська районна в місті рада, управління праці та соціального захисту населення міської і Шевченківської районної рад (вул. Червоно-армійська, 176) | Пандус при в ході в приміщення не відпо- відає ДБН, поручні є | Не доступні | Висота бордюру не забезпечує доступність | Необхідно забезпечити доступність інвалідів до кабінетів на І поверсі |
| 14 | Першотравнева районна в місті рада, управління праці та соціального захисту Першотравневої районної ради (вул. Руська, 183) | Пандус при в ході в приміщення не відпо-відає ДБН, поручні відсутні | Не доступні | Висота бордюру забезпечує доступність | Необхідно забезпечити доступність інвалідів до кабінетів на І поверсі |
| 15 | Садгірська районна в місті рада (вул. І.Підкови, 2) | Пандус, поручні відсутні, але є технічна можливість для їх влаштування | Не доступні | Висота бордюру забезпечує доступність |  |
| 16 | Управління праці та соціального захисту населення Садгірської районної ради (вул. І.Підкови, 7-а) | Пандус відповідає ДБН, поручні є | Доступні | Висота бордюру забезпечує доступності |  |

Головний спеціаліст управління праці та

соціального захисту населення міської ради,

член державної комісії по прийнятті в експлуатацію

закінчених будівництвом об’єктів 						А.Долга

Голова Чернівецької обласної організації інвалідів

Всеукраїнської організації інвалідів

«Союз організацій інвалідів» 							М.Нацюк

# ІНФОРМАЦІЯ

про стан справ щодо забезпечення в м. Чернівцях особам з обмеженими фізичними можливостями сприятливих умов життєдіяльності

Станом на 01.01.2008 р. в Чернівцях проживає 11 521 інвалід. З них 1 416 – інваліди І групи, 5 649 – інваліди ІІ групи, 4 456 – інваліди ІІІ групи, 866 – діти-інваліди. З загальної кількості інвалідів 550 – інваліди по зору. 549 – інваліди, які пересуваються за допомогою інвалідного візка. В Шевченківському районі таких інвалідів проживає 318, Першотравневому – 179, Садгірському – 52.

На виконання Указів Президента України від 01.06.2005 р. № 900/2005 “Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями”, від 18.12.2007 р. № 1228 “Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можли-востями” в місті проводиться робота по створенню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до їх помешкань, об’єктів соціальної сфери, транспортної мережі.

Управлінням містобудування та архітектури департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради спільно з інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю проводиться певна робота з ліцензованими проектними організаціями та приватними підприємцями щодо виконання вимог державних будівельних норм В.2.2.-17:2006 “Будинки і споруди. Доступність будинків та споруд для мало- мобільних груп населення”. Виконання вимог зазначених державних будівельних норм враховується при видачі забудовникам архітектурно-планувальних завданнях на проектування та при погодженні проектної документації на будівництва об’єктів житлового та громадського призначення, при проведенні екпертизи проектної документації, при видачі дозволів на виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів на території міста. В склад державної приймальної комісії з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів на території міста включено представника управління праці та соціального захисту населення міської ради, який контролює виконання вказаних вище вимог.

Разом з тим, значна частина прийнятих в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, - це перепланування, переобладнання існуючих будівель та споруд. Влаштування доступу для осіб з обмеженими фізичними можливостями у вказані вище об’єкти не завжди можливе в зв’язку з щільністю забудови, через вузькі тротуари та стрімкі сходи.

За наслідками обстежень, висновків щодо технічної можливості створення сприятливих умов проживання осіб з обмеженими фізичними можливостями районними у місті радами затверджено переліки житлових будинків комунальної власності територіальної громади міста, в яких необхідно влаштувати пандуси чи поручні для забезпечення безперешкодного доступу людей до помешкань.

Протягом 2007 року влаштовано поручні та пандуси для вільного заїзду інвалідних колясок в 44 житлових будинках, що складає 64,7% від потреби. 30 житлових будинки, в яких проживають інваліди з втраченою рухомою активністю, ще потребують додаткового обстеження з метою уточнення відповідності існуючих пандусів та поручнів нормативам державних будівельних норм.

В минулому році прийнято в експлуатацію закінчених будівництвом 77 об’єктів, які пристосовані до потреб інвалідів. Серед них 10 житлових будинків, 33 магазини промислових і продовольчих товарів, 19 офісних приміщень, 8 перукарень та салонів краси, 7 аптек.

Продовжується робота зі створення безпечних умов для користування інвалідами у візках та іншими маломобільними групами населення транспортною інфраструктурою (вокзалами, привокзальними територіями, адміністративними будівлями підприємств, установ, організацій тощо). На сходах до входу в адміністративні приміщення влаштовуються поручні, сходи споруджуються з твердого морозостійкого матеріалу. Біля багатоквартирних житлових будинків, де проживають особи з обмеженими можливостями, влаштовуються пішохідні доріжки.

Виконавчим комітетом Чернівецької міської ради затверджено 28 платних місць для паркування транспортних засобів, на яких передбачено по 1 пільговому місцю для паркування транспортних засобів інвалідів з відповідною розміткою.

При придбанні рухомого складу громадського транспорту надається перевага моделям, які пристосовані для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. В 2006 році за кошти міського бюджету придбано 3 автобуси та 3 тролейбуси без сходів, низькополих. В 2007 році на умовах за рахунок державного та міського бюджетів придбано 7 тролейбусів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.

В усіх лікувальних закладах міської комунальної власності до приймальних відділень облаштовані під’їзні шляхи і місця паркування автомобілів та інших транспортних засобів, які забезпечують перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями, обладнані пандуси для в’їзду інвалідних візків. До прикладу, в ІV кварталі 2007 року завершено будівництво рентгенологічного кабінету в міській лікарні № 4, вхід до якого обладнано пандусом для інвалідних візків та упорядковано територію для забезпечення безперешкодного доступу інвалідів, облаштовано стоянку для автомобілів та інших транспортних засобів, які перевозять хворих.

Організаціям, підприємствам, що опікуються проблемами громадян з обмеженими фізичними можливостями, відповідно до рішень виконавчого комітету Чернівецької міської ради для розміщення офісів, майстерень надано 11 приміщень міської комунальної власності загальною площею 1420,0 м2.

Приділяється увага створення сприятливих умов особам з інвалідністю для занять фізкультурою і спортом, творчою діяльністю.

В місті діє дитячо-юнацька спортивна школа для інвалідів «Інваспорт», в якій займаються 310 інвалідів з вадами слуху, зору, розумового розвитку, з ураженням опорно-рухового апарату. Центром з фізичної культури і спорту «Інваспорт» придбано автотранспорт для перевезення спортсменів-інвалідів до місць занять фізичною культурою і спортом.

В 2007 року, враховуючи потреби осіб з обмеженими фізичними можливостями, обладнаний пандусом в’їзд до спортивного залу для інвалідів з ураженням рухового апарату, в якому для їх потреб пристосовані вбиральні і душова кімната (вул. Південно-Кільцева, 9). На фізкультурно-оздоровчому комплексі «Олімпія» встановлено додаткове освітлення на майданчиках і в спортивному залі, відремонтована під’їзна дорога до закладу. Відремонтовані поручні на сходах в спортивний зал Чернівецької обласної організації УТОС (вул. Головна, 188). На стадіонах «Буковина», «Мальва», «Гарт», «Олімпія» відведені спеціальні глядацькі місця для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Вдосконалюється робота з обдарованими інвалідами, в тому числі дітьми. Проводяться огляди творчості, організовуються тематичні виставки виробів художньо-прикладного і аматорського мистецтва інвалідів, які залучаються до участі у загальноміських заходах. 112 обдарованих дітей-інвалідів о до гурткової роботи в загальноосвітніх навчальних закладах, 17 – займаються в позашкільних закладах.

Разом з тим робота по створенню в Чернівцях сприятливих умов життєдіяльності для осіб з обмеженими фізичними можливостями вимагає поліпшення.

Значна кількість об’єктів соціальної сфери, приміщень, які займають виконавчі органи міської ради, районні в місті ради для інвалідів фактично залишаються недоступними, оскільки встановлення біля входу в приміщення замість зручних і безпечних пандусів металевих рейок (швелерів) не вирішує проблему доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Це стосується і певної частини об’єктів побуту та житлових будинків, до яких по вузьких металевих швелерах може дістатися лише спортсмен-екстремал.

Громадські вбиральні, а також ті, які розташовані в приміщеннях виконавчих органів міської та районних в місті рад, підпорядкованих їм підприємств, установ та організацій не забезпечують вільного доступу особам з обмеженими фізичними можливостями.

У громадському транспорті не стало нормою оголошення зупинок, що також створює труднощі для інвалідів, зокрема, з вадами зору. Ця категорія інвалідів скаржиться на порушення права незрячих на проїзд у міському транспорті з супроводжуючим. Для них небезпечною «бар’єрністю» є відкриті каналізаційні люки, зруйновані тротуари, понівечені орієнтувальні доріжки, що нерідко трапляються в районі учбово-виробничого об’єднання УТОС, де працюють і компактно проживають інваліди по зору.

Особи з обмеженими фізичними можливостями потребують, щоб написи на приміщеннях і кабінетах робились укрупненим шрифтом і краще освітлювались на усіх доступних для інвалідів місцях загального користування (місцях паркування особистого транспорту, спорудах та переходах через транспортні комунікації, входах до громадських туалетів, лазень, тощо) були встановлені відповідні інформаційні знаки або символи.

Для громадян з порушенням опорно-рухового апарату, інших мало мобільних груп населення ускладнено користування пішохідними переходами, на яких необхідно облаштувати відповідні пандуси.

Високий бар’єр недоступності існує і на залізничних вокзалах, автостанціях, в аеропорту.

Враховуючи викладені вище, вимоги Указу Президента України від 18.12.2007 р. № 1228 “Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями”, пропозиції громадських організацій інвалідів, а також підготовку до 600-річчя Чернівців, управління праці та соціального захисту населення міської ради вважає, що під час підготовчих заходів до ювілею міста ключове місце повинно належати вирішенню проблем, які турбують чернівчан з особливими потребами. Спільними зусиллями виконавчих органів міської та районних рад повинні зробити Чернівці містом комфортним і доступним для інвалідів.

Начальник управління 							А.Круглецька

№ 103/4

Про надання допомоги малоза-

безпеченим громадянам міста

Відповідно до статті 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та розглянувши звернення громадян, які тимчасово опинилися в скрутному матеріальному становищі, виконавчий комітет Чернівецької міської ради

- В И Р І Ш И В:

1. Надати разову грошову допомогу:

1.1. Арсобовій Ользі Іванівні, 1920 року народження, члену сім’ї померлого ветерана війни, важкохворій, на лікування – 500 грн.

1.2. Марциняк Вероніці Антонівні, 1946 року народження, опікуну двох неповнолітніх онуків, 1990 і 1997 років наро-дження, на лікування онуків – 300 грн.

1.3. Лісовській Любові Миколаївні, 1960 року народження, соціальному робітнику комунального центру соціальної та медичної допомоги одиноким непрацездатним громадянам “Турбота”, на лікування важкохворого чоловіка – 500 грн., з урахуванням сплати податків 588,24 грн.

1.4. Перчиковій Сільвії Георгіївні, 1947 року народження, інваліду ІІІ групи з дитинства, на лікування – 300 грн.

2. Надати разову грошову допомогу громадянам, яким в березні 2008 р. виповниться 100 років:

2.1. Паламарчуку Івану Васильовичу, 1908 року народження, учаснику Великої Вітчизняної війни, інваліду І групи – 400 грн.

2.2. Хомі Марії Іванівні, 1908 року народження, інваліду ІІІ групи, лежачій – 400 грн.

2.3. Лук’яновій Дорі Федорівні, 1908 року народження, вдові загиблого ветерана війни, підопічній комунального центру соціальної та медичної допомоги одиноким непрацездатним громадянам “Турбота” – 400 грн.

3. Фінансовому управлінню (Прокопець Є.Д.), управлінню праці та соціального захисту населення міської ради (Круглецька А.Д.) профінансувати і виплатити грошову допомогу в сумі 2888,24 грн. громадянам, зазначеним в пунктах 1–2 цього рішення, за рахунок бюджетних коштів, передбачених на надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, начальника фінансового управління міської ради Прокопця Є.Д. і начальника управління праці та соціального захисту населення міської ради Круглецьку А.Д.

Чернівецький міський голова 						М.Федорук

№ 104/4

Про комісію з питань всебічного розвитку і функціонування української мови та реалізації державної мовної політики у м. Чернівцях і визнання такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету міської ради від 18.07.2006 р. № 238/6 та від 25.06.2007 р. № 488/11

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку із кадровими змінами, з метою всебічного розвитку і функціонування української мови та реалізації державної мовної політики виконавчий комітет Чернівецької міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити склад комісії з питань всебічного розвитку і функціонування української мови та реалізації державної мовної політики в м. Чернівцях згідно з додатком.

2. Виконавчим органам міської ради забезпечити реалізацію Заходів щодо розвитку і функціонування української мови в м. Чернівцях на 2004-2010 роки, затверджених рішенням виконавчого комітету від 23.02.2004 року за № 121/4, та інформувати про їх виконання міську комісію з питань всебічного розвитку і функціонування української мови та реалізації мовної політики у м. Чернівцях щорічно до 5 січня, 5 липня.

3. Визнати такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету міської ради:

3.1. від 18.07.2006 року № 238/6 ,,Про комісію з питань всебічного розвитку і функціонування української мови та реалізації державної мовної політики у м. Чернівцях і визнання таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської ради від 28.09.2004 р. за № 785/18 з цього питання”;

3.2. від 25.06.2007 р. № 488/11 ,,Про зміни у складі комісії з питання реалізації державної мовної політики у м. Чернівцях“.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Онацьку І.І.

Чернівецький міський голова 						М.Федорук

Додаток

до рішення виконавчого комітету міської ради

26.02.2008 № 104/4

Склад комісії

з питань всебічного розвитку

і функціонування української мови

та реалізації державної мовної політики у м. Чернівцях

| Голова комісії: |  |
| --- | --- |
| Онацька Інна Іванівна | - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради; |
| Заступник голови комісії: |  |
| Вишневська Ірина Миколаївна | - начальник відділу інформації міської ради; |
| Секретар комісії: |  |
| Ткач Алла Василівна | - методист методичного кабінету управління освіти міської ради; |

Члени комісії:

| Адамко Іван Іванович | - заступник голови Шевченківської районної у м. Чернівцях ради з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючий справами виконавчого комітету; |
| --- | --- |
| Андроник Валентина Володимирівна | - заступник голови Садгірської районної у м. Чернівцях ради з питань діяльності виконавчих органів ради, керуюча справами виконавчого комітету; |
| Бовкун Галина Валентинівна | - лікар, спеціаліст І категорії управління охорони здоров’я міської ради; |
| Виноградов Микола Миколайович | - депутат міської ради (за згодою); |
| Воротняк Домніка Тодорівна | - заступник начальника, начальник бюджетного відділу фінансового управління міської ради; |
| ## Гамаль Роман Леонтійович | - директор дитячо-юнацької спортивної школи з футболу; |
| Дев’яткова Галина Петрівна | - керуюча справами виконавчого комітету Першотравневої районної у м. Чернівцях ради; |
| Забродський Василь Іванович | - голова постійної комісії міської ради з питань законності, прав людини, регламенту, депутатської діяльності та етики (за згодою); |
| Кульбабська Олена Валентинівна | - доцент кафедри української мови Чернівецького національного університету ім.Ю.Федьковича, кандидат філологічних наук (за згодою); |
| Маніліч Валерій Сільвестрович | - начальник відділу комп’ютерно-технічного забезпечення міської ради; |
| Манчуленко Манолій Манолійович | - головний спеціаліст, головний художник управління містобудування та архітектури департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради; |
| Муха Петро Якимович | - директор Центрального палацу культури; |
| Плаксюк Василь Олександрович | - заступник начальника відділу міжнародних відносин та зв’язків з громадськістю міської ради; |
| Рудейчук Ілона Филимонівна | - начальник юридичного управління міської ради; |
| Саїнчук Альона Вікторівна | - начальник відділу оптимізації мережі послуг управління розвитку споживчого ринку та туризму департаменту економіки міської ради; |
| Сірко Людмила Орестівна | - перший заступник начальника управління освіти міської ради; |
| Скригунець Світлана Дмитрівна | - заступник начальника відділу у справах сім’ї та молоді міської ради; |
| Старик Володимир Петрович | - голова Чернівецької організації «Український народний дім» (за згодою); |
| Фисюк Ольга Георгіївна | - голова міської організації Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т.Шевченка, заступник директора гімназії № 1, заслужений учитель України (за згодою); |
| Юрчак Анатолій Петрович | - перший заступник директора, начальник управління житлово-комунального господарства департаменту житлово-комунального господарства міської ради. |

Секретар виконавчого

комітету міської ради 						О.Васильчишин

№ 121/4

Про затвердження складу Координаційної ради з питань молодіжного житлового будівництва та визнання таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 29.12.2005р. № 1045/23

Відповідно до статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи кадрові зміни у виконавчих органах міської ради, виконавчий комітет Чернівецької міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити склад Координаційної ради з питань молодіжного житлового будівництва при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради згідно з додатком.

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 29.12.2005р. № 1045/23 «Про затвердження складу Координаційної ради з питань молодіжного житлового будівництва та визнання такими, що втратили чинність пункт 1 рішення виконавчого комітету від 23.12.2003р. № 1066/26 «Про створення Координаційної ради з питань молодіжного житлового будівництва» та рішення виконавчого комітету від 26.10.2004р. № 912/20 «Про внесення змін до складу Координаційної ради з питань молодіжного житлового будівництва, затвердженої рішенням виконавчого комітету від 23.12.2003р. № 1066/26».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, начальника фінансового управління міської ради Прокопця Є.Д.

Чернівецький міський голова 			М.Федорук

Додаток

до рішення виконавчого

комітету Чернівецької

міської ради

від 26.02.2008 № 121/4

Склад Координаційної ради

з питань молодіжного житлового будівництва

при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради

Голова ради:

| Прокопець Євген Дмитрович | - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, начальник фінансового управління міської ради |
| --- | --- |
| Заступник голови ради: |  |
| Коцур Наталія Іллівна | - начальник відділу у справах сім’ї та молоді міської ради |
| Секретар ради: |  |
| Котвицька Оксана Олегівна | - головний спеціаліст відділу у справах сім’ї та молоді міської ради |
| Члени ради: |  |
| Бабух Василь Іванович | - головний редактор газети «Чернівці» (за згодою) |
| Волкова Наталя Олександрівна | - начальник відділу правової експертизи проектів документів юридичного управління міської ради |
| Воротняк Домніка Тодорівна | - заступник начальника, начальник бюджетного відділу фінансового управління міської ради |
| Забродський Василь Іванович | - депутат міської ради (за згодою) |
| Каглянчук Василь Іванович | - депутат міської ради (за згодою) |
| Каспрук Олексій Павлович | - начальник міського комунального підприємства «Містобуд» |
| Кушнірик Ярослав Денисович | - заступник директора, начальник управління комунального господарства департаменту житлово-комунального господарства міської ради |
| Оленчук Віктор Васильович | - радник міського голови |
| Плужнікова Алла Геннадіївна | - начальник відділу розвитку підприємництва та інвестицій управління розвитку промисловості, підприємництва та інвестицій департаменту економіки міської ради |
| Пулинець Володимир Олександрович | - заступник директора, начальник управління соціально-економічного розвитку департаменту економіки міської ради |
| Ротар Петро Якович | - депутат міської ради (за згодою) |
| Савчук Назарій Іванович | - депутат міської ради (за згодою) |
| Чинчик Віталій Васильович | - заступник директора, начальник управління земельних ресурсів департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради |
| Шульга Дмитро Алімович | - директор Чернівецького регіонального управління Державної спеціалізованої установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (за згодою) |

Секретар виконавчого комітету

міської ради	О.Васильчишин

№ 131/4

Про списання квартири № 138 на вул. Червоноармійській, 65-А з балансу КЖРЕП № 14 і взяття її на облік ЖБК № 20 та визнання таким, що втратив чинність пункт 3 рішення виконавчого комітету міської ради від 09.10.2007р. № 760/19

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи те, що будинок № 65-А на вул. Червоноармійській знаходиться на балансі житлового фонду ЖБК № 20 і розглянувши документи, подані департаментом житлово-комунального господарства міської ради, виконавчий комітет Чернівецької міської ради

В И Р І Ш И В:

1. КЖРЕП № 14 (Чорнокоза М. В.) списати однокімнатну квартиру № 138 на вул. Червоноармійській, 65-А загальною площею 30,40 кв.м., житловою площею 15,80 кв.м., вартістю 9205 грн. (дев’ять тисяч двісті п’ять грн.) з балансу житлового фонду в зв’язку з її приватизацією гр. 
Мельником А.М.

2. ЖБК № 20 (Бауліна Л. О.) взяти на облік зазначену в пункті 1 цього рішення квартиру і внести зміни в облікові документи на будинок № 65-А на вул. Червоноармійській.

(Підстава: лист КЖРЕП № 14 від 08.02.2008р. № 89, лист ЖБК № 20 від 05.02.2008р. № 302 і звернення власника квартири гр. Мельника А. М. від 15.01.2008р.).

3. Вважати таким, що втратив чинність пункт 3 рішення виконавчого комітету міської ради від 09.10.2007р. № 760/19 “Про прийняття у комунальну власність територіальної громади м. Чернівців квартири № 138 на вул. Червоноармійській, 65-А від управління Національного банку України в Чернівецькій області” в частині зарахування зазначеної квартири 2 на баланс КЖРЕП № 14.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради 
Шумейка О.М.

Чернівецький міський голова 						М. Федорук

№ 132/4

Про прийняття у комунальну

власність квартир

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 15 Житлового кодексу України та розглянувши документи, подані департаментом житлово-комунального господарства міської ради, виконавчий комітет Чернівецької міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Прийняти у комунальну власність територіальної громади м. Чернівців від ДП “Чернівцібудінвест” ТзОВ “Хмельницькбудінвест”:

1.1. Однокімнатну квартиру № 1 на вул. О. Довбуша, 3 загальною площею 20,50 кв.м., житловою площею 15,30 кв.м., вартістю 5392 (п’ять тисяч триста дев’яносто дві) гривні.

1.2. Однокімнатну квартиру № 71 на вул. А. Чехова, 8 загальною площею 25,80 кв.м., житловою площею 16,90 кв.м., вартістю 435898 (чотириста тридцять п’ять тисяч вісімсот дев’яносто вісім) гривень.

2. Зазначені в пунктах 1.1 і 1.2 цього рішення квартири вважати прийнятими у комунальну власність територіальної громади м. Чернівців після підписання КЖРЕП № 11 і ДП “Чернівцібудінвест” ТзОВ “Хмельницькбудінвест” актів приймання-передачі.

3. КЖРЕП № 11 (Савко М. Д.) зарахувати вказані в пунктах 1.1 і 1.2 цього рішення квартири на баланс і внести зміни в облікові документи.

4. Бюро технічної інвентаризації зареєструвати право власності на квартири № 1 на вул. О. Довбуша, 3 і № 71 на вул. А. Чехова, 8 за територіальною громадою м. Чернівців і внести відповідні зміни в реєстраційні документи.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради 
Шумейка О.М.

Чернівецький міський голова 						М. Федорук

№ 133/4

Про зняття будинків з балансу житлового

фонду комунальної власності територіальної

громади м. Чернівців

Відповідно до статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 2 статті 10 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду", пункту 41 Положення про порядок передачі квартир (будинків) у власність громадян, затвердженого наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 15.09.92 № 56 із змінами, внесеними наказом Держжитлокомунгоспу від 05.08.94 № 72, рішення 18 сесії У скликання від 12.07.2007р. № 366 " Про затвердження Положення про зняття одно-шестиквартирних будинків з балансу житлового фонду комунальної власності територіальної громади м. Чернівців та передачу їх з комунальної власності у власність власникам квартир" розглянувши документи, подані департаментом житлово-комунального господарства міської ради, виконавчий комітет Чернівецької міської ради

# В И Р І Ш И В :

1. КЖРЕП № 5 (Долгий Є.І.), КЖРЕП № 6 (в.о. Горяінов В.В.), КЖРЕП № 12 (Веренько І.О.) і управлінню житлового господарства Шевченківської районної у місті ради (в.о. Бурак О.К.):

1.1. Зняти з балансу житлового фонду комунальної власності територіальної громади м. Чернівців будинки, зазначені в додатках 1, 2 і 3 до цього рішення та внести відповідні зміни в облікові документи.

1.2. В місячний термін направити власникам квартир, зазначеним в додатках до цього рішення, письмові повідомлення щодо необхідності проведення ними вчасної перевірки димовентиляційних каналів, забезпечення належного утримання опалювальних печей, наявного газового обладнання та водопровідних вводів до будинків, виготовлення в управлінні земельних ресурсів департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради правовстановлюючих документів на землю і укладання угод на житлово-комунальні послуги з підприємствами виконавцями (виробниками) таких послуг.

2. Встановити, що власники одно-триквартирних будинків, знятих з балансу житлового фонду комунальної власності територіальної громади м. Чернівців самостійно мають вирішувати питання розрахунків за спожиту електроенергію для освітлення місць загального користування будинків (коридори, сходові клітини, балконні галереї, підвали тощо).

3. Комунальному бюро технічної інвентаризації на підставі заяв власників будинків (квартир) та договору про розподіл допоміжних приміщень, господарських будівель і споруд між власниками будинків, оформленого у нотаріальному порядку:

3.1. Провести технічну інвентаризацію нерухомого майна і розрахунки ідеальних часток будинковолодінь з урахуванням допоміжних приміщень, господарських будівель та споруд, які є власністю власників приватизованих квартир.

3.2. Замінити наявні правовстановлюючі документи на свідоцтва про право власності на житлові будинки із допоміжними приміщеннями, господарськими будівлями та спорудами згідно з додатками 1, 2 і 3 та зареєструвати їх в установленому законом порядку.

3.3 Оплату за надані послуги провести за рахунок власників будинків (квартир).

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради 
Шумейка О.М.

##### Чернівецький міський голова						 М.Федорук

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Чернівецької  міської ради

26.02.2008. № 133/4

ПЕРЕЛІК

одноквартирних будинків, які знімаються з балансу житлового фонду  комунальної власності територіальної громади                             м. Чернівців разом з допоміжними приміщеннями господарськими будівлями та спорудами і передаються з комунальної власності у власність власникам квартир

| № з/п | Адреса будинку | загальна площа будинку /кв.м./ | житлова площа будинку /кв.м./ | первісна вартість будинку /грн./ | балансова (залишкова) вартість будинку /грн./ | Характеристика інженерних комунікацій на будинок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | діаметр вводу | довжина вводу /м.п./ | наявність колодязя на підклю-ченні | технічний стан запірної арматури | технічний стан вводу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | КЖРЕП № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | вул. Дубинська, 67 | 89,60 | 60,90 | 68558,01 | - | - | - | - | - | - |
|  | Всього | 89,60 | 60,90 | 68558,01 | - | - | - | - | - | - |
|  | КЖРЕП № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | вул. Іспасівська, 4 | 84,10 | 33,20 | 79006,07 | - | - | - | - | - | - |
|  | Всього | 84,10 | 33,20 | 79006,07 | - | - | - | - | - | - |

Продовження додатку 1

|  | УЖГ Шевченківської районної у місті ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | вул. Борщівська, 7-А | 42,00 | 34,40 | 21188,59 | - | - | - | - | - | - |
|  | Всього | 42,00 | 34,40 | 21188,59 | - | - | - | - | - | - |
|  | КЖРЕП № 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | вул. Білоруська, 67 | 70,30 | 44,50 | 46272,02 | - | - | - | - | - | - |
|  | ## Всього | 70,30 | 44,50 | 46272,02 |  |  |  |  |  |  |

Разом                         286,00        173,00    215024,69

#### Секретар виконавчого комітету міської ради                                                                                                      О.Васильчишин

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Чернівецької  міської ради

26.02.2008. № 133/4

ПЕРЕЛІК

двоквартирних будинків, які знімаються з балансу житлового фонду  комунальної власності територіальної громади                             м. Чернівців разом з допоміжними приміщеннями господарськими будівлями та спорудами і передаються з комунальної власності у власність власникам квартир

| № з/п | Адреса будинку | загальна площа будинку /кв.м./ | житлова площа будинку /кв.м./ | первісна вартість будинку /грн./ | балансова (залишкова) вартість будинку /грн./ | Характеристика інженерних комунікацій на будинок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | діаметр вводу | довжина вводу /м.п./ | наяв-ність колодязя на підклю-ченні | технічний стан запірної арматури | технічний стан вводу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | УЖГ Шевченківської районної у місті ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | вул.Борщівська, 40 | 96,10 | 41,20 | 87394,01 | 5215,80 | - | - | - | - | - |
|  | Всього | 96,10 | 41,20 | 87394,01 | 5215,80 |  |  |  |  |  |
|  | КЖРЕП № 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | вул. Ю.Гагаріна, 62 | 187,00 | 76,10 | 103241,94 | - | 20 | 22 | - | задов | задов |
| 2 | вул. Кишинівська, 80 | 83,30 | 45,60 | 43313,34 | - | 20 | 18 | 1 | задов | задов |
|  | Всього | 270,30 | 121,70 | 146555,28 |  |  | 40 | 1 |  |  |

Разом                      366,40       162,90     233949,29      5215,80                            40             1

Секретар виконавчого комітету міської ради									О.Васильчишин

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

Чернівецької  міської ради

26.02.2008. № 133/4

ПЕРЕЛІК

триквартирних будинків, які знімаються з балансу житлового фонду  комунальної власності територіальної громади                             м. Чернівців разом з допоміжними приміщеннями господарськими будівлями та спорудами і передаються з комунальної власності у власність власникам квартир

| № з/п | Адреса будинку | загальна площа будинку /кв.м./ | житлова площа будинку /кв.м./ | первісна вартість будинку /грн./ | балансова (залишкова) вартість будинку /грн./ | Характеристика інженерних комунікацій на будинок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | діаметр вводу | довжина вводу /м.п./ | наяв-ність колодязя на підклю-ченні | технічний стан запірної арматури | технічний стан вводу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | КЖРЕП № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | вул. Садова, 16 | 298,10 | 170,10 | 343994,89 | 111242,43 | 25 | 21 | 1 | задов. | задов. |

Разом:                           298,10       170,10     343994,89     111242,43                        21             1

#### Секретар виконавчого комітету міської ради                                                                                                      О. Васильчишин

№ 134/4

Про  внесення  змін   до   складу  комісії

з    проведення      щорічних    конкурсів

“Кращий   за  професією”,  затвердженої

рішенням виконавчого комітету міської

ради від 14.02.2006р. № 89/2

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в зв’язку з кадровими змінами, виконавчий комітет Чернівецької міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Для проведення щорічних конкурсів “Кращий за професією” серед працівників підприємств житлово-комунального господарства м. Чернівців затвердити комісію у складі згідно з додатком.

2.  Вважати таким, що втратив чинність додаток до рішення виконавчого комітету міської ради від 14.02.2006р. № 89/2 “Про внесення змін до складу комісії з проведення щорічних конкурсів “Кращий за професією” щодо затвердження комісії.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради                Шумейка О. М.

Чернівецький міський голова                                                        М.Федорук

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Чернівецької міської ради

26.02.2008 № 134/4

Склад

комісії з проведення щорічного конкурсу “Кращий за професією” серед працівників підприємств житлово-комунального господарства м. Чернівців

Голова комісії:

Шумейко                                     - директор департаменту житлово-комуналь-

Олександр Михайлович             ного господарства міської ради

Секретар комісії:

Кравчишин                                 - головний спеціаліст виробничо-технічного

Олексій Михайлович                  відділу управління житлового господарст-

ва департаменту житлово-комунального гос-

подарства міської ради

Члени комісії:

Іванічек                                      - начальник КП “Чернівецьке тролейбусне

Іван Антонович                         управління”

Ігнатьєв                                     - начальник Чернівецького міського комуналь-

Михайло Степанович              ного підрядного шляхово-експлуатаційного

підприємства

Кушнірик                                   - заступник директора, начальник управління

Ярослав Денисович                  комунального господарства департаменту жит-

лово-комунального господарства міської ради

Мальков                                      - заступник голови з питань діяльності вико-

Віталій Анатолійович                навчих органів Садгірської районної у місті

ради

Манчуленко                                - заступник голови з питань діяльності вико-

Василь Іванович                         навчих органів Шевченківської районної у

місті ради

Мартинюк                                   - начальник відділу транспорту, зв’язку та

Василь Михайлович                  енергетики департаменту житлово-комуналь-

ного господарства міської ради

Охотський                                 - голова постійної комісії міської ради з питань

Олег Євгенович                        житлово-комунального господарства та охоро-

ни навколишнього середовища (за згодою)

Чорний                                      - голова обкому профспілки працівників жит-

Вячеслав Васильович              лово-комунального господарства, місцевої про-

мисловості та побутового обслуговування насе-

лення (за згодою)

Штефуник                                - заступник голови з питань діяльності виконав-

Юрій Степанович                   чих органів Першотравневої районної у місті ра-

ди

Юрчак                                     - перший заступник директора, начальник управ-

Анатолій Петрович              ління житлового господарства департаменту жит-

лово-комунального господарства міської ради

Секретар виконавчого комітету

міської ради                                                                                О. Васильчишин

№ 136/4

Про    зарахування    на    баланс

житлового    фонду    комуналь-

ної    власності    приміщень    в

будинку № 16 на вул. Челюскінців

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 15 Житлового кодексу України, керуючись Положенням про порядок обстеження стану жилих будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним і технічним вимогам та визнання будинків і жилих приміщень непридатними для проживання, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 26.04.84р. № 189, враховуючи акт обстеження постійно діючої комісії по огляду та визначенню санітарно-технічного стану будинків (квартир) при виконкомі Першотравневої районної у місті Чернівцях ради від 12.09.2007р. та розглянувши документи, подані департаментом житлово-комунального господарства міської ради, виконавчий комітет Чернівецької міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Зарахувати на баланс житлового фонду комунальної власності територіальної громади м. Чернівців приміщення в будинку № 16 на                       вул. Челюскінців загальною площею 27,60 кв.м., житловою                            площею 17,60 кв.м., які відновлено управлінням житлового господарства Першотравневої районної у місті ради під житло згідно з рішенням виконкому міської ради від 17.02.1998р. № 110/4 “Про поновлення на балансі житлового фонду будинків (квартир), зміну статусу будинків, розширення житлових площ квартир та переобладнання не житлових приміщень під житло” і можуть використовуватися в якості житла.

1.1. Присвоїти цій квартирі № 15 на вул. Челюскінців, 16, яка складається з кухні 15-1 площею 5,80 кв.м., житлової кімнати 15-2 площею 17,60 кв.м., ванної 15-3 площею 3,30 кв.м. і вбиральні 15-4 площею 0,90 кв.м.

2. Доручити виконкому Першотравневої районної у місті ради (Ваньчицький Ю. А.) провести розподіл квартири № 15 на вул. Челюскінців, 16 згідно з чинним законодавством.

3. Дозволити Першотравневій районній у місті раді квартиру № 15 на вул. Челюскінців, 16 використовувати як службову.

4. КЖРЕП № 9 (Сіцінський О.С.) внести зміни в облікові документи на будинок № 16 на вул. Челюскінців.

5. Чернівецькому міському комунальному бюро технічної інвентаризації (Завадська Т. А.) внести відповідні зміни в технічну документацію на будинок № 16 на вул. Челюскінців.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради                Шумейка О. М.

## Чернівецький міський голова                                                        М. Федорук

№ 137/4

Про внесення об’єктів торгівлі

та сфери послуг в базу даних

міста Чернівців

(делеговані повноваження)

Відповідно до статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 15 Закону України "Про систему оподаткування"                         від 25.06.1991р.   №1252-12, Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", постанови Кабінету Міністрів України                        від 15.06.2006р. №833 "Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення", Декрету Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори"                   від 20.05.1993р., на виконання рішень: 7 сесії міської ради IVскликання            від 26.12.2002р. №108 "Про місцеві податки і збори у  м. Чернівцях та відміну раніше прийнятих рішень", 14 сесії  міської  ради  IVскликання             від 25.09.2003р. №301 "Про затвердження Правил дотримання тиші в громадських місцях міста Чернівців", 15 сесії  міської  ради  Vскликання    від 04.04.2007р. №278 "Про порядок внесення об’єктів торгівлі та сфери послуг в базу даних міста Чернівців і встановлення зручного для населення режиму їх роботи" та, розглянувши клопотання суб'єкта господарювання щодо внесення об’єкта сфери послуг в базу даних міста Чернівців, виконавчий комітет Чернівецької міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести в базу даних міста Чернівців готельні номери підприємця Кнауса Олександра Сальмовича у власних приміщеннях на вул. О.Худякова, 4, на площі 154,4 кв.м.

2. Суб'єкту підприємницької діяльності, зазначеному в пункті 1:

- оформлення документів на об’єкті вести згідно з законодавством України про мови;

- забезпечити недопущення стихійної торгівлі біля об’єкту та виконання правил дотримання тиші;

-  забезпечити наявність рекламної вивіски об'єкта;

- забезпечити наявність урн для сміття та утримання прилеглої до об'єкта території в належному санітарному стані.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора департаменту економіки міської ради Степанчук Г.Я.

Чернівецький міський голова				                      М.Федорук

№ 138/4

Про затвердження

режиму роботи

Відповідно до статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши звернення суб’єктів господарювання та враховуючи погодження правоохоронних органів і органів державного санітарно-епідеміологічного нагляду,  виконавчий комітет Чернівецької міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити перелік суб’єктів господарювання, визначених у додатку,  яким дозволено цілодобовий режим роботи, згідно з отриманими ними погодженнями  правоохоронних органів і санітарно-епідеміологічної служби.

2. Департаменту економіки міської ради (Степанчук Г.Я.) внести  відповідні зміни у дозволи на розміщення об’єктів чи інформації про внесення об’єктів торгівлі та сфери послуг в базу даних міста Чернівців.

3. Суб’єктам господарювання, забезпечити виконання правил дотримання тиші та недопущення стихійної торгівлі.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на департамент економіки  міської  ради, Шевченківський РВ УМВС України в Чернівецькій області, Чернівецьку міську державну санітарно-епідеміологічну станцію.

## Чернівецький  міський  голова                                                        М.Федорук

# Додаток

# до  рішення виконавчого комітету

# міської ради

# 26.02.2008 № 138/4

# Перелік суб’єктів господарювання,

яким затверджено цілодобовий режим роботи

| № н/з | Суб’єкт | Об’єкт | Адреса | Режим роботи | Погодження |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1*. | Підприємець Чижевська Лариса Василівна | Відділ продовольчих товарів | вул. Головна, 92 (окреме приміщення) | цілодобово | Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області від 08.02.2008р №31/1806 та Чернівецької міської державної санітарно-епідеміологічної станції від 06.02.2008р. №352/02-01 |
| 2*. | Підприємець Чижевський Максим Григорович | Відділ продовольчих товарів |  |  | Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області від 08.02.2008р №31/1806 та Чернівецької міської державної санітарно-епідеміологічної станції від 06.02.2008р. №353/02-01 |

* За умови проведення ремонтних робіт бокового фасаду будинку по вул Головній, 96 (прилеглого до будинку по                        вул. Головній, 94)

Секретар виконавчого комітету міської ради						                                 	О.Васильчишин

№ 139/4

Про визначення ТОВ “Букоімпекс ЛТД”

переможцем  концесійного конкурсу

з передачі в концесію плавального басейну

на вул.О.Гузар,1 в   м. Чернівці.

Відповідно до Закону України “Про концесії”, постанов  Кабінету Міністрів  України  від 12.04.2000р. №642 “Про затвердження Положення про проведення концесійного конкурсу  та укладання договорів на об’єкти права державної та комунальної власності, які надаються в концесію”, від 12.04.2000р. №643 “Про затвердження типового концесійного договору”, на виконання  рішення  19 сесії  Чернівецької міської ради V скликання  від 30.08.2007р.  “Про визначення плавального басейну з належними до нього нежилими приміщеннями  на вул. О.Гузар, 1 об’єктом концесії”, пункту 2.1. Положення про проведення концесійного конкурсу щодо передачі в концесію майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади м. Чернівців затвердженого рішенням 22 сесії Чернівецької міської ради V скликання від 29.11.2007р. №455, беручи до уваги  протокол конкурсної комісії по підведенню підсумків концесійного конкурсу з визначення  переможця  концесійного конкурсу на передачу в концесію плавального басейну з належними до нього нежилими приміщеннями на вул. О.Гузар, 1 в м. Чернівцях від 22.01.2008р., виконавчий комітет Чернівецької міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Визначити товариство з обмеженою відповідальністю “Букоімпекс ЛТД” переможцем концесійного конкурсу з передачі в концесію  плавального  басейну  з належними  до нього нежилими приміщеннями на вул. О.Гузар, 1 в м. Чернівці (Протокол додається).

2. Виконавчому комітету Чернівецької міської ради укласти з ТОВ “Букоімпекс ЛТД” концесійний договір з передачі плавального басейну з належними до нього нежилими приміщеннями на вул. О.Гузар, 1 в м. Чернівці терміном на 49 (сорок дев’ять) років.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради  Онацьку І.І.

Чернівецький міський голова						М.Федорук

№ 141/4

Про упорядкування плати за послуги, що виконуються Чернівецьким міським комунальним бюро технічної інвентаризації та визнання таким, що втратило чинність рішення виконкому міської ради від 26.02.2007 р. № 126/3

Відповідно до пункту 2 статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки департаменту економіки міської ради, виходячи з розрахунків Чернівецького міського комунального бюро технічної інвентаризації, виконавчий комітет Чернівецької міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити для Чернівецького міського комунального бюро технічної інвентаризації вартість однієї нормо-години в розмірі 23 грн. 40коп. Розміри тарифів по кожному виду послуг визначати з урахуванням норм часу, встановлених відповідно до „Збірника норм часу на роботи та послуги, що виконуються бюро технічної інвентаризації України”, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 21.11.2003 р. № 198 із внесеними в нього змінами.

2. Це рішення набуває чинності з 01.03.2008 року.

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 26.02.2007 р. № 126/3 „Про упорядкування плати за послуги, що виконуються Чернівецьким міським комунальним бюро технічної інвентаризації та визнання таким, що втратило чинність рішення виконкому міської ради від 22.11.2005 р. № 891/20”.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника Чернівецького міського комунального бюро технічної інвентаризації Завадську Т.А. та директора департаменту економіки міської ради           Степанчук Г.Я.

Чернівецький  міський голова 						М.Федорук

№ 144/4

Про внесення змін до пункту 2 рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради «Про введення обмежень щодо реєстрації фізичних осіб за місцем проживання, перепланувань, реконструкцій і переобладнань житла в масивах забудови м. Чернівці» від 27.11.2007р. №882/22.

Керуючись статтями 31, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», розглянувши звернення комунального житлового ремонтного-експлуатаційного підприємства №11 щодо проведення реєстрації громадян та членів їх сімей за місцем проживання, виконавчий комітет міської ради,

В И Р І Ш И В:

1.	Викласти пункт 2 рішення «Про введення обмежень щодо реєстрації фізичних осіб за місцем проживання, перепланувань, реконструкцій і переобладнань житла в масивах забудови м. Чернівці» від 27.11.2007 року №882/22 в такій редакції:

«Таке обмеження не стосується власників квартир та будівель, які станом на 27.11.2007р. оформляють правоустановчі документи на житло у зв`язку з переходом до них права  власності на нього та прямих членів родини (дітей, чоловіка або дружини, батьків) власників житла, місце проживання яких зареєстровано за адресами, щодо яких прийняте рішення».

2.  Це рішення оприлюднити в засобах масової інформації.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради Бойка І.В., та голів районних у місті рад Ваньчицького Ю.А., Пазюка М.Д.

Чернівецький міський голова 						М. Федорук

№ 147/4

Про підсумки відкритого конкурсу на кращий проект пам’ятника на розі вулиць Головної– Червоноармійської

Відповідно до підпункту 9 пункту „а” статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Правил  використання та забудови території  міста Чернівців, затверджених рішенням 34 сесії міської ради ІУ скликання від 07.07.2005року №763, статті 6 Закону України “Про архітектурну діяльність”, Порядку проведення архітектурних містобудівних конкурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України                         від 14.02.2006р. №69/2, розглянувши протокол №4 засідання журі відкритого містобудівного комплексу на кращий проект пам’ятника на розі                            вулиць Головної – Червоноармійської від 01.02.2008 року та пропозиції департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин, виконавчий комітет Чернівецької міської ради

- В И Р І Ш И В:

1. Переможця конкурсу не призначати та першу премію не присуджувати.

2. Учасникам конкурсу видати заохочувальні однакові за розміром грошові премії для забезпечення відшкодування матеріальних та трудових витрат на подані проекти.

3. Заохочувальну премію в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень видати:

3.1. Авторському колективу у складі Горшковського Дмитра Матвійовича, Лемського Петра Єфремовича та Горшковського Мірчі Дмитровича.

3.2. Авторському колективу у складі Салевича Івана Миколайовича та Хілько Наталії Олексіївни.

3.3. Авторському колективу у складі Горшковського Дмитра Матвійовича та Лемського Петра Єфремовича.

3.4. Авторському колективу у складі Піонтковськоого Анатолія Тадеушовича та Піонтковського Яноша Анатолійовича.

3.5. Мірошниченку Миколі Миколайовичу.

3.6. Присяжнюку Артемію Васильовичу.

3.7. Піонтковському Анатолію Тадеушовичу.

4.  Виділити департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин з фонду соціально-економічного розвитку міста кошти , нараховані з урахуванням сплати податків у розмірі 8235,29 (вісім тисяч двісті тридцять п’ять) гривень на преміювання відкритого конкурсу на кращий проект пам’ятника на розі вулиць Головної – Червоноармійської.

5. Контроль за  виконанням цього рішення покласти на директора департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради  Бабчука В.Г.

# Чернівецький міський голова                                                      М. Федорук

№ 148/4

Про прийняття у комунальну

власність  квартири  № 66  на

вул. У. Кармелюка, 110-Б

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 15 Житлового кодексу України та розглянувши документи, подані департаментом житлово-комунального господарства міської ради, виконавчий комітет Чернівецької міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Прийняти у комунальну власність територіальної громади 
м. Чернівців двокімнатну квартиру № 66 на вул. У. Кармелюка, 110-Б загальною площею 70,15 кв.м., житловою площею 45,00 кв.м., вартістю 237640 грн. (двісті тридцять сім тисяч шістсот сорок) гривень від Головного управління МНС України в Чернівецькій області.

2. Зазначену в пункті 1 цього рішення квартиру вважати прийнятою у комунальну власність територіальної громади м. Чернівців після підписання КЖРЕП № 11 і Головного управління МНС України в Чернівецькій області акта приймання-передачі.

3. КЖРЕП № 11 (Савко М. Д.) зарахувати вказану в пункті 1 зазначеного рішення квартиру на баланс і внести зміни в облікові документи.

4. Бюро технічної інвентаризації зареєструвати право власності на квартиру № 66 на вул. У. Кармелюка, 110-Б за територіальною громадою                        м. Чернівців і внести відповідні зміни в реєстраційні документи.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради                Шумейка О. М.

Чернівецький міський голова                                                        М.Федорук

№ 149/4

| Про затвердження Положення про тимчасову виконавчу дирекцію святкування ювілею від першої письмової згадки про місто «Чернівці-600» |  |
| --- | --- |

Відповідно до статей 27, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Чернівецької міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити Положення про тимчасову виконавчу дирекцію святкування ювілею від першої письмової згадки про місто «Чернівці-600» (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Попадюка М.П.

Чернівецький міський голова						М.Федорук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Чернівецької міської ради

26.02.2008 № 149/4

ПОЛОЖЕННЯ

про тимчасову виконавчу  дирекцію святкування ювілею від першої письмової згадки  про  місто

«Чернівці-600»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Чернівецької міської ради

26.02.2008 № 149/4

###### ПОЛОЖЕННЯ

Про тимчасову  виконавчу  дирекцію святкування ювілею

від першої письмової згадки  про  місто

«Чернівці-600»

- Загальні  положення

1.1. Тимчасова виконавча  дирекція святкування ювілею від першої письмової згадки  про  місто «Чернівці-600» є органом, який створений на період з 01 лютого 2008 року по 20 жовтня 2008 року згідно з рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради  від 22.01.2008 року №52/2. (надалі – Дирекція).

1.2. Дирекція в місті Чернівцях забезпечує питання організації та підготовки до ювілею від першої письмової згадки  про  місто «Чернівці-600».

1.3. Дирекція в своїй діяльності керується Конституцією України, кодексами України, указами і розпорядженнями Президента України, законами України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими та нормативними актами, рішеннями сесії міської ради, її виконавчого комітету, Регламентами Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями Чернівецького міського голови та цим Положенням.

1.4. Дирекція у своїй роботі підконтрольна, підпорядкована та підзвітна виконавчому комітету та Чернівецькому міському голові.

1.5. Структурні підрозділи (служби) Дирекції діють у її складі і керуються цим Положенням.

1.6. Дирекція не має статусу юридичної особи.

- Основні завдання та функції Дирекції

2.1. Підготовка і подання на розгляд міської ради та її виконавчого комітету пропозицій з питань підготовки та проведення заходів до ювілею.

2.2. Організація  виконання і подання виконавчому комітету міської ради звітів та інформацій про хід і результати роботи.

2.3. Робота із запрошеними гостями:

- формування списків гостей;

- розсилка запрошень;

- збір інформації від гостей про їх участь в ювілеї;

- інформування гостей про порядок перебування в м. Чернівцях в період святкування ювілею;

- здійснення зустрічі гостей та їх поселення;

- допомога в їх перебуванні в Чернівцях та від`їзді.

2.4. Моніторинг наявності місць та відповідності їх нормативам у готелях міста та приміських готелях з метою розселення гостей.

2.5. Здійснення аналізу можливості розселення гостей в приватних  квартирах та в гуртожитках навчальних закладів.

2.6. Координація в межах наданих повноважень діяльності автотранспорту міської ради, залучення додаткового транспорту  (таксі, автобуси) для зустрічі та супроводу гостей.

2.7. Взаємодія зі службами  бронювання та замовлення квитків на від`їзд гостей.

2.8. Сприяння організації забезпечення гостей належним міжнародним телефонним та Інтернет зв`язком.

2.9. Залучення перекладачів з основних іноземних мов для здійснення усного та синхронного перекладу, координація їх роботи.

2.10. Організація роботи з волонтерами.  Навчання, забезпечення інформаційними матеріалами та закріплення волонтерів  для зустрічі і супроводу гостей.

2.11.  Організація та забезпечення сервісного обслуговування гостей:

- взаємодія із закладами  громадського харчування міста;

- надання допомоги в  організації офіційних прийомів;

- організація медичного обслуговування гостей  (швидка допомога, стоматологи тощо);

- сприяння у встановленні, за погодженням з суб`єктами господарювання, зручних для гостей режимів роботи підприємств торгівлі та сфери послуг (перукарень, ательє, салонів тощо);

- формування та вручення гостям сувенірної продукції.

2.12. Взаємодія з виконавчими органами міської ради з питань організації екскурсій містом та краєм, відвідування кладовищ, розшук колишніх місць  проживання гостей у Чернівцях (за їх бажанням), роботи з архівами.

2.13. Організація взаємодії з правоохоронними органами з метою забезпечення безпеки, оформлення перепусток.

2.14. Взаємодія з представництвами іноземних держав.

2.15. Організація видання інформаційної друкованої продукції.

2.16. Залучення на договірних засадах підприємств,  установ та організацій всіх форм власності до участі підготовки ювілею міста.

2.17. Сприяння суб`єктам підприємництва у здійсненні інвестиційної (спонсорської) діяльності.

2.18. Координація роботи довідкових служб.

2.19. Забезпечення інформування населення про хід проведення заходів щодо підготовки ювілею.

2.20. Організація прийому і розгляду листів, заяв, скарг, пропозицій громадян та юридичних осіб з питань, які відносяться до компетенції Дирекції.

- Права і повноваження

3.1. Звертатися та одержувати у встановленому порядку від виконавчих органів Чернівецької міської та районних у місті рад, від підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, необхідну інформацію та документи з питань наданих повноважень.

3.2.  Підписувати   документи в межах своєї компетенції на бланку Дирекції.

- Чисельність та управління Дирекцією

4.1. Чисельність працівників Дирекції регламентується  рішенням виконавчого комітету міської ради від 22 січня 2008 р. № 52/2.

4.2. Положення про Дирекцію  затверджується виконавчим комітетом Чернівецької міської ради.

4.3. Прийом та звільнення з роботи директора і працівників Дирекції здійснюється міським головою.

4.4. Працівники Дирекції мають повноваження щодо здійснення функцій означених цим положенням, трудовим договором (контрактом) і отримують заробітну плату за рахунок коштів соціально-економічного розвитку міста та з інших джерел фінансування.

5. Припинення роботи Дирекції

5.1. Дирекція припиняє свою роботу 20 жовтня 2008 року зі складанням звіту про свою роботу з наступним його затвердженням виконавчим комітетом Чернівецької міської ради.

Секретар виконавчого

комітету міської ради                                                             О.Васильчишин

№ 150/4

Про прийняття у комунальну

власність територіальної громади

м. Чернівців жилого приміщення

Відповідно до статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 15 Житлового кодексу України, керуючись Положенням про порядок обстеження стану жилих будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним і технічним вимогам та визнання будинків і жилих приміщень непридатними для проживання, затвердженого постановою Ради Міністрів України від 26.04.84р. № 189, і розглянувши документи, подані департаментом житлово-комунального господарства, виконавчий комітет Чернівецької міської ради

В  И  Р  І  Ш  И  В  :

1. Прийняти у комунальну власність територіальної громади м. Чернівців	    квартиру № 63 загальною площею 53,00 кв. м. на вул. Авангардній, 49, яка належить Баглей Оксані Василівні (договір купівлі-продажу від 23.05.2002 року зареєстровано в реєстрі за № 3401)  у зв’язку з отриманням ними трикімнатної квартири № 63 на вул. У.Кармелюка, 110-Б  згідно з поданою заявою.

2. ПП “Житлосервіс” (Рослякова А.Г.) зарахувати квартиру № 63 на вул. Авангардній, 49  на баланс і внести зміни в облікові документи.

3. Чернівецькому обласному комунальному бюро технічної інвентаризації (Грінчук Л.В.) внести зміни в реєстраційні документи.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора  департаменту житлово-комунального господарства  Чернівецької міської ради Шумейка О.М.

Чернівецький міський голова                                     		М.Федорук