# Затверджено

# Рішення виконавчого комітету

# міської ради

# 27.01.2009  № 56/2

# Заходи

щодо здійснення першочергових робіт з заміни дренажних і внутрішньодворових каналізаційних                                             мереж в  2009 - 2011 роках

- Дренажна система

| № з/п | Адреса | Протяж-ність існуючої мережі (м.п) | Потребує ремонту (м.п./ тис.грн.) |  |  | Потребує заміни (м.п./ тис.грн.) |  |  | Загальна потреба в коштах (тис.грн) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |  |

Першотравневий район

КЖРЕП № 9

| 1. | вул. Т. Шевченка, 46 | 10,0 |  |  |  |  | 10/5,0 |  | 5,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | вул. С.Смаль-Стоцького, 12-14 | 12,0 |  |  |  |  | 12/7,0 |  | 7,0 |
| 3. | вул. О. Кобилянської, 12 | 6,0 |  |  |  |  |  | 6/ 4,0 | 4,0 |
| 4. | вул. Челюскінців, 3-5-7-13-15 | 73,0 |  | 35/10,0 |  |  |  | 38/55,0 | 65,0 |
| 5. | вул. Руська, 46-48 | 42,0 |  |  |  |  | 42/25,0 |  | 25,0 |
| 6. | вул. О. Доброго, 9 | 20,0 |  | 20/8,0 |  |  |  |  | 8,0 |
| 7. | вул. В. Маяковського, 10 | 12,0 |  |  |  |  |  | 12/7,0 | 7,0 |
| 8. | вул. Д. Джамбула, 3-5-7-11-13-15 | 60,0 |  | 20/8,0 |  |  | 40/37,0 |  | 45,0 |
| 9. | вул. Головна, 57 | 20,0 |  |  | 10/ 4,0 |  |  | 10/7,0 | 11,0 |
|  | Всього: | 255,0 |  | 75/26,0 | 10/ 4,0 |  | 104/74,0 | 66/73,0 | 177,0 |

КЖРЕП № 11

| 1. | вул. С. Руданського, 36 | 80,0 |  |  |  |  | 80/50,7 |  | 50,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всього: | 80,0 |  |  |  |  | 80/50,7 |  | 50,7 |

КЖРЕП № 12

| 1. | провул. Узбецький, 11-А | 20,0 |  |  |  |  | 20/15,4 |  | 15,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всього: | 20,0 |  |  |  |  | 20/15,4 |  | 15,4 |

ПП „Житлосервіс”

| 1. | вул. Руська, 271 | 60,0 |  |  |  |  | 60/30,0 |  | 30,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | вул. Руська, 281 -Б | 40,0 |  |  |  |  |  | 40/21,5 | 21,5 |
|  | Всього: | 100,0 |  |  |  |  | 60/30,0 | 40/21,5 | 51,5 |
|  | Всього по району: | 455,0 |  | 75/26,0 | 10/4,0 |  | 264/170,1 | 106/94,5 | 294,6 |

Шевченківський район

КЖРЕП № 4

| 1. | вул. В. Комарова, 2 | 80,0 |  |  |  |  | 80/48,0 |  | 48,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всього: | 80,0 |  |  |  |  | 80/48,0 |  | 48,0 |

КЖРЕП № 5

| 1. | вул. Першотравнева, 16 | 30,0 |  |  |  |  | 30/31,9 |  | 31,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | проспект Незалежності, 108 | 60,0 |  |  |  |  |  | 60/43,8 | 43,8 |
| 3. | провул. Нагірний, 5 | 20,0 |  |  |  |  | 20/21,6 |  | 21,6 |
| 4. | вул. В.Шкіля, 12-14 | 30,0 |  |  |  |  |  | 30/15,0 | 15,0 |
|  | Всього: | 140,0 |  |  |  |  | 50/53,5 | 90/58,8 | 112,3 |

КЖРЕП № 6

| 1. | вул. К. Дзержика, 40 | 40,0 |  |  |  |  | 40/24,0 |  | 24,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всього: | 40,0 |  |  |  |  | 40/24,0 |  | 24,0 |

ПП „Регіон-Центр”

| 1. | вул. Головна, 4 | 25,0 |  |  |  |  |  | 25/15,0 | 15,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | вул. М. Заньковецької, 16-18 | 30,0 |  |  |  |  | 30/18,0 |  | 18,0 |
| 3. | вул. Долинянська, 2 | 60,0 |  |  |  |  |  | 60/35,0 | 35,0 |
| 4. | вул. Ю. Гагаріна, 19 | 100 |  |  |  |  | 100/50,0 |  | 50,0 |
|  | Всього: | 215,0 |  |  |  |  | 130/ 68,0 | 85/50,0 | 118,0 |

КЖРЕП № 14

| 1. | вул. М. Коперніка, 1-А | 70,0 |  |  |  |  | 70/42,0 |  | 42,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | вул. Червоноармійська, 69 | 180,0 |  |  |  |  |  | 180/108,0 | 108,0 |
| 3. | проспект Незалежності, 90-А | 225,0 |  |  |  |  | 225/135,0 |  | 135,0 |
|  | Всього: | 475,0 |  |  |  |  | 295/177,0 | 180/108,0 | 285,0 |

КЖРЕП № 17

| 1. | вул. Червоноармійська, 79 | 100,0 |  |  |  |  | 100/50,0 |  | 50,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | вул.Південно-Кільцева,5 (20-23під’їзди) | 80,0 |  |  |  |  |  | 80/40,0 | 40,0 |
|  | Всього: | 180,0 |  |  |  |  | 100/50,0 | 80/40,0 | 90,0 |

ПП „ Санітарія

| 1. | вул. Головна, 224 (1-2 під’їзди) | 50,0 |  |  |  |  | 50/30,0 |  | 30,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | бульвар Героїв Сталінграду, 6 (2 під’їзд) | 50,0 |  |  |  |  |  | 50/30,0 | 30,0 |
| 3. | бульвар Героїв Сталінграду, 5 | 20,0 |  |  |  |  | 20/15,0 |  | 15,0 |
|  | Всього: | 120,0 |  |  |  |  | 70/45,0 | 50/30,0 | 75,0 |
|  | Всього по району: | 1250,0 |  |  |  |  | 765/465,5 | 485/286,8 | 752,3 |
|  | Всього по місту: | 1705,0 |  | 75/26,0 | 10/4,0 |  | 1029/635,6 | 591/381,3 | 1046,9 |

- Внутрішньодворова каналізація

| № з/п | Адреса | Протяж-ність існуючої мережі (м.п) | Потребує Ремонту (м.п./ тис.грн.) |  |  | Потребує заміни (м.п./ тис.грн.) |  |  | Загальна потреба в коштах тис.грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |  |

Першотравневий район

КЖРЕП № 9

| 1. | вул. Т. Шевченка, 46 | 13,0 |  |  |  |  | 13/ 7,0 |  | 7,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | вул. Головна, 61-63 | 21,0 |  |  |  |  |  | 21/ 19,7 | 19,7 |
| 3. | вул. Л. Кобилиці, 103 | 35,0 |  | 20/10,0 |  |  | 15/ 14,0 |  | 24,0 |
| 4. | провул. О. Пушкіна, 5 | 14,0 |  |  | 6/3,5 |  |  | 8 / 7,0 | 10,5 |
| 5. | провул. О. Пушкіна, 11 | 20,0 |  |  | 10/4,0 |  |  | 10/ 8,0 | 12,0 |
| 6. | вул. Головна, 57 | 48,0 |  | 10/ 4,5 |  |  | 38/ 30,5 |  | 35,0 |
| 7. | вул. Головна, 55 | 25,0 |  |  |  |  | 25/ 30,0 |  | 30,0 |
|  | Всього: | 176,0 |  | 30/14,5 | 16/ 7,5 |  | 91/ 81,5 | 39/ 34,7 | 138,2 |

КЖРЕП № 11

| 1. | вул. Головна, 277-Б | 40,0 |  |  |  |  |  | 40/ 18,0 | 18,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | проспект Незалежності, 36 | 60,0 |  |  |  |  | 60/ 26,0 |  | 26,0 |
| 3. | проспект Незалежності, 69(1-3під’їзди) | 40,0 |  |  |  |  | 40/ 20,0 |  | 20,0 |
|  | Всього: | 140,0 |  |  |  |  | 100 /46,0 | 40/ 18,0 | 64,0 |

КЖРЕП № 12

| 1. | вул. Кишинівська, 3-А | 20,0 |  |  |  |  | 20/ 11,2 |  | 11,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | вул. Кишинівська, 3-Б | 20,0 |  |  |  |  | 20/ 11,2 |  | 11,2 |
| 3. | вул. Кишинівська, 3-В | 33,0 |  |  |  |  | 33/ 18,4 |  | 18,4 |
| 4. | вул. Московської Олімпіади, 6-А | 25,0 |  |  |  |  | 25/ 13,5 |  | 13,5 |
| 5. | вул. Білоруська, 18 | 15,0 |  |  |  |  |  | 15/ 9,2 | 9,2 |
| 6. | вул. Білоруська, 30-А | 28,0 |  |  |  |  |  | 28/ 15,2 | 15,2 |
| 7. | провул. Узбецький, 7 | 43,0 |  |  |  |  | 43/ 23,2 |  | 23,2 |
| 8. | провул. Узбецький, 11 | 20,0 |  |  |  |  | 20/ 15,4 |  | 15,4 |
| 9. | вул. Головна, 5-7 | 25,0 |  |  |  |  | 25/ 18,5 |  | 18,5 |
|  | Всього: | 229,0 |  |  |  |  | 186/ 111,4 | 43/ 24,4 | 135,8 |

ПП „Житлосервіс»

| 1. | вул. Руська, 219-Б | 60,0 |  |  |  |  | 60/ 48,0 |  | 48,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | вул. Руська, 251 ( 1-9 під’їзди) | 120,0 |  |  |  |  | 120/ 45,0 |  | 45,0 |
| 3. | вул. Руська, 255 ( 2-3 під’їзди) | 40,0 |  |  |  |  |  | 40/ 20,0 | 20,0 |
| 4. | вул. Руська, 207-А до колектора | 150,0 |  |  |  |  |  | 150/ 225,0 | 225,0 |
| 5. | вул. Руська, 275 | 30,0 |  |  |  |  | 30/ 15,0 |  | 15,0 |
|  | Всього: | 400,0 |  |  |  |  | 210/ 108,0 | 190/ 245,0 | 353,0 |
|  | Всього по району: | 945,0 |  | 30/14,5 | 16/7,5 |  | 587/ 346,9 | 312/ 322,1 | 691,0 |

Шевченківський район

КЖРЕП № 4

| 1. | вул. В. Комарова, 2 (1 - 3 під’їзди) | 30,0 |  |  |  |  | 30/ 15,0 |  | 15,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | вул. Ф.Полетаєва,11-вул.В.Комарова,10 | 100,0 |  |  |  |  | 100/ 50,0 |  | 50,0 |
| 3. | вул. Ф. Полетаєва, 13 | 40,0 |  |  |  |  |  | 40/ 20,0 | 20,0 |
| 4. | вул. Головна, 162 (1-5 під’їзди) | 60,0 |  |  |  |  | 60/ 30,0 |  | 30,0 |
| 5. | вул. А.Гайдара, 9, 11- вул. І. Стасюка, 23 | 150,0 |  |  |  |  |  | 150/ 75,0 | 75,0 |
| 6. | вул. Ф. Полетаєва, 6-В | 60,0 |  | 60/ 12,42 |  |  |  |  | 12,42 |
| 7. | проспект Незалежності, 125 | 80,0 | 80/ 16,56 |  |  |  |  |  | 16,56 |
|  | Всього: | 520,0 | 80/ 16,56 | 60/ 12,42 |  |  | 190/ 95,0 | 190/ 95,0 | 218,98 |

КЖРЕП № 5

| 1. | вул. Канівська, 1-А | 70,0 |  |  |  |  | 70/ 44,2 |  | 44,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | проспект Незалежності, 114 (1 під’їзд) | 40,0 |  |  |  |  |  | 40/22,4 | 22,4 |
| 3. | вул. Алма-Атинська, 1 | 15,0 |  |  |  |  |  | 15/11,0 | 11,0 |
| 4. | вул. Першотравнева, 2-А | 30,0 |  |  |  |  | 30/ 20,0 |  | 20,0 |
| 5. | вул. В. Шкіля, 12-14 | 30,0 |  |  |  |  | 30/ 15,0 |  | 15,0 |
|  | Всього: | 185,0 |  |  |  |  | 130/ 79,2 | 55/ 33,4 | 112,6 |

ПП „Регіон-Центр”

| 1. | вул. Трояндова, 18 | 35,0 |  |  |  |  |  | 35/ 12,67 | 12,67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | вул. Ю. Гагаріна, 39 | 100,0 |  |  |  |  | 100/ 50,0 |  | 50,0 |
|  | Всього: | 135,0 |  |  |  |  | 100/ 50,0 | 35/ 12,67 | 62,67 |

КЖРЕП № 14

| 1. | вул. Героїв- панфіловців, 3 | 6,0 |  |  |  |  |  | 6 / 2,18 | 2,18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | вул. Ф. Достоєвського, 3( 1 під’їзд) – вул. В.Чапаєва, 39 | 150,0 |  |  |  |  |  | 150/ 75,0 | 75,0 |
| 3. | проспект Незалежності, 68 | 30,0 |  |  |  |  | 30/ 15,0 |  | 15,0 |
| 4. | вул. Червоноармійська, 69 (1- 5під’їзди) | 80,0 |  |  |  |  | 80/ 40,0 |  | 40,0 |
| 5. | вул. М. Коперніка, 1-А | 80,0 |  |  |  |  | 80/ 40,0 |  | 40,0 |
|  | Всього: | 346,0 |  |  |  |  | 190/ 95,0 | 156/ 77,18 | 172,18 |

КЖРЕП № 17

| 1. | вул.Південно-Кільцева,5(20-23під’їзди) | 65,0 |  |  |  |  | 65/ 23,53 |  | 23,53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | вул. Червоноармійська, 97 | 124,0 |  |  |  |  | 124/ 31 |  | 31,0 |
| 3. | вул. Червоноармійська, 107 | 50,0 |  |  |  |  | 50/ 25,0 |  | 25,0 |
| 4. | вул. В. Комарова, 29 – вул. Південно-Кільцева, 3 | 200,0 |  |  |  |  |  | 200/100 | 100,0 |
| 5. | вул. Червоноармійська, 85 | 100,0 |  |  |  |  |  | 100/ 50,0 | 50,0 |
| 6. | вул. Червоноармійська, 103-Г | 50,0 |  |  |  |  | 50/ 15,0 |  | 15,0 |
| 7. | вул. Червоноармійська, 79 | 50.0 |  |  |  |  | 50/ 15,0 |  | 15,0 |
| 8. | вул. Південно-Кільцева, 3 | 30,0 |  |  |  |  | 30/ 15,0 |  | 15,0 |
| 9. | вул.Південно-Кільцева, 11(4-5 під’їзди) | 40,0 |  |  |  |  | 40/ 15,0 |  | 15,0 |
| 10 | вул. Червоноармійська, 83- А - вул. Червоноармійська, 85 | 40,0 |  |  |  |  |  | 40/ 20,0 | 20,0 |
| 11 | вул. В. Комарова, 17 | 60,0 |  |  |  |  |  | 60/ 15,0 | 15,0 |
| 12 | вул.Південно-Кільцева,1(14-17під’їзди) | 64,0 |  |  |  |  | 64/ 16,0 |  | 16,0 |
|  | Всього: | 873,0 |  |  |  |  | 473 /155,53 | 400/185,0 | 340,53 |

ПП ”Ремжитлосервіс”

| 1. | вул. Головна, 204 Б ( 2- 3 під’їзди) | 100,0 |  |  |  |  | 100/ 36,2 |  | 36,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | вул. Ентузіастів, 9А (4-7 під’їзди) | 140,0 |  |  |  |  |  | 140/ 50,68 | 50,68 |
| 3. | вул. С. Воробкевича, 9 (1-2 під’їзди) | 130,0 |  |  |  |  | 130/ 47,06 |  | 47,06 |
| 4. | вул. Ентузіастів, 5 (1-3 під’їзди) | 50,0 |  |  |  |  |  | 50/ 25,0 | 25,0 |
| 5. | вул. В. Комарова, 7 ( 5-6 під’їзди) | 60,0 |  |  |  | 60/ 16,0 |  |  | 16,0 |
|  | Всього: | 480,0 |  |  |  | 60/ 16,0 | 230/ 83,26 | 190/ 75,68 | 174,94 |

ПП „ Санітарія”

| 1. | вул.Південно-Кільцева,10-Б (1 під’їзд) | 32,0 |  |  |  |  | 32/ 11,58 |  | 11,58 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | вул.Південно-Кільцева, 21(1-5під’їзди) | 60,0 |  |  |  |  | 60/ 30,0 |  | 30,0 |
| 3. | вул. Південно-Кільцева, 19 – бульвар Героїв Сталінграду, 13 | 50,0 |  |  |  |  |  | 50/ 25,0 | 25,0 |
| 4. | бульвар Героїв Сталінграду,(1-3під’їзди) | 60,0 |  |  |  |  | 60/ 30,0 |  | 30,0 |
| 5. | бульвар Героїв Сталінграду, 9 - 13 | 50,0 |  |  |  |  | 50/ 25,0 |  | 25,0 |
| 6. | вул. Головна, 220-226 | 280,0 |  |  |  |  |  | 280/140,0 | 140,0 |
| 7. | вул. Південно-Кільцева, 25 | 100,0 |  |  |  |  | 100/ 50,0 |  | 50,0 |
| 8. | бульвар Героїв Сталінграду, 5А - 5Б | 30,0 |  |  |  |  | 30/ 15,0 |  | 15,0 |
|  | Всього: | 662,0 |  |  |  |  | 332/ 161,58 | 330/ 165,0 | 326,58 |
|  | Всього по району: | 3201,0 | 80/16,6 | 60/12,42 |  | 60/16,0 | 1645/719,57 | 1356/643,87 | 1408,5 |

Садгірський район

КЖРЕП № 15

| 1. | вул. Привокзальна, 21 | 120,0 |  |  |  |  | 120/100,0 |  | 100,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | вул. Привокзальна, 21-А | 90,0 |  |  |  |  | 90/75,0 |  | 75,0 |
| 3. | вул. І.Підкови, 34-48 | 80,0 |  |  |  |  |  | 80/40,0 | 40,0 |
|  | Всього по району: | 290,0 |  |  |  |  | 210/175,0 | 80/40,0 | 215,0 |
|  | Всього по місту: | 4436,0 | 80/16,6 | 90/26,92 | 16/7,5 | 60/16,0 | 2442//1241,47 | 1748/1006,0 | 2314,5 |
|  | Разом з врахуванням дренажної і внутрішньодворової каналі за-ційних систем : | 6141,0 | 80/16,6 | 165/52,9 | 26/11,5 | 60/16,0 | 3471/1877,07 | 2339/1387,3 | 3361,4 |

##### Секретар виконавчого комітету

Чернівецької міської ради                                                                                                                      О. Васильчишин