ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міськвиконкому

План							10.02.2009    № 67/3

першочергових заходів з виходу ДКП «Чернівціводоканал» з кризового стану

| № з/п | Назва напрямку діяльності | Зміст заходів |  | Термін реалізації заходів | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1. | Покращання фінансового стану ДКП „Чернівціводоканал” |  |  |  |  |
| 1.1 | Забезпечення надходження коштів за надані послуги з водопостачання та водовідведення | - скласти уточнений перелік наявних абонентів-боржників за видами заходів, які виконуються з метою погашення заборгованості за послуги з водопостачання та водовідведення (знаходження на судовому розгляді, передані у виконавчу службу, заключення договорів реструктуризації або мирових угод, передані на відключення від водопровідно-каналізаційних мереж, тощо) та по давності боргу; - направити в організації комунальної сфери, бюджетні організації міста тощо, списки їх працівників, які мають заборгованість зі сплати за послуги з водопостачання та водовідведення і одночасно направити попередження боржникам; - для посилення претензійно-позовної роботи вести щоденний відповідний аналіз поступлення коштів на підприємство від боржників з проведенням кожного тижня наради за результатами роботи; - вжити заходів щодо заміни всіх непрацюючих побудинкових лічильників на справні в житлових будинках , які знаходяться на балансі ОСББ,ЖБК, ЖБТ, інших органів самоорганізації населення, впровадити облік споживання води по цим лічильникам та проаналізувати споживання води на 1 мешканця. |  | до 20.02.2009р. до 20.02.2009р. постійно до 22.02.2009 р. | Гаврилюк Н.Д - начальник абонентного відділу Коватар А.В. - начальник юридичного відділу Вітковська Л.В.- головний бухгалтер Гаврилюк Н.Д. - начальник абонентного відділу Коватар А.В. - начальник юридичного відділу Гаврилюк Н.Д.- начальник абонентного відділу Гаврилюк Н.Д.- начальник абонентного відділу |
| 1.2 1 | Зменшення собівартості виготовлення питної води 2 | - встановити 100% облік виробництва та реалізації води на кожній насосній станції; - виконати розрахунок собівартості виготовлення питної води в розрізі кожної насосної станції; - проаналізувати витрати на роботу всіх насосних станцій 3 |  | до 01.04.2009р. до 20.02.2009р. до 4 | Ботнарь В.І – головний інженер Семенюк Л.В. – начальник планово-економічного відділу Семенюк Л.В. – начальник планово- 5 |
|  |  | та вжити заходи щодо їх оптимізації; - здійснити розрахунок вартості встановлення обліку води на водогоні «Дністер-Чернівці»; - збільшити обсяги подачі води з водопровідних насосних станцій «Магала», «Біла» та проаналізувати зони подачі води з цих насосних станцій; - відновити роботу водогону на вул.. Ізмайлівській; - вивчити питання створення окремого структурного підрозділу - виробника та надавача послуг з водопостачання на насосній станції «Біла». |  | 20.02.2009р. до 18.02.2009р. до 01.09.2009р. до 01.05.2009р до 01.04.2009р. | економічного відділу Ботнарь В.І – головний інженер Ботнарь В.І – головний інженер Ботнарь В.І – головний інженер Департамент ЖКГ |
| 1.3 | Зменшення дебіторської та кредиторської заборгованості | - знизити дебіторську заборгованість на 5% за рахунок посилення роботи з абонентами-боржниками; - підготувати документи для визначення можливості списання безнадійної заборгованості; - направити в департаменти містобудівного комплексу та земельних відносин і економіки міської ради перелік підприємств - боржників за послуги водопостачання та водовідведення для врахування при оформлення права власності на ці підприємства новими власниками. - внести пропозиції виконавчому комітету міської ради щодо збільшення статутного фонду підприємства за рахунок безоплатно отриманих основних засобів |  | 2009р. до 25.02.2009р. до 25.02.2009р. до 30.03.2009р. | Вітковська Л.В. - головний бухгалтер Вітковська Л.В - головний бухгалтер Гаврилюк Н.Д. - начальник абонентного відділу Коватар А.В. – начальник юридичного відділу, Ботнарь В.І – головний інженер Департамент ЖКГ |
| 1.4. | Ліквідація по-точного боргу за електроенергію | - сплатити 100% коштів з поточної заборгованості за електроенергію |  | до 01.05.2009р. | Ботнарь В.І – головний інженер Вітковська Л.В .- головний бухгалтер |
| 1.5. | Тарифи на пос-луги з водопос-тачання та водо-відведення | - при зміні собівартості послуг з водопостачання та водовідведення в разі збільшення її складових на 10% (окремої статті) готувати проекти нових економічно обґрунтованих розрахунків тарифів |  | постійно | Семенюк Л.В. – начальник планово-економічного відділу |
| 1.6. | Оптимізація нарахувань та отримання коштів за послуги | - підготувати проект звернення до Міністерства житлово-комунального господарства України щодо прирівняння розрахункового місяця до календарного та внесення відповідних змін до „Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення” |  | до 01.03.2009р. | Семенюк Л.В – начальник планово-економічного відділу Дутчак Н.М. - начальник виробничо-технічного відділу |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 2. | Зменшення втрат і не облікованих витрат води |  |  |  |  |
| 2.1 | Зменшення втрат та крадіжок води | - виконати обстеження мереж водопостачання з насосної станції «Рогізна» щодо виявлення несанкціонованих підключень, втрат та крадіжок води; - виконати заміри споживання води багатоквартирними будинками в денний та нічний час доби відповідно будинкових приладів обліку води, а також РЧВ «Попова» та на водопровідних насосних станціях «Рогіз- на», «Біла», проаналізувати обсяги споживання води. - підготувати перелік запірно-регулюючої арматури, яку необхідно встановити на водопровідних мережах міста; - створити комплексну бригаду з пошуку скритих витоків питної води та придбати необхідні спецприлади для пошуку витоків, а саме: - кореляційний витокошувач „Коршун-10М” (орієнтовна вартість 160,0 тис. грн.); - акустичний витокошукач „Аіст-5” (вартість 19,8 тис. грн.; - проаналізувати розподіл води та обсяги її реалізації по мікрорайонах міста: - „Садгірський” - „Південний” - „Руський” |  | до 10.03.2009р до 01.05.2009р. 2009р. до 15.02.2009р. до 20.02.2009р. І кв.2009р. Ікв. 2009р. ІІ кв. 2009р. | Ботнарь В.І – головний інженер Дутчак Н.М. - начальник виробничо-технічного відділу Гаврилюк Н.Д - начальник абонентного відділу. Стратійчук О.П. – начальник аварійно-диспетчерської служби Ботнарь В.І – головний інженер Дутчак Н.М. - начальник виробничо-технічного відділу Ботнарь В.І – головний інженер Дутчак Н.М. - начальник виробничо-технічного відділу Дзюба Я.В. - начальник аналітичного відділу Ботнарь В.І – головний інженер Дутчак Н.М. - начальник виробничо-технічного відділу Дзюба Я.В. - начальник аналітичного відділу Гаврилюк Н.Д - начальник абонентного відділу |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 2.2 | Запобігання створення надмірних тисків у водопровідних мережах міста, забезпечення сталого цілодобового водопостачання | - встановити на водопровідних мережах з підвищеним тиском води регулятори тиску води, вантузи: - вул. П.Нікітіна, 2 - р-н ВНС „Рогізна” (в напрямку вул. Коломийської); - р-н ВНС „Очерет” (Ø800мм); - пр. Незалежності,90 – вул.Гайдара; - вул.. А Гайдара (р-н „Чернівцібуд”); - вул..Червоноармійська, 77 (ГТП-1ю); - вул.. Золочівська (р-н питомника); - вул.. Немирівська - вул.Роменська; - продовжити роботу щодо зниження тиску води у мережах міста з встановленням насосного обладнання з частотними перетворювачами на окремі будівлі або групи будівель: -вул.Білоруська, 30,30а,30б -вул.З.Сосюри, 5 -вул.Миргородська, 12а -вул..Авангардна, 9 -вул.І.Котляревського, 10; (орієнтовна вартість робіт для одного будинку – 30,0 тис.грн.); - продовжити роботи з реконструкції насосно-силового обладнання на 12 теплових розподільчих пунктах міста, орієнтовна вартість робіт - 780,0 тис. грн. ТРП-3 вул. Південо - Кільцева, 25а Котельня вул. Узбецька, 3 ГТП-1ю вул. Червоноармійська, 77д ТРП-6а вул. Руська, 223б ГТП-2ю вул..Червоноармійська, 87б ГТП-3ю вул..Червоноармійська, 97а ГТП-4ю вул. В.Комарова, 28г ГТП-6ю вул. В.Комарова, 21а ГТП-9ю вул. Червоноармійська, 107а ГТП-10ю вул. Червоноармійська, 109а ТРП-4а вул. Руська, 222б |  | 2009р. 2009р. 2009р. 2009р. 2009р. 2009р. 2009-2011р.р. 2009р. 2010р. 2011р. | Ботнарь В.І – головний інженер Стратійчук О.П. – начальник аварійно-диспетчерської служби Калиняк П.І.- начальник лабораторії КВП і А Ботнарь В.І – головний інженер Стратійчук О.П. – начальник аварійно-диспетчерської служби Калиняк П.І.- начальник лабораторії КВП і А Ботнарь В.І – головний інженер Стратійчук О.П. – начальник аварійно-диспетчерської служби |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
|  |  | центральна частина міста - заключити договір з інститутом на виконання робіт з гідравлічного розрахунку мереж водопостачання міста |  | І-ІІ кв. 2009р. | Ботнарь В.І – головний інженер Дутчак Н.М. - начальник виробничо-технічного відділу |
| 2.3 | Виявлення несанкціонова-ного водоспоживання | - створення інспекції з питань контролю за несанкціонованим водоспоживанням, втручанням у роботу приладів обліку холодної води, роботою контролерів |  | до 15.02.2009р. | Ботнарь В.І – головний інженер |
| 2.4 | Проведення капітального ремонту чи реконструкції водопровідно-каналізаційних мереж, які перебувають у аварійному стані | - планувати виконання ремонтних робіт аварійних водопровідно-каналізаційних мереж: - власні кошти – 1000,0 тис. грн. - міський бюджет – 500,0 тис.грн. - планувати при проведенні капітального ремонту доріг виконання капітального ремонту чи реконструкції водопровідних і каналізаційних мереж - капітальний ремонт внутрішньобудинкових та зовнішніх мереж водопроводу та каналізації виконувати переважно силами ДКП „Чернівціводоканал”. Перелік об’єктів, які планується виконувати, узгоджувати між ДЖКГ, районними в місті радами та ДКП „Чернівціводоканал” |  | щорічно 2-3 км. постійно постійно | Ботнарь В.І – головний інженер Дутчак Н.М. - начальник виробничо-технічного відділу Департамент ЖКГ Ботнарь В.І – головний інженер Департамент ЖКГ Районні в місті ради Ботнарь В.І – головний інженер Дутчак Н.М. - начальник виробничо-технічного відділу |
| 2.5 | Зменшення внутрішньобуд-инкових втрат води, раціональне використання води | - продовжити встановлення лічильників холодної води в житлових будинках комунальної власності / 457 шт., орієнтовна вартість робіт – 457,0 тис. грн./, в т.ч.: ПП „Ремжитлосервіс” – 103 вводи КЖРЕП №14 – 354 вводи. - вивчити питання передачі функцій підрядника для обслуговування внутрішньобудинкових мереж водопроводу та каналізації ПП „Санітарія” в МКП „АДС-080” |  | 2009-2010р.р. до 01.04.2009 р. | Департамент ЖКГ Ботнарь В.І – головний інженер |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 2.6 | Оновлення парку машин і механізмів підприємства | - придбати спецавтотранспорт для виконання ремонтних робіт на водопровідно-каналізаційних мережах міста в тому числі: - екскаватор „Борекс 2102” – 1 шт. (орієнтовна вартість – 220,0 тис.грн.). - муловсмоктувач КО-210 на базі ЗіЛ 43292 - 1шт. (орієнтовна вартість – 510,0 тис.грн.); - міні екскаватор JSB – 1 шт. (орієнтовна вартість - 200,0 тис. грн..); - екскаватор „Борекс2102” - 2 шт. (орієнтовна вартість – 440,0 тис. грн.); - канавопромивочна машина КаМАЗ-5325 КО-512 – 1 шт. (орієнтовна вартість - 520,0 тис.грн.); - для перевезення води ЗІЛ-130 ПМ-130 6т. – 1 шт. (орієнтовна вартість – 230, тис.грн. ). - модернізація існуючого автотранспорту /перехід на газове пальне, тощо/; - придбання трамбувальних механізмів, бензорізів. |  | 2009-2010р.р. 2009р. 2010 р. 2009р. 2009р. | Департамент ЖКГ Ботнарь В.І – головний інженер |
| 3. | Формування стабільного і висококваліфікованого трудового колективу ДКП „Чернівціводоканал” |  |  |  |  |
| 3.1 | Вирішити питання забезпечення відомчим житлом працівників підприємства | - звернутися до Чернівецької міської ради щодо виділення відомчого житла для працівників ДКП „Чернівціводоканал” | до 01.03.2009р. |  | Ботнарь В.І – головний інженер Ставчанський М.М.- голова профкому |
| 3.2 | Переглянути штатний розклад працівників підприємства | - оптимізувати штатний розклад працівників ДКП „Чернівціводоканал” (можливість скорочення наявних вакантних посад, тощо) | До 20.02.2009р. |  | Ботнарь В.І – головний інженер Семенюк Л.В – начальник планово-економічного відділу |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 4. | Отримання додаткових коштів ДКП „Чернівціводоканал” |  |  |  |  |
| 4.1 | Надання додаткових послуг | - інвентаризація наявних вигрібних ям у місті для впровадження оплати за послуги з очищення рідких нечистот (надати приписи на встановлення приладів обліку холодної води, заключити угоди); - вивчити питання можливості надання додаткових послуг підприємством. |  | Іпівр. 2009р. до 15.02.2009р. | Ряба В.Д – начальник інспекції водних ресурсів Гаврилюк Н.Д - начальник абонентного відділу Ботнарь В.І – головний інженер |
| 5. | Впровадження енергозберігаючих технологій, які потребують капітальних вкладень |  |  |  |  |
| 5.1 | Впровадження енергозберігаю-чих технологій | -реконструкція, модернізація насосно-силового обладнання на насоній станції І-го підйому „Митків” водогону „Дністер-Чернівці” /3411,2 тис.грн./; -реконструкція, модернізація насосно-силового обладнання на насосній станції 2-го підйому „Вікно” водогону „Дністер-Чернівці” /5900,0 тис.грн./; -реконструкція, модернізація насосно-силового обладнання на ВНС „Рогізна” /500,0 тис.грн./; -реконструкція, модернізація насосно-силового обладнання на мулових насосних станціях №2, № 3 міських очисних споруд каналізації /550,0 тис. грн./; -реконструкція, модернізація насосно-силового обладнання на ВНС „Біла” /800,0 тис.грн./; реконструкція та розширення водозабору „Біла” (будівництво нової водозабірної галереї) - будівництво резервуару чистої води V=2000мз на площадці РЧВ „Попова” /5550,0тис.грн./; - оптимізація роботи та розширення водозабору „Магала”, а саме: - відновлення ділянки водопроводу в районі вул..М.Олімпіади-Калинівського спуску (прокол під дорогою – 120,0 тис.грн.), - будівництво нової водозабірної галереї. |  | 2010-2011р.р. 2010-2011р.р. 2010-2011р.р. 2010-2011р.р 2010-2011р.р. 2010-2012р.р 2009р. 2009р.р. | Департамент ЖКГ Ботнарь В.І – головний інженер Дутчак Н.М. - начальник виробничо-технічного відділу |

Начальник ДКП «Чернівціводоканал»                                                                       М. Крайс

Директор департаменту житлово-комунального господарства                               О.Шумейко