Інформація про заходи з упорядкування павільйонів, розміщених на тролейбусних

та автобусних зупинках вуличної мережі м.Чернівців

| № п/п | Назва зупинки (адреса) | Реконструкція павільйону зупинки | Ремонт павільйону зупинки | Терміни виконання робіт | Виконано (не виконано) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Першотравневий район |  |  |  |  |  |
|  | "р. Прут", вул. Гагаріна | — | — | — | Стан задовільний |
|  | "вул. Сагайдачного", вул. Гагаріна | - | - | - | Встановлено нову |
|  | "вул. Шкільна", вул. Головна | — | Пофарбувати | червень 2006р. | Встановлено нову |
|  | "вул. Чапаєва", вул. Головна | — | Пофарбувати | червень 2006р. | Виконано |
|  | "проспект Незалежності", вул. Головна | — | Пофарбувати | травень 2006р. | Виконано |
|  | Завод "Легмаш", вул. Головна | — | Пофарбувати | серпень 2006р. | Виконано |
|  | "Тарний завод", вул. Головна | — | — | — | Встановлено нову |
|  | Завод "Електронмаш", вул. Головна | — | Провести ремонт, пофарбувати | вересень 2006р. | Встановлено нову |
|  | "Бульвар Героїв Сталінграду", вул. Головна | — | Провести ремонт, пофарбувати | липень 2006р. | Встановлено нову |
|  | Завод "Кварц", вул. Головна | Замінити | — | 2008р. | Встановлено нову |
|  | "вул. М.Ломоносова", вул. Руська | — | Поточний ремонт | червень 2006р. | Виконано |
|  | "Міст" (права сторона), вул. Руська | — | Пофарбувати, побілити | липень 2006р. | Виконано |
|  | "Міст" (ліва сторона), вул. Руська | — | Пофарбувати | липень 2006р. | Виконано |
|  | "вул. Житомирська" (права сторона), вул. Руська | Замінити | — | 2007р. | Встановлено нову |
|  | "вул. Житомирська" (ліва сторона), вул. Руська | — | — | — | Пофарбовано, виконано ремонт |
|  | "ЗНЗ № 21" (права сторона), вул. Руська | — | Пофарбувати | червень 2006р. | Встановлено нову |
|  | "ЗНЗ № 21" (ліва сторона), вул. Руська | Замінити | — | 2008р. | Встановлено нову |
|  | "вул. Фастівська", вул. Руська | — | Пофарбувати | серпень 2006р. | Встановлено нову |
|  | "СПТУ № 8", вул. Руська | — | — | — | Встановлено нову |
|  | "СПТУ № 13", вул. Руська | — | Поточний ремонт | липень 2006р. | Встановлено нову |
|  | "вул. Немирiвська", вул. Руська | Замінити | — | 2007р. | Пофарбовано |
|  | Завод "Гравiтон", вул. Руська | — | Пофарбувати | серпень 2006р. | Виконано |
|  | Завод "Вимірювач", вул. Руська | — | Пофарбувати | серпень 2006р. | Виконано |
|  | "вул. Винниченка”, вул. Винниченка | — | Пофарбувати | червень 2006р. | Виконано |
|  | "вул. Винниченка”, вул. Руська 186, РВК | — | Встановити лавочки, пофарбувати | вересень 2006р. | Виконано |
|  | "Поліклініка”, вул. Руська 279 | — | — | — | Встановлено нову |
|  | "вул. Кишинівська" (ліва сторона), вул. Московської Олімпіади | — | Провести ремонт, пофарбувати | серпень 2006р. | Капітальний ремонт |
|  | "вул. Кишинівська" (права сторона), вул. Московської Олімпіади | — | Провести ремонт, пофарбувати | серпень 2006р. | Встановлено нову |
|  | "мікрорайон Калiчанка", вул.Московської Олімпіади | Влаштувати | — | 2007р. | Виконано ремонт та пофарбовано |
|  | "Автовокзал № 3", вул. Московської Олімпіади | — | Провести ремонт, пофарбувати | червень 2006р. | Демонтовано |
|  | "мікрорайон Верхня Калiчанка", вул. Московської Олімпіади | — | Провести ремонт, пофарбувати | червень 2006р. | Виконано |
|  | "АТП-17761", вул. Московської Олімпіади | — | Провести ремонт, пофарбувати | липень 2006р. | Встановлено нову |
|  | "Музей народної архітектури", вул. Московської Олімпіади | — | Провести ремонт, пофарбувати, побілити | липень 2006р. | Виконано |
|  | "вул. Гонти", вул. Л.Кобилицi | — | Провести ремонт, | серпень 2006р. | Виконано |
|  | "Фабрика № 9", вул. В.Чкалова | — | Пофарбувати | серпень 2006р. | Встановлено нову |
|  | "вул. Жасмінна" (ліва сторона), вул. Винниченка | Замінити | Замінити | 2007р. | Планується встановити нову |
|  | "вул. Жасмінна" (права сторона), вул. Винниченка | — | Провести ремонт, пофарбувати | червень 2006р. | Встановлено нову |
|  | "вул. Кармелюка" (права сторона), вул. Винниченка | — | Пофарбувати | травень 2006р. | Виконано |
|  | "вул. Кармелюка" (ліва сторона), вул. Винниченка | — | Пофарбувати, побілити | травень 2006р. | Встановлено нову |
|  | "вул. Миргородська”, вул. Авангардна | — | Пофарбувати | серпень 2006р. | Встановлено нову |
|  | Завод "Машзавод" (права, ліва сторони), вул. Нікопольська | — | Провести ремонт, пофарбувати | липень 2006р. | Виконано |
|  | "Локомотивне депо", вул. Білоруська | — | Провести ремонт, | вересень 2006р. | Виконано |
|  | "Вагонне депо", вул. Білоруська | — | Провести ремонт, | вересень 2006р. | Виконано |
|  | "мікрорайон Калічанка”, вул. Білоруська | Замінити | — | 2008р. | Встановлено нову |
|  | "вул. Кочубея", вул. Н.Герцена | — | Пофарбувати, побілити | серпень 2006р. | Виконано |
|  | "вул. Шкільна", вул. Шалом Алейхема | — | Пофарбувати | червень 2006р. | Виконано |
|  | Кондитерська фабрика "Буковинка", вул. Ковальчука | — | Пофарбувати | червень 2006р. | Встановлено нову |
| Шевченківський район |  |  |  |  |  |
| Тролейбусні зупинки |  |  |  |  |  |
|  | "р. Прут", вул. Гагаріна, 57 | — | Пофарбувати | червень 2006р. | Встановлено нову |
|  | "Пивзавод", вул. Гагаріна, 37 | — | Пофарбувати | червень 2006р. | Виконано |
|  | "Залізничне училище", вул. Гагаріна, 18 | — | Пофарбувати | червень 2006р. | Виконано |
|  | "Залізничний вокзал", вул. Гагаріна, 21 | — | Пофарбувати | червень 2006р. | Виконано |
|  | "Площа Соборна", вул. Головна | Влаштувати лавочки для сидіння | - | 2007р. | Виконано |
|  | "парк ім. Т. Г.Шевченка", вул. Головна | — | Пофарбувати | червень 2006р. | Виконано |
|  | Готель "Буковина", вул. Головна | Замінити | - | 2007р. | Встановлено нову |
|  | "вул. Чапаєва", вул. Головна | — | Пофарбувати | липень 2006р. | Виконано |
|  | "проспект Незалежності", вул. Головна | — | Побілити | липень 2006р. | Виконано |
|  | "Автовокзал", вул. Головна | — | Пофарбувати | серпень 2006р. | Виконано |
|  | "Обласна друкарня", вул. Головна | — | Пофарбувати, побілити | серпень 2006р. | Виконано |
|  | "Б.Г.Сталінграду", вул. Головна | — | Пофарбувати, побілити | червень 2006р. | Встановлено нову |
|  | Фабрика "Трембіта", вул. Комарова, 1 | Реконструкція даху | - | липень 2006р. | Виконано |
|  | Фабрика "Трембіта", вул. Комарова, 2 | — | Пофарбувати, побілити | червень 2006р. | Виконано |
|  | ринок "Буковинський", вул. Комарова, 16 | — | Пофарбувати | червень 2006р. | Встановлено нову |
|  | ринок "Буковинський", вул. Комарова, 13 | — | Пофарбувати | липень 2006р. | Встановлено нову |
|  | ЗНЗ № 6, вул. Комарова | Реконструкція даху | - | вересень 2006р. | Виконано |
|  | ЗНЗ № 6, вул. Комарова | Замінити | - | 2007р. | Встановлено нову |
|  | Ринок "Нива-2", вул. Комарова, 31 | — | Пофарбувати | серпень 2006р. | Виконано |
|  | Ринок "Нива-2", вул. Комарова, 32 | — | Пофарбувати | серпень 2006р. | Виконано |
|  | Завод "Кварц", вул. Південно-Кільцева, 31 | Влаштувати | - | 2008р. | Встановлено нову |
|  | Завод "Кварц", вул. П.Кільцева | Влаштувати | - | 2007р. | Встановлено нову |
|  | "Поліклініка з-ду "Кварц", вул. П.-Кільцева | Влаштувати | - | 2008р. | Встановлено нову |
|  | "Гаражі",вул. Південно-Кільцева | — | Провести ремонт | вересень 2006р. | Виконано |
|  | "Гаражі",вул. Південно-Кільцева, 5-В | Замінити | - | 2007р. | Встановлено нову |
|  | "Спецкомбінат", вул. Червоноармійська | — | Пофарбувати, побілити | червень 2006р. | Встановлено нову |
|  | "Спецкомбінат", вул. Червоноармійська | — | Пофарбувати | червень 2006р. | Встановлено нову |
|  | "Онколікарня" вул. Червоноармійська | — | Пофарбувати | липень 2006р. | Встановлено нову |
|  | "Аптека", вул. Червоноармійська | — | Пофарбувати, вирівняти майданчика | вересень 2006р. | Виконано |
|  | "Автомагазин", вул. Червоноармійська | — | Пофарбувати | серпень 2006р. | Встановлено нову |
|  | "вул. Рівненська", вул. Червоноармійська | — | Пофарбувати | серпень 2006р. | Встановлено нову |
|  | Готель "Турист", вул. Червоноармійська | Замінити | - | 2007р. | Встановлено нову |
|  | "Райвиконком", вул. Червоноармійська | — | Пофарбувати | червень 2006р. | Встановлено нову |
|  | Універсам "Колос",вул. Червоноармійська | — | Провести ремонт | серпень 2006р. | Встановлено нову |
|  | "вул. Чапаєва", вул. Червоноармійська | — | Пофарбувати | червень 2006р. | Павільйон відсутній |
|  | "вул.Сторожинецька", вул.Червоноарміська | — | Провести ремонт | липень 2006р. | Встановлено нову |
|  | Універмаг "Рязань",вул. Червоноармійська | — | Пофарбувати | червень 2006р. | Павільйон відсутній |
|  | "Сілует", вул. Червоноармійська | — | Пофарбувати | червень 2006р. | Встановлено нову |
|  | пл. Соборна | Влаштувати | - | 2007р. | Встановлення не планується |
|  | пл. Соборна | Влаштувати | - | 2008р. | Встановлення не планується |
|  | магазин "Колос", вул. Ватутіна | Влаштувати | - | 2007р. | Встановлення не планується |
|  | "Проспект Незалежності", пр. Незалежності, 48 | Влаштувати | - | 2008р. | Встановлено нову |
|  | Магазин"Спорттовари",пр. Незалежності, 66 | — | Провести ремонт | вересень 2006р. | Виконано |
|  | Магазин "Спорттовари", пр. Незалежності | Влаштувати | - | 2007р. | Встановлено нову |
|  | Магазин "Колос", пр. Незалежності, 78 | Влаштувати | - | 2008р. | Встановлено нову |
|  | "Мікрорайон", пр. Незалежності, 86 | — | - | 2007р. | Встановлено нову |
|  | "Мікрорайон", пр. Незалежності, 113 | — | Пофарбувати | червень 2006р. | Встановлено нову |
|  | "Тролейбусне депо", пр. Незалежності, 129 | — | - | 2007р. | Встановлено нову |
| Автобусні зупинки |  |  |  |  |  |
| 1 | "вул. Мукачівська" вул. Мукачівська, 13 | — | Забетонувати сходини, пофарбувати | липень 2006р. | Виконано |
| 2 | "вул. Мукачівська" вул. Мукачівська, 30 | — | Заасфальтувати майданчик, пофарбувати | липень 2006р. | Виконано |
| 3 | "вул. Хрещатинська" вул. Хрещатинська, 21 | Замінити | Заасфальтувати майданчик | 2007р. | Проведено ремонт |
| 4 | "ЗНЗ № 17", вул. Сокирянська | — | Провести ремонт, заасфальтувати майданчик | липень 2006р. | Проведено ремонт |
| 5 | "вул. Макіївська" вул. Макіївська, 7 | — | Заасфальтувати майданчик, пофарбувати | серпень 2006р. | Пофарбовано |
| 6 | "вул. Димківська" вул. Димківська, 1 | — | Провести ремонт, заасфальтувати майданчик | червень 2006р. | Проведено ремонт |
| 7 | "Кінцева" вул. Димківська | — | Провести ремонт, побілити, заасфальтувати кільце | липень 2006р. | Проведено ремонт, побілено |
| 8 | "вул. Сторожинецька" вул. Сторожинецька, 6 | — | — | - | Встановлено нову |
| 9 | "вул. Сторожинецька" вул. Сторожинецька, 53 | Замінити | — | 2007р. | Проведено ремонт |
| 10 | "вул. Сторожинецька" вул. Сторожинецька, 134 | Замінити | — | 2007р. | Встановлено нову |
| 11 | "вул. Сторожинецька"вул. Сторожинецька, 152 | Замінити | — | 2007р. | Встановлено нову |
| 12 | "вул. О.Кошового" вул. О.Кошового, 44 | Замінити | — | 2008р. | Встановлено нову |
| 13 | "Клуб" вул. Зарожанська | Встановити | — | 2007р. | Встановлено нову |
| 14 | "вул. Зарожанська" вул. Зарожанська, 15 | — | Провести ремонт | серпень 2006р. | Встановлено нову |
| 15 | "вул. Вижницька" вул. Вижницька, 35 | — | Провести ремонт | серпень 2006р. | Виконано |
| 16 | "вул. Вижницька" вул. Вижницька, 59 | Влаштувати | - | 2008р. | Планується встановити |
| 17 | "Кінцева" вул. Вижницька | — | Провести ремонт | липень 2006р. | Проведено ремонт |
| 18 | "вул. Вашківська" вул. Вашківська, 2 | — | - | - | Стан задовільний |
| 19 | "вул. Я.Степового" вул. Я.Степового, 1 | — | Пофарбувати | червень 2006р. | Виконано |
| 20 | "Кінцева" вул. Я.Степового | — | Пофарбувати | червень 2006р. | Пофарбовано |
| 21 | "вул. Горіхівська" вул. Горіхівська, 42 | — | Пофарбувати | липень 2006р. | Виконано |
| 22 | "вул. Горіхівська" вул. Горіхівська, 68 | — | Пофарбувати | липень 2006р. | Виконано |
| 23 | "вул. Горіхівська" вул. Горіхівська, 73 | Замінити | - | 2007р. | Проведено ремонт |
| 24 | "вул. Краматорська" вул. Краматорська, 3 | Замінити | - | 2007р. | Проведено ремонт |
| 25 | "Кінцева" вул. Краматорська | — | Побілити | травень 2006р. | Встановлено нову |
| 26 | "вул. Київська" вул. Київська,1 | — | Пофарбувати | серпень 2006р. | Встановлено нову |
| 27 | "вул. Київська" вул. Київська, 10 | — | Пофарбувати | серпень 2006р. | Виконано |
| 28 | "вул. Заставнянська" вул. Заставнянська, 6 | — | Пофарбувати | червень 2006р. | Виконано |
| 29 | "маг. Копійка" вул. Заставнянська, 14 | — | Провести ремонт даху | червень 2006р. | Виконано |
| 30 | "вул. Заставнянська" вул. Заставнянська, 18 | — | Пофарбувати | червень 2006р. | Виконано |
| 31 | "вул. Заставнянська" вул. Заставнянська, 54 | — | Пофарбувати | липень 2006р. | Виконано |
| 32 | "вул. Заставнянська" вул. Заставнянська, 51-Б | — | Пофарбувати | липень 2006р. | Виконано |
| 33 | "вул. Лозівська" вул. Заставнянська | — | Пофарбувати | липень 2006р. | Виконано |
| 34 | "Кінцева" вул. Лозівська | — | Побілити | липень 2006р. | Встановлено нову |
| 35 | "вул. Борщівська" вул. Борщівська, 4 | — | Пофарбувати | серпень 2006р. | Виконано |
| 36 | "вул. Чортківська" вул. Чортківська, 1 | — | Пофарбувати | серпень 2006р. | Виконано |
| 37 | "вул. Гусятинська" вул. Гусятинська | — | - | - | Стан задовільний |
| 38 | "Кінцева автобуса №26" вул. Комарова | — | Пофарбувати | червень 2006р. | Встановлено нову |
| 39 | "Автостанція" вул. Садова | — | Пофарбувати | червень 2006р. | Встановлено нову |
| 40 | вул..Стасюка,1а |  |  |  | Встановлено нову |
| 41 | вул..Стасюка,12 |  |  |  | Встановлено нову |
| 42 | вул..Стасюка,19а |  |  |  | Встановлено нову |
| Садгірський район |  |  |  |  |  |
|  | "р. Прут", вул. Хотинська | — | Пофарбувати | травень 2006р. | Встановлено нову |
|  | "Меблева фабрика", вул. Хотинська | — | Пофарбувати | травень 2006р. | Встановлено нову |
|  | "Завод залізобетонних виробів", вул. Галицький шлях | — | Провести поточний ремонт | серпень 2006р. | Виконано |
|  | "АЗС ТНК”, вул. Галицький шлях | — | Пофарбувати | травень 2006р. | Встановлено нову |
|  | "вул. Піщана", вул. Галицький шлях | — | Пофарбувати | червень 2006р. | Встановлено нову |
|  | "Цукровий завод", вул. Хотинська | — | Провести ремонт | червень 2006р. | Встановлено нову |
|  | "Районний суд", вул. Хотинська | — | Провести ремонт | травень 2006р. | Встановлено нову |
|  | "Спиртозавод", вул. Хотинська | — | Провести поточний ремонт, пофарбувати | червень 2006р. | Встановлено нову |
|  | "Спиртзавод", вул. Хотинська, 33 А | — | Провести ремонт | липень 2006р. | Встановлено нову |
|  | "пров. Рокитянський", вул. Хотинська | — | Провести поточний ремонт, пофарбувати | травень 2006р. | Встановлено нову |
|  | "Радіотехнічний завод",вул. Хотинська | Замінити | — | 2007р. | Пофарбовано, виконано ремонт |
|  | "Радіотехнічний завод", вул. Хотинська | — | Провести поточний ремонт | вересень 2006р. | Встановлено нову |
|  | "вул. Рокітянська", вул. Хотинська | — | Провести поточний ремонт | травень 2006р. | Встановлено нову |
|  | "вул. Селезнівська" вул. Хотинська | — | Провести поточний ремонт | червень 2006р. | Встановлено нову |
|  | "ПТУ № 9", вул. Хотинська | — | Пофарбувати | липень 2006р. | Встановлено нову |
|  | "ЗНЗ № 31" (ліва), вул. Хотинська | Замінити | — | 2007р. | Виконано ремонт |
|  | "ЗНЗ № 31" (права), вул. Хотинська | Замінити | — | 2007р. | Виконано ремонт |
|  | "вул. Д.Лукіяновича", (перехрестя вул. В.Александрі та вул. Д.Лукіяновича) | — | Провести поточний ремонт, пофарбувати | червень 2006р. | Виконано |
|  | "Кінцева зупинка автобуса № 25", вул. Д.Лукіяновича | — | Пофарбувати | травень 2006р | Виконано |
|  | Завод „Карпати”, вул. Заводська | — | Провести ремонт | червень 2006р. | Виконано |
|  | Завод „Карпати”(Автоплаза),вул. Заводська | — | Пофарбувати | травень 2006р | Встановлено нову |
|  | "Толевий завод", вул. Заводська | — | Провести ремонт | вересень 2006р. | Виконано |
|  | "Толевий завод", вул. Заводська | Замінити | — | 2007р. | Проведено капітальний ремонт даху |
|  | пос. "Буковинський", вул. Заводська | — | Провести ремонт | червень 2006р. | Встановлено нову |
|  | пос. "Буковинський", вул. Заводська | — | Провести ремонт | червень 2006р. | Виконано |
|  | "Поліклініка", вул. М.Тореза | — | Провести ремонт | серпень 2006р. | Виконано |
|  | "Олійно-жировий комбінат", вул. М.Тореза | — | Провести ремонт | липень 2006р. | Виконано |
|  | "Олійно-жировий комбінат", вул. М.Тореза | — | Провести ремонт | липень 2006р. | Виконано |
|  | "М’ясопромсервіс", вул. М.Тореза | — | Провести ремонт | вересень 2006р. | Встановлено нову |
|  | "М’ясопромсервіс", (магазин) вул. М.Тореза | — | Провести ремонт | серпень 2006р. | Виконано |
|  | "АТП-17755", вул. М.Тореза | — | Провести ремонт | серпень 2006р. | Виконано |
|  | ТОВ „Оцет ЛТД”, вул. М.Тореза | — | Провести ремонт | серпень 2006р. | Виконано |
|  | "Хімзавод",вул. М.Тореза | — | Пофарбувати | травень 2006р. | Виконано |
|  | "Хімзавод" (МПП „Міг”),вул. М.Тореза | — | Провести ремонт | червень 2006р. | Виконано |
|  | "Нафтобаза" ("Артема"),вул. М.Тореза | — | Провести ремонт | липень 2006р. | Виконано |
|  | "Нафтобаза", вул. М.Тореза | — | Провести ремонт | липень 2006р. | Виконано |
|  | "Школа-інтернат", вул. М.Тореза | — | Провести ремонт | вересень 2006р. | Виконано |
|  | Станція „Садгора”, вул. М.Тореза | — | Побілити, пофарбувати | травень 2006р | Виконано |
|  | пров. "Каштановий", вул. Каштанова | Замінити | — | 2007р. | Встановлено нову |
|  | пров. "Каштановий", вул. Каштанова | — | Провести ремонт | червень 2006р. | Встановлено нову |
|  | "Дослідна станція", вул. Каштанова | Замінити | — | 2007р. | Встановлено нову |
|  | "Дослідна станція", вул. Каштанова | — | Провести ремонт | червень 2006р. | Виконано |
|  | Мікрорайон "Рогізна", вул. Каштанова | — | Провести ремонт | вересень 2006р. | Виконано |
|  | Мікрорайон "Рогізна", вул. Каштанова | — | Провести ремонт | вересень 2006р. | Виконано |
|  | "вул. Уманська", вул. Учительська | — | Провести ремонт | червень 2006р. | Виконано |
|  | "вул. Можайського" (ліва сторона), вул. Учительська | — | Провести ремонт | липень 2006р. | Виконано |
|  | "вул. Можайського" (права сторона), вул. Учительська | — | Провести ремонт | липень 2006р. | Виконано |
|  | "вул. Учительська", вул. Учительська,8 | — | Провести ремонт | серпень 2006р. | Виконано |
|  | "вул. Учительська", вул. Учительська,5 | — | Провести ремонт | серпень 2006р. | Виконано |
|  | "Геріатричний пансіонат", вул. І.Підкови | — | Пофарбовано | травень 2006р. | Встановлено нову |
|  | "вул. Хотинська" (ліва сторона), вул. В.Александрі | — | Провести поточний ремонт | липень 2006р. | Виконано |
|  | "вул.Хотинська"(права сторона), вул. В.Александрі | — | Провести поточний ремонт | серпень 2006р. | Виконано |
|  | "2 пров. В.Александрі", вул. В.Александрі | — | Провести ремонт | червень 2006р. | Виконано |
|  | "2 пров. В.Александрі", вул. В.Александрі | — | Провести ремонт | червень 2006р. | Виконано |
|  | "Ремонтно-механічний завод " (ліва сторона), вул. В.Александрі | — | Провести ремонт | липень 2006р. | Виконано |
|  | "Ремонтно-механічний завод" (права сторона), вул. В.Александрі | — | Провести ремонт | липень 2006р. | Виконано |
|  | "вул. Красіна" (в/ч) вул. В.Александрі | — | Провести ремонт | червень 2006р. | Виконано |
|  | "вул. Дунайська", вул. В.Александрі | — | Провести ремонт | вересень 2006р. | Виконано |
|  | "Міськмолокозавод", вул. Коломийська | — | Провести ремонт | червень 2006р. | Виконано |
|  | "Міськмолокозавод", вул. Коломийська | — | Провести ремонт | липень 2006р. | Виконано |
|  | „Буковина - Авто”, вул. Коломийська | — | Провести ремонт | червень 2006р. | Виконано |
|  | "2 пров. Осінній" (стадіон), вул. О.Вільшини | — | Провести ремонт | липень 2006р. | Виконано |
|  | " ЗНЗ № 40", вул. О.Вільшини | — | Провести ремонт | липень 2006р. | Виконано |
|  | мікрорайон „Ленківці”, вул. О.Вільшини | — | Провести ремонт | серпень 2006р. | Виконано |
|  | мікрорайон „Ленківці”, вул. О.Вільшини | Замінити | — | 2007р. | Встановлено нову |
|  | "вул. Перемоги", вул. С.Галицького | — | Провести ремонт | червень 2006р. | Виконано |
|  | "вул. Я.Налепки",вул. С.Галицького | — | — | вересень 2006р. | Встановлено нову |
|  | "вул. Д.Квітковського",вул. Стефаника | — | Провести ремонт | червень 2006р. | Виконано |
|  | "вул. Багратіона",вул. Стефаника | — | Пофарбувати | травень 2006р. | Виконано |
|  | вул. Стефаника, 51 | — | Пофарбувати | травень 2006р. | Встановлено нову |
|  | вул. Стефаника, 71 | Замінити | — | 2008р. | Встановлено нову |
|  | "Чорнівський млин",вул. Стефаника (кінцева) | — | Провести ремонт | червень 2006р. | Встановлено нову |
|  | вул. Квітковського, (кінцева зупинка ) | — | Провести ремонт | червень 2006р. | Виконано |
|  | "вул. Калинівська", (перехрестя вул. Калинівської з вул. Хотинською) | — | Пофарбувати | липень 2006р. | Виконано |
|  | "вул. Хотинська", (перехрестя вул. Калинівської з вул. Хотинською) | — | Провести поточний ремонт | вересень 2006р. | Виконано |
|  | "вул. Селезнівська", (кінцева тролейбусна зупинка), вул. Калинівська | Влаштувати | — | 2008р. | Планується встановити нову |
|  | "ЗНЗ № 31",вул. Ткачука | — | Провести ремонт | серпень 2006р. | Встановлено нову |
|  | "Церква", вул. Ткачука | — | Провести ремонт | серпень 2006р. | Виконано |
|  | мікрорайон „Стара Жучка” (кінцева зупинка), вул. Ткачука | — | Провести поточний ремонт | червень 2006р. | Виконано |
|  | магазин "Анастасія",вул. Дунайська | — | Пофарбувати | травень 2006р.- | Встановлено нову |

Директор департаменту житлово-

комунального господарства  міської ради                                                                         			Шумейко О.М.

Мартинюк  553740

Кожуленко 551404