Інформація управління капітального будівництва департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 08.07.2008 року №485/13 "Про роботу управління капітального будівництва департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради по забезпеченню будівництва об’єктів житла та соціальної сфери до 600-ліття м.Чернівців"

На виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 08.07.2008 року №485/13 "Про роботу управління капітального будівництва департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради по забезпеченню будівництва об’єктів житла та соціальної сфери до 600-ліття м.Чернівців" інформуємо про роботу управління капітального будівництва департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин по забезпеченню будівництва об’єктів житла та соціальної сфери до 600-ліття м.Чернівців.

Управлінням капітального будівництва департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради в межах виділених лімітів фінансування згідно титульного списку будівництва забезпечено виконання будівельних робіт на об'єктах, включених до переліку заходів з підготовки до 600-ліття м.Чернівців.

Для прикладу:

- проведено реставраційні роботи існуючого корпусу міської дитячої лікарні на вул. Буковинській, 4, крім того для обслуговування корпусів дитячої лікарні збудовано та передано на баланс відповідним експлуатуючим організаціям котельню та трансформаторну підстанцію;

- проведено цілий комплекс робіт по реставрації та добудові лікувального комплексу міської дитячої лікарні на вул.Буковинській, 4. На 80% готовності  збудовано три корпуси лікарні та забезпечено меблями один з корпусів, проведено благоустрій навколишньої території.

- завершено комплекс робіт І черги берегозакріплення р. Прут в мікрорайоні "Ленківці";

- завершено реконструкцію санвузлів обласної Філармонії;

- відреставровано хол та коридор приміщення Художнього музею на Центральній площі, 10;

- проведено реконструкцію фасаду та ремонт даху будинку на вул. 28 Червня, 69;

- для збереження архітектурного ансамблю площі Турецької криниці виконано роботи з реконструкції даху та реставрації фасаду приміщень бані "Дельфін" на вул. Турецькій, 34;

- проведено основні будівельно-монтажні та опоряджувальні роботи по реконструкції архітектурно-історичного ансамблю площі на розі вулиць Турецької – П.Сагайдачного, де під час відзначення 600-літнього ювілею м.Чернівців  було проведено цілий ряд святкових заходів (ярмарок народних промислів, концерт інш.).

- виконано основний об’єм робіт по будівництву клубу в мікрорайоні "Ленківці".

- проведено реставрацію будівлі училища мистецтв імені С.Воробкевича на вул.Д.Загули, 3, будівлі обласної бібліотеки на вул.О.Кобилянської, 47.

Активно залучалось до проведення будівельних робіт комунальне підприємство "Містобуд". Так, на замовлення управління капітального будівництва КП "Містобуд" виступало генпідрядною організацією по будівництву клубу в мікрорайоні "Ленківці", який уже здано в експлуатацію.

Сьогодні управлінням капітального будівництва департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин проводиться робота з погашення заборгованості перед підрядними організаціями за виконані роботи на зазначених об'єктах. Протягом першого півріччя поточного року проплочено будівельні роботи на 4,7 млн.грн.

Рішенням комісії з розгляду пропозицій щодо участі у реалізації пілотних проектів будівництва доступного житла від 26.07.2008 року Міністерства регіонального розвитку та будівництва України в перелік пілотних проектів включено будівництво 120-квартирного житлового будинку на вул.Рівненській, 10 у м.Чернівцях. Замовником будівництва виступає департамент містобудівного комплексу та земельних відносин, але кошти в бюджеті на це будівництво непередбачені.

В м.Чернівцях за 2008 рік прийнято в експлуатацію 287 багатоповерхових та індивідуальних житлових будинків, загальна площа квартир яких складає 127,664 тис.м.2., що на 4,2% більше в порівнянні з 2007 роком.

Протягом поточного року у будівельній галузі спостерігається тенденція зниження інвестиційної діяльності. Темпи освоєння капітальних вкладень в порівнянні з відповідним періодом минулого року уповільнились. Об'єктивними причинами зменшення обсягів будівельних робіт є недостатнє фінансування, різке погіршення кредитної політики, політична, економічна, фінансова криза в Україні та вплив світової фінансової кризи, зростання вартості будівельних матеріалів.

З метою покращення організації будівництва та якості робіт працівники управління підвищують свій кваліфікаційний рівень шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації. Частина із них пройшла навчання за програмою постійно діючого семінару "Застосування інформаційних технологій в системі державної служби". Працівники відділу підвищили свою професійну кваліфікацію  в Національному університеті "Львівська політехніка", заслухавши курс "Проектування та будівництво в районах з підвищеною сейсмічною активністю та складними інженерно-геологічними умовами".

Управління капітального будівництва департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин  через засоби інформації інформує мешканців міста про свою роботу, про проведення конкурсів на визначення підрядної організації, звітує про виконану роботу. Зазначена інформація розміщувалась на офіційному ВЕБ-сайті міської ради, частково в газеті "Чернівці".

При розробленні та, в першу чергу, коригуванні проектно-кошторисної документації УКБ активно співпрацювало з проектними організаціями, забезпечуючи належний рівень виготовлення документації, її відповідність фактичним вимогам та специфіці об’єктів.

Для покращення роботи управлінню капітального будівництва департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради  необхідно спільно з фінансовим управлінням міської ради забезпечити проведення розрахунків з підрядними організаціями, згідно договорів підряду, по об’єктах, включених до заходів із підготовки до відзначення 600-ліття м.Чернівців. Також постійно здійснювати моніторинг якості виконаних робіт на об’єктах, включених до заходів із підготовки до відзначення 600-ліття м.Чернівців, в період дії гарантійних зобов’язань та, при співпраці з юридичним управлінням міської ради застосовувати штрафні санкції до підрядних організацій, згідно договорів підряду, при наявності неякісно виконаних робіт.

Заступник директора, начальник

управління капітального будівництва

департаменту містобудівного комплексу

та земельних відносин міської ради 					Бабчук В.Г.