У К Р А Ї Н А

Чернівецька  міська рада

## Виконавчий  комітет

### Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

28.07.2009  № 513/14						            м. Чернівці

Про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 08.07.2008 року №485/13 "Про роботу управління капітального будівництва департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради по забезпеченню будівництва об’єктів житла та соціальної сфери до 600-ліття м.Чернівців"

Заслухавши інформацію заступника директора, начальника управління капітального будівництва департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради Бабчука В.Г. про роботу управління капітального будівництва департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин по забезпеченню будівництва об’єктів житла та соціальної сфери до 600-ліття м.Чернівців, виконавчий комітет Чернівецької міської ради відмічає, що в цьому напрямку проведено відповідну роботу.

Так, управлінням капітального будівництва департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради в межах виділених лімітів фінансування згідно титульного списку будівництва забезпечено виконання будівельних робіт на об'єктах, включених до переліку заходів з підготовки до 600-ліття м.Чернівців.

Відреставровано приміщення Художнього музею на Центральній площі, 10. Здійснено реставрацію фасадів та реконструкцію дахів будівель на вул.Турецькій, 34 і 28 Червня, 69. Виконані основні будівельно-монтажні роботи з реконструкції архітектурно-історичного ансамблю площі Турецької криниці. Завершено реставрацію фасаду і даху будівлі училища мистецтв на вул.Д.Загула.

Окрім цього, проведено комплекс робіт з реставрації існуючого корпусу міської дитячої лікарні на вул.Буковинській, 4. Побудовано три корпуси (80% будівельної готовності) цієї лікарні. Завершені роботи з будівництва першої черги берегозакріплення лівого берега р.Прут в мікрорайоні "Ленківці". В цьому ж мікрорайоні проводилися роботи з будівництва клубу.

Рішенням комісії з розгляду пропозицій щодо участі у реалізації пілотних проектів будівництва доступного житла від 26.07.2008 року Міністерства регіонального розвитку та будівництва України в перелік пілотних проектів включено будівництво 120-квартирного житлового будинку на вул.Рівненській, 10 у м.Чернівцях. Замовником будівництва виступає департамент містобудівного комплексу та земельних відносин, але кошти в бюджеті на це будівництво непередбачені.

В м.Чернівцях за 2008 рік прийнято в експлуатацію 287 багатоповерхових та індивідуальних житлових будинків, загальна площа квартир яких складає 127,664 тис.м.2., що на 4,2% більше в порівнянні з 2007 роком.

Протягом поточного року у будівельній галузі спостерігається тенденція зниження інвестиційної діяльності. Темпи освоєння капітальних вкладень в порівнянні з відповідним періодом минулого року уповільнились. Об'єктивними причинами зменшення обсягів будівельних робіт є недостатнє фінансування, різке погіршення кредитної політики, політична, економічна, фінансова криза в Україні та вплив світової фінансової кризи, зростання вартості будівельних матеріалів.

Сьогодні управлінням капітального будівництва департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин проводиться робота з погашення заборгованості перед підрядними організаціями за виконані роботи на зазначених об'єктах. Протягом першого півріччя поточного року проплочено будівельні роботи на 4,7 млн.грн.

З метою покращення організації будівництва та якості робіт працівники управління підвищують свій кваліфікаційний рівень шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації. Частина із них пройшла навчання за програмою постійно діючого семінару "Застосування інформаційних технологій в системі державної служби". Працівники відділу підвищили свою професійну кваліфікацію  в Національному університеті "Львівська політехніка", заслухавши курс "Проектування та будівництво в районах з підвищеною сейсмічною активністю та складними інженерно-геологічними умовами".

Враховуючи викладене вище, виконавчий комітет  міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Інформацію заступника директора, начальника управління капітального будівництва департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Бабчука В.Г. щодо ходу виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 08.07.2008 року №485/13 "Про роботу управління капітального будівництва департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради по забезпеченню будівництва об’єктів житла та соціальної сфери до 600-ліття м.Чернівців" прийняти до відома.

2. Визнати роботу управління капітального будівництва департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин по забезпеченню будівництва об’єктів житла та соціальної сфери до 600-ліття м.Чернівців задовільною.

3. Управлінню капітального будівництва департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради (Бабчук В.Г.) спільно з фінансовим управлінням міської ради (Прокопець Є.Д.) забезпечити проведення розрахунків з підрядними організаціями, згідно договорів підряду, по об’єктах, включеним до заходів із підготовки до відзначення 600-ліття м.Чернівців.

4. Управлінню капітального будівництва департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради (Бабчук В.Г.):

4.1. Здійснювати перевірку якості виконаних робіт на об’єктах в період гарантійного терміну.

4.2. Спільно з юридичним управлінням міської ради (Сарафінчан І.Ф.) застосовувати штрафні санкції до підрядних організацій, згідно договорів підряду, при наявності неякісно виконаних роботах, зазначених в підпункті 4.1. пункту 4 цього рішення.

5. Рішення виконавчого комітету міської ради від 08.07.2008 року №485/13 "Про роботу управління капітального будівництва департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради по забезпеченню будівництва об’єктів житла та соціальної сфери до 600-ліття м.Чернівців" зняти з контролю.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директора департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради Бойка І.В.

Чернівецький  міський голова 						М.Федорук