У К Р А Ї Н А

Чернівецька  міська рада

## Виконавчий  комітет

### Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

25.08.2009  № 593/16						            м. Чернівці

Про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 14.08.2007 року №597/14 "Про стан зсувних процесів в м.Чернівцях та заходи щодо їх стабілізації"

Заслухавши інформацію заступника директора, начальника управління капітального будівництва департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради Бабчука В.Г. про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 14.08.2007 року №597/14 "Про стан зсувних процесів в м.Чернівцях та заходи щодо їх стабілізації", враховуючи рішення виконавчого комітету міської ради від 26.08.2008 року №616/17 "Про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 14.08.2007 року №597/14 "Про стан зсувних процесів в м.Чернівцях та заходи щодо їх стабілізації", виконавчий комітет Чернівецької міської ради відмічає, що в цьому напрямку проводиться відповідна робота.

В зв’язку з обмеженим фінансуванням, виконання робіт по протизсувним заходам в місті продовжується дещо повільнішими темпами, ніж в аналогічному періоді минулого року.

Проте, департаментом містобудівного комплексу та земельних відносин виконано будівництво мереж побутової каналізації, дощової каналізації та дренажу житлових будинків, прилеглих до житлового масиву вулиць Нагірної, І.Тургенєва, М.Пирогова, О.Матросова, Харківської в м.Чернівцях, що дало можливість ліквідувати перезволоження схилів та стабілізувати зсувонебезпечні процеси, які відбувалися в зазначеному районі.

Крім того, на суму 79,2 тис.грн. проведено цілий комплекс робіт щодо обстеження зсувної зони району вул.П.Нікітіна (між вул.Ю.Гагаріна та    вул.28 Червня). А саме, проведено проектно-вишукувальні роботи, розраховано стійкість схилу в вказаному районі, проведено інженерно-геологічне та гідрологічне обстеження.

Трестом зеленого господарства та протизсувних робіт  щомісяця ведуться планові (а після інтенсивних опадів і позапланові) роботи по очистці русел і берегів малих річок від сміття, намулу інше. Кошти на 2008-2009 роки розподілені для виконання зазначених робіт в сумі 350 тис.грн. та 450 тис.грн. відповідно. Частково проводились роботи і по розчистці дренажної галереї №2 на вул.А.Нахімова (розчищено 3 колодязі та 140 кв.м. території).

Департаментом житлово-комунального господарства міської ради виконано капітальний ремонт підпірної стінки та ямковий ремонт асфальтового покриття по вул.Корсунській (освоєно 520 тис.грн. державної субвенції). Виконано ремонт асфальтового покриття на зсувонебезпечній ділянці проїжджої частини вул.28 Червня з влаштування водовідвідних бетонних лотків, проведено заміну мереж водопостачання та водовідведення на вул.Бережанській, аварійний стан якої призводив до перезволоження ґрунтів на зсувонебезпечних ділянках вулиці.

Розроблено, також, проектно-кошторисну документацію та виконано роботи з ліквідації зсувонебезпечної ситуації, що сталася в районі автодорожнього мосту Чернівці – Магала. В 2008 році виконано робіт, вартістю понад 700 тис.грн.

В 2008 році розпочато роботи з капітального ремонту вул.А.Барбюса з заміною мереж водопроводу, каналізації та газопостачання. На даний час виконано робіт на суму 4,2 млн.грн. Крім того, ліквідовано аварійну ситуацію, що сталася в травні поточного року в районі вулиць А.Барбюса – Одеської , де виконано ряд робіт на суму 80,8 тис.грн.

З метою захисту Чернівецької області та м.Чернівців від протизсувних процесів, було передбачено  фінансування заходів щодо стабілізації 8-ми найбільш небезпечних зсувних ділянок в межах міста, в т.ч. і зсувонебезпечної ділянки в районі вулиць А.Барбюса – Одеської (передбачено кошти в сумі 44,58 млн.грн.). В зв’язку недофінансуванням вказаної програми (фактично програма профінансована  не більше ніж на 15,2%) переважна частина заходів не була виконана.

Згідно з Комплексною програмою протизсувних заходів у Чернівецькій області управлінням капітального будівництва обласної державної адміністрації передбачено також виконання протизсувних заходів в районі північно-східного схилу житлового масиву "Руський" (залишок робіт до завершення будівництва об’єкта складає 3,7 млн.грн. із запроектованих        5,7 млн.грн.). Проте, станом на сьогодні кошти на виконання зазначених робіт з бюджетів всіх рівнів не виділялися.

Враховуючи значне обмеження коштів в міському бюджеті, не завершено виготовлення проектно-кошторисної документації на протизсувні заходи по вул.Орловській. В зв’язку з скрутним фінансовим станом трест зеленого господарства та протизсувних робіт не зміг сформувати, як окремий підрозділ, відділ з планування, систематизації та координації протизсувних робіт.

Враховуючи викладене вище, виконавчий комітет  міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Інформацію заступника директора, начальника управління капітального будівництва департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Бабчука В.Г. про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 14.08.2007 року №597/14 "Про стан зсувних процесів в м.Чернівцях та заходи щодо їх стабілізації" прийняти до відома.

2. Департаменту житлово-комунального господарства міської ради  (Шумейко О.М.) та департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради (Бойко І.В.) продовжувати здійснення заходів, пов’язаних із стабілізацією зсувних процесів в м.Чернівцях, з цією метою, відповідно до Програми каналізування міста Чернівців на 2006-2015р.р., затвердженої рішенням  42 сесії міської ради ІV скликання від 23.03.2006р. №966, в межах виділених лімітів фінансування, виконувати роботи в місті з водопониження та водовідведення;

3. Міському комунальному виробничому тресту зеленого господарства та протизсувних робіт (Кошман В.В.) розробити уточнений перелік вулиць, які знаходяться в зсувних районах та інформувати департамент житлово-комунального господарства міської ради (Шумейко О.М.) до кінця 2009 року

4. Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради (Бойко І.В.):

4.1. При погодженні проектно-кошторисної документації на будівництво об’єктів в обов’язковому порядку враховувати вплив будівництва об'єктів житла та соціальної сфери на стан зсувних процесів в м.Чернівцях.

4.2. Завершити, при наявності належного фінансування, розроблення проектно-кошторисної документації на протизсувні заходи по вул.Орловській в м.Чернівцях.

4.3. Розглянути можливість розроблення в 2010 році проектно-кошторисної документації на виконання протизсувних заходів в районі, обмеженому вулицями Фастівською та Роменською.

5. Департаменту житлово-комунального  господарства міської ради  (Шумейко О.М.) спільно з департаментом містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради (Бойко І.В.) інформувати виконавчий комітет міської ради про хід виконання рішення „Про стан зсувних процесів в м.Чернівцях та заходи щодо їх стабілізації” в серпні 2010 року.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Попадюка М.П., заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директора департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради Бойка І.В. та директора департаменту житлово-комунального  господарства міської ради  Шумейка О.М.

Чернівецький  міський голова 						М.Федорук