# У К Р А Ї Н А

## Чернівецька   міська   рада

### Виконавчий  комітет

### Р І Ш Е Н Н Я

#### 22.09.2009 № 650/18					                              	 м. Чернівці

Про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради

від 28.04.2009р. № 275/8 “Про затвердження заходів  з підготовки

міського господарства м. Чернівців до роботи в умовах

осінньо-зимового періоду 2009-2010 р.”

Заслухавши інформації першого заступника директора департаменту житлово-комунального господарства, начальників управлінь міської ради, голів районних в місті рад та керівників підприємств і організацій, виконавчий комітет міської ради відмічає, що ними проведена відповідна робота з підготовки міського господарства до експлуатації в умовах осінньо-зимового періоду відповідно до заходів, затверджених рішенням виконавчого комітету міської ради від 28.04.2009 р. № 275/8.

### Станом на 10.09.2009 р. по більшості пунктів заходи виконані на         80 відсотків, а окремі - в повному обсязі.

Підприємствами, що здійснюють утримання та обслуговування житлового фонду комунальної власності міста, до експлуатації в осінньо-зимовий період комплексно підготовлено 1564 будинки із 1833 (85%).

Відремонтовано 301 (97%) покрівлю (17406 кв.м.) при                          309 запланованих,   систем холодного водопостачання в 172 будинках (94%), мереж каналізації 1255 п.м. (86%) в 111 будинках при 129 запланованих, електрощитових 80 (82%) із 97, 55 (87%) опалювальних печей із 63. Відремонтовано 151 (70%) оголовків димовентканалів. На виконання цих робіт районними в місті радами спрямовано понад  1278,8 тис. грн.

При підготовці будинків до прийому теплоносія                                      МКП "Чернівцітеплокомуненерго"  проведено ревізію і підготовлено до експлуатації 437 елеваторних вузлів із 479 (91%) із 43 котелень підготовлено до запуску 43 (100%), а також  27 теплових розподільчих пунктів із              27 (100%).  За власні кошти підприємства замінено 1,5 км. (68%) теплових мереж.

З метою забезпечення стабільної роботи системи водопостачання в зимовий період ДКП ”Чернівціводоканал” і підрядними організаціями проведено заміну 1017 м.п. (29%) аварійних стальних водопровідних мереж на поліетиленові,  полівінілхлоридні труби (при плані 3500). Одночасно виконана заміна та прокладання 495 м.п. (69%) каналізаційних мереж (при плані 720).

Чернівецьким міським комунальним підрядним шляхово-експлуатаційним підприємством проведено профілактичний ремонт                 32 одиниць дорожньої техніки (при плані 35), в т.ч. снігоприбиральних машин ПМ-130 - 9 од. (при плані –9), піскорозкидувачів - 6 (9), автогрейдерів – 4 (4), екскаваторів – 3 (3), снігонавантажувачів 3 (3) та ін. Для утримання вулично-шляхової мережі міста придбано необхідний запас протибуксівних  матеріалів:  піщано-соляної суміші  - 1065,0 куб.м.,  солі – 694,2 т. (при плані 1000), піску – 1309,2 куб.м.(при плані 2500), висівок – 452,0 куб.м.

Впродовж  2009 р.  виконано  капітальний   ремонт   доріг   площею  біля 5,8 тис.кв.м. та поточний ремонт асфальтобетонного покриття біля     13,5 тис.кв.м. (за аналогічний період минулого року – 48,5/13,5 відповідно).

Продовжуються роботи з очищення та промивання колодязів і труб зливової мережі спецавтомобілем УНП 160*40. Всього за 8 місяців цього року очищено – 14,3 км. труб  (в минулому році – 20,7 км.).

Чернівецьким міським комунальним підприємством „Міськсвітло” проводиться робота з покращання освітлення м.Чернівців. Замінено дроту повітряних ліній – 5,379 км. (при плані 5) та  1660 світильників (при плані 1620) на сучасні з покращеними світлотехнічними характеристиками.

Триває підготовка до зими електротранспорту. Відремонтовано                   19 одиниць техніки, що становить 86 відсотків від запланованої кількості,      10 км. контактно-кабельної мережі (при плані 10).

В закладах освіти, охорони здоров’я та культури виконано перевірку систем опалення, ремонт котелень, приміщень та дахів, що складає               87 відсотків виконання  заходів з  підготовки до зими.

Всього на виконання заходів з підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період використано 11476,119 тис.грн., в т.ч. коштів бюджету міста Чернівців – 4142,149 тис.грн., власних коштів підприємств – 7333,97 тис.грн.

Разом з тим, повторюється негативна тенденція минулих років, коли значний обсяг   робіт   виконується   в  останній  місяць  перед  початком осінньо-зимового періоду.

Так, не в повному обсязі виконано ремонт аварійних водопровідних і каналізаційних мереж, засувок водопровідних мереж. Із запланованих         152 пожежних гідрантів виконано ремонт 84 (55%).

Не виконано заміну теплового вводу до будинку № 47-Б на                    вул. Хотинській.

Повільно вирішується питання будівництва котельні на                                    вул. Кишинівській, 3-В. Разом з цим, заборгованість КЖРЕП №12 перед квартирно-експлуатаційним відділом м.Чернівців за послуги з теплопостачання будинків на вулицях Кишинівській, 3-А, Б, В та Московської Олімпіади, 6-А  станом на 01.09.2009 р. складає 219,6 тис.грн.

Викликає занепокоєння стан справ щодо підготовки до опалювального періоду відомчого житлового будинку на вул. Авангардній, 7.

Не можливо забезпечити електричною енергією житлові будинки колишнього  ВАТ   "Чернівецький   цукровий   завод"   на   вул.    Хотинській,

в зв’язку з незадовільним станом трансформаторних підстанцій та електричних мереж.

На низькому рівні залишається виконання заходів з енергозбереження, відсутні комплексні підходи до вирішення цих питань з боку керівників підприємств, організацій і установ, які утримують житловий фонд.

Відповідно  до  статті 30 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи викладене вище, та з метою забезпечення стабільної роботи міського господарства комунальної власності м.Чернівців в умовах осінньо-зимового періоду 2009-2010 року, виконавчий комітет Чернівецької міської ради

ВИРІШИВ:

1. Директору департаменту  житлово-комунального  господарства     Шумейку О.М., головам Першотравневої, Садгірської і Шевченківської районних у місті рад Ваньчицькому Ю.А., Бурезі Ю.І. і Пазюку М.Д., забезпечити до 15.10.2009 р. виконання в повному обсязі заходів з підготовки житлового фонду до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2009-2010 року.

2. Виконавчим комітетам Першотравневої, Садгірської і Шевченківської районних у місті рад (Ваньчицький Ю.А., Бурега Ю.І. і Пазюк М.Д.):

2.1. До 05.10.2009 р.  спільно  з головами правлінь ЖБК, ЖБТ, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та з керівниками підприємств, організацій і установ, які утримують відомчий житловий фонд, перевірити і забезпечити готовність його до надійної експлуатації в зимових умовах.

2.2. До 10.10.2009 р. завершити роботу комісій з перевірки готовності житлових будинків комунальної власності до роботи в умовах осінньо-зимового періоду з оформленням відповідних паспортів.

2.3. Спільно з міським комунальним підприємством  "Чернівцітеплокомуненерго" (Меленчук О.В.) провести гідравлічне випробуванням систем центрального опалення і оформити акти готовності будинків до прийому теплоносія до 10.10.2009 р.

2.4. Вжити заходів щодо обстеження стану димовентиляційних каналів в житлових будинках комунальної власності, за результатами обстеження розробити програму з їх реконструкції до 2015 року.

3. Управлінням міської ради: культури (Волинець Г.І.), з питань фізичної культури та спорту (Дяконюк С.В.), освіти (Малишевська В.С.), охорони здоров’я    (Тарасюк В.І.), до 10.10.2009 р. перевірити і забезпечити готовність підпорядкованих установ до роботи в умовах осінньо-зимового періоду.

4. Підприємствам, які утримують житлові будинки,                                      МКП "Чернівцітеплокомуненерго", ДКП “Чернівціводоканал“ створити резервний аварійний запас матеріалів для ремонту котелень, мереж тепло- та водопостачання.

5. Голові Садгірської районної у місті ради Бурезі Ю.І. та директору Чернівецького професійно-технічного училища № 9 Марчуку М.В. до початку опалювального періоду  2009-2010 року   вирішити питання заміни теплового вводу до будинків № 47-Б, Г на вул. Хотинській.

6. Рекомендувати регіональному відділенню Фонду державного майна України по Чернівецькій області (Затварницький П.П.) звернутися до  Чернівецької обласної адміністрації щодо надання допомоги у вирішенні питання будівництва нової трансформаторної підстанції і заміни електричних  мереж АМГ "АГРО" з метою надійного забезпечення мешканців на              вул. Хотинській, 3-А, 4-А, Б, В, Г, Е, Ж, І, 4-2, 4-12  електроенергією.

7. Фінансовому управлінню міської ради (Прокопець Є.Д.), Першотравневій районній у місті раді (Ваньчицький Ю.А.), департаменту житлово-комунального господарства міської ради (Шумейко О.М.) розглянути можливість виділення коштів для погашення заборгованості КЖРЕП №12 перед квартирно-експлуатаційним відділом м.Чернівців за послуги з теплопостачання будинків на вулицях Кишинівській, 3-А, Б, В та Московської Олімпіади, 6-А.

8. Чернівецькому міському комунальному підрядному шляхово-експлуатаційному підприємству (Ігнатьєв М.С), ДКП "Чернівціводоканал" (Чикановський Д.В.) та центру телекомунікаційних послуг Чернівецької філії ВАТ "Укртелеком"  (Даманська І.А.) до 01.11.2009 р. встановити всі відсутні дощеприймальні решітки та кришки люків оглядових колодязів на міських автомобільних шляхах, міжбудинкових проїздах  та тротуарах.

9.Начальнику ДКП ”Чернівціводоканал” Чикановському Д.В.:

9.1.Вжити заходів щодо повного виконання робіт з ремонту аварійних водопровідних і каналізаційних мереж, засувок водопровідних мереж до 15.10.2009 р.

9.2. Забезпечити своєчасну ліквідацію витоків води та відновити покриття проїжджих частин і тротуарів після виконання ремонтних робіт.

9.3. До 20.12.2009 р. завершити ремонт пожежних гідрантів згідно із затвердженими заходами.

9.4. В термін до 20.10.2009 р. виконати прочищення внутрішньо-дворових каналізаційних мереж на території Шевченківської районної у місті ради згідно з отриманими заявками .

10. Департаменту житлово-комунального господарства  міської ради (Шумейко О.М.):

10.1. В термін до 20.10.2009 р. провести перевірку готовності  комунальних підприємств до роботи в умовах осінньо-зимового періоду  2009-2010 року.

10.2. До 10.11.2009 р. спільно з управлінням з питань надзвичайних  ситуацій  та   цивільного  захисту населення міської ради (Самолюк В.Я.) внести пропозиції щодо створення на підприємствах і в організаціях міста аварійних бригад з ліквідації снігових заметів та аварійних ситуацій і підготувати відповідний проект розпорядження міського голови.

10.3. Розглянути можливість виділення коштів на придбання техніки для ДКП "Чернівціводоканал" при затвердженні титульного списку будівництва об’єктів комунального господарства на 2010 рік.

10.4. Разом з відділом інформації міської ради (Вишневська І.М.), через засоби масової інформації звернутися до мешканців міста з метою їх залучення до виконання робіт з підготовки власного житла до експлуатації в зимових умовах (утеплення вікон, дверей в квартирах, під’їздів будинків тощо).

11. Підприємствам, які утримують житлові будинки,                            МКП "Чернівцітеплокомуненерго", ДКП “Чернівціводоканал“ посилити роботу з споживачами комунальних послуг всіх категорій, включаючи населення, щодо погашення ними заборгованості та своєчасної сплати поточних платежів. Про результати роботи з боржниками, щотижня доповідати на нараді з керівниками комунальних підприємств з питань забезпечення населення міста послугами.

12. Начальнику фінансового управління міської ради Прокопцю Є.Д. та головам Першотравневої, Садгірської і Шевченківської районних у місті рад   Ваньчицькому Ю.А., Бурезі Ю.І. і Пазюку М.Д., забезпечити фінансування першочергових заходів, пов’язаних з підготовкою до зими, в межах коштів, передбачених міським та районними  бюджетами на  2009 рік.

13. Директору департаменту житлово-комунального господарства міської ради Шумейку О.М. і головам Першотравневої, Садгірської і Шевченківської районних у місті рад Ваньчицькому Ю.А., Бурезі Ю.І. і Пазюку М.Д., про виконання  рішення інформувати виконавчий комітет міської ради в термін до  01.11.2009 р.

14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Попадюка М.П., заступника міського голови  з  питань  діяльності   виконавчих органів міської ради Онацьку І.І., директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради Шумейка О.М, голів Першотравневої, Садгірської і Шевченківської районних у місті рад Ваньчицького Ю.А., Бурегу Ю.І. і  Пазюка М.Д.

Чернівецький міський голова						М.Федорук

Електронний варіант рішення відповідає оригіналу. Звірив Ботук С.М. головний спеціаліст ДЖКГ