Затверджено

Рішення виконавчого комітету

Чернівецької міської ради

12.10.2010 № 704/18

П Л А Н

розвитку комунального  підприємства  “Міський  торговельний  комплекс  “Калинівський  ринок”  в  2010 році

| № п/п | ### Заходи | Обсяг робіт | Орієнтовна вартість (тис. грн.) без врахування податку на додану вартість | Вартість виконаних робіт станом на 01.01.2010 року (тис.грн.) без врахування податку на додану вартість | Сума коштів на проведен-ня робіт у 2010 році (тис. грн.) без врахування податку на додану вартість | # В тому числі по кварталах 2010року (тис.грн.) без врахування податку на додану вартість |  |  |  | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | І квартал 2010року | І I квартал 2010року | III квартал 2010 року | ІV квартал 2010року |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Завершення робіт з перенесення за межі території ринку ПЛ-110 кВ (згідно із приписом) | 1,85 км | 1030,9 | 643,7 | 95,2 |  | 27,2 | 18,0 | 50,0 | Проектна організація, підрядна організація |
| 2 | Проектні роботи з коригування генерального плану ринку |  | 167,8 | 67,8 | 15,4 |  | 10,4 | 5,0 |  | Проектна організація |
| 3 | Придбання основних засобів |  | 235,0 |  | 235,0 | 50,0 | 90,0 | 55,0 | 40,0 | КП МТК “Калинівський ринок” |
| Сектор №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Виконання робіт з реконструкції майданчика універсальних розкладних прилавків |  | 4416,7 | 1343,0 | 1000,0 | 30,0 | 322,4 | 300,0 | 347,6 | Підрядна організація |
| 5 | Виконання робіт з реконструкції майданчика «Весільний» |  | 1389,5 | 17,5 | 530,0 | 101,9 | 100,0 | 85,1 | 243,0 | Підрядна організація |
| 6 | Виконання робіт з реконструкції майданчика «Прилавки» |  | 287,5 | 1,0 | 133,6 |  |  |  | 133,6 | Підрядна організація |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | Реконструкція повітряної електролінії 0,4 Кв та влаштування освітлення майданчика №3 (в тому числі проект освітлення) |  | 171,0 (14,0) | 74,0 (14,0) | 97,0 | 27,0 | 30,0 | 40,0 |  | Підрядна організація |
| Сектор №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Реконструкція повітряної електролінії 0,4 Кв та влаштування освітлення майданчика |  | 76,0 |  | 76,0 |  | 15,0 | 61,0 |  | Підрядна організація |
| Сектор №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Реконструкція повітряної електролінії 0,4 Кв |  | 186,0 | 10,0 | 5,0 |  |  |  | 5,0 | Підрядна організація |
| 10 | Реконструкція майданчика №1 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | Підрядна організація |
| Сектор №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Завершення облаштування бетонних фундаментів під павільйони в секторі №8, благоустрій території |  | 366,4 | 216,7 | 149,7 | 16,0 | 39,6 | 47,4 | 46,7 | Підрядна організація |
| 12 | Реконструкція майданчика тимчасового розміщення (паркування) автотранспорту |  | 224,7 |  | 224,7 |  |  | 100,0 | 124,7 | Підрядна організація |
| Майданчик на вул. Слобідській |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Влаштування торгового майданчика | 1,1399 га | 1200,0 | 598,0 | 20,0 |  |  | 20,0 |  | Проектна організація, підрядна організація |
| Всього |  |  | 9851,5 | 2971,7 | 2681,6 | 224,9 | 634,6 | 831,5 | 990,6 |  |

Секретар виконавчого комітету Чернівецької міської ради								О.Васильчишин