Затверджено

Рішення виконавчого комітету

Чернівецької міської ради

12.07.2011 № 392/11

П Л А Н

розвитку комунального  підприємства  “Міський  торговельний  комплекс  “Калинівський  ринок”  в  2011 році

| № п/п | ### Заходи | Обсяг робіт | Орієнтовна вартість (тис. грн.) без врахування податку на додану вартість | Вартість виконаних робіт станом на 01.01.2011 року (тис.грн.) без врахування податку на додану вартість | Сума коштів на проведен-ня робіт у 2011 році (тис. грн.) без врахування податку на додану вартість | # В тому числі по кварталах 2011 року (тис.грн.) без врахування податку на додану вартість |  |  |  | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | І квартал 2011року | І I квартал 2011року | III квартал 2011 року | ІV квартал 2011року |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Завершення робіт з перенесення за межі території ринку ПЛ-110 кВ (згідно із приписом) | 1,85 км | 2074,1 | 687,2 | 1387,0 |  | 36,6 | 434,4 | 916,0 | Проектна організація, підрядна організація |
| 2 | Проектні роботи з коригування генерального плану ринку |  | 167,8 | 79,7 | 20,0 |  |  | 10,0 | 10,0 | Підрядна організація |
| 3 | Бізнес-Центр вул.Головна |  |  | 57,4 | 5,0 |  |  | 5,0 |  | Підрядна організація |
| 4 | Придбання основних засобів |  |  |  | 300,0 | 50,0 | 89,2 | 70,8 | 90,0 | КП МТК "Калинівський ринок" |
| Сектор №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Виконання робіт з реконструкції майданчика універсальних розкладних прилавків |  | 2579,4 | 2372,9 | 206,5 | 56,4 | 150,1 |  |  | Підрядна організація |
| 6 | Виконання робіт з реконструкції майданчика "Весільний" |  | 513,4 | 496,8 | 16,6 | 0,0 | 16,6 |  |  | Підрядна організація |
| 7 | Виконання робіт з реконструкції майданчика "Прилавки" |  | 298,7 | 134,6 | 164,1 | 52,9 | 111,2 |  |  | Підрядна організація |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | Реконструкція мережі водовідведення |  | 113,8 |  | 113,8 | 104,9 | 8,9 |  |  | Підрядна організація |
| 9 | Реконструкція повітряної електролінії 0,4 кВ |  | 171,0 | 138,0 | 33,0 | 33,0 |  |  |  | Підрядна організація |
| 10 | Реконструкція системи відеоспостереження |  | 249,9 |  | 249,9 | 49,9 | 40,0 | 80,0 | 80,0 | Підрядна організація |
| Сектор №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Реконструкція повітряної електролінії 0,4 кВ |  | 76,0 | 54,4 | 21,6 | 21,6 |  |  |  | Підрядна організація |
| Сектор №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Реконструкція ЗТП 630 кВа 720/4 |  | 162,1 |  | 162,1 | 62,1 | 10,0 | 80,0 | 10,0 | Підрядна організація |
| Сектор №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Реконструкція КТП 630 кВа 720/5 |  | 83,1 |  | 83,1 | 23,1 | 20,0 | 40,0 |  | Підрядна організація |
| Сектор №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Реконструкція повітряної електролінії 0,4 кВ |  | 186,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  | 10,0 | Підрядна організація |
| 17 | Реконструкція майданчика № 1 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | Підрядна організація |
| Сектор №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Облаштування автоматичного терміналу для обслуговування місць тимчасового розміщення автомобільного транспорту |  |  |  | 300,0 |  |  | 300,0 |  | Підрядна організація |
| Майданчик на вул. Слобідській |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Влаштування торгового майданчика | 1,1399 га | 1200,0 | 598,0 | 242,6 |  | 5,0 | 102,6 | 135,0 | Підрядна організація |
| Всього |  |  | 7875,3 | 4629,00 | 3415,30 | 453,90 | 487,60 | 1222,80 | 1251,00 |  |

Секретар виконавчого комітету

Чернівецької міської ради												О.Васильчишин