У К Р А Ї Н А

## Чернівецька   міська   рада

### Виконавчий  комітет

### Р І Ш Е Н Н Я

#### 27.12.2011 № 804/22				                              	 м. Чернівці

Про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 14.12.2010р. №791/22  «Про роботу Чернівецького комунального виробничого треста зеленого господарства та протизсувних робіт»

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника керуючого Чернівецьким комунальним виробничим трестом зеленого господарства та протизсувних робіт Яремія Р.Б. про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 14.12.2010р. №791/22  «Про роботу Чернівецького комунального виробничого треста зеленого господарства та протизсувних робіт», виконавчий комітет міської ради зазначає, що Чернівецьким комунальним виробничим трестом зеленого господарства та протизсувних робіт вживаються відповідні заходи щодо забезпечення виконання рішення.

В 2011 році підприємством проведений капітальний ремонт зелених насаджень на 426,2 тис.грн., в тому числі вулиць Московської Олімпіади, В.Винниченка, на розі вул. Руської- Південно-Кільцевої, скверу на                      вул. М. Садовського, парку ім.Ф.Шіллера.

Для уквітнення площ вулиць та скверів міста на розсаднику декоративних рослин «Магала» в 2011 році було вирощено 2000 шт. канн, понад 1000 шт. хризантем та більше 100 тис.шт. різноманітних квітів на суму 217,4 тис. грн.

Але власної вирощеної квіткової продукції недостатньо для квіткового оформлення площ. Тому в 2011 році підприємством закуплено 14,6 тис. шт. квітів на суму 71,6 тис. грн., в порівнянні з 2010 роком – 17,0 тис.шт. на суму 52,7 тис. грн.

За рахунок бюджетних коштів виконані роботи з влаштування системи опалення  теплиці. За рахунок власних оборотних коштів закуплені матеріали для електрифікації теплиці та зроблений ремонт адміністративного  будинку на 295,0тис.грн.

Прийнято технічне рішення щодо влаштування водопроводу для розсадника декоративних рослин  на вул.Московської Олімпіади із забором води з водозабору насосної станції «Магала».

Не проведена в повному обсязі інвентаризація зелених насаджень в місті, що не дало можливості завершити розробку  Програми розвитку та збереження зелених зон м.Чернівців.

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи зазначене вище, виконавчий комітет Чернівецької міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Інформацію заступника керуючого Чернівецьким комунальним виробничим трестом зеленого господарства і протизсувних робіт             Яремія Р.Б.  про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 14.12.2010р. №791/22  «Про роботу Чернівецького комунального виробничого треста зеленого господарства та протизсувних робіт» взяти до уваги(додається) .

2. Термін виконання рішення продовжити до 1 квітня 2012 року.

3. Чернівецькому комунальному виробничому тресту зеленого господарства і протизсувних робіт (Яремій Р.Б.) продовжити роботу  з покращання озеленення міста в 2012 році:

3.1. Завершити роботи щодо введення в експлуатацію теплиці для вирощування  квітів на вул. Комунальників, 6.

3.2.Облаштувати водопровід на розсаднику декоративних рослин «Магала» на вул. Московської Олімпіади, 43.

3.4. Розширити мережу платних послуг.

3.5. Забезпечити підбір кваліфікованих фахівців для служби протизсувних робіт.

4. Департаменту житлово-комунального господарства міської ради (Сірман Д.О.) в 2012 році :

4.1. До 1 квітня розробити та затвердити заходи щодо озеленення міста на 2012 рік.

4.2. До 01.06.2012 завершити   проведення інвентаризації зелених насаджень загального користування .

4.3. До 01.08.2012 затвердити Програму розвитку та збереження зелених зон м.Чернівців.

4.5.  Передбачити закупівлю викорчовувача пнів.

5. Департаменту житлово-комунального господарства міської ради (Сірман Д.О.), Першотравневій, Садгірській, Шевченківській районним в місті радам (Мельничук В.А., Бурега Ю.І., Пазюк М.Д.) при формуванні бюджетів 2012 року  передбачити кошти на знесення аварійних дерев в місті.

6. Першотравневій, Садгірській, Шевченківській районним в місті радам (Мельничук В.А., Бурега Ю.І., Пазюк М.Д.)  посилити роботу відділів з питань благоустрою і санітарно-екологічного стану з покращання санітарного утримання об’єктів озеленення.

7. Рішення набирає чинності з дня його прийняття та підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі міської ради в мережі Інтернет.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора департаменту   житлово-комунального  господарства   міської   ради     Сірмана Д.О.

Секретар Чернівецької міської ради				 В. Михайлішин